18.01.2016

22

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 840.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 16 октября 2014 г. № 721 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»;

от 18 декабря 2014 г. № 997 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721»;

от 03 февраля 2015 г. № 64 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721»;

от 20 апреля 2015 г. № 216 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721»;

от 25 мая 2015 г. № 307 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721»;

от 21 июля 2015 г. № 484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721»;

от 29 сентября 2015 г. № 692 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721»;

от 10 ноября 2015 г. № 929 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721».

от 31 декабря 2015 г. № 1152 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721»

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 18.01.2016 № 22

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 840

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | по объектам озеленения общего пользования: на территории города Перми расположены 174 объекта озеленения общего пользования, в том числе 99 объектов – парки, сады, скверы, бульвары, из которых в неудовлетворительном состоянии находятся 81 объект (81,8 %) с 10 действующими фонтанами, также 75 объектов – газоны вдоль улично-дорожной сети, транспортные развязки; до 70 % зеленых насаждений, расположенных на территории объектов озеленения общего пользования, находятся в неудовлетворительном состоянии. В целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения необходимо обеспечить своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадка новых деревьев и кустарников, санитарная обрезка). По объектам ритуального назначения: на территории города Перми расположено 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечающих требованиям нормативного состояния территорий. Исчерпан ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах. Временной период для погребения на подготовленных площадях на всех кладбищах города Перми по состоянию на конец 2015 года составляет 1 месяц. Растет социальная напряженность, связанная с сокращением площадей под захоронение на кладбищах |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района города Перми | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 17660,9 | 17660,9 | 16877,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района города Перми |  |  | 22 | 22 | 22 |  | 6930,7 | 6930,7 | 6270,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района города Перми |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 10980,4 | 10980,4 | 10425,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района города Перми |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 23253,0 | 23253,0 | 24706,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 33 | 33 | 33 |  | 23197,8 | 23197,8 | 22625,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 4040,1 | 4040,1 | 3830,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района города Перми |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 17046,9 | 17046,9 | 18112,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 902,4 | 902,4 | 855,4 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 174 | 174 | 174 | бюджет города Перми | 104012,2 | 104012,2 | 103704,2 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 412,3 | 395,7 | 379,2 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 65,2 | 47,9 | 30,6 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 477,5 | 443,6 | 409,8 |

2.2. в приложении в таблице 1 строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер на ул.Краснополянской,12, город Пермь, район Свердловский |
| --- | --- | --- |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строку 2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | чел. | 3883 | 5627 | 5627 | бюджет города Перми | 4051,5 | 4051,5 | 4051,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку 2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь кладбища, подготовленная под захоронения умерших | га | 30,82 | 20,7 | - | бюджет города Перми | 73727,8 | 22696,2 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 | 29150,0 | 0,0 |

3.3. в приложении:

3.3.1. в таблице 1 строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Восточное» с крематорием, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт,15 |
| --- | --- | --- |

3.3.2. в таблице 2:

3.3.2.1. строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь под захоронение умерших – 24,12 га |
| --- | --- | --- |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь под захоронение умерших – 24,12 га, количество мест под захоронение умерших – 32160 ед. |

3.3.2.2. строку 18 изложить в следующей редакции:

| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | уменьшение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест под захоронение умерших, в связи с увеличением площадей под захоронение умерших на 24,12 га |
| --- | --- | --- |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» 
строки 2.1.1-2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % (шт.) | 100 (17) | 100 (17) | 100 (17) |
|  | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (3883) | 100 (5627) | 100 (5627) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (шт.) | 11,8 (2) | 11,8 (2) | 11,8 (2) |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (га) | 7,1 (30,82) | 4,8 (20,7) | 0,0 (0,0) |

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК 
подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» 
муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 21 | бюджет города Перми | 15126,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 22 |  | 6357,4 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | ед. | 17 |  | 9257,0 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 30 |  | 19922,4 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 33 |  | 20500,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | ед. | 18 |  | 3100,0 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | ед. | 26 |  | 14868,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 7 |  | 672,3 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 174 | бюджет города Перми | 89804,2 |
| 1.1.1.1.2 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2016 | 25.12.2016 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 20 | бюджет города Перми | 64,0 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | шт. | 6 |  | 19,2 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | шт. | 100 |  | 300,6 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 255,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 255,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 230,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 255,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | шт. | 3 |  | 9,0 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 449 | бюджет города Перми | 1390,8 |
| 1.1.1.1.3 | Компенсационные посадки ликвидированных деревьев |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2016 | 01.11.2016 | количество компенсационных посадок ликвидированных деревьев | шт. | 20 | бюджет города Перми | 48,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | шт. | 6 |  | 14,5 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | шт. | 100 |  | 227,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 193,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 193,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 174,0 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 193,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | шт. | 3 |  | 6,8 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество компенсационных посадок ликвидированных деревьев | шт. | 449 | бюджет города Перми | 1050,6 |
| 1.1.1.1.4 | Кронирование деревьев на объектах озеленения общего пользования |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.02.2016 | 01.12.2016 | количество кронированных деревьев | шт. | 20 | бюджет города Перми | 50,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | шт. | 20 |  | 50,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | шт. | 150 |  | 359,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | шт. | 80 |  | 203,7 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | шт. | 200 |  | 509,2 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | шт. | 100 |  | 229,2 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | шт. | 145 |  | 369,2 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | шт. | 10 |  | 23,9 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество кронированных деревьев | шт. | 725 | бюджет города Перми | 1796,1 |
| 1.1.1.1.5 | Акаризация и дератизация на объектах озеленения общего пользования |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2016 | 30.06.2016 | площадь акаризации и дератизации | га | 9,96 | бюджет города Перми | 31,7 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | га | 1,97 |  | 6,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | га | 7,45 |  | 22,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | га | 8,79 |  | 27,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | га | 12,89 |  | 41,0 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | га | 12,69 |  | 36,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | га | 6,55 |  | 20,8 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | га | 2,33 |  | 7,0 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | площадь акаризации и дератизации | га | 62,63 | бюджет города Перми | 193,3 |
| 1.1.1.1.6 | Содержание площадок для выгула собак |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество площадок для выгула собак, находящихся на содержании | шт. | 1 | бюджет города Перми | 183,2 |
| 1.1.1.1.7 | Содержание туалетов |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1022,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | шт. | 1 |  | 877,8 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1900,1 |
| 1.1.1.1.8 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2016 | 01.11.2016 | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 21 | бюджет города Перми | 1134,4 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 22 |  | 476,8 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | ед. | 17 |  | 694,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 30 |  | 1494,2 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 33 |  | 1537,6 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | ед. | 18 |  | 229,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | ед. | 26 |  | 1115,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 7 |  | 50,3 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 174 | бюджет города Перми | 6732,6 |
| 1.1.1.1.9 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.03.2016 | 25.12.2016 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5,6 |
|  |  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 120,0 |
|  |  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 277,8 |
|  |  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 159,9 |
|  |  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 40,4 |
|  |  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 224,5 |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | ед. | 3 |  | 133,1 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 14 | бюджет города Перми | 961,3 |
| 1.1.1.1.10 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 25.12.2016 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 412,3 |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 1 |  | 65,2 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 2 | бюджет города Перми | 477,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104489,7 |
| 1.1.1.2 |  | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 |  | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2016 | 14.10.2016 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 1063,1 | бюджет города Перми | 1320,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  | 929,8 |  | 1159,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  | 1392,1 |  | 2024,6 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  | 1478,6 |  | 1765,4 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  | 3417,3 |  | 4799,2 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  | 3179, 57 |  | 4214,7 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | 1776, 95 |  | 2158,4 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  | 1521,8 |  | 2205,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19647,3 |
| 1.1.1.3 |  | Содержание фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 |  | Содержание и текущий ремонт фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | шт. | 10 | бюджет города Перми | 7169,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7169,6 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 131306,6 |
| 1.1.2 |  | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 |  | Капитальный ремонт сквера им.Розалии Землячки | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2016 | 25.12.2016 | платежное поручение по акту выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования (оплата задолженности) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 864,6 |
|  |  |  |  | 01.03.2016 | 25.12.2016 | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. | 1 |  | 8802,4 |
|  |  |  |  | 10.01.2016 | 20.04.2016 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им.Розалии Землячки на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01.06.2016 | 20.06.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера им.Розалии Землячки | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 20.06.2016 | 25.12.2016 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ 1 этапа капитального ремонта сквера им.Розалии Землячки | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9667,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9667,0 |
| - 1.1.3 |  | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 |  | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1.1 |  | Строительство сквера на ул.Краснопо-лянской,12 | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2016 | 01.03.2016 | платежное поручение по акту выполненных проектно-изыскательских работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 702,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 702,0 |
| 1.1.3.1.2 |  | Строительство сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2016 | 20.02.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5228,4 |
|  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.05.2016 | 25.12.2016 | площадь сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6, принятая в эксплуатацию | га | 0,36 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5228,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5930,4 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5930,4 |
| - 1.1.4 |  | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 |  | Содержание искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 |  | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 25.12.2016 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | кв.м | 2989,0 | бюджет города Перми | 1066,8 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв.м | 502,0 |  | 147,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв.м | 4489,0 |  | 1602,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв.м | 1189,2 |  | 424,5 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | кв.м | 34512,0 |  | 12318,5 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв.м | 4880,0 |  | 1699,0 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв.м | 15410,0 |  | 5500,3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв.м | 956,0 |  | 341,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23099,7 |
| 1.1.4.2 |  | Строительство инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2.1 |  | Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2016 | 25.12.2016 | платежное поручение по акту выполненных проектно-изыскательских работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 486,7 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 486,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 486,7 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23586,4 |
| 1.1.5 |  | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1.1 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2016 | 25.12.2016 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 40 | бюджет города Перми | 292,7 |
|  |  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  | шт. | 40 |  | 292,7 |
|  |  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | шт. | 30 |  | 219,5 |
|  |  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | шт. | 45 |  | 329,3 |
|  |  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | шт. | 30 |  | 219,5 |
|  |  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | шт. | 30 |  | 219,5 |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | шт. | 3 |  | 22,0 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 218 | бюджет города Перми | 1595,2 |
| 1.1.5.1.2 |  | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2016 | 25.12.2016 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 50,0 | бюджет города Перми | 13,3 |
|  |  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  | кв.м | 40,0 |  | 10,6 |
|  |  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | кв.м | 30,0 |  | 7,9 |
|  |  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | кв.м | 40,0 |  | 10,6 |
|  |  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | кв.м | 30,0 |  | 7,9 |
|  |  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | кв.м | 35,0 |  | 9,3 |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | кв.м | 25,3 |  | 6,7 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 250,3 | бюджет города Перми | 66,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,5 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1661,5 |
| 1.1.6 |  | Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 |  | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1.1 |  | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок № 1 от грузового порта «Пермь» до пассажирского причала № 9) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | объем укрепления сборными железобетонными блоками | куб.м | 1330 | бюджет города Перми | 14807,9 |
|  |  |  |  |  |  | объем укрепления монолитными железобетонными блоками | куб.м | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество отремонтированных лестничных сходов | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированного берегоукрепления | км | 1,71 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14807,9 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 186959,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186959,8 |

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 2.1 « Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» 
муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположе-ния (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 21.12.2015 | 20.12.2016 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производится содержание и ремонт | шт. | 17 | бюджет города Перми | 33896,8 |
| 2.1.1.1.2 | Акаризация и дератизация объектов ритуального назначения |  | 15.04.2016 | 01.07.2016 | площадь объектов ритуального назначения (мест погребения), в отношении которых проведены акаризация и дератизация | га | 403,65 |  |  |
| 2.1.1.1.3 | Содержание контрольно-пропускных пунктов |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество часов работы контрольно-пропускных пунктов | час | 113880 |  |  |
| 2.1.1.1.4 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2016 | 05.11.2016 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 50 |  | 435,7 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34332,5 |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по организации эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | чел. | 3883 | бюджет города Перми | 4051,5 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4051,5 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38384,0 |
| - 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт кладбища «Заозерское» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2016 | 30.03.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5000,0 |
|  |  |  | 20.05.2016 | 10.06.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.12.2016 | 25.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | подготовленная площадь под захоронение умерших | га | 2,2 |  |  |
| 2.1.2.1.2 | Капитальный ремонт кладбища «Северное» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2016 | 30.03.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 6219,0 |
|  |  |  | 20.05.2016 | 10.06.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.12.2016 | 25.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Заозерское» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность восстановленной дренажной системы | п.м | 570,0 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11219,0 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11219,0 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | Строительство кладбища «Восточное» с крематорием, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский,15 | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.04.2016 | 15.12.2016 | количество зданий крематория на кладбище «Восточное» с крематорием, сданных рабочей комиссии (невыполнение показателя за 2014 год) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 20203,8 |
|  |  |  |  |  | площадь устроенных проездов | кв.м | 3690 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь устроенного асфальтобетонного покрытия | кв.м | 1350 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь уложенной плитки | кв.м | 1992 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность установленных бортовых камней | п.м | 1785 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20203,8 |
| 2.1.3.1.2 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2016 | 30.10.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 41960,0 |
|  |  |  | 01.11.2016 | 31.12.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2016 | 25.12.2016 | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь под захоронение умерших | га | 24,12 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41960,0 |
| 2.1.3.1.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое), Пермский край, город Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлянская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2016 | 25.12.2016 | платежное поручение по акту выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 11564,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | всего в том числе: | 33040,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11564,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 95203,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73727,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 95203,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73727,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 144806,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 123330,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,0 |