19.01.2016

26

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 830.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                        	     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.01.2016 № 26

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 830

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 7 слова «1.2.3. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми» исключить;

1.2. дополнить строкой 11 следующего содержания:

| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | внедрение (модернизация) системы фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан должно привести к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и преступлений общественного порядка в местах массового пребывания граждан. Увеличение числа комплексов фото-, видеофиксации на улично-дорожной сети приведет к увеличению поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от штрафов за нарушение Правил дорожного движения |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

2.1. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми | 847055,1 | 672431,1 | 672431,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.2.3 признать утратившей силу.

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «Перм-ДДД» | количество дорожных знаков на содержании | тыс.шт. | 31,022 | 30,898 | 30,898 | бюджет города Перми | 18091,900 | 19288,500 | 19288,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 197 | 203 | 207 | бюджет города Перми | 15597,000 | 18445,600 | 18445,600 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв.м | 102,796 | 102,796 | 102,796 | бюджет города Перми | 40176,100 | 40176,100 | 40176,100 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1371 | 1371 | 1371 | бюджет города Перми | 554,000 | 554,000 | 554,000 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 18807,200 | 18807,200 | 18807,200 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 150000 | 150000 | 150000 | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
|  |  | ДДиТ | количество информационных материалов (выходов) в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 400,000 | 400,000 | 400,000 |

3.2. строку 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «Перм-ДДД» | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 394,0 | 394,0 | 394,0 | бюджет города Перми | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота и стоянки городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 600,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 692 | 692 | 692 | бюджет города Перми | 3814,800 | 3814,800 | 3814,800 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 703,0 | 703,0 | 703,0 | бюджет города Перми | 2861,100 | 2861,100 | 2861,100 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | протяженность и количество установленных (демонтируемых) ограждений, в том числе барьерных | м | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | бюджет города Перми | 7241,200 | 7241,200 | 7241,200 |
|  |  |  | в том числе безбарьерных | ед. | 622 | 622 | 622 | бюджет города Перми | 1192,200 | 1192,200 | 1192,200 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 123 | 123 | 123 | бюджет города Перми | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
|  |  | ДДиТ | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 77 | 77 | бюджет города Перми | 1876,200 | 1876,200 | 1876,200 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 9552,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество реализованных проектов по модернизации комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | - | 1 | 1 | бюджет Пермского края | 0,0 | 179449,300 | 96626,500 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2», «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой маршрутов общественного транспорта | МКУ «Гортранс» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере транспорта | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 38228,900 | 38228,900 | 38228,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38228,900 | 38228,900 | 38228,900 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 847055,100 | 672431,100 | 672431,100 |

4.2. строки 1.2.3, 1.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1», «Итого по задаче 1.2.3» признать утратившими силу.

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожного 
движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

5.1. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн.чел. | 290,7 | 290,7 | 290,7 |
|  | Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, в год | млн.чел. | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
|  | Средний срок службы транспортных средств, в том числе: автобус (норматив – 7 лет); трамвай (норматив – 10 лет); троллейбус (норматив – 7 лет) | лет | 13,5 14,0 16,0 10,5 | 14,2 14,0 17,0 11,5 | 14,8 14,0 18,0 12,5 |
|  | доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта | % | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
|  | доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | час | 599885 | 599885 | 599885 |
|  | количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц | ед. | 23,4 | 23,3 | 23,3 |
|  | размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте общего пользования | руб. | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | доля освоенных средств бюджета города Перми на содержание муниципального казенного учреждения, осуществляющего полномочия органов местного самоуправления в сфере транспорта, от выделенного объема средств бюджета города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ «Гортранс» | балл | 40 | 40 | 40 |
|  | доля крупных пересадочных остановочных пунктов, оборудованных электронными информационными табло, от общего числа крупных пересадочных остановочных пунктов | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  | количество посещений в год информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru | тыс.ед. | 2674,5 | 2674,5 | 2674,5 |
|  | доля числа поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, от общего числа поездок | % | 47,12 | 47,12 | 47,12 |

5.2. строку 1.2.3 признать утратившей силу.

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города

Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/ объекта) по подпрограмме. Место проведения/рас-положения (адрес) | Участники программы | Дата начала реализации меропри-ятия | Дата окончания реализа-ции мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. шт. | 31,022 |  | 18091,900 |
| 1.1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 60 |  | 4970,000 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 137 |  | 10627,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «Перм-ДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв.м | 83,0 |  | 21605,600 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами | тыс. кв.м | 19,796 |  | 18570,500 |
| 1.1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «Перм-ДДД» | 01.04.2016 | 30.04.2016 | количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных гибких | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.10.2016 | 30.10.2016 | количество актов приемки выполненных работ по демонтажу столбиков сигнальных гибких | ед. | 1 |  | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1371 |  | 554,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксаторов | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видео-фиксаторов, находящихся на содержании | ед. | 61 |  | 6465,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 77 |  | 6855,400 |
| 1.1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 |  | 1300,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2739,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 3 |  | 290,600 |
| 1.1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город» | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 124 |  | 1157,200 |
| 1.1.1.1.1.11 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «Перм-ДДД» | 01.02.2016 | 20.12.2016 | количество информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 150000 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | Создание и размещение информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество информационных материалов (выходов) в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. | 40 | бюджет города Перми | 400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 93776,200 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функций заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36877,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36877,500 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «Перм-ДДД» | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2016 | 31.11.2016 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 394,0 |  | 1470,000 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2016 | 30.11.2016 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах | ед. | 3 |  | 600,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «Перм-ДДД» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 692 |  | 3814,800 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «Перм-ДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 703 |  | 2861,100 |
| 1.1.1.3.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ «Перм-ДДД» | 01.04.2016 | 30.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 31.12.2016 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м | 5000 |  | 7241,200 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | 01.04.2016 | 30.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 622 |  | 1192,200 |
| 1.1.1.3.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «Перм-ДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 123 |  | 991,800 |
| 1.1.1.3.1.6 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1876,200 |
| 1.1.1.3.1.7 | Модернизация комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | МКУ «Перм-ДДД» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9552,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29599,700 |
| 1.1.1.4 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Реконструкция светофорных объектов | МКУ «Перм-ДДД» | 01.05.2016 | 30.09.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.05.2016 | 30.08.2016 | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 5 |  | 3000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | Организация контроля парковочного пространства | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество функционирующих патрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 |  | 3100,000 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 4 |  | 2323,060 |
| 1.1.1.5.1.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество функционирующих мест паркования транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | бюджет города Перми | 13062,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18485,060 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181738,460 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181738,460 |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта) по подпрограмме. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 33 | бюджет города Перми | 87474,500 |
| 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 36,6 | бюджет города Перми | 185923,300 |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 14 | бюджет города Перми | 283444,400 |
| 1.2.1.1.4 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования, на обновление подвижного состава | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава | % | 100 | бюджет города Перми | 112836,300 |
| 1.2.1.1.5 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 6,7 | бюджет города Перми | 37314,000 |
| 1.2.1.1.6 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1970,000 |
| 1.2.1.1.7 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество положительных заключений экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 95,000 |
| 1.2.1.1.8 | Субсидия на предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Пермгорэлектротранс» | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обязательств, планируемых к погашению, в том числе частично | ед. | 19 | бюджет города Перми | 99768,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 808826,200 |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере транспорта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38228,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38228,900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 847055,100 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 15.04.2016 | 21.04.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по обустройству остановочных площадок | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 19.05.2016 | 31.05.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на обустройство остановочных площадок | ед. | 2 |  | 0,0 |
|  |  |  | 15.06.2016 | 30.10.2016 | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных площадок | ед. | 2 |  | 0,0 |
|  |  |  | 19.05.2016 | 15.10.2016 | количество обустроенных остановочных площадок | ед. | 3 |  | 2791,100 |
|  |  |  | 20.03.2016 | 10.08.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 20.05.2016 | 15.09.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. | 2 |  | 0,0 |
|  |  |  | 18.08.2016 | 15.10.2016 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 2 |  | 0,0 |
|  |  |  | 18.08.2016 | 15.10.2016 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 15 |  | 1716,900 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоуст-ройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | бюджет города Перми | 2490,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 20 |  | 157,900 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоуст-ройство Индустриального района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 3036,500 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоуст-ройство Кировского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | бюджет города Перми | 2256,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоуст-ройство Ленинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | бюджет города Перми | 3969,700 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоуст-ройство Мотовилихинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 3846,400 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 |  | 331,600 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоуст-ройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | бюджет города Перми | 2 575,600 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоуст-ройство Све-рдловского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 5800,200 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоуст-ройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 127,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 29099,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29099,800 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29099,800 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 876154,900 |