03.02.2016

71

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», постановлениями Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта», от 18 июля 2014 г. № 645-п «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 23 июля 2014 г. № СЭД-35-05-06-149 «Об утверждении регионального краткосрочного плана», Уставом города Перми

03.02.2016

71

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 октября 
2015 г. № 741, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 03.02.2016 № 71

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет сред-ств Фонда | за счет сред-ств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета города Перми | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по МО |  | Х | Х | Х | Х | Х | 859366,68 | 752188,25 | 637639,31 | 33396 | 315162203,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315162203,63 | Х | Х | Х | Х |
| Итого на 2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 513593,00 | 447274,54 | 377158,35 | 19215 | 189898565,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189898565,24 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Город Пермь, ул.1-й Дубровский пер, д.10 | 1962 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 5 | 2 | 1762,00 | 1615,50 | 1314,10 | 109 | 396669,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396669,87 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 2 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.4 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4565,80 | 3684,70 | 2752,95 | 93 | 1024272,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024272,91 | 277,98 | 277,98 | 12.2016 | РО |
| 3 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.5 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1915,90 | 1838,60 | 1641,40 | 81 | 429257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429257,94 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 4 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.24 | 1955 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2108,10 | 2072,80 | 1627,50 | 51 | 2238644,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2238644,73 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 5 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.41 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3541,70 | 2230,00 | 2153,80 | 157 | 520638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520638,10 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 6 | Город Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 1968 | 2010 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 2562,80 | 1682,90 | 1182,70 | 140 | 2432286,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2432286,07 | 1445,29 | 1621,62 | 12.2016 | РО |
| 7 | Город Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.13 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 4412,80 | 3866,80 | 3866,80 | 205 | 2280406,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280406,63 | 589,74 | 589,74 | 12.2016 | РО |
| 8 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.4 | 1970 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6965,00 | 6455,20 | 4353,80 | 188 | 2279266,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2279266,57 | 353,09 | 353,09 | 12.2016 | РО |
| 9 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.5 | 1971 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4748,20 | 4344,34 | 4284,74 | 235 | 1014273,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014273,06 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 10 | Пермь, ул.Академика Вавилова, д.7 | 1969 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4826,10 | 4408,30 | 4365,70 | 246 | 1029205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1029205,80 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 11 | Пермь, ул.Академика Вавилова, д.9 | 1973 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4808,60 | 4397,00 | 4397,00 | 236 | 1026567,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026567,59 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 12 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.50 | 1952 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 583,20 | 308,40 | 274,70 | 27 | 78740,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78740,69 | 255,32 | 255,32 | 12.2016 | РО |
| 13 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6148,70 | 5463,40 | 3693,50 | 287 | 5649356,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5649356,36 | 1034,04 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 14 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.83 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 3 | 2730,50 | 2471,40 | 2442,30 | 113 | 1338534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1338534,95 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 15 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3102,80 | 2065,70 | 1867,60 | 114 | 1113911,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113911,08 | 539,24 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 16 | Город Пермь, ул.Академика Курчатова, д.3 | 1969 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 7109,80 | 6072,80 | 5683,20 | 252 | 2982230,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2982230,62 | 491,08 | 491,08 | 12.2016 | РО |
| 17 | Город Пермь, ул.Александра Щербакова, д.15 | 1951 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 800,50 | 713,10 | 650,50 | 33 | 386222,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386222,09 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 18 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.5 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2829,30 | 2586,30 | 2244,00 | 133 | 34527,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34527,11 | 13,35 | 13,35 | 12.2016 | СС |
| 19 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.6 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2840,00 | 2630,40 | 2542,80 | 128 | 1424650,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424650,94 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 20 | Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.48 | 1974 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 12 | 1 | 3159,60 | 2935,70 | 2855,50 | 151 | 1112777,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1112777,08 | 379,05 | 379,05 | 12.2016 | РО |
| 21 | Город Пермь, ул.Астраханская, д.8 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 382,50 | 382,50 | 240,30 | 21 | 89332,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89332,88 | 233,55 | 233,55 | 12.2016 | РО |
| 22 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.72 | 1958 | 2011 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 3 | 2234,70 | 1523,30 | 1160,36 | 73 | 375980,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375980,91 | 246,82 | 246,82 | 12.2016 | РО |
| 23 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.8 | 1959 | 2011 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 671,40 | 624,00 | 624,00 | 36 | 149117,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149117,28 | 238,97 | 238,97 | 12.2016 | РО |
| 24 | Город Пермь, ул.Барнаульская, д.9а | 1962 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 4 | 2 | 1483,80 | 1308,60 | 1162,60 | 45 | 305518,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305518,84 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 25 | Город Пермь, ул.Белинского, д.42 | 1968 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3800,80 | 3464,70 | 2500,70 | 120 | 808903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808903,51 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 26 | Город Пермь, ул.Боровая, д.20 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 2433,90 | 2399,61 | 1556,81 | 111 | 1630487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630487,00 | 679,48 | 679,48 | 12.2016 | РО |
| 27 | Город Пермь, ул.Боровая, д.24 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1674,10 | 1553,60 | 1393,40 | 62 | 362718,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362718,99 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 28 | Город Пермь, ул.Бородинская, д.31 | 1958 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2088,60 | 1823,60 | 1153,10 | 69 | 425755,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425755,89 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 29 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.1 | 1960 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 4139,00 | 2477,90 | 1844,50 | 62 | 1342055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342055,42 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 30 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.5 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1814,60 | 1791,80 | 1286,70 | 59 | 970456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970456,80 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 31 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.7 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2697,00 | 2690,40 | 2439,90 | 106 | 1457689,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1457689,16 | 541,81 | 541,81 | 12.2016 | РО |
| 32 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.23 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4135,80 | 3441,70 | 3097,20 | 130 | 845075,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845075,02 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 33 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.25 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1802,00 | 1598,20 | 1598,20 | 75 | 392422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392422,03 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 34 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.27 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2082,70 | 1885,00 | 1576,10 | 76 | 462842,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462842,90 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 35 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.11 | 1965 | 2008 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 4005,50 | 3507,40 | 3126,40 | 175 | 790883,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790883,63 | 225,49 | 225,49 | 12.2016 | РО |
| 36 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.15 | 1968 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 5356,30 | 3982,80 | 3753,70 | 214 | 2706232,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706232,94 | 679,48 | 679,48 | 12.2016 | РО |
| 37 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.3 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5484,00 | 4970,70 | 4410,30 | 258 | 1160509,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160509,33 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 38 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.5 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3422,10 | 3156,50 | 2226,10 | 122 | 736948,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736948,06 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 39 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.7 | 1965 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3827,50 | 3494,20 | 3219,90 | 194 | 815790,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815790,87 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 40 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.22 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 755,00 | 709,70 | 642,40 | 26 | 41063,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41063,24 | 57,86 | 57,86 | 12.2016 | РО |
| 41 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.36 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 3 | 1145,70 | 878,60 | 826,10 | 44 | 590809,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590809,30 | 672,44 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 42 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.38 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 740,70 | 644,68 | 596,48 | 30 | 37301,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37301,18 | 57,86 | 57,86 | 12.2016 | РО |
| 43 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.91 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2488,20 | 2033,40 | 1959,50 | 98 | 499281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499281,04 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 44 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.97 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3373,80 | 3168,00 | 2568,70 | 121 | 739632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739632,96 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 45 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.8 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1057,50 | 1021,14 | 934,20 | 55 | 1084358,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1084358,37 | 1061,91 | 1080,01 | 12.2016 | СС |
| 46 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.19 | 1969 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6596,50 | 5736,93 | 5675,83 | 272 | 2025652,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025652,61 | 353,09 | 353,09 | 12.2016 | РО |
| 47 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.5 | 1950 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 498,80 | 431,20 | 366,20 | 26 | 105876,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105876,85 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 48 | Город Пермь, ул.Газеты «Звезда», д.9 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 3 | 4012,00 | 3152,10 | 2218,10 | 106 | 2141788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2141788,91 | 679,48 | 679,48 | 12.2016 | РО |
| 49 | Город Пермь, ул.Газеты «Звезда», д.12а | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2020,50 | 1603,90 | 1251,50 | 50 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 | 748,18 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 50 | Город Пермь, ул.Газеты «Звезда», д.14 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 5176,00 | 4364,91 | 3114,51 | 102 | 1019075,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019075,54 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 51 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.28 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1066,70 | 977,00 | 856,00 | 47 | 1052711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1052711,00 | 1077,49 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 52 | Город Пермь, ул.Голева, д.10б | 1973 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 1 | 2530,30 | 1736,90 | 1387,14 | 129 | 412756,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412756,91 | 237,64 | 237,64 | 12.2016 | РО |
| 53 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.10 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 4953,90 | 4472,90 | 4309,00 | 171 | 1145867,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145867,52 | 256,18 | 256,18 | 12.2016 | СС |
| 54 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.18а | 1969 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4919,10 | 4405,50 | 4116,90 | 158 | 2215966,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215966,51 | 503,00 | 503,00 | 12.2016 | РО |
| 55 | Город Пермь, ул.Двинская, д.10 | 1953 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 408,80 | 349,90 | 229,80 | 13 | 85914,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85914,45 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 56 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.21 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3548,20 | 3210,10 | 3049,20 | 182 | 788207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788207,95 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 57 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.26 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1628,00 | 1582,00 | 1214,70 | 62 | 369349,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369349,54 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 58 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.27 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3519,90 | 3180,90 | 3023,20 | 168 | 1523682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1523682,91 | 479,01 | 479,01 | 12.2016 | РО |
| 59 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.28 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4102,40 | 3725,40 | 2923,40 | 132 | 914734,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914734,72 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 60 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.30 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1720,20 | 1586,70 | 1215,50 | 51 | 370446,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370446,85 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 61 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.180 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 5042,90 | 4540,40 | 3691,50 | 166 | 2459126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2459126,05 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 62 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.184 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 4809,80 | 4761,40 | 4092,40 | 192 | 2578821,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2578821,86 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 63 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.214 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1847,90 | 1712,00 | 1540,60 | 66 | 399700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399700,64 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | СС |
| 64 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.51 | 1930 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 5 | 4531,70 | 3705,70 | 2847,80 | 117 | 2517541,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2517541,35 | 679,37 | 679,37 | 12.2016 | РО |
| 65 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.59 | 1934 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2772,90 | 2735,90 | 1840,01 | 82 | 1600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600000,00 | 584,82 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 66 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.34 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1076,30 | 986,10 | 931,60 | 33 | 497418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497418,42 | 504,43 | 504,43 | 12.2016 | РО |
| 67 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.42 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3708,20 | 3370,20 | 3370,20 | 167 | 1825334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1825334,02 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 68 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.52 | 1952 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 595,10 | 532,10 | 532,10 | 36 | 130651,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130651,83 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 69 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.59 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 3 | 1036,10 | 900,30 | 667,70 | 48 | 550560,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550560,46 | 611,53 | 611,53 | 12.2016 | РО |
| 70 | Город Пермь, ул.Желябова, д.11/2 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1666,50 | 1391,00 | 885,95 | 79 | 324756,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324756,77 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 71 | Город Пермь, ул.Желябова, д.19 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 3 | 1591,60 | 1460,80 | 1102,40 | 79 | 705000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705000,00 | 482,61 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 72 | Город Пермь, ул.Закамская, д.29а | 1958 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 2 | 948,10 | 948,10 | 586,50 | 41 | 221352,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221352,91 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 73 | Город Пермь, ул.Заречная, д.140 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3711,10 | 3260,60 | 2472,20 | 115 | 761252,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761252,28 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 74 | Город Пермь, ул.Заречная, д.152 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1628,40 | 1273,30 | 1273,30 | 49 | 297277,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297277,35 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 75 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.17 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2804,60 | 2499,70 | 2245,30 | 135 | 1353862,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353862,52 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | СС |
| 76 | Город Пермь, ул.Карбышева, д.32 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 2351,30 | 2171,50 | 2027,50 | 98 | 1066380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066380,22 | 491,08 | 491,08 | 12.2016 | РО |
| 77 | Город Пермь, ул.Карбышева, д.44 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4027,90 | 3194,30 | 2808,00 | 133 | 720282,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720282,71 | 225,49 | 225,49 | 12.2016 | РО |
| 78 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.29 | 1971 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 5755,40 | 5536,20 | 5106,90 | 277 | 1292536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1292536,61 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 79 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.67 | 1975 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4484,30 | 4077,40 | 4055,70 | 125 | 951950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951950,58 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 80 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.71 | 1975 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 1 | 2527,60 | 2394,50 | 2327,30 | 104 | 1223206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1223206,38 | 510,84 | 510,84 | 12.2016 | РО |
| 81 | Город Пермь, ул.Качалова, д.18 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1390,40 | 1260,10 | 1217,20 | 54 | 294195,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294195,55 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 82 | Город Пермь, ул.Качалова, д.19 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3412,50 | 3112,30 | 3059,00 | 133 | 1685652,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1685652,80 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 83 | Город Пермь, ул.Качалова, д.20 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3450,40 | 3115,90 | 2921,90 | 132 | 727469,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727469,17 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 84 | Город Пермь, ул.Качалова, д.21 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3403,30 | 3112,70 | 3028,50 | 140 | 768276,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768276,62 | 246,82 | 246,82 | 12.2016 | РО |
| 85 | Город Пермь, ул.КИМ, д.109 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1611,60 | 1592,30 | 1436,90 | 77 | 371754,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371754,28 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 86 | Город Пермь, ул.КИМ, д.113 | 1960 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3456,60 | 3092,70 | 2414,50 | 150 | 1481434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1481434,23 | 479,01 | 479,01 | 12.2016 | РО |
| 87 | Город Пермь, ул.КИМ, д.95 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2683,10 | 2636,80 | 2449,20 | 147 | 615613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615613,70 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 88 | Город Пермь, ул.КИМ, д.97 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2654,30 | 2608,70 | 2474,80 | 150 | 609053,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609053,19 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 89 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.15 | 1953 | 2011 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 3 | 2695,50 | 2100,00 | 935,10 | 54 | 490287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490287,00 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 90 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.17 | 1953 | 2010 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 4 | 2452,10 | 1917,60 | 1809,90 | 57 | 2071027,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2071027,18 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 91 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.31 | 1960 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 2 | 1669,60 | 1625,00 | 1479,90 | 65 | 379388,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379388,75 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 92 | Город Пермь, ул.Комбайнеров, д.26 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2806,80 | 2575,40 | 2324,70 | 114 | 1394862,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1394862,39 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 93 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.10 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 5785,20 | 3847,40 | 2464,40 | 98 | 898252,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898252,48 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 94 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.30 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3964,70 | 3663,87 | 2688,78 | 111 | 2400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400000,00 | 655,05 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 95 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.31а | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 3879,90 | 2910,32 | 2128,90 | 77 | 679472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679472,41 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 96 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.36 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3703,20 | 3395,10 | 2539,40 | 81 | 833632,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833632,85 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 97 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.40 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1950,60 | 1757,80 | 1202,40 | 57 | 410393,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410393,57 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 98 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.65 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4098,00 | 2801,00 | 1724,90 | 99 | 1058751,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1058751,86 | 377,99 | 796,87 | 12.2016 | РО |
| 99 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.7 | 1970 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 6054,00 | 5800,90 | 3854,20 | 152 | 3322581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322581,50 | 572,77 | 572,77 | 12.2016 | РО |
| 100 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.49 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 11306,60 | 11005,10 | 11005,10 | 584 | 5621845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5621845,28 | 510,84 | 510,84 | 12.2016 | РО |
| 101 | Город Пермь, ул.Котовского, д.4 | 1974 | 2012 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 2 | 4517,00 | 3835,40 | 3835,40 | 177 | 1959275,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1959275,74 | 510,84 | 510,84 | 12.2016 | РО |
| 102 | Город Пермь, ул.Кочегаров, д.35 | 1957 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 2 | 1643,00 | 1024,00 | 1024,00 | 65 | 626206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626206,72 | 611,53 | 611,53 | 12.2016 | РО |
| 103 | Город Пермь, ул.Кочегаров, д.49 | 1955 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 399,00 | 358,10 | 358,10 | 10 | 22660,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22660,57 | 63,28 | 63,28 | 12.2016 | РО |
| 104 | Город Пермь, ул.Кояновская, д.3 | 1975 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 12 | 2 | 5831,50 | 4780,80 | 4482,60 | 203 | 1833436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1833436,80 | 383,50 | 383,50 | 12.2016 | РО |
| 105 | Город Пермь, ул.Красноводская, д.4 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1736,60 | 1588,40 | 1547,20 | 83 | 370843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370843,75 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 106 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.8 | 1970 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4815,90 | 4324,44 | 3903,68 | 194 | 192480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192480,83 | 44,51 | 44,51 | 12.2016 | РО |
| 107 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.6 | 1972 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4776,50 | 4347,83 | 3968,95 | 208 | 1015087,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015087,87 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 108 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.11 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3492,90 | 3160,50 | 3074,20 | 147 | 737881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737881,94 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 109 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.16 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 3688,30 | 2990,30 | 2396,00 | 100 | 710614,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710614,89 | 237,64 | 237,64 | 12.2016 | РО |
| 110 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.18а | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2691,50 | 2465,70 | 1973,10 | 121 | 575666,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575666,98 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 111 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.24 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1884,20 | 1599,70 | 1249,20 | 52 | 373481,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373481,96 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 112 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.25 | 1965 | 2013 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 3 | 2842,80 | 2618,80 | 2618,80 | 98 | 611411,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611411,24 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 113 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.27 | 1965 | 2012 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 3 | 2842,20 | 2648,30 | 2558,40 | 119 | 618298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618298,60 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 114 | Город Пермь, ул.Кронштадтская, д.6 | 1962 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1403,60 | 1284,70 | 1241,60 | 65 | 299938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299938,91 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 115 | Город Пермь, ул.Крупской, д.18 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3735,50 | 3249,80 | 2683,20 | 117 | 797955,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797955,89 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 116 | Город Пермь, ул.Крупской, д.22 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2078,80 | 1727,30 | 1371,70 | 65 | 424121,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424121,24 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 117 | Город Пермь, ул.Крупской, д.28 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2701,90 | 2683,40 | 1855,40 | 97 | 626493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626493,40 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 118 | Город Пермь, ул.Крупской, д.32 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3674,50 | 3340,60 | 2459,00 | 131 | 820250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820250,92 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 119 | Город Пермь, ул.Крупской, д.38 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3373,40 | 2969,00 | 2420,90 | 124 | 729008,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729008,26 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 120 | Город Пермь, ул.Крупской, д.41 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 5037,30 | 4660,70 | 2428,50 | 121 | 1144388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1144388,28 | 245,54 | 245,54 | 12.2016 | РО |
| 121 | Город Пермь, ул.Крупской, д.41А | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4210,40 | 4040,10 | 2694,20 | 126 | 1935248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1935248,30 | 479,01 | 479,01 | 12.2016 | РО |
| 122 | Город Пермь, ул.Крупской, д.45 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2665,30 | 1845,20 | 1740,50 | 102 | 883869,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883869,25 | 479,01 | 479,01 | 12.2016 | РО |
| 123 | Город Пермь, ул.Крупской, д.49 | 1961 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1821,50 | 1643,80 | 1514,30 | 61 | 787396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787396,64 | 479,01 | 479,01 | 12.2016 | РО |
| 124 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3930,90 | 3578,10 | 2423,00 | 153 | 913028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913028,25 | 255,17 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 125 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3954,30 | 3605,70 | 2406,00 | 182 | 3579744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3579744,76 | 992,80 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 126 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/1 | 1939 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 652,00 | 585,00 | 417,40 | 29 | 979916,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979916,64 | 1675,07 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 127 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 1939 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 826,10 | 579,20 | 434,83 | 30 | 973698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973698,91 | 1681,11 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 128 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 1938 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 647,60 | 580,30 | 535,50 | 38 | 975548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975548,13 | 1681,11 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 129 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.103 | 1957 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 6553,20 | 6143,00 | 4614,20 | 162 | 10162487,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10162487,76 | 1654,32 | 1654,32 | 12.2016 | РО |
| 130 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 640,20 | 512,80 | 512,80 | 29 | 862073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862073,21 | 1681,11 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 131 | Город Пермь, ул.Лобвинская, д.18 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 2 | 2 | 807,20 | 663,30 | 590,60 | 28 | 359249,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359249,91 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 132 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.20 | 1957 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 6 | 998,60 | 926,40 | 838,70 | 44 | 566521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566521,39 | 611,53 | 611,53 | 12.2016 | РО |
| 133 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.26а | 1949 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1734,00 | 1685,40 | 1418,90 | 51 | 1343044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1343044,70 | 796,87 | 796,87 | 12.2016 | РО |
| 134 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.62б | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4106,50 | 3854,10 | 2694,20 | 108 | 899816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899816,73 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 135 | Город Пермь, ул.Малкова, д.10 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 5223,30 | 4416,30 | 4032,00 | 215 | 2391912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391912,24 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 136 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.40 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 767,70 | 674,30 | 674,30 | 38 | 404222,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404222,62 | 599,47 | 599,47 | 12.2016 | РО |
| 137 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.42 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 767,70 | 683,70 | 683,70 | 48 | 159678,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159678,14 | 233,55 | 233,55 | 12.2016 | РО |
| 138 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.33 | 1971 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 2696,30 | 2365,10 | 2365,10 | 141 | 2275485,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2275485,34 | 962,11 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 139 | Город Пермь, ул.Мильчакова, д.29 | 1969 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6281,20 | 5678,90 | 5421,66 | 289 | 1325852,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1325852,78 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 140 | Город Пермь, ул.Мира, д.51 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4186,40 | 2559,70 | 2346,40 | 122 | 597613,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597613,16 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 141 | Город Пермь, ул.Мира, д.63 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3214,30 | 2430,50 | 2048,60 | 97 | 548053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548053,44 | 225,49 | 225,49 | 12.2016 | РО |
| 142 | Город Пермь, ул.Мира, д.65 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 5 | 6458,60 | 5490,00 | 3050,90 | 141 | 1237940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1237940,10 | 225,49 | 225,49 | 12.2016 | РО |
| 143 | Город Пермь, ул.Мира, д.66в | 1966 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3954,40 | 3600,40 | 3287,90 | 154 | 1724627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724627,60 | 479,01 | 479,01 | 12.2016 | РО |
| 144 | Город Пермь, ул.Мира, д.67 | 1957 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 4476,40 | 4080,80 | 2627,40 | 99 | 920179,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920179,59 | 225,49 | 225,49 | 12.2016 | РО |
| 145 | Город Пермь, ул.Мира, д.69 | 1958 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 6875,60 | 6039,10 | 1765,00 | 157 | 1361756,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361756,66 | 225,49 | 225,49 | 12.2016 | РО |
| 146 | Город Пермь, ул.Мира, д.103 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3852,50 | 2602,30 | 2486,40 | 110 | 607558,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607558,98 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 147 | Город Пермь, ул.Мира, д.108 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2908,30 | 2665,20 | 2579,70 | 140 | 622244,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622244,24 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 148 | Город Пермь, ул.Мира, д.112 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4348,40 | 2642,50 | 2642,50 | 120 | 627963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627963,69 | 237,64 | 237,64 | 12.2016 | РО |
| 149 | Город Пермь, ул.Мира, д.132 | 1965 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2815,10 | 2350,50 | 2350,50 | 120 | 1273054,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1273054,30 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 150 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.53б | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1760,00 | 1606,30 | 1271,50 | 75 | 1091448,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091448,72 | 679,48 | 679,48 | 12.2016 | РО |
| 151 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.46а | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1276,00 | 1084,00 | 808,40 | 48 | 1167644,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167644,36 | 1077,16 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 152 | Город Пермь, ул.Петропавлов-ская, д.11а | 1950 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1307,70 | 1142,10 | 1086,50 | 48 | 503446,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503446,83 | 440,81 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 153 | Город Пермь, ул.Пионерская, д.15 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1806,50 | 1524,50 | 1196,90 | 53 | 355925,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355925,02 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 154 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.41/1 | 1959 | 2012 | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 460,90 | 421,80 | 259,30 | 26 | 98511,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98511,39 | 233,55 | 233,55 | 12.2016 | РО |
| 155 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.41/2 | 1958 | 2012 | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 461,30 | 420,30 | 247,20 | 27 | 98161,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98161,06 | 233,55 | 233,55 | 12.2016 | РО |
| 156 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.41/3 | 1958 | 2012 | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 462,60 | 421,40 | 374,50 | 24 | 98417,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98417,97 | 233,55 | 233,55 | 12.2016 | РО |
| 157 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4351,70 | 4011,20 | 3097,70 | 179 | 1728675,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1728675,48 | 430,96 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 158 | Город Пермь, ул.Серпуховская, д.8 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 4172,60 | 3468,30 | 3445,60 | 364 | 2356640,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2356640,48 | 679,48 | 679,48 | 12.2016 | РО |
| 159 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4597,90 | 4054,20 | 4054,20 | 270 | 2195795,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195795,26 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 160 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.2 | 1972 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4795,10 | 4285,20 | 3823,80 | 211 | 569803,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569803,04 | 132,97 | 132,97 | 12.2016 | РО |
| 161 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.11 | 1950 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2783,00 | 2520,40 | 2134,70 | 67 | 1032481,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1032481,86 | 409,65 | 409,65 | 12.2016 | РО |
| 162 | Город Пермь, ул.Тбилисская, д.5 | 1969 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3030,60 | 2699,80 | 2507,50 | 123 | 989314,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989314,71 | 366,44 | 366,44 | 12.2016 | РО |
| 163 | Город Пермь, ул.Тбилисская, д.9 | 1969 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3031,20 | 2686,60 | 2532,60 | 118 | 1455089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455089,43 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 164 | Город Пермь, ул.Уральская, д.110 | 1924 |  | кирпичные | 4 | 3 | 8088,70 | 5952,10 | 4540,30 | 178 | 7341796,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7341796,31 | 1233,48 | 1233,48 | 12.2016 | РО |
| 165 | Город Пермь, ул.Углеуральская, д.22 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5000,80 | 4522,67 | 4522,67 | 269 | 2449523,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449523,30 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| Итого на 2017 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 345773,68 | 304913,71 | 260480,96 | 14181,00 | 125263638,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125263638,39 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Веселая, д.5 | 1974 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1196,10 | 1085,30 | 1033,80 | 58 | 587809,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587809,33 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 2 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.10 | 1968 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6688,40 | 5952,30 | 3960,90 | 318 | 2851211,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2851211,22 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 3 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.2 | 1962 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 951,70 | 802,20 | 761,40 | 47 | 434479,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434479,54 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 4 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.4 | 1962 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1655,60 | 1526,10 | 1012,90 | 83 | 826551,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826551,02 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 5 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.6 | 1963 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1596,10 | 1543,10 | 970,10 | 89 | 739160,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739160,33 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 6 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.8 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3334,60 | 2055,45 | 1361,60 | 103 | 984581,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984581,10 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 7 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Молодежная, д.8 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1659,50 | 1520,00 | 1504,80 | 80 | 728095,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728095,20 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 8 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.79 | 1961 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 969,90 | 804,90 | 689,70 | 33 | 187920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187920,00 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 9 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.81 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2134,60 | 1451,00 | 1451,00 | 65 | 695043,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695043,51 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 10 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.81а | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2134,60 | 1510,10 | 1451,10 | 65 | 817885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817885,26 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 11 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.83 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1673,20 | 1460,70 | 953,60 | 68 | 699689,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699689,91 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 12 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.83а | 1964 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 2192,70 | 2024,40 | 2024,40 | 104 | 969707,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969707,84 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 13 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.16 | 1962 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3258,40 | 2344,90 | 2080,40 | 143 | 547463,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547463,80 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 14 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2893,20 | 2593,20 | 2390,50 | 150 | 1407900,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1407900,33 | 542,92 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 15 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6459,00 | 5808,50 | 3991,00 | 286 | 6288127,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6288127,87 | 1082,57 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 16 | Город Пермь, ул.Баумана, д.8 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3223,20 | 3191,00 | 3187,50 | 180 | 1751682,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1751682,31 | 548,94 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 17 | Город Пермь, ул.Баумана, д.10 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3174,30 | 2998,40 | 2998,40 | 180 | 1333957,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333957,90 | 444,89 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 18 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 1962 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2764,30 | 2542,10 | 2057,00 | 153 | 277056,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277056,81 | 108,99 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 19 | Город Пермь, ул.Боровая, д.30а | 1962 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 1734,30 | 1611,00 | 1510,70 | 68 | 382838,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382838,04 | 237,64 | 237,64 | 12.2017 | РО |
| 20 | Город Пермь, ул.Генерала Наумова, д.17 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 452,90 | 409,60 | 409,60 | 20 | 250482,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250482,69 | 611,53 | 611,53 | 12.2017 | РО |
| 21 | Город Пермь, ул.Генерала Наумова, д.20 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 701,60 | 647,40 | 647,40 | 29 | 37458,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37458,56 | 57,86 | 57,86 | 12.2017 | РО |
| 22 | Город Пермь, ул.Генерала Наумова, д.21 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 460,20 | 415,80 | 415,80 | 27 | 254274,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254274,17 | 611,53 | 611,53 | 12.2017 | РО |
| 23 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.23 | 1965 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2886,40 | 2624,30 | 2591,50 | 116 | 313918,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313918,77 | 119,62 | 119,62 | 12.2017 | СС |
| 24 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 1940 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 996,70 | 697,80 | 611,30 | 46 | 1189696,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1189696,66 | 1704,92 | 1681,11 | 12.2017 | СС |
| 25 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2784,20 | 2551,70 | 2352,10 | 100 | 1300130,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300130,54 | 509,52 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 26 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.43 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2046,40 | 1865,20 | 1461,50 | 73 | 457981,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457981,21 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 27 | Город Пермь, ул.Ленина, д.39 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4385,20 | 3503,30 | 2621,40 | 120 | 817915,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817915,45 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 28 | Город Пермь, ул.Ленина, д.78 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3230,30 | 3209,70 | 2390,50 | 103 | 749368,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749368,66 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 29 | Город Пермь, ул.Ленина, д.7а | 1928 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 2085,60 | 1830,17 | 1658,22 | 65 | 1072699,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1072699,24 | 586,12 | 586,12 | 12.2017 | РО |
| 30 | Город Пермь, ул.Ленина, д.80 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3637,10 | 3342,00 | 2423,80 | 123 | 856153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856153,56 | 256,18 | 256,18 | 12.2017 | РО |
| 31 | Город Пермь, ул.Ленина, д.82 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3206,30 | 3189,60 | 2378,90 | 96 | 1570431,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570431,45 | 492,36 | 492,36 | 12.2017 | РО |
| 32 | Город Пермь, ул.Лепешинской, д.14 | 1953 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 3 | 1147,50 | 907,10 | 887,50 | 52 | 52484,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52484,81 | 57,86 | 57,86 | 12.2017 | РО |
| 33 | Город Пермь, ул.Лепешинской, д.20 | 1953 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 690,60 | 627,20 | 627,20 | 31 | 375987,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375987,58 | 599,47 | 599,47 | 12.2017 | РО |
| 34 | Город Пермь, ул.Липатова, д.5 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3422,90 | 3118,90 | 2539,60 | 90 | 3125354,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3125354,28 | 1002,07 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 35 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.26 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 2051,60 | 1886,50 | 1507,60 | 76 | 440441,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440441,16 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 36 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.37 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1699,30 | 1521,60 | 1521,60 | 55 | 349450,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349450,67 | 229,66 | 229,66 | 12.2017 | РО |
| 37 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.133 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3468,70 | 3129,60 | 2651,00 | 107 | 1695022,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1695022,66 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 38 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.95а | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2393,90 | 2333,10 | 1913,60 | 78 | 1263630,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263630,29 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 39 | Город Пермь, ул.Люблинская, д.11 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 5 | 727,70 | 659,70 | 627,50 | 42 | 38170,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38170,24 | 57,86 | 57,86 | 12.2017 | РО |
| 40 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.38 | 1970 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 5002,10 | 5002,10 | 4505,90 | 239 | 1167840,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167840,29 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 41 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.98 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2781,90 | 2420,00 | 2332,30 | 142 | 1124816,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1124816,56 | 464,80 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 42 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.100 | 1965 | 2013 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3576,30 | 2987,60 | 2894,60 | 178 | 1486244,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1486244,74 | 497,47 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 43 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.16 | 1972 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 4971,90 | 4493,10 | 4144,40 | 240 | 1049004,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1049004,06 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 44 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.20 | 1970 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6015,80 | 5654,30 | 4252,10 | 96 | 3062425,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3062425,42 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 45 | Город Пермь, ул.Марии Загуменных, д.6 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 732,50 | 659,60 | 659,60 | 30 | 38164,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38164,46 | 57,86 | 57,86 | 12.2017 | РО |
| 46 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.25 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 696,60 | 644,30 | 644,30 | 34 | 37279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37279,20 | 57,86 | 57,86 | 12.2017 | РО |
| 47 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.45 | 1954 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 937,50 | 757,70 | 757,70 | 52 | 43840,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43840,52 | 57,86 | 57,86 | 12.2017 | РО |
| 48 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.47 | 1954 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 1156,10 | 890,90 | 874,00 | 63 | 51547,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51547,47 | 57,86 | 57,86 | 12.2017 | РО |
| 49 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.48 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 819,70 | 757,10 | 757,10 | 39 | 43805,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43805,81 | 57,86 | 57,86 | 12.2017 | РО |
| 50 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.50 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 774,10 | 690,00 | 690,00 | 45 | 373710,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373710,90 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 51 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.53 | 1957 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 750,50 | 677,50 | 677,50 | 42 | 42872,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42872,20 | 63,28 | 63,28 | 12.2017 | РО |
| 52 | Город Пермь, ул.Мира, д.20 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4460,70 | 4167,80 | 2551,20 | 335 | 973056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973056,27 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 53 | Город Пермь, ул.Мира, д.49 | 1961 | 2009 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4114,60 | 3824,50 | 3824,50 | 98 | 2071387,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2071387,44 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 54 | Город Пермь, ул.Мира, д.57 | 1958 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3293,80 | 2345,30 | 2345,30 | 76 | 1593584,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1593584,44 | 679,48 | 679,48 | 12.2017 | РО |
| 55 | Город Пермь, ул.Мира, д.73 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1854,20 | 1649,60 | 1578,50 | 65 | 414033,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414033,10 | 250,99 | 250,99 | 12.2017 | РО |
| 56 | Город Пермь, ул.Мира, д.75 | 1965 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3838,50 | 3221,00 | 2990,20 | 166 | 752006,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752006,87 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 57 | Город Пермь, ул.Мира, д.79 | 1959 | 2003 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1783,40 | 1609,90 | 1609,90 | 88 | 375863,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375863,35 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 58 | Город Пермь, ул.Мира, д.81 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3669,50 | 3241,70 | 3182,30 | 145 | 756839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756839,70 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 59 | Город Пермь, ул.Мира, д.89 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1650,00 | 1546,30 | 1502,70 | 87 | 361014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361014,66 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 60 | Город Пермь, ул.Мира, д.91 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3809,40 | 2644,20 | 2555,10 | 119 | 617341,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617341,37 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 61 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.101а | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1472,50 | 966,50 | 780,60 | 63 | 566484,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566484,99 | 586,12 | 586,12 | 12.2017 | РО |
| 62 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.27 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1871,90 | 1726,20 | 1394,10 | 77 | 1172918,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1172918,38 | 679,48 | 679,48 | 12.2017 | РО |
| 63 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.53а | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2060,60 | 1821,60 | 1585,75 | 81 | 425288,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425288,95 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 64 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.74 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1917,20 | 1610,90 | 1367,40 | 62 | 376096,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376096,82 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 65 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.76 | 1964 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3842,30 | 3360,30 | 2844,30 | 160 | 784529,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784529,24 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 66 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.96 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6710,00 | 5462,30 | 4436,30 | 196 | 1275283,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275283,18 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 67 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3461,90 | 3044,90 | 2411,20 | 126 | 1636664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636664,25 | 537,51 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 68 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3531,10 | 3215,00 | 3032,90 | 161 | 1696199,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1696199,35 | 527,59 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 69 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 1965 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4167,30 | 3732,95 | 3121,25 | 143 | 1671683,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1671683,72 | 447,82 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 70 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.52 | 1960 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3829,20 | 3546,50 | 3381,10 | 188 | 842790,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842790,26 | 237,64 | 237,64 | 12.2017 | РО |
| 71 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.53 | 1972 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6482,30 | 5802,00 | 5754,80 | 303 | 77456,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77456,70 | 13,35 | 13,35 | 12.2017 | РО |
| 72 | Город Пермь, ул.Николая Островского, д.70 | 1971 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 6 | 11178,00 | 11118,70 | 7607,20 | 563 | 5679876,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5679876,71 | 510,84 | 510,84 | 12.2017 | СС |
| 73 | Город Пермь, ул.Новосибирская, д.4 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 3040,40 | 2951,90 | 2343,90 | 107 | 756217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756217,74 | 256,18 | 256,18 | 12.2017 | СС |
| 74 | Город Пермь, ул.Никулина, д.35 | 1969 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3696,60 | 3365,20 | 3056,90 | 131 | 1867551,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1867551,39 | 554,96 | 554,96 | 12.2017 | РО |
| 75 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.28 | 1959 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3819,70 | 3501,90 | 3383,00 | 138 | 817588,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817588,59 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 76 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.34 | 1959 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3017,90 | 2651,20 | 2321,60 | 90 | 1435916,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1435916,43 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 77 | Город Пермь, ул.Ольховская, д.27 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 4 | 727,70 | 675,10 | 44,20 | 34 | 365640,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365640,91 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 78 | Город Пермь, ул.Ольховская, д.38 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 694,10 | 646,70 | 638,70 | 39 | 158790,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158790,72 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 79 | Город Пермь, ул.Осинская, д.2а | 1936 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3209,50 | 2780,03 | 2140,33 | 97 | 1505692,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505692,05 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 80 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2866,40 | 2615,70 | 1797,00 | 108 | 2514576,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2514576,52 | 961,34 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 81 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.7 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 1 | 2604,90 | 2159,10 | 2125,29 | 82 | 1102954,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1102954,65 | 510,84 | 510,84 | 12.2017 | РО |
| 82 | Город Пермь, ул.Петропавлов-ская, д.46 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 4009,70 | 2617,10 | 2136,80 | 83 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800000,00 | 687,78 | 1080,01 | 12.2017 | РО |
| 83 | Город Пермь, ул.Петропавлов-ская, д.76 | 1964 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3593,00 | 3573,00 | 2473,40 | 126 | 1602730,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1602730,43 | 448,57 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 84 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.62 | 1974 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 1 | 2390,40 | 1984,50 | 1820,28 | 159 | 463321,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463321,22 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 85 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.17/1 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 717,40 | 645,00 | 645,00 | 29 | 158373,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158373,30 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 86 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.17/2 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 682,40 | 625,60 | 625,60 | 33 | 149499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149499,63 | 238,97 | 238,97 | 12.2017 | РО |
| 87 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.19 | 1959 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 681,90 | 624,80 | 545,70 | 26 | 220660,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220660,62 | 353,17 | 353,17 | 12.2017 | РО |
| 88 | Город Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 1971 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4119,10 | 3600,30 | 3086,50 | 187 | 663860,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663860,55 | 184,39 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 89 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.29 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2991,00 | 1863,20 | 1321,30 | 47 | 435001,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435001,30 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 90 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.35 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 1849,70 | 1677,66 | 1288,70 | 66 | 414080,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414080,04 | 246,82 | 246,82 | 12.2017 | РО |
| 91 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.37 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1701,40 | 1692,80 | 1405,60 | 52 | 415650,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415650,11 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 92 | Город Пермь, ул.Ракитная, д.13 | 1957 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 2 | 389,10 | 389,10 | 266,80 | 31 | 95539,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95539,61 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 93 | Город Пермь, ул.Самолетная, д.56 | 1975 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 4 | 8699,80 | 7498,60 | 7404,00 | 407 | 3682412,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3682412,49 | 491,08 | 491,08 | 12.2017 | РО |
| 94 | Город Пермь, ул.Сивкова, д.5 | 1972 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6531,10 | 5783,70 | 5783,70 | 272 | 2840259,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2840259,40 | 491,08 | 491,08 | 12.2017 | РО |
| 95 | Город Пермь, ул.Сивкова, д.12 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 2 | 1 | 461,30 | 420,90 | 420,90 | 22 | 227963,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227963,65 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 96 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3721,70 | 3405,90 | 3289,92 | 167 | 763157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763157,10 | 224,07 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 97 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3594,70 | 3210,40 | 3034,50 | 140 | 739781,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739781,45 | 230,43 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 98 | Город Пермь, ул.Советская, д.21 | 1933 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 1630,70 | 1449,65 | 1242,65 | 73 | 355947,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355947,06 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 99 | Город Пермь, ул.Советская, д.22 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2744,40 | 1940,40 | 1012,70 | 35 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 | 721,50 | 1080,01 | 12.2017 | РО |
| 100 | Город Пермь, ул.Советская, д.25 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2857,40 | 2640,90 | 1915,80 | 77 | 616570,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616570,92 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 101 | Город Пермь, ул.Советская, д.28 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1618,40 | 1609,60 | 1324,70 | 51 | 871775,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871775,46 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 102 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 6128,30 | 5277,10 | 3300,00 | 333 | 1116322,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116322,42 | 211,54 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 103 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.5 | 1971 | 2013 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4893,10 | 4603,10 | 4454,30 | 237 | 2260490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2260490,35 | 491,08 | 491,08 | 12.2017 | РО |
| 104 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34/4 | 1971 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3038,60 | 2686,50 | 2414,40 | 147 | 627217,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627217,16 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 105 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.79 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1759,80 | 1586,80 | 1390,00 | 65 | 389622,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389622,87 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 106 | Город Пермь, ул.Уральская, д. 91 | 1959 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3793,28 | 3224,30 | 3224,30 | 128 | 5579160,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5579160,82 | 1730,35 | 1804,56 | 12.2017 | СС |
| 107 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.155 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1735,20 | 1591,80 | 1475,20 | 68 | 371637,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371637,55 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 108 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.165 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2106,80 | 1612,30 | 1483,80 | 60 | 1095525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095525,60 | 679,48 | 679,48 | 12.2017 | РО |
| 109 | Город Пермь, ул.Халтурина, д.10 | 1966 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3811,40 | 3229,40 | 2053,50 | 160 | 753968,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753968,02 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 110 | Город Пермь, ул.Цимлянская, д.1 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 2931,50 | 2609,00 | 2163,67 | 134 | 609123,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609123,23 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 111 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.18 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 4 | 7612,10 | 7178,70 | 5191,20 | 427 | 3664582,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3664582,78 | 510,48 | 510,48 | 12.2017 | СС |
| 112 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.9 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3445,90 | 3154,90 | 3154,90 | 187 | 1036730,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1036730,84 | 328,61 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 113 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.15 | 1962 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3882,40 | 3014,00 | 1756,50 | 133 | 703678,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703678,58 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 114 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.177 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3408,70 | 3112,30 | 2956,70 | 111 | 764194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764194,14 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 115 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.199 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3490,80 | 3194,30 | 3194,30 | 183 | 759093,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759093,45 | 237,64 | 237,64 | 12.2017 | РО |
| 116 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.203 | 1964 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3234,40 | 3200,80 | 3200,80 | 169 | 747290,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747290,78 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 117 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.205 | 1965 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3483,30 | 3185,60 | 2987,40 | 149 | 743742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743742,03 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 118 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.209 | 1964 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3261,90 | 2511,70 | 2511,70 | 116 | 586406,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586406,60 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 119 | Город Пермь, ул.Юрша, д.92 | 1972 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 1 | 2172,60 | 1730,00 | 974,40 | 80 | 403903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403903,10 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 120 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12а | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3539,60 | 3023,90 | 3023,90 | 161 | 3245269,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3245269,38 | 1073,21 | 1080,01 | 12.2017 | СС |

| Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего |  |  | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | ремонт балконных плит | ремонт козырьков входных крылец |
|  |  | руб. | наименование системы* | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по МО |  | 315162203,63 |  | 187479677,87 | 0, 00 | 0, 00 | 38590, 00 | 82910478, 48 | 3043, 82 | 4432466,98 | 23265, 00 | 23821528,60 | 1007, 90 | 7296968,97 | 0,00 | 0, 00 | 7947, 99 | 1498356, 33 | 1300274,58 | 0, 00 | 0, 00 | 5922201,73 | 492302, 10 |
| Итого на 2016 год |  | 189898565,24 |  | 102884013,72 | 0, 00 | 0, 00 | 23902, 00 | 49371983, 13 | 2073, 82 | 2820095,68 | 18615, 00 | 19454743,32 | 1007,90 | 7296968,97 | 0,00 | 0, 00 | 7947, 99 | 900521, 82 | 1300274,58 | 0, 00 | 0, 00 | 5579096,13 | 282919, 90 |
| 1 | Город Пермь, ул.1-й Дубровский пер, д.10 | 396669,87 | ВОД | 396669,87 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.4 | 1024272,91 | ЭЛ | 860266,91 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 164006, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.5 | 429257,94 | ЭЛ | 429257,94 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.24 | 2238644,73 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 900,00 | 2238644, 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Город Пермь, ул.Автозавод-ская, д.41 | 520638,10 | ЭЛ | 520638,10 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Город Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 2432286,07 | ТЕП | 615967,48 | 0, 00 | 0, 00 | 1200,00 | 1816318, 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.13 | 2280406,63 | ТЕП | 2094297,55 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 186109,08 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.4 | 2279266,57 | ЭЛ, ГАЗ | 2279266,57 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.5 | 1014273,06 | ЭЛ | 1014273,06 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Пермь, ул.Академика Вавилова, д.7 | 1029205,80 | ЭЛ | 1029205,80 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Пермь, ул.Академика Вавилова, д.9 | 1026567,59 | ЭЛ | 1026567,59 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.50 | 78740,69 | ХВС | 75724,54 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 3016,15 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53 | 5649356,36 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1652,00 | 5649356, 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.83 | 1338534,95 | ТЕП | 1338534,95 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 1113911,08 | ТЕП | 1113911,08 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Город Пермь, ул.Академика Курчатова, д.3 | 2982230,62 | ХВС, ВОД | 2982230,62 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Город Пермь, ул.Александра Щербакова, д.15 | 386222,09 | ТЕП | 386222,09 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.5 | 34527,11 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 34527, 11 |
| 19 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.6 | 1424650,94 | ТЕП | 1424650,94 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.48 | 1112777,08 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 474,00 | 1109753, 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 3023, 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Город Пермь, ул.Астраханская, д.8 | 89332,88 | ЭЛ | 89332,88 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.72 | 375980,91 | ЭЛ | 355644,85 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 20336, 06 |
| 23 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.8 | 149117,28 | ЭЛ | 145735,20 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 3382,08 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Город Пермь, ул.Барнаульская, д.9а | 305518,84 | ЭЛ | 305518,84 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Город Пермь, ул.Белинского, д.42 | 808903,51 | ЭЛ | 808903,51 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Город Пермь, ул.Боровая, д.20 | 1630487,00 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300, 00 | 1630487, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Город Пермь, ул.Боровая, д.24 | 362718,99 | ЭЛ | 362718,99 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Город Пермь, ул.Бородинская, д.31 | 425755,89 | ЭЛ | 425755,89 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.1 | 1342055,42 | ТЕП | 1342055,42 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.5 | 970456,80 | ТЕП | 970456,80 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.7 | 1457689,16 | ТЕП | 1457689,16 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.23 | 845075,02 | ГВС | 845075,02 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.25 | 392422,03 | ГВС | 392422,03 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.27 | 462842,90 | ГВС | 462842,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.11 | 790883,63 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 790883, 63 | 0,00 |
| 36 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.15 | 2706232,94 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2706232, 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.3 | 1160509,33 | ЭЛ | 1160509,33 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.5 | 736948,06 | ЭЛ | 736948,06 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.7 | 815790,87 | ЭЛ | 815790,87 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Город Пермь, Город ул.Ветлужская, д.22 | 41063,24 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 41063,24 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.36 | 590809,30 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 963,00 | 590809,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.38 | 37301,18 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 37301,18 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.91 | 499281,04 | ВОД | 499281,04 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.97 | 739632,96 | ЭЛ | 739632,96 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.8 | 1084358,37 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 542,00 | 1084358, 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.19 | 2025652,61 | ЭЛ, ГАЗ | 2025652,61 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.5 | 105876,85 | ВОД | 105876,85 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Город Пермь, ул.Газеты «Звезда», д.9 | 2141788,91 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 2141788, 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Город Пермь, ул.Газеты «Звезда», д.12а | 1200000,00 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 700,00 | 1200000, 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Город Пермь, ул.Газеты «Звезда», д.14 | 1019075,54 | ЭЛ | 1019075,54 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.28 | 1052711,00 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 674,00 | 1052711, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Город Пермь, ул.Голева, д.10б | 412756,91 | ЭЛ | 405514,04 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 7242,87 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.10 | 1145867,52 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 1145867,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.18а | 2215966,51 | ЭЛ | 1128600,99 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 983,82 | 1028552,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 58813, 43 |
| 55 | Город Пермь, ул.Двинская, д.10 | 85914,45 | ВОД | 85914,45 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.21 | 788207,95 | ГВС | 788207,95 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.26 | 369349,54 | ЭЛ | 369349,54 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.27 | 1523682,91 | ЭЛ, ГВС | 1523682,91 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.28 | 914734,72 | ГВС | 914734,72 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.30 | 370446,85 | ЭЛ | 370446,85 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Город Пермь, ул.Екатеринин-ская, д.180 | 2459126,05 | ТЕП | 2459126,05 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Город Пермь, ул.Екатерини-нская, д.184 | 2578821,86 | ТЕП | 2578821,86 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Город Пермь, ул.Екатерини-нская, д.214 | 399700,64 | ЭЛ | 399700,64 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Город Пермь, ул.Екатерини-нская, д.51 | 2517541,35 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500, 00 | 2517541, 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Город Пермь, ул.Екатерини-нская, д.59 | 1600000,00 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1327,00 | 1600000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.34 | 497418,42 | ХВС, ГВС | 484253,98 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 13164, 44 |
| 67 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.42 | 1825334,02 | ТЕП | 1825334,02 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.52 | 130651,83 | ВОД | 130651,83 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.59 | 550560,46 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 550560,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Город Пермь, ул.Желябова, д.11/2 | 324756,77 | ЭЛ | 324756,77 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Город Пермь, ул.Желябова, д.19 | 705000,00 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1045,00 | 705000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Город Пермь, ул.Закамская, д.29а | 221352,91 | ЭЛ | 221352,91 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Город Пермь, ул.Заречная, д.140 | 761252,28 | ЭЛ | 761252,28 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Город Пермь, ул.Заречная, д.152 | 297277,35 | ЭЛ | 297277,35 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Город Пермь, ул.Кавалерий-ская, д.17 | 1353862,52 | ТЕП | 1353862,52 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Город Пермь, ул.Карбышева, д.32 | 1066380,22 | ХВС, ГВС | 1066380,22 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Город Пермь, ул.Карбышева, д.44 | 720282,71 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 720282, 71 | 0,00 |
| 78 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.29 | 1292536,61 | ЭЛ | 1292536,61 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.67 | 951950,58 | ЭЛ | 951950,58 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.71 | 1223206,38 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 523,00 | 1223206, 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Город Пермь, ул.Качалова, д.18 | 294195,55 | ЭЛ | 294195,55 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Город Пермь, ул.Качалова, д.19 | 1685652,80 | ТЕП | 1685652,80 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Город Пермь, ул.Качалова, д.20 | 727469,17 | ЭЛ | 727469,17 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Город Пермь, ул.Качалова, д.21 | 768276,62 | ЭЛ | 726722,07 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 41554, 55 |
| 85 | Город Пермь, ул.КИМ, д.109 | 371754,28 | ЭЛ | 371754,28 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Город Пермь, ул.КИМ, д.113 | 1481434,23 | ЭЛ, ГВС | 1481434,23 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Город Пермь, ул.КИМ, д.95 | 615613,70 | ЭЛ | 615613,70 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Город Пермь, ул.КИМ, д.97 | 609053,19 | ЭЛ | 609053,19 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Город Пермь, ул.Кировоград-ская, д.15 | 490287,00 | ЭЛ | 490287,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Город Пермь, ул.Кировоград-ская, д.17 | 2071027,18 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1328,00 | 2071027, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Город Пермь, ул.Кировоград-ская, д.31 | 379388,75 | ЭЛ | 379388,75 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Город Пермь, ул.Комбайнеров, д.26 | 1394862,39 | ТЕП | 1394862,39 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Город Пермь, ул.Комсомоль-ский проспект, д.10 | 898252,48 | ЭЛ | 898252,48 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Город Пермь, ул.Комсомоль-ский проспект, д.30 | 2400000,00 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1400,00 | 2400000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Город Пермь, ул.Комсомоль-ский проспект, д.31а | 679472,41 | ЭЛ | 679472,41 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Город Пермь, ул.Комсомоль-ский проспект, д.36 | 833632,85 | ГВС | 833632,85 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Город Пермь, ул.Комсомоль-ский проспект, д.40 | 410393,57 | ЭЛ | 410393,57 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Город Пермь, ул.Комсомоль-ский проспект, д.65 | 1058751,86 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 1058751,86 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Город Пермь, ул.Комсомоль-ский проспект, д.7 | 3322581,50 | ТЕП | 3141825,45 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 180756, 05 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.49 | 5621845,28 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1523,00 | 5621845, 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Город Пермь, ул.Котовского, д.4 | 1959275,74 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 450,00 | 1959275, 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Город Пермь, ул.Кочегаров, д.35 | 626206,72 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 626206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Город Пермь, ул.Кочегаров, д.49 | 22660,57 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 22660,57 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Город Пермь, ул.Кояновская, д.3 | 1833436,80 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 740,00 | 1807238, 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 4924,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 21274, 56 |
| 105 | Город Пермь, ул.Красновод-ская, д.4 | 370843,75 | ЭЛ | 370843,75 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.8 | 192480,83 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 192480, 83 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.6 | 1015087,87 |  | 1015087,87 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.11 | 737881,94 | ЭЛ | 737881,94 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.16 | 710614,89 | ЭЛ | 698145,34 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 12469,55 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.18а | 575666,98 | ЭЛ | 575666,98 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.24 | 373481,96 | ЭЛ | 373481,96 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.25 | 611411,24 | ЭЛ | 611411,24 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.27 | 618298,60 | ЭЛ | 618298,60 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Город Пермь, ул.Кронштадт-ская, д.6 | 299938,91 | ЭЛ | 299938,91 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Город Пермь, ул.Крупской, д.18 | 797955,89 | ГВС | 797955,89 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Город Пермь, ул.Крупской, д.22 | 424121,24 | ГВС | 424121,24 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Город Пермь, ул.Крупской, д.28 | 626493,40 | ЭЛ | 626493,40 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Город Пермь, ул.Крупской, д.32 | 820250,92 | ГВС | 820250,92 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Город Пермь, ул.Крупской, д.38 | 729008,26 | ГВС | 729008,26 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Город Пермь, ул.Крупской, д.41 | 1144388,28 | ГВС | 1144388,28 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Город Пермь, ул.Крупской, д.41А | 1935248,30 | ЭЛ, ГВС | 1935248,30 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Город Пермь, ул.Крупской, д.45 | 883869,25 | ЭЛ, ГВС | 883869,25 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Город Пермь, ул.Крупской, д.49 | 787396,64 | ЭЛ, ГВС | 787396,64 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 913028,25 | ТЕП | 913028,25 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 3579744,76 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1311,00 | 3579744, 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/1 | 979916,64 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 629,00 | 979916,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 973698,91 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 630,00 | 973698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 975548,13 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 628,00 | 975548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.103 | 10162487,76 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3498, 60 | 5267315, 35 | 359,90 | 4895172,41 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 862073,21 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 564,00 | 862073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Город Пермь, ул.Лобвинская, д.18 | 359249,91 | ТЕП | 359249,91 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.20 | 566521,39 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,40 | 566521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.26а | 1343044,70 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 1343044,70 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.62б | 899816,73 | ЭЛ | 899816,73 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Город Пермь, ул.Малкова, д.10 | 2391912,24 | ТЕП | 2391912,24 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.40 | 404222,62 | ТЕП | 365207,62 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 39015,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.42 | 159678,14 | ЭЛ | 159678,14 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.33 | 2275485,34 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 824,00 | 2275485, 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Город Пермь, ул.Мильчакова, д.29 | 1325852,78 | ЭЛ | 1325852,78 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Город Пермь, ул.Мира, д.51 | 597613,16 | ЭЛ | 597613,16 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Город Пермь, ул.Мира, д.63 | 548053,44 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 548053,44 | 0,00 |
| 142 | Город Пермь, ул.Мира, д.65 | 1237940,10 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 1237940,10 | 0,00 |
| 143 | Город Пермь, ул.Мира, д.66в | 1724627,60 | ЭЛ, ВОД | 1724627,60 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Город Пермь, ул.Мира, д.67 | 920179,59 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 920179, 59 | 0,00 |
| 145 | Город Пермь, ул.Мира, д.69 | 1361756,66 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 1361756,66 | 0,00 |
| 146 | Город Пермь, ул.Мира, д.103 | 607558,98 | ЭЛ | 607558,98 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Город Пермь, ул.Мира, д.108 | 622244,24 | ЭЛ | 622244,24 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Город Пермь, ул.Мира, д.112 | 627963,69 | ЭЛ | 616944,47 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 11019,22 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Город Пермь, ул.Мира, д.132 | 1273054,30 | ТЕП | 1273054,30 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.53б | 1091448,72 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500, 00 | 1091448, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.46а | 1167644,36 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 675,00 | 1167644, 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Город Пермь, ул.Петропавлов-ская, д.11а | 503446,83 | ТЕП | 503446,83 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Город Пермь, ул.Пионерская, д.15 | 355925,02 | ЭЛ | 355925,02 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.41/1 | 98511,39 | ЭЛ | 98511,39 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.41/2 | 98161,06 | ЭЛ | 98161,06 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.41/3 | 98417,97 | ЭЛ | 98417,97 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 1728675,48 | ТЕП | 1728675,48 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Город Пермь, ул.Серпуховская, д.8 | 2356640,48 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2490, 00 | 2356640, 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 2195795,26 | ТЕП | 2195795,26 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.2 | 569803,04 | ГАЗ | 512595,62 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 57207, 42 |
| 161 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.11 | 1032481,86 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 645676, 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 386805, 79 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Город Пермь, ул.Тбилисская, д.5 | 989314,71 | ГАЗ, ЭЛ | 953272,38 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 36042, 33 |
| 163 | Город Пермь, ул.Тбилисская, д.9 | 1455089,43 | ТЕП | 1455089,43 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Город Пермь, ул.Уральская, д.110 | 7341796,31 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 3200,00 | 6428327, 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 913468, 79 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Город Пермь, ул.Углеуральс-кая, д.22 | 2449523,30 | ТЕП | 2449523,30 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого на 2017 год |  | 125263638,39 |  | 84595664,15 | 0, 00 | 0, 00 | 14688, 00 | 33538495,35 | 970,00 | 1612371,30 | 4650, 00 | 4366785, 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 597834, 51 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 343105, 60 | 209382, 20 |
| 1 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Веселая, д.5 | 587809,33 | ТЕП | 587809,33 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.10 | 2851211,22 | ЭЛ, ГВС | 2851211,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.2 | 434479,54 | ТЕП | 434479,54 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.4 | 826551,02 | ТЕП | 826551,02 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.6 | 739160,33 | ЭЛ, ГВС | 739160,33 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.8 | 984581,10 | ЭЛ, ГВС | 984581,10 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Молодежная, д.8 | 728095,20 | ЭЛ, ГВС | 728095,20 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.79 | 187920,00 | ЭЛ | 187920,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.81 | 695043,51 | ЭЛ, ГВС | 695043,51 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.81а | 817885,26 | ТЕП | 817885,26 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.83 | 699689,91 | ЭЛ, ГВС | 699689,91 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.83а | 969707,84 | ЭЛ, ГВС | 969707,84 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.16 | 547463,80 | ЭЛ | 547463,80 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 1407900,33 | ТЕП | 1407900,33 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 6288127,87 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1889,00 | 6288127, 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Город Пермь, ул.Баумана, д.8 | 1751682,31 | ТЕП | 1751682,31 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Город Пермь, ул.Баумана, д.10 | 1333957,90 | ТЕП | 1333957,90 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 277056,81 | ТЕП | 277056,81 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Город Пермь, ул.Боровая, д.30 а | 382838,04 | ЭЛ | 376120,17 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 6717,87 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Город Пермь, ул.Генерала Наумова, д.17 | 250482,69 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 250482,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Город Пермь, ул.Генерала Наумова, д.20 | 37458,56 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 37458,56 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Город Пермь, ул.Генерала Наумова, д.21 | 254274,17 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 254274,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.23 | 313918,77 | ГАЗ | 313918,77 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 1189696,66 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 759,00 | 1189696, 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 1300130,54 | ТЕП | 1300130,54 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.43 | 457981,21 | ГВС | 457981,21 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Город Пермь, ул.Ленина, д.39 | 817915,45 | ЭЛ | 817915,45 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Город Пермь, ул.Ленина, д.78 | 749368,66 | ЭЛ | 749368,66 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Город Пермь, ул.Ленина, д.7а | 1072699,24 | ТЕП | 991238,37 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 81460,87 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Город Пермь, ул.Ленина, д.80 | 856153,56 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 856153, 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Город Пермь, ул.Ленина, д.82 | 1570431,45 | ЭЛ, ВОД | 1527850,29 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 42581, 16 |
| 32 | Город Пермь, ул.Лепешинской, д.14 | 52484,81 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 52484,81 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Город Пермь, ул.Лепешинской, д.20 | 375987,58 | ТЕП | 339697,79 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 36289,79 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Город Пермь, ул.Липатова, д.5 | 3125354,28 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1123,00 | 3125354, 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.26 | 440441,16 | ЭЛ | 440441,16 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.37 | 349450,67 |  |  | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 6345,07 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 343105, 60 | 0,00 |
| 37 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.133 | 1695022,66 | ТЕП | 1695022,66 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.95а | 1263630,29 | ТЕП | 1263630,29 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Город Пермь, ул.Люблинская, д.11 | 38170,24 |  |  | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 38170,24 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Город Пермь, ул.Магистраль-ная, д.38 | 1167840,29 | ЭЛ | 1167840,29 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Город Пермь, ул.Магистраль-ная, д.98 | 1124816,56 | ТЕП | 1124816,56 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Город Пермь, ул.Магистраль-ная, д.100 | 1486244,74 | ТЕП | 1486244,74 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.16 | 1049004,06 | ЭЛ | 1049004,06 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.20 | 3062425,42 | ТЕП | 3062425,42 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Город Пермь, ул.Марии Загуменных, д.6 | 38164,46 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 38164,46 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.25 | 37279,20 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 37279,20 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.45 | 43840,52 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 43840,52 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.47 | 51547,47 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 51547,47 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.48 | 43805,81 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 43805,81 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.50 | 373710,90 | ТЕП | 373710,90 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.53 | 42872,20 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 42872,20 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Город Пермь, ул.Мира, д.20 | 973056,27 | ЭЛ | 973056,27 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Город Пермь, ул.Мира, д.49 | 2071387,44 | ТЕП | 2071387,44 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Город Пермь, ул.Мира, д.57 | 1593584,44 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000, 00 | 1593584, 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Город Пермь, ул.Мира, д.73 | 414033,10 | ЭЛ | 385132,11 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 6878,83 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 22022, 16 |
| 56 | Город Пермь, ул.Мира, д.75 | 752006,87 | ЭЛ | 752006,87 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Город Пермь, ул.Мира, д.79 | 375863,35 | ЭЛ | 375863,35 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Город Пермь, ул.Мира, д.81 | 756839,70 | ЭЛ | 756839,70 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Город Пермь, ул.Мира, д.89 | 361014,66 | ЭЛ | 361014,66 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Город Пермь, ул.Мира, д.91 | 617341,37 | ЭЛ | 617341,37 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.101а | 566484,99 | ТЕП | 523466,07 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 43018,92 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.27 | 1172918,38 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350, 00 | 1172918, 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.53а | 425288,95 | ЭЛ | 425288,95 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.74 | 376096,82 | ЭЛ | 376096,82 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.76 | 784529,24 | ЭЛ | 784529,24 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.96 | 1275283,18 | ЭЛ | 1275283,18 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 1636664,25 | ТЕП | 1636664,25 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 1696199,35 | ТЕП | 1696199,35 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 1671683,72 | ТЕП | 1671683,72 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.52 | 842790,26 | ЭЛ | 828001,35 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 14788,91 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.53 | 77456,70 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 77456, 70 |
| 72 | Город Пермь, ул.Николая Островского, д.70 | 5679876,71 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 2167,00 | 5679876, 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Город Пермь, ул.Новосибир-ская, д.4 | 756217,74 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 756217, 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Город Пермь, ул.Никулина, д.35 | 1867551,39 | ТЕП | 1822625,97 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 44925, 42 |
| 75 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.28 | 817588,59 | ЭЛ | 817588,59 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.34 | 1435916,43 | ТЕП | 1435916,43 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Город Пермь, ул.Ольховская, д.27 | 365640,91 | ТЕП | 365640,91 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Город Пермь, ул.Ольховская, д.38 | 158790,72 | ВОД | 158790,72 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Город Пермь, ул.Осинская, д.2а | 1505692,05 | ТЕП | 1505692,05 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 2514576,52 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 965,00 | 2514576, 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.7 | 1102954,65 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1200,00 | 1102954, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Город Пермь, ул.Петропавлов-ская, д.46 | 1800000,00 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1109,00 | 1800000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Город Пермь, ул.Петропавлов-ская, д.76 | 1602730,43 | ТЕП | 1602730,43 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.62 | 463321,22 | ЭЛ | 463321,22 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.17/1 | 158373,30 | ВОД | 158373,30 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.17/2 | 149499,63 | ЭЛ | 146108,88 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 3390,75 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.19 | 220660,62 | ЭЛ, ГАЗ | 220660,62 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Город Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 663860,55 | ЭЛ | 663860,55 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.29 | 435001,30 | ЭЛ | 435001,30 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.35 | 414080,04 | ЭЛ | 391683,28 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 22396, 76 |
| 91 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.37 | 415650,11 | ВОД | 415650,11 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Город Пермь, ул.Ракитная, д.13 | 95539,61 | ВОД | 95539,61 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Город Пермь, ул.Самолетная, д.56 | 3682412,49 | ХВС, ГВС | 3682412,49 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Город Пермь, ул.Сивкова, д.5 | 2840259,40 | ХВС, ГВС | 2840259,40 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Город Пермь, ул.Сивкова, д.12 | 227963,65 | ТЕП | 227963,65 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 763157,10 | ЭЛ | 763157,10 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 739781,45 | ТЕП | 739781,45 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Город Пермь, ул.Советская, д.21 | 355947,06 | ВОД | 355947,06 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Город Пермь, ул.Советская, д.22 | 1400000,00 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1500,00 | 1400000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Город Пермь, ул.Советская, д.25 | 616570,92 | ЭЛ | 616570,92 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Город Пермь, ул.Советская, д.28 | 871775,46 | ТЕП | 871775,46 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 1116322,42 | ЭЛ | 1116322,42 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.5 | 2260490,35 | ХВС, ВОД | 2260490,35 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34/4 | 627217,16 | ЭЛ | 627217,16 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.79 | 389622,87 | ГВС | 389622,87 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Город Пермь, ул.Уральская, д. 91 | 5579160,82 | ХВС, ВОД, ЭЛ | 2051104,32 | 0, 00 | 0, 00 | 1120,00 | 3528056, 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.155 | 371637,55 | ЭЛ | 371637,55 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.165 | 1095525,60 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1095525, 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Город Пермь, ул.Халтурина, д.10 | 753968,02 | ЭЛ | 753968,02 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Город Пермь, ул.Цимлянская, д.1 | 609123,23 | ЭЛ | 609123,23 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.18 | 3664582,78 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1542,00 | 3664582, 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Город Пермь, ул.Чистополь-ская, д.9 | 1036730,84 | ТЕП | 1036730,84 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Город Пермь, ул.Чистополь-ская, д.15 | 703678,58 | ЭЛ | 703678,58 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.177 | 764194,14 | ВОД | 764194,14 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.199 | 759093,45 | ЭЛ | 745773,22 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 13320,23 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.203 | 747290,78 | ЭЛ | 747290,78 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.205 | 743742,03 | ЭЛ | 743742,03 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.209 | 586406,60 | ЭЛ | 586406,60 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Город Пермь, ул.Юрша, д.92 | 403903,10 | ЭЛ | 403903,10 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12а | 3245269,38 |  | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 1314,00 | 3245269, 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |

| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района/городского округа | ПлощадьМКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего |
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по МО | 859366,68 | 33396,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315162203,63 | 315162203,63 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2016 г. | 513593,00 | 19215,0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189898565,24 | 189898565,24 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2017 г. | 345773,68 | 14181,0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125263638,39 | 125263638,39 |