Администрация города Перми

Постановление

от ……….№………………

Об утверждении Программы, направленной на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,

на 2016 - 2025 годы

1. Утвердить прилагаемую [Программу,](#P29) направленную на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы (далее - Программа).

2. Департаменту образования администрации города Перми обеспечить выполнение мероприятий Программы

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

Утверждена

Постановлением администрации города Перми

от \_\_\_\_\_\_\_. № \_\_\_\_\_\_\_

ПРОГРАММА

Программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми   
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,

на 2016 - 2025 годы

ПАСПОРТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | - | обеспечить создание в городе Перми новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | | |
| Задачи Программы | - | обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных учреждениях | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - | **I этап** | **2016 г** | **2017 г** | **2018 г** | **2019 г** | **2020 г** |
|  | Число новых мест в общеобразовательных учреждениях | 1200 | 3179 | 4432 | 9050 | 7025 |
|  | в том числе введенных путем строительства объектов общего образования | 1200 | - | 2100 | 8900 | 6900 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях по программам: |  |  |  |  |  |
|  | Начального общего образования | 57 | 65 | 81 | 100 | 100 |
|  | Среднего общего образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **II этап** | **2021 г** | **2022 г** | **2023 г** | **2024 г** | 2025 г |
|  | Число новых мест в общеобразовательных учреждения города Перми | 9400 | 6800 | 10400 | 2400 | 1500 |
|  |  | в том числе введенных путем строительства объектов общего образования | 9400 | 6800 | 10400 | 2400 | 1500 |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 76 | 85 | 99 | 100 | 100 |
| Сроки реализации Программы | - | I этап - 2016 - 2020 годы  II этап - 2021 - 2025 годы | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит  38 165 642 000 руб. | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | при реализации I этапа Программы (2016 - 2020 годы):  к 2021 году обучающиеся 1 - 4 классы в общеобразовательных учреждениях перейдут на обучение в одну смену;  будет удержан существующий односменный режим обучения;  при реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы):  к 2025 году в одну смену станут обучаться все 5 - 9 классы в общеобразовательных учреждениях;  будет удержан существующий односменный режим обучения.  По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных учреждениях станут обучаться в одну смену. | | | | | |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа

Программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы разработана в соответствии [распоряжением](consultantplus://offline/ref=5B8BE8DA1619B6AA219365AF054815FB46B6670B341A40A6563BB54F91D3DBEE77146C8041FFC94FGAoFI) Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации, постановлением правительства Пермского края от 29 января 2016 г. № 38-п «Об утверждении программы Пермского края, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы.

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы   
(до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких учреждений;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E27D2C1112E88861F3B4E3DBmCtCG) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=EC2EADF075229CB1C43A1A6DB73424E815E3742A1412E88861F3B4E3DBmCtCG) Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, театров, выставок, занятий спортом, художественным и музыкальным творчеством.

В настоящее время в городе Перми в существенной части школ образовательных процесс организован в две смены. Обучение в одну смену организовано в 21 общеобразовательном учреждении, что составляет 15,5 % от общего количества ОУ. Во вторую смену обучается 35 442 человека, что составляет 33,3 % от общей численности обучающихся (из них 18, 3 % обучающиеся 1-4 классов, 15 % обучающиеся 5-9 классов).

В городе Перми осуществляют образовательную деятельность 135 ОУ. Имущественный комплекс, которых включает 169 зданий. В таблице представлено соотношение зданий ОУ по годам постройки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | до 1917 года | 1917-1950 годы | 1950-1970 годы | 1970-1990 годы | 1990-2015  годы |
| Общеобразовательные учреждения | 7 % | 16 % | 52 % | 24 % | 1 % |

За период с 2009 года по 2015 год были проведены капитальные ремонты в 17 общеобразовательных учреждениях: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84», МАОУ «Лицей № 2», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52», МАОУ «Гимназия № 6», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «Гимназия № 17», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 87», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96».

В настоящее время в аварийном состоянии находится здание, переданное из краевой собственности в 2015 году по адресу: ул. Ивана Франко,43. В соответствии с постановлением администрация города Перми от 15 октября 2015 г. № 780 «Об утверждении муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми" ремонт здания запланирован на период 2017 - 2018 годы.

Согласно постановлению администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 811 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных организаций города Перми" в 2016 году предусмотрено приобретение здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, в 2017 году запланировано строительство нового корпуса МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59", в 2018 году введение   
в эксплуатацию нового корпуса МБОУ " Средняя общеобразовательная школа № 42".

Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся   
в школах города согласно демографическому прогнозу возрастет до 126 285 тыс. человек.

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составит 55 386 тыс. мест в ОУ:

в том числе 49 600 тыс. мест будет создано путем строительства новых зданий, пристроев и капитального ремонта;

в том числе 499 мест планируется создать через развитие сети негосударственного сектора;

в том числе 5 287 мест по мероприятиям включающим эффективность использования имеющихся помещений в ОУ.

Так, в 2016 - 2025 годах планируется в рамках Программы строительство 37 новых зданий ОУ, 17 пристроев к существующим зданиям, капитальный ремонт 1 здания.

В 2016 - 2020 годах планируется создать 24 886 тыс. новых мест   
в ОУ.

В 2021 - 2025 годах планируется создать 30500 тыс. новых мест   
в ОУ.

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы

ее реализации, а также целевые показатели (индикаторы)

реализации Программы

Целью Программы является создание в городе Перми новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах ОУ.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в [приложении № 1](#P228).

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

При реализации I этапа Программы 1 - 4 классы перейдут на обучение в одну смену, будет утвержден существующий односменный режим обучения.

На II этапе к 2025 году планируется обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену. Будут созданы 55 386 тыс. новых мест в ОУ.

III. Мероприятия Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах предусматриваются следующие мероприятия:

строительство школ, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности;

модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий школ (пристроев к ним), возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий   
и помещений) представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, повышение эффективности использования помещений школ разных типов);

поддержка развития негосударственного сектора общего образования.

Расчетный объем финансирования [мероприятий](#P2084) по модернизации существующей инфраструктуры общего образования Пермского края   
на 2016-2025 годы представлен в приложении 3 к настоящей Программе.

IV. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Пермского края, местного бюджета и привлечения внебюджетных источников.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования Программы будут определены в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств при обеспечении создания   
в городе Перми новых мест в ОУ.

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года.

Утвержденный [объем](#P2230) финансирования Программы   
в консолидированном бюджете города Перми представлен в приложении 4 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем - координатором Программы является департамент образования администрация города Перми (далее – ДО).

Начальник ДО является руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

ДО в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

вносит в администрацию города Перми проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы;

вносит в администрацию города Перми предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя - координатора Программы, а также на специализированном сайте Программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

VI. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения с планируемыми значениями фактически достигнутых значений следующих целевых показателей (индикаторов):

к 2021 году 1-4 классы смогут обучаться в одну смену;

к 2025 году в одну смену смогут обучаться 5-9 классы, удерживая существующий односменный режим обучения.

Приложение 1

к Программе, направленной на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,

на 2016 - 2025 годы

Целевые показатели (индикаторы) Программы, направленной на создание новых мест

в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и

современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого:  2015-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми (всего), в том числе введенных путем: | Единиц | 1200 | 0 | 2100 | 8900 | 6900 | 9400 | 6800 | 10400 | 2400 | 1500 | 49600 |
| 1.1 | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),  в том числе путем: | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | проведения капитального ремонта | Единиц |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 1.1.3 | строительства зданий школ | Единиц | 1200 | 0 | 1000 | 7100 | 3900 | 5900 | 5200 | 10400 | 2400 | 1200 | 38300 |
| 1.1.4 | реконструкции | Единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | пристроя к зданиям школ | Единиц | 0 | 0 | 500 | 1800 | 3000 | 3500 | 1600 | 0 | 0 | 300 | 10700 |
| 1.1.6 | возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | приобретения зданий и помещений | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | оптимизации загруженности школ, в том числе путем: | Единиц | 0 | 3112 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 |
| 1.2.1 | эффективного использования имеющихся помещений школ | Единиц | 0 | 3112 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 |
| 1.2.2 | эффективного использования имеющихся помещений образовательных организаций разных типов (всего), включая | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1 | образовательные организации дополнительного образования | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 | иные организации | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | проведения организационных кадровых решений | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | поддержки развития негосударственного сектора общего образования | Единиц | 0 | 67 | 157 | 150 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 1.4 | иных мероприятий | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес  численности  обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего), в том числе: | Единиц | 67 | 69 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | Единиц | 57 | 65 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | Единиц | 70 | 67 | 57 | 52 | 62 | 76 | 85 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | Единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к Программе, направленной на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,

на 2016 - 2025 годы

Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях

города Перми, вводимых путем модернизации существующей

инфраструктуры общего образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Адрес объекта | Мест | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (выкуп) | г. Пермь, ул. Костычева | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство | г. Пермь, ул. Нестерова,  д. 18 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство | г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира, д. 11 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 43 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство | г. Пермь, пр. Парковый, д. 8а | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 3 |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство | г. Пермь, ул. Кронштадтская ("Цветы Прикамья") | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Техническая, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство | г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство | г. Пермь,  ул. Холмогорская, д. 2ж | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Строительство | г. Пермь, ул. Н.Островского, д. 68 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Репина, д. 67а | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство | г. Пермь, Вышка-2 (пересечение Е.Пермяка и Целинной) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство | г. Пермь, ул. Коспашская/Вильямса | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство | г. Пермь, Горки, бульвар Гагарина, д. 75а | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Закамская, д. 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Шишкина, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Строительство | г. Пермь, Парковый, д. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Вагонная,  д. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Строительство | г. Пермь, Левшино (Памирская и Делегатская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Строительство | г. Пермь, Левшино, Молодежная (Усинская, Гагринская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Строительство | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Крупской, д. 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Гайдара, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Старцева, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Баумана, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 3б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Строительство | г. Пермь, ул. Льва Толстого, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Строительство | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Строительство | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Строительство | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Строительство | г. Пермь, ул. Баумана, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Строительство | г. Пермь, ул. Леонова, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция | г. Пермь,  ул. Звенигородская, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкция | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Строительство | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Строительство | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 42 | Строительство | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 43 | Строительство | г. Пермь, ул. О.Лепешинской, д. 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| 44 | Строительство | г. Пермь, ул. Муромская, д. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 45 | Строительство | г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| 46 | Строительство | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 47 | Строительство | г. Пермь, ул. Техническая, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 48 | Строительство | г. Пермь, ул. Калинина, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 49 | Строительство | г. Пермь, ул. Ушакова, д. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 50 | Строительство | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 51 | Строительство | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 62а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 52 | Строительство | г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 53 | Строительство | г. Пермь, ул. Черняховского, д. 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 54 | Строительство | г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 55 | Строительство | г. Пермь, ул. П.Осипенко, д. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Итого по городу Перми | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Программе, направленной на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,

на 2016 - 2025 годы

Мероприятия по модернизации существующей инфраструктуры

общего образования города Перми на 2016-2025 годы

(потребность в средствах на реализацию мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) программы |
| 2016-2020 годы, всего | в том числе | | | | | 2021-2025 годы, всего | в том числе | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Возврат в систему |  |  |  |  |  |  | Организовано обучение в одну смену для обучающихся 1-4 классов и 10-11 классов |  |  |  |  |  |  |  | Организовано обучение в одну смену для обучающихся 5-9 классов |  |
| Приобретение (выкуп) | 715 | 316,2 | 398,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 116 |  |  | 116,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пристрой к зданию | 4654 |  |  | 470,2 | 1362,6 | 2821,2 |  | 4750,5 | 2936,0 | 1174,4 |  |  | 640,1 |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 8890,6 |  |  | 650,0 | 5330,2 | 2910,4 |  | 19037,5 | 4381,1 | 3949,4 | 8307,7 | 1592,4 | 806,9 |  |
| Итого | 14375,6 | 316,2 | 398,8 | 1236,2 | 6692,8 | 5731,6 |  | 23788 | 7317,1 | 5123,8 | 8307,7 | 1592,4 | 1447 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  Мероприятия по модернизации  существующей инфраструктуры  общего образования города Перми  на 2016-2025 годы (потребность в средствах на реализацию мероприятий) |

Утвержденный объем финансирования Программы на 2016-2025 годы в консолидированном бюджете Перми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | Срок  реализации | Объем финансирования, всего | В том числе за счет | |
| консолидированного бюджета Пермского края | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | 2016-2025, всего |  |  |  |
| в том числе 2016-2020, всего |  |  |  |
| 2016 | 348 516 100,0 | 157 209 200,0 |  |
| 2017 | 610 168 500,0 | 225 772 300,0 |  |
| 2018 | 717 614 400,0 | 258 140 000,0 |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |
| в том числе 2021-2025, всего |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |