На основании решения Пермской городской Думы от 23 сентября 2014 г.           № 188 «Об утверждении Положения об управлении капитального строительства администрации города Перми»

Дата рег.

Рег. номер

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления оценки обоснованности стоимости инвестиционных проектов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления капитального строительства администрации города Перми                  Ушакова Д.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

администрации города

от ____ № _______

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила оценки обоснованности стоимости инвестиционного проекта в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности местного значения за исключением автомобильных дорог, дорожных сооружений, объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: инвестиционный проект, объекты капитального строительства, исполнитель - применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета города Перми муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - Порядок принятия решений) и Порядке оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью (частично) из средств бюджета города Перми, утвержденных Постановлением администрации города Перми от 7 августа 2014 г. N 531.

- Оценка обоснованности стоимости инвестиционного проекта

2.1. Оценку обоснованности стоимости инвестиционного проекта             (далее – Оценка) осуществляет управление капитального строительства администрации города Перми (далее – УКС).

2.2. Исполнитель направляет в УКС заявление о проведении Оценки с указанием исходных данных инвестиционного проекта согласно приложению 1        к настоящему Порядку.

Форма, содержащая исходные данные инвестиционного проекта, подписывается руководителем Исполнителя и согласовывается с заместителем администрации города Перми – руководителем функционально-целевого блока, в состав которого входит Исполнитель.

2.3. В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми Исполнитель дополнительно представляет подтверждение департамента имущественных отношений администрации города Перми отсутствия в казне города Перми объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.

2.4. Оценка осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а в случае их отсутствия - путем сравнения с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном 2.6. настоящего Порядка.

2.5. При проведении оценки укрупненные нормативы цены строительства или проекта-аналога представляются в ценах года проведения оценки с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.

2.6. В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению, а также по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

2.7. Стоимость инвестиционного проекта является обоснованной, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по укрупненному нормативу цены строительства или проектам-аналогам не более чем на 5 процентов.

2.8. По результатам Оценки готовится заключение согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.9. Заключение подписывается начальником УКС.

2.10. Оценка и подготовка заключения осуществляется в течение 30 дней со дня поступления в УКС заявления о проведении Оценки.

3. Разработка планов капитального строительства и развития объектов капитального строительства

3.1. Разработку и ведение плана капитального строительства и развития объектов капитального строительства (далее – План) осуществляет УКС.

3.2. Объекты капитального строительства, стоимость которых обоснована, включаются в План.

3.3. План составляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.4. План утверждается начальником УКС и размещается на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 20 декабря текущего финансового года.

Приложение 1

к Порядку

осуществления оценки

обоснованности инвестиционных проектов

Исходные данные инвестиционного проекта

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование Исполнителя | функциональный орган администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, ответственный за подготовку и реализацию бюджетных инвестиций, предоставление бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета города Перми муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
| 2 | Наименование инвестиционного проекта |  |
| 3 | Сведения о земельном участке | местоположение земельного участка (адрес, площадь, кадастровый номер) |
| 4 | Направление инвестирования | (строительство, реконструкция, приобретение) |
| 5 | Проектная мощность |  |
| 6 | Общая площадь здания, кв.м* |  |
| 7 | Стоимость инвестиционного проекта | _________ тыс. рублей (предполагаемая, оценочная, сметная при наличии, необходимое указать) |
| 8 | Срок начала реализации инвестиционного проекта, год |  |
| 9 | Наличие проектной документации, степень ее готовности | ___________________________________ (отсутствует, разрабатывается, частично разработана, имеется в полном объеме, утверждена). Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий/наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (отсутствует, на экспертизе до _________________ (указать дату выполнения экспертизы по договору), имеется) __________ (указать N, дату заключения) |

* указывается в случае строительства административных зданий, в случае строительства жилых зданий указывается общая площадь квартир.

| Руководитель Исполнителя, подготовившего предложение _______________ ____________ (ФИО руководителя) (подпись) «___» _______________ 20__ г. Непосредственный исполнитель ___________________________ (ФИО, должность, телефон) | Согласовано: Заместитель главы администрации города Перми _______________ ____________ (ФИО руководителя) (подпись) «___» _______________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение 2

к Порядку

осуществления оценки

обоснованности инвестиционных проектов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наименование инвестиционного проекта

______________________________________________________________________

Наименование Исполнителя

______________________________________________________________________

Местоположение объекта капитального строительства

______________________________________________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта

______________________________________________________________________

Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства ______________________________________________________________________

Наличие проектной или иной обосновывающей документации по инвестиционному проекту

______________________________________________________________________

Возможность использования типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации

______________________________________________________________________

Целесообразность использования при осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования

______________________________________________________________________

Срок реализации инвестиционного проекта

______________________________________________________________________

Объем капитальных вложений

______________________________________________________________________

Стоимость капитальных вложений (для инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства) либо стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества

| Наименование | Сметная (предполагаемая) стоимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, включая НДС, или оценочная (предполагаемая) стоимость приобретаемого объекта, тыс. руб. | Значение стоимостного показателя норматива цены строительства для аналогичных объектов, утвержденного Министерством строительства и ЖКХ РФ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Приобретение объекта |  |  |
| Строительство (реконструкция) объекта, в том числе: |  |  |
| -подготовка проектной документации |  |  |
| -строительно-монтажные работы |  |  |

Обоснованность стоимости инвестиционного проекта

______________________________________________________________________

Начальник управления

капитального строительства

администрации города Перми

____________________________________    _______________________

(ФИО руководителя)                                           (подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Исполнитель _______________________________

(ФИО, должность, телефон)

- Приложение 3

к Порядку

осуществления оценки

обоснованности инвестиционных проектов

- Утверждено

Начальник управления капитального строительства

администрации города Перми

____________________________________________

«___» ______________________________________.

План капитального строительства и развития объектов капитального строительства города Перми на _______ годы

| N п/п | Наименование объекта | Исполнитель/ Заказчик | Срок реализации инвестиционного проекта | Проектная мощность объекта | Этапы реализации инвестиционного проекта | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб. в ценах __ года | Объем финансирования (по годам) и источникам, тыс. руб. |  |  | Реквизиты протокола инвестиционной комиссии о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | годы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |