25.03.2016

204

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 840 
(в ред. от 18.01.2016 № 22).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 25.03.2016 № 204

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 840

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 303831,9 | 292348,2 | 212943,6 |
|  | бюджет города Перми | 303831,9 | 292348,2 | 212943,6 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 187659,8 | 165700,9 | 166587,1 |
|  | бюджет города Перми | 187659,8 | 165700,9 | 166587,1 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 116172,1 | 126647,3 | 46356,5 |
|  | бюджет города Перми | 116172,1 | 126647,3 | 46356,5 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом) | 21 | 21 | 22 |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | 10,1 | 5,1 | 4,1 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 187659,8 | 165700,9 | 166587,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 187659,8 | 165700,9 | 166587,1 |

2.2. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | 6630,4 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 187659,8 | 165700,9 | 166587,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 187659,8 | 165700,9 | 166587,1 |

2.4. строку 2.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | всего, в том числе | 116172,1 | 126647,3 | 46356,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 116172,1 | 126647,3 | 46356,5 |

2.5. строки 2.1.3-«Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 66569,1 | 77290,8 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 116172,1 | 126647,3 | 46356,5 |
|  |  | бюджет города Перми | 116172,1 | 126647,3 | 46356,5 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 303831,9 | 292348,2 | 212943,6 |
|  |  | бюджет города Перми | 303831,9 | 292348,2 | 212943,6 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс.кв.м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | бюджет города Перми | 1320,3 | 1320,3 | 1402,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 929,8 | 929,8 | 929,8 |  | 1159,1 | 1159,1 | 1231,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1392,1 | 1392,1 | 1392,1 |  | 2024,6 | 2024,6 | 2151,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1478,6 | 1478,6 | 1478,6 |  | 1765,4 | 1765,4 | 1875,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 3417,3 | 3417,3 | 3417,3 |  | 4799,2 | 4799,2 | 5099,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 3179,57 | 3179,57 | 3179,57 |  | 4214,7 | 4214,7 | 4478,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1788,7 | 1776,95 | 1776,95 |  | 2158,4 | 2158,4 | 2293,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 1521,8 | 1521,8 | 1521,8 |  | 2205,6 | 2205,6 | 2343,4 |
|  |  | итого по ПНР |  | тыс.кв.м | 14770,97 | 14759,22 | 14759,22 | бюджет города Перми | 19647,3 | 19647,3 | 20875,3 |

3.2. строки 1.1.3.1-«Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования | МКУ «Пермблагоустройство» | количество принятых проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | платежное поручение по акту выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | - | - |  | 702,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию | га | 0,36 | - | - |  | 5228,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6630,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6630,4 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку «Всего по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 187659,8 | 165700,9 | 166587,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 187659,8 | 165700,9 | 166587,1 |

4. В приложении к разделу «Финансирование подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

4.1. в таблице 1:

4.1.1. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул.Краснополянской,12 | шт. | 1 | 2015 |
|  | оплаченное платежное поручение по акту выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | 2016 |

4.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | 2015 год |
|  |  | оплата задолженности выполненных работ I этапа реконструкции | 2016 год |

4.2. после таблицы 3 дополнить таблицей 4 следующего содержания:

«Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул.Гашкова,20, г.Пермь, район Мотовилихинский |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.3.1. Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | УВБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в Мотовилихинском районе по ул.Гашкова отсутствуют благоустроенные зоны для отдыха населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание благоустроенной зоны отдыха населения города Перми по ул.Гашкова,20 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь вновь созданного сквера составит 0,5 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 700,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 700,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 700,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 700,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул.Гашкова,20 | шт. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствуют |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | преобразование территории по ул.Гашкова,20 в зону повышенной привлекательности и комфорта, обеспечивающую круглогодичную посещаемость населением города Перми |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.02.2016 № 1 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  |  | 2016 год |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

5.1. строки 2.1.3.1-«Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь кладбища, подготовленная под захоронения умерших | га | 24,97 | 20,7 | - | бюджет города Перми | 66569,1 | 77290,8 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66569,1 | 77290,8 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66569,1 | 77290,8 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 116172,1 | 126647,3 | 46356,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116172,1 | 126647,3 | 46356,5 |

- 5.2. в приложении:

- 5.2.1. в таблице 1:

- 5.2.1.1. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 291007,08437 тыс.руб., в том числе: 2009 год – 25500,0 тыс.руб.; 2010 год – 24229,83 тыс.руб.; 2011 год – 19836,442 тыс.руб.; 2012 год – 17474,3 тыс.руб.; 2013 год – 49266,937 тыс.руб.; 2013 год – 2019,1 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 70566,42 тыс.руб.; 2014 год – 167,57136 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 13086,58401 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2017 год – 68859,9 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 268748,69637 тыс.руб.: 2009 год – 7500,0 тыс.руб.; 2010 год – 19971,442 тыс.руб.; 2011 год – 19836,442 тыс.руб.; 2012 год – 17474,3 тыс.руб.; 2013 год – 49266,937 тыс.руб.; 2013 год – 2019,1 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 70566,42 тыс.руб.; 2014 год – 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 13086,58401 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2017 год – 68859,9 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 22258,388 тыс.руб.: 2009 год – 18000,0 тыс.руб.; 2010 год – 4258,388 тыс.руб. |

5.2.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение I этапа строительства | 2005-2011 годы |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) | 2012 год |
|  |  | выполнение II этапа строительства | 2013 год |
|  |  | выполнение III этапа строительства | 2014 год |
|  |  | выполнение IV этапа строительства | 2015 год |
|  |  | выполнение V этапа строительства | 2017 год |

5.2.2. в таблице 2:

5.2.2.1. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечить возможности для захоронения умерших жителей города Перми, площадь под захоронение умерших – 24,97 га |
| --- | --- | --- |

5.2.2.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 43362,848 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1402,848 тыс.руб.; 2016 год – 33529,1 тыс.руб.; 2017 год – 8430,9 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 43362,848 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 1402,848 тыс.руб.; 2016 год – 33529,1 тыс.руб.; 2017 год – 8430,9 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции | шт. | 1 | 2016 |
|  | принятый заказчиком II этап реконструкции | шт. | 1 | 2017 |

5.2.2.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации | 2015 год |
|  |  | выполнение I этапа строительства | 2016 год |
|  |  | выполнение II этапа строительства | 2017 год |

5.2.3. в таблице 3:

5.2.3.1. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 77600,46774 тыс.руб., в том числе: из бюджета города Перми: 2013 год – 9357,03548 тыс.руб.; 2014 год – 27062,28502 тыс.руб.; 2014 год – 4619,26222 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3517,0 тыс.руб.; 2015 год – 4,88502 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 33040,0 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции (вырубка и вывоз леса) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком II этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта, металлическое ограждение) | шт. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком III этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта) | шт. | 1 | 2015 |
|  | оплаченное платежное поручение по акту выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | 2016 |

5.2.3.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации | 2013 год |
|  |  | выполнение I этапа строительства | 2013 год |
|  |  | выполнение II этапа реконструкции | 2014 год |
|  |  | выполнение III этапа реконструкции | 2015 год |
|  |  | оплата задолженности выполненных работ III этапа реконструкции | 2016 год |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

6.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (347,206) | 100,0 (347,206) | 100,0 (347,206) |
|  | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс.кв. м) | 100,0 (14770,97) | 100,0 (14759,22) | 100,0 (14759,22) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (шт.) | 100 (10) | 100 (10) | 100 (10) |

6.2. строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (га) | 5,7 (24,97) | 4,8 (20,7) | 0,0 (0,0) |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.03.2016 | 25.12.2016 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 120,0 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 277,8 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 159,9 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 40,4 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 224,5 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | ед. | 3 |  | 133,1 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 14 | бюджет города Перми | 961,3 |

7.2. строку 1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2016 | 14.10.2016 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | бюджет города Перми | 1320,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  | 929,8 |  | 1159,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  | 1392,1 |  | 2024,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  | 1478,6 |  | 1765,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  | 3417,3 |  | 4799,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  | 3179, 57 |  | 4214,7 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | 1788,7 |  | 2158,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  | 1521,8 |  | 2205,6 |

7.3. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.1.3 | Строительство сквера по ул.Гашкова,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2016 | 18.03.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по строительству сквера | шт. | 1 | бюджет города Перми | 700,0 |
| 1.1.3.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера |  | 20.04.2016 | 29.04.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству сквера | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.3.3 | Приемка проектно-изыскательских работ по строительству сквера |  | 04.05.2016 | 26.12.2016 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ | шт. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 700,0 |

7.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6630,4 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6630,4 |

7.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 187659,8 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 187659,8 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 2.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1» признать утратившими силу;

8.2. строки 2.1.3.1.2-«Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища «Северное», Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2016 | 13.01.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища | шт. | 1 | бюджет города Перми | 33529,1 |
| 2.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища |  | 04.02.2016 | 17.02.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища | шт. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.1.3 | Приемка проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища |  | 18.02.2016 | 30.06.2016 | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | подготовленная площадь под захоронение умерших | га | 24,97 |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33529,1 |
| 2.1.3.1.2 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое), Пермский край, город Пермь, район Орджоникидзевский, ул.Цимлян-ская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2016 | 25.12.2016 | платежное поручение по акту выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 33040,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33040,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66569,1 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 66569,1 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 116172,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116172,1 |