12.04.2016

246

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в целях ликвидации аварийного жилищного фонда

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520 (в ред. от 26.12.2013 № 1251, от 30.04.2014 № 304, 
от 18.12.2014 № 1001, от 20.05.2015 № 297, от 29.06.2015 № 422, от 16.07.2015 
№ 473, от 04.09.2015 № 618, от 08.12.2015 № 1030, от 12.01.2016 № 6).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми			                          Д.И.Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.04.2016 № 246

- ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520

1. В разделе «Паспорт Программы» в графе 2 строки «Основные показатели Программы» слова «2202 человека, освободить 26542,57 кв.м» заменить словами «2203 человека, освободить 26545,27 кв.м».

2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Необходимый объем финансирования Программы составляет 1572190,16345 тыс.руб., в том числе за счет средств:

Фонда – 388033,41845 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 154096,02000 тыс.руб.;

2014 год – 68744,50804 тыс.руб.;

2015 год – 134766,06238 тыс.руб.;

2016 год – 30426,82803 тыс.руб.;

бюджета Пермского края 284205,97070 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 12841,33500 тыс.руб.;

2014 год – 120847,13658 тыс.руб.;

2015 год – 120151,05306 тыс.руб.;

2016 год – 30366,44606 тыс.руб.;

бюджета города Перми – 664315,79788 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 236078,23630 тыс.руб.;

2014 год – 195405,11693 тыс.руб.;

2015 год – 184767,78155 тыс.руб.;

2016 год – 48064,66310 тыс.руб.;

внебюджетных источников – 235634,97642 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 60021,09283 тыс.руб.;

2014 год – 32248,19189 тыс.руб.;

2015 год – 83955,30150 тыс.руб.;

2016 год – 59410,39020 тыс.руб.».

3. В пункте 4.2:

3.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств Фонда, бюджета Пермского края и бюджета города Перми

|  | Наименование | Размер и объем долевого финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |
| 1 | 2013 год |  |  |  |
| 1.1 | Объем долевого финансирования (%) | 90 | 10 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 154096,02000 | 12841,33500 | 4280,44500 |
| 2 | 2014 год |  |  |  |
| 2.1 | Объем долевого финансирования со средствами Фонда (%) | 65,6 | 34,4 |  |
|  |  |  | 56,3 | 43,7 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 68744,50804 | 20295,37485 | 15747,57931 |
| 2.2 | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) (в рамках постановления Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п) (%) | - | 86836,778,49 | 97308,42698 |
| 2.3 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24 января 2014 г. № 40-п) (тыс.руб.) | - | 13714,98324 | 9752,97585 |
| 3 | 2015 год |  |  |  |
| 3.1 | Объем долевого финансирования (%) | 47,4 | 52,6 |  |
|  |  |  | 66,7 | 33,3 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 134766,06238 | 99948,14468 | 49787,73789 |
| 3.2 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24 января 2014 г. № 40-п) (тыс.руб.) | - | 75 | 25 |
|  |  | - | 20202,90838 | 6734,30282 |
| 4 | 2016 год |  |  |  |
| 4.1 | Объем долевого финансирования (%) | 49,8 | 50,2 |  |
|  |  |  | 59,5 | 40,5 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 30426,82803 | 18247,82436 | 12403,37931 |
| 4.2 | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) (в рамках постановления Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п) (%) | - | 11708,30519 | 1236,65670 |
| 4.3 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24 января 2014 г. № 40-п) (тыс.руб.) | - | 410,31651 |  |

3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

- Размер дополнительного финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (тыс.руб.), в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения стоимости 1 кв.м жилья, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554, распоряжениями Правительства Пермского края от 28 марта 2013 г. № 84-рп, от 27 декабря 2013 г. № 318-рп, постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п | 56365,82232 | 4929,84851 | 54877,24253 | 951,55329 |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 81516,88637 | 28938,40729 | 61830,43500 | 28217,38660 |
| Объем финансирования на выкуп жилых помещений у собственников на исполнение судебных решений (тыс.руб.) | 7092,99585 | 7068,86026 | 2614,11230 | 5255,68720 |
| Объем финансирования на исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений (тыс.руб.) | 32710,56486 | 30795,42003 | 8923,95101 |  |
| Объем финансирования за счет средств предыдущих периодов (тыс.руб.) | 54111,52190 | 863,59870 |  |  |
| Итого | 231797,79130 | 72596,13479 | 128245,74084 | 34424,62709 |

4. В пункте 5.4 слова «переселить 2202 человека» заменить словами «переселить 2203 человека».

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов

| № | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми | дополнительное финансирование за счет бюджета города Перми |  |  |  |  | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  | на превышение цены 1 кв.м | на превышение общей площади жилых помещений | выкуп жилых помещений на исполнение судебных решений | предоставление жилых помещений на исполнение судебных решений | за счет средств предыдущих периодов |  |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 4 | 15.09.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 354,90 | 3 | 0 | 3 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 10239909,00 | 3531276,00 | 294273,00 | 98091,00 | 1387079,40 | 4929189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Бригадирская,4 | 6 | 16.05.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 23 | 22 | 361,80 | 6 | 5 | 1 | 308,50 | 239,80 | 68,70 | 15069492,19 | 8995860,00 | 749655,00 | 249885,00 | 3201608,34 | 1872483,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 146 | 17.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 22 | 22 | 394,00 | 7 | 2 | 5 | 329,80 | 86,80 | 243,00 | 17359805,56 | 9616968,00 | 801414,00 | 267138,00 | 3558833,13 | 3115452,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Гипсовая,1/37 | 125 | 23.12.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 516,70 | 2 | 0 | 2 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 3839215,39 | 2274480,00 | 189540,00 | 63180,00 | 672615,43 | 639399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Делегатская,25 | 6 | 25.10.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 24 | 332,00 | 7 | 5 | 2 | 279,20 | 190,10 | 89,10 | 15553443,84 | 8141472,00 | 678456,00 | 226152,00 | 3193360,32 | 3314003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 3 | 01.04.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 15 | 330,00 | 5 | 1 | 4 | 203,80 | 39,90 | 163,90 | 10990928,43 | 5942808,00 | 495234,00 | 165078,00 | 2150144,71 | 2237663,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Дзержинского,18 | 75 | 30.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 44 | 43 | 526,90 | 10 | 2 | 8 | 413,60 | 88,00 | 325,60 | 28998917,81 | 12060576,00 | 1005048,00 | 335016,00 | 4721295,84 | 10876981,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 6 | 04.04.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 59 | 59 | 619,60 | 16 | 7 | 9 | 619,60 | 253,60 | 366,00 | 35206497,81 | 18067536,00 | 1505628,00 | 501876,00 | 6781489,15 | 8349968,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 65 | 48 | 709,50 | 18 | 8 | 10 | 639,00 | 280,40 | 358,60 | 33750875,59 | 18606996,00 | 1550583,00 | 516861,00 | 6342813,33 | 6733622,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.Е | 169 | 08.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 18 | 18 | 258,60 | 6 | 1 | 5 | 245,50 | 42,60 | 202,90 | 15156378,20 | 7158780,00 | 596565,00 | 198855,00 | 2495509,28 | 4706668,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.С | 170 | 08.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 41 | 38 | 338,10 | 9 | 2 | 7 | 282,90 | 76,80 | 206,10 | 22858340,82 | 8249364,00 | 687447,00 | 229149,00 | 3230483,96 | 10461896,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Магистральная,5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 27 | 18 | 399,60 | 13 | 8 | 5 | 232,15 | 144,80 | 87,35 | 16222779,89 | 6769494,00 | 564124,50 | 188041,50 | 2571709,31 | 6129410,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Монастырская,7 | 99 | 22.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 37 | 31 | 537,20 | 12 | 7 | 5 | 421,90 | 199,10 | 222,80 | 23457508,18 | 12302604,00 | 1025217,00 | 341739,00 | 4420109,57 | 5367838,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Советская,79, лит.А | 105 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 13 | 13 | 169,50 | 3 | 0 | 3 | 135,80 | 0,00 | 135,80 | 7926552,37 | 3959928,00 | 329994,00 | 109998,00 | 1378630,43 | 2148001,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Советская,79, лит.Б | 104 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 110,50 | 3 | 0 | 3 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 3966186,28 | 2227824,00 | 185652,00 | 61884,00 | 790523,67 | 700302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Советская,79, лит.В | 106 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 107,70 | 3 | 2 | 1 | 107,70 | 48,20 | 59,50 | 6619945,21 | 3140532,00 | 261711,00 | 87237,00 | 1175920,72 | 1954544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Советская,79, лит.Д | 107 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4 | 4 | 109,10 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 2673907,08 | 1388016,00 | 115668,00 | 38556,00 | 540869,28 | 590797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Советская,81 | 108 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 12 | 134,10 | 2 | 0 | 2 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 6902940,27 | 2813940,00 | 234495,00 | 78165,00 | 1018917,06 | 2757423,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Теплогорская,29 | 8 | 16.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 7 | 7 | 226,20 | 4 | 0 | 4 | 226,20 | 0,00 | 226,20 | 10257947,44 | 6595992,00 | 549666,00 | 183222,00 | 2201908,59 | 727158,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Связистов,19 | б/н | 11.11.1999 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 25 | 25 | 483,80 | 9 | 2 | 7 | 399,00 | 53,60 | 345,40 | 18280899,87 | 10429074,00 | 869089,50 | 289696,50 | 3862499,94 | 2830539,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Нижнекурьин-ская,11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 28 | 6 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 2299626,35 | 1215972,00 | 101331,00 | 33777,00 | 480625,63 | 467920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Окулова,20, лит.Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 27 | 1 | 338,50 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1468411,11 | 606528,00 | 50544,00 | 16848,00 | 188875,23 | 605615,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 528 | 440 | 7700,40 | 141 | 52 | 89 | 5338,15 | 1743,70 | 3594,45 | 309100508,69 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 56365822,32 | 81516886,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Водников,49 | 16 | 27.10.2005 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 495,80 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 4425719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4425719,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Краснофлотская, 28а | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 605,90 | 4 | 0 | 4 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 6758180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6758180,00 |
| 3 | Ул.Краснофлотская, 30 | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 45 | 45 | 595,20 | 10 | 0 | 10 | 272,90 | 0,00 | 272,90 | 18964407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18964407,60 |
| 4 | Ул.Красноармейская 1-я,9а | б/н | 12.11.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 51 | 51 | 201,70 | 5 | 5 | 0 | 201,70 | 201,70 | 0,00 | 13003931,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8317797,79 | 0,00 | 13003931,92 |
| 5 | Ул.Гатчинская,4 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 439,80 | 1 | 1 | 0 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 5500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500000,00 |
| 6 | Ул.Энгельса,26 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 3 | 3 | 466,20 | 1 | 1 | 0 | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 2313768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313768,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,10 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 526,40 | 1 | 1 | 0 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Углеуральская,9 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 408,60 | 4 | 4 | 0 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000000,00 |
| 9 | Ул.Николая Островского,3а | 63 | 30.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 302,60 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 1340112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340112,20 | 0,00 |
| 10 | Ул.Монтажников, 13а | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 536,30 | 3 | 1 | 2 | 68,20 | 19,90 | 48,30 | 6254654,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366761,00 | 2224754,17 | 3663139,50 | 0,00 |
| 11 | Ул.Монтажников,16 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 22 | 22 | 515,70 | 3 | 2 | 1 | 64,40 | 36,90 | 27,50 | 6456914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128455,13 | 0,00 | 6328459,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Судозаводская,21 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 522,80 | 3 | 2 | 1 | 56,20 | 37,30 | 18,90 | 6021719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021719,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Максима Горького,14 | б/н | 24.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 130,30 | 1 | 1 | 0 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Спортивная,21 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 452,80 | 1 | 0 | 1 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 2965360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2965360,30 | 0,00 |
| 15 | Ул.Грозненская,5 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 7 | 7 | 941,90 | 2 | 2 | 0 | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 2158963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133500,00 | 0,00 | 2025463,90 | 0,00 |
| 16 | Ул.Краснополян-ская,22 | б/н | 19.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 27 | 1096,10 | 7 | 3 | 4 | 346,08 | 152,40 | 193,68 | 16046320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6102461,72 | 0,00 | 9943859,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Инженерная,36 | б/н | 12.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 1490,90 | 2 | 2 | 0 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Ремонтная 2-я, 7 | б/н | 22.11.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 2 | 2 | 88,50 | 1 | 1 | 0 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1928036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928036,00 |
| 19 | Ул.Окулова,25, лит.Б | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 202,60 | 1 | 1 | 0 | 202,60 | 202,60 | 0,00 | 8877729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8877729,40 |
| 20 | Ул.Окулова,25, лит.А | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 68,30 | 1 | 1 | 0 | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992837,70 |
| 21 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 65 | 16 | 709,50 | 1 | 0 | 1 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Магистральная,5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 7 | 399,60 | 3 | 1 | 2 | 52,55 | 14,10 | 38,45 | 4187808,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3568968,55 | 618840,00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Дзержинского,18 | 75 | 30.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 46 | 1 | 526,90 | 1 | 1 | 0 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Монастырская,7 | 99 | 22.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 37 | 1 | 537,20 | 1 | 0 | 1 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 1499222,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499222,52 | 0,00 |
| 25 | Ул.Вильямса,33 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 12 | 9 | 579,50 | 1 | 0 | 1 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 4696763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696763,40 | 0,00 |
| 26 | Ул.Карпинского,46 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 15 | 4 | 363,70 | 1 | 1 | 0 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 |
| 27 | Ул.Кировоградская, 190 | б/н | 25.03.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 115,20 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 2078679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2078679,60 | 0,00 |
| 28 | Ул.Пономарева,81 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 6 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 2420740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420740,80 | 0,00 |
| 29 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.С | 170 | 08.11.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 41 | 3 | 338,10 | 1 | 0 | 1 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Нижнекурь-инская,11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 28 | 2 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Герцена,9 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 20 | 3 | 506,40 | 1 | 1 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 |
| 32 | Ул.Подлесная,9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 25 | 2 | 1542,40 | 1 | 1 | 0 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 541 | 269 | 16812,40 | 67 | 33 | 34 | 2510,03 | 1370,10 | 1139,93 | 153936175,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7092995,85 | 32710564,86 | 54111521,90 | 60021092,83 |
|  | Всего по 2013 году |  |  |  |  | 1069 | 709 | 24512,80 | 208 | 85 | 123 | 7848,18 | 3113,00 | 4734,38 | 463036684,13 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 56365822,32 | 81516886,37 | 7092995,85 | 32710564,86 | 54111521,90 | 60021092,83 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | б/н | 26.01.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 31 | 28 | 355,20 | 9 | 7 | 2 | 315,10 | 232,90 | 82,20 | 18625046,81 | 9743429,03 | 2875707,39 | 2231479,44 | 0,00 | 3774430,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Ладожская,27 | 47 | 26.08.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 12 | 199,50 | 6 | 5 | 1 | 150,20 | 125,40 | 24,80 | 10268382,46 | 4403268,58 | 1299873,35 | 1008616,45 | 0,00 | 3556624,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Академика Павлова,7 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 18 | 551,30 | 4 | 0 | 4 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 7513536,86 | 3258312,65 | 962128,07 | 746499,30 | 0,00 | 2546596,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Академика Павлова,6а | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 25 | 412,20 | 10 | 6 | 4 | 337,70 | 142,70 | 195,00 | 18825998,52 | 9361881,11 | 2764070,77 | 2144663,51 | 0,00 | 4555383,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.2-я Рыночная,22 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 30 | 19 | 385,90 | 10 | 7 | 3 | 253,60 | 172,80 | 80,80 | 15668858,65 | 8573214,77 | 2531257,98 | 1964014,77 | 0,00 | 2600371,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.2-я Рыночная,20 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 29 | 503,50 | 11 | 9 | 2 | 451,10 | 364,10 | 87,00 | 25025514,06 | 12239109,27 | 3613344,45 | 2803664,06 | 0,00 | 6369396,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Сивкова,19 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 30 | 23 | 380,20 | 6 | 5 | 1 | 276,10 | 233,00 | 43,10 | 15337019,45 | 8598581,35 | 2538745,97 | 1969825,03 | 0,00 | 2229867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Энгельса,7 | 77 | 30.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 14 | 476,30 | 7 | 2 | 5 | 212,10 | 32,00 | 180,10 | 13465919,08 | 7761586,04 | 2291573,61 | 1778052,11 | 0,00 | 1634707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Кочегаров,31 | 81 | 30.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 30 | 5 | 412,00 | 1 | 0 | 1 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 2335821,65 | 1102682,46 | 325604,65 | 252631,27 | 0,00 | 654903,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Попова,55а | б/н | 26.08.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 32 | 1 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 2545592,45 | 1620183,20 | 478325,13 | 371141,84 | 0,00 | 75942,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Карпинского,124 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 78 | 3 | 1331,60 | 1 | 0 | 1 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | 1450809,68 | 923391,13 | 272611,87 | 211524,90 | 0,00 | 43281,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 25.01.2011 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 50 | 3 | 572,6 | 1 | 1 | 0 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 2663369,82 | 1158868,45 | 342131,61 | 265466,63 | 0,00 | 896903,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 407 | 180 | 5986,50 | 67 | 42 | 25 | 2313,10 | 1365,10 | 948,00 | 133725869,49 | 68744508,04 | 20295374,85 | 15747579,31 | 0,00 | 28938407,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.КИМ,45 | б/н | 03.04.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 81 | 4 | 1205,60 | 1 | 1 | 0 | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 1398262,10 | 0,00 | 1182417,71 | 215844,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Подольская,36 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 13 | 13 | 938,00 | 3 | 0 | 3 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 9248910,72 | 0,00 | 0,00 | 1725655,71 |  | 0,00 | 0,00 | 7523255,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Пономарева,81 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 11 | 5 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 3078671,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3078671,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Пашийская,8 | б/н | 18.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 26 | 622,60 | 10 | 8 | 2 | 274,40 | 219,70 | 54,70 | 17476902,57 | 0,00 | 7645453,96 | 8914817,05 |  | 0,00 | 916631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Энгельса,24 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 415,00 | 1 | 1 | 0 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 1873329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873329,00 |
| 6 | Ул.Адмирала Макарова,18 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 16 | 16 | 528,90 | 5 | 5 | 0 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 7921176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7921176,36 |
| 7 | Ул.Адмирала Макарова,20 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 2 | 2 | 527,70 | 2 | 2 | 0 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 1657091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1657091,00 |
| 8 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 536,90 | 5 | 5 | 0 | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 5066850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5066850,00 |
| 9 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 32 | 26.10.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 21 | 9 | 525,50 | 3 | 1 | 2 | 92,90 | 19,40 | 73,50 | 5221417,28 | 0,00 | 2600856,16 | 2620561,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Монтажников,13 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 526,40 | 3 | 3 | 0 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 3344276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3344276,00 |
| 11 | Ул.Монтажников,14 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 18 | 530,50 | 5 | 5 | 0 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 6813555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1304576,70 | 2383895,00 | 0,00 | 3125084,00 |
| 12 | Ул.Судозаводская,19 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 26 | 26 | 522,30 | 7 | 6 | 1 | 204,10 | 138,70 | 65,40 | 12155238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2894853,00 |  | 0,00 | 9260385,53 |
| 13 | Ул.Петропавлов-ская,13а | б/н | 24.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 802,80 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 6190951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6190951,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Подлесная,7/2 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 13 | 680,60 | 5 | 5 | 0 | 167,90 | 167,90 | 0,00 | 8763905,55 | 0,00 | 5382898,28 | 3381007,27 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Подлесная,9/2 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 17 | 707,70 | 5 | 3 | 2 | 169,01 | 91,41 | 77,60 | 9436056,20 | 0,00 | 2167095,39 | 4996460,81 |  | 0,00 | 0,00 | 2272500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Подлесная,9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 24 | 1542,40 | 8 | 6 | 2 | 342,80 | 244,20 | 98,60 | 17284592,65 | 0,00 | 7194111,74 | 8534636,05 | 1555844,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Подлесная,9/4 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 690,30 | 4 | 3 | 1 | 152,80 | 107,10 | 45,70 | 8546837,66 | 0,00 | 5112415,13 | 3434422,53 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Спортивная,17 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 381,30 | 5 | 5 | 0 | 159,68 | 159,68 | 0,00 | 8695488,70 | 0,00 | 5643498,35 | 2188391,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863598,70 | 0,00 |
| 19 | Ул.Спортивная,19 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 381,90 | 2 | 2 | 0 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 3824078,00 | 0,00 | 0,00 | 3824078,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Герцена,7а | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 307,20 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Герцена,9 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 13 | 629,60 | 5 | 3 | 2 | 262,10 | 138,10 | 124,00 | 13266832,15 | 0,00 | 7878253,00 | 5388579,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Подлесная,23 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 20 | 8 | 506,40 | 2 | 2 | 0 | 58,60 | 58,60 | 0,00 | 3485311,88 | 0,00 | 2085213,55 | 1400098,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Герцена,6 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 395,00 | 3 | 2 | 1 | 151,50 | 105,10 | 46,40 | 8389802,92 | 0,00 | 1798162,04 | 6591640,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Герцена,7 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 2 | 542,60 | 2 | 2 | 0 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 3680668,70 | 0,00 | 3680668,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ул.Вильямса,33 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 12 | 528,00 | 7 | 7 | 0 | 152,30 | 152,30 | 0,00 | 11090616,93 | 0,00 | 2513354,30 | 8577262,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ул.Переселенческая, 16 | 86 | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 3 | 579,50 | 1 | 1 | 0 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ул.Пашийская,6 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 1 | 1 | 523,40 | 1 | 1 | 0 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 646000,00 | 0,00 | 0,00 | 646000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул.Карпинского,46 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 12 | 722,20 | 4 | 3 | 1 | 102,80 | 82,00 | 20,80 | 6756013,80 | 0,00 | 3045602,05 | 2595712,75 |  | 0,00 | 0,00 | 1114699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ул.Карпинского,50 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 10 | 363,70 | 3 | 3 | 0 | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 6645748,55 | 0,00 | 5912310,99 | 733437,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Карпинского,52 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 7 | 399,00 | 1 | 0 | 1 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 3086992,61 | 0,00 | 2160894,83 | 926097,78 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Карпинского,54 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 36 | 24 | 740,40 | 9 | 8 | 1 | 384,00 | 341,20 | 42,80 | 19063383,92 | 0,00 | 8325645,42 | 7363734,85 | 3374003,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул.Монастырская,60 | б/н | 09.12.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 33 | 741,60 | 10 | 10 | 0 | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 23467959,09 | 0,00 | 13714983,24 | 9752975,85 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ул.Монастырская,7 | 99 | 22.12.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 37 | 5 | 537,20 | 1 | 1 | 0 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 3486823,00 | 0,00 | 0,00 | 3486823,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул.Советская,81 | 108 | 16.02.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 3 | 134,10 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 4262000,00 | 0,00 | 0,00 | 4262000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ул.Попова,55а | б/н | 26.08.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 32 | 5 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 25.01.2011 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 50 | 8 | 572,60 | 2 | 0 | 2 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 5977341,16 | 0,00 | 2392197,72 | 2055206,77 |  | 0,00 | 0,00 | 1529936,67 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ул.Черепановых,11 | б/н | 25.01.2011 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 38 | 6 | 518,70 | 2 | 0 | 2 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | 5241044,50 | 0,00 | 0,00 | 5241044,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ул.Верещагинская,29 | 50 | 21.08.2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 766,20 | 1 | 1 | 0 | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 3063999,99 | 0,00 | 2042666,66 | 1021333,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ул.Сивкова,13 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 6 | 333,50 | 2 | 0 | 2 | 89,40 | 0,00 | 89,40 | 5065314,10 | 0,00 | 1711354,29 | 3353959,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ул.Сивкова,17 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 9 | 438,40 | 3 | 2 | 1 | 119,10 | 75,40 | 43,70 | 8162860,68 | 0,00 | 4941780,20 | 3221080,48 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Ул.Окулова,20, лит.Д | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 2 | 96,40 | 1 | 0 | 1 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 2028468,60 | 0,00 | 1419928,02 | 608540,58 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 746 | 427 | 23611,70 | 139 | 108 | 31 | 5018,09 | 3728,79 | 1289,30 | 283519083,95 | 0,00 | 100551761,73 | 107061402,83 | 4929848,51 | 0,00 | 7068860,26 | 30795420,03 | 863598,70 | 32248191,89 |
|  | Итого по 2014 году |  |  |  |  | 1153 | 607 | 29598,20 | 206 | 150 | 56 | 7331,19 | 5093,89 | 2237,30 | 417244953,44 | 68744508,04 | 120847136,58 | 122808982,14 | 4929848,51 | 28938407,29 | 7068860,26 | 30795420,03 | 863598,70 | 32248191,89 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | б/н | 26.01.2007 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 3 | 355,20 | 1 | 1 | 0 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 2661454,46 | 943349,50 | 699627,42 | 348509,38 | 669968,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Академика Павлова,7 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 5 | 551,30 | 1 | 1 | 0 | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 4174700,39 | 1479717,79 | 1097420,56 | 546664,35 | 1050897,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.2-я Рыночная,22 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 5 | 385,90 | 2 | 2 | 0 | 98,80 | 98,80 | 0,00 | 6557399,02 | 2324262,60 | 1723770,30 | 858671,50 | 1650694,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Сивкова,19 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 7 | 380,20 | 2 | 2 | 0 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 6909162,33 | 2448944,71 | 1816239,75 | 904733,84 | 1739244,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Карпинского,48 | б/н | 10.02.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 39 | 39 | 750,50 | 20 | 16 | 4 | 750,50 | 618,7 | 131,80 | 51522307,40 | 17622521,42 | 13069598,45 | 6510433,43 | 7615249,10 | 6704505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Космонавта Беляева,40а | б/н | 07.10.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 26 | 26 | 351,60 | 8 | 7 | 1 | 350,90 | 311,40 | 39,50 | 23526011,52 | 8254896,23 | 6122176,07 | 3049674,40 | 3864429,82 | 2234835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Карпинского,124 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 78 | 75 | 1331,60 | 24 | 20 | 4 | 1207,50 | 1019,50 | 188,00 | 79824050,83 | 28406347,10 | 21067334,31 | 10494391,09 | 10916638,33 | 8939340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Кочегаров,31 | 81 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 25 | 412,00 | 7 | 7 | 0 | 206,90 | 206,90 | 0,00 | 13732043,10 | 4867307,01 | 3609798,32 | 1798169,37 | 3456768,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Овчинникова,24 | 80 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 30 | 470,20 | 13 | 10 | 3 | 418,40 | 346,10 | 72,30 | 30038277,70 | 9842828,68 | 7299853,15 | 3636317,37 | 3299718,50 | 5959560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Энгельса,7 | 77 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 19 | 476,30 | 8 | 6 | 2 | 262,10 | 207,00 | 55,10 | 17974819,28 | 6165882,88 | 4572876,46 | 2277912,96 | 2723311,98 | 2234835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Энгельса,8 | 78 | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 30 | 551,60 | 11 | 8 | 3 | 551,60 | 398,00 | 153,60 | 35355428,19 | 12976348,71 | 9623802,57 | 4793959,52 | 2746702,39 | 5214615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Попова,55а | б/н | 26.08.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 26 | 406,20 | 8 | 3 | 5 | 304,90 | 101,90 | 203,00 | 20935147,59 | 7172749,67 | 5319610,96 | 2649888,07 | 1323228,89 | 4469670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Окулова,20, лит.Д | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 7 | 5 | 96,40 | 2 | 1 | 1 | 51,30 | 23,10 | 28,20 | 3678598,66 | 1206828,66 | 895034,58 | 445848,66 | 385941,76 | 744945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Окулова,20, лит.Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 26 | 338,50 | 9 | 1 | 8 | 306,50 | 19,50 | 287,00 | 21926214,50 | 7210389,55 | 5347526,27 | 2663793,68 |  | 6704505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Монастырская, 71, лит.А | 119 | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 26 | 357,40 | 6 | 1 | 5 | 250,40 | 44,90 | 205,50 | 16905285,20 | 5890641,25 | 4368745,77 | 2176228,18 |  | 4469670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 123 | 11.11.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 7 | 135,30 | 2 | 0 | 2 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 4842142,50 | 1587932,45 | 1177677,07 | 586642,98 |  | 1489890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Соликамская,2, лит.А, Б | 140 | 11.01.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 9 | 9 | 141,30 | 4 | 4 | 0 | 141,30 | 141,30 | 0,00 | 9725037,32 | 3324071,92 | 2465270,67 | 1228039,31 | 472820,42 | 2234835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Нижнекурь-инская,11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 28 | 13 | 342,10 | 4 | 4 | 0 | 128,80 | 128,80 | 0,00 | 8548512,09 | 3030010,36 | 2247182,32 | 1119401,72 | 2151917,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Черепановых,11 | б/н | 25.01.2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 38 | 32 | 518,70 | 10 | 6 | 4 | 345,50 | 259,70 | 128,7 | 25949775,44 | 8825375,67 | 6545267,46 | 3260431,32 | 4338920,99 | 2979780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 65 | 1 | 709,50 | 1 | 1 | 0 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 1380505,06 | 489318,44 | 362899,01 | 180772,95 | 347514,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Монастырская, 71, лит.Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 11 | 4 | 157,10 | 1 | 1 | 0 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 1964564,89 | 696337,78 | 516433,21 | 257253,81 | 494540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 641 | 413 | 9218,90 | 144 | 102 | 42 | 5743,30 | 4183,1 | 1560,20 | 388131437,47 | 134766062,38 | 99948144,68 | 49787737,89 | 49248507,52 | 54380985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Подлесная,9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 27 | 1 | 1542,40 | 1 | 0 | 1 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 2716566,10 | 0,00 | 1478715,82 | 492905,28 |  | 744945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Сивкова,13 | б/н | 23.12.2008 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 15 | 4 | 333,50 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 2701667,20 | 0,00 | 1467541,65 | 489180,55 |  | 744945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Бабушкина,12 | б/н | 23.12.2008 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 8 | 8 | 786,40 | 6 | 5 | 1 | 209,70 | 163,40 | 46,30 | 10414331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10414331,10 |
| 4 | Ул.Бабушкина,14 | б/н | 23.12.2008 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 21 | 21 | 546,50 | 7 | 7 | 0 | 224,90 | 224,90 | 0,00 | 11169208,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11169208,70 |
| 5 | Ул.Карпинского,14 | б/н | 23.12.2008 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 13 | 13 | 1 338,30 | 7 | 7 | 0 | 268,30 | 268,30 | 0,00 | 13324582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13324582,90 |
| 6 | Ул.Кировоградская, 140 | 31 | 10.12.2009 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 13 | 13 | 186,50 | 2 | 0 | 2 | 58,10 | 0,00 | 58,10 | 3898545,50 | 0,00 | 1806491,62 | 602163,88 |  | 1489890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Советская,4а | б/н | 21.12.2009 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 5 | 5 | 487,40 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 1574317,10 | 0,00 | 622029,08 | 207343,02 |  | 744945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Окулова,39, лит.Б | б/н | 14.07.2010 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 21 | 21 | 106,30 | 4 | 4 | 0 | 106,30 | 106,30 | 0,00 | 7055177,29 | 0,00 | 3959382,67 | 1319794,23 | 1776000,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 32 | 26.10.2010 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 21 | 12 | 525,50 | 5 | 3 | 2 | 105,10 | 66,40 | 38,70 | 9308735,01 | 0,00 | 3914685,97 | 1304895,33 | 1109373,71 | 2979780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Окулова,26, лит.А | 128 | 23.12.2010 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 3 | 3 | 93,40 | 2 | 2 | 0 | 93,40 | 93,40 | 0,00 | 4638524,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638524,20 |
| 11 | Ул.Окулова,26, лит.Б | б/н | 23.12.2010 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 7 | 7 | 140,80 | 5 | 5 | 0 | 140,80 | 140,80 | 0,00 | 6992550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6992550,40 |
| 12 | Ул.Монастырская, 56, лит.Б | б/н | 23.12.2010 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 5 | 5 | 51,10 | 1 | 0 | 1 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 1281305,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281305,40 |
| 13 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 123 | 11.11.2010 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 14 | 7 | 135,30 | 2 | 0 | 2 | 67,40 | 0,00 | 67,40 | 4338177,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4338177,77 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Нижнекурь- инская,11а | 5 | 19.03.2011 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 28 | 7 | 342,10 | 3 | 0 | 3 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Белинского,10 | б/н | 26.01.2011 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 32 | 32 | 360,20 | 8 | 4 | 4 | 347,90 | 166,40 | 181,50 | 17277757,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17277757,70 |
| 16 | Ул.Бригадирская,4 | 6 | 16.05.2011 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 23 | 1 | 361,80 | 1 | 1 | 0 | 53,30 | 53,30 | 0,00 | 2614112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2614112,30 |  |  |  |
| 17 | Ул.2-я Рыночная,20 | б/н | 16.12.2008 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 33 | 4 | 503,50 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 1862362,50 | 0,00 | 838063,12 | 279354,38 |  | 744945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Пермская,52, лит.А | б/н | 25.12.2008 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 10 | 10 | 344,30 | 3 | 3 | 0 | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 6802969,64 | 0,00 | 3817843,12 | 1272614,38 | 1712512,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Магистральная,5 | 4 | 19.03.2011 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 27 | 2 | 399,60 | 1 | 1 | 0 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 949097,23 | 0,00 | 532635,67 | 177545,23 | 238916,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Карпинского,50 | б/н | 23.12.2008 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 9 | 1 | 399,00 | 1 | 1 | 0 | 47,40 | 47,40 | 0,00 | 3145958,64 | 0,00 | 1765519,66 | 588506,54 | 791932,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Монастырская,60 | б/н | 09.12. 2010 | 4кв. 2016 | 4кв. 2017 | 39 | 39 | 397,50 | 12 | 3 | 9 | 379,70 | 63,40 | 316,30 | 18857041,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18857041,10 |
|  | Итого |  |  |  |  | 374 | 216 | 9381,40 | 74 | 47 | 27 | 2492,10 | 1533,30 | 958,80 | 135508761,02 | 0,00 | 20202908,38 | 6734302,82 | 5628735,01 | 7449450,00 | 2614112,30 | 8923951,01 | 0,00 | 83955301,50 |
|  | Всего по 2015 году |  |  |  |  | 1015 | 629 | 18600,30 | 218 | 149 | 69 | 8235,40 | 5716,40 | 2519,00 | 523640198,49 | 134766062,38 | 120151053,06 | 56522040,71 | 54877242,53 | 61830435,00 | 2614112,30 | 8923951,01 | 0,00 | 83955301,50 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастырская, 71, лит.Б | б/н | 29.09.2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 11 | 7 | 157,10 | 2 | 1 | 1 | 110,10 | 54,50 | 55,60 | 6622919,10 | 2903695,73 | 1741427,98 | 1183680,39 |  | 794115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Монастырская, 71, лит.А | 119 | 29.09.2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 30 | 4 | 357,40 | 1 | 0 | 1 | 13,10 | 0,00 | 13,10 | 1487642,10 | 345489,68 | 207199,88 | 140837,54 |  | 794115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 25.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 50 | 39 | 572,60 | 14 | 14 | 0 | 496,20 | 496,20 | 0,00 | 30965190,90 | 13052125,50 | 7827726,69 | 5320648,71 |  | 4764690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Окулова,39, лит.А | б/н | 14.07.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 12 | 12 | 130,70 | 5 | 5 | 0 | 130,70 | 130,70 | 0,00 | 6919388,70 | 3446984,85 | 2067253,74 | 1405150,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Окулова,38, лит.АА1 | б/н | 10.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 22 | 22 | 100,20 | 4 | 4 | 0 | 100,20 | 100,20 | 0,00 | 5304688,20 | 2642600,48 | 1584841,81 | 1077245,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Окулова,38, лит.Б | б/н | 10.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 22 | 22 | 158,60 | 4 | 4 | 0 | 158,60 | 158,60 | 0,00 | 8396442,60 | 4182798,76 | 2508542,03 | 1705101,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Попова,5, лит.А, Б | б/н | 15.12.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 15 | 129,70 | 4 | 4 | 0 | 129,70 | 129,70 | 0,00 | 6866447,70 | 3420611,59 | 2051436,96 | 1394399,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.2-я Рыночная,22 | б/н | 16.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 30 | 6 | 385,90 | 1 | 1 | 0 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 868232,40 | 432521,44 | 259395,27 | 176315,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 192 | 127 | 1992,20 | 35 | 33 | 2 | 1155,00 | 1086,30 | 68,70 | 67430951,70 | 30426828,03 | 18247824,36 | 12403379,31 |  | 6352920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.КИМ,45 | б/н | 03.04.2007 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 81 | 77 | 1205,60 | 28 | 6 | 22 | 1122,20 | 246,90 | 875,30 | 59410390,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59410390,20 |
| 2 | Ул.Пономарева,77 | б/н | 23.05.2007 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 | 3 | 753,50 | 3 | 3 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 3989199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3989199,40 |  |  |  |
| 3 | Ул.Переселенческая, 103 | 59 | 27.09.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 1 | 1 | 386,10 | 1 | 1 | 0 | 26,70 | 26,70 | 0,00 | 1266487,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1266487,80 |  |  |  |
| 4 | Ул.Пашийская,8 | б/н | 18.10.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 26 | 1 | 622,60 | 1 | 1 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 996114,00 | 0,00 | 498057,00 | 0,00 |  | 498057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Подлесная,7/2 | б/н | 16.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 5 | 680,60 | 2 | 2 | 0 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 1793005,20 | 0,00 | 896502,60 | 0,00 |  | 896502,60 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Ул.Герцена,7а | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 1 | 629,60 | 1 | 1 | 0 | 48,10 | 48,10 | 0,00 | 2281575,40 | 0,00 | 1140787,70 | 0,00 |  | 1140787,70 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Ул.Герцена,9 | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 20 | 9 | 506,40 | 3 | 3 | 0 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 4278546,80 | 0,00 | 2139273,40 | 0,00 |  | 2139273,40 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Ул.Герцена,6 | б/н | 18.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 8 | 542,60 | 5 | 5 | 0 | 192,70 | 192,70 | 0,00 | 9140531,80 | 0,00 | 0,00 | 1236656,70 |  | 7903875,10 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Ул.Пашийская,6 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 3 | 722,20 | 1 | 1 | 0 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 1527374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1527374,80 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Ул.Карпинского,50 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 9 | 1 | 399,00 | 1 | 1 | 0 | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 2139273,40 | 0,00 | 1069636,70 | 0,00 |  | 1069636,70 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Ул.Карпинского,52 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 36 | 12 | 740,40 | 4 | 4 | 0 | 135,10 | 135,10 | 0,00 | 6408333,40 | 0,00 | 3046869,20 | 0,00 |  | 3361464,20 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Ул.Сивкова,13 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 5 | 333,50 | 1 | 1 | 0 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 1892616,60 | 0,00 | 946308,30 | 0,00 |  | 946308,30 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Ул.Сивкова,17 | б/н | 23.12.2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 5 | 437,30 | 2 | 2 | 0 | 100,40 | 100,40 | 0,00 | 4762373,60 | 0,00 | 2381186,80 | 0,00 |  | 2381186,80 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 262 | 131 | 7959,40 | 53 | 31 | 22 | 1975,50 | 1100,20 | 875,30 | 99885822,40 | 0,00 | 12118621,70 | 1236656,70 |  | 21864466,60 | 5255687,20 |  |  | 59410390,20 |
|  | Итого по 2016 году |  |  |  |  | 454 | 258 | 9951,60 | 88 | 64 | 24 | 3130,50 | 2186,50 | 944,00 | 168268327,39 | 30426828,03 | 30366446,06 | 13640036,01 | 951553,29 | 28217386,60 | 5255687,20 | 0,00 | 0,00 | 59410390,20 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 3691 | 2203 | 82662,9 | 720 | 448 | 272 | 26545,27 | 16110,59 | 10434,68 | 1572190163,45 | 388033418,45 | 284205970,70 | 197251503,86 | 117124466,65 | 200503115,26 | 22031655,61 | 72429935,90 | 54975120,60 | 235634976,42 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь |  | Строительство многоквартирных домов |  | Приобретение жилых |  | Дополнительные источники финансирования на приобретение жилых помещений у застройщика | Приобретение жилых помещений |  | Дополнительные источники финансирования на приобретение жилых помещений у застройщика | Выкуп жилых помещений |  | На превышение цены 1 кв.м по выкупу жилых помещений | Договор о развитии застроенных территорий |  | За счет средств местного бюджета на исполнение судебных решений |  | За счет средств предыдущих плановых периодов |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 121,10 | 10239909,00 |  |  | 121,10 | 3923640,00 | 6316269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Бригадирская,4 | 308,50 | 15069492,19 |  |  | 308,50 | 9995400,00 | 5074092,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 329,80 | 17359805,56 |  |  | 329,80 | 10685520,00 | 6674285,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Гипсовая,1/37 | 78,00 | 3839215,39 |  |  | 78,00 | 2527200,00 | 1312015,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Делегатская,25 | 279,20 | 15553443,84 |  |  | 279,20 | 9046080,00 | 6507363,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 203,80 | 10990928,43 |  |  | 203,80 | 6603120,00 | 4387808,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Дзержинского,18 | 413,60 | 28998917,81 |  |  | 413,60 | 13400640,00 | 15598277,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 619,60 | 35206497,81 |  |  | 619,60 | 20075040,00 | 15131457,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 639,00 | 33750875,59 |  |  | 639,00 | 20674440,00 | 13076435,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.Е | 245,50 | 15156378,20 |  |  | 245,50 | 7954200,00 | 7202178,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.С | 282,90 | 22858340,82 |  |  | 282,90 | 9165960,00 | 13692380,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Магистральная,5 | 232,15 | 16222779,89 |  |  | 232,15 | 7521660,00 | 8701119,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Монастырская,7 | 421,90 | 23457508,18 |  |  | 421,90 | 13669560,00 | 9787948,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Советская,79, лит.А | 135,80 | 7926552,37 |  |  | 135,80 | 4399920,00 | 3526632,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Советская,79, лит.Б | 76,60 | 3966186,28 |  |  | 76,60 | 2475360,00 | 1490826,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Советская,79, лит.В | 107,70 | 6619945,21 |  |  | 107,70 | 3489480,00 | 3130465,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Советская,79, лит.Д | 47,60 | 2673907,08 |  |  | 47,60 | 1542240,00 | 1131667,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Советская,81 | 96,50 | 6902940,27 |  |  | 96,50 | 3126600,00 | 3776340,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Теплогорская,29 | 226,20 | 10257947,44 |  |  | 226,20 | 7328880,00 | 2929067,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Связистов,19 | 399,00 | 17918019,87 |  |  | 399,00 | 11224980,00 | 6693039,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 41,70 | 2299626,35 |  |  | 41,70 | 1351080,00 | 948546,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Окулова,20, лит.Б | 32,00 | 1831291,11 |  |  | 32,00 | 1036800,00 | 794491,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Водников,49 | 39,40 | 4425719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40 | 4425719,00 |  |  |
| 24 | Ул.Краснофлотская,28а | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Краснофлотская,30 | 272,90 | 18964407,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,90 | 18964407,60 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Красноармейская 1-я,9а | 201,70 | 13003931,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,05 | 4686134,13 | 21,65 | 8317797,79 |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Гатчинская,4 | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Энгельса,26 | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Энгельса,10 | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Углеуральская,9 | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Николая Островского,3а | 28,90 | 1340112,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 | 1340112,20 |  |  |
| 32 | Ул.Монтажников,13а | 68,20 | 6254654,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 2591515,17 | 20,20 | 3663139,50 |  |  |
| 33 | Ул.Монтажников,16 | 64,40 | 6456914,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 | 128455,13 | 59,80 | 6328459,00 |  |  |
| 34 | Ул.Судозаводская,21 | 56,20 | 6021719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,20 | 6021719,00 |  |  |
| 35 | Ул.Максима Горького,14 | 19,30 | 1864350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 | 1864350,00 |  |  |
| 36 | Ул.Спортивня,21 | 68,60 | 2965360,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,60 | 2965360,30 |  |  |
| 37 | Ул.Грозненская,5 | 82,30 | 2158963,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,40 | 133500,00 | 26,90 | 2025463,90 |  |  |
| 38 | Ул.Краснополянская,22 | 346,08 | 16046320,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,40 | 6102461,72 | 193,68 | 9943859,00 |  |  |
| 39 | Ул.Инженерная,36 | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Ремонтная 2-я, 7 | 44,00 | 1928036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 | 1928036,00 |
| 41 | Ул.Окулова,25, лит.Б | 202,60 | 8877729,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,60 | 8877729,40 |
| 42 | Ул.Окулова,25, лит.А | 68,30 | 2992837,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,30 | 2992837,70 |
| 43 | Ул. Капитана Гастелло,6 | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |
| 44 | Ул.Магистральная,5 | 52,55 | 4187808,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,45 | 3568968,55 | 14,10 | 618840,00 |  |  |
| 45 | Ул.Дзержинского,18 | 26,80 | 770000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,80 | 770000,00 |  |  |
| 46 | Ул.Монастырская,7 | 22,80 | 1499222,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,80 | 1499222,52 |  |  |
| 47 | Ул.Вильямса,33 | 53,60 | 4696763,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,60 | 4696763,40 |  |  |
| 48 | Ул.Карпинского,46 | 41,20 | 2121377,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,20 | 2121377,98 |  |  |
| 49 | Ул.Кировоградская,190 | 40,40 | 2078679,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 2078679,60 |  |  |
| 50 | Ул.Пономарева,81 | 48,90 | 2420740,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,90 | 2420740,80 |  |  |
| 51 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.С | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |
| 52 | Ул.Нижнекурь- инская,11а | 42,70 | 2203028,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,70 | 2203028,10 |  |  |  |  |
| 53 | Ул.Герцена,9 | 30,00 | 1327715,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 1327715,70 |  |  |
| 54 | Ул.Подлесная,9/3 | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |
|  | Итого за 2013 год | 7848,18 | 463036684,13 |  |  | 5338,15 | 171217800,00 | 137882708,69 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,25 | 46222489,73 | 544,10 | 39803560,71 | 790,78 | 54111521,90 | 314,90 | 13798603,10 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | 315,10 | 18625046,81 |  |  | 261,70 | 12615081,86 | 3774430,95 |  |  |  | 53,40 | 2235534,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Ладожская,27 | 150,20 | 10268382,46 |  |  | 150,20 | 6711758,38 | 3556624,08 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Академика Павлова,7 | 137,80 | 7513536,86 |  |  | 137,80 | 4966940,02 | 2546596,84 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Академика Павлова,6а | 337,70 | 18825998,52 |  |  | 305,90 | 13230615,39 | 4555383,13 |  |  |  | 31,80 | 1040000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.2-я Рыночная,22 | 253,60 | 15668858,65 |  |  | 160,20 | 7892381,31 | 2600371,13 |  |  |  | 93,40 | 5176106,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.2-я Рыночная,20 | 451,10 | 25025514,06 |  |  | 393,70 | 15912453,28 | 6369396,28 |  |  |  | 57,40 | 2743664,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Сивкова,19 | 276,10 | 15337019,45 |  |  | 130,20 | 5396082,15 | 2229867,10 |  |  |  | 145,90 | 7711070,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Энгельса,7 | 212,10 | 13465919,08 |  |  | 212,10 | 11831211,76 | 1634707,32 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Кочегаров,31 | 41,10 | 2335821,65 |  |  | 41,10 | 1680918,38 | 654903,27 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Попова,55а | 50,50 | 2545592,45 |  |  | 50,50 | 2469650,17 | 75942,28 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Василия Каменского,17 | 25,60 | 1450809,68 |  |  | 25,60 | 1407527,90 | 43281,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.Карпинского,124 | 62,20 | 2663369,82 |  |  | 0,00 | 0,00 | 896903,13 |  |  |  | 62,20 | 1766466,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.КИМ,45 | 42,80 | 1398262,10 |  |  | 42,80 | 1398262,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Подольская,36 | 107,70 | 9248910,72 |  |  | 35,10 | 1725655,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,60 | 7523255,01 |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Пономарева,81 | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Пашийская,8 | 274,40 | 17476902,57 |  |  | 214,90 | 15639577,83 |  |  |  |  | 26,80 | 920693,18 |  |  |  | 32,70 | 916631,56 |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Энгельса,24 | 39,80 | 1873329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,80 | 1873329,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Адмирала Макарова,18 | 171,90 | 7921176,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,90 | 7921176,36 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Адмирала Макарова,20 | 46,10 | 1657091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 1657091,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | 109,60 | 5066850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,60 | 5066850,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 92,90 | 5221417,28 |  |  | 92,90 | 5221417,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Монтажников,13 | 59,30 | 3344276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,30 | 3344276,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Монтажников,14 | 132,00 | 6813555,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,70 | 3125084,00 | 67,30 | 3688471,70 |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Судозаводская,19 | 204,10 | 12155238,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,55 | 9260385,53 | 14,55 | 2894853,00 |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Петропавловская,13а | 55,70 | 6190951,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,70 | 6190951,20 |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Подлесная,7/2 | 167,90 | 8763905,55 |  |  | 146,90 | 8014080,55 |  |  |  |  | 21,00 | 749825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Подлесная,9/2 | 169,01 | 9436056,20 |  |  | 88,30 | 5716372,80 |  |  |  |  | 41,51 | 1447183,40 |  |  |  | 39,20 | 2272500,00 |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Подлесная,9/3 | 342,80 | 17284592,65 |  |  | 181,80 | 9506721,90 |  |  |  |  | 161,00 | 6222025,89 | 1555844,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Подлесная,9/4 | 152,80 | 8546837,66 |  |  | 69,10 | 4179144,96 |  |  |  |  | 83,70 | 4367692,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Спортивная,17 | 159,68 | 8695488,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,90 | 7831890,00 |  |  |  |  |  | 8,78 | 863598,70 |  |  |
| 31 | Ул.Спортивная,19 | 86,80 | 3824078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,80 | 3824078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Максима Горького,12 | 42,50 | 4396514,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,50 | 4396514,87 |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Герцена,7а | 262,10 | 13266832,15 |  |  | 216,90 | 11254647,15 |  |  |  |  | 45,20 | 2012185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул.Герцена,9 | 58,60 | 3485311,88 |  |  | 58,60 | 3485311,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Подлесная,23 | 151,50 | 8389802,92 |  |  | 46,40 | 2568802,92 |  |  |  |  | 105,10 | 5821000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул.Герцена,6 | 74,80 | 3680668,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,80 | 3680668,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Герцена,7 | 152,30 | 11090616,93 |  |  | 85,60 | 8512036,02 |  |  |  |  | 66,70 | 2578580,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Вильямса,33 | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |
| 39 | Ул.Переселенческая,16 | 20,70 | 646000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,70 | 646000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Пашийская,6 | 102,80 | 6756013,80 |  |  | 61,50 | 4861314,80 |  |  |  |  | 20,50 | 780000,00 |  |  |  | 20,80 | 1114699,00 |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Карпинского,46 | 140,40 | 6645748,55 |  |  | 42,90 | 2444791,85 |  |  |  |  | 97,50 | 4200956,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Карпинского,50 | 61,30 | 3086992,61 |  |  | 61,30 | 3086992,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул.Карпинского,52 | 384,00 | 19063383,92 |  |  | 90,60 | 5266775,95 |  |  |  |  | 293,40 | 10422604,32 | 3374003,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул.Карпинского,54 | 503,40 | 23467959,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,40 | 23467959,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул.Монастырская,7 | 70,90 | 3486823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,90 | 3486823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ул.Советская,81 | 37,60 | 4262000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,60 | 4262000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ул.Попова,55а | 50,80 | 2304996,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,80 | 2304996,94 |  |  |  |  |
| 48 | Ул.Василия Каменского,17 | 50,80 | 5977341,16 |  |  | 26,70 | 4447404,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,10 | 1529936,67 |  |  |  |  |
| 49 | Ул.Черепановых,11 | 86,90 | 5241044,50 |  |  | 86,90 | 5241044,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ул.Верещагинская,29 | 54,40 | 3063999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,40 | 3063999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ул.Сивкова,13 | 89,40 | 5065314,10 |  |  | 89,40 | 5065314,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ул.Сивкова,17 | 119,10 | 8162860,68 |  |  | 67,00 | 5514887,30 |  |  |  |  | 52,10 | 2647973,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ул.Окулова,20, лит.Д | 31,20 | 2028468,60 |  |  | 31,20 | 2028468,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год | 7331,19 | 417244953,44 |  |  | 3705,80 | 199293645,90 | 28938407,29 |  |  |  | 2458,11 | 113106980,86 | 4929848,51 | 680,95 | 32248191,89 | 477,55 | 37864280,29 | 8,78 | 863598,70 |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | 40,10 | 2661454,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,1 | 1991486,30 | 669968,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Академика Павлова,7 | 62,90 | 4174700,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,9 | 3123802,70 | 1050897,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.2-я Рыночная,22 | 98,80 | 6557399,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,8 | 4906704,40 | 1650694,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Сивкова,19 | 104,10 | 6909162,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,10 | 5169918,30 | 1739244,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Карпинского,48 | 750,50 | 51522307,40 |  |  | 294,70 | 14635686,10 | 6704505,00 |  |  |  | 455,80 | 22566867,20 | 7615249,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Космонавта Беляева,40 а | 350,90 | 23526011,52 |  |  | 119,60 | 5939694,80 | 2234835,00 |  |  |  | 231,30 | 11487051,90 | 3864429,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Карпинского,124 | 1207,50 | 79824050,83 |  |  | 554,10 | 27518268,30 | 8939340,00 |  |  |  | 653,40 | 32449804,20 | 10916638,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Кочегаров,31 | 206,90 | 13732043,10 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 206,90 | 10275274,70 | 3456768,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Овчинникова,24 | 418,40 | 30038277,70 |  |  | 220,90 | 10970556,70 | 5959560,00 |  |  |  | 197,50 | 9808442,50 | 3299718,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Энгельса,7 | 262,10 | 17974819,28 |  |  | 99,10 | 4921603,30 | 2234835,00 |  |  |  | 163,00 | 8095069,00 | 2723311,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Энгельса,8 | 551,60 | 35355428,19 |  |  | 387,20 | 19229513,60 | 5214615,00 |  |  |  | 164,40 | 8164597,20 | 2746702,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Попова,55а | 304,90 | 20935147,59 |  |  | 225,70 | 11208939,10 | 4469670,00 |  |  |  | 79,20 | 3933309,60 | 1323228,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Окулова,20, лит.Д | 51,30 | 3678598,66 |  |  | 28,20 | 1400496,60 | 744945,00 |  |  |  | 23,10 | 1147215,30 | 385941,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Окулова,20, лит.Б | 306,50 | 21926214,50 |  |  | 306,50 | 15221709,50 | 6704505,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Монастырская,71, лит.А | 250,40 | 16905285,20 |  |  | 250,40 | 12435615,20 | 4469670,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Луначарского 2-я, 8 | 67,50 | 4842142,50 |  |  | 67,50 | 3352252,50 | 1489890,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Соликамская,2, лит.А, Б | 141,30 | 9725037,32 |  |  | 113,00 | 5611919,00 | 2234835,00 |  |  |  | 28,30 | 1405462,90 | 472820,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 128,80 | 8548512,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,80 | 6396594,40 | 2151917,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Черепановых,11 | 388,40 | 25949775,44 |  |  | 128,70 | 5733593,35 | 2979780,00 |  |  |  | 259,70 | 12897481,10 | 4338920,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 20,80 | 1380505,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,80 | 1032990,40 | 347514,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул.Монастырская,71, лит.Б | 29,60 | 1964564,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,60 | 1470024,80 | 494540,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Подлесная,9/3 | 39,70 | 2716566,10 |  |  |  |  |  | 39,70 | 1971621,10 | 744945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Сивкова,13 | 39,40 | 2701667,20 |  |  |  |  |  | 39,40 | 1956722,20 | 744945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Бабушкина,12 | 209,70 | 10414331,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,70 | 10414331,10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Бабушкина,14 | 224,90 | 11169208,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 11169208,70 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Карпинского,14 | 268,30 | 13324582,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,30 | 13324582,90 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Кировоградская,140 | 58,10 | 3898545,50 |  |  |  |  |  | 58,10 | 2408655,50 | 1489890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Советская,4а | 16,70 | 1574317,10 |  |  |  |  |  | 16,70 | 829372,10 | 744945,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Окулова,39, лит.Б | 106,30 | 7055177,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,30 | 5279176,90 | 1776000,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 105,10 | 9308735,01 |  |  |  |  |  | 38,70 | 1921958,10 | 2979780,00 | 66,40 | 3297623,20 | 1109373,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Окулова,26, лит.А | 93,40 | 4638524,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 93,40 | 4638524,20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Окулова,26, лит.Б | 140,80 | 6992550,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 140,80 | 6992550,40 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Монастырская, 56,лит.Б | 25,80 | 1281305,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 25,80 | 1281305,40 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 67,40 | 4338177,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 67,40 | 4338177,77 |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 128,90 | 4585773,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 128,90 | 4585773,24 |  |  |  |  |
| 36 | Ул.Белинского,10 | 347,90 | 17277757,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 347,90 | 17277757,70 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Бригадирская,4 | 53,30 | 2614112,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 53,30 | 2614112,30 |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Рыночная,20 | 22,50 | 1862362,50 |  |  |  |  |  | 22,50 | 1117417,50 | 744945,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул.Пермская,52, лит.А | 102,50 | 6802969,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,50 | 5090457,50 | 1712512,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Магистральная,5 | 14,30 | 949097,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,30 | 710180,90 | 238916,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Карпинского,50 | 47,40 | 3145958,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,40 | 2354026,20 | 791932,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Монастырская,60 | 379,70 | 18857041,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,70 | 18857041,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2015 год | 8235,40 | 523640198,49 |  |  | 2795,60 | 138179848,05 | 54380985,00 | 215,10 | 10205746,50 | 7449450,00 | 3284,60 | 163053561,60 | 54877242,53 | 1690,50 | 83955301,50 | 249,60 | 11538063,31 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастырская,71, лит.Б | 110,10 | 6622919,10 |  |  | 55,60 | 2943519,60 | 794115,00 |  |  |  | 54,50 | 2885284,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Монастырская,71, лит.А | 13,10 | 1487642,10 |  |  | 13,10 | 693527,10 | 794115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Василия Каменского,17 | 496,20 | 30965190,90 |  |  | 262,00 | 13870542,00 | 4764690,00 |  |  |  | 234,20 | 12329958,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Окулова,39, лит.А | 130,70 | 6919388,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,70 | 6919388,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Окулова,38, лит.А | 100,20 | 5304688,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 | 5304688,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Окулова,38, лит.Б | 158,60 | 8396442,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,60 | 8396442,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Попова,5, лит.А, Б | 129,70 | 6866447,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,70 | 6866447,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.2-я Рыночная,22 | 16,40 | 868232,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,40 | 868232,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1155,00 | 67430951,70 |  |  | 330,70 | 17507588,70 | 6352920,00 |  |  |  | 824,30 | 43570443,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.КИМ,45 | 1122,20 | 59410390,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1122,20 | 59410390,2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Пономарева,77 | 84,10 | 3989199,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 84,10 | 3989199,4 |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Переселенческая,103 | 26,70 | 1266487,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 26,70 | 1266487,8 |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Пашийская,8 | 21,00 | 996114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 | 996114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Подлесная,7/2 | 37,80 | 1793005,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,80 | 1793005,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Герцена,7а | 48,10 | 2281575,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,10 | 2281575,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Герцена,9 | 90,20 | 4278546,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,20 | 4278546,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Герцена,6 | 192,70 | 9140531,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,70 | 9140531,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Пашийская,6 | 32,20 | 1527374,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,20 | 1527374,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Карпинского,50 | 45,10 | 2139273,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,10 | 2139273,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Карпинского,52 | 135,10 | 6408333,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,10 | 6408333,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Сивкова,13 | 39,90 | 1892616,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,90 | 1892616,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Сивкова,17 | 100,40 | 4762373,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,40 | 4762373,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2016 год | 3130,50 | 168268327,39 |  |  | 330,70 | 17507588,70 | 6352920,00 |  |  |  | 1566,80 | 78790188,00 | 951553,29 | 1122,20 | 59410390,20 | 110,80 | 5255687,20 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 26330,17 | 1572190163,45 | 0,00 | 0,00 | 12170,25 | 526198882,65 | 227555020,98 | 215,10 | 10205746,50 |  | 7309,51 | 354950730,46 | 60758644,33 | 4353,90 | 221836373,32 | 1382,05 | 94461591,51 | 799,56 | 54975120,60 | 314,90 | 13798603,10 |

7. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

- «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения муниципальной адресной программы

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| - Год | - Расселенная площадь |  |  |  |  |  | - Количество расселенных - помещений |  |  |  |  |  | - Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - всего |
|  | - кв.м | - кв.м | - кв.м | - кв.м | - кв.м | - кв.м | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. |
| - 2013 | - 1739,68 | - 6108,50 |  |  |  | - 7848,18 | - 53 | - 155 |  |  |  | - 208 | - 133 | - 576 |  |  |  | - 709 |
| - 2014 |  |  | - 7331,19 |  |  | - 7331,19 |  |  | - 206 |  |  | - 206 |  |  | - 607 |  |  | - 607 |
| - 2015 |  |  |  | - 8235,40 |  | - 8235,40 |  |  |  | - 218 |  | - 218 |  |  |  | - 629 |  | - 629 |
| - 2016 |  |  |  |  | - 3130,5 | - 3130,5 |  |  |  |  | - 88 | - 88 |  |  |  |  | - 258 | - 258 |
| - Итого | - 1739,68 | - 6108,50 | - 7331,19 | - 8235,40 | - 3130,5 | - 26545,27 | - 53 | - 155 | - 206 | - 218 | - 88 | - 720 | - 133 | - 576 | - 607 | - 629 | - 258 | - 2203 |