В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08 августа 
2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации 
в осенне-зимний период», статьей 49 Устава города Перми, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

12.04.2016

251

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Департаменту образования администрации города Перми, департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми обеспечить готовность подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов до 01 сентября 2016 г.

2. Департаменту образования администрации города Перми:

12.04.2016

251

2.1. назначить полномочных представителей для участия в работе комиссий при территориальных органах администрации города Перми по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми
к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

2.2. до 14 апреля 2016 г. разработать, утвердить и представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми сводные планы-графики подготовки муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению;

2.3. до 14 апреля 2016 г. разработать, утвердить и представить в территориальные органы администрации города Перми пообъектный план-график подготовки систем теплопотребления муниципальных образовательных организаций 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по форме согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

2.4. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о подготовке муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2.5. до 01 сентября 2016 г. подтвердить готовность муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи 
на каждый объект в территориальный орган администрации города Перми паспорта готовности объекта социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов, акта обследования технического состояния дымоходов 
и вентиляционных каналов по формам согласно приложениям 5, 8 к настоящему постановлению;

2.6. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей 
и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

3. Рекомендовать собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами:

3.1. до 14 апреля 2016 г. разработать, утвердить и представить в территориальные органы администрации города Перми пообъектный план-график подготовки систем теплопотребления жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по форме согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

3.2. до 01 сентября 2016 г. подтвердить готовность объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект 
в территориальный орган администрации города Перми паспорта готовности 
жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов, акта 
обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов 
по формам согласно приложениям 7, 8 к настоящему постановлению;

3.3. до 01 сентября 2016 г. обеспечить готовность объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

3.4. осуществлять оповещение жителей многоквартирных домов о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения, причинах прекращения или ограничения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 15 суток до даты планируемого прекращения или ограничения;

3.5. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей 
и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

4. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры:

4.1. до 14 апреля 2016 г. разработать, утвердить и представить в территориальные органы администрации города Перми согласованные с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми сводный и пообъектные планы-графики подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по формам согласно приложениям 9, 10, 11 к настоящему постановлению;

4.2. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о подготовке источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
по формам согласно приложениям 12, 13, 14 к настоящему постановлению;

4.3. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о приеме ремонтных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления (теплопотребляющих энергоустановках) потребителя при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-
2017 годов по форме согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

4.4. осуществлять приемку выполненных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления (теплопотребляющих энергоустановках) потребителя в 2 этапа с оформлением актов:

1 этап – промывка оборудования и коммуникаций внутридомовой инженерной системы теплопотребления, в том числе теплопотребляющей энергоустановки;

2 этап – гидравлические испытания и теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплопотребления, в том числе теплопотребляющей энергоустановки, проверка сужающего устройства;

4.5. до 01 сентября 2016 г. обеспечить установленную категорию надежности электроснабжения источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры 
по электроснабжению;

4.6. до 01 сентября 2016 г. создать нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных 
ситуаций;

4.7. до 01 сентября 2016 г. разработать, согласовать и представить на утверждение заместителю главы администрации города Перми-начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, курирующему отрасль жилищно-коммунального хозяйства, график ограничения 
отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер 
по предотвращению и (или) ликвидации аварий в системе теплоснабжения 
и (или) теплопотребления;

4.8. до 01 сентября 2016 г. обеспечить готовность инженерного оборудования к подаче теплоносителя в системы теплоснабжения и (или) теплопотребления;

4.9. до 01 сентября 2016 г. обеспечить круглосуточное функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

4.10. до 01 сентября 2016 г. организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

4.11. обеспечить теплоснабжение абонентов в сроки, установленные постановлением администрации города Перми о начале отопительного периода 2016-2017 годов;

4.12. осуществлять оповещение абонентов и администрацию города Перми о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения, причинах прекращения или ограничения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 15 суток до даты планируемого прекращения 
или ограничения;

4.13. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми по вопросам подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-
2017 годов.

5. Территориальным органам администрации города Перми:

5.1. до 20 апреля 2016 г. организовать проведение совещаний с собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в целях ознакомления и разъяснения требований, предъявляемых к организации работ по подготовке жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов, с участием представителей районной прокуратуры и Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края;

5.2. до 22 апреля 2016 г. издать распоряжение руководителя территориального органа администрации города Перми о создании постоянно действующей рабочей комиссии территориального органа администрации города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов и утвердить ее состав, включив представителей Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, жилищно-коммунальных служб, организаций, находящихся на территории района;

5.3. до 25 апреля 2016 г. на основании сводной заявки о выводе в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2016 год 
и пообъектных планов-графиков подготовки систем теплопотребления жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов, представленных собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, разработать и утвердить сводные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2016-2017 годов по формам согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему 
постановлению;

5.4. до 27 апреля 2016 г. представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми утвержденные сводные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по формам согласно приложениям 16, 17, 18 
к настоящему постановлению;

5.5. до 25 апреля 2016 г. на основании сводной заявки о выводе в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2016 год разработать и утвердить сводный пообъектный план-график прекращения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по форме согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

5.6. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по вторникам до 17.00 час. представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми отчет территориального органа администрации города Перми о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов по форме согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

5.7. осуществлять контроль за соблюдением сводных и пообъектных планов-графиков подготовки систем теплопотребления муниципальных образовательных организаций, жилищного фонда, прекращения горячего водоснабжения 
в жилищном фонде, источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

5.8. осуществлять взаимодействие с функциональными органами администрации города Перми, собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

5.9. до 05 сентября 2016 г. организовать и провести проверки готовности 
к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, а именно собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 г. № 103, Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми, утверждаемой заместителем главы администрации города Перми-начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, являющимся председателем городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период;

5.10. до 10 сентября 2016 г. представить в городскую постоянно действующую рабочую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период акты проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, а именно собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, оформленные в соответствии с приложениями 21, 22 к настоящему постановлению.

6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:

6.1. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми, собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

6.2. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по средам до 17.00 час. на основании представленных территориальными органами администрации города Перми отчетов о подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов осуществлять подготовку сводного городского отчета о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

6.3. направлять сводный городской отчет о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в сроки, определенные постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период».

7. Городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний период:

7.1. осуществлять контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период;

7.2. организовать и провести проверки готовности к отопительному периоду с оформлением акта проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду по формам согласно приложениям 21, 22 
к настоящему постановлению, а также выполнение муниципальными образовательными организациями города Перми, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями города Перми требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

8. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 12 мая 2015 г. № 257 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов».

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

10. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

|  | - Приложение 1 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных образовательных организаций

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № | Местоположение образовательной организации/ тип образовательной организации | Образовательные организации, шт. |  | Общая площадь, кв.м | График готовности образовательных организаций по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 15.09.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------------

В сводный план-график должны быть включены все объекты (отдельно стоящие). График подготовки объектов с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры.

|  | - Приложение 2 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ___________________/_________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных образовательных организаций

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

(паспорта готовности)

| № | Местоположение образовательной организации/ тип образовательной организации | График готовности образовательных организаций по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.06 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 01.07 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 01.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 01.09 | 06.09 | 15.09 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------

Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2016 г.

|  | - Приложение 3 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми __________________/_________________ - (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплопотребления муниципальных образовательных организаций

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № | Адрес объекта | Ввод |  | Узел управления |  | Бойлер ГВС |  | Бойлер отопления |  | Готовность | Промывка внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения |  | Гидравлические испытания внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Теплоизоляция внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Заполнение внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | дата | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

----------------------------------------

При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения работ по промывке внутриобъектной инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

| СОГЛАСОВАНО Теплоснабжающая организация ______________________________ (полное наименование организации) ____________________/_____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

|  | - Приложение 4 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

о подготовке муниципальных образовательных организаций

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

(паспорта готовности)

Дата представления отчета «_____» ____________________ 2016 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица департамента образования администрации города

(подпись)                                  (Ф.И.О.)                                 (должность)

Перми, ответственного за представление информации.

| № | Местоположение образовательной организации/ тип образовательной организации | Паспорта готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое, количество (ед.) | фактическое, количество (ед.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привязка к району города Перми |  |  |  |
| 2 | Дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 3 | Общеобразовательные организации |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |

-----------------------------------

Отчет представляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

|  | - Приложение 5 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности объекта социальной сферы к эксплуатации

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Адрес: ________________________________________________________________.

Принадлежность объекта ________________________________________________.

- Общие сведения

1. Год постройки _________________________________________________.

2. Характеристика:

износ в % ________, этажность ________, подъездов ________________________,

наличие подвалов, цокольных этажей, кв.м общей площади __________________,

общая площадь здания, кв.м _____________________________________________.

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество ____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

4. Источники:

теплоснабжения _______________________________________________________,

газоснабжения _________________________________________________________,

твердого и жидкого топлива _____________________________________________,

энергоснабжения _______________________________________________________,

системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________________.

- II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2015-2016 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- IV. Результаты проверки готовности объекта к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: _________________________________________________,

(руководитель учреждения социальной сферы)

членов комиссии:

______________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен / не подготовлен.

Председатель комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

члены комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

представители собственника здания:

____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

«__» __________ 2016 г.

|  | - Приложение 6 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель управляющей организации ___________________________________ (полное наименование и ИНН организации) __________________/_________________ - (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки систем теплопотребления жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № | Адрес объекта | Ввод |  | Узел управления |  | Бойлер ГВС |  | Бойлер отопления |  | Готовность | Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  | Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | дата | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

----------------------------------------

При формировании пообъектного плана-графика необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения работ по промывке внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

| СОГЛАСОВАНО Теплоснабжающая организация ______________________________ (полное наименование организации) ____________________/_____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

|  | - Приложение 7 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период

2016-2017 годов

Адрес:________________________________________________________________.

Принадлежность объекта ________________________________________________.

- I. Общие сведения

1. Год постройки __________________________________________________.

2. Характеристика:

износ в % ________, этажность ________, подъездов ___________, квартир _____,

наличие подвалов, цокольных этажей, кв.м общей площади __________________,

общая площадь дома, кв.м ______________, жилая площадь, кв.м_____________,

площадь мест общего пользования, кв.м ___________________________________,

площадь нежилых помещений, кв.м _______________________________________.

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество ____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Источники:

теплоснабжения _______________________________________________________,

газоснабжения _________________________________________________________,

твердого и жидкого топлива _____________________________________________,

энергоснабжения _______________________________________________________,

системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________________.

- II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2015-2016 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- IV. Результаты проверки готовности объекта к эксплуатации

- в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: ______________________________________________________________________,

(руководитель управляющей организации, председатель товарищества собственников жилья либо жилищного

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, представитель собственников

помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом)

членов комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект

к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен / не подготовлен.

Председатель комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

члены комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)

представители общественности и (или) собственники помещений в здании:

____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

«__» ___________________ 2016 г.

|  | - Приложение 8 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |

АКТ

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

Дата составления «__» _________________ 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________________________________________________________,

(полное наименование и ИНН организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)

и представители организации, обслуживающей объект (здание) __________________________________________________,

(полное наименование и ИНН организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) № __ по улице _______________________ с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

Результаты обследования

| № |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы | Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см | № квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам | Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов | Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора) | Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) № ______________________________________________.

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) №_______________________________.

(пригодны / непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) № __________________________________________________________.

(пригодны / непригодны)

| Руководитель управляющей организации ___________________________________ (полное наименование и ИНН организации) __________________/_________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации, выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов __________________________________ (полное наименование и ИНН организации) __________________/_________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |  |  |

|  |  | - Приложение 9 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2016 г. |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки центральных тепловых пунктов к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

_______________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение (адрес), полное наименование, принадлежность (муниципальный, ведомственный, частный) ЦТП)

| № | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввод |  |
| 2 | Узел |  |
| 3 | Бойлер отопления |  |
| 4 | Бойлер ГВС |  |
| 5 | КИП |  |
| 7 | Автоматика |  |
| 8 | Готовность ЦТП |  |

------------------------------------

Пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект с учетом выполнения всех работ и мероприятий к 01 сентября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации города Перми-

начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись, печать)                                 (Ф.И.О.)

«__» ______________________________ 2016 г.

|  |  | - Приложение 10 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2016 г. |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к эксплуатации в осеннее-зимний период 2016-2017 годов

| № | Тепловые сети | Количество, км | График готовности тепловых сетей по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.06 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 01.07 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 01.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 01.09 | 06.09 | 15.09 |
| 1 | Муниципальные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в том числе ветхие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего ветхих сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------

Сводный план-график составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации города Перми-

начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/______________________

(подпись, печать)                                    (Ф.И.О.)

- «__» ________________________________ 2016 г.

|  |  | - Приложение 11 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2016 г. |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

____________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение (адрес), полное наименование, принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) котельной)

| № | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива: |  |
| 2 | Вид резервного топлива: |  |
| 3 | Котлы: |  |
| 4 | Оборудование (газовое/электрическое) |  |
| 5 | КИП |  |
| 6 | Автоматика |  |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100 % запаса) |  |
| 8 | Готовность котельной |  |

------------------------------------

Пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект с учетом выполнения всех работ и мероприятий к 01 сентября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации города Перми-

начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись, печать)                              (Ф.И.О.)

«__» ______________________________ 2016 г.

|  | - Приложение 12 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2016 г. |

- ОТЧЕТ

о подготовке центральных тепловых пунктов к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Дата представления отчета «__» __________ 2016 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей организации,

(подпись)                                   (Ф.И.О.)                                 (должность)

ответственного за представление информации.

| № | Центральные тепловые пункты | Количество, ед. | По состоянию на «___» _____________________ 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |

----------------------------------

Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2016 г. и направляется еженедельно 
по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  | - Приложение 13 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» __________ ___________________2016 г. |

ОТЧЕТ

о подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Дата представления отчета «__» __________ 2016 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей организации,
            (подпись)                                   (Ф.И.О.)                                (должность)

ответственного за представление информации.

| № | Тепловые сети | Количество, км | По состоянию на «__» __________ 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в том числе ветхие |  |  |  |  |
| 5 | Всего сетей |  |  |  |  |
| 6 | Всего ветхих сетей |  |  |  |  |

-----------------------------------------

Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2016 г. и направляется еженедельно 
по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  | - Приложение 14 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей организации ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) - «__» _____________________________ 2016 г. |

ОТЧЕТ

о подготовке источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Дата представления отчета «__» __________ 2016 г.

____________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица теплоснабжающей организации,

(подпись)                                    (Ф.И.О.)                                (должность)

ответственного за представление информации.

| № | Источники тепловой энергии (котельные) | Количество, ед. | По состоянию на «___» _____________________ 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |

----------------------------------

Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2016 г. и направляется еженедельно 
по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  |  | - Приложение 15 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________________ (полное наименование организации) ____________________/___________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) «__» _____________________________2016 г. |

ОТЧЕТ

о приеме ремонтных работ на инженерном оборудовании систем теплопотребления

(теплопотребляющих энергоустановках) потребителя

при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № | Район города | № ЦТП | На-имено-вание потребителя | Адрес объекта |  | Категория потребителя (жилой фонд, образование, прочие) | Отметка о выдаче предписания | Ввод на балансе абонента |  | Узел |  | Готовность | Опрессовка внутридомовых систем | Промывка системы | Тепловая изоляция | Отметка об установке сужающего устройства | Отметка о заполнении внутридомовой системы отопления | Причина незаполнения внутридомовой системы отопления | Акт го-товности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | улица | № до-ма |  |  | ввод на балансе | опрессовано | количество | опрессовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

-----------------------------------------

Отчет представляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управляющей/обслуживающей организации____________________________

(полное наименование и ИНН организации)

____________________/___________________

(подпись, печать)                                  (Ф.И.О.)

«__» _____________________________ 2016 г.

|  | - Приложение 16 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № | Принадлежность жилищного фонда | Многоквартирные дома, шт. |  | Общая площадь, кв.м | Общее количество проживающих человек | График готовности жилищного фонда по состоянию на контрольную дату |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  |  | 01.06.2016 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | 01.09.2016 | 15.09.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

В сводный план-график должны быть включены все объекты (отдельно стоящие). График подготовки объектов с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры.

|  | - Приложение 17 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
(паспорта готовности)

| № | Принадлежность жилищного фонда | 01.06 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 01.07 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 01.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 01.09 | 06.09 | 15.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2016 г.

|  | - Приложение 18 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
(готовность инженерного оборудования)

| № | Принадлежность жилищного фонда | 01.06 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 01.07 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 01.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 01.09 | 06.09 | 15.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении управляющих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома, находящиеся в управлении ТСЖ, ТСН, ЖСК и прочих специализированных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома, находящиеся в непосредственном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственные многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------

Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2016 г.

|  | - Приложение 19 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись, печать) (Ф.И.О.) |

- СВОДНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- прекращения горячего водоснабжения в жилищном фонде

- при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| - № | - Полное наименование - и ИНН управляющей/ - обслуживающей - организации | - Адрес многоквартирного дома | - Сроки прекращения и возобновления подачи горячего водоснабжения (указывается - календарная дата) |  | - Полное наименование теплоснабжающей организации, обеспечивающей предоставление коммунального ресурса | - Полное - наименование - источника - тепловой энергии | - Полное наименование собственника и (или) иного законного владельца источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - отключение | - подача |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |

------------------------------------

Сводный пообъектный план-график составляется индивидуально на каждый объект.

|  | - Приложение 20 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________/_____________________ (подпись, подпись) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

территориального органа администрации города Перми

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

__________________/____________________/____________________/ уполномоченного лица администрации района города Перми,

(подпись)                             (Ф.И.О.)                               (должность)

ответственного за представление информации.

Дата представления отчета «__» ______________ 2016 г.

| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение плана подготовки территориального органа администрации города Перми на контрольную дату (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Готовность муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Готовность муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее количество учреждений |  |  | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общее количество учреждений |  |  |  | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  |  |
|  |  |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорта готовности (шт.) |  |  |  |  | Готовность инженерного (отопительного) оборудования (шт.) |  |  |  |  | Контроль прекращения горячего водоснабжения жилых домов |  |  |  |  |  |
| общее количество МКД | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общее количество МКД | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общее количество МКД с ГВС | план по графику | факт без ГВС | отклонение от графика |  |  |
|  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |
| КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники теплоснабжения (котельные) всех форм собственности |  |  |  |  | Центральные тепловые пункты всех форм собственности |  |  |  |  | Тепловые сети всех форм собственности |  |  |  |  |  |
| общее количество источ-ников (ко-тельных) | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общее количество ЦТП | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  | общая протяженность | план выполнения | факт выполнения | % выполнения |  |  |
|  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |  |  | % выполнения плана | общий % выполнения |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

|  | - Приложение 21 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

_______________                                                    «__» ___________________ 2016 г.

(место составления акта)                                                                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________

______________________________________________________________________,

(форма и реквизиты документа, которым утверждена комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Перми от «__»_________2016 г., утвержденной заместителем главы администрации города Перми-начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 
Ухановым Н.Б., с «__»_________2016 г. по «__»_________2016 г. в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду__________________________

______________________________________________________________________.

(полное наименование теплоснабжающей организации, тепловой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ____________________________________________________________________

При проведении проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Председатель комиссии: _______________________/_________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

члены комиссии:                _______________________/_________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 2016 г. ______________________________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

|  | - Приложение 22 к постановлению администрации города Перми от 12.04.2016 № 251 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

Выдан ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии с указанием ИНН, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «__» _________ 2016 г.      № __.

_________________________/____________________________/__________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)