

Пермская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

№ 278

16.12.2014

**О результатах деятельности временной комиссии Пермской городской Думы для контроля за реализацией администрацией города Перми полномочий**

**по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности**

**и благоустройства территории города Перми за 2014 год**

Заслушав и обсудив информацию Плотникова В.И., председателя временной комиссии Пермской городской Думы по контролю за реализацией администрацией города Перми полномочий по решению вопросов местного значения
в сфере дорожной деятельности и благоустройства территории города Перми (далее – временная комиссия), о результатах работы временной комиссии за период апрель-октябрь 2014 года и организации дальнейшей ее деятельности,

Пермская городская Дума **р е ш и л а:**

1. Рекомендовать администрации города Перми:

1.1 при осуществлении в 2015 году закупки работ по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми и объектов внешнего благоустройства на территории города Перми установить сроки размещения процедур закупки не позднее 01.04.2015;

1.2 при планировании и выполнении работ в сфере содержания, текущего
и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми и объектов внешнего благоустройства на территории города Перми определять единый центр ответственности (единого заказчика) по всему комплексу работ (от формирования технического задания, разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию объектов по итогам выполненных работ);

1.3 при формировании условий документации о закупке оценивать целесообразность выплаты аванса и поэтапной оплаты работ (в том числе проектно-изыскательских) в сфере дорожной деятельности и благоустройства территории города Перми;

1.4 при проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми без затрагивания земляного полотна и несущего основания учитывать состояние основания дорог;

1.5 при заключении контрактов на выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми и объектов внешнего благоустройства на территории города Перми осуществлять контроль подлинности банковских гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения контракта, устанавливать требования обеспечения заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта в максимальном размере;

1.6 разработать систему взаимодействия с Управлением федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в целях исполнения подрядными организациями в полном объеме решений суда в части содержания, текущего и капительного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми и объектов внешнего благоустройства на территории города Перми в рамках действующих муниципальных контрактов;

1.7 осуществлять взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Пермскому краю в целях минимизации оспаривания итогов конкурсов и аукционов, проводимых по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми и объектов внешнего благоустройства на территории города Перми;

1.8 активизировать работу по обращению заказчика в судебные органы
с исковыми заявлениями о неисполненных подрядными организациями обязательствах по контрактам, предписаниях и претензиях;

1.9 принять меры по контролю за исполнением подрядными организациями обязательств (в том числе гарантийных) по контрактам с учетом предъявленных заказчиком работ претензий и предписаний, в частности, предусмотреть в контрактах возможность его расторжения в случае неисполнения подрядными организациями обязательств по контракту;

1.10 ежегодно представлять в Пермскую городскую Думу информацию
о результатах выполнения рекомендаций, указанных в подпунктах 1.2 – 1.9 настоящего решения, для рассмотрения в рамках часа депутата.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству.

###### Глава города Перми-

председатель Пермской городской Думы И.В.Сапко

Верно

главный специалист

сектора актов Главы города
отдела делопроизводства аппарата

Пермской городской Думы

 10.2014 Л.Я.Сиряченко-Полойко