26.04.2016

283

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением 
администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 
2015 г. № 753 (в ред. от 26.01.2016 № 54) (далее – Изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», за исключением пункта 2 Изменений, действие которого 
распространяется на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента экономики 
и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 26.04.2016 № 283

ИЗМЕНЕНИЯ

в ведомственную целевую программу 
«Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 2015 г. № 753

1. Раздел «Финансирование ведомственной целевой программы «Развитие автоматизированных систем в сфере 
управления финансами» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

ведомственной целевой программы «Развитие автоматизированных

систем в сфере управления финансами»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми | количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3836,200 | 3836,200 | 3836,200 |
| 1.1.2 | Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения) | количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 1764,600 | 1839,100 | 1839,100 |
| 1.1.3 | Организация сопровождения информационной аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» | количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 2375,000 | 1917,000 | 1917,000 |
| 1.1.4 | Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета | количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 |
| 1.1.5 | Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности | количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 2288,500 | 2847,000 | 2847,000 |
| 1.1.6 | Модернизация автоматизированной системы по планированию бюджета города Перми («АЦК-планирование») | количество модернизированных автоматизированных систем | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 650,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17914,300 | 17439,300 | 17439,300 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17914,300 | 17439,300 | 17439,300 |

2. Приложение изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

ведомственной целевой программы «Развитие автоматизированных

систем в сфере управления финансами» 
на 2016 год

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения / расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы «АЦК-Планирование» | ДФ | 31.03.2016 | количество заключенных контрактов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1 |  | Обеспечение сопровождения автоматизированной системы «АЦК-Планирование» | ДФ | 31.12.2016 | количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3557,900 |
| 1.1.1.2 |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы «АЦК-Финансы» | ДФ | 31.03.2016 | количество заключенных контрактов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1 |  | Обеспечение сопровождения автоматизированной системы «АЦК-Финансы» | ДФ | 31.12.2016 | количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 278,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1 |  |  |  |  | количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 2 | бюджет города Перми | 3836,200 |
| 1.1.2 |  | Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения VMware) | ДФ | 25.03.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1 |  | Обеспечение сопровождения средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения VMware) | ДФ | 31.12.2016 | количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 847,700 |
| 1.1.2.2 |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения Veeam) | ДФ | 30.04.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.2.1 |  | Обеспечение сопровождения средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения Veeam) | ДФ | 31.12.2016 | количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 333,700 |
| 1.1.2.3 |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения Oracle) | ДФ | 31.01.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.3.1 |  | Обеспечение сопровождения базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми (техническая поддержка программного обеспечения Oracle) | ДФ | 31.12.2016 | количество баз данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 583,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2 |  |  |  |  | количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 3 | бюджет города Перми | 1764,600 |
| 1.1.3 |  | Организация сопровождения информационной аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение информационной аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» | ДФ | 29.01.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1 |  | Обеспечение сопровождения информационной аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» | ДФ | 25.12.2016 | количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1900,000 |
|  |  |  |  | 12.01.2016 | акт приемки выполненных работ по сопровождению информационной аналитической системы «Публичный бюджет города Перми» по муниципальному контракту за 2015 год | шт. | 1 | бюджет города Перми | 475,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3 |  |  |  |  | количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2375,000 |
| 1.1.4 |  | Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 |  | Заключение муниципальных контрактов на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации | ДФ | 01.04.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | шт. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.1 |  | Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета | ДФ | 31.12.2016 | акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета | шт. | 6 | бюджет города Перми | 5877,100 |
|  |  |  |  | 29.02.2016 | акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета по муниципальному контракту за 2015 год | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1122,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.4 |  |  |  |  | количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 7000,000 |
| 1.1.5 |  | Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 |  | Заключение муниципального контракта на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности | ДФ | 11.01.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.5.1.1 |  | Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности | ДФ | 31.12.2016 | акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1870,700 |
|  |  |  |  | 29.02.2016 | акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности по муниципальному контракту за 2015 год | шт. | 1 | бюджет города Перми | 417,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.5 |  |  |  |  | количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2288,500 |
| 1.1.6 | Модернизация автоматизированной системы по планированию бюджета города Перми («АЦК-Планирование») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Заключение муниципального контракта на модернизацию автоматизированной системы «АЦК-Планирование» |  | ДФ | 01.09.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.6.2 | Обеспечение модернизации автоматизированной системы «АЦК-Планирование» |  | ДФ | 31.12.2016 | количество модернизированных автоматизированных систем | шт. | 1 | бюджет города Перми | 650,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.6 |  |  |  |  | количество модернизированных автоматизированных систем | шт. | 1 | бюджет города Перми | 650,000 |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17914,300 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17914,300 |