10.05.2016

315

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 775 (в ред. от 14.12.2015 
№ 1059, от 08.02.2016 № 77, от 11.03.2016 № 155, от 24.03.2016 № 202).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 10.05.2016 № 315

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 775

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 1876718,369 | 1181845,200 | 1205065,400 |
|  | бюджет города Перми | 1059924,131 | 914941,600 | 906395,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4852,096 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 68444,614 | 3935,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 73196,015 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 111346,970 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 71850,090 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 290255,786 | 262968,600 | 298670,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 196848,687 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 825752,892 | 340394,400 | 367549,600 |
|  | бюджет города Перми | 252083,000 | 77425,800 | 68879,600 |
|  | бюджет Пермского края | 30366,446 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 211658,100 | 262968,600 | 298670,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 171920,353 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 30009,432 | 30009,900 | 30009,900 |
|  | бюджет города Перми | 30009,432 | 30009,900 | 30009,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 1020956,045 | 811440,900 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми | 777831,699 | 807505,900 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4852,096 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 38078,168 | 3935,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9750,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 78597,686 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 | 0,0 | 0,0 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет города Перми | 252083,000 | 77425,800 | 68879,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 30366,446 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 211658,100 | 262968,600 | 298670,000 |
|  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 171920,353 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 442125,439 | 77376,800 | 68830,600 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  | 383627,453 | 263017,600 | 298719,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 30009,432 | 30009,900 | 30009,900 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 30009,432 | 30009,900 | 30009,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | бюджет города Перми | 777831,699 | 807505,900 | 807505,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4852,096 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 38078,168 | 3935,000 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9750,395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 78597,686 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 753306,616 | 807505,900 | 807505,900 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 267649,429 | 3935,000 | 0,0 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1876718,369 | 1181845,200 | 1205065,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1059924,131 | 914941,600 | 906395,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4852,096 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 68444,614 | 3935,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 73196,015 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 111346,970 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 71850,090 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 290255,786 | 262968,600 | 298670,000 |
|  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 196848,687 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1876718,369 | 1181845,200 | 1205065,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1059924,131 | 914941,600 | 906395,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4852,096 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 68444,614 | 3935,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 73196,015 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 111346,970 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 71850,090 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 290255,786 | 262968,600 | 298670,000 |
|  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 196848,687 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 1,9 | 1,0 | 0,8 | бюджет города Перми | 202871,776 | 49338,900 | 40792,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30366,446 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 3,2 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов (невыполнение показателя за 2015 год) | тыс. кв.м | 0,6 | - | - | бюджет города Перми | 21124,324 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 14,4 | 14,4 | 14,4 | бюджет города Перми | 23792,700 | 23792,700 | 23792,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 437880,239 | 73131,600 | 64585,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 247788,800 | 73131,600 | 64585,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30366,446 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 |  | 442125,439 | 77376,800 | 68830,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 252034,000 | 77376,800 | 68830,600 |
|  | бюджет Пермского края | 30366,446 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2», «Всего по 
подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий | УЖО | количество оценочных отчетов по определению рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий | шт. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 |  | 49,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 319 | 343 | 446 | внебюджетные источники | 192072,000 | 249420,300 |  | 285554,600 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | 11,9 | 8,2 | 8,0 | внебюджетные источники | 19586,100 | 13548,300 |  | 13115,400 |
|  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов (невыполнение показателя за 2015 год) | чел. | 268 |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 157454,665 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным (невыполнение показателя за 2015 год) | тыс. кв.м | 8,8 |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 14465,688 | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 383627,453 | 263017,600 |  | 298719,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 |  | 49,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 211658,10 | 262968,600 |  | 298670,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 171920,353 | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 383627,453 | 263017,600 |  | 298719,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 |  | 49,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 211658,100 | 262968,600 |  | 298670,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 171920,353 | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 825752,892 | 340394,400 | 367549,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 252083,000 | 77425,800 | 68879,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30366,446 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 211658,000 | 262968,600 | 298670,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 171920,353 | 0,0 | 0,0 |  |

3.4. в таблице 1 приложения:

3.4.1. в графе 3 строки 9 цифры «5,5» заменить цифрами «7,6»;

3.4.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 504219,139, в том числе: 2016 год – 414087,539; 2017 год – 49338,900; 2018 год – 40792,700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | всего | 414087,539 | 49338,900 | 40792,700 |
|  | бюджет города Перми | 223996,100 | 49338,900 | 40792,700 |
|  | бюджет Пермского края | 30366,446 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения | тыс.кв.м | 3,8 | 2016 |
|  |  |  | 2,7 | 2017 |
|  |  |  | 0,7 | 2018 |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 241 | 2016 |
|  |  |  | 230 | 2017 |
|  |  |  | 46 | 2018 |

3.4.3. строку 18 изложить в следующей редакции:

| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | сокращение непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на 7,2 тыс.кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми, в процентах к количеству очередников до реализации проекта | % | 0,5 | 2016 |
|  |  |  | 0,5 | 2017 |
|  |  |  | 0,1 | 2018 |

3.4.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | 2016-2018 годы |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | 2016-2018 годы |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | 2016-2018 годы |
|  |  | заключение договоров на изъятие жилых помещений | 2016-2018 годы |
|  |  | исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах | 2016-2018 годы |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, изъятых у собственников | 2016-2018 годы |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. в строке 1.2.1.1 цифры «2564,500» заменить цифрами «2564,032»;

4.2 в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» цифры «30009,900» заменить цифрами «30009,432»;

4.3 в строке «Итого по задаче 1.2.1» цифры «30009,900» заменить цифрами «30009,432»;

4.4 в строке «Итого по подпрограмме 1.2» цифры «30009,900» заменить цифрами «30009,432».

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 12,9 | 9,1 | 16,4 | бюджет города Перми | 604592,800 | 422945,900 | 765745,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | бюджет города Перми | 41260,000 | 41760,000 | 41760,000 |
|  |  |  | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | шт. | 30 | - | - | бюджет города Перми | 500,000 | 0,0 | 0,0 |

5.2. в строке «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1» в графе 10 цифры «676352,800» заменить цифрами «646352,800»;

5.3. строку 1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципального жилого фонда | УЖО | заключенный муниципальный контракт на строительство 10-этажного многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Баранчинская,10 | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 92102,812 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений в построенном 10-этажном многоквартирном жилом доме по адресу: ул.Баранчинская,10 для обеспечения жильем граждан | тыс. кв.м | - | 10,8 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 307816,317 | 0,0 |
|  |  |  | заключенные муниципальные контракты на технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры | шт. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 7897,188 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры | шт. | - | 5 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 34983,683 | 0,0 |

5.4. строки 1.3.1.3, строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3», «Итого по задаче 1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | МКУ УТЗ | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 5981,816 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанное заключение с получением необходимых решений по дальнейшей эксплуатации многоквартирного жилого дома по ул.Гашкова,28б с прилегающей к нему территорией и подпорной стены (невыполнение показателя за 2015 год) | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 972,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6953,816 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5981,816 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 972,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 753306,616 | 807505,900 | 807505,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 752334,616 | 807505,900 | 807505,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 972,000 | 0,0 | 0,0 |

5.5. строки 1.3.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1», «Итого по задаче 1.3.2», «Всего 
по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных условий | УЖО | количество граждан, поставленных на учет для участия в программе «Жилье для российской семьи» | чел. | 150 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 4 | 2 | - | бюджет Пермского края | 9443,880 | 3935,000 | 0,0 |
|  |  |  | количество граждан, категории которых установлены Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», улучшивших жилищные условия | чел. | 77 | - | - | бюджет Российской Федерации | 63610,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 67 | - | - | бюджет города Перми | 22000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22708,052 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17309,842 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 78597,686 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (невыполнение показателя за 2015 год) | семья | 22 | - | - | бюджет города Перми | 3497,083 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3880,096 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 7869,222 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия | чел. | 10 | - | - | бюджет Пермского края | 5926,216 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия (невыполнение показателя за 2015 год) | чел. | 4 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1881,173 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 267649,429 | 3935,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25497,083 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3880,096 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38078,168 | 3935,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9750,395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 78597,686 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 267649,429 | 3935,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25497,083 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3880,096 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38078,168 | 3935,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9750,395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 78597,686 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020956,045 | 811440,900 | 807505,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 777831,699 | 807505,900 | 807505,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4852,096 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38078,168 | 3935,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9750,395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 78597,686 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 | 0,0 | 0,0 |

5.6. В таблице 1 приложения:

5.6.1. в графе 3 строки 9 цифры «39» заменить цифрами «38,4»;

5.6.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 1918064,600, в том числе: 2016 год – 645852,800; 2017 год – 464705,900; 2018 год – 807505,900 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | всего | 645852,800 | 464705,900 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми | 645852,800 | 464705,900 | 807505,900 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений | шт. | 220 | 2016 |
|  |  |  | 156 | 2017 |
|  |  |  | 271 | 2018 |

5.6.3. строку 18 изложить в следующей редакции:

| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | расселение из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда 647 семей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми, в процентах к количеству очередников до реализации проекта | % | 1,5 | 2016 |
|  |  |  | 1,1 | 2017 |
|  |  |  | 1,8 | 2018 |

5.6.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | 2016-2018 годы |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | 2016-2018 годы |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | 2016-2018 годы |
|  |  | исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | 2016-2018 годы |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, изъятых у собственников | 2016-2018 годы |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы»:

6.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 2,0 | 1,4 | 0,4 |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 3,8 | 2,7 | 0,7 |
|  | доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | чел. | 241 | 230 | 46 |

6.2. строки 1.3.1, 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 68,3 | 100,0 | 100,0 |
|  | количество исполненных судебных решений | шт. | 220 | 354 | 271 |
|  | степень готовности проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | % | 100,0 | - | - |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 0,81 | 0,28 | 0,32 |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 3,96 | - | - |
|  | доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых учителей – участников программы | % | 100,0 | - | - |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.02.2016 | 30.12.2016 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9908,262 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5230,611 |
| 1.1.1.1.1.2 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.05.2016 | 30.12.2016 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 8721,637 |
| 1.1.1.1.1.3 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 11.01.2016 | 30.12.2016 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 1,6 | бюджет города Перми | 32900,714 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 25135,835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21705,191 |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов (невыполнение показателя за 2015 год) | тыс. кв.м | 0,6 | бюджет города Перми | 21124,324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254024,739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63933,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30366,446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 |

7.2. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.02.2016 | 30.12.2016 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | шт. | 3 | бюджет города Перми | 77162,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.05.2016 | 30.12.2016 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда и не входящих в действующие программы переселения | тыс. кв.м | 1,5 |  |  |

7.3. после строки 1.1.1.1.2.2 дополнить строкой 1.1.1.1.2.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.3 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.04.2016 | 30.12.2016 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 1,6 | бюджет города Перми | 82900,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 437880,239 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 247788,800 |
|  | бюджет Пермского края | 30366,446 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 |

7.5. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 442125,439 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 252034,000 |
|  | бюджет Пермского края | 30366,446 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63445,620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 30426,828 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 65852,545 |

7.6. строки 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.5, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.4 | Поэтапное расселение инвесторами многоквартирных домов, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию, в рамках договоров о развитии застроенной территории | УЖО | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 319 | внебюджетные источники | 192072,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов (невыполнение показателя за 2015 год) | чел. | 268 | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 157454,665 |  |
| 1.1.2.1.5 | Снос или реконструкция инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию | УЖО | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество многоквартирных домов, снесенных инвесторами | шт. | 19 | внебюджетные источники средств | 19586,100 |  |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | 11,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество многоквартирных домов, снесенных инвесторами (невыполнение показателя за 2015 год) | шт. | 24 | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 14465,688 |  |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным (невыполнение показателя за 2015 год) | тыс. кв.м | 8,8 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 383627,453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 211658,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 171920,353 |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 383627,453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 211658,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 171920,353 |  |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825752,892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 252083,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 30366,446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  | 63445,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 30426,828 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) |  | 65852,545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 211658,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) |  | 171920,353 |

8. В приложении 2:

8.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.5 цифры «2564,500» заменить цифрами «2564,032»;

8.2. в строке «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «9768,000» заменить цифрами «9767,532»;

8.3. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «30009,900» заменить цифрами «30009,432»;

8.4. в строке «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «30009,900» заменить цифрами «30009,432»;

8.5. в строке «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «30009,900» заменить цифрами «30009,432».

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений | УЖО | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | шт. | 18 | бюджет города Перми | 604592,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.2 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 11.01.2016 | 30.12.2016 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 12,9 |  |  |

9.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «676352,800» заменить цифрами «646352,800»;

9.3. строки 1.3.1.2.1.1-1.3.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1.1 | Размещение открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на строительство многоквартирного дома для обеспечения жильем граждан | УЖО | 11.01.2016 | 15.03.2016 | извещение о проведении электронного аукциона | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта по итогам размещения открытого аукциона | УЖО | 10.05.2016 | 31.05.2016 | муниципальный контракт, заключенный по итогам размещения открытого аукциона | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.2.1.3 | Выполнение работ по строительству многоквартирного дома по адресу: ул.Баранчинская,10 | УЖО | 01.06.2016 | 30.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 5 | бюджет города Перми | 92102,812 |

9.4. после строки 1.3.1.2.1.3 дополнить строками 1.3.1.2.1.4, 1.3.1.2.1.5 следующего содержания:

| 1.3.1.2.1.4 | Заключение муниципальных контрактов на технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры | УЖО | 01.03.2016 | 30.03.2016 | муниципальный контракт, заключенный с субъектом естественной монополии | шт. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.5 | Осуществление авансовых платежей по муниципальным контрактам на технологическое присоединение сетям инженерной инфраструктуры | УЖО | 01.04.2016 | 27.05.2016 | платежные поручения | шт. | 5 | бюджет города Перми | 7897,188 |

9.5. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.1.1 | Проведение конкурсной процедуры на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) | МКУ УТЗ | 16.05.2016 | 30.06.2016 | извещение о проведении конкурсной процедуры | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.2 | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД | МКУ УТЗ | 10.07.2016 | 20.07.2016 | муниципальный контракт, заключенный по итогам проведения конкурсных процедур | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.3.1.3 | Разработка ПСД | МКУ УТЗ | 20.07.2016 | 31.12.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 5981,816 |

9.6. после строки 1.3.1.3.1.3 дополнить строкой 1.3.1.3.1.4 следующего содержания:

| 1.3.1.3.1.4 | Проведение детального (инструментального) обследования строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул.Гашкова,28б, в том числе инженерно-геологические работы, инженерно-геодезические работы | МКУ УТЗ | 01.01.2016 | 30.03.2016 | разработанное заключение с получением необходимых решений по дальнейшей эксплуатации многоквартирного жилого дома по ул.Гашкова,28б с прилегающей к нему территорией и подпорной стены (невыполнение показателя за 2015 год) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 972,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.7. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 6953,816 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5981,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 972,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 6953,816 |
|  | бюджет города Перми | 5981,816 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 972,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 753306,616 |
|  | бюджет города Перми | 752334,616 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 972,000 |

9.8. в графе 10 строк 1.3.2.1.2.2 цифры «9443,900» заменить цифрами «9443,880»;

9.9. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «9443,900» заменить цифрами «9443,880»;

9.10. строки 1.3.2.1.5.2, 1.3.2.1.5.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2016 года | 30.12.2016 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 67 | бюджет города Перми | 22000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22708,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17309,842 |
|  |  |  | 10.02.2016 | 30.12.2016 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (невыполнение показателя за 2015 год) | семья | 22 | бюджет города Перми | 3497,083 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3880,096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 7869,222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 |
| 1.3.2.1.5.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи – участники программы | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2016 года | 30.12.2016 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв.м | 8,4 | внебюджетные источники | 78597,686 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 30.12.2016 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями (невыполнение показателя за 2015 год) | тыс. кв.м | 0,9 | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 186787,860 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25497,083 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3880,096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22708,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 7869,222 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 78597,686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 |

9.11. строку 1.3.2.1.6.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.6.4 | Предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и компенсаций на покрытие разницы между процентной ставкой банка и 8,5% | УЖО | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия | чел. | 10 | бюджет Пермского края | 5926,216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия (невыполнение показателя за 2015 год) | чел. | 4 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1881,173 |

9.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  | 8327,389 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 5926,216 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1881,173 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 267649,429 |
|  | бюджет города Перми | 25497,083 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3880,096 |
|  | бюджет Пермского края | 38078,168 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9750,395 |
|  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 |
|  | внебюджетные источники | 78597,686 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  | 267649,429 |
|  | бюджет города Перми | 25497,083 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3880,096 |
|  | бюджет Пермского края | 38078,168 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9750,395 |
|  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 |
|  | внебюджетные источники | 78597,686 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 1020956,045 |
|  | бюджет города Перми | 777831,699 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4852,096 |
|  | бюджет Пермского края | 38078,168 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 9750,395 |
|  | бюджет Российской Федерации | 80920,122 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5997,545 |
|  | внебюджетные источники | 78597,686 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2015 года) | 24928,334 |