В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановлением 
Правительства Пермского края от 29 января 2016 г. № 38-п «Об утверждении Программы Пермского края, направленной на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу, направленную на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы (далее – Программа).

16.05.2016

333

2. Департаменту образования администрации города Перми обеспечить 
выполнение мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации города Перми, начальника департамента образования 
администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 16.05.2016 № 333

ПРОГРАММА,

направленная на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,

на 2016-2025 годы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель Программы | создание в городе Перми новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |  |  |  |  |  |
| 2 | Задачи Программы | обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевые показатели (индикаторы) Программы | I этап | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | количество новых мест в общеобразовательных учреждениях | 1200 | 3179 | 4432 | 9050 | 7025 |
|  |  | в том числе введенных путем строительства объектов общего образования | 1200 | 0 | 2100 | 8900 | 6900 |
|  |  | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях по программам, %: |  |  |  |  |  |
|  |  | начального общего образования | 57 | 65 | 81 | 100 | 100 |
|  |  | среднего общего образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | II этап | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  | количество новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми | 9400 | 6800 | 10400 | 2400 | 1500 |
|  |  | в том числе введенных путем строительства объектов общего образования | 9400 | 6800 | 10400 | 2400 | 1500 |
|  |  | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | 76 | 85 | 99 | 100 | 100 |
| 4 | Сроки реализации Программы | I этап – 2016-2020 годы; II этап – 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| 5 | Объемы и источники финансирования Программы | общая потребность финансирования Программы в 2016-2025 годах составит 38165,7 млн.руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | при реализации I этапа Программы (2016-2020 годы): к 2021 году обучение обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях будет организовано в одну смену; при реализации II этапа Программы (2021-2025 годы): к 2025 году обучение обучающихся 5-9 классов в общеобразовательных учреждениях будет организовано в одну смену; по итогам реализации Программы обучение всех обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Перми организовано в одну смену |  |  |  |  |  |

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Настоящая Программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», 
постановлением Правительства Пермского края от 29 января 2016 г. № 38-п 
«Об утверждении Программы Пермского края, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы».

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется в том числе совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет в ОУ города Перми:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы 
(до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких учреждений;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

В настоящее время в ОУ города Перми образовательный процесс организован в две смены. Обучение в одну смену организовано в 21 ОУ, что составляет 15,5 % от общего количества ОУ. Во вторую смену обучаются 35442 человека, что составляет 33,3 % от общей численности обучающихся (из них 19475 чело-
век – обучающиеся 1-4 классов, 15967 человек – обучающиеся 5-9 классов).

В городе Перми осуществляют образовательную деятельность 135 ОУ. 
В таблице представлено соотношение зданий ОУ города Перми по годам 
постройки:

| Год | до 1917 года | 1917-1950 годы | 1950-1970 годы | 1970-1990 годы | 1990-2015 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | 7 % | 16 % | 52 % | 24 % | 1 % |

За период с 2009 года по 2015 год проведены капитальные ремонты 
в 17 ОУ города Перми: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» г.Перми, МАОУ «Лицей № 2» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» г.Перми, МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми, МБОУ «Лицей № 1» г.Перми, МБОУ «Гимназия № 17» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 87» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 96» г.Перми.

В настоящее время в аварийном состоянии находится здание, переданное 
из краевой собственности в 2015 году, по адресу: ул.Ивана Франко,43. В соответствии с постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. 
№ 780 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» ремонт здания запланирован на период 2016-2018 годов.

Согласно постановлению администрации города Перми от 19 октября 
2015 г. № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в 2016-2017 годах предусмотрено приобретение здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Костычева, в 2016-2019 годах запланировано строительство нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г.Перми, в 2016-2018 годах запланировано введение в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми, в 2016-2021 годах запланировано строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3.

Необходимо учитывать, что до 2025 года численность обучающихся 
в ОУ города Перми согласно демографическому прогнозу возрастет до 126285 человек.

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составит 
55386 мест в ОУ:

49600 мест будет создано путем строительства новых зданий, реконструкции зданий ОУ, капитального ремонта, приобретения (выкупа);

499 мест планируется создать через развитие сети негосударственного 
сектора;

5287 мест – по мероприятиям, включающим оптимальное использование имеющихся помещений в ОУ города Перми.

В 2016-2025 годах планируется строительство 38 новых зданий ОУ, 
15 реконструкций зданий ОУ, капитальный ремонт 1 здания, приобретение 
(выкуп) 1 здания.

В 2016-2020 годах планируется создать 24886 новых мест в ОУ.

В 2021-2025 годах планируется создать 30500 новых мест в ОУ.

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы

реализации, а также целевые показатели (индикаторы)

реализации Программы

2.1. Целью Программы является создание в городе Перми новых мест 
в ОУ в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

2.2. В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1-11(12) классах ОУ города Перми.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 1 
к настоящей Программе.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап – 2016-2020 годы;

II этап – 2021-2025 годы.

При реализации I этапа Программы к 2021 году обучение обучающихся 
1-4 классов в ОУ будет организовано в одну смену.

При реализации II этапа Программы (2021-2025 годы) к 2025 году обучение обучающихся 5-9 классов в ОУ будет организовано в одну смену. Будут созданы 55386 новых мест в ОУ.

По итогам реализации Программы обучение всех обучающихся в ОУ города Перми организовано в одну смену.

III. Мероприятия Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах предусматриваются следующие мероприятия:

строительство школ, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности;

модернизация существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительство зданий школ, приобретение (выкуп) (приложение 2 к настоящей Программе);

оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, поддержка развития негосударственного сектора общего образования).

Расчетный объем финансирования мероприятий по модернизации существующей инфраструктуры общего образования Пермского края на 2016-2025 годы представлен в приложении 3 к настоящей Программе.

IV. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Пермского края, бюджета города Перми
и привлечения внебюджетных источников.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы финансирования Программы будут определены в соответствии 
с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств при обеспечении создания в городе Перми новых мест в ОУ.

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года.

Финансирование Программы предусмотрено постановлениями администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
от 15 октября 2015 г. № 780 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми».

Утвержденный объем финансирования Программы представлен в приложении к мероприятиям по модернизации существующей инфраструктуры общего образования Пермского края на 2016-2025 годы.

V. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем – координатором Программы является департамент образования администрации города Перми (далее – ДО).

Начальник ДО является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

ДО в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

обеспечивает разработку правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы;

вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), 
а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) 
и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя – координатора Программы, а также 
на специализированном сайте Программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

VI. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения 
с планируемыми значениями фактически достигнутых значений следующих 
целевых показателей (индикаторов):

к 2021 году обучающиеся 1-4 классов смогут обучаться в одну смену;

к 2025 году обучающиеся 5-9 классов смогут обучаться в одну смену.

Приложение 1

к Программе, направленной на создание

новых мест в общеобразовательных

учреждениях города Перми в соответствии

с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения,

на 2016-2025 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(индикаторы) Программы, направленной на создание новых мест

в общеобразовательных учреждениях города Перми в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми (всего), в том числе введенных путем | ед. | 1200 | 0 | 2100 | 8900 | 6900 | 9400 | 6800 | 10400 | 2400 | 1500 | 49600 |
| 1.1 | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), в том числе путем | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | проведения капитального ремонта | ед. | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 1.1.2 | строительства зданий школ | ед. | 1200 | 0 | 1000 | 7100 | 3900 | 5900 | 5200 | 10400 | 2400 | 1200 | 38300 |
| 1.1.3 | пристроя к зданиям школ | ед. | 0 | 0 | 500 | 1800 | 3000 | 3500 | 1600 | 0 | 0 | 300 | 10700 |
| 1.1.4 | приобретения зданий и помещений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | оптимизации загруженности школ, в том числе путем | ед. | 0 | 3112 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 |
| 1.2.1 | эффективного использования имеющихся помещений школ | ед. | 0 | 3112 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 |
| 1.3 | поддержки развития негосударственного сектора общего образования | ед. | 0 | 67 | 157 | 150 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 1.4 | иных мероприятий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности | ед. | 67 | 69 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | обучающихся в общеобразовательных учреждениях (всего), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | ед. | 57 | 65 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | ед. | 70 | 67 | 57 | 52 | 62 | 76 | 85 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к Программе, направленной на создание

новых мест в общеобразовательных

учреждениях города Перми в соответствии

с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения,

на 2016-2025 годы

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ МЕСТ

в общеобразовательных учреждениях города Перми, вводимых путем модернизации существующей

инфраструктуры общего образования

| № | Мероприятие | Адрес объекта | Мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Приобретение (выкуп) | г.Пермь, ул.Костычева | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство | г.Пермь, ул.Нестерова, д.18 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство | г.Пермь, пос.Новые Ляды, ул.Мира, д.11 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт | г.Пермь, ул.Ивана Франко, д.43 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство | г.Пермь, пр.Парковый, д.8а | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство | г.Пермь, ул.Юнг Прикамья, д.3 |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство | г.Пермь, ул.Кронштадтская | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Техническая, д.22 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство | г.Пермь, Серебрянский проезд, д.9 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 1 | Строительство 2 | г.Пермь, ул.Холмогорская, д.2ж 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1200 7 | 0 8 | 0 9 | 0 10 | 0 11 | 0 12 | 0 13 |
| 11 | Строительство | г.Пермь,ул.Н.Островского, д.68 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Репина, д.67а | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство | г.Пермь, Вышка-2 (пересечение ул.Евгения Пермяка и ул.Целинной) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство | г.Пермь, ул.Коспашская/ ул.Вильямса | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство | г.Пермь, Горки, бульвар Гагарина, д.75а | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство | г.Пермь, ул.Карпинского, д.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Закамская, д.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Шишкина, д.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Ласьвинская, д.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Ямпольская, д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Строительство | г.Пермь, пр.Парковый, д.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Вагонная, д.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Рабочая, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Строительство | г.Пермь, Левшино (ул.Памирская и ул.Делегатская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Строительство | г.Пермь, Левшино, Молодежная (ул.Усинская, ул.Гагринская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Строительство | г.Пермь, ул.Волгодонская, д.20а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Крупской, д.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Гайдара, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 1 | Реконструкция 2 | г.Пермь, ул.Старцева, д.9 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | 700 9 | 0 10 | 0 11 | 0 12 | 0 13 |
| 30 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Баумана, д.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Сивкова, д.3б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Строительство | г.Пермь, ул.Льва Толстого, д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Строительство | г.Пермь, ул.Гусарова, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Строительство | г.Пермь, ул.Подлесная, д.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Строительство | г.Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Строительство | г.Пермь, ул.Баумана, д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Строительство | г.Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Звенигородская, д.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкция | г.Пермь, ул.Кабельщиков, д.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Строительство | г.Пермь, ул.Бушмакина, д.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Строительство | г.Пермь, ул.Ветлужская, д.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 42 | Строительство | г.Пермь, ул.Мильчакова, д.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 43 | Строительство | г.Пермь, ул.Лепешинской, д.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| 44 | Строительство | г.Пермь, ул.Муромская, д.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 45 | Строительство | г.Пермь, шоссе Космонавтов, д.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| 46 | Строительство | г.Пермь, ул.Макаренко, д.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 47 | Строительство | г.Пермь, ул.Техническая, д.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 48 | Строительство | г.Пермь, ул.Калинина, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 49 | Строительство | г.Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 50 | Строительство | г.Пермь, ул.Лукоянова, д.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 51 | Строительство | г.Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.62а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 1200 | 0 | 0 |
| 52 | Строительство | г.Пермь, ул.Милиционера Власова, д.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 53 | Строительство | г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 54 | Строительство | г.Пермь, шоссе Космонавтов, д.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 55 | Строительство | г.Пермь, ул.Полины Осипенко, д.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Итого по городу Перми |  |  | 1200 | 0 | 2100 | 8900 | 6900 | 9400 | 6800 | 10400 | 2400 | 1500 |

Приложение 3

к Программе, направленной на создание

новых мест в общеобразовательных

учреждениях города Перми в соответствии

с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения,

на 2016-2025 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

по модернизации существующей инфраструктуры общего образования города Перми на 2016-2025 годы

(потребность в средствах на реализацию мероприятий)

| Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования (млн.руб.) |  |  |  |  |  | Показа- тели (индикаторы) Программы | Объем финансирования (млн.руб.) |  |  |  |  |  | Показа- тели (индикаторы) Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2020 годы, всего | в том числе |  |  |  |  |  | 2021-2025 годы, всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Приобретение (выкуп) | 715 | 316,2 | 398,8 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 116 | 6,0 |  | 110,0 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция | 4654,2 |  |  |  | 1832,9 | 2821,3 | 4800 | 4750,8 | 2936,2 | 1174,5 |  |  | 640,1 | 5100 |
| Строительство | 8891,7 | 32,3 | 211,3 | 975,8 | 4761,8 | 2910,5 | 12500 | 19038,0 | 4381,3 | 3949,7 | 8307,7 | 1592,4 | 806,9 | 25400 |
| Итого | 14376,9 | 354,5 | 610,1 | 1085,8 | 6594,7 | 5731,8 | 19100 | 23788,8 | 7317,5 | 5124,2 | 8307,7 | 1592,4 | 1447 | 30500 |

Приложение

к мероприятиям по модернизации

существующей инфраструктуры

общего образования города Перми

на 2016-2025 годы (потребность

в средствах на реализацию мероприятий)

Утвержденный объем финансирования Программы на 2016-2025 годы

| Мероприятия программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, всего (млн.руб.) | В том числе за счет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджета Пермского края (млн.руб.) | внебюджетных источников (млн.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение новых мест в общеобразовательных учреждениях города Перми, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | 2016-2025, всего |  |  |  |
|  | в том числе 2016-2020, всего |  |  |  |
|  | 2016 | 354,5 | 157,2 |  |
|  | 2017 | 610,1 | 225,8 |  |
|  | 2018 | 1085,8 | 258,1 |  |
|  | 2019 |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |
|  | в том числе 2021-2025, всего |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2023 |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |