03.06.2016

372

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского 
транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 830 (в ред. от 19.01.2016 
№ 26, от 22.03.2016 № 192).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми 				              Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 03.06.2016 № 372

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 830

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1073147,666 | 1079166,777 | 986863,400 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1073053,008 | 899717,477 | 890236,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 179449,300 | 96626,500 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 192962,713 | 376527,987 | 285570,500 |
|  | бюджет города Перми | 192962,713 | 197078,687 | 188944,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 179449,300 | 96626,500 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 880184,953 | 702638,790 | 701292,900 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 880090,295 | 702638,790 | 701292,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 192962,713 | 197078,687 | 188944,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 192962,713 | 376527,987 | 285570,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми | бюджет города Перми | 880184,953 | 702638,790 | 701292,900 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  | 848430,295 | 672193,100 | 672193,100 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  | 31754,658 | 30445,690 | 29099,800 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1073147,666 | 1079166,777 | 986863,400 |
|  |  | (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1073053,008 | 899717,477 | 890236,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1073147,666 | 1079166,777 | 986863,400 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1073053,008 | 899717,477 | 890236,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие 
городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2», 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3», 1.1.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество дорожных знаков на содержании |  | тыс.шт. | 31, 022 |  |  | 30, 898 |  | 30, 898 | бюджет города Перми | 18091, 900 | 19288, 500 | 19288, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество светофорных объектов на содержании |  | ед. | 197 |  |  | 203 |  | 207 | бюджет города Перми | 15597, 000 | 18445, 600 | 18445, 600 |
|  |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | площадь нанесенной дорожной разметки |  | тыс. кв.м | 107, 321 |  |  | 109, 190 |  | 102, 796 | бюджет города Перми | 44370,169 | 46174,687 | 40176, 100 |
|  |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких |  | ед. | 1371 |  |  | 1371 |  | 1371 | бюджет города Перми | 554, 000 | 554,000 | 554, 000 |
|  |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  | ед. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 18797, 567 | 18807, 200 | 18807, 200 |
|  |  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество информационных материалов для участников дорожного движения |  | ед. | 150000 |  |  | 150000 |  | 150000 | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
|  |  |  | ДДиТ |  | количество информационных материалов (выходов) в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения |  | ед. | 40 |  |  | 40 |  | 40 | бюджет города Перми | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97960, 636 | 103819,987 | 97821, 400 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функции заказчика в сфере организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» |  | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения |  | ед. |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | бюджет города Перми | 35762, 976 | 30049, 000 | 30049, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35762, 976 | 30049, 000 | 30049, 000 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» |  | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения |  | тыс. кв.м |  | 394,0 |  | 394,0 |  |  | 394,0 | бюджет города Перми | 1326, 045 | 1470, 000 | 1470, 000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота и стоянки городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах |  | ед. |  | 3 |  | - |  |  | - | бюджет города Перми | 600, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков |  | ед. |  | 692 |  | 692 |  |  | 692 | бюджет города Перми | 3795, 730 | 3814, 800 | 3814, 800 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей |  | м |  | 408,3 |  | 703,0 |  |  | 703,0 | бюджет города Перми | 1661, 100 | 2861, 100 | 2861, 100 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | протяженность и количество установленных (демонтируемых) ограждений, в том числе барьерных |  | м |  | 4956,3 |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 | бюджет города Перми | 7182, 927 | 7241, 200 | 7241, 200 |
|  |  |  |  | в том числе безбарьерных |  | ед. |  | 361 |  | 622 |  |  | 622 | бюджет города Перми | 692, 200 | 1192, 200 | 1192, 200 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств |  | ед. |  | 123 |  | 123 |  |  | 123 | бюджет города Перми | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 |
|  |  | ДДиТ |  | количество вариантов организации дорожного движения |  | ед. |  | 77 |  | 77 |  |  | 77 | бюджет города Перми | 1876, 200 | 1876, 200 | 1876, 200 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми |  | ед. |  | 1 |  | - |  |  | - | бюджет города Перми | 9552, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество реализованных проектов по модернизации комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми |  | ед. |  | - |  | 1 |  |  | 1 | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449, 300 | 96626, 500 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов |  | ед. |  | 20 |  | - |  |  | - | бюджет города Перми | 9754, 473 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37432, 875 | 198896,600 | 116073,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37432, 875 | 19447, 300 | 19447, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449, 300 | 96626, 500 |
| 1.1.1.4 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» |  | количество построенных светофорных объектов |  | ед. |  |  | 2 | 4 |  | - |  | бюджет города Перми | 1951, 426 | 4332, 800 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество реконструированных светофорных объектов |  | ед. |  |  | 3 | 5 |  | 5 |  | бюджет города Перми | 1786, 340 | 3000, 000 | 3000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3737, 766 | 7332, 800 | 3000, 000 |

3.2. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 192962,713 | 376527,987 | 285570,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 192962,713 | 197078,687 | 188944,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 192962,713 | 376527,987 | 285570,500 |
|  | бюджет города Перми | 192962,713 | 197078,687 | 188944,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |

3.3. В приложении в таблице 1:

3.3.1. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 864,400 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 864,400 тыс.руб., в том числе бюджет города Перми: 2016 год – 864,400 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2016 |

3.3.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации | 2016 год |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) | 2016 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |
|  |  | строительство объекта |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1», 1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2», «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений | ДДиТ |  | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования |  | ед. |  | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 87474, 500 | 87474, 500 | 87474, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДДиТ |  | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год |  | млн. чел. |  | 36,6 | 36,6 | 36,6 | бюджет города Перми | 185923,300 | 185923,300 | 185923,300 |
|  |  | ДДиТ |  | количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования |  | ед. |  | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 283444,400 | 321425,400 | 321425,400 |
|  |  | ДДиТ |  | процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава |  | % |  | 100,0 | - | - | бюджет города Перми | 112836,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДДиТ |  | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год |  | млн. чел. |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 | бюджет города Перми | 37314, 000 | 37314, 000 | 37314, 000 |
|  |  | ДДиТ |  | количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов |  | ед. |  | - | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 1970, 000 | 1970, 000 |
|  |  | ДДиТ |  | количество положительных заключений экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования |  | ед. |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
|  |  | МУП «Пермгорэлектротранс» |  | количество обязательств, планируемых к погашению, в том числе частично |  | ед. |  | 31 | - | - | бюджет города Перми | 99768, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДДиТ |  | количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в новогоднюю ночь |  | ед. |  | 54 | - | - | бюджет города Перми | 335, 900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 807192, 100 | 634202, 200 | 634202, 200 |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой маршрутов общественного транспорта |  | МКУ «Гор-транс» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере транспорта | ед. |  | 1 |  | 1 | 1 | бюджет города Перми | 41238, 195 | 37990, 900 | 37990, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41238, 195 | 37990, 900 | 37990, 900 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 848430, 295 | 672193, 100 | 672193, 100 |

4.2. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей 
редакции:

| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии | ДДиТ | количество площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 3 | 8 | 7 | бюджет города Перми | 2807,105 | 4885,690 | 2709,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДДиТ | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 28 | 9 | 14 | бюджет города Перми | 4061,916 | 968,200 | 1798,600 |
|  |  | ДДиТ | количество передислоцированных остановочных павильонов (демонтаж, ремонт, установка) | ед. | 3 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 199,179 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Дзержин-ского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | бюджет города Перми | 2490,000 | 2490,000 | 2490,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Дзержин-ского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 157,900 | 157,900 | 157,900 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Индустри-ального района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 143 | 145 | бюджет города Перми | 2969,000 | 3036,500 | 3036,500 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Индустри-ального района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 67,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за 2015 год) |  | 4 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 117 | бюджет города Перми | 2256,000 | 2256,000 | 2256,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 3969,700 | 3969,700 | 3969,700 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Мотовили-хинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 197 | 200 | 202 | бюджет города Перми | 3846,400 | 3846,400 | 3846,400 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Мотовили-хинского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 331,600 | 331,600 | 331,600 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Орджони-кидзевского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 154 | 156 | бюджет города Перми | 2575,600 | 2575,600 | 2575,600 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 197 | 197 | бюджет города Перми | 5800,200 | 5800,200 | 5800,200 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 127,900 | 127,900 | 127,900 |
|  |  | Итого по ПНР | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1086 | 1089 | 1095 | бюджет города Перми | 24034, 800 | 24102, 300 | 24102, 300 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 29 | 22 | 22 | бюджет города Перми | 651,658 | 489,500 | 489,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 31754, 658 | 30445, 690 | 29099, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 31660, 000 | 30445, 690 | 29099, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 31754, 658 | 30445, 690 | 29099, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 31660, 000 | 30445, 690 | 29099, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Всего по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 880184,953 | 702638,790 | 701292,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 880090,295 | 702638,790 | 701292,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожного 
движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

5.1. строку:

|  | доля субсидируемых автобусных маршрутов, от общего числа автобусных маршрутов | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | доля субсидируемых автобусных маршрутов, от общего числа автобусных маршрутов | % | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строку:

|  | размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте общего пользования | руб. | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте общего пользования | руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку:

|  | приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | 74,0 | 75,0 | 75,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. строку:

|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 52,3 | 53,5 | 54,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 54,5 | 55,8 | 57,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв.м | 83,0 |  | 21554,298 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами | тыс. кв.м | 24,321 |  | 22815, 871 |

6.2. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2729, 367 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97960, 636 |
| --- | --- | --- |

6.4. строки 1.1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» 
изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35762, 976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35762, 976 |

6.5. строки 1.1.1.3.1.1-1.1.1.3.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.03.2016 | 31.11.2016 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 394,0 |  | 1326, 045 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2016 | 30.11.2016 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах | ед. | 3 |  | 600,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 692 |  | 3795, 730 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 408,3 |  | 1661, 100 |
| 1.1.1.3.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 31.12.2016 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м | 4956,3 |  | 7182, 927 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 361 |  | 692, 200 |

6.6. после строки 1.1.1.3.1.7 дополнить строкой в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.8 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество обустроенных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 20 | бюджет города Перми | 9754, 473 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 37432,875 |
| --- | --- | --- |

6.8. строку 1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1 | Строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.03.2016 | 30.05.2016 | количество разработанных проектных документаций на строительство объекта | ед. | 2 | бюджет города Перми | 164,291 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.03.2016 | 30.09.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 2 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2016 | 30.09.2016 | количество построенных светофорных объектов | ед. | 2 |  | 1787,135 |

6.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3737,766 |
| --- | --- | --- |

6.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18068,460 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 192962,713 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 192962,713 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 29 | бюджет города Перми | 87474,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строку 1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов | ед. | - | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строку 1.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8 | Субсидия на предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Пермгорэлектротранс» | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обязательств, планируемых к погашению, в том числе частично | ед. | 31 | бюджет города Перми | 99768,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 807192,100 |
| --- | --- | --- |

7.5. строки 1.2.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», 
«Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 41238,195 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере транспорта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41238,195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41238,195 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 848430,295 |

7.6. строку 1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 25.04.2016 | 30.05.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по обустройству остановочных площадок | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19.05.2016 | 15.07.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на обустройство остановочных площадок | ед. | 2 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.07.2016 | 30.10.2016 | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных площадок | ед. | 2 |  | 0,000 |
|  |  |  | 19.05.2016 | 15.10.2016 | количество обустроенных остановочных площадок | ед. | 3 |  | 2807, 105 |
|  |  |  | 29.03.2016 | 10.08.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 20.05.2016 | 15.09.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. | 3 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2016 | 15.10.2016 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 3 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2016 | 15.10.2016 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 28 |  | 4061,916 |
|  |  |  | 01.05.2016 | 15.05.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по передислокации остановочных павильонов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 25.05.2016 | 15.06.2016 | количество актов приемки выполненных работ по передислокации остановочных павильонов | ед. | 3 |  | 0,000 |
|  |  |  | 25.05.2016 | 15.06.2016 | количество передислоцированных остановочных павильонов | ед. | 3 |  | 199, 179 |

7.7. строку 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 2969,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 67,500 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за 2015 год) |  | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |

7.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 31754,658 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 31660,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 880184,953 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 880090,295 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |