06.06.2016

379

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 817 (в ред. 19.02.2016 
№ 107).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми					    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 06.06.2016 № 379

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 817

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.) | 2985030,600 | 2979992,700 | 2745855,700 |
|  | бюджет города Перми | 2556552,300 | 2598616,900 | 2392945,900 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 2084925,800 | 2040582,300 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2084925,800 | 2040582,300 | 1904269,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 644932,300 | 684237,900 | 586413,400 |
|  | бюджет города Перми | 216454,000 | 302862,100 | 233503,600 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 255172,500 | 255172,500 | 255172,500 |
|  | бюджет города Перми | 255172,500 | 255172,500 | 255172,500 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 39,1 | 40,8 | 40,8 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 2084925,800 | 2040582,300 | 1904269,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  | 1693192,300 | 1626529,200 | 1501854,200 |

2.2. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2985030,600 | 2979992,700 | 2745855,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2556552,300 | 2598616,900 | 2392945,900 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2985030,600 | 2979992,700 | 2745855,700 |
|  | бюджет города Перми | 2556552,300 | 2598616,9 | 2392945,900 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 1995625 |  | 2087749 | 2087749 |  | бюджет города Перми | 136585,600 | 134886, 000 |  | 134886, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 112973,8 |  | 65649 | 65649 |  |  | 51596, 69106 | 64832, 260 |  | 32758, 700 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году |  | ед. | 1 |  | - | - |  |  | 37189, 57894 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 2696180 |  | 2667225 | 2667225 |  |  | 127690,900 | 117779, 300 |  | 117779, 300 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 79913,8 |  | 72731,4 | 72731,4 |  |  | 43130, 073 | 51178, 770 |  | 37008, 600 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году |  | ед. | 3 |  | - | - |  |  | 14232, 007 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 2805584 |  | 2749090 | 2749090 |  |  | 131067,400 | 118424, 700 |  | 118424, 700 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 102616 |  | 82728 | 82728 |  |  | 55117, 020 | 40404, 780 |  | 37110, 300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 1507320 |  | 1518994 | 1518994 |  |  | 199079,800 | 205368, 400 |  | 205368, 400 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 38282 |  | 25811 | 25390 |  |  | 19451, 53584 | 36056, 990 |  | 29452, 000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году |  | ед. | 1 |  | - | - |  |  | 4385, 37416 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 3646732 |  | 3393130 | 3393130 |  |  | 195634,900 | 194250, 700 |  | 194250, 700 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 166654 |  | 128879,7 | 128879,7 |  |  | 67480, 890 | 74194, 100 |  | 48543, 200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 3182134 |  | 3178600 | 3178600 |  |  | 130386,900 | 121132, 700 |  | 121132, 700 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 145967 |  | 125236 | 125236 |  |  | 45363, 5608 | 59363, 220 |  | 46178,3 00 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году |  | ед. | 1 |  | - | - |  |  | 9967, 55920 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 3241089 |  | 3286429 | 3286429 |  |  | 208556,200 | 217851, 000 |  | 217851, 000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 134101 |  | 82432 | 82432 |  |  | 62537, 96816 | 72776, 48 |  | 42755, 500 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году |  | ед. | 2 |  | - | - |  |  | 25494, 84184 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 571507 |  | 556053 | 556053 |  |  | 16085, 300 | 16435, 200 |  | 16435, 200 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 22253 |  | 21113,2 | 21113,2 |  |  | 6545, 800 | 8375,400 |  | 8375,400 |
|  |  | итого по ПНР | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | кв.м | 19646171 |  | 19437270 | 19437270 |  |  | 1145087,000 | 1126128,000 |  | 1126128,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  |  | 802760,6 |  | 604580 | 604159 |  |  | 351223,53886 | 407182, 000 |  | 282182, 000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году |  | ед. | 8 |  | - | - |  |  | 91269, 36114 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» |  | кв.м | 7360 |  | 7360 | 7360 |  |  | 10000, 000 | 10000, 000 |  | 10000, 000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность паспортизированных автомобильных дорог, состоящих на балансе |  | км | 7,6 |  | - | - |  |  | 221,800 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу |  | ед. | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 405,000 | 563,700 |  | 900,000 |
|  |  |  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) |  | тыс.кв.м | 510 |  | 465 | 429 |  |  | 600,000 | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  |  | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации |  | ед. | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю |  | км | 3,6 |  | 2,7 | 1,5 |  |  | 103,800 | 85,200 |  | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  | 3,6 |  | 2,7 | 1,5 |  |  | 103,800 | 85,200 |  | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | 5,3 |  | 4,0 | 2,2 |  |  | 155,700 | 127,700 |  | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | 1,4 |  | 1,1 | 0,6 |  |  | 41,000 | 33,600 |  | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | 7,5 |  | 5,6 | 3,1 |  |  | 218,200 | 179,000 |  | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | 5,3 |  | 4,0 | 2,2 |  |  | 155,700 | 127,700 |  | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | 7,1 |  | 5,3 | 3,0 |  |  | 207,500 | 170,300 |  | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | 1,8 |  | 1,3 | 0,7 |  |  | 51,900 | 42,600 |  | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | км | 35,6 |  | 26,7 | 14,8 |  | бюджет города Перми | 1037, 600 | 851,300 |  | 515,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1599944,300 | 1545425,000 |  | 1420425,000 |
| 1.1.1.2 | Содержание (обследование, прочистка), паспортизация ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства |  | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км |  | 168,5 | 168,5 |  | 168,5 | бюджет города Перми | 37510, 494 |  | 55000, 000 | 55000, 000 |
|  |  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п.м |  | 11066 | 12135 |  | 12135 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность паспортизированных сетей ливневой канализации | км |  | 23, 16226 | - |  | - |  | 488,724 |  |  |  |
|  |  |  |  | объем очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр | куб.м |  | 6256,46 | 6256,46 |  | 6256,46 |  | 13862, 382 |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним | км |  | 13,48 | - |  | - |  | 894,700 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  |  | 0,33 | - |  | - |  | 21,700 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  | 30,29 | - |  | - |  | 2011, 000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  |  | 3,18 | - |  | - |  | 211,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | км |  | 47,28 | - |  | - | бюджет города Перми | 3138, 400 |  | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | п.м | 21337,36 | 21337,36 | 21337,36 | бюджет города Перми | 21116,500 | 21423,400 | 21748,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведен ремонт | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости | ед. | 10 | 1 | 1 |  | 1600,000 | 600,000 | 600,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий обеспечения транспортной безопасности | ед. | 17 | - | - |  | 8850,000 |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | - | - |  | 2900,000 |  |  |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1693192,300 | 1626529,200 | 1501854,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках капитального ремонта | МКУ «Пермблагоустройство» | количество договоров на оплату работ по капитальному ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 196805,330 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 10103 | 87420 | 81592 |  | 14366,100 | 244776,000 | 244776,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей) | кв.м | 54496* | - | - |  | 4930,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт приемки выполненных работ по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | - | - |  | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт приемки оказанных услуг по определению достоверности стоимости проектно-сметной документации | ед. | 1 | - | - |  | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту разворотных колец | ед. | 2 | - | - |  | 1661,470 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2084925,800 | 2040582,300 | 1904269,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2084925,800 | 2040582,300 | 1904269,800 |

4. В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 14, 15 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 175465,309, в том числе: 2015 год – 124005,509; 2016 год – 51459,800 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 175465,309, в том числе: 2015 год – 124005,509, из них: бюджет города Перми – 31001,378; бюджет Пермского края – 93004,131; 2016 год – 51459,800, из них: бюджет города Перми – 13482,500; бюджет Пермского края – 37977,300 |

4.2. строки 14, 15 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 364105,592, в том числе: 2015 год – 132105,292; 2016 год – 232000,300 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 364105,592, в том числе: 2015 год - 132105,292, в том числе: бюджет города Перми 33026,323; бюджет Пермского края – 99078,969; 2016 год – 232000,300, в том числе: бюджет города Перми 58000,100; бюджет Пермского края – 174000,200 |

4.3. строки 14, 15 таблицы 7 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 20923,199 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 20923,199, бюджет города Перми |

4.4. строки 14, 15 таблицы 8 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 1348,033 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 1348,033, бюджет города Перми |

4.5. строки 14, 15 таблицы 9 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 24967,768 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 24967,768, бюджет города Перми |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результат муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 39,1 | 40,8 | 40,8 |

5.2. строку 1.1.1. изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 3,3 | 2,5 | 2,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 33,1 | 34,3 | 35,0 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | бюджет города Перми | 136585,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 63839,8 |  | 30214, 32106 |
| 1.1.1.1.1.1 | Площадь Гайдара |  |  |  |  | кв.м | 8202 |  | 3540,39648*** |
| 1.1.1.1.1.2 | Ул.Дзержин-ского от ул.Окулова до ул.Алексан-дровской |  |  |  |  | кв.м | 14365 |  | 6233,32374*** |
| 1.1.1.1.1.3 | Ул.Сергея Данщина от тоннеля до мукомольного завода |  |  |  |  | кв.м | 6730 |  | 3005,06163*** |
| 1.1.1.1.1.4 | Ул.Энгельса от ул.Локомотив-ной до ул.Папанинцев |  |  |  |  | кв.м | 8021 |  | 3503,85660*** |
| 1.1.1.1.1.5 | Ул.Куфонина от ул.Подлесной до проспекта Паркового |  |  |  |  | кв.м | 11816 |  | 5099,73155*** |
| 1.1.1.1.1.6 | Проспект Парковый от ул.Куфонина до ул.Зои Космодемьянской |  | 01 января | 29 февраля | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 |  | 37189,57894 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе города Перми | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2696180 |  | 127690,900 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 59862,3 |  | 30250,693 |
| 1.1.1.1.2.1 | Ул.Верхнемул-линская от ул.Промышленной до Западного обхода |  |  |  |  | кв.м | 20051,5 |  | 12879,380*** |
| 1.1.1.1.2.2 | Проспект Декабристов от ул.Карпинского до ул.Шахтерской |  | 01 января | 29 февраля | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 |  | 12235,324 |
| 1.1.1.1.2.3 | Ул.Космонавта Беляева от ул.Милиционера Власова до ул.Архитектора Свиязева |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 1549,872 |
| 1.1.1.1.2.4 | Ул.9-го Мая от ул.Чайковского до шоссе Космонавтов |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 446,811 |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2805584 |  | 131067,400 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 81313 |  | 34015,100 |
| 1.1.1.1.3.1 | Ул.Ласьвин-ская от ул.Сивашской до а/д «Пермь – Краснокамск» |  |  |  |  | кв.м | 15479 |  | 19690,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | Ул.Каховская 5-я от ул.Кировоград-ской до ул.Адмирала Ушакова |  |  |  |  | кв.м | 5824 |  | 1411,920*** |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1507320 |  | 199079,800 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 29036 |  | 16620,82584 |
| 1.1.1.1.4.1 | Ул.Николая Островского от ул.Советской до ул.Ленина |  |  |  |  | кв.м | 4048 |  | 1161,635*** |
| 1.1.1.1.4.2 | Ул.Советская от ул.Сибирской до ул.Николая Островского |  |  |  |  | кв.м | 5198 |  | 1669,075*** |
| 1.1.1.1.4.3 | Ул.25-го Октября от ул.Монастырской до ул.Ленина |  | 01 января | 01 февраля | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 |  | 4385,37416 |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3646732 |  | 195634,900 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 109263 |  | 44804,300 |
| 1.1.1.1.5.1 | Автомобильная дорога «Магистральная улица Стахановская – Чкалова – Ива – Восточный обход» |  |  |  |  | кв.м | 33672 |  | 12363,190*** |
| 1.1.1.1.5.2 | Ул.Уральская от ул.Парковой до ул.Розалии Землячки |  |  |  |  | кв.м | 14849 |  | 6105,600*** |
| 1.1.1.1.5.3 | Ул.1905 года от ул.Лифанова до ул.Соликам-ской |  |  |  |  | кв.м | 8870 |  | 4207,800*** |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3182134 |  | 130386,900 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 125236 |  | 32178,6408 |
| 1.1.1.1.6.1 | Дорога на Чусовской водозабор от ул.Академика Веденеева до Восточного обхода |  |  |  |  | кв.м | 20731 |  | 13184,920*** |
| 1.1.1.1.6.2 | Ул.Соликам-ская от железнодорожного переезда до ул.Первомайской |  | 01 января | 29 февраля | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 |  | 9967,55920*** |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3241089 |  | 208556,200 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 82432 |  | 36903,85816 |
| 1.1.1.1.7.1 | Сылвенский тракт от ул.Братской до Восточного обхода |  |  |  |  | кв.м | 26510 |  | 13644,08124*** |
| 1.1.1.1.7.2 | Дорога на полигон ТБО |  |  |  |  | кв.м | 7915 |  | 3216,32876*** |
| 1.1.1.1.7.3 | Ул.Лодыгина от ул.Куйбышева до ул.Академика Курчатова |  |  |  |  | кв.м | 17244 |  | 8773,700*** |
| 1.1.1.1.7.4 | Комсомольская площадь, ул.Белинского от ул.Николая Островского до ул.Куйбышева |  | 01 февраля | 31 марта | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 |  | 19404,18816 |
| 1.1.1.1.7.5 | Ул.Хлебозаводская от ул.Героев Хасана до ул.Куйбышева |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 6090,65368 |
| 1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды города Перми | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 571507 |  | 16085,300 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 22253 |  | 6545,800 |

6.2. после строки 1.1.1.1.20 дополнить строкой следующего содержания:

-------------------------- *** Полная оплата выполненных объемов работ будет произведена в 2017 году в рамках выделенного финансирования

6.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1599944,300 |
| --- | --- | --- |

6.4. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Субсидии на содержание (обследование, прочистка) ливневой канализации, очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | 01 апреля | 01 ноября | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 168,5 | бюджет города Перми | 37510,49431 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены обследование и прочистка | п.м | 11066 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность паспортизированных сетей ливневой канализации | п.м | 23,16226 |  | 488,72369 |
|  |  |  | 01 января | 31 декабря | объем очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр | куб.м | 6256,46 |  | 13862,382 |

6.5. строку 1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.3 | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 01 ноября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости | ед. | 10 | бюджет города Перми | 1600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий обеспечения транспортной безопасности | ед. | 17 |  | 8850,000 |
|  |  |  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 |  | 2900,000 |

6.6. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1693192,300 |
| --- | --- | --- |

6.7. строки 1.1.2.1.1.1-1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Подъезды к коммунальному мосту: ул.Спешилова от ул.Борцов Революции до коммунального моста, ул.Попова от ул.Монастырской до ул.Окулова | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | количество договоров на оплату работ по капитальному ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13959,00460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2 | Ул.Якутская от участка ремонта 2012 года до ул.Светлогорской |  | 01 июня | 20 ноября |  | ед. | 1 |  | 73370,98160 |
| 1.1.2.1.1.3 | Дорога Дружбы от Соснового бора до границ ремонта 2014 года |  | 01 июня | 20 ноября |  | ед. | 1 |  | 31271,48440 |
| 1.1.2.1.1.4 | Ул.Лянгасова от ул.Академика Веденеева до ул.Цимлянской |  | 01 июня | 20 ноября |  | ед. | 1 |  | 67512,38180 |
| 1.1.2.1.1.5 | Шоссе Космонавтов (подъезды к путепроводу) |  | 01 июня | 20 ноября |  | ед. | 1 |  | 10691,47760 |

6.8. после строки 1.1.2.1.1.8 дополнить строками 1.1.2.1.1.9, 1.1.2.1.1.10 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.9 | Разворотное кольцо на конечном остановочном пункте городского пассажирского транспорта на ул.Есенина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту разворотных колец | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1661,470 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.10 | Разворотное кольцо на конечном остановочном пункте городского пассажирского транспорта на проспекте Декабристов |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |

6.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | 217832,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество договоров на оплату работ по капитальному ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 5 | бюджет города Перми | 196805,330 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 10103 | бюджет города Перми | 14366,100 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой начаты работы по капитальному ремонту (переустройство коммуникаций) | кв.м | 54496* | бюджет города Перми | 4930,000 |
|  | акт приемки выполненных работ по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  | акт приемки оказанных услуг по определению достоверности стоимости проектно-сметной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
|  | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту разворотных колец | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1661,470 |

6.10. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | Ул.Екатери-нинская от площади Гайдара до ул.Екатери-нинской,225 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 29 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюд-жет города Перми | 274,19241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.2 | Тротуар к детскому саду № 90 по ул.Василия Каменского,14 от проспекта Парковый до ул.Василия Каменского |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 230,03257 |
| 1.1.4.1.1.3 | Ул.Мильча-кова от ул.Мильча-кова,22 до ул.Мильча-кова,35 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 304,54434 |
| 1.1.4.1.1.4 | Ул.Красно-борская |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 73,74085 |
| 1.1.4.1.1.5 | Ул.Дзержин-ского от ул.Сергея Данщина до ул.Букирева |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1051 | бюджет города Перми | 1044,868** |
| 1.1.4.1.1.6 | Ул.Водопро-водная от ул.Куфо-нина,11 до проспекта Паркового,4 |  |  |  |  |  | 75,6 |  | 121,875** |
| 1.1.4.1.1.7 | Ул.Докуча-ева от ул.Низовс-кий проезд до остановки «ПЗСП» |  |  |  |  |  | 278,4 |  | 447,645** |
| 1.1.4.1.1.8 | Тротуар от остановки «Сосновый бор» |  |  |  |  |  | 37,5 |  | 69,11983** |
| 1.1.4.1.1.9 | Тротуар вдоль хоккейной коробки на ул.Мильча-кова от ул.Миль-чакова до сквера по ул.Тавричес-кой |  |  |  |  |  | 109,5 |  | 148,287** |
| 1.1.4.1.1.10 | Тротуар у гимназии № 31 по ул.Подлес-ной,37 |  |  |  |  |  | 66,3 |  | 34,695** |

6.11. строки 1.1.4.1.2.1-1.1.4.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.2.1 | Ул.Космо-навта Беляева от ул.Одоевс-кого до ул.Комбай-неров | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 29 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 114,556 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.2.2 | Ул.Архи-тектора Свиязева от ул.Кар-пинского до ул.Архи-тектора Свиязева,10 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 308,998 |
| 1.1.4.1.2.3 | Ул.Чердын-ская от ул.Чер-дынской,19 до ул.Архи-тектора Свиязева,18 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 102,586 |
| 1.1.4.1.2.4 | Ул.Подвод-ников от ул.Со-ветской Армии до ул.Советской Армии,46 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 213,170 |
| 1.1.4.1.2.5 | Ул.Комбай-неров от ул.Чер-дынской,17 до ул.Чер-дынской,13 |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 204,743 |
| 1.1.4.1.2.6 | Ул.Левченко от ул.Спарта-ковской до ул.Стаха-новской,6а |  |  |  |  | ед. | 1 |  | 222,766 |
| 1.1.4.1.2.7 | Ул.Энерге-тиков от ул.Архитек-тора Свиязева до ул.Энерге-тиков,37 |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 309 | бюджет города Перми | 401,667** |
| 1.1.4.1.2.8 | Ул.Камыш-ловская от ул.Камыш-ловской,2 до ул.Нориль-ской,9 |  |  |  |  |  | 394,5 |  | 505,825** |
| 1.1.4.1.2.9 | Ул.Глинки от ул.Гео-логов,15 до ул.Глинки,8 |  |  |  |  |  | 282 |  | 312,466** |
| 1.1.4.1.2.10 | Ул.Советс-кой Армии от ул.Со-ветской Армии,9 до ул.Кавале-рийской,3 |  |  |  |  |  | 180 |  | 106,254** |
| 1.1.4.1.2.11 | Ул.9-го Мая от ул.Мира до ул.Бау-мана |  |  |  |  |  | 221,5 |  | 100,869** |

6.12. строки 1.1.4.1.3.1-1.1.4.1.3.19 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3.1 | Ул.Светло-горская от ул.Светло-горской,18 до ул.Светло-горской,20а | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 февраля | 31 июля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 158,828 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.3.2 | Ул.Кирово-градская,73а (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 1 |  | 239,303 |
| 1.1.4.1.3.3 | Ул.Волго-донская от ул.Волго-донской,20а до ул.Каховской 5-й |  |  |  |  |  | 1 |  | 204,426 |
| 1.1.4.1.3.4 | Ул.Калинина от ул.Каляева до ул.Юнг Прикамья |  |  |  |  |  | 1 |  | 72,835 |
| 1.1.4.1.3.5 | Ул.Соколь-ская,25 (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 1 |  | 142,222 |
| 1.1.4.1.3.6 | Ул.Камы-шинская от ул.Адмирала Ушакова до ул.Монтаж-ников |  |  |  |  |  | 1 |  | 207,342 |
| 1.1.4.1.3.7 | Тротуар к детской музыкальной школе № 8 по ул.Соколь-ской,8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 172,723 |
| 1.1.4.1.3.8 | Ул.Адмирала Макарова от ул.Сокольской до ул.Адмирала Ушакова |  |  |  |  |  | 1 |  | 210,319 |
| 1.1.4.1.3.9 | Ул.Кирово-градская от ул.Шишкина до ул.Сысольской |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1070 | бюджет города Перми | 980,600** |
| 1.1.4.1.3.10 | Ул.Кирово-градская (вдоль ул.Кирово-градской,37) |  |  |  |  |  | 300 |  | 274,900** |
| 1.1.4.1.3.11 | Ул.Адмирала Макарова от ул.Сокольской до остановки «ТЦ Браво» |  |  |  |  |  | 210 |  | 85,602** |
| 1.1.4.1.3.12 | Ул.Волго-донская (вдоль учебного заведения по ул.Капитан-ской,22) |  |  |  |  |  | 105 |  | 0,0** |
| 1.1.4.1.3.13 | Ул.Онежская (вдоль детского сада № 395) |  |  |  |  |  | 150 |  | 0,0** |
| 1.1.4.1.3.14 | Ул.Маршала Рыбалко от ул.Маршала Рыбалко,40 до ул.Маршала Рыбалко,40а |  |  |  |  |  | 195 |  | 0,0** |
| 1.1.4.1.3.15 | Ул.Автоза-водская (вдоль жилого дома по ул.Автоза-водской,31) |  |  |  |  |  | 210 |  | 0,0** |
| 1.1.4.1.3.16 | Ул.Адмирала Ушакова (вдоль жилого дома по ул.Адмирала Ушакова,53) |  |  |  |  |  | 240 |  | 0,0** |
| 1.1.4.1.3.17 | Ул.Липатова (вдоль жилого дома по ул.Липатова,13) |  |  |  |  |  | 50 |  | 0,0** |
| 1.1.4.1.3.18 | Ул.Сокольская (вдоль жилого дома по ул.Соколь-ской,35) |  |  |  |  |  | 60 |  | 0,0** |
| 1.1.4.1.3.19 | Ул.Светло-горская от ул.Юнг Прикамья до ул.Светло-горской,10а |  |  |  |  |  | 410 |  | 0,0** |

6.13. строки 1.1.4.1.4.1-1.1.4.1.4.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.4.1 | Ул.Екатери-нинская от Комсомольского проспекта до съезда к ТРК «Колизей синема» | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 01 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 679,1355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.4.2 | Ул.Крисанова от ул.Петропавловской до ул.Криса-нова,10 |  |  |  |  |  | 1 |  | 316,340 |
| 1.1.4.1.4.3 | Ул.Крисанова от ул.Криса-нова,16 (вдоль дома) до ул.Пермской |  |  |  |  |  | 1 |  | 201,201 |
| 1.1.4.1.4.4 | Ул.Куйбышева от ул.Луна-чарского до ул.Куйбы-шева,38 (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 1 |  | 208,671 |
| 1.1.4.1.4.5 | Ул.Пермская от ул.Пермской, 128а до ул.Попова,18а (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 1 |  | 131,474 |
| 1.1.4.1.4.6 | Ул.Ленина от ул.Ленина,64 до ул.Попова |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 2256 | бюджет города Перми | 1964,7385** |
| 1.1.4.1.4.7 | Ул.Сибирская от ул.Монас-тырской до ул.Сибирс-кой,1 |  |  |  |  |  | 45 |  | 25,4495** |
| 1.1.4.1.4.8 | Ул.Екатери-нинская от дома № 180 до дома № 184 |  |  |  |  |  | 140 |  | 69,811** |
| 1.1.4.1.4.9 | Перекресток ул.Сибирской – ул.Пермской |  |  |  |  |  | 8 |  | 7,1795** |

6.14. строки 1.1.4.1.5.1-1.1.4.1.5.6, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.5.1 | Ул.Юрша от ул.Юрша,1 до ул.Юрша,9 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 29 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 428,613 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.5.2 | Ул.Розалии Землячки (четная сторона) от ул.КИМ до ул.Лебедева |  |  |  |  |  | 1 |  | 137,579 |
| 1.1.4.1.5.3 | Тротуар от бульвара Гагарина,107/5 (вдоль ограждения детского сада № 317 по ул.Крупской,90) до ул.Старцева,47 |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 264 | бюджет города Перми | 0,000** |
| 1.1.4.1.5.4 | ул.Николая Быстрых от ул.Николая Быстрых,14 до ул.КИМ |  |  |  |  |  | 420 |  | 713,208** |
| 1.1.4.1.5.5 | Ул.Металлургов от ул.Лебедева до ул.Уральской |  |  |  |  |  | 490 |  | 916,500** |
| 1.1.4.1.5.6 | Ул.Юрша от ул.Юрша,1 до ул.Юрша,9 |  |  |  |  |  | 410 |  | 766,900** |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 566,192 |
|  |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1584 |  | 2396,608 |

6.15. строки 1.1.4.1.6.1, 1.1.4.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.6.1 | Ул.Криворож-ская от ул.Цимлянской до ул.Социалис-тической | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 29 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 356,440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.6.2 | Ул.Гайвинская от ул.Репина до Гайвинского 4-го переулка |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1930 | бюджет города Перми | 1965,060** |

6.16. строки 1.1.4.1.7.1-1.1.4.1.7.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.7.1 | Ул.Льва Шатрова от ул.Льва Шатрова,4 до ул.Льва Шатрова,24 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 января | 31 мая | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1228,96230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.7.2 | Ул.Чернышевского от ул.Героев Хасана до площади Карла Маркса |  |  |  |  |  | 1 |  | 498,62436 |
| 1.1.4.1.7.3 | Ул.Революции (вдоль Комсомольского проспекта,47) |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 560 | бюджет города Перми | 223,51105** |
| 1.1.4.1.7.4 | Ул.Куйбышева от ул.Куйбышева,95б до ул.Коминтерна |  |  |  |  |  | 620 |  | 220,78510** |
| 1.1.4.1.7.5 | Ул.Героев Хасана от ул.Белинского до ул.Чернышевского |  |  |  |  |  | 1440 |  | 754,16148** |
| 1.1.4.1.7.6 | Ул.Солдатова от ул.Моторостроителей до ул.Солдатова,34 |  |  |  |  |  | 1640 |  | 891,85571** |

6.17. строки 1.1.4.1.8.1-1.1.4.1.8.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.8.1 | Ул.Николая Островского от ул.Николая Островского,81 до ул.Молодежной | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 01 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 186,257 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.8.2 | Ул.Николая Островского от ул.Трактовой до ул.Николая Островского,63 |  |  |  |  |  | 1 |  | 132,865 |
| 1.1.4.1.8.3 | Ул.40 лет Победы от ул.Николая Островского до ул.40 лет Победы,38 |  |  |  |  |  | 1 |  | 43,334 |
| 1.1.4.1.8.4 | Ул.40 лет Победы (в районе АЗС до лестницы) |  |  |  |  |  | 1 |  | 35,344 |
| 1.1.4.1.8.5 | Ул.Трактовая от ул.Железнодорожной до ул.Коммунистической,26 |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 139 | бюджет города Перми | 0,000** |
| 1.1.4.1.8.6 | Ул.Советская от ул.Коммунистической до ул.Советской,25 |  |  |  |  |  | 74 |  | 0,000** |

6.18. строки 1.1.4.1.9.1-1.1.4.1.9.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.9.1 | Ул.Лепешин-ской от ул.Кустарной до ул.Лепешин-ской,43 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 29 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4,41209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.9.2 | Ул.Екатеринин-ская от площади Гайдара до ул.Екатеринин-ской,25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 35,13313 |
| 1.1.4.1.9.3 | Ул.Мильчакова от ул.Мильчакова, 22 до ул.Мильчакова, 35 |  |  |  |  |  | 1 |  | 22,33372 |
| 1.1.4.1.9.4 | Тротуар вдоль хоккейной коробки на ул.Мильчакова (сквер по ул.Таврической) |  |  |  |  |  | 1 |  | 19,38103 |
| 1.1.4.1.9.5 | Тротуар по ул.Докучаева от Низовского проезда до остановки «ПЗСП» |  |  |  |  |  | 1 |  | 8,12855 |
| 1.1.4.1.9.6 | Газон вдоль тротуара по ул.Локомотив-ной |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 643 | бюджет города Перми | 189,61148** |

6.19. строки 1.1.4.1.10.1-1.1.4.1.10.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.10.1 | Ул.Архитектора Свиязева от ул.Карпинского до ул.Архитектора Свиязева,10 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 29 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,774 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.10.2 | Ул.Чердынская от ул.Чердынской,19 до ул.Архитектора Свиязева,18 |  |  |  |  |  | 1 |  | 12,748 |
| 1.1.4.1.10.3 | Ул.Подводников от ул.Советской Армии до ул.Советской Армии,46 |  |  |  |  |  | 1 |  | 15,640 |
| 1.1.4.1.10.4 | Ул.Комбайнеров от ул.Чердынской,17 до ул.Чердынской,13 |  |  |  |  |  | 1 |  | 23,011 |
| 1.1.4.1.10.5 | ул.Левченко от ул.Спартаковской до ул.Стаханов-ской,6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 39,250 |
| 1.1.4.1.10.6 | Ул.Энергетиков от ул.Архитектора Свиязева до ул.Энергетиков,37 |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 90 | бюджет города Перми | 15,083** |
| 1.1.4.1.10.7 | Ул.Камышлов-ская от ул.Камышлов-ской,2 до ул.Норильской,9 |  |  |  |  |  | 255 |  | 42,732** |
| 1.1.4.1.10.8 | Ул.Глинки от ул.Геологов,15 до ул.Глинки,8 |  |  |  |  |  | 140 |  | 23,462** |

6.20. строки изложить 1.1.4.1.12.1-1.1.4.1.12.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.12.1 | Ул.Крисанова от ул.Петропав-ловской до ул.Крисанова,10 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 01 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39,490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.12.2 | Ул.Крисанова от ул.Крисанова,16 (вдоль дома) до ул.Пермской |  |  |  |  |  | 1 |  | 75,451 |
| 1.1.4.1.12.3 | Ул.Пермская от ул.Пермской, 128а до ул.Попова,18а (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 1 |  | 4,3035 |
| 1.1.4.1.12.4 | Ул.Ленина от ул.Ленина,64 до ул.Попова |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 181 | бюджет города Перми | 61,2415** |
| 1.1.4.1.12.5 | Ул.Попова от ул.Пушкина до ул.Луначарского |  |  |  |  |  | 100 |  | 31,706** |
| 1.1.4.1.12.6 | Ул.Пушкина от ул.Куйбышева до ул.Попова |  |  |  |  |  | 130 |  | 38,5355** |
| 1.1.4.1.12.7 | Ул.Ленина от ул.Крисанова до ул.Куйбышева |  |  |  |  |  | 501 |  | 123,3725** |

6.21. строки 1.1.4.1.14.1, 1.1.4.1.14.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.14.1 | Ул.Криворож-ская от ул.Цимлянской до ул.Социалисти-ческой | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 29 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35,560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.14.2 | Ул.Гайвинская от ул.Репина до Гайвинского 4-го переулка |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 813 | бюджет города Перми | 196,040** |

6.22. строки 1.1.4.1.15.1-1.1.4.1.15.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.15.1 | Ул.Льва Шатрова от ул.Льва Шатрова,4 до ул.Льва Шатрова,24 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 января | 31 мая | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 144,21673 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.15.2 | Ул.Чернышев-ского от ул.Героев Хасана до площади Карла Маркса |  |  |  |  |  | 1 |  | 35,84384 |
| 1.1.4.1.15.3 | Ул.Куйбышева от ул.Куйбышева, 95б до ул.Коминтерна |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 480 | бюджет города Перми | 103,22328** |
| 1.1.4.1.15.4 | Ул.Солдатова от ул.Моторостро-ителей до ул.Солдатова,34 |  |  |  |  |  | 533 |  | 114,51615** |

6.23. строки 1.1.4.1.16.1, 1.1.4.1.16.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.16.1 | Ул.Николая Островского от ул.Николая Островского,81 до ул.Молодежной | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 01 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.16.2 | Ул.Трактовая от ул.Железнодо-рожной до ул.Коммунисти-ческой,26 |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 41 | бюджет города Перми | 0,000** |

7. В приложении 3:

7.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования»,  1.2.1.1.2, 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.3.1, 1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Восстания |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01 января |  |  | 20 ноября |  | площадь введенного в эксплуатацию участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция, в том числе | кв.м |  | 6337 | бюджет города Перми |  | 6307,100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 37393,47183 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество построенных искусственных дорожных сооружений | ед. |  | 3 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Осуществление авторского надзора |  |  |  | 01 января |  |  | 20 ноября |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края |  | 145,76317 |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Осуществление строительного контроля |  |  |  | 01 января |  |  | 20 ноября |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края |  | 438,065 |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Расселение жилых домов |  | управление жилищных отношений администрации города Перми |  | 01 января |  |  | 20 ноября |  | количество расселенных жилых домов | ед. |  | 1 | бюджет города Перми |  | 7175,400 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51459,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 13482,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 37977,300 |  |
| 1.2.1.1.2 | Реконструкция ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01 января |  |  | 20 ноября |  | протяженность введенного в эксплуатацию участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция, в том числе | км |  | 0,626 | бюджет города Перми |  | 58000,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 171604,17579 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция | кв.м |  | 20697 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь участка дороги с круговым движением | кв.м |  | 8274 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество установленных остановочных павильонов | ед. |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство двухцепной КВЛ-35 кВ «Пермь-Телецентр» от существующей опоры № 18 до существующей опоры № 16 | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | Осуществление авторского надзора |  |  |  |  |  |  |  |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края |  | 396,02421 |  |
| 1.2.1.1.2.3 | Осуществление строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края |  | 2000,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232000,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 58000,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 174000,200 |  |
| 1.2.1.1.3 |  | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01 января | 01 августа |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 4500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 13500,000 |
| 1.2.1.1.3.2 |  | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | 01 сентября | 31 декабря |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции |  | кв.м | 12190 |  |  | бюджет города Перми |  | 58156,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 174470,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность путепровода над автомобильной дорогой, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции |  | п.м | 61,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество переустроенных сетей инженерно-технического обеспечения |  | ед. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объем отсыпанного земляного полотна |  | куб. м | 61,77 |  |  |  |  |  |