22.07.2016

528

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 830 (в ред. от 19.01.2016 № 26, 
от 22.03.2016 № 192, от 03.06.2016 № 372).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми 				              Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 22.07.2016 № 528

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 830

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1080111,957 | 1079166,777 | 986863,400 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1080017,299 | 899717,477 | 890236,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 179449,300 | 96626,500 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 192874,504 | 376527,987 | 285570,500 |
|  | бюджет города Перми | 192874,504 | 197078,687 | 188944,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 179449,300 | 96626,500 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 887237,453 | 702638,790 | 701292,900 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 887142,795 | 702638,790 | 701292,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 192874,504 | 197078,687 | 188944,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 192874,504 | 376527,987 | 285570,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми | бюджет города Перми | 887237,453 | 702638,790 | 701292,900 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  | 848482,795 | 672193,100 | 672193,100 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  | 38754,658 | 30445,690 | 29099,800 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1080111,957 | 1079166,777 | 986863,400 |
|  |  | (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1080017,299 | 899717,477 | 890236,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1080111,957 | 1079166,777 | 986863,400 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1080017,299 | 899717,477 | 890236,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие 
городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2», 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «Перм-ДДД» | количество дорожных знаков на содержании | тыс. шт. | 31,022 | 30,898 | 30,898 | бюджет города Перми | 18091,9 | 19288,5 | 19288,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 197 | 203 | 207 | бюджет города Перми | 15597,0 | 18445,6 | 18445,6 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 116,896 | 106,071 | 102,796 | бюджет города Перми | 47207,36 | 43249,287 | 40176,1 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1371 | 1371 | 1371 | бюджет города Перми | 554,000 | 554,000 | 554,000 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 18797,567 | 18807,2 | 18807,2 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 150000 | 150000 | 150000 | бюджет города Перми | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
|  |  | ДДиТ | количество информационных материалов (выходов) в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100797,827 | 100894,587 | 97821,400 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функции заказчика в сфере организации дорожного движения | МКУ «Перм-ДДД» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 35062,976 | 29249,000 | 29249,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35062,976 | 29249,000 | 29249,000 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «Перм-ДДД» | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | 394,0 | 394,0 | бюджет города Перми | 1326,045 | 1470,000 | 1470,000 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота и стоянки городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 600,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 692 | 692 | 692 | бюджет города Перми | 3795,730 | 3814,800 | 3814,800 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 408,3 | 703,0 | 703,0 | бюджет города Перми | 1661,100 | 2861,100 | 2861,100 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | протяженность и количество установленных (демонтируемых) ограждений, в том числе барьерных | м | 4956,3 | 5000,0 | 5000,0 | бюджет города Перми | 7182,927 | 7241,200 | 7241,200 |
|  |  |  | в том числе безбарьерных | ед. | 361 | 622 | 622 | бюджет города Перми | 692,200 | 1192,200 | 1192,200 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 123 | 123 | 123 | бюджет города Перми | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
|  |  | ДДиТ | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 77 | 77 | бюджет города Перми | 1876,200 | 1876,200 | 1876,200 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 9552,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество реализованных проектов по модернизации комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | - | 1 | 1 | бюджет Пермского края | 0,0 | 179449,300 | 96626,500 |
|  |  | МКУ «Перм-ДДД» | количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов | ед. | 14 | 6 | - | бюджет города Перми | 6829,073 | 2925,400 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 34507,475 | 201822,000 | 116073,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34507,475 | 22372,700 | 19447,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 179449,300 | 96626,500 |

3.2. строки 1.1.1.5, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3100,000 | 3100,000 | 3100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 1906,460 | 2156,500 | 2156,500 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих мест паркования транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | бюджет города Перми | 13762,000 | 31973,100 | 34169,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18768,460 | 37229,600 | 39426,300 |

3.3. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 192874,504 | 376527,987 | 285570,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 192874,504 | 197078,687 | 188944,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 192874,504 | 376527,987 | 285570,500 |
|  | бюджет города Перми | 192874,504 | 197078,687 | 188944,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 87474,5 | 87474,5 | 87474,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 36,6 | 36,6 | 36,6 | бюджет города Перми | 185923,3 | 185923,3 | 185923,3 |
|  |  | ДДиТ | количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 283444,4 | 321425,4 | 321425,4 |
|  |  | ДДиТ | процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава | % | 100,0 | - | - | бюджет города Перми | 112836,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | бюджет города Перми | 37314,0 | 37314,0 | 37314,0 |
|  |  | ДДиТ | количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов | ед. | - | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0,0 | 1970,0 | 1970,0 |
|  |  | ДДиТ | количество положительных заключений экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 118,0 | 95,0 | 95,0 |
|  |  | МУП «Пермгорэлектротранс» | количество обязательств, планируемых к погашению, в том числе частично | ед. | 31 | - | - | бюджет города Перми | 99768,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДДиТ | количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в новогоднюю ночь | ед. | 54 | - | - | бюджет города Перми | 312,900 | - | - |
|  |  | ДДиТ | изготовление бланков карты маршрута регулярных перевозок | ед. | 1500 | - | - | бюджет города Перми | 52,500 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 807244,6 | 634202,2 | 634202,2 |

4.2. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 848482,795 | 672193,1 | 672193,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии | ДДиТ | количество площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 3 | 8 | 7 | бюджет города Перми | 2807,105 | 4885,690 | 2709,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДДиТ | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 28 | 9 | 14 | бюджет города Перми | 4061,916 | 968,200 | 1798,600 |
|  |  | ДДиТ | количество передислоцированных остановочных павильонов (демонтаж, ремонт, установка) | ед. | 3 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 199,179 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Дзержин-ского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | бюджет города Перми | 2490,000 | 2490,000 | 2490,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устрой-ство Дзержин-ского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 52 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 735,156 | 157,900 | 157,900 |
|  |  | МКУ «Благо- устрой-ство Индустри-ального района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 143 | 145 | бюджет города Перми | 2969,000 | 3036,500 | 3036,500 |
|  |  | МКУ «Благо- устрой-ство Индустри-ального района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 16 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1023,9 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за 2015 год) |  | 4 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 117 | бюджет города Перми | 2256,000 | 2256,000 | 2256,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми | ед. | 14 | - | - | бюджет города Перми | 504,715 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 3969,700 | 3969,700 | 3969,700 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 19 | - | - | бюджет города Перми | 1114,7 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Мотовили-хинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 197 | 200 | 202 | бюджет города Перми | 3846,400 | 3846,400 | 3846,400 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Мотовили-хинского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 46 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 1943,959 | 331,600 | 331,600 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Орджони-кидзевского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 154 | 156 | бюджет города Перми | 2575,600 | 2575,600 | 2575,600 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Орджони-кидзевского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 52 | - | - | бюджет города Перми | 645,839 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 197 | 197 | бюджет города Перми | 5800,200 | 5800,200 | 5800,200 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 92 | - | - | бюджет города Перми | 1545,412 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 127,900 | 127,900 | 127,900 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 43,319 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1086 | 1089 | 1095 | бюджет города Перми | 24034,800 | 24102,300 | 24102,300 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 300 | 22 | 22 | бюджет города Перми | 7651,658 | 489,500 | 489,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 38754,658 | 30445,690 | 29099,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 38660,000 | 30445,690 | 29099,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 38754,658 | 30445,690 | 29099,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 38660,000 | 30445,690 | 29099,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 887237,453 | 702638,790 | 701292,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 887142,795 | 702638,790 | 701292,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |

- 5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  | 6 |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | площадь нанесенной дорожной разметки краской |  | тыс. кв.м |  | 88,3 |  |  | 20469,618 |
|  |  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ |  | ед. |  | 6 |  | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами |  | тыс. кв.м |  | 28,596 |  |  | 26737,742 |
| 1.1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «ПермДДД» |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 |  | количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных |  | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких |  | ед. |  | 1371 |  | 554,0 |

5.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100797,827 |
| --- | --- | --- |

5.3. строки 1.1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Перм-ДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35062,976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35062,976 |

5.4. строку 1.1.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 692 |  | 3795,730 |

5.5. строки 1.1.1.3.1.8, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.8 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 6829,073 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34507,475 |

5.6. строку 1.1.1.5.1.2, ««Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.5.1.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество функционирующих мест паркования транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | бюджет города Перми | 13762,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18768,460 |

5.7. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 192874,504 |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 192874,504 |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество положительных заключений экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 118,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. строку 1.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.9 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.03.2016 | количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в новогоднюю ночь | ед. | 54 | бюджет города Перми | 312,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. после строки 1.2.1.1.9 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.2.1.1.10 | Изготовление бланков карты маршрута регулярных перевозок | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество изготовленных карт | ед. | 1500 | бюджет города Перми | 52,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 807244,6 |
| --- | --- | --- |

6.5. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 848482,795 |
| --- | --- | --- |

6.6. строки 1.2.2.1.2.1-1.2.2.1.2.8, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | бюджет города Перми | 2490,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 52 |  | 735,156 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 2969,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1023,9 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | бюджет города Перми | 2256,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города | ед. | 14 |  | 504,715 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | бюджет города Перми | 3969,700 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города | ед. | 19 |  | 1114,7 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 3846,400 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 46 |  | 1943,959 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | бюджет города Перми | 2575,600 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 52 |  | 645,839 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 5800,200 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 92 |  | 1545,412 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 127,900 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 5 |  | 43,319 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 38754,658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 38660,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 38754,658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 38660,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 887237,453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 887142,795 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |