13.10.2016

840

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 817 
(в ред. от 19.02.2016 № 107, от 06.06.2016 № 379, от 23.06.2016 № 438, 
от 18.08.2016 № 607).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 13.10.2016 № 840

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 817

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.) | 3389868,629 | 3089019,993 | 2752257,070 |
|  | бюджет города Перми | 2611049,242 | 2707644,193 | 2399347,270 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
|  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 2509849,052 | 2134777,323 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2159849,052 | 2134777,323 | 1904269,800 |
|  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 613202,908 | 692668,800 | 586413,400 |
|  | бюджет города Перми | 184383,521 | 311293,000 | 233503,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 266816,669 | 261573,870 | 261573,870 |
|  | бюджет города Перми | 266816,669 | 261573,870 | 261573,870 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе | 2509849,052 | 2134777,323 | 1904269,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми | 2159849,052 | 2134777,323 | 1904269,800 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | всего, в том числе | 2110072,68218 | 1721300,245 | 1501854,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 1760072,682 | 1721300,245 | 1501854,200 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | бюджет города Перми | 224824,112 | 244776,000 | 244776,000 |

2.2. строки 1.1.4, 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  | 24326,658 | 34336,478 | 23275,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | управление внешнего благоустройства | всего, в том числе | 613202,908 | 692668,800 | 586413,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 184383,521 | 311293,000 | 233503,600 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | всего, в том числе | 568471,700 | 645918,800 | 550913,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 139652,313 | 264543,000 | 198003,600 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 3389868,629 | 3089019,993 | 2752257,070 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2611049,242 | 2707644,193 | 2399347,270 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 3389868,629 | 3089019,993 | 2752257,070 |
|  | бюджет города Перми | 2611049,242 | 2707644,193 | 2399347,270 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 | 381375,800 | 352909,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | 2087749 | 2087749 | бюджет города Перми | 136585, 600 | 134886, 000 | 134886, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 155887,8 | 65649 | 65649 | бюджет города Перми | 59110, 04176 | 76212, 002 | 32758, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20404, 976 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь площадки перед школой по ул.Кос-тычева, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м | 877 | - | - | бюджет города Перми | 384,015 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количе-ство до-говоров на опла-ту работ по ремонту площадки перед школой по ул.Кос-тычева, выполненному в 2016 году | ед. | - | 1 | - | бюд-жет горо-да Пер-ми | 0,000 | 576,022 | 0,000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 37189, 57894 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 160 | - | - | бюджет города Перми | 442, 83360 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 | - | - | бюджет города Перми | 80,26170 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2696180 | 2667225 | 2667225 | бюджет города Перми | 127520, 352 | 117779, 300 | 117779, 300 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 199563,8 | 72731,4 | 72731,4 | бюджет города Перми | 55672, 00420 | 70344, 652 | 37008, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 75642, 574 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 14232, 007 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 1295 | - | - | бюджет города Перми | 2659, 98283 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 149 | - | - | бюджет города Перми | 866, 06697 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2749089, 63 | 2749090 | 2749090 | бюджет города Перми | 131165, 82443 | 118424, 700 | 118424, 700 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 209687 | 82728 | 82728 | бюджет города Перми | 57341, 81187 | 48789, 853 | 37110, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 49555, 693 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 631 | - | - | бюджет города Перми | 1746, 41870 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1507320 | 1518994 | 1518994 | бюджет города Перми | 199079, 800 | 205368, 400 | 205368, 400 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 126519,7 | 25811 | 25390 | бюджет города Перми | 30389, 08234 | 52390, 618 | 29452, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 49380, 282 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 4385, 37416 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 252 | - | - | бюджет города Перми | 233, 76886 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 52 | - | - | бюджет города Перми | 361, 28664 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3646732 | 3393130 | 3393130 | бюджет города Перми | 195634, 900 | 194250, 700 | 194250, 700 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 277693,7 | 128879,7 | 128879,7 | бюджет города Перми | 74980, 39530 | 85573, 842 | 48543, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 94480, 273 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 25 | - | - | бюджет города Перми | 97,99120 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 75 | - | - | бюджет города Перми | 347, 60850 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3182134 | 3178600 | 3178600 | бюджет города Перми | 130167, 819 | 121132, 700 | 121132, 700 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 163745 | 125236 | 125236 | бюджет города Перми | 51780, 61980 | 68946, 161 | 46178, 300 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 9967, 55920 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 192 | - | - | бюджет города Перми | 550,476 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 | - | - | бюджет города Перми | 86,095 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3241089 | 3286429 | 3286429 | бюджет города Перми | 208556, 200 | 217851, 000 | 217851, 000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 209992,3 | 82432 | 82432 | бюджет города Перми | 66748, 89209 | 85354, 090 | 42755, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 60536, 202 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 25494, 84184 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильных дорог, в отношении которых выполнена замена бортового камня | п.м | 441,2 | - | - | бюджет города Перми | 881, 43739 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь тротуара, приведенная в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 3119 | - | - | бюджет города Перми | 2397, 52332 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность установленных ограждений | п.м | 40 | - | - | бюджет города Перми | 45, 78536 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 586 | - | - | бюджет города Перми | 1621,805 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 250 | - | - | бюджет города Перми | 869,125 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 571507 | 556053 | 556053 | бюджет города Перми | 16085, 300 | 16435, 200 | 16435, 200 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 32342 | 21113,2 | 21113,2 | бюджет города Перми | 10155, 39590 | 13765, 805 | 8375, 400 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 13 | - | - | бюджет города Перми | 35,98010 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 19589676,63 | 19437270 | 19437270 | бюджет города Перми | 1144795,79543 | 1126128,000 | 1126128, 000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 1375418,3 | 604580 | 604159 | бюджет города Перми | 406178, 24326 | 501377, 023 | 282182, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 350000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 91269, 36114 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество кронированных деревьев | ед. | 3154 | - | - | бюджет города Перми | 7389, 25629 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 571 | - | - | бюджет города Перми | 2610, 44381 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь тротуара, приведенная в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 3119 | - | - | бюджет города Перми | 2397, 52332 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность установленных ограждений | п.м | 40 | - | - | бюджет города Перми | 45,78536 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильных дорог в отношении которой выполнена работа по замене бортового камня | п.м | 441,2 | - | - | бюджет города Перми | 881, 43739 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь площадки перед школой по ул.Кос-тычева, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м | 877 | - | - | бюджет города Перми | 384,015 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количе-ство до-говоров на опла-ту работ по ремонту площадки перед школой по ул.Кос-тычева, выполненному в 2016 году | ед. | - | 1 | - | бюд-жет горо-да Пер-ми | 0,000 | 576,022 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество представленных управлению внешнего благоустройства отчетов о расходовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог | ед. | 1 | 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  | ед. | 1 | 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | количество представленных в Министерство транспорта Пермского края отчетов об использовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог, в рамках осуществления координации деятельности территориальных органов по организации и контролю мероприятий по ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв.м | - | 7360 | 7360 | бюджет города Перми | 0,000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв.м | 10380 | - | - | бюджет города Перми | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 4524 |  |  |  | 3000,000 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь тротуаров, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» |  | 1837,46 |  |  |  | 2000,000 |  |  |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 362,475 | 563,700 | 900,000 |
|  |  |  | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв.м | 510 | 465 | 429 | бюджет города Перми | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
|  |  |  | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 3,6 | 2,7 | 1,5 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 103,800 | 85,200 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 3,6 | 2,7 | 1,5 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 103,800 | 85,200 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 5,3 | 4,0 | 2,2 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 99,898 | 127,700 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 1,4 | 1,1 | 0,6 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 41,000 | 33,600 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 7,5 | 5,6 | 3,1 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 218,200 | 179,000 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 5,3 | 4,0 | 2,2 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 155,700 | 127,700 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 7,1 | 5,3 | 3,0 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 207,500 | 170,300 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 1,8 | 1,3 | 0,7 | бюд-жет горо-да Пер-ми | 45,000 | 42,600 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 35,6 | 26,7 | 14,8 | бюджет города Перми | 974,898 | 851,300 | 515,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество бесхозяйных инженерных сооружений, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 40,278 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1668029, 512 | 1640196,045 | 1420425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 350000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Содержание (обследование, прочистка), паспортизация ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 168,5 | 168,5 | 168,5 | бюджет города Перми | 51861,600 | 55000,000 | 55000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п.м | 11066 | 12135 | 12135 |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность паспортизированных сетей ливневой канализации | км | 23,16226 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | объем очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр | куб. м | 6256,46 | 6256,46 | 6256,46 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним | км | 13,48 | - | - |  | 894,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 0,33 | - | - |  | 21,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 30,29 | - | - |  | 2011,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 3,18 | - | - |  | 211,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 47,28 | - | - | бюджет города Перми | 3138,400 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | п.м | 21337,36 | 21337,36 | 21337,36 | бюджет города Перми | 29359,38534 | 21423,400 | 21748,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведен ремонт | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости | ед. | 10 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1694,93420 | 600,000 | 600,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий обеспечения транспортной безопасности | ед. | 17 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1990,00080 |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по разработке правил эксплуатации гидротехнического сооружения с водоотводным каналом | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 99,45866 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность паспортизированных инженерных сооружений | п.м | 435,98 | - | - | бюджет города Перми | 117,891 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33261,670 | 22023,400 | 22348,400 |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2110072,682 | 1721300,245 | 1501854,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1760072,682 | 1721300,245 | 1501854,200 |
|  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках капитального ремонта | МКУ «Пермблагоустройство» | количество договоров на оплату работ по капитальному ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 193527,88285 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 19717 | 87420 | 81592 | бюджет города Перми | 25694, 759 | 244776, 000 | 244776, 000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей) | кв.м | 54496* | - | - | бюджет города Перми | 0,00015 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт приемки выполненных работ по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту разворотных колец | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5561, 470 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 224824,112 | 244776,000 | 244776, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224824,112 | 244776,000 | 244776, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 224824,112 | 244776,000 | 244776, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224824,112 | 244776,000 | 244776, 000 |

3.6. строку 1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1350,76 | 1395,06 | 1430,06 | бюджет города Перми | 127524,800 | 115517,200 | 115517, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен текущий ремонт | км | 20,18 | 16,2 | 15,3 |  |  | 16721, 300 | 16721, 300 |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 65,93 | 148,5 | 110,8 |  |  | 2126, 100 | 2126, 100 |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 8,93 | - | - |  | 22646, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним | км | 2,33 | - | - | бюджет города Перми | 152,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | 0,27 | - | - |  | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | 1,35 | - | - |  | 88,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | 0,33 | - | - |  | 21,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | 1,60 | - | - |  | 104,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | 1,05 | - | - |  | 68,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 6,93 | - | - | бюджет города Перми | 454,400 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 882,51017 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1654,46 | 1346 | 1242 |  | 1516,59147 | 3546,978 | 2749,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 5 | - | - |  | 89,38852 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 643 | 589 | 543 |  | 155,49484 | 418,500 | 279,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 6 | - | - |  | 1166,819 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1387 | 1242 | 1145 |  | 1420,04760 | 3803,000 | 2535,300 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 5 | - | - |  | 115,423 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 485 | 536 | 497 |  | 80,76940 | 383,000 | 255,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 8 | - | - |  | 1407,998 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 3000 | 1346 | 1242 |  | 1333,992 | 4263,000 | 2749,100 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1743,5 | 589 | 543 |  | 286,110 | 279,000 | 279,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 5 | - | - |  | 1536,8215 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 3085,6 | 1765 | 1628 |  | 2067,1785 | 5406,000 | 3604,000 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 3 | - | - |  | 119,2445 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 912 | 790 | 728 |  | 254,8555 | 561,100 | 374,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 2 | - | - |  | 566,192 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1584 | 1451 | 1338 |  | 2384,626 | 4596,000 | 2962,800 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 698 | 639 | 590 |  | 302,800 | 302,800 | 302,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | - | - |  | 356,440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 3459,55 | 1137 | 1049 |  | 3523,418 | 3482,000 | 2321,500 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | - | - |  | 35,560 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 813 | 489 | 451 |  | 137,682 | 347,400 | 231,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 2 | - | - |  | 1727,58666 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4260 | 1870 | 1725 |  | 2079,862 | 5727,000 | 3817,900 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 2 | - | - |  | 180,06057 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1013 | 840 | 775 |  | 216,65077 | 597,000 | 397,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 4 | - | - |  | 198,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 680 | 195 | 180 |  | 167,076 | 605,700 | 397,800 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | - | - |  | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 41 | 38 | 35 |  | 7,560 | 18,000 | 18,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 32 | - | - | бюджет города Перми | 7843,26733 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 19110, 61 | 10352 | 9549 |  | 14492, 79157 | 31429, 678 | 21137, 400 |
|  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 17 | - | - |  | 548,67659 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 6348,5 | 4510 | 4162 |  | 1441,92251 | 2906,800 | 2137,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24326, 658 | 34336, 478 | 23275, 000 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24326, 658 | 34336, 478 | 23275, 000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2509849, 052 | 2134777,323 | 1904269, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2159849, 052 | 2134777,323 | 1904269, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 4 | 5 | - | бюджет города Перми | 7851, 500 | 60055, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341, 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20554, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое присоединение | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 40,765 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция | кв. м | 27034 | - | - | бюджет города Перми | 64307, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 211977, 495 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции | кв. м | 12190 | - | - | бюджет города Перми | 58156, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 174470, 305 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого организованы работы по реконструкции | км | - | 1,1 | 1,1 | бюджет города Перми | 0,000 | 117408, 600 | 117636, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 352225, 800 | 352909, 800 |
|  |  |  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по строительству автомобильных дорог | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 70367, 000 | 80367, 000 |
|  |  |  | протяженность построенной подпорной стенки | п.м | 26,4 | - | - | бюджет города Перми | 7158, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество комплексов построенных очистных сооружений | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 12412, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 29150, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных тротуаров | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2137, 348 | 0, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4300, 000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 568471,700 | 645918, 800 | 550913, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139652,313 | 264543, 000 | 198003, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 428478, 300 | 381375, 800 | 352909, 800 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 568471,700 | 645918, 800 | 550913, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139562,313 | 264543, 000 | 198003, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341, 087 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 428478, 300 | 381375, 800 | 352909, 800 |

5. В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строки 14, 15 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 149233,809, в том числе: 2015 год – 104949,409; 2016 год – 44284,400 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 149233,809, в том числе: 2015 год – 104949,409, из них: бюджет города Перми – 31001,378; бюджет Пермского края – 73948,031; 2016 год – 44284,400, из них: бюджет города Перми – 6307,100; бюджет Пермского края – 37977,300 |

5.2. строки 14, 15 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 364105,587, в том числе: 2015 год – 132105,292; 2016 год – 232000,295 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 364105,587, в том числе: 2015 год – 132105,292, в том числе: бюджет города Перми – 33026,323; бюджет Пермского края – 99078,969; 2016 год – 232000,295, в том числе: бюджет города Перми – 58000,100; бюджет Пермского края – 174000,195 |

5.3. строки 14, 15 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 1208307,905 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс.руб.; 2016 год – 250627,105 тыс.руб.*; 2017 год – 469634,400 тыс.руб.*; 2018 год – 470546,400 тыс.руб.* |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 1208307,905 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 4375,000 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 13125,000 тыс.руб.; 2016 год – 250627,105 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 62656,800 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 187970,305 тыс.руб.; 2017 год – 469634,400 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 117408,600 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 352225,800 тыс.руб.; 2018 год – 470546,400 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми – 117636,600 тыс.руб.; бюджет Пермского края – 352909,800 тыс.руб. |

5.4. строки 14, 15 таблицы 11 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 5500,0 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 5500,0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 5500,0 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2017 год – 5500,0 тыс.руб. |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 9,9 | 10,1 | 10,5 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Площадь Гайдара | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 8202 | бюджет города Перми | 3523,05221*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | ул.Дзержинс-кого от ул.Окулова до ул.Александ-ровской |  |  |  |  | кв.м | 14365 |  | 6201,80425*** |
| 1.1.1.1.1.3 | ул.Сергея Данщина от тоннеля до мукомольного завода |  |  |  |  | кв.м | 6730 |  | 2990,03632*** |
| 1.1.1.1.1.4 | ул.Энгельса от ул.Локомотив-ной до ул.Папанинцев |  |  |  |  | кв.м | 8021 |  | 3486,33732*** |
| 1.1.1.1.1.5 | ул.Куфонина от ул.Подлесной до проспекта Паркового |  |  |  |  | кв.м | 11816 |  | 5074,23290*** |

7.2. строки 1.1.1.1.1.12, 1.1.1.1.1.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.12 | ул.Ленина от пл.Гайдара до ул.Крисанова | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 июля | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 22646 | бюджет Российской Федерации | 20404,976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.13 | Кронирование деревьев |  | 01 июня | 01 декабря | количество кронированных деревьев | ед. | 160 | бюджет города Перми | 442,83360 |

7.3. после строки 1.1.1.1.1.13 дополнить строками 1.1.1.1.1.14, 1.1.1.1.1.15 следующего содержания

| 1.1.1.1.1.14 | ул.Костычева,16 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 августа | 15 октября | площадь площадки перед школой по ул.Костычева, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м | 877 | бюджет города Перми | 384,015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.15 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01 августа | 01 декабря | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 20 | бюджет города Перми | 80,26170 |

7.4. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе города Перми | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2696180 | бюджет города Перми | 127520,352 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 59862,3 |  | 30087,072 |
| 1.1.1.1.2.1 | ул.Верхнемуллин-ская от ул.Промышленной до Западного обхода |  |  |  |  | кв.м | 20051,5 |  | 12814,984*** |

7.5. строки 1.1.1.1.2.5-1.1.1.1.2.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.5 |  | Ул.Нефтяников от ул.Милиционера Власова до ул.Космонавта Леонова | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 июня | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 2040 | бюджет города Перми | 12769,94820 *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.6 |  | Ул.Милиционера Власова от ул.Геологов до ул.Космонавта Беляева |  |  |  |  | кв.м | 2000 |  |  |
| 1.1.1.1.2.7 |  | Ул.Комбайнеров от ул.Нефтяников до ул.Космонавта Беляева |  |  |  |  | кв.м | 1100 |  |  |
| 1.1.1.1.2.8 |  | Ул.Рязанская от ул.Карпинского до ул.Шахтерской |  |  |  |  | кв.м | 6500 |  |  |
| 1.1.1.1.2.9 |  | Ул.Космонавта Леонова от ул.Мира до ул.Космонавта Беляева |  |  |  |  | кв.м | 4000 |  |  |
| 1.1.1.1.2.10 |  | Ул.Чердынская от ул.Космонавта Леонова до ул.Комбайнеров |  |  |  |  | кв.м | 2000 |  |  |
| 1.1.1.1.2.11 |  | Ул.Норильская от ул.Норильской,7 до Дудинского переулка |  |  |  |  | кв.м | 1900 |  |  |
| 1.1.1.1.2.12 |  | Ул.Космонавта Леонова от ул.Архитектора Свиязева до ул.Ягодной |  |  |  |  | кв.м | 16590 |  |  |
| 1.1.1.1.2.13 | Шоссе Космонавтов от ул.Архитектора Свиязева до ул.Оверятской |  |  | 01 июля | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 13740 | бюджет Российской Федерации | 15371,140 |
| 1.1.1.1.2.14 | ул.Карпинского от проспекта Декабристов до ул.Карпинского, 108а |  |  |  |  |  | кв.м | 20020 |  | 18057,304 |
| 1.1.1.1.2.15 | ул.Мира от ул.Карпинского до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  | кв. м | 49760 |  | 42214,130 |
| 1.1.1.1.2.16 | Кронирование деревьев |  |  | 01 июня | 01 декабря | количество кронированных деревьев | ед. | 1295 | бюджет города Перми | 2659,98283 |

7.6. после строки 1.1.1.1.2.16 дополнить строкой 1.1.1.1.2.17 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.17 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 августа | 01 декабря | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 149 | бюджет города Перми | 866,06697 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. строку 1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 2749089,63 | бюджет города Перми | 131165,82443 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 82821 |  | 33873,77357 |

7.8. строки 1.1.1.1.3.14, 1.1.1.1.3.15 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.14 | ул.Гальперина от ул.Сивашской до ул.Ласьвинской | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 июля | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 39000 | бюджет Российской Федерации | 35139,491 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.15 | ул.Ласьвинская от ул.Ласьвинской, 98 – 102 до автомобильной дороги «Пермь-Краснокамск» |  |  |  |  | кв.м | 16000 |  | 14416,202 |

7.9. строки 1.1.1.1.4.11-1.1.1.4.14 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.11 | ул.Пушкина от Комсомольского проспекта до ул.Крылова | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 июля | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 15000 | бюджет Российской Федерации | 15990,038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.12 | ул.Монастырская от ул.Газеты «Звезда» до ул.Попова |  |  |  |  | кв.м | 8696,6 |  | 5933,217 |
| 1.1.1.1.4.13 | Кронирование деревьев |  | 01 июня | 01 декабря | количество кронированных деревьев | ед. | 252 | бюджет города Перми | 233,76886 |
| 1.1.1.1.4.14 | ул.Ленина от ул.Куйбышева до ул.Крисанова |  | 01 июля | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 31487,1 | бюджет Российской Федерации | 27457,027 |

7.10. после строки 1.1.1.1.4.14 дополнить строкой 1.1.1.1.4.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.15 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 августа | 01 декабря | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 52 | бюджет города Перми | 361,28664 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строку 1.1.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.3 | Ул.1905 года от ул.Лифанова до ул.Соликамской | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 июля | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 8870 | бюджет города Перми | 4087,048 *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.12. строки 1.1.1.1.5.8-1.1.1.1.5.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.8 | ул.Юрша от ул.Уинской до ул.Макаренко | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 июля | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 17700,63 | бюджет Российской Федерации | 19832,779 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.9 | ул.Уинская от ул.Юрша до ул.Макаренко |  |  |  |  | кв.м | 13297,5 |  | 14973,256 |
| 1.1.1.1.5.10 | ул.Целинная от ул.3-й Новгородской до границы Орджоникидзевского района |  |  |  |  | кв.м | 44196,57 |  | 46295,235 |
| 1.1.1.1.5.11 | ул.Гашкова от ул.Ивана Франко до ул.Гашкова,28 |  |  |  |  | кв.м | 7093,66 |  | 6457,272 |
| 1.1.1.1.5.12 | ул.Грибоедова от ул.Уинской до остановки «Микрорайон Архиерейка» |  |  |  |  | кв.м | 7640,34 |  | 6921,731 |
| 1.1.1.1.5.13 | Кронирование деревьев |  | 01 июня | 01 декабря | количество кронированных деревьев | ед. | 25 | бюджет города Перми | 97,99120 |

7.13. после строки 1.1.1.1.5.13 дополнить строкой 1.1.1.1.5.14 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.14 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 августа | 01 декабря | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 75 | бюджет города Перми | 347,60850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.14. строку 1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе города Перми | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 3182134 | бюджет города Перми | 130167,819 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 125236 |  | 32178,6408 |

7.15. строки 1.1.1.1.6.3-1.1.1.1.6.10 изложить в редакции:

| 1.1.1.1.6.3 | Ул.Первомайская от путепровода через ручей Грязный до ул.Менжинского | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 1 июня | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 3705 | бюджет города Перми | 6417,059 *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.4 | Ул.Бушмакина от ул.Доватора до ул.Можайской |  |  |  |  | кв.м | 2054 |  |  |
| 1.1.1.1.6.5 | Ул.Ракитная от ул.Бушмакина до развязки «Кислотные дачи» |  |  |  |  | кв.м | 2392 |  |  |
| 1.1.1.1.6.6 | Путепровод через ручей Грязный |  |  |  |  | кв.м | 547 |  |  |
| 1.1.1.1.6.7 | Ул.Косякова от ул.Академика Веденеева до ул.Волховской |  |  |  |  | кв.м | 1832 |  |  |
| 1.1.1.1.6.8 | Ул.Александра Щербакова от ул.Валежной до ул.Александра Щербакова,26 |  |  |  |  | кв.м | 3000 |  |  |
| 1.1.1.1.6.9 | Ул.Кронита от переулка Котовского до ул.Льва Лаврова |  |  |  |  | кв.м | 1247 |  |  |
| 1.1.1.1.6.10 | Ул.Ольховская от ул.Ольховской,29 до ул.Ольховской,7 |  |  |  |  | кв.м | 3001 |  |  |

7.16. строку 1.1.1.1.6.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.11 | Кронирование деревьев | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 июня | 01 декабря | количество кронированных деревьев | ед. | 192 | бюджет города Перми | 550,476 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.17. после строки 1.1.1.1.6.11 дополнить строкой 1.1.1.1.6.12 следующего содержания:

| 1.1.1.1.6.12 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 августа | 01 декабря | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 25 | бюджет города Перми | 86,095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.18. строку 1.1.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.1 | Сылвенский тракт от ул.Братской до Восточного обхода | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 26510 | бюджет города Перми | 12969,67524*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.19. строку 1.1.1.1.7.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.3 | ул.Лодыгина от ул.Куйбышева до ул.Академика Курчатова | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 17244 | бюджет города Перми | 8729,832*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.20. строки 1.1.1.1.7.6-1.1.1.1.7.16 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.6 | Проезд вдоль стадиона «Звезда» от ТД «Домино» до ул.Коминтерна | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 июня | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 4863,7 | бюджет города Перми | 1590,77496 *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.7.7 | Ул.Газеты «Звезда» от ул.Швецова до ул.Тимирязева |  |  |  |  | кв.м | 718,5 |  | 811,89368 *** |
| 1.1.1.1.7.8 | Ул.1-я Красноармейская от ул.25-го Октября до ул.Максима Горького |  |  |  |  | кв.м | 560 |  | 562,80016 *** |
| 1.1.1.1.7.9 | Ул.Тимирязева от ул.Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта |  |  |  |  | кв.м | 721 |  | 740,97860 *** |
| 1.1.1.1.7.10 | Разворотное кольцо «Микрорайон Владимирский» |  |  |  |  | кв.м | 895,1 |  | 1222,75053 *** |
| 1.1.1.1.7.11 | Ул.Куйбышева от ул.Никулина до ул.Куйбышева, 126а |  | 01 июня | 15 октября | площадь тротуара, приведенная в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 3119 |  | 2397,52332 *** |
| 1.1.1.1.7.12 | Перекресток ул.Куйбышева- ул.Чкалова |  | 01 июня | 15 октября | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнена работа по замене бортового камня | п.м | 441,2 |  | 881,43739 *** |
| 1.1.1.1.7.13 | Ул.25-го Октября |  | 01 июня | 15 октября | протяженность установленного ограждения | п.м | 40 |  | 45,78536*** |
| 1.1.1.1.7.14 | ул.Емельяна Ярославского от ул.Куйбышева до ул.Яблочкова, 31 |  | 01 июля | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 11885 | бюджет Российской Федерации | 12819,250 |
| 1.1.1.1.7.15 | ул.Куйбышева от ул.Чкалова до ул.Василия Васильева |  | 01 июля | 15 октября |  | кв.м | 56248 |  | 47716,952 |
| 1.1.1.1.7.16 | Кронирование деревьев |  | 01 июня | 01 декабря | количество кронированных деревьев | ед. | 586 | бюджет города Перми | 1621,805 |

7.21. после строки 1.1.1.1.7.16 дополнить строкой 1.1.1.1.7.17 следующего содержания:

| 1.1.1.1.7.17 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 августа | 01 декабря | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 250 | бюджет города Перми | 869,125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.22. строку 1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9 | Ремонт автомобильных дорог в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части ул.Налими-хинской, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м | 3400 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части ул.Сивашской от ул.Ласьвинс-кой до ул.Гальпе-рина, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м | 3680 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части ул.Кирово-градской от ул.Липатова до ул.Калинина, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м | 1400 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части развязки с Кировским районом, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м | 1900 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части площади Дружбы, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м | 4524 | бюджет города Перми | 3000,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 мая | 15 октября | площадь тротуара от ул.Голева,8 до ул.Плеханова, 68, приведенная в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 172,8 | бюджет города Перми | 2000,000 |
|  |  |  |  |  | площадь тротуара по ул.Сергея Данщина, приведенная в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 788,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь тротуара по ул.Дзержинс-кого, приведенная в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 876,41 |  |  |

7.23. строку 1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.10 | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 20 ноября | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | ед. | 1 | бюджет города Перми | 362,475 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.24. строку 1.1.1.1.15 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.15 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 01 марта | 30 декабря | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,3 | бюджет города Перми | 99,898 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.25. строку 1.1.1.1.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.20 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01 марта | 30 декабря | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,8 | бюджет города Перми | 45,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.26. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2018029,512 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1668029,512 |
|  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 |

7.27. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Субсидии на содержание (обследование, прочистка) ливневой канализации, очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | 01 апреля | 01 ноября | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 168,5 | бюджет города Перми | 51861,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены обследование и прочистка | п.м | 11066 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность паспортизированных сетей ливневой канализации | п.м | 23,16226 |  |  |
|  |  |  | 01 января | 31 декабря | объем очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр | куб. м | 6256,46 |  |  |

7.28. строки 1.1.1.3.1-1.1.1.3.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Содержание искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | п.м | 21337,36 | бюджет города Перми | 29359,38534 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2 | Ремонт искусственных дорожных сооружений |  | 01 мая | 01 октября | протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведен ремонт | км | 0,8 |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Разработка мероприятий обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | 01 мая | 01 ноября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости | ед. | 10 | бюджет города Перми | 1694,93420 |
|  |  |  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план мероприятий обеспечения транспортной безопасности | ед. | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы по обеспечению транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1990,00080 |
|  |  |  | 01 августа | 01 октября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по разработке правил эксплуатации гидротехнического сооружения с водоотводным каналом | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,45866 |
| 1.1.1.3.4 | Инвентаризация и паспортизация инженерных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 25 декабря | протяженность инженерных сооружений, в отношении которых выполнены работы по паспортизации и инвентаризации | п.м | 435,98 | бюджет города Перми | 117,891 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33261,670 |

7.29. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2110072,682 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1760072,682 |
|  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 |

7.30. строки 1.1.2.1.1.9-1.1.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.9 | Разворотное кольцо на конечном остановочном пункте городского пассажирского транспорта на ул.Есенина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту разворотных колец | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5561,470 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.10 | Разворотное кольцо на конечном остановочном пункте городского пассажирского транспорта на проспекте Декабристов |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |

7.31. после строки 1.1.2.1.1.11 дополнить строкой 1.1.2.1.1.12 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.12 | Подъезды к коммунальному мосту: ул.Спешилова от ул.Борцов Революции до коммунального моста, ул.Попова от ул.Монастырской до ул.Окулова | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | количество договоров на оплату работ по капитальному ремонту, выполненному в 2015 году | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9272,074 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.32. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 224824,112 |
| --- | --- | --- |

7.33. строки 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.2.1, 1.1.2.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.34. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | всего, в том числе | 224824,112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, размещенных на 2015-2016 годы | ед. | 5 | бюджет города Перми | 193527,88285 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 19717 | бюджет города Перми | 25694,759 |
|  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой начаты работы по капитальному ремонту (переустройство коммуникаций) | кв.м | 54496* | бюджет города Перми | 0,00015 |
|  | акт приемки выполненных работ по пересчету сметной стоимости для получения заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости | ед. | 1 |  | 40,000 |
|  | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту разворотных колец | ед. | 2 | бюджет города Перми | 5561,147 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | бюджет города Перми | 224824,112 |

7.35. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01 января | 31 декабря | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1350,76 | бюджет города Перми | 126309,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | Субсидии на текущий ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | 15 апреля | 20 декабря | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен текущий ремонт | км | 20,18 |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения, находящихся на содержании |  | 01 января | 31 декабря | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 65,93 |  |  |

7.36. строки 1.1.4.1.1.5-1.1.4.1.1.10, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.5 | ул.Дзержинского от ул.Сергея Данщина до ул.Букирева | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1051 | бюджет города Перми | 857,30371** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.6 | ул.Водопроводная от ул.Куфонина,11 до проспекта Паркового,4 |  |  |  |  |  | 84,4 |  | 99,93559** |
| 1.1.4.1.1.7 | ул.Докучаева от Низовского проезда до остановки «ПЗСП» |  |  |  |  |  | 305,76 |  | 366,16481** |
| 1.1.4.1.1.8 | тротуар от остановки «Сосновый бор» |  |  |  |  |  | 37,5 |  | 52,95029** |
| 1.1.4.1.1.9 | тротуар вдоль хоккейной коробки на ул.Мильчакова от ул.Мильчакова до сквера по ул.Таврической |  |  |  |  |  | 109,5 |  | 116,21468** |
| 1.1.4.1.1.10 | тротуар у МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми по ул.Подлесной,37 |  |  |  |  |  | 66,3 |  | 24,02239** |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 882,51017 |
|  |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1654,46 |  | 1516,59147 |

7.37. строки 1.1.4.1.5.4-1.1.4.1.5.6, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.5.4 | ул.Николая Быстрых от ул.Николая Быстрых,14 до ул.КИМ | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 420 | бюджет города Перми | 709,64196** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.5.5 | ул.Металлургов от ул.Лебедева до ул.Уральской |  |  |  |  |  | 490 |  | 911,91803** |
| 1.1.4.1.5.6 | ул.Юрша от ул.Юрша,1 до ул.Юрша,9 |  |  |  |  |  | 410 |  | 763,06601** |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 566,192 |
|  |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1584 |  | 2384,626 |

7.38. строку 1.1.4.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.6.2 | ул.Гайвинская от ул.Репина до Гайвинского 4-го переулка | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1930 | бюджет города Перми | 1355,132** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.39. после строки 1.1.4.1.6.2 дополнить строками 1.1.4.1.6.3, 1.1.4.1.6.4 следующего содержания:

| 1.1.4.1.6.3 | Ул.Фрунзе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 августа | 15 октября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 685,5 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.6.4 | Ул.Менжинского |  |  |  |  |  | 844,1 |  | 668,286 |

7.40. строку «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 356,440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 3459,55 |  | 3523,418 |

7.41. строки 1.1.4.1.7.3-1.1.4.1.7.6, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.7.3 | ул.Революции (вдоль Комсомольского проспекта,47) | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 560 | бюджет города Перми | 222,39349** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.7.4 | ул.Куйбышева от ул.Куйбышева,95б до ул.Коминтерна |  |  |  |  |  | 620 |  | 219,68117** |
| 1.1.4.1.7.5 | ул.Героев Хасана от ул.Белинского до ул.Чернышевского |  |  |  |  |  | 1440 |  | 750,39066** |
| 1.1.4.1.7.6 | ул.Солдатова от ул.Моторостро-ителей до ул.Солдатова,34 |  |  |  |  |  | 1640 |  | 887,39668** |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1727,58666 |
|  |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 4260 |  | 2079,862 |

7.42. строки 1.1.4.1.8.1-1.1.4.1.8.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.8.1 | ул.Николая Островского от ул.Николая Островского,81 до ул.Молодежной | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 01 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 93,129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.8.2 | ул.Николая Островского от ул.Трактовой до ул.Николая Островского,63 |  |  |  |  |  | 1 |  | 66,432 |
| 1.1.4.1.8.3 | ул.40 лет Победы от ул.Николая Островского до ул.40 лет Победы,38 |  |  |  |  |  | 1 |  | 21,667 |
| 1.1.4.1.8.4 | ул.40 лет Победы (в районе АЗС до лестницы) |  |  |  |  |  | 1 |  | 17,672 |
| 1.1.4.1.8.5 | ул.Трактовая от ул.Железнодоро-жной до ул.Коммунисти-ческой,26 |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 3,2 | бюджет города Перми | 8,35 |
| 1.1.4.1.8.6 | ул.Советская от ул.Коммунисти-ческой до ул.Советской,25 |  |  |  |  |  | 117 |  | 20,945 |

7.43. после строки 1.1.4.1.8.6 дополнить строками 1.1.4.1.8.7, 1.1.4.1.8.8 следующего содержания:

| 1.1.4.1.8.7 | Ул.Чусовая | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 543 | бюджет города Перми | 127,594 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.8.8 | Ул.Островского |  |  |  |  |  | 16,8 |  | 10,187 |

7.44. строку «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| Итого по ПНР | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 198,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 680 |  | 167,076 |

7.45. строки 1.1.4.1.9.6, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.9.6 | Газон вдоль тротуара по ул.Локомо-тивной | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 643 | бюджет города Перми | 155,49484** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 89,38852 |
|  |  |  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 643 |  | 155,49484 |

7.46. строки 1.1.4.1.15.3, 1.1.4.1.15.4, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.15.3 | ул.Куйбышева от ул.Куйбышева,95б до ул.Коминтерна | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 480 | бюджет города Перми | 102,70716** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.15.4 | ул.Солдатова от ул.Моторострои-телей до ул.Солдатова,34 |  |  |  |  |  | 533 |  | 113,94361** |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 180,06057 |
|  |  |  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1013 |  | 216,65077 |

7.47. строки 1.1.4.1.16.1, 1.1.4.1.16.2, «Итого по ПНР», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.16.1 | ул.Николая Островского от ул.Николая Островского,81 до ул.Молодежной | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 01 февраля | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 9,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.16.2 | ул.Трактовая от ул.Железнодоро-жной до ул.Коммунисти-ческой,26 |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 41 | бюджет города Перми |  | 7,560** |
| -------------------------------- ** Полная оплата выполненных объемов работ будет произведена в 2017 году в рамках выделенного финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9,000 |  |
|  |  |  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 41 |  | 7,560 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 32 | бюджет города Перми | 7843,26733 |  |
|  |  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы ремонту газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2015 году) | ед. | 17 |  | 548,67659 |  |
|  |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 19274, 11 |  | 14492,79157 |  |
|  |  |  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 6348, 5 |  | 1441,92251 |  |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24326,658 |  |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2509849,052 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2159849,052 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 350000,000 |  |

8. В приложении 3:

8.1. строку 1.2.1.1.1.4 признать утратившей силу;

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | - всего, в том числе | 44284,400 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 6307,100 |
|  | бюджет Пермского края | 37977,300 |

8.3. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской | МКУ «Перм-благоустройство» | 01 января | 20 ноября | протяженность введенного в эксплуатацию участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция, в том числе | км | 0,626 | бюджет города Перми | 58000,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 170794,39918 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция | кв.м | 20697 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь участка дороги с круговым движением | кв.м | 8274 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество установленных остановочных павильонов | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | переустройство двухцепной КВЛ-35 кВ «Пермь-Телецентр» от существующей опоры № 18 до существующей опоры № 16 | ед. | 1 |  |  |

8.4. после строки 1.2.1.1.2.3 дополнить строкой 1.2.1.1.2.4 следующего содержания:

| 1.2.1.1.2.4 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом объектов газораспределения | МКУ «Перм-благоустройство» | 15 июля | 31 декабря | количество заключенных соглашений о компенсации расходов и убытков | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 809,77161 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 232000,295 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58000,100 |
|  | бюджет Пермского края | 174000,195 |

8.6. строки 1.2.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 сентября | 31 декабря | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции | кв.м | 12190 | бюджет города Перми | 58156,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 174470,305 |
|  |  |  |  |  | протяженность путепровода над автомобильной дорогой, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции | п.м | 61,77 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество переустроенных сетей инженерно-технического обеспечения | ед. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | объем отсыпанного земляного полотна | куб.м | 61,77 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 250627,105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62656,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 187970,305 |

8.7. строки 1.2.1.1.7, 1.2.1.1.7.1, 1.2.1.1.7.1.1, 1.2.1.1.7.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

8.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 568471,700 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 139652,313 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 568471,700 |
|  | бюджет города Перми | 139652,313 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 |

8.9. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Микрорайон Новобродовский: ул.Ореховая, ул.Ясеневая, ул.Кленовая, ул.Цветочная, ул.Бродовское кольцо, ул.Осенняя, ул.Зимняя, ул.Летняя, ул.Грибная, Ромашковый 1-й переулок, Ромашковый 2-й переулок, ул.Смородиновая, ул.Утренняя, ул.1-я Радиальная, ул.2-я Радиальная, ул.3-я Радиальная, ул.4-я Радиальная, ул.5-я Радиальная, ул.Ландышевая, Радужный переулок, ул.Пасечная | МКУ «Перм-благоустройство» | 01 июня | 31 декабря | количество принятых проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 733,687 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. строку «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | - всего, в том числе | 613202,908 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 184383,521 |
|  | бюджет Пермского края | 428478,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 |