14.10.2016

845

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 840 
(в ред. от 18.01.2016 № 22, от 25.03.2016 № 204, от 10.05.2016 № 313, 
от 14.06.2016 № 405, от 16.08.2016 № 599).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми

от 14.10.2016 № 845

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования

и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 840

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | администрация Дзержинского района города Перми (далее – администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее – администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее – администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее – администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – администрация Орджоникидзевского района); администрация Свердловского района города Перми (далее – администрация Свердловского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Свердловского района»; «Благоустройство поселка Новые Ляды»; «Пермблагоустройство» |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 336763,579 | 283917,3 | 212943,6 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 286798,47 | 283917,3 | 212943,6 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 390,509 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 4614,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 44960,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 212012,384 | 165700,9 | 166587,1 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 162235,384 | 165700,9 | 166587,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 202,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 4614,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 44960,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 2.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 124751,195 | 118216,4 | 46356,5 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 124563,086 | 118216,4 | 46356,5 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения 
общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1-1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | всего, в том числе | 212012,384 |  | 165700,9 | 166587,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 162235,384 |  | 165700,9 | 166587,1 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 202,4 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 4614,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 44960,6 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  | 116185,633 |  | 131272,7 | 132158,9 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  | 5380,755 |  | 9667,0 | 9667,0 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  | 6689,9 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов |  | 17816,782 |  | 23099,7 | 23099,7 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |  | 1556,814 | 1661,5 |  | 1661,5 |

2.2. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 212012,384 | 165700,9 | 166587,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 162235,384 | 165700,9 | 166587,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 202,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 4614,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 44960,6 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку 2.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | всего, в том числе | 124751,195 | 118216,4 | 46356,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 124563,086 | 118216,4 | 46356,5 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 2.1.3, «Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения |  | 75173,195 | 68859,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 124751,195 | 118216,4 | 46356,5 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 124563,086 | 118216,4 | 46356,5 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 336763,579 | 283917,3 | 212943,6 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 286798,47 | 283917,3 | 212943,6 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 390,509 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 4614,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 44960,6 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем 
создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 22 | 22 | 22 | бюджет города Перми (без учета неисполь-зованных ассигнова-ний 2015 года) | 17244,623 | 17660, 9 | 16877, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района |  |  | 22 | 22 | 22 |  | 5814,062 | 6930, 7 | 6270, 7 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района |  |  | 17 | 17 | 17 |  | 10905,267 | 10980, 4 | 10425, 5 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 22712,98 | 23253, 0 | 24706, 3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района |  |  | 33 | 33 | 33 |  | 17762,879 | 23197, 8 | 22625, 3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района |  |  | 19 | 19 | 19 |  | 3531, 627 | 4040,1 | 3830,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 134,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района |  |  | 25 | 25 | 25 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 17949,566 | 17046, 9 | 18112, 3 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 867,3 | 902,4 | 855,4 |
|  |  |  | итого по ПНР |  | ед. | 175 | 175 | 175 | бюджет города Перми (без учета неисполь-зованных ассигнований 2015 года) | 96788,304 | 104012,2 | 103704,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 134,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | администрация Мотовилихинского района | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 412,3 | 395,7 | 379,2 |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 65,2 | 47,9 | 30,6 |
|  |  |  | итого по ПНР |  | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 477,5 | 443,6 | 409,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неисполь-зованных ассигнова-ний 2015 года) | 97265,804 | 104455,8 | 104114,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 134,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | бюджет города Перми | 750, 615 | 1320,3 | 1402,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | 929,8 | 929,8 | 929,8 |  | 598, 194 | 1159,1 | 1231,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | 1392,1 | 1392,1 | 1392,1 |  | 1201, 409 | 2024,6 | 2151,2 |
|  |  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 1478,6 | 1478,6 | 1478,6 |  | 1240, 241 | 1765,4 | 1875,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | 3417,3 | 3417,3 | 3417,3 |  | 3368, 934 | 4799,2 | 5099,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | 3179, 57 | 3179, 57 | 3179, 57 |  | 1417,457 | 4214,7 | 4478,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | 1788, 7 | 1776, 95 | 1776, 95 |  | 1516, 195 | 2158,4 | 2293,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | 1521,8 | 1521,8 | 1521,8 |  | 1547, 74 | 2205,6 | 2343,4 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | тыс.кв.м | 14770,97 | 14759,22 | 14759, 22 | бюджет города Перми | 11640,785 | 19647,3 | 20875,3 |
|  |  |  |  |  | шт. | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11640,785 | 19647,3 | 20875,3 |

3.2. строки 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | количество фонтанов, находящихся на содержании | шт. | 11 | 10 | 10 | бюджет города Перми |  | 7145, 044 |  | 7169,6 |  | 7169,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 7145, 044 |  | 7169,6 |  | 7169,6 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 116051,633 |  | 131272,7 |  | 132158,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 134,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

3.3. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей 
редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ «Перм-благоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 864,60026 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | шт. | - | 1 | 1 |  | 0,0 | 9667,0 | 9667,0 |
|  |  |  | площадь выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | тыс.кв.м | - | - | 26,7* |  |  |  |  |
|  |  |  | количество фонтанов, в отношении которых выполнены работы по восстановлению | шт. | 1 | - | - |  | 4421,26 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество земельных участков, в отношении которых выполнены работы по отводу | шт. | 1 | - | - |  | 94,89474 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5380,755 | 9667,0 | 9667,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5380,755 | 9667,0 | 9667,0 |

3.4. строки 1.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1», «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей 
редакции:

| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования | МКУ «Пермблагоустройство» | количество принятых проектно-изыскательских работ | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 696,5 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество принятых проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | платежное поручение по акту выполненных проектно-изыскательских работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 702,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию | га | 0,36 | - | - |  | 5228,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6626,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6626,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Содержание искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв.м | 2989,0 | 2989,0 | 2989,0 | бюджет города Перми | 1061,966 | 1066,8 | 1066,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 502,0 | 502,0 | 502,0 |  | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 4489,0 | 4489,0 | 4489,0 |  | 2345,855 | 1602,3 | 1602,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 |  | 424,5 | 424,5 | 424,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 34512,0 | 34512,0 | 34512,0 |  | 6670,856 | 12318,5 | 12318,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 4880,0 | 4880,0 | 4880,0 |  | 838,305 | 1699,0 | 1699,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 15410,0 | 15410,0 | 15410,0 |  | 5500,3 | 5500,3 | 5500,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 956,0 | 956,0 | 956,0 |  | 341,2 | 341,2 | 341,2 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 64927,2 | 64927,2 | 64927,2 | бюджет города Перми | 17330, 082 | 23099,7 | 23099,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17330, 082 | 23099,7 | 23099,7 |

3.6. строки 1.1.5.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1», «Итого по задаче 1.1.5» изложить в следующей 
редакции:

| 1.1.5.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | администрация Дзержинского района | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 279,56 | 292,7 | 292,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 283,919 | 292,7 | 292,7 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 218,43 | 219,5 | 219,5 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | 45 | 45 | 45 |  | 329,3 | 329,3 | 329,3 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 135,54 | 219,5 | 219,5 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 218 | 218 | 218 | бюджет города Перми | 1488,249 | 1595,2 | 1595,2 |
|  |  | администрация Дзержинского района | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 50 | 50 | 50 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 4,765 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | 35 | 35 | 35 |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  |  |  | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 30 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) |  | 25,3 | 25,3 | 25,3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 250,3 | 250,3 | 250,3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 63,165 | 66,3 | 66,3 |
|  |  |  |  |  | 30,0 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1551,414 | 1661,5 | 1661,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1551,414 | 1661,5 | 1661,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5,4 | 0,0 | 0,0 |

3.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1 | всего, в том числе | 212012,384 | 165700,9 | 166587,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 162235,384 | 165700,9 | 166587,1 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 202,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 4614,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 44960,6 | 0,0 | 0,0 |

3.8. в приложении:

3.8.1. в таблице 1 строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул.Краснополянской,12 | шт. | 1 | 2015 |
|  | оплаченное платежное поручение по акту выполненных проектно-изыскательских работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | 2016 |

3.8.2. в таблице 2 строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 9536,585, в том числе: 2015 год – 4308,185; 2016 год – 5228,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 9536,585, в том числе: 2015 год – 4308,185; 2016 год – 5228,4 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | принятые заказчиком строительно-монтажные работы | га | 0,36 | 2016 |

3.8.3. в таблице 2 строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполненные строительно-монтажные работы | 2016 год |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов 
ритуального назначения» муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

4.1. строки 2.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1», «Итого по задаче 2.1.3», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь кладбища, подготовленная под захоронения умерших | га | 24,97 | 20,7 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 74985,086 | 68859,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество технических паспортов и планов | шт. | 8 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных землеустроительных работ по реконструкции кладбища «Северное» (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 74985,086 | 68859,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 74985,086 | 68859,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 124751,195 | 118216,4 | 46356,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 124563,086 | 118216,4 | 46356,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 | 0,0 | 0,0 |

4.2. в приложении:

4.2.1. в таблице 1:

4.2.1.1. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 225436,15637, в том числе: 2009 год – 25500,0; 2010 год – 24229,83; 2011 год – 19836,442; 2012 год – 17474,3; 2013 год – 49266,937; 2013 год – 2019,1 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 70566,42; 2014 год – 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 13086,58401 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 315,272; 2017 год – 2973,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 203177,76837: 2009 год – 7500,0; 2010 год – 19971,442; 2011 год – 19836,442; 2012 год – 17474,3; 2013 год – 49266,937; 2013 год – 2019,1 (неиспользованные ассигнования 2012 года); 2014 год – 70566,42; 2014 год – 167,57136 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 13086,58401 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 315,272; 2017 год – 2973,7; бюджет Пермского края – 22258,388: 2009 год – 18000,0; 2010 год – 4258,388 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | принятый заказчиком I этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории – 59920 куб.м, трансформаторная подстанция – 1 шт., сети электроснабжения – 9030 м, сети водоснабжения и канализации – 3385 м, арт. скважины – 1 шт., водонапорная башня – 1 шт., очистные сооружения – 1 шт., ограждение – 10500 м, озеленение – 10500 кв.м, мусоросборни-ки – 2 шт., гараж на 25 машин, административно-бытовой корпус) | шт. | 1 | 2011 |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация (внесение изменений) | шт. | 1 | 2012 |
|  | принятый заказчиком II этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория 215 куб.м) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком III этап строительства (надземная часть здания крематория – 1948 куб.м) | шт. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком IV этап строительства (оплата выполненных в 2014 году строительно-монтажных работ) | шт. | 1 | 2015 |
|  | принятый заказчиком V этап строительства (технические паспорта и планы) | шт. | 8 | 2016 |
|  | принятый заказчиком VI этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория – сети наружного освещения) | шт. | 1 | 2017 |

4.2.1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение I этапа строительства | 2005-2011 годы |
|  |  | разработка проектно-сметной документации (внесение изменений) | 2012 год |
|  |  | выполнение II этапа строительства | 2013 год |
|  |  | выполнение III этапа строительства | 2014 год |
|  |  | выполнение IV этапа строительства | 2015 год |
|  |  | выполнение V этапа строительства | 2016 год |
|  |  | выполнение VI этапа строительства | 2017 год |

4.2.2. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 49437,157, в том числе: 2015 год – 1402,848; 2016 год – 41960,0; 2016 год – 188,109 (неиспользованные ассигнования прошлых лет); 2017 год – 5886,2 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 49437,157, в том числе: 2015 год – 1402,848; 2016 год – 41960,0; 2016 год – 188,109 (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год – 5886,2 |

4.2.3. в таблице 3:

4.2.3.1. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 137600,46774, в том числе: 2013 год – 9357,03548; 2014 год – 27062,28502; 2014 год – 4619,26222 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3517,0; 2015 год – 4,88502 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 33040,0; 2017 год – 60000,0. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 137270,28174, в том числе: из бюджета города Перми: 2013 год – 9357,03548; 2014 год – 27062,28502; 2014 год – 4619,26222 (неиспользованные ассигнования 2013 года); 2015 год – 3517,0; 2015 год – 4,88502 (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 32709,814; 2017 год – 60000,0 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | принятая заказчиком проектно-сметная документация | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком I этап реконструкции (вырубка и вывоз леса) | шт. | 1 | 2013 |
|  | принятый заказчиком II этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта, металлическое ограждение) | шт. | 1 | 2014 |
|  | принятый заказчиком III этап реконструкции (завоз, планировка и уплотнение грунта) | шт. | 1 | 2015 |
|  | оплаченное платежное поручение по акту выполненных строительно-монтажных работ (оплата задолженности) | шт. | 1 | 2016 |
|  | принятый заказчиком IVэтап реконструкции (устройство водоотвода) | шт. | 1 | 2017 |

4.2.3.2. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации | 2013 год |
|  |  | выполнение I этапа строительства | 2013 год |
|  |  | выполнение II этапа реконструкции | 2014 год |
|  |  | выполнение III этапа реконструкции | 2015 год |
|  |  | оплата задолженности выполненных работ III этапа реконструкции | 2016 год |
|  |  | выполнение IV этапа реконструкции | 2017 год |

- 5. В приложении к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Пз / Рз / Кзг | Пз – площадь под захоронение умерших на территории кладбищ города Перми, открытых для захоронений и подзахоронений; Рз – размер захоронения; Кзг – среднее количество захоронений в год | информация от пермского муниципального унитарного предприятия «Ритуальные услуги» | вторичный | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 14752,11874 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | ед. | 22 |  | 5240,762 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | ед. | 17 |  | 9140,90234 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | ед. | 30 |  | 19153,706 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | ед. | 33 |  | 15065,979 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | ед. | 19 |  | 2591,527 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | ед. | 25 |  | 14841,078 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | ед. | 7 |  | 672,3 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, элементы которых находятся на содержании | ед. | 175 | бюджет города Перми | 81458,37308 |

6.2. строки 1.1.1.1.7-1.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7 | Содержание туалетов |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 1 | бюджет города Перми |  | 980,00426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | 413,166 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  |  |  | количество туалетов, находящихся на содержании | шт. | 2 | бюджет города Перми |  | 1393,17026 |
| 1.1.1.1.8 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2016 |  | 01.11.2016 |  | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 21 | бюджет города Перми |  | 1134,4 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  | ед. | 22 |  |  | 476,8 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  | ед. | 17 |  |  | 786,08666 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  | ед. | 30 |  |  | 2187,508 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  | ед. | 33 |  |  | 1537,6 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  | ед. | 19 |  |  | 229,9 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  | ед. | 25 |  |  | 2115,1 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |  | ед. | 7 |  |  | 50,3 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 174 | бюджет города Перми |  | 8517,69466 |
| 1.1.1.1.9 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | 01.03.2016 |  |  | 25.12.2016 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 1 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 5,6 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 |  |  | 69,178 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 |  |  | 277,8 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  | ед. | 2 |  |  | 159,9 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  | 40,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 134,0 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 3 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 224,5 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  |  |  |  | ед. | 3 |  |  | 98,0 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 14 |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 875,378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 134,0 |

6.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 97265,804 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 134,0 |

6.4. строки 1.1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» 
изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2016 | 14.10.2016 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс.кв.м | 1063,1 | бюджет города Перми | 750,615 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  | 929,8 |  | 598,194 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  | 1392,1 |  | 1201,409 |
|  |  |  |  |  | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | шт. | 170 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс.кв.м | 1478,6 |  | 1240,241 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  | 3417,3 |  | 3368,934 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  | 3179, 57 |  | 1417,457 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  | 1788,7 |  | 1516,195 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  | 1521,8 |  | 1547,74 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11640, 785 |

6.5. строки 1.1.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Содержание и текущий ремонт фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт | шт. | 11 | бюджет города Перми | 7145,044 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7145,044 |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 116051, 633 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 134,0 |  |

6.6. строку 1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт сквера им.Розалии Землячки | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2016 | 25.12.2016 | платежное поручение по акту выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования (оплата задолженности) | шт. | 1 | бюджет города Перми | 864,60026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», 
«Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5380,755 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5380,755 |

6.8. строки 1.1.3.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2 | Строительство сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2016 | 20.02.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству сквера по ул.Шпалопро-питочной,4б, 6 | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 5228,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2016 | 25.12.2016 | площадь сквера по ул.Шпалопропи-точной,4б, 6, принятая в эксплуатацию | га | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 27.04.2016 | 30.06.2016 | количество принятых проектно-изыскательских работ (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 5228,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63,0 |

6.9. строки 1.1.3.1.3.1-1.1.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.3.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2016 | 18.03.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера | шт. | 1 | бюджет города Перми | 696,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера |  | 20.04.2016 | 29.04.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству сквера | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.3.1.3.3 | Приемка проектно-изыскательских работ по строительству сквера |  | 04.05.2016 | 26.12.2016 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ | шт. | 1 |  |  |

6.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6626,9 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6626,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 63,0 |

6.11. строки 1.1.4.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 25.12.2016 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт | кв.м | 2989,0 | бюджет города Перми | 1061,966 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  | кв.м | 502,0 |  | 147,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  | кв.м | 4489,0 |  | 2345,855 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  | кв.м | 1189,2 |  | 424,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  | кв.м | 34512,0 |  | 6670,856 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  | кв.м | 4880,0 |  | 838,305 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  | кв.м | 15410,0 |  | 5500,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  | кв.м | 956,0 |  | 341,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17330,082 |

6.12. строки 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района |  | 01.03.2016 | 25.12.2016 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 40 | бюджет города Перми | 279,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  |  | шт. | 40 |  | 283,919 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  | шт. | 30 |  | 218,43 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  | шт. | 45 |  | 329,3 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  | шт. | 30 |  | 135,54 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  |  | шт. | 30 |  | 219,5 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  |  | шт. | 3 |  | 22,0 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | шт. | 218 | бюджет города Перми | 1488,249 |
| 1.1.5.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2016 |  | 25.12.2016 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 50,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 13,3 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  |  |  | кв.м | 40,0 |  | 10,6 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  |  |  | кв.м | 30,0 |  | 7,9 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  |  |  | кв.м | 40,0 |  | 10,6 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  |  |  | кв.м | 30,0 |  | 4,765 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  |  |  | кв.м | 35,0 |  | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | кв.м | 30,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 5,4 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 25,3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6,7 |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв.м | 250,3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 63,165 |
|  |  |  |  |  |  | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | кв.м | 30,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 5,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1551,414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 5,4 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1551,414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 5,4 |

6.13. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 212012,384 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 162235,384 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 202,4 |
|  | бюджет Пермского края | 4614,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 44960,6 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.2.1.3 | Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Братское кладбище воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: г.Пермь, Егошихинское (старое) кладбище | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.05.2016 | 15.06.2016 | дополнительное соглашение к муниципальному контракту | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3792, 89876 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.06.2016 | 15.11.2016 | площадь покрытий из тротуарной плитки | кв.м | 439,5 |  |  |
|  |  |  | 15.06.2016 | 15.11.2016 | площадь ступеней, облицованных гранитными плитами | кв.м | 23,0 |  |  |
|  |  |  | 15.06.2016 | 15.11.2016 | площадь асфальтобетонного покрытия | кв.м | 1414, 16 |  |  |

7.2. строки 2.1.3.1.1.1-2.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2016 | 13.01.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища | шт. | 1 | бюджет города Перми | 41960,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища |  | 04.02.2016 | 17.02.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища | шт. | 1 |  |  |
| 2.1.3.1.1.3 | Приемка проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища |  | 18.02.2016 | 30.06.2016 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции кладбища | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | подготовленная площадь под захоронение умерших | га | 24,97 |  |  |

7.3. строки 2.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.3», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.3.1.3 | Строительство кладбища «Восточное» с крематорием, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2016 | 25.12.2016 | количество технических паспортов и планов | шт. | 8 | бюджет города Перми | 315,272 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315,272 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 74985,086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 74985,086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 |
| Итого по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 124751, 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 124563, 086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 188,109 |