18.10.2016

867

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 15 октября 2015 г. № 775 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»;

от 14 декабря 2015 г. № 1059 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 775»;

от 08 февраля 2016 г. № 77 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 775»;

от 11 марта 2016 г. № 155 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 775»;

от 24 марта 2016 г. № 202 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 775»;

от 10 мая 2016 г. № 315 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 775»;

от 21 июня 2016 г. № 435 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 775»;

от 24 августа 2016 г. № 624 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 775».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Перми

от 18.10.2016 № 867

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО) |  |  |
| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» (далее – МКУ УМЖФ); управление информационных технологий администрации города Перми (далее – УИТ) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | настоящая программа направлена на достижение целей и показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План СЭР). В соответствии с Планом СЭР важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Задачи и мероприятия программы направлены на реализацию Плана СЭР. Одним из приоритетных направлений национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе выполнение обязательств го-сударства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. На 01 января 2015 г. в Российской Федерации жилищный фонд, отнесенный к непригодному для проживания и аварийному, составлял 93,3 млн.кв.м, что в 1,4 раза больше, чем на 01 января 2000 г. Доля аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в общей площади жилищного фонда за 14 лет возросла с 2,4 % до 2,7 %. Объем аварийного жилищного фонда возрос в 2 раза – с 10,2 млн.кв.м до 23,8 млн.кв.м. В соответствии с целью Плана СЭР одной из реализуемых задач Плана СЭР является ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р утвержден комплекс мероприятий, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. Основная цель данных мероприятий – до 01 сентября 2017 г. ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный таковым на 01 января 2012 г. В городе Перми расположены 6222 многоквартирных дома, из них 17,9 % домов отнесены к категориям аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе 558 домов – аварийные, 554 дома – непригодные для проживания. Общая площадь аварийного жилищного фонда ежегодно растет. Эта тенденция в ближайшие годы сохранится в связи с необходимостью обследования более 40 многоквартирных домов ежегодно в целях установления состояния конструктивных элементов. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению площади аварийного жилищного фонда в городе Перми со 103,8 тыс.кв.м на 01 января 2012 г. (0,51 % от общей площади жилищного фонда города Перми) до 294,5 тыс.кв.м на 01 июня 2016 г. (1,2 % от общей площади жилищного фонда города Перми). Если в 2008-2010 годы аварийными признавались в основном небольшие одно-двухэтажные дома из бруса или шлакоблока площадью от 100 до 500 кв.м, то в настоящее время активно признаются аварийными трех-, четырехэтажные шлакоблочные дома площадью до 2-3 тыс.кв.м. Таким образом, переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем, существующих в Российской Федерации. Муниципальное образование город Пермь принимает участие в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2013 г. № 579-п. Основная цель данной программы – ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, признанного таковым на 01 января 2012 г. За период с 2009 года по 2015 год расселено 134,8 тыс.кв.м аварийного жилья. Расселение проводилось в рамках муниципальных адресных программ по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда и муниципальной адресной программы по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми на 2011-2020 годы. Снос аварийных домов способствует улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность города. Реализация механизма развития застроенных территорий позволяет привлекать внебюджетные средства для переселения граждан из аварийного жилья, сноса ветхих строений и строительства нового жилья и инфраструктуры. Муниципальный жилищный фонд города Перми по данным на 01 июня 2016 г. составил 668,7 тыс.кв.м, в котором проживает 16112 семей. Состав муниципального жилищного фонда постоянно меняется: с одной стороны, жилые помещения выбывают в связи с приватизацией жилья гражданами, расселением и сносом строений, с другой стороны, продолжается приемка жилых помещений в муниципальную собственность. Постоянный мониторинг и систематизация информации о площади, состоянии, заселении муниципальных жилых помещений позволит быстро и качественно предоставлять услуги гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, обеспечить полноту и своевременность сбора платы за наем жилых помещений, снизить недоимку от суммы начислений, поддерживать на высоком уровне доходы в бюджет города Перми от платы за социальный найм. На 01 июня 2016 г. на учете состоит 48171 гражданин, которые нуждаются в жилых помещениях (14385 семей). Ежегодно около 290 заявлений поступают в администрацию города Перми с просьбой предоставить жилое помещение в маневренном жилищном фонде. В целях реализации задачи Плана СЭР о повышении доступности жилья проводятся следующие мероприятия: в 2016 году за счет средств бюджета города Перми начато строительство 10-этажного 4-подъездного муниципального многоквартирного дома по ул.Баранчинской,10, со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2017 г. Общая площадь здания – 14,6 тыс.кв.м, общая площадь квартир – 10,1 тыс.кв.м, дом рассчитан на проживание 198 семей; в 2014 году за счет средств бюджета города Перми построен 6-этажный 7-подъездный муниципальный многоквартирный дом по ул. Сокольской,12 с общей площадью квартир – 10,2 тыс.кв.м, в который расселено 216 семей. Строительство муниципального жилья способствует увеличению муниципального жилищного фонда при снижении финансовых затрат на приобретение жилых помещений. В городе Перми реализуется ряд программ, направленных на улучшение жилищных условий различных категорий населения, ежегодно выдаются жилищные сертификаты ветеранам и инвалидам, вынужденным переселенцам и гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС |  |  |
| 6 | Цель программы | создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач: | 1.1. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. 1.1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде. 1.1.2. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом. 1.2. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми. 1.2.1. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда. 1.3. Повышение доступности жилья. 1.3.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 1.3.2. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 1468209,600 | 956454,100 | 822143,800 |
|  | бюджет города Перми | 984357,900 | 909179,600 | 784161,400 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 401352,500 | 47274,500 | 37982,400 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 304504,900 | 116154,100 | 106862,000 |
|  | бюджет города Перми | 229340,500 | 68879,600 | 68879,600 |
|  | внебюджетные источники | 75164,400 | 47274,500 | 37982,400 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
|  | бюджет города Перми | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 1132588,700 | 807505,900 | 682487,700 |
|  | бюджет города Перми | 717184,500 | 807505,900 | 682487,700 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете (%) | 2,7 | 3,4 | 1,7 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу (тыс.кв.м) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.) | 384 | 492 | 247 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | успешная реализация программы к 2019 году позволит обеспечить: улучшение жилищных условий 1123 семей, проживающих в городе Перми; сокращение на 2,4 % аварийного жилищного фонда, числящегося на дату утверждения программы, с привлечением средств инвесторов, бюджета Российской Федерации и бюджета Пермского края; демонтаж 19,2 % многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на дату утверждения программы; поступление неналоговых доходов в бюджет города Перми 152,8 млн.руб. |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет города Перми | 229340,500 | 68879,600 | 68879,600 |
|  |  | внебюджетные источники | 75164,400 | 47274,500 | 37982,400 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 229193,500 | 68732,600 | 68732,600 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  | 75311,400 | 47421,500 | 38129,400 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | бюджет города Перми | 717184,500 | 937505,900 | 682487,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 49170,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 695184,500 | 937505,900 | 682487,700 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 437404,200 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1468209,600 | 956454,100 | 822143,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 984357,900 | 909179,600 | 784161,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 401352,500 | 47274,500 | 37982,400 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1468209,600 | 956454,100 | 822143,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 984357,900 | 909179,600 | 784161,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 401352,500 | 47274,500 | 37982,400 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» 
муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 4,4 | 0,9 | 0,9 | бюджет города Перми | 201253,600 | 40792,700 | 40792,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201253,600 | 40792,700 | 40792,700 |
| 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | УЖО | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 11,4 | 11,4 | 11,4 | бюджет города Перми | 23792,700 | 23792,700 | 23792,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23792,700 | 23792,700 | 23792,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 225046,300 | 64585,400 | 64585,400 |
| 1.1.1.2 | Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | УЖО | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 3352,000 | 3352,000 | 3352,000 |
|  |  | УИТ | количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 795,200 | 795,200 | 795,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4147,200 | 4147,200 | 4147,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229193,500 | 68732,600 | 68732,600 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проведение оценки права на заключение договоров о развитии застроенных территорий | УЖО | количество оценочных отчетов по определению рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
| 1.1.2.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий | УЖО | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 203 | 129 | 103 | внебюджетные источники | 69837,700 | 44379,600 | 35434,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 69837,700 | 44379,600 | 35434,900 |
| 1.1.2.1.3 | Снос аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий | УЖО | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | 4,6 | 2,5 | 2,2 | внебюджетные источники | 13548,300 | 13115,400 | 15352,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13548,300 | 13115,400 | 15352,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 75311,400 | 47421,500 | 38129,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75164,400 | 47274,500 | 37982,400 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 75311,400 | 47421,500 | 38129,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75164,400 | 47274,500 | 37982,400 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 304504,900 | 116154,100 | 106862,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229340,500 | 68879,600 | 68879,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75164,400 | 47274,500 | 37982,400 |

Приложение

к финансированию

подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»

муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей

города Перми»

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной

программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем, существующих в Российской Федерации. На 01 января 2015 г. в Российской Федерации жилищный фонд, отнесенный к непригодному для проживания и аварийному, составлял 93,3 млн.кв.м, что в 1,4 раза больше, чем на 01 января 2000 г. Удельный вес аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за 14 лет возрос с 2,4 % до 2,7 %. Объем аварийного жилищного фонда возрос за 10 лет в 2 раза – с 10,2 млн.кв.м до 23,8 млн.кв.м. На 01 июня 2016 г. в городе Перми признаны аварийными 588 домов общей площадью 294,5 тыс.кв.м, из них 531 дом признан аварийным после 01 января 2012 г. Для сравнения, на 01 января 2012 г. в городе Перми аварийными признаны 217 домов общей площадью 103,8 тыс.кв.м. Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда города Перми составляет 1,2 %. Таким образом, темпы обветшания жилищного фонда города Перми опережают темп расселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р утвержден комплекс мероприятий, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. Основная цель данных мероприятий – до 01 сентября 2017 г. ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный таковым на 01 января 2012 г. Ликвидация аварийного жилищного фонда способствует улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность города |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Пермского края от 29 мая 2013 г. № 579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013 год»; постановление администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; ликвидация непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда – 6,2 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 282839,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |
|  | всего | 201253,600 |  | 40792,700 |  |  |  |  | 40792,700 |
|  | бюджет города Перми | 201253,600 |  | 40792,700 |  |  |  |  | 40792,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. |  |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения | тыс.кв.м |  |  | 3,4 |  |  | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 2018 |  |
|  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 2019 |  |
|  | количество расселенных граждан | чел. |  |  | 207 |  |  | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  | 2018 |  |
|  |  |  |  |  | 51 |  |  | 2019 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | сокращение непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на 5,2 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |  |
|  | сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми, в процентах к количеству очередников до реализации проекта | % | 0,48 |  |  |  | 2017 |  |  |
|  |  |  | 0,13 |  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 0,11 |  |  |  | 2019 |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол заседания Бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности на 2017-2019 годы от 25 августа 2016 г. № 30-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финан-сирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Реализация мероприятий в целях эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда | МКУ УМЖФ | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв.м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | бюджет города Перми | 4654,800 | 4654,800 | 4654,800 |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество охраняемых объектов | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 1302,300 | 1302,300 | 1302,300 |
|  |  | МКУ УМЖФ | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв.м | 0,56 | 0,28 | 0,28 | бюджет города Перми | 3004,400 | 1516,700 | 1516,700 |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 60 | 60 | 60 | бюджет города Перми | 87,900 | 87,900 | 87,900 |
|  |  | МКУ УМЖФ | количество лицевых счетов | ед. | 14662 | 14369 | 14369 | бюджет города Перми | 3050,000 | 2997,700 | 2997,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 12099,400 | 10559,400 | 10559,400 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ УМЖФ | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере управления муниципальным жилищным фондом | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 22668,356 | 22234,700 | 22234,700 |
|  |  |  | площадь отремонтированных помещений МКУ УМЖФ, расположенных по ул.Монастырской,119 | кв.м | 97,4 | - | - | бюджет города Перми | 1267,922 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | площадь отремонтированных помещений МКУ УМЖФ, расположенных по ул.Стахановской,51 | кв.м | 283,9 | - | - | бюджет города Перми | 1797,222 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 25733,500 | 22234,700 | 22234,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37832,900 | 32794,100 | 32794,100 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 7,7 | 17,4 | 14,7 | бюджет города Перми | 362746,800 | 807505,900 | 682487,700 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 362746,800 | 807505,900 | 682487,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 362746,800 | 807505,900 | 682487,700 |
| 1.3.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Баранчинской,10 для обеспечения жильем граждан | УЖО | общая площадь жилых помещений в построенном 10-этажном многоквартирном жилом доме по ул.Баранчинской,10 для обеспечения жильем граждан | тыс.кв.м. | 10,1 | - | - | бюджет города Перми | 332437,700 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 332437,700 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 332437,700 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 695184,500 | 807505,900 | 682487,700 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми в целях улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан в рамках программы «Жилье для российской семьи» | УЖО | количество граждан, поставленных на учет для участия в программе «Жилье для российской семьи» | чел. | 145 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.1.2 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 114 | - | - | бюджет города Перми | 22000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49170,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 430687,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49170,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2.1.3 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | УЖО | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | - | - | бюджет Пермского края | 6716,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6716,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 437404,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 437404,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132588,700 | 807505,900 | 682487,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 717184,500 | 807505,900 | 682487,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55887,200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к финансированию

подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья»

муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей

города Перми»

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности города Перми по подпрограмме 1.3 «Повышение

доступности жилья» муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные в целях исполнения судебных решений о предоставлении жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.1.1. Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | жители домов, не включенных в городские программы по переселению, а также иные граждане, обладающие внеочередным правом на предоставление муниципальных жилых помещений, постоянно обращаются в суды города Перми за защитой прав с исками о предоставлении жилья. Решения судов подлежат незамедлительному исполнению. На 01 июня 2016 г. на исполнении в УЖО находятся 384 судебных решения о предоставлении благоустроенных жилых помещений. Согласно статье 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Более того, Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации введена новая статья 6.1, согласно которой исполнение судебного постановления должно осуществляться в разумные сроки. Неисполнение судебного решения в разумный срок может повлечь за собой взыскание компенсации в пользу взыскателя. Злостное неисполнение судебных решений без уважительной причины является основанием для привлечения главы администрации города Перми к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений, – 40,4 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 1852740,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |
|  | бюджет города Перми | 362746,800 |  |  | 807505,900 |  |  | 682487,700 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. |  | значение |  |  |  |  | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений | ед. |  | 130 |  |  |  |  | 2017 |
|  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 2018 |
|  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | расселение из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда 558 семей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед.изм. | значение |  |  |  | год реализации |  |  |
|  | сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми, в процентах к количеству очередников до реализации проекта | % | 0,9 |  |  |  | 2017 |  |  |
|  |  |  | 1,6 |  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 1,4 |  |  |  | 2019 |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол заседания Бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности на 2017-2019 годы от 25 августа 2016 г. № 30-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.3 «Повышение доступности жилья»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | многоквартирный дом по ул.Баранчинской,10 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство 10-этажного многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.2.1. Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Баранчинской,10 для обеспечения жильем граждан |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | жители домов, не включенных в городские программы по переселению, а также иные граждане, обладающие внеочередным правом на предоставление муниципальных жилых помещений, постоянно обращаются в суды города Перми за защитой прав с исками о предоставлении жилья. Решения судов подлежат незамедлительному исполнению. На 01 июня 2016 г. на исполнении в УЖО находятся 384 судебных решения о предоставлении благоустроенных жилых помещений. Для исполнения вступивших в законную силу решений о предоставлении жилья за счет муниципального жилищного фонда необходимо приобрести 19,8 тыс.кв.м жилых помещений. Строительство муниципального жилья способствует увеличению муниципального жилищного фонда при снижении финансовых затрат на приобретение жилых помещений |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предоставление благоустроенных жилых помещений семьям, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и не подлежащих ремонту и реконструкции |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | благоустроенный 10-этажный многоквартирный дом с общей площадью квартир не менее 10,1 тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 433738,981 |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
|  | бюджет города Перми | 1301,281 | 100000,000 | 332437,700 | 0,0 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. |  | значение | год реализации |  |
|  | утвержденная проектно-сметная документация на строительство многоквартирного жилого дома по ул.Баранчинской,10 с положительным заключением | шт. |  | 1 | 2015 год |  |
|  | заключение муниципального контракта на строительство 10-этажного многоквартирного дома | ед. |  | 1 | 2016 год |  |
|  | введение в эксплуатацию 10-этажного многоквартирного дома | тыс.кв.м |  | 10,1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-сметная документация утверждена 30 ноября 2015 г., положительное заключение от 11 декабря 2015 г. |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | улучшение жилищных условий 198 семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и не подлежащих ремонту и реконструкции |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол заседания Бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности на 2017-2019 годы от 25 августа 2016 г. № 30-БК |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение муниципальных контрактов на технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры |  |  |  | 29.02.2016 |
|  |  | размещение открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на строительство многоквартирного дома для обеспечения жильем граждан |  |  |  | 15.02.2016 |
|  |  | заключение муниципального контракта по итогам размещения открытого аукциона |  |  |  | 30.03.2016 |
|  |  | введение в эксплуатацию многоквартирного дома |  |  |  | 30.11.2017 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 2,7 | 3,4 | 1,7 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс.кв.м | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 384 | 492 | 247 |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 1,5 | 0,4 | 0,4 |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 3,4 | 0,9 | 0,9 |
|  | доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | чел. | 207 | 57 | 51 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |
|  | доля заключенных договоров о развитии застроенных территорий от общего количества планируемых к развитию застроенных территорий | % | 88,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля освобожденных земельных участков для новой застройки в соответствии с законодательством от планируемого количества освобожденных территорий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв.м | 0 | 0 | 0 |
|  | доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | 68,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 100,0 | 84,7 | 71,5 |
|  | количество исполненных судебных решений | ед. | 130 | 430 | 196 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 0,54 | 0,05 | 0,05 |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 3,9 | - | - |

Приложение

к таблице показателей

конечного результата

муниципальной программы «Обеспечение жильем

жителей города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | - | D = С/О х 100 % | D – доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете; С – количество семей, состоявших на учете и улучшивших жилищные условия; O – число семей, состоявших на жилищном учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало планового периода | единая база данных о жителях города Перми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в информационной системе «Жилищная очередь» | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс.кв.м | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Sав = ∑Sавi | Sав – аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период; Sавi – общая площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома – аварийными и подлежащими сносу, расселенная в отчетном периоде; i – мероприятия программы | ведомственная статистика, (форма федерального статистического наблюдения № 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений») | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | - | С=∑Сi | С – количество семей, состоявших на учете и улучшивших жилищные условия; Ci – количество семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий программы; i – мероприятия программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | - | Дав = Павар/ Пжф х 100 % | Дав – доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда; Павар – площадь аварийного жилищного фонда на конец отчетного периода; Пжф – общая площадь жилищного фонда города Перми на конец отчетного периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | - | Dр= Sав/Sавнг х 100 % | Dр – доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного периода; Sав –аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период; Sавнг – общая площадь аварийного жилищного фонда, числящегося на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | - | Sав = ∑Sавi | Sнав – общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расселенного за отчетный год; Sнавi – непригодный для проживания и аварийный жилищный фонд, расселенный за отчетный период в результате реализации мероприятий программы | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | - | Dгр = Gп/Gр х 100 % | Dгр – доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало планового периода; Gп – количество граждан, переселенных из аварийного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда за отчетный период; Gр – количество граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде на начало планового периода | реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | чел. | - | Gп = ∑Gпi | Gп – количество граждан, переселенных из аварийного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда за отчетный год; Gпi – количество граждан, переселенных из аварийного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда за отчетный год в результате реализации мероприятий программы | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля заключенных договоров о развитии застроенных территорий от общего количества планируемых к развитию застроенных территорий | % | - | Dрзт = Кз/Кп х 100 % | Dрзт – доля заключенных договоров о развитии застроенных территорий от общего количества планируемых к развитию застроенных территорий; Кз – количество договоров о развитии застроенных территорий, заключенных за отчетный год; Кп – общее количество территорий, планируемых к развитию в отчетном периоде | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля освобожденных земельных участков для новой застройки в соответствии с законодательством от планируемого количества освобожденных территорий | % | - | Dуч = Куч/Кз х 100 % | Dуч – доля освобожденных земельных участков для новой застройки в соответствии с законодательством от планируемого количества освобожденных территорий; Куч – количество земельных участков, освобожденных с начала реализации проекта (2011 год); Кз – планируемое количество освобожденных территорий | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений | кв.м | - |  | Sр – расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений; Sпмжп – общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений на конец отчетного периода; – площадь муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | - | Dдсн = Кдсн/Кр | Dдсн – доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде; Кдсн – количество заключенных договоров социального найма на основании распоряжений, выданных в отчетном периоде Кр – количество распоряжений, выданных в отчетном периоде | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | - | Dсоб = ∑пл/∑н х 100 % | Dсоб – уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период; ∑пл – сумма полученной в отчетном периоде платы за наем; ∑н – сумма начислений платы за наем муниципальных жилых помещений за отчетный период | финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного года | % | - | Dиср = Киср/ Киср.нг х 100 % | Dиср – доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения на начало отчетного периода; Киср – количество исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений за отчетный период; Киср.нг – количество судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений, требующих исполнения на начало отчетного периода | ведомственная статистика, финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество исполненных судебных решений | ед. | - | Киср = ∑Кисрi | Киср – количество исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений за отчетный период; ∑Кисрi – сумма судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений, исполненных в отчетном периоде | ведомственная статистика | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | % | - | R = (∑фб + ∑пк + ∑внб) / ∑бгп | R – размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми; ∑фб – объем финансирования за счет средств бюджета Российской Федерации; ∑пк – объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края; ∑внб – объем внебюджетных средств | финансовая отчетность | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % | - | Dмс = Кмс/Кмс. нг x 100% | Dмс – доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы; Кмс – молодых семей, улучшивших жилищные условия за отчетный период; Кмс. нг – количество молодых семей, состоящих в списках на участие в программе на начало отчетного периода | ведомственная статистика, финансовая отчетность | периоди-ческая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |