19.10.2016

893

В соответствии с Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 16 октября 2015 г. № 787 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

от 17 декабря 2015 г. № 1080 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 787»;

от 18 марта 2016 г. № 180 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 787»;

от 07 июня 2016 г. № 385 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 787».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми					    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Перми

от 19.10.2016 № 893

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие территории» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – УЭП) |  |  |
| 4 | Участники программы | УЭП; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ); управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – УВБ); департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭиПП); муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» (далее – МКУ «ПермГорЛес»); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Свердловского района» |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | обеспечение благоприятной окружающей среды жителям города Перми в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможно при наличии достаточного количества природных территорий, поглощающих и ассимилирующих негативное антропогенное воздействие. Совокупность природных территорий создает естественный защитный барьер – природный каркас города Перми. Структура и площадь природного каркаса формируются из объектов озеленения, водных экосистем, городских лесов, особо охраняемых природных территорий. В целях поддержания и восстановления экологического баланса территории города Перми требуется информация о качестве среды, для чего должны быть организованы мероприятия по наблюдению за состоянием окружающей среды. Показателем качества водной среды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (далее – УКИЗВ), его значение составляло в створе ниже города Перми в 2013 году 3,0 (соответствие классу 3а – «вода загрязненная»), в 2014 году – 3б – «очень загрязненная», в 2015 году – 3б – «очень загрязненная». Качество зеленых насаждений характеризуется показателем соотношения количества зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зеленых насаждений по городу Перми (в 2013 году – 82 %, в 2014 году – 83,5 %, в 2015 году – 85,7 %). Основная часть природного каркаса – городские леса – занимают площадь 37972,0 га (47,48 % от площади города Перми). Для достижения поставленных в программе целей и задач предполагается реализация комплекса мероприятий двух подпрограмм, направленных на улучшение качественного и количественного состава зеленых насаждений, увеличение площадей особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и объектов озеленения, благоустройство малых рек города, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85, стратегической целью функционально-целевого направления «Пространственное развитие» является сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми. Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления «Пространственное развитие» планируются к реализации: цель – улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека; задачи для достижения цели – реализация природоохранных мероприятий и охрана, защита и воспроизводство городских лесов. В соответствии с вышеуказанным документом стратегического планирования сформированы цель реализации программы, перечень подпрограмм и задачи подпрограмм, в основном соответствующие механизмам достижения цели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – решение ПГД от 26.04.2016 № 67) |  |  |
| 6 | Цель программы | улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация природоохранных мероприятий. 1.1.1. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира. 1.1.2. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города. 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов. 1.2.1. Обеспечение охраны городских лесов. 1.2.2. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 85052,076 | 77607,576 | 82281,576 |
|  | бюджет города Перми | 65778,100 | 58333,600 | 63007,600 |
|  | внебюджетные источники | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 44254,000 | 41327,400 | 41327,400 |
|  | бюджет города Перми | 24988,000 | 22061,400 | 22061,400 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 40798,076 | 36280,176 | 40954,176 |
|  | бюджет города Перми | 40790,100 | 36272,200 | 40946,200 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми, % | 56,16 | 56,17 | 56,17 |
|  | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты), га | 44913,60 | 44914,60 | 44 915,60 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, % | 13,59 | 15,47 | 15,93 |
|  | Площадь ООПТ города Перми, га | 10 875,6 | 12 372,6 | 12 743,5 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га | 34 574,7 | 34 576,7 | 34 578,7 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий | бюджет города Перми |  | 24988,000 | 22061,400 | 22061,400 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  | 11995,000 | 9397,700 | 9397,7 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  | 32259,000 | 31929,700 | 31929,700 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | бюджет города Перми |  | 40790,100 | 36272,200 | 40946,200 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  | 31072,876 | 29464,176 | 34138,176 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  | 9725,200 | 6816,000 | 6816,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | Всего | 85052,076 | 77607,576 | 82281,576 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 65778,100 | 58333,600 | 63007,600 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | всего | 85052,076 | 77607,576 | 82281,576 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 65778,100 | 58333,600 | 63007,600 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 19273,976 | 19273,976 | 19273,976 |

- ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  | УЭП |  |  | общая площадь ООПТ местного значения |  |  |  | га | 10 807,7 |  |  | 12 304,7 |  |  |  |  | 12 675,6 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество ООПТ местного значения, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ |  |  |  | ед. | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  | бюджет города Перми | 508,000 |  |  |  | 508,000 | 508, 000 |
|  |  |  |  |  |  | количество ООПТ местного значения, в которых произошли негативные изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ |  |  |  | ед. | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество плановых проверок на территории ООПТ |  |  |  | ед. | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество ООПТ, на которых проведен мониторинг ООПТ |  |  |  | ед. | 14 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | бюджет города Перми | 840,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество ООПТ по которым проведено комплексное экологическое обследование |  |  |  | ед. | 1 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | бюджет города Перми | 600,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1948,000 |  |  |  | 508,000 | 508, 000 |
| - 1.1.1.1.2 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  | УЭП |  |  |  |  |  | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | бюджет города Перми | 312,000 |  |  |  | 312,000 | 312, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество точек отбора проб воды в малых реках | ед. | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  | бюджет города Перми | 555,500 |  |  |  | 555,500 | 555, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество информаций о качестве воды в реке Кама | ед. | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  |  |  |  | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | 7,3 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | - |  |  | бюджет города Перми | 3230,250 |  |  |  | 442,500 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 5752, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,0000 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 4,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 1770, 000 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2522,250 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 8,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 3540, 000 | 0,000 |
|  |  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  |  |  | км | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  | бюджет города Перми | 5752,500 |  |  |  | 5752, 500 | 5752, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  | количество обустроенных родников |  | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | бюджет города Перми | 150,000 |  |  |  | 150,000 | 150,00 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 150,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | ед. | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | бюджет города Перми | 300, 000 |  |  |  | 300, 000 | 300, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6920,000 |  |  |  | 6920, 000 | 6920, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8868,000 |  |  |  | 7428, 000 | 7428, 000 |
| 1.1.1.2 | Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям |  |  |  | УЭП |  |  | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  | ед. | 8 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 839,400 |  |  |  | 709,100 | 709, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |  |  |  | 212,800 | 212, 800 |
|  |  |  |  |  | УЭП |  |  | количество субсидий, предоставленных некоммерческим организациям в сфере производителей работ и услуг в сфере регулирования численности безнадзорных животных и оказания помощи безнадзорным собакам и кошкам |  | ед. | 4 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | бюджет города Перми | 300,00 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 352,200 |  |  |  | 921,900 | 921, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1139,400 |  |  |  | 709,100 | 709, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |  |  |  | 212,800 | 212, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 352,200 |  |  |  | 921,900 | 921, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1139,400 |  |  |  | 709,100 | 709, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |  |  |  | 212,800 | 212, 800 |
| 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.3.1 | Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций |  | УЭП |  |  |  |  | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям |  | ед. | 12 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1000,000 |  |  |  | 500,000 | 500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тираж изданных справочно-информационных материалов |  | ед. | 2629 | 1979 |  |  |  | 1979 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 423,300 |  |  |  | 196,300 | 196, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении |  | ед. | 63 | 63 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 300,000 |  |  |  | 300,000 | 300, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество информационных порталов, находящихся на содержании |  | ед. | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51,500 |  |  |  | 51,500 | 51,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1774,800 |  |  | 1047, 800 |  | 1047, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1774,800 |  |  | 1047, 800 |  | 1047, 800 |
| 1.1.1.4 | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы |  | УЭП |  |  | количество предприятий города Перми, получивших льготу в виде временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми |  |  |  | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.4.2 | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом |  | УЭП, ДЖКХ, УВБ |  |  | наличие проектов с природоохранным эффектом |  |  |  | да/нет | да |  |  | да |  |  |  | да |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (снижение площади санитарно-защитных зон, промышленных зон и другое) | УЭП, ДГА, ДЭиПП |  |  |  | площадь санитарно-защитных зон на территории города Перми |  |  |  | га | 13938,2 |  |  |  | 13863,2 |  |  |  |  | 13788,2 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11995, 000 |  |  | 9397, 700 |  | 9397, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11782, 200 |  |  | 9184, 900 |  | 9184, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |  |  | 212,800 |  | 212, 800 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  | УЭП |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми |  |  |  | ед. | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,600 |  | 489,600 |  |  | 489, 600 |
|  |  |  |  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми |  |  |  | ед. | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 398,400 |  | 398,400 |  |  | 398, 400 |
|  |  |  |  |  |  | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории административного района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 318,600 |  | 318,600 |  |  | 318, 600 |
|  |  |  |  |  |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период |  |  |  | ед. | 821 |  | 821 |  |  |  | 821 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 85,400 |  | 85,400 |  |  | 85,400 |
|  |  |  |  |  |  | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания |  |  |  | ед. | 778 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 725,300 |  | 396,000 |  |  | 396, 000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов |  |  |  | ед. | 257 |  | 257 |  |  |  | 257 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1156,500 |  | 1156, 500 |  |  | 1156, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  | 465 |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  | 2092,500 |  | 2092, 500 |  |  | 2092, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  | 244 |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  | 1098,000 |  | 1098, 000 |  |  | 1098, 000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  | 318 |  |  |  | 318 |  |  |  |  |  | 1431,000 |  | 1431, 000 |  |  | 1431, 000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  | 282 |  |  |  | 282 |  |  |  |  |  | 1269,000 |  | 1269, 000 |  |  | 1269, 000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  | 2923,000 |  | 2923, 000 |  |  | 2923, 000 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  | 225 |  |  |  | 225 |  |  |  |  |  | 1012,500 |  | 1012, 500 |  |  | 1012, 500 |
|  |  |  | УЭП |  |  |  |  |  |  |  | 9898 |  | 9898 |  |  |  | 9898 |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053, 200 |  | 19053, 200 |  |  | 19053, 200 |
|  |  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | ед. | 12339 |  | 12339 |  |  |  | 12339 |  |  |  |  | всего | 30035, 700 |  | 30035, 700 |  |  | 30035, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441 |  | 2441 |  |  |  | 2441 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982, 500 |  | 10982, 500 |  |  | 10982, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9898 |  | 9898 |  |  |  | 9898 |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053, 200 |  | 19053, 200 |  |  | 19053, 200 |
|  |  |  | УЭП |  |  |  | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон |  |  | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 206,000 |  | 206,000 |  |  | 206, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 32259, 000 |  | 31929, 700 |  |  | 31929, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13205, 800 |  | 12876, 500 |  |  | 12876, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053, 200 |  | 19053, 200 |  |  | 19053,200 |
| 1.1.2.1.2 | Содействие внедрению механизмов «зеленых технологий» в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования |  |  | УЭП, ДЖКХ, УВБ |  |  | наличие элементов программы «зеленый офис» в текущей деятельности функциональных органов администрации города Перми |  |  | да/нет | да | да |  |  |  |  |  |  |  |  | да | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 32259, 000 | 31929, 700 |  |  | 31929, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 13205, 800 | 12876, 500 |  |  | 12876, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 19053, 200 | 19053, 200 |  |  | 19053, 200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 32259, 000 | 31929, 700 |  |  | 31929, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 13205, 800 | 12876, 500 |  |  | 12876, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 19053, 200 | 19053, 200 |  |  | 19053, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 44254, 000 | 41327, 400 |  |  | 41327, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 24988, 000 | 22061, 400 |  |  | 22061, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 19266, 000 | 19266, 000 |  |  | 19266, 000 |

- ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю | МКУ «ПермГорЛес» |  | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 1600 | 1600 | 1600 | бюджет города Перми | 164,000 | 164,000 |  | 164, 000 |
|  |  | УЭП |  | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 5,0 | - | 15077,0 | бюджет города Перми | 150,000 | 0,000 |  | 4674,000 |
|  |  |  |  | количество плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 314,000 | 164,000 |  | 4838,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 314,000 | 164,000 |  | 4838,00 |
| 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «ПермГорЛес» |  | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее – Учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 27204,413 | 27723,700 |  | 27644,400 |
|  |  |  |  | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 |  | 7,976 |
|  |  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | 157,0 | 157,0 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1855,667 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 5 | 2 | 4 | бюджет города Перми | 220,830 | 95,300 |  | 183,700 |
|  |  |  |  | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 43 | 85 | 25 | бюджет города Перми | 14,590 | 17,800 |  | 8,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29303,476 | 27844,776 |  | 27844,776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29295,500 | 27836,800 |  | 27836,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 |  | 7,976 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества | МКУ «ПермГорЛес» |  | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400,0 | 400,0 | 400,0 | бюджет города Перми | 254,900 | 254,900 |  | 254,900 |
|  |  |  |  | объем древесины, вырубленный при проведении санитарных рубок | куб.м | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | бюджет города Перми | 1200,500 | 1200,500 |  | 1200,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1455,400 | 1455,400 |  | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30758,876 | 29300,176 |  | 29300,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30750,900 | 29292,200 |  | 29292,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 |  | 7,976 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31072,876 | 29464,176 |  | 34138,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31064,900 | 29456,200 |  | 34130,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 |  | 7,976 |
| - 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Формирование рекреационно привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  | МКУ «ПермГорЛес» | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | бюджет города Перми | 1280,160 |  | 1280,160 | 1280,160 |
|  |  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м | 13140 | 13140 | 13140 | бюджет города Перми | 2372,203 |  | 2372,203 | 2372,203 |
|  |  |  |  | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 7 | 4 | 3 | бюджет города Перми | 5908,137 |  | 2998,937 | 2998,937 |
|  |  |  |  | количество площадок по выгулу собак | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 164,700 |  | 164,700 | 164,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9725,200 |  | 6816,000 | 6816,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9725,200 |  | 6816,000 | 6816,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9725,200 |  | 6816,000 | 6816,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 40798,076 |  | 36280, 176 | 40954,176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40790,100 |  | 36272, 200 | 40946,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |  | 7,976 | 7,976 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,16 | 56,17 | 56,17 |
|  | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) | га | 44 913,60 | 44 914,60 | 44 915,60 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 13,59 | 15,47 | 15,93 |
|  | Площадь ООПТ города Перми | га | 10875,6 | 12372,6 | 12743,5 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34574,7 | 34576,7 | 34578,7 |
| - 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |
|  | Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | % | 36,8 | 52,6 | 63,2 |
|  | Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ | % | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми | % | 98,83 | 98,84 | 98,85 |
|  | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная |
|  | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная |
|  | Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | высокий | высокий | высокий |
|  |  | ед. | 10 | 10 | 10 |
|  | Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми | млн.руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |
|  | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 85,0 | 86,0 | 86,0 |
|  | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100 | 100 | 100 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |
|  | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности Учреждения, установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 40 |
|  | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |
|  | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади, рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 76,9 | 84,6 | 92,3 |

- Приложение

к таблице показателей конечного

результата муниципальной программы «Охрана природы

и лесное хозяйство города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | га | - | ПК = (Sооз + Sгл + Sво) / / Sгород x 100 | Sооз – площадь объектов озеленения, Sгл – площадь городских лесов, Sво – площадь водных объектов, Sгород – площадь города Перми | УЭП (постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты), га | га | - | ПК = Sооз + Sгл + Sво | Sооз – площадь объектов озеленения, Sгл – площадь городских лесов, Sво – площадь водных объектов | УЭП (постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | - | К = Sоопт / Sгород x 100 | Sоопт – площадь особо охраняемых природных территорий города Перми, Sгород – площадь города Перми | постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников», УЭП (решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Площадь ООПТ города Перми | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников», УЭП (решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 5 | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | УЭП (постановление администрации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П «Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества», отчетные данные МКУ «ПермГорЛес» о произведенных посадках ландшафтных культур) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 6 | Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | % | решение ПГД от 26.04.2016 № 67 | ДООПТ = КПР / КООПТ x 100 % | КПР – количество созданных ООПТ местного значения города Перми, ед., КООПТ – общее количество ООПТ местного значения города Перми, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми, ед. | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании особо охраняемых природных территорий местного значения; постановление администрации города Перми от 28 октября 2014 г. № 782 «Об утверждении комплексного плана развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми») |  | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ | % | - | Дн = Oн/Оо | Oн – количество ООПТ, приведенных в нормативное состояние, Оо – количество ООПТ, образованных на территории города Перми | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми | % | - | Дест = Se/So | Se – площадь ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми, So – площадь ООПТ, образованных на территории города Перми | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | - | К = (Pi1 + Pi2 …+ Pin) / n Далее полученный коэффициент K приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды малых рек по всей программе наблюдений. | Pi1,i2…in – классы качества (УКИЗВ) малых рек города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений, n – количество наблюдаемых рек и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений за качеством воды в малых реках города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | - | К = (Si1 + Si2 …+ Sin) / n Далее полученный коэффициент K приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды по всем створам наблюдений на реке Каме | Si1,i2…in – классы качества (УКИЗВ) воды в реке Каме по створам наблюдений в черте города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений, n – количество створов и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» (далее – Пермский ЦГМС) за качеством воды по створам наблюдений в черте города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | - | нерасчетный показатель | - | департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (результат социологического опроса) | социологический опрос | ежегодно |
| 12 | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | - | нерасчетный показатель | - | Пермский ЦГМС | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
|  |  | ед. | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми | млн. руб. | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | промышленные предприятия города Перми (добровольное представление информации по запросу) | периодическая отчетность (письма предприятий) | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | - | ПК = S80 % + (Sвыс дер - Sвыр дер х 100 %/ Sд) | Sвыс дер – количество высаживаемых деревьев в Перми в год, Sвыр дер – количество вырубаемых деревьев в Перми в год, Sд – общее количество зеленых насаждений в Перми, S80 % – количество деревьев находящихся в удовлетворительном состоянии на 2010 год | УЭП (инвентаризация зеленых насаждений), территориальные органы администрации города Перми (информация, запрашиваемая по сносу и посадке зеленых насаждений) | периодическая отчетность | весна, осень каждого года |
| 15 | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | решение ПГД от 26.04.2016 № 67 | ДПД = КПД / КВ x 100 % | КПД – количество посаженных деревьев за отчетный период, ед., КВ – количество вырубленных деревьев за отчетный период, ед. | УЭП, территориальные органы администрации города Перми (акты комиссионного обследования зеленых насаждений, акты выполнения компенсационных посадок, информация о незаконных вырубках, количестве посаженных ценных видов зеленых насаждений за счет средств бюджета города Перми и внебюджетных источников, разовых посадках деревьев гражданами, организациями на безвозмездной основе) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | решение ПГД от 26.04.2016 № 67 | ДЛП = ЧЛП / ОЛП x 100 % | ЧЛП – число лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, ед., ОЛП – общее число лесных пожаров, зарегистрированных в течение суток, ед. | УЭП (отчет МКУ «ПермГорЛес» «О загораниях и лесных пожарах») | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности Учреждения, установленных учредителем | балл | постановление администрации г. Перми от 02.12.2014 № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей» | - | - | УЭП (годовая отчетность МКУ «ПермГорЛес») | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | - | Опп = Оф/Олхр х 100 % | Оф – фактическое количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, Олхр – количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества | УЭП (МКУ «ПермГорЛес»), постановление администрации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П «Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества» | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | - | Длпо = Дф/Дп х 100 % | Дф – площадь городских лесов, на которой выполнено лесопатологическое обследование, Дп – площадь городских лесов, на которой необходимо проведение лесопатологических обследований в соответствии с листами сигнализации | УЭП (отчет МКУ «ПермГорЛес» «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов», листы сигнализации) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | - | Длхр = Мф/Мп х 100 % | Мф – количество фактически выполненных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде, Мп – количество мероприятий, необходимых к выполнению лесохозяйственным регламентом Пермского городского лдесничества в текущем периоде | УЭП (отчет МКУ «ПермГорЛес» «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов», план «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов») | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади, рекомендованной Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | - | Док = Птр/Пн х 100 % | Птр – площадь городских лесов, обработанная от клещей, Пн – площадь городских лесов, рекомендованная Роспотребнадзором к обработке | УЭП (отчет МКУ «ПермГорЛес» «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов»), рекомендации (письмо) Роспотребнадзора | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 22 | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | - | Дом = Пом/Про х 100 % | Пом – площадь городских лесов, очищенная от мусора, Про – площадь рекреационно обустроенной территории городских лесов | УЭП (отчет МКУ «ПермГорЛес» «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов») | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 23 | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | решение ПГД от 26.04.2016 № 67 | ДООПТИ = SПРИ / SООПТ x 100 % | SПРИ – площадь особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, га, SООПТ – общая площадь ООПТ города Перми, предназначенных для развития экологического туризма, га | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании ООПТ местного значения, отчеты МКУ «ПермГорЛес») | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |