20.10.2016

914

20.10.2016

914

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2015 г. № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

от 05 февраля 2016 г. № 74 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 811»;

от 11 мая 2016 г. № 318 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 811»;

от 29 июня 2016 г. № 448 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 811»;

от 14 октября 2016 г. № 846 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 811».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми  				              Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2016 № 914

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Развитие сети образовательных организаций города Перми (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»); частные образовательные организации, имеющие лицензию; индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность; муниципальные образовательные организации дошкольного и общего образования, подведомственные ДО |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Дети в возрасте до 3 лет не имеют возможности посещать детский сад. Очередность детей в ДОУ на 01 января 2016 г. составляет: в возрасте от 0 до 3 лет – 28319 человек, в возрасте от 0 до 1,5 лет – 12370 человек, в возрасте от 1,5 до 3 лет – 15949 человек. Кроме того, учитывая демографическую обстановку в городе Перми, доступность в сфере дошкольного образования – одна из важнейших проблем системы образования. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Спортивные залы и межшкольные стадионы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), отсутствуют в 3 и 117 учреждениях общего образования соответственно, не включая коррекционные и вечерние учреждения. Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План мероприятий), целью которого является повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми одной из основных проблем в сфере образования, обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.2.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях |  |  |
| 6 | Цель программы | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми. 1.1.1. Сокращение очередности в детские сады города Перми. 1.2. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования. 1.2.1. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 1.2.2. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 935516,400 | 619873,100 | 721642,100 |
|  | бюджет города Перми | 756356,200 | 273546,000 | 376042,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края | 134370,100 | 259745,300 | 259199,600 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 416560,000 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми | 237399,800 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 134370,100 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 518956,400 | 613113,100 | 714882,100 |
|  | бюджет города Перми | 518956,400 | 266786,000 | 369282,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед.изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов, единиц | 360 | 0 | 0 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения, единиц | 0 | 1000 | 1000 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, % | 19 | 18 | 18 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | ввод в эксплуатацию одного здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43, ввод в эксплуатацию одного здания общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми | 237399,800 | 6760,000 | 6760,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 134370,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 416560,000 | 6760,000 | 6760,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 518956,400 | 266786,000 | 369282,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций дополнительного образования |  | 476433,500 | 607489,200 | 712578,600 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 42522,900 | 5623,900 | 2303,500 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 935516,400 | 619873,100 | 721642,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 756356,200 | 273546,000 | 376042,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 134370,100 | 259745,300 | 259199,600 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 935516,400 | 619873,100 | 721642,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 756356,200 | 273546,000 | 376042,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 134370,100 | 259745,300 | 259199,600 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского,17в | ДИО |  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания по ул.Чер-нышевского, 17в | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1 в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 |  | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Ма-ши- ни- стов,43 | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 122639,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 134370,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 122639,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 134370,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 230639,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 134370,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 338 | 338 | 338 | бюджет города Перми | 6760,000 | 6760,000 | 6760,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760,000 | 6760,000 | 6760,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6760,000 | 6760,000 | 6760,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416560,000 | 6760,000 | 6760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 237399,800 | 6760,000 | 6760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 134370,100 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416560,000 | 6760,000 | 6760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 237399,800 | 6760,000 | 6760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 44790,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 134370,100 | 0,000 | 0,000 |

Приложение

к финансированию подпрограммы 1.1

«Развитие сети дошкольных

Организаций города Перми»

муниципальной программы

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми»

муниципальной программы «Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Чернышевского,17в |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Красные казармы является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 120 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 108000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 108000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения ул.Чернышевского,17в | шт. | 1 | 2016 год |  |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания по ул.Чер-нышевского,17в | шт. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада на 120 мест по ул.Чернышевс-кого,17в |  |  | 2016 год |
|  |  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания по ул.Чер-нышевского,17в |  |  | 2017 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Юбилейный является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 360 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 301800,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 122639,800 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 44790,100 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2017 год – 134370,100 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 360 мест по ул.Машинистов,43 | шт. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | приобретенное в собственность муниципального образования здание для размещения дошкольного образовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного дошкольного образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада на 360 мест по ул.Машинистов,43 |  |  | 2017 год |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного

образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Уча-стник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломи-на» г.Перми |  | МКУ «УТЗ» | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соло-мина» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 60521,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60521,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми |  | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 8791,602 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 2129,257 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 340,760 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 184,910 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 607,293 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 450,312 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 303646,378 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 225155,988 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 315700,200 | 225606,300 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 8463,940 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 2354,423 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 189,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 148,986 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 762,242 | 179,641 |
|  |  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 1 | - |  | бюджет города Перми | 74492,851 | 34793,558 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5820,359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  | 21000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 63000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85649,200 | 381882,900 | 90000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 85649,200 | 35555,800 | 6000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 21000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 63000,000 |
| 1.2.1.1.4 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 |  | МКУ «УТЗ» | разработанная проектно-сметная документации на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 | ед. | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12578,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12578,600 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) |  | МКУ «УТЗ» | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 9649,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 250000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9649,900 | 0,000 | 250000,000 |
| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми |  | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 4912,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» | ед. | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 98400,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 65399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 196199,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4912,500 | 0,000 | 360000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4912,500 | 0,000 | 98400,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 65399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 196199,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476433,500 | 607489,200 | 712578,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 476433,500 | 261162,100 | 366979,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476433,500 | 607489,200 | 712578,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 476433,500 | 261162,100 | 366979,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
| 1.2.2 |  | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 |  | Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | введенный в эксплуатацию межшкольный стадион | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 18000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 |  | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | МАОУ «СОШ № 41» | введенная в эксплуатацию спортивная площадка | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 |  | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | выполненные СМР (подготовительные работы) | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 9522,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5623,900 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) | ед. | - | 1 |  | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | оплаченный договор на СМР | ед. | - | - |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2303,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9522,900 | 5623,900 | 2303,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42522,900 | 5623,900 | 2303,500 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42522,900 | 5623,900 | 2303,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518956,400 | 613113,100 | 714882,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 518956,400 | 266786,000 | 369282,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |

Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

«Развитие сети муниципальных

организаций города Перми общего

и дополнительного образования»

муниципальной программы

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 
сети образовательных организаций города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми, ул.1905 года,2 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми – единственное учреждение дополнительного образования в Мотовилихинском районе, имеющее отдельно стоящее здание с актовым залом на 500 посадочных мест и театральной сценой. Ввиду ненадлежащего технического состояния перекрытий актовый зал не эксплуатируется более 10 лет. В здании, построенном до 1917 года, требуется проведение значительной перепланировки имеющихся помещений для обеспечения соответствия требованиям СанПиН, ремонт конструктивных элементов здания в соответствии с заключением технического обследования. Реконструкция здания позволит МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия, значительно улучшить качество предоставления услуг дополнительного образования для детей, проживающих в отдаленных микрорайонах Вышка-I, Запруд, Висим, Рабочий поселок и городе Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание современных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий в МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми по ул.1905 года,2 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | число потребителей образовательных услуг – 700 человек; предельное количество участников культурно-массовых и спортивных мероприятий – 300 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 67789,847 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 7268,147 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 60521,700 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми по ул.1905 года,2 | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 03 августа 2015 г. № 29-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД |  | 2016 год |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции |  | 2016-2017 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми по адресу: ул.1905 года,2 |  | 2017 год |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МБОУ «СОШ № 42» г.Перми, ул.Нестерова,18 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 558054,200 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 16747,700 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 315700,200 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 225606,300 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по проведению авторского надзора за строительством | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МБОУ «СОШ № 42» г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта МК-1/К-П, положительное заключение государственной экспертизы от 17.06.2016 № 59-1-1-3-0115-16 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 02 сентября 2015 г. |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | оплаченный муниципальный контракт на проведение авторского надзора на строительство |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | введение в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  | 2018 год |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ «СОШ № 59» г.Перми, проспект Парковый,8а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 573452,543 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 6,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2016 год – 15187,500 тыс.руб. – бюджет города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года); 2016 год – 726,943 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год – 85649,200 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 35555,800 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 86581,800 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 259745,300 тыс.руб. – бюджет Пермского края 2019 год – 6000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 21000,000 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2019 год – 63000,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по авторскому надзору по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2018-2019 годы |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (уровень ниже 0) | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (1-4 этажи) | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание нового корпуса МАОУ «СОШ № 59», г.Пермь | ед. | 1 | 2019 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта 01-228-15, положительное заключение государственной экспертизы от 12 февраля 2016 г. № 59-1-1-3-0028-16 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | введенный в эксплуатацию новый корпус общеобразовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного общего образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительста муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 02 сентября 2015 г. |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (уровень ниже 0) |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (1-4 этажи) |  |  | 2018 год |
|  |  | введение в эксплуатацию здание нового корпуса МАОУ «СОШ № 59», г.Пермь |  |  | 2019 год |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016, 2019-2021 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 675714,600 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 236,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 12578,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 258800,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 404100,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2020-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 | ед. | 1 |  | 2021 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проекта межевания территории |  | 2016 год |  |
|  |  | изготовление ПСД |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 |  | 2021 год |  |

Таблица 5

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса), ул.Полины Осипенко,46 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция (пристрой нового корпуса) |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 400 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017, 2019-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 454607,700 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 9649,900 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 250000,000 тыс.руб. – бюджета города Перми; 2020 год – 194957,800 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2020 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД |  | 2017 год |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2020 год |  |

Таблица 6

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ «СОШ № 129» г.Перми, ул.Мира,11 (поселок Новые Ляды) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017, 2019-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 744500,500 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 4912,500 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 98400,500 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 65399,900 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2019 год – 196199,600 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 379588,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | введенный в эксплуатацию новый корпус общеобразовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного общего образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД |  | 2017 год |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2020 год |  |

Таблица 7

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | межшкольный стадион МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в собственность муниципального образования город Пермь в микрорайоне Пролетарский Дзержинского района города Перми приобретено здание для размещения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми, в котором отсутствует межшкольный стадион, отвечающий всем нормам и требованиям. Строительство межшкольного стадиона на территории данного учреждения позволит заниматься физической культурой и спортом учащимися, а также проводить соревнования для детей из разных ОУ |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1200 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 18800,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 800,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 18000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | Выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | введенный в эксплуатацию межшкольный стадион МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2017 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2017 год |  |

Таблица 8

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «СОШ № 41» г.Пермь, проезд Серебрянский,9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.2. Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ «СОШ № 41» г.Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ «СОШ № 41» г.Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Крохалева Свердловского района города Перми появится спортивное ядро, отвечающее всем нормам и требованиям, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 902 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 15500 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 500,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 15000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | Выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 41» г.Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2017 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2017 год |  |

Таблица 9

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Пермь, бульвар Гагарина,75А |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в Мотовилихинском районе города Перми появится спортивное ядро, отвечающее всем нормам и требованиям, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 959 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 17450,300 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 9522,900 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2018 год – 5623,900 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 2303,500 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные СМР (подготовительные работы) | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | оплаченный договор по СМР | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. № 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2018 год |  |
|  |  | оплаченный договор по СМР |  | 2019 год |  |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 360 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1000 | 1000 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | ед. | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 19 | 18 | 18 |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | 3 | - | - |

Приложение

к таблице показателей

конечного результата

муниципальной программы

«Развитие сети

образовательных организаций

города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 2 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Кi – количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 3 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 – доля СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы), в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы); K3 – общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 4 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | - | D1 = Кг / Км x 100 | D1 – доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг – количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км – общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 5 | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi – одно приобретенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 6 | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | - |  | К – количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов); Кi – одна построенная спортивная площадка (межшкольный стадион) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года0 |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | К = ∑Кi | К – количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi – одно введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |