20.10.2016

911

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2015 г. № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

от 19 февраля 2016 г. № 107 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 
№ 817»;

от 06 июня 2016 г. № 379 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 
№ 817»;

от 23 июня 2016 г. № 438 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 
№ 817»;

от 18 августа 2016 г. № 607 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 
№ 817»;

от 13 октября 2016 г. № 840 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 817».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                        		              Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2016 № 911

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – управление внешнего благоустройства) |  |  |
| 4 | Участники программы | управление внешнего благоустройства; управление жилищных отношений администрации города Перми; территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Пермблагоустройство»; «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Свердловского района»; «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | на основании Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) к дорожной деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» основные проблемы и риски в сфере обеспечения комфортной городской среды: 1. низкая доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн.кв.м. Из них 47,5 % (по состоянию на конец 2016 года) отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог (к конструктивным элементам автомобильных дорог относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее – сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее – пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация); 2. низкая доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, на конец 2016 года составляет 4,6 % от общей протяженности автомобильных дорог; 3. низкий уровень уличного освещения микрорайонов частной застройки. Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, по состоянию на конец 2016 года составляет 75,3 %. Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки. Настоящая программа направлена на достижение целей и показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов |  |  |
| 6 | Цель программы | повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации. 1.1.3. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог. 1.2. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением. 1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.2.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 3037218,600 | 2889996,800 | 2774706,100 |
|  | бюджет города Перми | 2657563,600 | 2539491,800 | 2424201,100 |
|  | бюджет Пермского края | 379655,000 | 350505,000 | 350505,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 2147433,800 | 1921706,000 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2147433,800 | 1921706,000 | 1904269,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 619305,800 | 700694,500 | 602840,000 |
|  | бюджет города Перми | 239650,800 | 350189,500 | 252335,000 |
|  | бюджет Пермского края | 379655,000 | 350505,000 | 350505,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |
|  | бюджет города Перми | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 47,5 | 40,8 | 40,8 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов. Количество предполагаемых пользователей не ограничено |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | бюджет города Перми | 2147433,800 | 1921706,000 | 1904269,800 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 1773763,900 | 1545129,200 | 1525129,200 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 239305,300 | 242212,200 | 244776,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 134364,600 | 134364,600 | 134364,600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 619305,800 | 700694,500 | 602840,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 239650,800 | 350189,500 | 252335,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 379655,000 | 350505,000 | 350505,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 572555,800 | 665194,500 | 567340,000 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 46750,000 | 35500,000 | 35500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 3037218,600 | 2889996,800 | 2774706,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 2657563,600 | 2539491,800 | 2424201,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 379655,000 | 350505,000 | 350505,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего, в том числе | 3037218,600 | 2889996,800 | 2774706,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 2657563,600 | 2539491,800 | 2424201,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 379655,000 | 350505,000 | 350505,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной

программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь авто-мобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1996566, 00 | 1996566, 00 | 1996566, 00 | бюджет города Перми | 135046,800 |  | 134886,000 |  | 132617,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м | 2414228, 32 | 2414228, 32 | 2414228, 32 | бюджет города Перми | 117850,800 |  | 117779,300 |  | 115216,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м | 2755409,64 | 2755409,64 | 2755409,64 | бюджет города Перми | 117201,300 |  | 117200,800 |  | 113090,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м | 1524310,31 | 1524310,31 | 1524310,31 | бюджет города Перми | 220370,700 |  | 220368,400 |  | 219367,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м | 3312481,30 | 3312481,30 | 3312481,30 | бюджет города Перми | 194791,900 |  | 194250,700 |  | 190957,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м | 3183409,80 | 3183409,80 | 3183409,80 | бюджет города Перми | 126261,300 |  | 124237,600 |  | 120172,900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м | 3307135,00 | 3307135,00 | 3307135,00 | бюджет города Перми | 218601,100 |  | 217851,000 |  | 214890,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м | 556052, 99 | 556052, 99 | 556052, 99 | бюджет города Перми | 13494,100 |  | 16435,200 |  | 15855,200 |
|  |  | Итого по ПНР |  | кв. м | 19049593, 36 | 19049593, 36 | 19049593, 36 | бюджет города Перми | 1143618, 000 |  | 1143009, 000 |  | 1122169, 300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | бюджет города Перми | 32758,700 |  | 32758,700 |  | 35027,100 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 10 | - | - | бюджет города Перми | 43292,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 72731,4 | 72731,4 | 72731,4 | бюджет города Перми | 37008,600 |  | 37008,600 |  | 39571,100 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 33264,600 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | бюджет города Перми | 38334,200 |  | 38334,200 |  | 42444,200 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 13 | - | - | бюджет города Перми | 11679,100 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | бюджет города Перми | 14452,000 |  | 14452,000 |  | 15452,700 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 22936,300 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | бюджет города Перми | 48543,200 |  | 48543,200 |  | 51836,000 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 36489,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | бюджет города Перми | 43073,400 |  | 43073,400 |  | 47138,100 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 20744,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 82432 | 82432 | 82432 | бюджет города Перми | 42755,500 |  | 42755,500 |  | 45716,100 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 41848,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | бюджет города Перми | 8375,400 |  | 8375,400 |  | 8955,400 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5390,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 604580,3 | 604580,3 | 604580,3 | бюджет города Перми | 265301,000 |  | 265301,000 |  | 286140,700 |
|  |  |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 67 | - | - | бюджет города Перми | 215644,600 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 7360 | 7360 | 7360 | бюджет города Перми | 10000,000 |  | 10000,000 |  | 10000,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 |  | 51,500 |  | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 |  | 51,500 |  | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  | км | 4,1 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 |  | 77,300 |  | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | км | 1,1 | 0,6 | 0,6 | бюджет города Перми | 33,600 |  | 20,300 |  | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | км | 5,8 | 3,3 | 3,1 | бюджет города Перми | 179,000 |  | 108,300 |  | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | км | 4,2 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 |  | 77,300 |  | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | км | 5,6 | 3,1 | 2,9 | бюджет города Перми | 170,300 |  | 103,000 |  | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | км | 1,4 | 0,8 | 0,7 | бюджет города Перми | 42,600 |  | 25,800 |  | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  | км | 27,8 | 15,6 | 14,7 | бюджет города Перми | 851,300 |  | 515,000 |  | 515,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь паспортизированных автомобильных дорог | тыс.кв.м | 139,1 | - | - | бюджет города Перми | 527,100 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | км | 60,9 | 17,5 | 16,2 | бюджет города Перми | 2951,700 |  | 873,700 |  | 873,700 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 512,6 | 512,6 | 512,6 | бюджет города Перми | 600,000 |  | 600,000 |  | 600,000 |
|  |  | МКУ «Перм-благоустройство» | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 126,300 |  | 126,300 |  | 126,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1639620,000 |  | 1420425,000 |  | 1420425,000 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внеш-него благоустройства | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 174,1 | 174,1 | 174,1 | бюджет города Перми | 40465,200 |  | 41137,600 |  | 41137,600 |
|  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11937 | 12136 | 12136 | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объем очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр | куб. м | 19279,96 | 19279,96 | 19279,96 | бюджет города Перми | 13862,400 |  | 13862,400 |  | 13862,400 |
|  |  |  | протяженность сетей ливневой канализации, в отношении которой проведены работы по инвентаризации, паспортизации | км | 10 | - | - | бюджет города Перми | 672,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55000,000 |  | 55000,000 |  | 55000,000 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ «Перм-благоустройство» | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4080,800 |  | 4080,800 |  | 4080,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,800 |  | 4080,800 |  | 4080,800 |
| 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2251,1 | 1735,6 | 1626,6 | бюджет города Перми | 3282,500 |  | 2723,200 |  | 2723,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м | 2078,0 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 3030,100 |  | 2513,700 |  | 2513,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м | 2078,0 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 3030,100 |  | 2513,700 |  | 2513,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м | 2770,6 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 4040,000 |  | 3351,600 |  | 3351,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м | 2770,6 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 4040,000 |  | 3351,600 |  | 3351,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м | 1731,7 | 1335,1 | 1251,3 | бюджет города Перми | 2525,100 |  | 2094,800 |  | 2094,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м | 3290,1 | 2536,6 | 2377,3 | бюджет города Перми | 4797,600 |  | 3980,000 |  | 3980,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м | 346,5 | 267,0 | 250,3 | бюджет города Перми | 505,200 |  | 419,000 |  | 419,000 |
|  |  | Итого по ПНР |  | кв. м | 17316,4 | 13350,7 | 12512,5 | бюджет города Перми | 25250,600 |  | 20947,600 |  | 20947,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 727,4 | 560,8 | 525,6 | бюджет города Перми | 280,500 |  | 232,700 |  | 232,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв. м | 1163,8 | 897,5 | 841,2 | бюджет города Перми | 448,800 |  | 372,400 |  | 372,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв. м | 1018,4 | 785,0 | 735,7 | бюджет города Перми | 392,700 |  | 325,700 |  | 325,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв. м | 800,3 | 617,0 | 578,2 | бюджет города Перми | 308,600 |  | 256,000 |  | 256,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв. м | 1236,7 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 476,900 |  | 395,700 |  | 395,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв. м | 945,8 | 729,3 | 683,5 | бюджет города Перми | 364,700 |  | 302,600 |  | 302,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв. м | 1236,7 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 476,900 |  | 395,700 |  | 395,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв. м | 145,7 | 112,3 | 105,3 | бюджет города Перми | 56,200 |  | 46,600 |  | 46,600 |
|  |  | Итого по ПНР |  | кв.м | 7274,8 | 5609,3 | 5257,1 | бюджет города Перми | 2805,300 |  | 2327,400 |  | 2327,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 944,300 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 1265,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 596,100 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 10 | - | - | бюджет города Перми | 1414,700 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 563,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 1898,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 174,700 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | Итого по ПНР |  | ед. | 58 | - | - | бюджет города Перми | 6856,600 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34912,500 |  | 23275,000 |  | 23275,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1733613,300 |  | 1502780,800 |  | 1502780,800 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п.м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | бюджет города Перми | 19901,000 | 21748,400 |  | 21748,400 |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | - | 1 | бюджет города Перми | 1822,400 | 600,000 |  | 600,000 |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых начаты строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопас-ности | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 18127,200 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых завершены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопас-ности | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 20000,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40150,600 | 42348,400 |  | 22348,400 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40150,600 | 42348,400 |  | 22348,400 |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1773763, 900 | 1545129, 200 |  | 1525129, 200 |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ «Перм-благоустройство» | количество объектов, в отношении которых начаты работы по капитальному ремонту | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 188467,7 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | - | 12282 | 37102,7 | бюджет города Перми | 0,000 | 240519,2 |  | 223215,800 |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых начаты работы по капитальному ремонту | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 21560,200 |  |
|  |  |  | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | кв.м | 17622 | - | - | бюджет города Перми | 44593,600 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 2 | 1 | - | бюджет города Перми | 1350,700 | 1693,000 |  | 0,000 |  |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 4893,300 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 239305,300 | 242212,200 |  | 244776, 000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 239305,300 | 242212,200 |  | 244776, 000 |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 239305,300 | 242212,200 |  | 244776, 000 |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1361,44 | 1383,59 | 1408,67 | бюджет города Перми | 132784,500 | 133149,600 |  | 133149, 600 |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен текущий ремонт | км | 21,25 | 24,67 | 19,07 | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 79,5 | 102,6 | 156,3 | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 132784,500 | 133149,600 |  | 133149,600 |  |
| 1.1.3.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | бюджет города Перми | 1215,000 | 1215,000 |  | 1215,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215,000 | 1215,000 |  | 1215,000 |  |
| 1.1.3.1.3 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения | МКУ «Перм-благо-устройство» | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 10,495 | - | - | бюджет города Перми | 127,400 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | администрация Индустриального района | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним | км | 0,78 | - | - | бюджет города Перми | 17,800 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | администрация Кировского района |  | км | 3,23 | - | - | бюджет города Перми | 93,200 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | администрация Ленинского района |  | км | 0,37 | - | - | бюджет города Перми | 10,700 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | администрация Свердловского района |  | км | 3,93 | - | - | бюджет города Перми | 113,400 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  | км | 0,09 | - | - | бюджет го-рода Перми | 2,600 | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | Итого по ПНР |  | км | 8,4 | - | - | бюджет города Перми | 237,700 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 365,100 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134364,600 | 134364,600 |  | 134364,600 |  |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 134364,600 | 134364,600 |  | 134364,600 |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 2147433, 800 | 1921706, 000 |  | 1904269, 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2147433, 800 | 1921706, 000 |  | 1904269, 800 |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных

сооружений, в том числе обеспечение территории города

ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной

программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Перм-благоустройство» | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 113759,500 | 48365,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 341278,500 | 145096,500 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 455038,000 | 193462,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113759,500 | 48365,500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 341278,500 | 145096,500 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая затраты на технологическое присоединение | МКУ «Перм-благоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 11616,000 | 6602,700 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность построенных автомобильных дорог | км | - | 10 | 5 | бюджет города Перми | 0,000 | 144131,300 | 100000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11616,000 | 150734,000 | 100000,000 |
| 1.2.1.1.3 | Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы | МКУ «Перм-благоустройство» | количество построенных комплексов очистных сооружений | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 12412,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29150,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 41562,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12412,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29150,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии | МКУ «Перм-благоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 20923,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 68469,500 | 116835,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 205408,500 | 350505,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 20923,200 | 273878,000 | 467340,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20923,200 | 68469,500 | 116835,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 205408,500 | 350505,000 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул.Кар-пинского от ул.Архитек-тора Свиязева до ул.Советской Армии | МКУ «Перм-благоустройство» | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги | ед. | 1 | - | - | бюджет города Пер-ми | 1348,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 14431,400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1348,000 | 14431,400 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул.Карпин-ского от ул.Мира до шоссе Космонавтов | МКУ «Перм-благоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 21220,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21220,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ул.Революции от ул.Куйбы-шева до ул.Попова (в том числе ул.Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта; площадь центрального колхозного рынка; ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина) | МКУ «Перм-благоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 30125,300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 30125,300 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8 | Строительство моста через реку Каму | МКУ «Перм-благоустройство» | количество подготовленных документаций по предпроектным проработкам | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3075,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9226,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 12302,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3075,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9226,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9 | Строительство подходов к перрону остановочного пункта городской электрички на ул.Попова | МКУ «Перм-благоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 512,800 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность построенных подходов к перрону | п.м | - | 45 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2051,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2563,800 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул.Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | МКУ «Перм-благоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8546,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8546,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 572555,800 | 665194,500 | 567340,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192900,800 | 314689,500 | 216835,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 379655,000 | 350505,000 | 350505,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 572555,800 | 665194,500 | 567340,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192900,800 | 314689,500 | 216835,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 379655,000 | 350505,000 | 350505,000 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 20,6 | 13,1 | 18,5 | бюджет города Перми | 46750,000 | 35500,000 | 35500,000 |
|  |  |  | количество принятых работ по строительству сетей наружного освещения (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 8 | 7 | - | бюджет города Перми |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46750,000 | 35500,000 | 35500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46750,000 | 35500,000 | 35500,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46750,000 | 35500,000 | 35500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 619305,800 | 700694,500 | 602840,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 239650,800 | 350189,500 | 252335,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 379655,000 | 350505,000 | 350505,000 |

Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

«Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений, в том числе

обеспечение территории города ливневой

канализацией и наружным освещением»

муниципальной программы «Организация

дорожной деятельности в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений,

в том числе обеспечение территории города ливневой

канализации наружным освещением» муниципальной программы

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пересечение ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети, включая тоннель, является выездом из города и обеспечивает связь жилых районов Липовая Гора, Юбилейный, Владимирский с центральными районами города, имеет высокую транспортную нагрузку, при этом не отвечает нормативным требованиям в связи с недостаточным количеством полос движения для данной интенсивности движения; низкая безопасность дорожного движения; большой процент дорожно-транспортных происшествий |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,1 км |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 916627,100 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 916627,100 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс.руб., в том числе: 4375,000 тыс.руб., бюджет города Перми; 13125,000 тыс.руб. бюджет Пермского края; 2016 год – 250627,100 тыс.руб., в том числе: 62656,800 тыс.руб. бюджет города Перми; 187970,300 тыс.руб. бюджет Пермского края; 2017 год – 455038,000 тыс.руб., в том числе: 113759,500 тыс.руб. бюджет города Перми; 341278,500 тыс.руб. бюджет Пермского края; 2018 год – 193462,000 тыс.руб., в том числе: 48365,500 тыс.руб. бюджет города Перми; 145096,500 тыс.руб. бюджет Пермского края |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2015 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия и начаты работы по реконструкции | км | 1,1 | 2016 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции | км | 1,1 | 2017-2018 |
|  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разрабатывается в 2015-2016 годах |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | улучшение дорожной обстановки на данном участке дороги в связи с увеличением пропускной способности улицы Героев Хасана и тоннеля. Выполненные работы по расширению тоннеля и улицы повлекут снижение числа дорожно-транспортных происшествий и уменьшение заторов, как следствие – уменьшение затрат времени на передвижение, число предполагаемых пользователей не ограничено |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 27 июля 2016 г. № 9-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали |  | 2015-2016 годы |
|  |  | подготовительные, строительно-монтажные работы по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали |  | 2016-2018 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2018 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | транспортная инфраструктура на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семь-ям, включая затраты на технологическое присоединение |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 необходимо разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. В настоящее время транспортная связь с земельными участками, предоставленными многодетным семьям, в микрорайонах Заозерье и Ива не развита, требуется проведение мероприятий по строительству автомобильных дорог |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной доступности к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных автомобильных дорог – 15 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 266492,2701 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 266492,2701 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год – 4101,4701 тыс.руб.; 2016 год – 40,800 тыс.руб.; 2017 год – 11616,000 тыс.руб.; 2018 год – 150734,000 тыс.руб.; 2019 год – 100000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям | ед. | 2 |  | 2015 |
|  |  | ед. | 1 |  | 2016 |
|  |  | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по строительству дорог | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разрабатывается в 2015-2018 годах |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 27 июля 2016 г. № 9-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  | 2015-2018 годы |  |
|  |  | этапы строительства транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | система очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | загрязнение реки Камы неочищенными сточными водами |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение загрязнения реки Камы неочищенными сточными водами |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь территории, ливневые стоки которой обеспечены очистными сооружениями – 121 га |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 70197,100 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 70197,100 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 28634,700 тыс.руб., в том числе: 7158,700 тыс.руб. бюджет города Перми; 21476,000 тыс.руб. бюджет Пермского края; 2017 год – 41562,400 тыс.руб., в том числе: 12412,400 тыс.руб. бюджет города Перми; 29150,000 тыс.руб. бюджет Пермского края |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | площадь участка производства работ, в отношении которого выполнены подготовительные мероприятия | кв.м | 509 |  | 2016 |
|  | протяженность построенной подпорной стенки | п.м | 26,4 |  |  |
|  | площадь территории, ливневые стоки с которой обеспечены очистными сооружениями | га | 121 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектная документация разработана в 2012 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение продолжительного срока эксплуатации дорожного покрытия улично-дорожной сети в районе набережной реки Камы, снижение уровня загрязнения реки Камы |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 27 июля 2016 г. № 9БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы |  | 2017 год |  |
|  |  | ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Революции от ЦКР до ул.Сибирской с обустройством трамвайной линии |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция ул.Революции от ЦКР до ул.Сибирской с обустройством трамвайной линии |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул. Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий. 3. Участок улицы Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской не отвечает нормативным требованиям, что выражается в недостаточном количестве полос движения для данной интенсивности движения |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,4 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 762141,200 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 762141,200 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 20923,200 тыс.руб., бюджет города Перми; 2018 год – 273878,000 тыс.руб., в том числе: 68469,500 тыс.руб. бюджет города Перми; 205408,500 тыс.руб. бюджет Пермского края; 2019 год – 467340,000 тыс.руб., в том числе: 116835,000 тыс.руб. бюджет города Перми; 350505,000 тыс.руб. бюджет Пермского края |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | количество этапов выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | количество этапов выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул.Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 27 июля 2016 г. № 9-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Революции от ЦКР до ул.Сибирской с обустройством трамвайной линии |  | 2017 год |  |
|  |  | этапы выполнения работ по реконструкции |  | 2018-2019 годы |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Карпинского от ул.Архитектора Свиязева до ул.Советской Армии |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Реконструкция ул.Карпинского от ул.Архитектора Свиязева до ул.Советской Армии |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Карпинского от ул.Архитектора Свиязева до ул.Советской Армии, поскольку улица связывает центральную часть города с отдаленными районами. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул.Карпинского на участке от ул.Архитектора Свиязева до ул.Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,3 км |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 15779,400 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 15779,400 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2017 год – 1348,000 тыс.руб., 2018 год – 14431,400 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2017-2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 27 июля 2016 г. № 9-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Карпинского от ул.Архитектора Свиязева до ул.Советской Армии |  | 2018 год |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Реконструкция ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космо-навтов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий. 3. Участок улицы не отвечает нормативным требованиям, что выражается в следующем: недостаточное количество полос движения для данной интенсивности движения; отсутствие системы водоотведения, ненормативное состояние дорожного покрытия |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул.Карпинского на участке от ул.Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции – 1,0 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 21220,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 21220,000 тыс.руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 27 июля 2016 г. № 9БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Карпинского от ул.Мира до шоссе Космонавтов |  | 2017 год |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул.Революции от ул.Куйбышева до ул.Попова (в том числе ул.Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта; площадь центрального колхозного рынка; ул.Куйбышева от ул.Революции до ул.Пушкина) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция ул.Революции от ул.Куйбышева до ул.Попова (в том числе ул.Пушкина от ЦКР до Комсомольского проспекта; площадь центрального колхозного рынка; ул.Куйбышева от ул.Революции до ул.Пуш-кина) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Высокая интенсивность движения транспортных средств по ул. Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской. 2. Низкая пропускная способность улицы, о чем свидетельствует низкая скорость передвижения транспортного потока и нередко возникающие задержки и заторы на перекрестках. Это приводит к увеличению затрат времени на передвижение, возникновению дорожно-транспортных происшествий. 3. Участок улицы Революции от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской не отвечает нормативным требованиям, что выражается в недостаточном количестве полос движения для данной интенсивности движения |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул.Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул.Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 30125,300 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 30125,300 тыс.руб. бюджет города Перми, в том числе: 2018 год – 30125,300 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 31 августа 2016 г. № 36-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул.Революции от ул.Куйбышева до ул.Попова (в том числе ул.Пушкина от площади центрального колхозного рынка до Комсомольского проспекта; площадь центрального колхозного рынка; ул.Куйбышева от ул.Революции до ул.Пушкина) |  | 2018 год |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | мост через реку Каму |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Строительство моста через реку Каму |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | необходимость дополнительной транспортной связи правосторонней части города Перми с левосторонней частью, обеспечения соединения Северного и Восточного обходов города Перми, снижения транспортной перегрузки первого коммунального моста, ул.Попова и площади Центрального рынка |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Перми, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с микрорайонов, расположенных на правом берегу реки Камы с центром города |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 12302,000 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 12302,000 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 12302,000 тыс.руб., в том числе: 3075,500 тыс.руб. бюджет города Перми; 9226,500 тыс.руб. бюджет Пермского края |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | количество подготовленных документаций по предпроектным проработкам | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство нового моста через реку Каму обеспечит улучшение условий движения и повышения безопасности движения транспорта, в том числе на существующих автомобильных дорогах, связь между левобережной и правобережной частями города, а также организацию движения общественного транспорта |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 31 августа 2016 г. № 36-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение предпроектных проработок |  | 2017 |

Таблица 9

|  | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | подходы к перрону остановочного пункта городской электрички на ул.Попова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.9. Строительство подходов к перрону остановочного пункта городской электрички на ул.Попова |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие безопасных благоустроенных подходов к перрону нового остановочного пункта городской электрички на ул.Попова |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Пермского края от 15 мая 2012 г. № 309-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | благоустройство остановочного пункта городской электрички на ул.Попова в соответствии с соглашением между ОАО «Российские железные дороги», администрацией города Перми, министерством транспорта Пермского края и ОАО «Пермская пригородная компания» |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных подходов к перрону – 45 п.м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2563,800 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 2563,800 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 2563,800 тыс.руб. бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству подходов к перрону остановочного пункта городской электрички на ул.Попова | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | протяженность построенных подходов к перрону | п.м | 45 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | - |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная проектно-сметная документация по строительству подходов к перрону остановочного пункта городской электрички на ул. Попова |  | 2018 год |  |
|  |  | протяженность построенных подходов к перрону |  | 2018 год |  |

Таблица 10

|  | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул.Журналиста Дементьева от ул.Лядовской до дома № 147 по ул.Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.10. Строительство автомобильной дороги по ул.Журналиста Дементьева от ул.Лядовской до дома № 147 по ул.Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие транспортной доступности к домам детей-сирот по ул.Исхакова и ул.Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортных потоков в микрорайоне Запруд; обеспечение подъезда к домам детей-сирот по ул.Исхакова и ул.Журналиста Дементьева |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию – 1,4 км |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 8546,200 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 8546,200 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 8546,200 тыс.руб. бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | - |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная проектно-сметная документация по строительству подходов к перрону остановочного пункта городской электрички на ул.Попова |  | 2017 год |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | недостаточная освещенность городских улиц и дорог, полное или частичное отсутствие освещения в отдельных микрорайонах частной жилой застройки |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 68,98 км, в том числе: 2016 год – 16,78 км; 2017 год – 20,6 км; 2018 год – 13,1 км; 2019 год – 18,5 км |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2019 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2019 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2019 годы |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016-2019 годы |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 161822,962 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 161822,962 тыс.руб., бюджет города Перми, в том числе: 2016 год – 44072,962 тыс.руб.; 2017 год – 46750,000 тыс.руб.; 2018 год – 35500,000 тыс.руб.; 2019 год – 35500,000 тыс.руб. |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 16,78 | 2016 |
|  |  |  | 20,6 | 2017 |
|  |  |  | 13,1 | 2018 |
|  |  |  | 18,5 | 2019 |
|  | количество проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | 2016 |
|  |  |  | 0 | 2017 |
|  |  |  | 1 | 2018 |
|  |  |  | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчик | протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ «Городское хозяйство» от 27 июля 2016 г. № 9-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | проектирование сетей наружного освещения |  | 2016 год |
|  |  | проектирование сетей наружного освещения |  | 2018-2019 годы |
|  |  | строительство сетей наружного освещения |  | 2016-2019 годы |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности

в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 186322,800 | 181937,800 | 181937,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10481,100 | 10659,400 | 10659,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11490,800 | 11686,200 | 11686,200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11162,900 | 11363,400 | 11363,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10072,700 | 10251,100 | 10251,100 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 13071,200 | 13308,600 | 13308,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 10575,400 | 10776,500 | 10776,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11380,100 | 11582,000 | 11582,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 5922,000 | 6031,300 | 6031,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 270479,000 | 267596,300 | 267596,300 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 47,5 | 40,8 | 40,8 |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 21,0 | 42,6 | 64,4 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 10,7 | 11,2 | 11,8 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95 | 95 | 95 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции (нарастающим итогом) | % | 30 | 34 | 34 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 76,0 | 77,1 | 78,4 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | 100 | 100 | 100 |

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности

в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Дп = (Пгар + Пввед) x 100 / Омд | Пгар – площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, межремонтный срок по которым не истек, кв.м; Пввед – площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв.м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, кв.м | МКУ «Перм-благоустройство», МКУ «Благоустройство района» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | - | Дсод = Павтодор x 100 / Омд | Павтодор – площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв.м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв.м | МКУ «Благо-устройство рай-она» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | - | Дливн = (Пливн / Оавтодор) x 100 | Пливн – протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, м; Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми 1-3 эксплуатационной категории содержания, кв.м | МКУ «Перм-благоустройство» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дрем = (Прем / Омд) x 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв.м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв.м | МКУ «Благо-устройство рай-она» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | - | Дпас = (Ппас / Оавтодор) x 100 | Ппас – протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км; Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, кв.м | МКУ «Перм-благоустройство», МКУ «Благо-устройство рай-она» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв.м; Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв.м | МКУ «Перм-благоустройство» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | - | согласно пункту 3.7 постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. № 938 «Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми» горение светильников должно обеспечиваться в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120 «Об утверждении и введении в действие «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» | - | МКУ «Перм-благоустройство» | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г.Перми «Горсвет», выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно |
| 8 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон / Опеш.зон) x 100 | Ппеш.зон – площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв.м; Опеш.зон – общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв.м | МКУ «Благо-устройство рай-она» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции (нарастающим итогом) | % | - | Дстроит.рек. = (Кпостр / Кобщ) x 100 | Кпостр – количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству/реконструкции, ед.; Кобщ – общее количество объектов, в отношении которых требуются работы по строительству или реконструкции, ед. | МКУ «Перм-благоустройство» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ – протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, кв.м; Оупн – общая протяженность улиц, проездов, набережных, кв.м | МКУ «Перм-благоустройство» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | - | Дучр = (Кучр / Оучр) x 100 | Кучр – количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно», ед.; Оучр – общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | управление внешнего благоустройства | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |