20.10.2016

913

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2015 г. № 830 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»;

от 19 января 2016 г. № 26 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 830»;

от 22 марта 2016 г. № 192 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 830»;

от 03 июня 2016 г. № 372 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 830»;

от 22 июля 2016 г. № 528 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 830»;

от 29 сентября 2016 г. № 749 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 830».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2016 № 913

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее – ДДиТ) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДиТ; муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПермДДД»); МКУ «Городское управление транспорта» (далее – МКУ «Гортранс»); МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; МКУ «Благоустройство Индустриального района»; МКУ «Благоустройство Кировского района»; МКУ «Благоустройство Ленинского района»; МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; МКУ «Благоустройство Свердловского района»; МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85, важнейшим стратегическим аспектом ее реализации является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Создание комфортной среды проживания для населения города Перми невозможно без постоянного совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми и транспортного обслуживания населения города Перми, создания сбалансированной транспортной системы, высокий уровень развития которой является неотъемлемым условием улучшения социально-экономического развития муниципального образования город Пермь. Цели и задачи программы соответствуют поставленным задачам Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее – План реализации), утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, и направлены на решение следующих отраслевых проблем: отсутствие условий для приоритетного развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; низкий уровень доступности транспортной инфраструктуры для населения; недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; высокий средний срок эксплуатации подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты регулярных перевозок города Перми; преобладание на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми подвижного состава с низкими показателями экологического класса; низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта. Реализация программы должна обеспечивать создание комфортной среды проживания как в части совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, так и в части обеспечения приоритетного развития регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. В качестве оценки реализации программы выбраны показатели, характеризующие снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в городе Перми и повышение подвижности населения в системе регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В 2015-2016 годах реализованы основные мероприятия Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми (далее – Концепция), утвержденной решением Пермской городской Думы от 23 октября 2012 г. № 216. В городе Перми организована сбалансированная система регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, разработанная с учетом создания приоритета городского наземного электрического транспорта, который представлен в городе Перми 9 трамвайными и 6 троллейбусными маршрутами. Для организации регулярных перевозок по 62 автобусным маршрутам проведены конкурсные процедуры, за счет которых в город Пермь привлечены перевозчики, имеющие новый подвижной состав, в том числе работающий на экологически чистом топливе. По итогам 2015 года количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта составило 280,7 млн. человек, но с учетом совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, особенно в части реализации запланированных мероприятий парковочной политики, в рамках планового периода планируется ежегодный рост данного показателя. Город Пермь в части транспортного обслуживания населения в сравнении с городом-аналогом, таким, как Екатеринбург, где в 2015 году перевозки осуществлялись по 138 маршрутам и пассажиропоток по ним составил 336,2 млн.чел., имеет сопоставимые показатели подвижности населения. Обеспечение бесперебойной работы системы муниципальных маршрутов города Перми невозможно без соответствующих мероприятий программы, связанных с выделением финансовых ассигнований из бюджета города Перми, и которые направлены на обеспечение финансовой доступности транспортного обслуживания населения. Реализация программы во исполнение поставленных целей и задач будет способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, а также позволит обеспечить эффективное использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами в сфере организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми и транспортного обслуживания населения города Перми |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 1.1.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми. 1.2. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. 1.2.1. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми. 1.2.2. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 1529379,6 | 1459306,0 | 1349183,5 |
|  | бюджет города Перми | 1349930,3 | 1362679,5 | 1349183,5 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,3 | 96626,5 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 387225,8 | 303115,8 | 206489,3 |
|  | бюджет города Перми | 207776,5 | 206489,3 | 206489,3 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,3 | 96626,5 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 1142153,8 | 1156190,2 | 1142694,2 |
|  | бюджет города Перми | 1142153,8 | 1156190,2 | 1142694,2 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год (млн.чел.) | 285,0 | 287,0 | 289,0 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города, оперативное выявление нарушителей правил дорожного движения, оптимальное управление транспортными потоками на территории города Перми. Количество предполагаемых пользователей не ограничено |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 207776,5 | 206489,3 | 206489,3 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 | 96626,5 | 0,0 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 387225,8 | 303115,8 | 206489,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. | бюджет города Перми | 1142153,8 | 1156190,2 | 1142694,2 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 1111708,1 | 1112427,1 | 1112427,1 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 30445,7 | 43763,1 | 30267,1 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1529379,6 | 1459306,0 | 1349183,5 |
|  |  | бюджет города Перми | 1349930,3 | 1362679,5 | 1349183,5 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 | 96626,5 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1529379,6 | 1459306,0 | 1349183,5 |
|  |  | бюджет города Перми | 1349930,3 | 1362679,5 | 1349183,5 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 | 96626,5 | 0,0 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети

города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество дорожных знаков на содержании | тыс.шт. | 30,414 | 30,414 | 30,414 |  | бюджет города Перми | 19288,5 | 19288,5 | 19288,5 |
|  |  |  | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 220 | 226 | 228 |  | бюджет города Перми | 15935,4 | 16404,5 | 16570,8 |
|  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв.м | 116,732 | 113,456 | 113,456 |  | бюджет города Перми | 53249,3 | 50176,1 | 50176,1 |
|  |  |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | шт. | 1371 | 1371 | 1371 |  | бюджет города Перми | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
|  |  |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 18807,2 | 25105,8 | 25105,8 |
|  |  |  | количество распространенных информационных материалов для участников дорожного движения | шт. | 150000 | 150000 | 150000 |  | бюджет города Перми | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,4 | 111678,9 | 111845,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,4 | 111678,9 | 111845,2 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функции заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «ПермДДД» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми |  | 30346,8 | 30895,7 | 30895,7 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 30346,8 | 30895,7 | 30895,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 30346,8 | 30895,7 | 30895,7 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 394,0 | 394,0 | 394,0 |  | бюджет города Перми | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 |
|  |  |  | площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом) | тыс. кв.м | 3839,6 | 3839,6 | 3839,6 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 1366 | 1265 | 1229 |  | бюджет города Перми | 6325,0 | 5855,9 | 5689,6 |
|  |  |  | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 703,0 | 703,0 | 703,0 |  | бюджет города Перми | 2861,1 | 2861,1 | 2861,1 |
|  |  |  | протяженность и количество установленных (демонтируемых) ограждений, в том числе: барьерных | м | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | бюджет города Перми | 7241,2 | 7241,2 | 7241,2 |
|  |  |  | безбарьерных | ед. | 622 | 622 | 622 |  | бюджет города Перми | 1192,2 | 1192,2 | 1192,2 |
|  |  |  | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 123 | 123 | 123 |  | бюджет города Перми | 991,8 | 991,8 | 991,8 |
|  |  | ДДиТ | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 77 | 77 |  | бюджет города Перми | 1876,2 | 1876,2 | 1876,2 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 6 | - | - |  | бюджет города Перми | 2925,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество реализованных проектов по модернизации комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | 1 | - |  | бюджет Пермского края | 179449,3 | 96626,5 | - |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204332,2 | 118114,9 | 21322,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24882,9 | 21488,4 | 21322,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 | 96626,5 | - |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204332,2 | 118114,9 | 21322,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24882,9 | 21488,4 | 21322,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 | 96626,5 | - |
| 1.1.1.4 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | количество построенных светофорных объектов | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми |  | 4332,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4332,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4.2 | Реконструкция светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 7332,8 | 3000,0 | 3000,0 |
| 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми |  | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
|  |  |  | количество функционирующих мобильных фото-, видеофик- саторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми |  | 2464,0 | 2464,0 | 2464,0 |
|  |  |  | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | бюджет города Перми |  | 31665,6 | 33862,3 | 33862,3 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 37229,6 | 39426,3 | 39426,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 37229,6 | 39426,3 | 39426,3 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387225,8 | 303115,8 | 206489,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 207776,5 | 206489,3 | 206489,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 179449,3 | 96626,5 | - |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387225,8 | 303115,8 | 206489,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 207776,5 | 206489,3 | 206489,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 179449,3 | 96626,5 | - |

Приложение

к Финансированию подпрограммы

1.1 «Совершенствование

организации дорожного движения

на улично-дорожной сети города

Перми» муниципальной

программы «Организация

дорожного движения и развитие

регулярных перевозок

автомобильным и городским

наземным электрическим

транспортом в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Совершенствование

организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Лебедева- ул.Розалии Землячки |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.1. Строительство светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 17 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 14 ед. (6 транспортных и 8 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 1783,227 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 1783,227 тыс.руб.; в том числе: 2015 год – 85,284 тыс.руб. (бюджет города Перми); 2017 год – 1697,943 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Разработанная ПСД | ед. | 1 | 2015 |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | наличие проектно-сметной документации |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2015 год |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Карпинского-ул.Рязанская |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.1. Строительство светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 21 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (4 транспортных и 2 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 453,855 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 453,855 тыс.руб.; в том числе: 2017 год – 453,855 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (разработка запланирована на 2017 год) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Якутская-ул.Вольская |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.1. Строительство светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 87 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 8 ед. (8 транспортных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 1440,311 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 1440,311 тыс.руб.; в том числе: 2015 год – 89,972 тыс.руб. (бюджет города Перми); 2017 год – 1350,339 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Разработанная ПСД | ед. | 1 | 2015 |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | наличие проектно-сметной документации |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2015 год |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Ветлужская-ул.Марии Загуменных |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.1. Строительство светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место перехода к социально-значимым объектам (школа, детский сад, лицей храм) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 14 ед. (8 транспортных и 6 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 830,663 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 830,663 тыс.руб.; в том числе: 2017 год – 830,663 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (разработка запланирована на 2017 год) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.25-го Октября-ул.Швецова |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 4 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 12 ед. (6 транспортных и 6 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 435,153 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 435,153 тыс.руб.; в том числе: 2017 год – 435,153 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Петропавловская-ул.Борчанинова |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 5 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных и 6 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 732,106 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 732,106 тыс.руб.; в том числе: 2017 год – 732,106 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Николая Островского-ул.Малышева |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 56 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 10 ед. (6 транспортных и 4 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 537,327 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 537,327 тыс.руб.; в том числе: 2017 год – 537,327 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект на улице 1905 года возле дома № 16 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 125 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (4 транспортных и 2 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 363,900 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 363,900 тыс.руб.; в том числе: 2017 год – 363,900 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток шоссе Космонавтов-ул.Столбовая |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 105 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 21 ед. (13 транспортных и 8 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 931,514 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 931,514 тыс.руб.; в том числе: 2017 год – 931,514 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Карпинского-ул.Архитектора Свиязева |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 30 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 14 ед. (8 транспортных и 6 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 629,536 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 629,536 тыс.руб.; в том числе: 2018 год – 629,536 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2018 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Карпинского-ул.Советской Армии |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 12 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных и 8 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 668,022 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 668,022 тыс.руб.; в том числе: 2018 год – 668,022 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2018 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Крисанова-ул.Окулова |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 7 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 8 ед. (4 транспортных и 4 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 432,936 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 432,936 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 432,936 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2018 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Ленина-ул.Газеты «Звезда» |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 20 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных и 8 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 597,986 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 597,986 тыс.руб.; в том числе: 2018 год – 597,986 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2018 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Мира-ул.9-го Мая |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2014 год – 42 ДТП) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных и 8 пешеходных светофоров) |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 671,520 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 671,520 тыс.руб.; в том числе: 2018 год – 671,520 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2018 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | 5 (пять) светофорных объектов на УДС города Перми (места расположений пока не определены) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.2. Реконструкция светофорных объектов |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участки улично-дорожной сети – места концентраций дорожно-транспортных происшествий и места перехода к социально-значимым объектам |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность одного типового объекта: 6 ед. (4 транспортных и 2 пешеходных светофоров) с 2 табло обратного отсчёта времени и с 2 устройствами звукового сопровождения |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 3000,000 тыс.руб. (5 типовых объектов по 600,000 тыс.руб. каждый) |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 3000,000 тыс.руб.; в том числе: 2019 год – 3000,000 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 5 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | отсутствие проектно-сметной документации (не требуется) |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04.08.2016 № 21-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  | 2019 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции объекта |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 87474,5 | 87474,5 | 87474,5 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87474,5 | 87474,5 | 87474,5 |
| 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 36,6 | 36,6 | 36,6 | бюджет города Перми | 185923,3 | 185923,3 | 185923,3 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 185923,3 | 185923,3 | 185923,3 |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 421425,4 | 421425,4 | 421425,4 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 421425,4 | 421425,4 | 421425,4 |
| 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | бюджет города Перми | 37314,0 | 37314,0 | 37314,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37314,0 | 37314,0 | 37314,0 |
| 1.2.1.1.5 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ДДиТ | количество положительных заключений экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 1.2.1.1.6 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, в части денежных средств, поступающих в бюд-жет города Перми от реализации льготных проездных документов | ДДиТ | количество реализованных льготных проездных документов (пополнений льготных проездных документов), в год | тыс.шт. | 469,5 | 469,5 | 469,5 | бюджет города Перми | 340047,1 | 340047,1 | 340047,1 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 340047,1 | 340047,1 | 340047,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1072279,3 | 1072279,3 | 1072279,3 |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Гортранс» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 39428,8 | 40147,8 | 40147,8 |
|  |  |  | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | 18000 | 18000 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 2835 | 2835 | 2835 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39428,8 | 40147,8 | 40147,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39428,8 | 40147,8 | 40147,8 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1111708,1 | 1112427,1 | 1112427,1 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров | ДДиТ | количество новых площадок на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 9 | 4 | - | бюджет города Перми | 4808,3 | 2654,2 | 0,0 |
|  |  |  | количество существующих площадок на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | - | 1 | 6 | бюджет города Перми | 0,0 | 356,4 | 2631,9 |
|  |  |  | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | шт. | 9 | 12 | 14 | бюджет города Перми | 1045,6 | 1497,4 | 1876,1 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5853,9 | 4508,0 | 4508,0 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов | МКУ «Благоустройство Дзержин-ского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | бюджет города Перми | 2490,0 | 2490,0 | 2600,0 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 11 | 19 | 4 | бюджет города Перми | 157,9 | 4157,9 | 47,9 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Индустри-ального района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 145 | 145 | бюджет города Перми | 2968,7 | 2968,7 | 2968,7 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Индустриальном районе города Перми | ед. | 18 | 18 | 18 | бюджет города Перми | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 117 | бюджет города Перми | 2256,0 | 2256,0 | 2256,0 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 3498,9 | 3498,9 | 3969,7 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Ленинском районе города Перми | ед. | 7 | 7 | 0 | бюджет города Перми | 470,8 | 470,8 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Мотовили-хинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 200 | 202 | 202 | бюджет города Перми | 3846,5 | 3846,5 | 3846,5 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 331,5 | 514,8 | 514,8 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Орджони-кидзевского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 156 | 156 | бюджет города Перми | 2575,6 | 2575,6 | 2575,6 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | 154 | 156 | бюджет города Перми | 0,0 | 980,0 | 984,0 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 199 | 199 | бюджет города Перми | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Свердловском районе города Перми | ед. | 20 | 39 | 20 | бюджет города Перми | 1450,2 | 10950,2 | 1450,2 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 111,0 | 111,0 | 127,9 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в поселке Новые Ляды | ед. | 2 | 2 | 0 | бюджет города Перми | 16,9 | 16,9 | 0,0 |
|  |  | Итого по ПНР | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1085 | 1093 | 1093 | бюджет города Перми | 22096,7 | 22096,7 | 22694,4 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 60 | 60 | 44 | бюджет города Перми | 2495,1 | 17158,4 | 3064,7 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24591,8 | 39255,1 | 25759,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30445,7 | 43763,1 | 30267,1 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30445,7 | 43763,1 | 30267,1 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1142153,8 | 1156190,2 | 1142694,2 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн.чел. | 285 | 287 | 289 |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
|  | Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | км/ч | 19,6 | 20,0 | 20,0 |
|  | трамвай | км/ч | 15,6 | 15,9 | 16,1 |
|  | троллейбус | км/ч | 16,0 | 16,1 | 16,3 |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | количество человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми | чел. | 120 | 118 | 115 |
|  | выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | балл | 40 | 40 | 40 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
|  | удельный вес законченных строительством и реконструкцией светофорных объектов от общего числа планируемых к строительству и реконструкции | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |
|  | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | млн.чел. | 229,0 | 230,0 | 231,0 |
|  | трамвай | млн.чел. | 38,5 | 39,0 | 39,5 |
|  | троллейбус | млн.чел. | 17,5 | 18,0 | 18,5 |
|  | средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: | лет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | автобус | лет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | трамвай | лет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | троллейбус | лет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 96,0 | 97,0 | 98,0 |
|  | трамвай | % | 96,0 | 97,0 | 98,0 |
|  | троллейбус | % | 96,0 | 96,0 | 98,0 |
|  | выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 93,0 | 95,0 | 96,0 |
|  | трамвай | % | 93,0 | 95,0 | 96,0 |
|  | троллейбус | % | 93,0 | 95,0 | 96,0 |
|  | доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 77,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | трамвай | % | 33,5 | 34,5 | 34,5 |
|  | троллейбус | % | 53,8 | 54,1 | 54,1 , |
|  | доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок | % | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
|  | минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта, в год | час | 584 695,3 | 584 695,3 | 584 695,3 |
|  | размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте | руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ «Городское управление транспорта» | балл | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |
|  | приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 55,3 | 55,7 | 56,8 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 16,2 | 16,1 | 16,1 |
|  | доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение

к таблице показателей конечного

результата муниципальной программы

«Организация дорожного движения

и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным

электрическим транспортом

в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн.чел. | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134, решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (с изм.) | P = Pa + Pтрам + Pтрол Pa,трам,трол = PP + PL; Pр = PPсрбуд∙ х Nбуд + PPсрпят х Nпят + PPсрвых х Nвых; PPср = (PP1 + PP2 +⋯+ PPm) / m; PL=∑ PLj; j n PLij = ∑ (KLij+ QLij) ; 1 n KLij = ∑(Lijбуд х Niбуд +Lijпят i=1 х Niпят + Lijвых х Niвых) / QLij | Р – общий годовой пассажиропоток; Pa – общий годовой пассажиропоток на автобусных маршрутах; Pтрам – общий годовой пассажиропоток на трамвайных маршрутах; Pтрол – общий годовой пассажиропоток на троллейбусных маршрутах; Pр – годовой пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам; PL – годовой пассажиропоток с использованием проездных документов, количество поездок определяется в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 07 августа 2013 г. № 312 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта»; KLij – количество поездок за месяц, принимаемое в i-й расчетный период по данным последнего обследования пассажиропотока; j – вид проездного документа; PPсрбуд – средний суточный пассажиропоток в будние дни; PPсрпят – средний суточный пассажиропоток в пятничные и предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни; PPсрвых – суточный пассажиропоток в выходные и нерабочие праздничные дни; PPср – средний суточный пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам, по итогам проведенных обследований за год; PP1 + PP2 + ... + PPm – суточный пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам, по итогам каждого проведенного обследования пассажиропотока за год; m – количество обследований пассажиропотока в году; Lijбуд – суточный пассажиропоток в будние дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Lijпят – суточный пассажиропоток в пятничные и предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Lijвых – суточный пассажиропоток в выходные дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Nбуд – количество будних дней в году; Nпят – количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в году; Nвых – количество выходных и нерабочих праздничных дней в году; QLij – количество реализованных льготных проездных документов для проезда в транспорте в i-й расчетный период; n – количество расчетных периодов между обследованиями пассажиропотока. В качестве расчетного периода принимается календарный месяц. Расчетные периоды при проведении весеннего и осеннего обследования пассажиропотока: i = 1 – период от начала года до последнего числа месяца, предшествующего месяцу первого обследования пассажиропотока в текущем году, расчет проводится по данным последнего обследования пассажиропотока в предыдущем периоде; i = 2, 3..., n - 1 – период от первого числа месяца обследования пассажиропотока до последнего числа месяца, предшествующего месяцу следующего обследования; i = n – период от первого числа месяца последнего обследования пассажиропотока в текущем году до конца года | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере дорог и транспорта (отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, представляемый МБУ «Городское управление транспорта») | порядок расчета годового значения пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок: исходными данными для расчета являются значения суточного пассажиропотока в будние, пятничные и выходные дни, определенные по итогам сезонного обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. Расчет производится по периодам между проведением обследований пассажиропотока с учетом количества будних, пятничных и выходных дней в расчетный период. В предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни пассажиропоток принимается равным значению пятничного пассажиропотока, в нерабочие праздничные дни - значению пассажиропотока в выходной день | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | км/ч | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | – средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); – фактический пробег (отдельно по каждому виду транспорта); . – фактический объем транспортной работы (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | согласно данных навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети | % | - | ДТСОДД = КС х 100/K | ДТСОДД – доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; КС – количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; К – общее количество технических средств организации дорожного движения | КС – по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения; К – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСВН = КС х 100/К | ДТСВН – доля технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; КС – количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; К – общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КС – по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением; К – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми | чел. | постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий», решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (с изм.) | - | - | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города | % | - | ДПОб = ППОДД х 100/П | ДПОб. – доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения; ППОДД – площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения; П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД – по данным проектов организации дорожного движения; П – по данным управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблаго-устройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города | % | - | ДПРеал = ПРеал.ПОДД х 100 П. | ДПРеал – доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; ППОДД – площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД – на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения; П – по данным управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблаго-устройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Удельный вес законченных строительством и реконструкцией светофорных объектов, от общего числа планируемых к строительству и реконструкции объектов | % | - | УВЗ = КЗ х 100 / Кп | УВЗ – удельный вес законченных строительством и реконструкцией светофорных объектов; КЗ – количество законченных строительством и реконструкцией светофорных объектов; Кп – количество запланированных к строительству и реконструкции светофорных объектов | КЗ – по данным контрактов; Кп – по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % |  | Дпм = Копм х 100/Кпм | К опм – количество организованных парковочных мест Кпм - общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм - по данным актуальных проектов организации дорожного движения К опм - по данным МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | запрос исходных данных | ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в год по видам транспорта | млн. пассажиров | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134, от 23 августа 2016 г. № 67 | P = Pa + Pтрам + Pтрол; Pa,трам,трол = PP + PL; Pр = PPсрбуд∙ х Nбуд + PPсрпят х Nпят + PPсрвых х Nвых; PPср = (PP1 + PP2 +⋯+ PPm) / m; PL=∑ PLj; j n PLij = ∑ (KLij+ QLij) ; 1 n KLij = (∑(Lijбуд х Niбуд +Lijпят i=1 х Niпят + Lijвых х Niвых)) / QLij | Р – общий годовой пассажиропоток; Pa – общий годовой пассажиропоток на автобусных маршрутах; Pтрам – общий годовой пассажиропоток на трамвайных маршрутах; Pтрол – общий годовой пассажиропоток на троллейбусных маршрутах; Pр – годовой пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам; PL – годовой пассажиропоток с использованием проездных документов, количество поездок определяется в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 07 августа 2013 г. № 312 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта»; KLij – количество поездок за месяц, принимаемое в i-й расчетный период по данным последнего обследования пассажиропотока; j – вид проездного документа; PPсрбуд – средний суточный пассажиропоток в будние дни; PPсрпят – средний суточный пассажиропоток в пятничные и предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни; PPсрвых – суточный пассажиропоток в выходные и нерабочие праздничные дни; PPср – средний суточный пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам, по итогам проведенных обследований за год; PP1 + PP2 +⋯+ PPm – суточный пассажиропоток поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам, по итогам каждого проведенного обследования пассажиропотока за год; m – количество обследований пассажиропотока в году; Lijбуд – суточный пассажиропоток в будние дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Lijпят – суточный пассажиропоток в пятничные и предшествующие нерабочим праздничным дням рабочие дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Lijвых – суточный пассажиропоток в выходные дни по результатам i-го обследования пассажиропотока; Nбуд –количество будних дней в году; Nпят – количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в году; Nвых – количество выходных и нерабочих праздничных дней в году; QLij –количество реализованных льготных проездных документов для проезда в транспорте в i-й расчетный период; n – количество расчетных периодов между обследованиями пассажиропотока. В качестве расчетного периода принимается календарный месяц. Расчетные периоды при проведении весеннего и осеннего обследования пассажиропотока: i = 1 – период от начала года до последнего числа месяца, предшествующего месяцу первого обследования пассажиропотока в текущем году, расчет проводится по данным последнего обследования пассажиропотока в предыдущем периоде; i = 2, 3..., n - 1 – период от первого числа месяца обследования пассажиропотока до последнего числа месяца, предшествующего месяцу следующего обследования; i = n – период от первого числа месяца последнего обследования пассажиропотока в текущем году до конца года | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | год | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | – средний год выпуска (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); – сумма годов выпуска всех транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду транспорта); – общее количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду транспорта); – средний срок службы транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта); – текущий год | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | определяется исходя из данных, указанных в паспорте транспортных средств, осуществляющих перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | – регулярность движения (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); – количество фактически выполненных регулярных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); – количество фактически выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Регулярным считается выполненный рейс, если при его выполнении отклонение от утвержденного расписания движения на маршруте составляет не более +5/-5 минут для не менее 50 % остановочных пунктов по маршруту следования | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | согласно данных навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | – фактически выполненные рейсы (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); – количество выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); – количество плановых рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Выполненным считается рейс, выполненный от начального до конечного остановочного пункта, при следующих условиях: наличия данных о прохождении маршрутным транспортным средством начального и конечного остановочных пунктов; наличие данных о прохождении более 50 % остановочных пунктов по утвержденному маршруту следования; отклонение от утвержденного расписания на маршруте составляет не более +20/-5 минут; отсутствие отклонений от установленного маршрута следования, которые не согласованы водителем маршрутного транспортного средства с диспетчером подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципального учреждения, исполняющего функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; отсутствие случаев проезда остановочного пункта без осуществления посадки-высадки пассажиров | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | согласно данных навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | – доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); – количество транспортных средств с низким расположением пола (отдельно по каждому виду транспорта); – общее количество транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | Эср – экологический класс автотранспортных средств, (Экл1+Экл2+Эклn) – сумма значений (показателей) экологического класса автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, Кавт – общее количество автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта | определяется исходя из данных, указанных в паспорте транспортных средств, осуществляющих перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. В случае если экологический класс не указывается в паспорте транспортного средства, считать его равным «Евро 0» | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок | % | - | Дсубмарш = Ксубмарш/Омарш | Ксубмарш – количество субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов, единиц; Омарш – общее количество автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, единиц | ДДиТ | отчет по действующим договорам о предоставлении субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта, в год | час | - | Минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте рассчитывается по формуле: Pi ПОР i = ---------------------- (nk х ki ) х (ti/60) Общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по маршрутам регулярных перевозок городским электрическим транспортом, включенным в Единую маршрутную сеть, рассчитывается по формуле: m ПОP = SUM ПОРi i=1 | Pi – годовой пассажиропоток на i-м маршруте (по данным последнего обследования пассажиропотока); ti/60 – время одного рейса на i-м маршруте, выраженное в часах (по данным последнего обследования пассажиропотока); nk – нормативная заполняемость рационального транспортного средства k-го типа на i-м маршруте; nk = Nkх0,5 – для транспортных средств большой вместимости; nk = Nkх0,75 – для транспортных средств малой и средней вместимости, где Nk –нормативная вместимость транспортного средства k-го типа); ki – коэффициент сменяемости на i-м маршруте (ki =1, если ti <=40 мин., ki = t/40, если ti > 40 мин.); ПОР – общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по всем маршрутам регулярных перевозок, включенным в Единую маршрутную сеть города Перми; ПОРi – минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте; m – количество маршрутов | ДДиТ | отчет об эксплуатационных показателях городского электрического транспорта, предоставляемый центральной диспетчерской службой МБУ «Городское управление транспорта» | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте | руб. | решение Пермской городской Думы от 01 февраля 2011 г. № 7 | Тр = СТР/Прасч | Тр – расчетный тариф на одну перевозку пассажира на поселенческом маршруте городского сообщения (за исключением маршрутных такси) для определенного вида транспорта; СТР – общая стоимость транспортной работы на определенном виде транспорта; тариф на перевозку одного пассажира на городских маршрутах регулярного сообщения принимается равным расчетному тарифу (с округлением до целых рублей в соответствии с математическими правилами) | ДДиТ | данные ДДиТ, коммерческие предложения сторонних организаций | не чаще чем один раз в год (не позднее 30 декабря) |
| 20 | Выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ «Гортранс» | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | расчетный метод | Н = КН х 100 % / ОК | Н – доля остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями, %; КН – количество остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям, ед.; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми, ед. | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 22 | Доля обустроенных остановочных пунктов с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | % | расчетный метод | Н = КН х 100 % / ОК | Н – доля обустроенных остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями, %; КН – количество остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям, ед.; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми, ед. | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 26 | Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | расчетный метод | Н = КП х 100 % / ОК | Н – доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, %; КП – количество остановочных павильонов, установленных на остановочных пунктах, ед.; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми, ед. | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 27 | Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | расчетный метод | Н = КТ х 100 % / ОК | Н – доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, %; КТ – количество информационных табличек, установленных на остановочных пунктах, ед.; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми, ед. | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов; выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта | ежеквартально |
| 28 | Доля остановочных пунктов, находящихся на содержании от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | расчетный метод | Н = КС х 100 % / ОКР | Н – доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, %; КС – количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, ед.; ОКР – общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми, ед. | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов по заданию ДНД | ежегодно, ежеквартально |
| 29 | Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | расчетный метод | Н = КРП х 100 % / ОКР | Н – доля остановочных пунктов, подлежащих ремонту, %; КРП – количество отремонтированных остановочных пунктов по заданию ДНД, ед.; ОКР – общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми, ед. | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов по заданию ДНД | ежеквартально, ежегодно |