17.11.2016

1025

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 817 (в ред. от 19.02.2016 
№ 107, от 06.06.2016 № 379, от 23.06.2016 № 438, от 18.08.2016 № 607, 
от 13.10.2016 № 840).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.11.2016 № 1025

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 817

- В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

  - строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог | МКУ «Перм-благоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 4 | 5 | - | бюджет города Перми | 14244,84734 | 60055,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 341,087 | - 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39734,541 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество заключенных договоров на корректировку проектной документации | ед. | 6 | - | - | бюджет Пермского края | 598,496 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технологическое присоединение | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 40,765 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция | кв. м | 27034 | - | - | бюджет города Перми | 64307,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 211378,999 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции | кв. м | 12190 | - | - | бюджет города Перми | 51763,45266 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 155290,264 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого организованы работы по реконструкции | км | - | 1,1 | 1,1 | бюджет города Перми | 0,000 | 117408,600 | 117636,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 352225,800 | 352909,800 |
|  |  |  | количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по строительству автомобильных дорог | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 70367,000 | 80367,000 |
|  |  |  | протяженность построенной подпорной стенки | п.м | 26,4 | - | - | бюджет города Перми | 7158,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21476,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество комплексов построенных очистных сооружений | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 12412,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 29150,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных тротуаров | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2137,348 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4300,000 | 0,000 |

  - строку 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 16,78 | 17,6 | 13,8 | бюджет города Перми | 30826,02432 | 46750,000 | 28991,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | - | 3 | бюджет города Перми | 1487,158 | 0,000 | 6508,200 |
|  |  |  | технологическое присоединение к сетям | ед. | 15 | - | - | бюджет города Перми | 1221,135 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество принятых работ по строительству сетей наружного освещения | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 9621,60125 | 0,0 | 0,000 |
|  |  |  | количество принятой проектно-сметной документации по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 733,687 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество принятых проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя за 2015 год) | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 841,60243 | 0,000 | 0,000 |

- В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной 
программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строку 9 таблицы 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 48,18 км, в том числе: 2016 год – 16,78 км; 2017 год – 17,6 км; 2018 год – 13,8 км |
| --- | --- | --- |

2.2. строку 16 таблицы 10 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 16,78 | 2016 |
|  |  |  | 17,6 | 2017 |
|  |  |  | 13,8 | 2018 |
|  | количество проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | 2016 |
|  |  |  | 0 | 2017 |
|  |  |  | 3 | 2018 |
|  | количество проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения (неисполнение показателя за 2015 год) | ед. | 3 | 2016 |
|  |  |  | - | 2017 |
|  |  |  | - | 2018 |

- В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территории города наружным освещением |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 75,3 | 76,4 | 77,4 |

- В приложении 2:

4.1. строки 1.1.2.1.1.9, 1.1.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.9 | ул.Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом на ул.Есенина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог с разворотными кольцами | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5561,470 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.10 | проспект Декабристов от ул.9-го Мая до ул.Шахтерской с разворотным кольцом |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |

4.2. после строки 1.1.2.1.1.10 дополнить строкой 1.1.2.1.1.10¹ следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.10¹ | ул.Социалистическая от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом |  |  |  | акт приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог с разворотными кольцами | ед. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В приложении 3:

  - строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Восстания | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 20 ноября | площадь введенного в эксплуатацию участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнена реконструкция, в том числе | кв.м | 6337 | бюджет города Перми | 6307,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 36794,97583 |
|  |  |  |  |  | количество построенных искусственных дорожных сооружений | ед. | 3 |  |  |

5.2. после строки 1.2.1.1.1.4 дополнить строкой 1.2.1.1.1.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.5 | Выполнение работ на корректировку проектной документации по реконструкции площади Восстания | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 сентября | 01 декабря | количество заключенных договоров на корректировку проектной документации | ед. | 6 | бюджет Пермского края | 598,496 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) (проектно-изыскательские работы) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10893,34734 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 32680,041 |

5.4. после строки 1.2.1.1.3.1 дополнить строкой 1.2.1.1.3.1¹ следующего содержания:

| 1.2.1.1.3.1¹ | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) 1 этап. Строительство железнодорожных путепроводов с переустройством железнодорожных путей | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 октября | 31 октября | количество заключенных соглашений о порядке компенсации потерь, связанных с реконструкцией пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель). 1 этап. Строительство железнодорожных путепроводов с переустройством железнодорожных путей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 48504,570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 145513,710 |

5.5. строку 1.2.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 сентября | 31 декабря | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы 1 этапа реконструкции | кв. м | 12190 | бюджет города Перми | 3258,88266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9776,554 |
|  |  |  |  |  | количество переустроенных сетей инженерно-технического обеспечения | ед. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | объем отсыпанного земляного полотна | куб. м | 61,77 |  |  |

5.6. строку 1.2.2.1.1.8 признать утратившей силу;

5.7. строки 1.2.2.1.1.9, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.9 | Дорога Дружбы от путепровода на ст.Блочная до ул.Новогайвинской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 6,4 | бюджет города Перми | 18822,799 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 40447,62557 |
|  |  |  |  |  | количество принятых работ по строительству сетей наружного освещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 9621,60125 |
|  |  |  |  |  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 16,78 | бюджет города Перми | 30826,02432 |

5.8. строку 1.2.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.1 | Затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 31 декабря | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1221,135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |