23.11.2016

1047

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2016 г. № 844.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 13 октября 2016 г. № 829 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 
№ 772»;

от 21 октября 2016 г. № 935 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 
№ 772».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми					    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 23.11.2016 № 1047

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2016 г. № 844

1. В графе 2 пункта 1.3.1 раздела «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» слова «Ввод общей площади жилья в городе Перми» заменить словами «Ввод общей площади жилья в городе Перми в год».

2. В графе 2 пункта 13 раздела «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» слова «Ввод общей площади жилья в городе Перми» заменить словами «Ввод общей площади жилья в городе Перми в год».

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной

политики города Перми, развитие центра и локальных центров» муниципальной программы 
«Градостроительная деятельность на территории города Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ИТП» | МКУ «ИТП» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20760, 900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20760, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20760, 900 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение выполнения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ «ИТП», ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество проведенных публичных слушаний по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20760,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20760,900 |
| 1.1.1.2 | Разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по созданию цифрового топографического плана Территории 5 | МКУ «ИТП» | 09.01.2017 | 01.03.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по созданию цифрового топографического плана Территории 5 | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.03.2017 | 15.05.2017 | акт сдачи выполненных работ по созданию цифрового топографического плана Территории 5 | ед. | 9 | бюджет города Перми | 10975,200 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 5 | МКУ «ИТП» | 17.04.2017 | 05.06.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 5 | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 06.06.2017 | 02.10.2017 | акт сдачи выполненных работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 5 | ед. | 9 | бюджет города Перми | 14480,200 |
| 1.1.1.2.1.3 | Доработка документации по планировке Территории 5 по результатам публичных слушаний | ДГА, МКУ «ИТП» | 20.11.2017 | 08.12.2017 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 2106,60 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Утверждение документации по планировке Территории 5 | ДГА | 11.12.2017 | 29.12.2017 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 2106,60 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 25455,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25455,400 |
| 1.1.1.2.2 | Корректировка документации по планировке территории в целях реконструкции ул.Революции на участке от ул.Куйбышева до ул.Сибирской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Выполнение работ по корректировке документации по планировке территории Центр-1 в целях реконструкции ул.Революции на участке от ул.Куйбышева до ул.Сибирской | ДГА, МКУ «ИТП» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество подготовленных и утвержденных изменений в документацию по планировке территории Центр-1 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул.Революции на участке от ул.Куйбышева до ул.Сибирской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Выполнение работ по корректировке документации по планировке территории квартала № 179 в целях реконструкции ул.Революции на участке от ул.Куйбышева до ул.Сибирской | ДГА, МКУ «ИТП» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество подготовленных и утвержденных изменений в документацию по планировке территории квартала № 179 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул.Революции на участке от ул.Куйбышева до ул.Сибирской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 25455,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25455,400 |
| 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования, за счет физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка и утверждение документации по планировке территорий (в том числе градостроительных планов земельных участков) для преобразования промышленных территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка документации по планировке территории бывшего завода смазок и охлаждающих жидкостей | ДГА | 09.01.2017 | 30.11.2017 | количество территорий, на которые разработана документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), разработанная за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Утверждение документации по планировке территории бывшего завода смазок и охлаждающих жидкостей | ДГА | 01.12.2017 | 29.12.2017 | количество территорий, на которые утверждена документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), разработанная за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 46216,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46216,300 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация прочих мероприятий, обеспечивающих градостроительную деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение контракта на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 03.07.2017 | 30.11.2017 | заключенный контракт на поставку расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Поставка расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 01.09.2017 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов (картриджей) для многофункциональных устройств в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | ед. | 1060 | бюджет города Перми | 509, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 509, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 509, 800 |
| 1.1.2.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий (сооружений) | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 24 | бюджет города Перми | 720, 000 |
| 1.1.2.1.2.2 | Проведение экспертизы, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество экспертных заключений, экспертиз, консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101, 600 |
| 1.1.2.1.2.3 | Проведение судебной экспертизы, назначенной определением суда | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101, 600 |
| 1.1.2.1.2.4 | Возмещение судебных расходов, государственных пошлин, восстановление расходов | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 930, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 930, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1440, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1440, 500 |
| 1.1.2.2 | Разработка концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение выполнения работ по разработке концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Подготовка технического задания МКУ «ИТП» на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ДГА | 09.01.2017 | 28.02.2017 | количество технических заданий МКУ «ИТП» на разработку концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.2.1.2 | Выполнение работ по разработке концепции по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | МКУ «ИТП» | 01.03.2017 | 29.12.2017 | количество разработанных и согласованных концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1440, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1440, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 47656,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47656,800 |

4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 09.01.2017 | 31.03.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.04.2016 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 796,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 796,800 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 6344,100 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 203,200 |
| 1.2.2.1.1.3 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,300 |
| 1.2.2.1.1.4 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.2.2.1.1.5 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 603,600 |
| 1.2.2.1.1.6 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 101,600 |
| 1.2.2.1.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1220,000 |
| 1.2.2.1.1.8 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,800 |
| 1.2.2.1.1.9 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 203,000 |
| 1.2.2.1.1.10 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 254,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9171,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9171,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9171,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9171,200 |
| 1.2.2.2 | Анализ архитектурной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Обеспечение подготовки планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Сбор информации по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ДГА | 09.01.2017 | 25.12.2017 | количество уведомлений от правообладателей объектов и контролирующих органов (протоколов совещаний) по объектам, нарушающим архитектурный облик города | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.2 | Подготовка планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ДГА | 13.02.2017 | 25.12.2017 | количество объектов, по которым подготовлены планы мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9171,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9171,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9968,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9968,000 |

5. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей – жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | ДГА | 01.04.2017 | 02.10.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 59 | бюджет города Перми | 334,500 |
| 1.3.1.1.1.2 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 01.04.2017 | 29.12.2017 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 59 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1985 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 334,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 334,500 |
| 1.3.1.1.2 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение контракта на изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ДГА | 01.03.2017 | 10.11.2017 | заключенный контракт по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.2 | Выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальной районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ДГА | 03.05.2017 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 131 | бюджет города Перми | 660,220 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 660,220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 660,220 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 994,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 994,700 |
| 1.3.1.2 | Формирование земельных участков на торги под жилищное и иное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ для формирования земельных участков под строительство на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | МКУ «ИТП» | 09.01.2017 | 02.10.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по горизонтальной съемке для последующего формирования земельных участков под строительство на торги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 65 | бюджет города Перми | 952,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент земельных отношений администрации города Перми | МКУ «ИТП» | 03.10.2017 | 30.11.2017 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми | ед. | 65 | бюджет города Перми | 0,000 |
| того по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 952,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 952,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 952,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 952,000 |
| 1.3.1.3 | Градостроительная подготовка территорий, подлежащих развитию, посредством выполнения проектов границ таких территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия для застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Обеспечение подготовки проектов границ территорий и установления предельных параметров разрешенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Подготовка проектов границ территорий с установленными предельными параметрами разрешенного строительства | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество территорий, подлежащих развитию путем подготовки проектов границ данных территорий | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Направление проектов границ территорий с установленными предельными параметрами разрешенного строительства в управление жилищных отношений администрации города Перми | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество проектов границ территорий и установления соответствующих предельных параметров разрешенного строительства, создающих наиболее привлекательные условия застройщика с целью жилищного строительства | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий | га | 36,74 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1946, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1946, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1946, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1946, 700 |

6. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития 
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1. | Наполнение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Выполнение работ по развитию электронного архива документации по планировке территории | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 2317,300 |
| 1.4.1.1.1.3 | Выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ДГА | 03.05.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации и размещению в АИСОГД | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | бюджет города Перми | 650,200 |
| 1.4.1.1.1.4 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 01.02.2017 | 31.08.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1415, 100 |
| 1.4.1.1.1.5 | Выполнение работ по обследованию и восстановлению грунтовых и стенных знаков опорно-межевой и государственной геодезической сети | ДГА | 01.03.2017 | 31.10.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по обследованию и восстановлению грунтовых и стенных знаков опорно-межевой и государственной геодезической сети | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по обследованию и восстановлению грунтовых и стенных знаков опорно-межевой и государственной геодезической сети | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков – база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | ед. | 400 | бюджет города Перми | 700, 000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5082, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5082, 600 |
| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ДГА | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления импортозамещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество клиентских Web-карт на решениях OpenSource (на окрытой платформе) в целях осуществления импортозамещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2650, 900 |
| 1.4.1.1.2.2 | Предоставление сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | заключенный контракт на предоставление сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по предоставлению сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4957, 700 |
| 1.4.1.1.2.3 | Выполнение работ по поддержке АИСОГД | ДГА | 09.01.2017 | 29.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акты сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5612, 000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13220,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13220,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18303,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18303,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18303,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18303,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18303,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18303,200 |