29.11.2016

1065

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 
2016 г. № 825.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.11.2016 № 1065

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций 
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 13 октября 2016 г. № 825

1. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми»:

1.1. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 5,9 | 8,1 | 5,1 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 1,5 | 5,3 | 0,8 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 5,6 | 5,6 |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100 | 100 | 100 |

1.2. в приложении к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» строки 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:

| 4 | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество ДОУ | технические заключения по обследованию зданий ДОУ, заключения надзорных органов, выданные ДОУ | учет ДОУ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество СОШ | технические заключения по обследованию зданий СОШ, заключения надзорных органов, выданные СОШ | учет СОШ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 6 | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | D1 = K1/K3 х 100 | D1 – доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 – количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 – общее количество УДО | технические заключения по обследованию зданий УДО, заключения надзорных органов, выданные УДО | учет УДО, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |

2. Дополнить приложением следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций 
города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели для восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми по ул.Херсонской,2 | МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20424,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для реконструируемого здания МАДОУ «Детский сад «Конструктор Успеха» г.Перми по ул.Машинистов,43 | МАДОУ «Детский сад «Конструктор Успеха» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41424,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41424,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41424,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64319,000 |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для реконструируемого здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а | МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9000,000 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды для приобретаемого здания МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г.Перми по ул.Чернышевского,17в | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9500,000 |
| 1.1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм, установка теневых навесов МАДОУ «Детский сад № 203» г.Перми по ул.Костычева,24 | МАДОУ «Детский сад № 203» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 29» г.Перми по ул.Екатерининской,121 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 29» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11873,310 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми по ул.25-го Октября,1а | МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2608,109 |
| 1.1.2.1.1.1.6 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 176» г.Перми по ул.Юрша,60а | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 176» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8001,376 |
| 1.1.2.1.1.1.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г.Перми по ул.Целинной,11а | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 411» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14293,617 |
| 1.1.2.1.1.1.8 | Выполнение работ по благоустройству территории, ремонт, установка теневых навесов, устройство ограждения в МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми по ул.1-й Красноармейской,17а | МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7042,588 |
| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД)) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 254074,100 |
| 1.1.2.1.1.2.1 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «ООШ № 73» г.Перми по ул.Ямпольской,16 | МАОУ «ООШ № 73» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 119000,000 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 112» г.Перми по ул.Дружбы,18 | МАОУ «СОШ № 112» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 120346,800 |
| 1.1.2.1.1.2.3 | Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на комплексный капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми по ул.Полины Осипенко,46 | МАОУ «СОШ № 93» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7227,300 |
| 1.1.2.1.1.2.4 | Разработка ПСД на комплексный капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 129» г.Перми по ул.Мира,11 | МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7500,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20000,000 |
| 1.1.2.1.1.3.1 | Проведение капитального ремонта здания спортивного комплекса «Прикамье» по ул.Ласьвинской,1 | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 338393,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 338393,100 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 338393,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 379817,100 |