01.12.2016

1069

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 893.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

И.о. Главы города Перми 					                             Н.Б. Уханов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 01.12.2016 № 1069

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 893

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

1.1. в графе 4 строки 1.1.1.1.2 слова «количество точек отбора проб воды в малых реках» заменить словами «количество отборов проб воды в малых реках»;

1.2. часть таблицы «1.1.2. Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  | УЭП |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми | ед. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | бюджет города Перми | 489,600 | 489,600 | 489,600 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | бюджет города Перми | 398,400 | 398,400 | 398,400 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории административного района города Перми | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | бюджет города Перми | 318,600 | 318,600 | 318,600 |
|  |  |  |  |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. |  | 821 |  | 821 |  | 821 |  | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
|  |  |  |  |  | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. |  | 778 |  | 500 |  | 500 |  | бюджет города Перми | 725,300 | 396,000 | 396,000 |
|  |  |  | УЭП |  | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | бюджет города Перми | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2223,300 | 1894,000 | 1894, 000 |
| 1.1.2.1.2 | Содействие внедрению механизмов «зеленых технологий» в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования | УЭП, ДЖКХ, УВБ |  | наличие элементов программы «зеленый офис» в текущей деятельности функциональных органов администрации города Перми |  |  | да/ нет |  | да |  | да |  | да | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2223,300 | 1894,000 | 1894, 000 |
| 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов |  |  | ед. |  | 257 |  | 257 |  | 257 | бюджет города Перми | 1156,500 | 1156,500 | 1156, 500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | 465 |  | 465 |  | 465 |  | 2092,500 | 2092,500 | 2092, 500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | 244 |  | 244 |  | 244 |  | 1098,000 | 1098,000 | 1098, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | 318 |  | 318 |  | 318 |  | 1431,000 | 1431,000 | 1431, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 1269,000 | 1269,000 | 1269, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района города Перми» |  |  |  |  |  |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 2923,000 | 2923,000 | 2923, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми» |  |  |  |  |  |  | 225 |  | 225 |  | 225 |  | 1012,500 | 1012,500 | 1012, 500 |
|  |  | УЭП |  |  |  |  |  |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |
|  |  | ИТОГО по ПНР |  |  |  |  | ед. |  | 12339 |  | 12339 |  | 12339 | всего | 30035,700 | 30035,700 | 30035,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441 |  | 2441 |  | 2441 | бюджет города Перми | 10982,500 | 10982,500 | 10982,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9898 |  | 9898 |  | 9898 | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30035, 700 | 30035, 700 | 30035, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982, 500 | 10982, 500 | 10982, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30035, 700 | 30035, 700 | 30035, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982, 500 | 10982, 500 | 10982, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053, 200 | 19053, 200 | 19053, 200 |

2. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации под-мероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Создание ООПТ местного значения | УЭП | 09.01.2017 | 30.12.2017 | общая площадь ООПТ местного значения |  | га |  | 10807,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обустройство и землеустройство ООПТ и осуществление муниципального лесного контроля и мониторинга ООПТ |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество ООПТ, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ |  | ед. |  | 18 | бюджет города Перми | 508,000 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ |  | ед. |  | 0 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество плановых проверок на территории ООПТ |  | ед. |  | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество ООПТ, на которых проведен мониторинг ООПТ |  | ед. |  | 14 | бюджет города Перми | 840,000 |
|  |  |  | 01.02.2017 | 01.11.2017 | количество ООПТ, по которым проведено комплексное экологическое обследование |  | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1948,000 |
| - 1.1.1.1.2 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Проведение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установка аншлагов на природных объектах | УЭП | 01.03.2017 | 20.12.2017 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги |  | ед. |  | 3 | бюджет города Перми | 312,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Наблюдения за качеством воды малых рек и реки Камы |  | 01.05.2017 | 30.12.2017 | количество отборов проб воды в малых реках |  | ед. |  | 46 | бюджет города Перми | 555,500 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество информаций о качестве воды в реке Каме |  | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Очистка береговых полос малых рек и обустройство родников | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.04.2017 | 01.11.2017 | протяженность очищенных береговых полос малых рек |  | км |  | 7,3 | бюджет города Перми | 3230,250 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.04.2017 | 01.11.2017 |  |  |  |  | 5,7 | бюджет города Перми | 2522,250 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.04.2017 | 01.11.2017 | количество обустроенных родников |  | ед. |  | 2 | бюджет города Перми | 150,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.04.2017 | 01.11.2017 |  |  |  |  | 2 | бюджет города Перми | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6920,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8868,000 |
| - 1.1.1.2 | Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Реализация природоохранных проектов некоммерческими организациями | УЭП | 01.05.2017 | 01.12.2017 | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования |  | ед. |  | 8 | бюджет города Перми | 839,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| 1.1.1.2.1.2 | Реализация проектов в сфере регулирования численности безнадзорных животных и оказания помощи безнадзорным собакам и кошкам |  | 01.02.2017 | 01.12.2017 | количество субсидий, предоставленных некоммерческим организациям в сфере производителям работ и услуг в сфере регулирования численности безнадзорных животных и оказания помощи безнадзорным собакам и кошкам |  | ед. |  | 4 | бюджет города Перми | 300,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1352,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1139,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1352,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1139,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| - 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.3.1 | Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Реализация проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | УЭП | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество реализованных проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям |  | ед. |  | 12 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Издание справочно-информационных материалов |  | 09.01.2017 | 25.12.2017 | количество изданных справочно-информационных материалов |  | ед. |  | 2 629 | бюджет города Перми | 423,300 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление информационных и эколого-просветительских передач на радио и телевидении |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 |  | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении |  | ед. | 63 | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 |  | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП |  | ед. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество информационных порталов, находящихся на содержании |  | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 51,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1774,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1774,800 |
| 1.1.1.4 | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Стимулирование внедрения предприятиями города Перми наилучших доступных технологий на базе единой технологической платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Предоставление предприятиям города Перми временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми | УЭП | 01.01.2017 | 30.12.2017 |  | количество предприятий города Перми, получивших льготу в виде временных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Перми |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.4.2 | Реализация инфраструктурных проектов с природоохранным эффектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | Реализация инфраструктурных проектов в сфере городского хозяйства и охраны окружающей среды | УЭП, ДЖКХ, УВБ | 01.01.2017 | 30.12.2017 |  | наличие проектов с природоохранным эффектом |  | да/ нет | да | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| 1.1.1.4.3 | Экологическое проектирование городской среды (снижение площади санитарно-защитных зон, промышленных зон и другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.3.1 | Снижение площади санитарно-защитных зон на территории города Перми | УЭП, ДГА, ДЭИПП | 01.01.2017 | 30.12.2017 |  | площадь санитарно-защитных зон на территории города Перми |  | га | 13938,2 | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 11995,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11782,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
| - 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха | УЭП | 01.03.2017 | 20.12.2017 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы |  | ед. |  | 4 | бюджет города Перми | 489,600 |
|  |  |  | 01.03.2017 | 20.12.2017 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми |  | ед. |  | 4 | бюджет города Перми | 398,400 |
| 1.1.2.1.1.2 | Экологическое регулирование зеленых насаждений |  | 01.05.2017 | 01.12.2017 | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории административного района города Перми |  | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 318,600 |
|  |  |  | 15.12.2017 | 30.12.2017 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период |  | ед. |  | 821 | бюджет города Перми | 85,400 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания |  | ед. |  | 778 | бюджет города Перми | 725,300 |
| 1.1.2.1.1.3 | Создание и обустройство новых объектов озеленения |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон |  | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 206,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2223,300 |
| 1.1.2.1.2 | Содействие внедрению механизмов «зеленых технологий» в сферу городского хозяйства, стимулирование деятельности по вторичному использованию отходов, повышению энерго- и ресурсоэффективности хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Внедрение элементов программы «зеленый офис» в текущую деятельность функциональных органов администрации города Перми | УЭП, ДЖКХ, УВБ | 09.01.2017 | 30.12.2017 | наличие элементов программы «зеленый офис» в текущей деятельности функциональных органов администрации города Перми |  | да/ нет |  | да | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2223,300 |
| - 1.1.2.2 | Компенсационные посадки зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение работ по посадке деревьев за счет восстановительной стоимости | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 09.01.2017 | 30.12.2017 |  | количество посаженных деревьев |  | ед. | 257 | бюджет города Перми | 1156,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  | 465 |  | 2092,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  |  |  |  |  | 244 |  | 1098,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  | 318 |  | 1431,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  | 282 |  | 1269,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  | 225 |  | 1012,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |  | 650 |  | 2923,000 |
| 1.1.2.2.1.2 | Выполнение работ по компенсационной посадке деревьев | УЭП | 09.01.2017 | 30.12.2017 |  | количество посаженных деревьев |  | ед. | 9898 | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30035,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30035,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10982,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 32259,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13205,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 44254,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24988,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 |

3. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов»

муниципальной программы «Охрана природы

и лесное хозяйство города Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации под-мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учет и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение межевания лесных участков | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2017 | 30.12.2017 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 1600 | бюджет города Перми | 164,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение лесоустройства | УЭП | 09.01.2017 | 30.12.2017 | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 5,0 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 314,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 314,000 |
| - 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми | МКУ «ПермГорЛес» | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее – Учреждение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 27204,413 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение посадок древесных растений в городских лесах |  | 15.04.2017 | 01.11.2017 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | внебюджетные источники | 7,976 |
| 1.2.1.2.1.3 | Содержание противопожарных дорог и водоемов |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний |  | 09.01.2017 | 15.05.2017 | количество приобретенной техники повышенной проходимости (в том числе спецтехники) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1855,667 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 5 | бюджет города Перми | 220,830 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 43 | бюджет города Перми | 14,590 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29303,476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29295,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| - 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2017 | 30.12.2017 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 400 | бюджет города Перми | 254,900 |
|  |  |  |  |  | объем вырубленной в рамках санитарных рубок древесины | куб.м | 2420 | бюджет города Перми | 1200,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30758,876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30750,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31072,876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31064,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |
| - 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение противоклещевой обработки в городских лесах | МКУ «ПермГорЛес» | 01.04.2017 | 01.08.2017 | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора | га | 1260,0 | бюджет города Перми | 1280,160 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах |  | 01.01.2017 | 30.12.2017 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м | 13140 | бюджет города Перми | 2372,203 |
| 1.2.2.1.1.3 | Создание рекреационных зон и обустройство мест отдыха жителей города Перми |  | 09.01.2017 | 30.12.2017 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 5 | бюджет города Перми | 5908,137 |
|  |  |  |  |  | количество площадок по выгулу собак | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9725,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9725,200 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9725,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 40798,076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40790,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |