09.12.2016

1093

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 
2015 г. № 855 (в ред. от 03.12.2015 № 1019, от 17.12.2015 № 1073, от 14.04.2016 
№ 261, от 07.06.2016 № 389, от 05.07.2016 № 468, от 05.08.2016 № 561, от 19.09.2016 № 706).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.12.2016 № 1093

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 855

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 623483,132 | 607679,500 | 472702,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 501496,298 | 607679,500 | 472702,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 121895,034 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 372891,362 | 372732,000 | 237754,600 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 255452,406 | 372732,000 | 237754,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 117438,956 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 17525,437 | 22543,500 | 22543,500 |
|  | бюджет города Перми | 17525,437 | 22543,500 | 22543,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе: | 187717,610 | 169447,200 | 169447,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 183218,288 | 169447,200 | 169447,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе: | 45348,723 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | всего | 372891,362 | 372732,000 | 237754,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 255452,406 | 372732,000 | 237754,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 117438,956 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры | всего | 251841,837 | 372732,000 | 237754,600 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 153772,069 | 372732,000 | 237754,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 98069,768 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы | всего | 105479,989 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 86110,801 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19369,188 | 0,000 | 0,000 |

2.2. в графе 4 строки 1.2 цифры «17534,469» заменить цифрами «17525,437»;

2.3. в графе 4 строки 1.2.3 цифры «17534,469» заменить цифрами «17525,437»;

2.4. строки 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми | всего | 187717,610 | 169447,200 | 169447,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 183218,288 | 169447,200 | 169447,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД | всего | 1943,533 | 2013,200 | 2013,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 1851,733 | 2013,200 | 2013,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |

2.5. в графе 4 строки 1.3.3 цифры «1060,150» заменить цифрами «560,150»;

2.6. строки 1.4, 1.4.1, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | всего | 45348,723 | 42956,800 | 42956,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 | 42956,800 | 42956,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры | всего | 45348,723 | 42956,800 | 42956,800 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 | 42956,800 | 42956,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 623483,132 | 607679,500 | 472702,100 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 501496,298 | 607679,500 | 472702,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 121895,034 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 623483,132 | 607679,500 | 472702,100 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 501496,298 | 607679,500 | 472702,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 121895,034 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. в графе 10 строки 1.1.1.2 цифры «48016,200» заменить цифрами «45132,700»;

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 63293,183 | 47031,900 | 66773,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45132,700 | 47031,900 | 66773,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 18160,483 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | ДЖКХ | количество получателей поддержки газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | чел. | 3 | 51 | 51 | бюджет города Перми | 240,000 | 4080,000 | 4080,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 240,000 | 4080,000 | 4080,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 240,000 | 4080,000 | 4080,000 |

3.3. строки 1.1.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения) | кв.м | 157466,23 | 157466,23 | 157466,23 | бюджет города Перми | 2353,005 | 2029,600 | 2029,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты газоснабжения) | кв.м | 833307 | 833307 | 833307 | бюджет города Перми | 6159,000 | 6159,000 | 6159,000 |
|  |  |  | мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 3 | 1 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 6372,100 | - 2968,100 | - 3296,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3,316 | - 0,000 | - 0,000 |
|  |  |  | канализационные сети в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1066,870 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | расширение и реконструкция 2 очереди канализации города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 258,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | обеспечение ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей | км | 21,2 | 4,9 | 15,2 | бюджет города Перми | - 5046,430 | - 2968,100 | - 3296,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 14887,421 | 11156,700 | 11485,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 14884,105 | 11156,700 | 11485,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3,316 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 251841,837 | 372732,000 | 237754,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | - 153772,069 | - 372732,000 | - 237754,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | - 98069,768 | - 0,000 | - 0,000 |

3.4. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт набережной реки Камы | ДЖКХ | акт выполненных работ (КС-11) по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 85842,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19134,350 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | акт выполненных работ по авторскому надзору (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 234,838 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | технический паспорт (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 268,301 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 105479,989 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 86110,801 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19369,188 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 105479,989 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 86110,801 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19369,188 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 372891,362 | 372732,000 | 237754,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 255452,406 | 372732,000 | 237754,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 117438,956 | 0,000 | 0,000 |

3.6. в приложении:

3.6.1. в таблице 8:

3.6.1.1. в графе 3 строки 10 слова «2016-2018 годы» заменить словами «2017-2018 годы»;

3.6.1.2. в графе 3 строки 11 слова «2016-2018 годы» заменить словами «2017-2018 годы»;

3.6.1.3. в графе 3 строки 14 слова «2016 год – 1460,800 тыс.руб.» исключить;

3.6.1.4. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 10015,000 | 6345,700 |
|  |  | всего |  | 10015,000 | 6345,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  | 4,6 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |

3.6.1.5. в графе 4 строки 20 цифры «2016-2018» заменить цифрами «2017-2018»

3.6.2. в таблице 14:

3.6.2.1. в графе 3 строки 14 слова «2016 год – 1422,700» исключить;

3.6.2.2. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 160,727 |  | 4365,943 |
|  |  | всего | 160,727 |  | 4365,943 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений |  | 2013 | 2016 | 2017 |
|  |  | протяженность построенной сети, п.км |  |  | 0,4 |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата | введенный в эксплуатацию объект газификации |  |  |  |

3.6.2.3. в графе 3 строки 20 цифры «2016» заменить цифрами «2017».

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. в графе 10 строки 1.2.3.1.2 цифры «2272,156» заменить цифрами «2263,124»;

4.2. в графе 10 строки 1.2.3.1.9 цифры «17534,469» заменить цифрами «17525,437»;

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 17525,437 | 17543,500 | 17543,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17525,437 | 17543,500 | 17543,500 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 17525,437 | 17543,500 | 17543,500 |
|  | бюджет города Перми | 17525,437 | 17543,500 | 17543,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 17525,437 | 22543,500 | 22543,500 |
|  | бюджет города Перми | 17525,437 | 22543,500 | 22543,500 |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными 
домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. в графе 10 строки 1.3.1.1 цифры «1868,400» заменить цифрами «1750,000»;

5.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1943,533 | 2013,200 | 2013,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1851,733 | 2013,200 | 2013,200 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1943,533 | 2013,200 | 2013,200 |
|  | бюджет города Перми | 1851,733 | 2013,200 | 2013,200 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |

5.3. строки 1.3.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1 | Мониторинг качества управления многоквартирными домами | ДЖКХ | количество отчетов о проведенных мониторингах | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 500,000 | 500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество проведенных конкурсов на лучшую управляющую многоквартирными домами организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, Советы многоквартирных домов | ед. | - | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 500,000 | 500,000 |

5.4. строку «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 560,150 | 500,000 | 500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 560,150 | 500,000 | 500,000 |

5.5. строку 1.3.4.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.4.1.3 |  | администрация Мотовилихинского района | количество заявок | ед. | 65 | 62 | 62 | бюджет города Перми | 18000,000 | 18000,000 | 18000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество заявок (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 562,973 | 0,000 | 0,000 |

5.6. в графе 6 строки 1.3.4.1.4 цифры «52» заменить цифрами «31»;

5.7. в графе 6 строки 1.3.4.1.5 цифры «62» заменить цифрами «56»;

5.8. в графе 6 строки 1.3.4.1.6 цифры «52» заменить цифрами «51»;

5.9. в графе 6 строки 1.3.4.1.7 цифры «42» заменить цифрами «53»;

5.10. в графе 6 строки 1.3.4.1.8 цифры «7» заменить цифрами «3»;

5.11. строку 1.3.4.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.3.4.1.9 |  | итого по показателю непосредственного результата | ед. | 357 | 375 | 375 | бюджет города Перми | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |

5.12. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 187717,610 | 169447,200 | 169447,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 183218,288 | 169447,200 | 169447,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.3 цифры «707,466» заменить цифрами «269,455»;

6.2. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.4 цифры «1831,232» заменить цифрами «813,146»;

6.3. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.5 цифры «470,908» заменить цифрами «239,089»;

6.4. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.6 цифры «729,400» заменить цифрами «376,353»;

6.5. строку 1.4.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2.7 |  | администрация Ленинского района города Перми |  | п.км | 0,651 | - | - | бюджет города Перми | 162,380 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.6. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.9 цифры «973,630» заменить цифрами «250,000»;

6.7. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2619,697 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 2571,141 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,000 | 0,000 |

6.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 45348,723 | 42956,800 | 42956,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,00 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 45348,723 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,00 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 45348,723 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,00 | 0,000 |

7. В приложении 1:

7.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.1 цифры «52706,342» заменить цифрами «52540,411»;

7.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Разработка проекта планировки и межевания территории (далее – ППиМТ) | ДЖКХ | 22.11.2016 | 31.12.2016 | разработанный ППиМТ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 292, 831 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. в графе 10 строки 1.1.1.2.1 цифры «48016,200» заменить цифрами «45132,700»;

7.4. строки 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1, 1.1.1.2.1.5.2 признать утратившими силу;

7.5. строку 1.1.1.2.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.8 | Разработка проекта планировки и межевания территории | ДЖКХ | 22.11.2016 | 31.12.2016 | разработанный ППиМТ | ед. | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 1198,968 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.6. строку 1.1.1.2.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.10 | Выполнение работ по корректировке ПСД | ДЖКХ | 01.04.2016 | 30.12.2016 | откорректированная ПСД (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 966,931 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 63293,183 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45132,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 18160,483 |

7.8. строку 1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.3 | Предоставление субсидий | ДЖКХ | 01.04.2016 | 30.12.2016 | количество получателей поддержки газификации жилых домов | чел. | 3 | бюджет города Перми | 240, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 240,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 240,000 |

7.10. строку 1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения) | ДЖКХ | 11.01.2016 | 31.12.2016 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв.м | 157466,23 | бюджет города Перми | 2353,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. в графе 8 строки 1.1.1.4.2 цифры «810044» заменить цифрами «833307»;

7.12. в графе 10 строки 1.1.1.4.3.1 цифры «4129,500» заменить цифрами «1066,870»;

7.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.4.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1325,670 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1325,670 |

7.14. строки 1.1.1.4.4.2, 1.1.1.4.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.4.2 | Заключение договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание | ед. | 12 | бюджет города Перми | 381,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.4.3 | Заключение договоров на первичный (повторный) пуск газа | ДЖКХ | 11.01.2016 | 30.12.2016 | количество договоров на первичный (повторный) пуск газа | ед. | 15 | бюджет города Перми | 3733,930 |

7.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.4.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 5049,746 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 5046,430 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3,316 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 14887,421 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 14884,105 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 3,316 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 251841,837 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 153772,069 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 98069,768 |

7.16. после строки 1.1.2.1.2 дополнить строкой 1.1.2.1.3 следующего содержания:

| 1.1.2.1.3 | Выполнение работ по технической инвентаризации (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ДЖКХ | 22.11.2016 | 30.12.2016 | технический паспорт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 268, 301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 105479,989 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 86110,801 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19369,188 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 105479,989 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 86110,801 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19369,188 |

7.18. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 372891,362 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 255452,406 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 117438,956 |

8. В приложении 2:

8.1. в графе 10 строки 1.2.3.1.2 цифры «2272,156» заменить цифрами «2263,124»;

8.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 17525,437 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 17525,437 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 17525,437 |
|  | бюджет города Перми | 17525,437 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 17525,437 |
|  | бюджет города Перми | 17525,437 |

9. В приложении 3:

9.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.16 цифры «1868,400» заменить цифрами «1750,000»;

9.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1943,533 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1851,733 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1943,533 |
|  | бюджет города Перми | 1851,733 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 |

9.3. строки 1.3.3.1, 1.3.3.1.1, 1.3.3.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

9.4. строку «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 560,150 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 560,150 |

9.5. строку 1.3.4.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.4.1.1 | Прием, регистрация и согласование заявок | территориальные органы | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество заявок | ед. | 357 | бюджет города Перми | 108000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество заявок (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 |

9.6. в графе 8 строки 1.3.4.1.1.4 цифры «52» заменить цифрами «31»;

9.7. в графе 8 строки 1.3.4.1.1.5 цифры «62» заменить цифрами «56»;

9.8. в графе 8 строки 1.3.4.1.1.6 цифры «52» заменить цифрами «51»;

9.9. в графе 8 строки 1.3.4.1.1.7 цифры «42» заменить цифрами «53»;

9.10. в графе 8 строки 1.3.4.1.1.8 цифры «7» заменить цифрами «3»;

9.11. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 187717,610 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 183218,288 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 |

10. В приложении 4:

10.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.3 цифры «707,466» заменить цифрами «269,455»;

10.2. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.4 цифры «1831,232» заменить цифрами «813,146»;

10.3. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.5 цифры «470,908» заменить цифрами «239,089»;

10.4. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.6 цифры «729,400» заменить цифрами «376,353»;

10.5. строку 1.4.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2.7 |  | администрация Ленинского района города Перми | 04.07.2016 | 30.12.2016 |  | п.км | 0,651 | бюджет города Перми | 162,380 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.6. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.9 цифры «973,630» заменить цифрами «250,000»;

10.7. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2619,697 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 2571,141 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 |

10.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 45348,723 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 45348,723 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 45348,723 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45300,167 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 |