12.12.2016

1099

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 772 (в ред. 
от 30.11.2015 № 1003, от 09.02.2016 № 80, от 17.02.2016 № 101, от 01.04.2016 
№ 217, от 21.04.2016 № 273, от 12.05.2016 № 329, от 07.07.2016 № 477, 
от 11.08.2016 № 577, от 13.10.2016 № 829, от 21.10.2016 № 935, от 14.11.2016 
№ 1017).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми					                                Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.12.2016 № 1099

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 772

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 71559,907 | 78343,150 | 60276,150 |
|  | бюджет города Перми | 70882,728 | 78343,150 | 60276,150 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 677,179 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1 | 41443,713 | 48658,850 | 33827,750 |
|  | бюджет города Перми | 40786,146 | 48658,850 | 33827,750 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 657,567 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2 | 3289,193 | 1593,000 | 1626,600 |
|  | бюджет города Перми | 3289,193 | 1593,000 | 1626,600 |
|  | подпрограмма 1.3 | 825,357 | 4385,600 | 1116,600 |
|  | бюджет города Перми | 805,745 | 4385,600 | 1116,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19,612 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4 | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
|  | бюджет города Перми | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» |  | 41443,713 | 48658,850 | 33827,750 |
|  |  | бюджет города Перми | 40786,146 | 48658,850 | 33827,750 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 657,567 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 40382,025 | 47487,850 | 32656,750 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 1061,688 | 1171,000 | 1171,000 |
| 1.2 | Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» |  | 3289,193 | 1593,000 | 1626,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 3289,193 | 1593,000 | 1626,600 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 722,843 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние |  | 2566,350 | 1593,000 | 1626,600 |
| 1.3 | Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства» |  | 825,357 | 4385,600 | 1116,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 805,745 | 4385,600 | 1116,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19,612 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 825,357 | 4385,600 | 1116,600 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 71559,907 | 78343,150 | 60276,150 |
|  |  | бюджет города Перми | 70882,728 | 78343,150 | 60276,150 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 677,179 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 71559,907 | 78343,150 | 60276,150 |
|  |  | бюджет города Перми | 70882,728 | 78343,150 | 60276,150 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 677,179 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная 
деятельность на территории города Перми»:

3.1. в графе 6 строки 1.1.1.1 цифру «6» заменить цифрами «16»;

3.2. в графе 10 строки 1.1.2.1 цифры «483,474» заменить цифрами «370,488»;

3.3. Строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1061,688 | 1171,000 | 1171,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1031,688 | 1171,000 | 1171,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 30,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 1061,688 | 1171,000 | 1171,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1031,688 | 1171,000 | 1171,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 41443,713 | 48658,850 | 33827,750 |
|  | бюджет города Перми | 40786,146 | 48658,850 | 33827,750 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 657,567 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

4.1. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение по решению суда или по решению администрации района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 689,234 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | - | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 154,800 | 154,800 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | - | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 154,800 | 154,800 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 99,496 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | - | 4 | 5 | бюджет города Перми | 0,000 | 154,800 | 193,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 589,876 | 99,300 | 620,400 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 3 | 4 | бюджет города Перми | 72,450 | 116,100 | 154,800 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 164,962 | 603,600 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 26,100 | 154,800 | 154,800 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 924,232 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | 4 | 5 | бюджет города Перми | 0,000 | 154,800 | 193,500 |
|  |  | итого по ПНР | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 10 | 2 | 1 | бюджет города Перми | 2467,800 | 702,900 | 620,400 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 2 | 23 | 26 | бюджет города Перми | 98,550 | 890,100 | 1006,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2566,350 | 1593,000 | 1626,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2566,350 | 1593,000 | 1626,600 |

4.2. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | 2566,350 | 1593,000 | 1626,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2566,350 | 1593,000 | 1626,600 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 3289,193 | 1593,000 | 1626,600 |
|  | бюджет города Перми | 3289,193 | 1593,000 | 1626,600 |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства» 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

5.1. строки 1.3.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение земельными участками многодетных семей - жителей города Перми | ДГА | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 2579 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 48 | - | - | бюджет города Перми | 93,774 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1926 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество многодетных семей, состоящих в реестре на 1 января текущего периода (справочно) | ед. | 380010 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ед. | 50 | 131 | 132 | бюджет города Перми | 32,494 | 660,200 | 665,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,268 | 660,200 | 665,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 126,268 | 660,200 | 665,300 |

5.2. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 825,357 | 4385,600 | 1116,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 805,745 | 4385,600 | 1116,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19,612 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 825,357 | 4385,600 | 1116,600 |
|  | бюджет города Перми | 805,745 | 4385,600 | 1116,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19,612 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строки 1.4.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1 | Ведение АИСОГД | ДГА | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | бюджет города Перми | 1995,401 | 2317,300 | 2317,300 |
|  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 477,301 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков - база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | ед. | - | 400 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 700,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1137,437 | 1415,500 | 1415,500 |
|  |  |  | количество изготовленных планшетов масштаба 1:500 в растровом, векторном виде и на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | ед. | - | 1727 | 1877 | бюджет города Перми | 0,000 | 8053,000 | 8752,500 |
|  |  |  | модернизированный Публичный портал ИСОГД города Перми, позволяющий усовершенствовать оказание муниципальных услуг по выдаче сведений из АИСОГД | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1544,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежностью функционирования | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 8176,413 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 4932,912 | 4957,700 | 4957,700 |
|  |  |  | количество услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5600,000 | 5612,000 | 5612,000 |
|  |  |  | количество многофункциональных устройств, приобретенных в целях оснащения рабочих мест специалистов-пользователей АИСОГД | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 458,708 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество моноблоков, приобретенных в целях оснащения рабочих мест специалистов-пользователей АИСОГД | ед. | 20 | - | - | бюджет города Перми | 1679,472 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26001,644 | 23705,700 | 23705,200 |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | МКУ «ИТП», ДГА | 11.01.2016 | 26.12.2016 | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «ИТП» | 01.04.2016 | 26.12.2016 | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 76 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДГА | 27.04.2016 | 26.12.2016 | акт выполненных работ по подготовке карт (планов) территориальных зон (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 76 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 627,567 |

7.2. в графе 8 строки 1.1.1.1.2 цифру «6» заменить цифрой «16»;

7.3. строку 1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2 | Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории | МКУ «ИТП» | 11.01.2016 | 08.02.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по созданию цифрового топографического плана Территории 4 | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 09.02.2016 | 30.06.2016 | акт сдачи выполненных работ по созданию цифрового топографического плана Территории 4 | ед. | 7 | бюджет города Перми | 3199,079 |
|  |  |  | 15.04.2016 | 18.07.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 4 | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 02.06.2016 | 30.09.2016 | акт сдачи выполненных работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» Территории 4 | ед. | 7 | бюджет города Перми | 15772,832 |

7.4. в графе 10 строки 1.1.2.1.1 цифры «483,474» заменить цифрами «370,488»;

7.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1061,688 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1031,688 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 30,000 |

7.6. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 1061,688 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1031,688 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 30,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 41443,713 |
|  | бюджет города Перми | 40786,146 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 657,567 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.2.1.3, 1.2.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3 | Получение информации о сносе самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 11.01.2016 | 06.10.2016 | постановление судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи со сносом самовольной постройки собственником | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.4 | Снос самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 11.01.2016 | 06.10.2016 | количество снесенных самовольных построек на территории Свердловского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

8.2. в графе 10 строки 1.2.2.1.14 цифры «3214,030» заменить цифрами «924,232»;

8.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 2566,350 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2566,350 |

8.4. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | 2566,350 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2566,350 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 3289,193 |
|  | бюджет города Перми | 3289,193 |

9. В Приложении 3:

9.1. строку 1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.2 | Выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | ДГА | 11.05.2016 | 26.12.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по закреплению на местности границ земельных участков, предоставленных или планируемых к предоставлению многодетным семьям | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 48 | бюджет города Перми | 93,774 |

9.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 126,268 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 126,268 |

9.3. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 825,357 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 805,745 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19,612 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 825,357 |
|  | бюджет города Перми | 805,745 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 19,612 |

10. В приложении 4:

10.1. строки 1.4.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2 | Сопровождение АСОГД | ДГА | 01.02.2016 | 04.04.2016 | заключенный контракт на поставку дополнительных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 05.04.2016 | 30.06.2016 | акт сдачи выполненных работ по поставке дополнительных модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество модулей для расширения дискового пространства сервера хранения данных для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежностью функционирования | ед. | 2 | бюджет города Перми | 8176,413 |
|  |  |  | 11.01.2016 | 11.02.2016 | заключенный контракт на приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 12.02.2016 | 30.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по предоставлению пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4932,912 |
|  |  |  | 11.01.2016 | 08.02.2016 | заключенный контракт на выполнение работ по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 09.02.2016 | 30.12.2016 | акты сдачи выполненных работ по поддержке АИСОГД | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество услуг по поддержке АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5600,000 |
|  |  |  | 12.09.2016 | 28.11.2016 | заключенный контракт на поставку многофункционального устройства в целях оснащения рабочих мест специалистов-пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 29.11.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по поставке многофункционального устройства в целях оснащения рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество многофункциональных устройств, приобретенных в целях оснащения рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 458,708 |
|  |  |  | 12.09.2016 | 23.11.2016 | заключенный контракт на поставку моноблоков в целях оснащения рабочих мест специалистов - пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 24.11.2016 | 26.12.2016 | акт сдачи выполненных работ по поставке моноблоков в целях оснащения рабочих мест специалистов-пользователей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество моноблоков, приобретенных в целях оснащения рабочих мест специалистов-пользователей АИСОГД | ед. | 20 | бюджет города Перми | 1679,472 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26001,644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26001,644 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26001,644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26001,644 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 26001,644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26001,644 |