15.12.2016

1113

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 912.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2015 г. № 858 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»;

от 31 декабря 2015 г. № 1164 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 858»;

от 17 июня 2016 г. № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 858»;

от 27 июля 2016 г. № 533 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 858»;

от 05 октября 2016 г. № 784 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 № 858».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 15.12.2016 № 1113

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации

города Перми от 20 октября 2016 г. № 912

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

2.1. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 104,600 | 244,800 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 455,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 192,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 1 | - | 1 | бюджет города Перми | 164,000 | 0,000 | 244,800 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 5 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 916,800 | 244,800 | 244,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 189,000 | 203,400 | 2190,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 2 | 1 | - | бюджет города Перми | 1260,200 | 1221,600 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 740,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 765,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 4 | 3 | 1 | бюджет города Перми | 2189,300 | 2190,000 | 2190,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 5 | 3 | бюджет города Перми | 130,000 | 122,400 | 94,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 4 | - | - | бюджет города Перми | 86,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1 | - | - | бюджет города Перми | 21,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 4 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 86,000 | 73,500 | 94,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 21,500 | 24,500 | 31,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 16 | 9 | 7 | бюджет города Перми | 345,000 | 220,400 | 220,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3451,100 | 2655,200 | 2655,200 |
| 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов и пирсов | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 42,500 | 42,500 | 42,500 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 256,000 | 300,200 | 300,200 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми, МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | - | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 172,200 | 172,200 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 9 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 379,100 | 491,400 | 491,400 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 136,100 | 169,700 | 169,700 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 19 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 202,000 | 240,700 | 240,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 422,300 | 488,300 | 488,600 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 49,000 | 53,300 | 53,200 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 132,600 | 142,700 | 142,700 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 62 | 71 | 71 | бюджет города Перми | 1577,100 | 2058,500 | 2058,500 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми |  |  | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 65,600 | 65,600 | 65,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 198,600 | 198,600 | 198,600 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1834,400 | 2315,800 | 2315,800 |

2.2. в приложении:

2.2.1. в таблице 1 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2.2.2. в таблице 2 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2.2.3. в таблице 3 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2.2.4. в таблице 4 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2.2.5. в таблице 5 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2.2.6. в таблице 6 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2.2.7. в таблице 7 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2.2.8. в таблице 8 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

2.2.9. в таблице 9 строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |
| --- | --- | --- |

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми» муниципальной программы «Осуществление мер

по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» 
на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Осуществление денежных выплат с начислениями по содержанию МКУ «ПГУГЗ» | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество штатных единиц МКУ «ПГУГЗ» | ед. | 73 | бюджет города Перми | 25926,700 |
| 1.1.1.1.1.2 | Создание условий для функционирования МКУ «ПГУГЗ» (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расходы) | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов размещения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 6495,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32421,800 |
| 1.1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных мероприятий ГО и ЧС по подготовке и обучению | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Материальное обеспечение подготовки сил и средств для выполнения задач ГО и ЧС (обучение по развертыванию подвижных формирований городской службы гражданской защиты, торговли и питания) | ДЭПП | 01.04.2017 | 20.12.2017 | количество мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания | ед. | 4 | бюджет города Перми | 93,800 |
| 1.1.1.1.2.3 | Аренда (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество арендованных (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1649,500 |
| 1.1.1.1.2.4 | Охрана складских помещений |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 476,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | Обновление продуктов питания |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | объем обновленных продуктов питания | т | 40,9 | бюджет города Перми | 594,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | Восполнение необходимого объема продуктов питания |  | 01.02.2017 | 31.12.2017 | объем восполненных продуктов | т | 5,6 | бюджет города Перми | 885,000 |
| 1.1.1.1.2.7 | Техническое обслуживание имущества гражданской обороны |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество договоров на техническое обслуживание имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | Поддержание в постоянной готовности объектов местной системы оповещения | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов местной системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,700 |
| 1.1.1.1.2.9 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6629,300 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных соглашений и договоров | ед. | 43 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39051,100 |
| 1.1.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | бюджет города Перми | 303,600 |
| 1.1.1.2.1.2 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32 | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 |
| 1.1.1.3 | Обеспечение защиты населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Проведение мониторинга оползневых склонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Проведение мониторинга оползневого склона в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 | ДГА | 25.04.2017 | 20.11.2017 | количество отчетов по заключенному муниципальному контракту на проведение мониторинга оползневого склона в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 250,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 399642,800 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ «ПГСС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество групп оперативного реагирования для осуществления дежурства на трех подстанциях МКУ «ПГСС» | групп | 12 | бюджет города Перми | 80300,400 |
| 1.1.2.1.1.2 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее – АИАС, КТС) ИЦ ЕДДС города Перми |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество комплексов технических средств обеспеченных технической поддержкой и сопровождением ИЦ ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80420,400 |
| 1.1.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ «ПГСС» | 01.02.2017 | 30.09.2017 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2099,600 |
| 1.1.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  | 01.02.2017 | 30.09.2017 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 3421,200 |
| 1.1.2.1.2.3 | Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 153 | бюджет города Перми | 311,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5832,700 |
| 1.1.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и входе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и входе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86253,100 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86253,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 125895,900 |

4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории города Перми» муниципальной

программы «Осуществление мер по гражданской обороне,

пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми» 
на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Создание и размещение информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2017 | 20.12.2017 | количество созданных и размещенных информационных сообщений | ед. | 10 | бюджет города Перми | 85,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2017 | 15.02.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 15.02.2017 | 15.03.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 16.03.2017 | 20.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Создание и размещение аудиоматериалов (далее – аудиоролик) по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2017 | 20.12.2017 | количество созданных аудиороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 54,900 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов аудиороликов |  | 98 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов на радио | ДОБ | 09.01.2017 | 15.02.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 16.02.2017 | 15.03.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 16.03.2017 | 20.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54,900 |
| 1.2.1.1.1.3 | Создание и размещение информационных материалов (видео - визуальных материалов (далее – видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2017 | 20.12.2017 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 15,000 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов |  | 75 |  | 151,600 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 5 (90-120 сек. каждая) |  | 218,100 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач |  | 6 (7 мин. каждая) |  | 330,800 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2017 | 25.02.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 01.03.2017 | 03.05.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 04.05.2017 | 20.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 715,500 |
| 1.2.1.1.1.4 | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2017 | 20.12.2017 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
|  |  |  |  |  | количество размещенных информационных материалов |  | 12 (500 кв.см) |  |  |
| 1.2.1.1.1.4.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2017 | 25.02.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 01.03.2017 | 03.05.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.3 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 04.05.2017 | 20.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | территориальные органы | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 122 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 20.01.2017 | 20.12.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным Управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным Управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| - 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Организация приведения источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | 15.04.2017 | 31.12.2017 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 104,600 |
| 1.2.2.1.1.1.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 15.04.2017 | 01.06.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.06.2017 | 15.07.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.1.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.07.2017 | 01.11.2017 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 104,600 |
| 1.2.2.1.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обследованных водоемов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 455,600 |
| 1.2.2.1.1.2.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 10.01.2017 | 01.03.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.03.2017 | 15.05.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.05.2017 | 15.10.2017 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 455,600 |
| 1.2.2.1.1.3 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 192,600 |
| 1.2.2.1.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 01.05.2017 | 30.06.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 01.07.2017 | 31.08.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 01.09.2017 | 31.12.2017 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 192,600 |
| 1.2.2.1.1.4 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Мотовилихинского района города Перми | 20.01.2017 | 31.07.2017 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,000 |
| 1.2.2.1.1.4.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 20.01.2017 | 20.03.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 21.03.2017 | 30.04.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 01.05.2017 | 31.07.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,000 |
| 1.2.2.1.1.5 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.05.2017 | 31.12.2017 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 189,000 |
| 1.2.2.1.1.5.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | 15.05.2017 | 15.06.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.06.2017 | 15.07.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.1.5.3 | Проведение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.07.2017 | 01.10.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 189,000 |
| 1.2.2.1.1.6 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2017 | 15.10.2017 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1260,200 |
| 1.2.2.1.1.6.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | 10.01.2017 | 01.03.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.6.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.03.2017 | 15.05.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.1.6.3 | Проведение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.05.2017 | 15.10.2017 | акт выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1260,200 |
| 1.2.2.1.1.7 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 740,100 |
| 1.2.2.1.1.7.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | 01.05.2017 | 30.06.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.7.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  | 01.07.2017 | 31.08.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.7.3 | Проведение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов |  | 01.09.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 740,100 |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 6 | бюджет города Перми | 130,000 |
| 1.2.2.1.1.9 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 86,000 |
| 1.2.2.1.1.10 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,500 |
| 1.2.2.1.1.11 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 86,000 |
| 1.2.2.1.1.12 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3451,100 |
| - 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42,500 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 256,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района» | 10.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 379,100 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 136,100 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 19 | бюджет города Перми | 202,000 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 49,000 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 422,300 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 132,600 |
| 1.2.2.1.2.9 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 4 | бюджет города Перми | 85,400 |
| 1.2.2.1.2.10 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,800 |
| 1.2.2.1.2.11 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 9 | бюджет города Перми | 14,200 |
| 1.2.2.1.2.12 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 2 | бюджет города Перми | 65,600 |
| 1.2.2.1.2.13 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2017 | 20.12.2017 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2,600 |
| 1.2.2.1.2.14 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 11,400 |
| 1.2.2.1.2.15 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2,900 |
| 1.2.2.1.2.16 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1834,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5285,500 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5285,500 |
| - 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми, проведение подготовительных, общестроительных работ и монтаж резервуара | ДОБ | 09.01.2017 | 20.09.2017 | проведенные подготовительные, общестроительные работы и монтаж резервуара | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1351,900 |
| 1.2.3.1.1.1.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение СМР пожарного водоема | ДОБ | 09.01.2017 | 01.03.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР пожарного водоема | ДОБ | 10.05.2017 | 31.07.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  |  |
| 1.2.3.1.1.1.3 | Проведение СМР пожарного водоема, проведение подготовительных, общестроительных работ и монтаж резервуара | ДОБ | 01.08.2017 | 20.09.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1351,900 |
| 1.2.3.1.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | ДОБ | 01.07.2017 | 20.12.2017 | разработанное ПСД и проведенные ПИР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 339,800 |
| 1.2.3.1.1.2.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 01.07.2017 | 01.08.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 02.08.2017 | 20.09.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.2.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 21.09.2017 | 20.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 339,800 |
| 1.2.3.1.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.Новгородской 6-ой Мотовилихинского района города Перми | ДОБ | 09.01.2017 | 01.11.2017 | разработанное ПСД и проведенные ПИР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 339,800 |
| 1.2.3.1.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 09.01.2017 | 01.03.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 02.03.2017 | 03.07.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.3.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 04.07.2017 | 01.11.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 339,800 |
| 1.2.3.1.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | ДОБ | 09.01.2017 | 04.11.2017 | количество построенных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2054,200 |
| 1.2.3.1.1.4.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение СМР пожарного водоема | ДОБ | 09.01.2017 | 01.03.2017 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР пожарного водоема | ДОБ | 02.03.2017 | 03.07.2017 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  |  |
| 1.2.3.1.1.4.3 | Проведение СМР пожарного водоема | ДОБ | 04.07.2017 | 04.11.2017 | акт приемки законченного строительства | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2054,200 |
| 1.2.3.1.1.5 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | бюджет города Перми | 27,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4113,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4113,100 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4113,100 |
| - 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.4.1 | Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.4.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1 | Содействие в страховании работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 200 | бюджет города Перми | 63,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63,700 |
| 1.2.4.1.2 | Меры социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.2.1 | Предоставление мер социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество единовременных выплат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.2.4.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.3.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество некоммерческих организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 552,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 552,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 765,700 |
| Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 765,700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11413,400 |