29.12.2016

1197

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского 
транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 830 (в ред. от 19.01.2016 
№ 26, от 22.03.2016 № 192, от 03.06.2016 № 372, от 22.07.2016 № 528, 
от 29.09.2016 № 749, от 31.10.2016 № 972).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.12.2016 № 1197

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 830

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 1147346,249 | 1079166,777 | 986863,400 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1147251,591 | 899717,477 | 890236,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 181668,366 | 376527,987 | 285570,500 |
|  | бюджет города Перми | 181668,366 | 197078,687 | 188944,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449,300 | 96626,500 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 965677,883 | 702638,790 | 701292,900 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 965583,225 | 702638,790 | 701292,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 181668, 366 | 197078, 687 | 188944, 000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449, 300 | 96626, 500 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 181668, 366 | 376527, 987 | 285570, 500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми | бюджет города Перми | 965677, 883 | 702638, 790 | 701292, 900 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  | 926059, 092 | 672193, 100 | 672193, 100 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  | 39618, 791 | 30445, 690 | 29099, 800 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1147346,249 | 1079166,777 | 986863, 400 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1147251,591 | 899717, 477 | 890236, 900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1147346,249 | 1079166,777 | 986863, 400 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 1147251,591 | 899717, 477 | 890236, 900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449, 300 | 96626, 500 |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети 
города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие 
городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество дорожных знаков на содержании | тыс. шт. |  | 31,022 |  | 30,898 |  | 30,898 | бюджет города Перми | 18091, 900 | 19288, 500 | 19288, 500 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество светофорных объектов на содержании | ед. |  | 197 |  | 203 |  | 207 | бюджет города Перми | 13080, 678 | 18445, 600 | 18445, 600 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв.м |  | 116, 896 |  | 106, 071 |  | 102, 796 | бюджет города Перми | 47171, 515 | 43249, 287 | 40176, 100 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. |  | 1371 |  | 1371 |  | 1371 | бюджет города Перми | 545, 692 | 554, 000 | 554, 000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 18794, 361 | 18807, 200 | 18807, 200 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество распространенных информационных материалов для участников дорожного движения | ед. |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | бюджет города Перми | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 |
|  |  | ДДиТ | количество информационных материалов (выходов) в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. |  | 40 |  | 40 |  | 40 | бюджет города Перми | 400, 000 | 400, 000 | 400, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98234, 146 | 100894, 587 | 97821, 400 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функции заказчика в сфере организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 34987, 415 | 29249, 000 | 29249, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34987, 415 | 29249, 000 | 29249, 000 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м |  | 394,0 |  | 394,0 |  | 394,0 | бюджет города Перми | 1326, 045 | 1470, 000 | 1470, 000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота и стоянки городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах | ед. |  | 3 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 600, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. |  | 1149 |  | 692 |  | 692 | бюджет города Перми | 5906, 730 | 3814, 800 | 3814, 800 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м |  | 408,3 |  | 703,0 |  | 703,0 | бюджет города Перми | 1652, 795 | 2861, 100 | 2861, 100 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | протяженность и количество установленных (демонтируемых) ограждений, в том числе барьерных | м |  | 4956,3 |  | 5000,0 |  | 5000,0 | бюджет города Перми | 7147, 012 | 7241, 200 | 7241, 200 |
|  |  |  | в том числе безбарьерных | ед. |  | 361 |  | 622 |  | 622 | бюджет города Перми | 688, 740 | 1192, 200 | 1192, 200 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. |  | 123 |  | 123 |  | 123 | бюджет города Перми | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 |
|  |  | ДДиТ | количество вариантов организации дорожного движения | ед. |  | 77 |  | 77 |  | 77 | бюджет города Перми | 1876, 200 | 1876, 200 | 1876, 200 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. |  | 1 |  | - |  | - | бюджет города Перми | 194, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество реализованных проектов по модернизации комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 1935, 205 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449, 300 | 96626, 500 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество модернизированных пешеходных переходов | ед. |  | 15 |  | 6 |  | - | бюджет города Перми | 6829, 073 | 2925, 400 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29147, 600 | 201822, 000 | 116073, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29147, 600 | 22372, 700 | 19447, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449, 300 | 96626, 500 |
| 1.1.1.4 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | количество построенных светофорных объектов | ед. | 2 |  | 4 |  | - |  | бюджет города Перми | 1951, 426 | 4332,800 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 3 |  | 5 |  | 5 |  | бюджет города Перми | 1768, 440 | 3000, 000 | 3000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3719, 866 | 7332, 800 | 3000, 000 |
| 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. |  | 2 |  | 2 |  | 2 | бюджет города Перми | 3100, 000 | 3100, 000 | 3100, 000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. |  | 4 |  | 4 |  | 4 | бюджет города Перми | 1767, 460 | 2156, 500 | 2156, 500 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | количество функционирующих мест паркования транспортных средств на платной основе | ед. |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | бюджет города Перми | 10711, 879 | 31973, 100 | 34169, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15579, 339 | 37229, 600 | 39426, 300 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181668, 366 | 376527, 987 | 285570, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181668, 366 | 197078, 687 | 188944, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449, 300 | 96626, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181668, 366 | 376527, 987 | 285570, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181668, 366 | 197078, 687 | 188944, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 179449, 300 | 96626, 500 |

4. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования 
города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского 
пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 29 | 29 | 29 | бюджет города Перми | 127649, 471 | 87474, 500 | 87474, 500 |
|  |  | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 36,6 | 36,6 | 36,6 | бюджет города Перми | 185923, 300 | 185923, 300 | 185923, 300 |
|  |  | ДДиТ | количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 317589, 780 | 321425, 400 | 321425, 400 |
|  |  | ДДиТ | процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава | % | 100,0 | - | - | бюджет города Перми | 112836, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | бюджет города Перми | 37314, 000 | 37314, 000 | 37314, 000 |
|  |  | ДДиТ | количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов | ед. | - | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 1970, 000 | 1970, 000 |
|  |  | ДДиТ | количество положительных заключений экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 118,000 | 95,000 | 95,000 |
|  |  | МУП «Пермгорэлектротранс» | количество обязательств, планируемых к погашению, в том числе частично | ед. | 31 | - | - | бюджет города Перми | 99768, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДДиТ | количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в новогоднюю ночь | ед. | 54 | - | - | бюджет города Перми | 312,900 | - | - |
|  |  | ДДиТ | изготовление бланков карты маршрута регулярных перевозок | ед. | 1500 | - | - | бюджет города Перми | 52,500 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 881564, 951 | 634202, 200 | 634202, 200 |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой маршрутов общественного транспорта | МКУ «Гортранс» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере транспорта | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 37099, 232 | 37990, 900 | 37990, 900 |
|  |  |  | количество реализованных льготных проездных документов отдельным категориям граждан | тыс. ед. | 486,6 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 6915, 710 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество автоматизированных систем учета пассажиропотока | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 479,199 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44494, 141 | 37990, 900 | 37990, 900 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 926059, 092 | 672193, 100 | 672193, 100 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии | ДДиТ | количество площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 3 | 8 | 7 | бюджет города Перми | 2799, 765 | 4885, 690 | 2709, 400 |
|  |  | ДДиТ | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 28 | 9 | 14 | бюджет города Перми | 4055, 139 | 968, 200 | 1798, 600 |
|  |  | ДДиТ | количество передислоцированных остановочных павильонов (демонтаж, ремонт, установка) | ед. | 3 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 199, 179 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | бюджет города Перми | 2481, 529 | 2490, 000 | 2490, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 52 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 633, 486 | 157, 900 | 157, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 143 | 145 | бюджет города Перми | 2968, 665 | 3036, 500 | 3036, 500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 26 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 2506, 482 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за 2015 год) |  | 4 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 117 | бюджет города Перми | 2256, 000 | 2256, 000 | 2256, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми | ед. | 20 | - | - | бюджет города Перми | 504, 715 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 3969, 700 | 3969, 700 | 3969, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 19 | - | - | бюджет города Перми | 1114, 700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 197 | 200 | 202 | бюджет города Перми | 3846, 400 | 3846, 400 | 3846, 400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 46 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 1943, 959 | 331, 600 | 331, 600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 154 | 156 | бюджет города Перми | 2575, 600 | 2575, 600 | 2575, 600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 52 | - | - | бюджет города Перми | 499, 001 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 197 | 197 | бюджет города Перми | 5678, 202 | 5800, 200 | 5800, 200 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 92 | - | - | бюджет города Перми | 1320, 392 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 127, 900 | 127, 900 | 127, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 43,319 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1086 | 1089 | 1095 | бюджет города Перми | 23903, 996 | 24102, 300 | 24102, 300 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 316 | 22 | 22 | бюджет города Перми | 8660, 712 | 489, 500 | 489, 500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 39618, 791 | 30445, 690 | 29099, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 39524, 133 | 30445, 690 | 29099, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 39618, 791 | 30445, 690 | 29099, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 39524, 133 | 30445, 690 | 29099, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 965677,883 | 702638,790 | 701292,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 965583,225 | 702638,790 | 701292,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 | 0,000 | 0,000 |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 
Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта) по подпрограмме. Место проведения / расположения (адрес) | Участники программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. шт. | 31,022 |  | 18091, 900 |
| 1.1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 60 |  | 4790, 516 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 137 |  | 8290,162 |
| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв.м | 88,3 |  | 20469, 618 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами | тыс. кв.м | 28,596 |  | 26701, 897 |
| 1.1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных гибких | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1371 |  | 545, 692 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксации | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксаторов, находящихся на содержании | ед. | 61 |  | 6465, 000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 77 |  | 6852, 194 |
| 1.1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 |  | 1300, 000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2729, 367 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 3 |  | 290, 600 |
| 1.1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 124 |  | 1157, 200 |
| 1.1.1.1.1.11 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2016 | 20.12.2016 | количество распространенных информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 150000 | бюджет города Перми | 150, 000 |
| 1.1.1.1.1.12 | Создание и размещение информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество информационных материалов (выходов) в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. | 40 | бюджет города Перми | 400, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98234, 146 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функций заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34987, 415 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34987, 415 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2016 | 31.11.2016 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 394,0 |  | 1326, 045 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2016 | 30.11.2016 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в целях обустройства мест разворота городского пассажирского транспорта общего пользования на конечных остановочных пунктах | ед. | 3 |  | 600, 000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 1149 |  | 5906, 730 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 408,3 |  | 1652, 795 |
| 1.1.1.3.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 31.12.2016 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м | 4956,3 |  | 7147, 012 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 361 |  | 688, 740 |
| 1.1.1.3.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2016 | 30.11.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 123 |  | 991, 800 |
| 1.1.1.3.1.6 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1876, 200 |
| 1.1.1.3.1.7 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 10.01.2016 | 31.08.2016 | количество разработанных проектно-сметных документаций на модернизацию комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 194, 000 |
|  |  |  | 01.09.2016 | 31.12.2016 | количество реализованных проектов по модернизации комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 |  | 1935, 205 |
| 1.1.1.3.1.8 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 6829, 073 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29147, 600 |
| 1.1.1.4 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.03.2016 | 30.05.2016 | количество разработанных проектных документаций на строительство объекта | ед. | 2 | бюджет города Перми | 472, 376 |
|  |  |  | 01.03.2016 | 30.09.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 2 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2016 | 30.09.2016 | количество построенных светофорных объектов | ед. | 2 |  | 1479, 050 |
| 1.1.1.4.2 | Реконструкция светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.05.2016 | 30.09.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.05.2016 | 30.08.2016 | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 3 |  | 1768, 440 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3719, 866 |
| 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | Организация контроля парковочного пространства | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество функционирующих патрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 |  | 3100, 000 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 4 |  | 1767, 460 |
| 1.1.1.5.1.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество функционирующих мест паркования транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | бюджет города Перми | 10711, 879 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15579, 339 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181668, 366 |
| Всего по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181668, 366 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта) по подпрограмме. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих и межмуниципальных маршрутах городского и пригородного сообщений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 29 | бюджет города Перми | 127649, 471 |
| 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 36,6 | бюджет города Перми | 185923, 300 |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 14 | бюджет города Перми | 317589, 780 |
| 1.2.1.1.4 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования, на обновление подвижного состава | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава | % | 100 | бюджет города Перми | 112836, 300 |
| 1.2.1.1.5 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн. чел. | 6,7 | бюджет города Перми | 37314, 000 |
| 1.2.1.1.6 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов | ед. | - | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество положительных заключений экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 118, 000 |
| 1.2.1.1.8 | Субсидия на предоставление финансовой помощи для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Пермгорэлектротранс» | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обязательств, планируемых к погашению, в том числе частично | ед. | 31 | бюджет города Перми | 99768, 700 |
| 1.2.1.1.9 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми, связанные с празднованием Нового года | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.03.2016 | количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в новогоднюю ночь | ед. | 54 | бюджет города Перми | 312, 900 |
| 1.2.1.1.10 | Изготовление бланков карты маршрута регулярных перевозок | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество изготовленных карт | ед. | 1500 | бюджет города Перми | 52,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 881564, 951 |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Гортранс» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере транспорта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 37099, 232 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество реализованных льготных проездных документов отдельным категориям граждан | тыс. ед. | 486,6 | бюджет города Перми | 6915, 710 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество автоматизированных систем учета пассажиропотока | ед. | 1 | бюджет города Перми | 479, 199 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44494, 141 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 926059, 092 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 25.04.2016 | 30.05.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по обустройству остановочных площадок | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 19.05.2016 | 15.07.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на обустройство остановочных площадок | ед. | 2 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.07.2016 | 30.10.2016 | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных площадок | ед. | 2 |  | 0,000 |
|  |  |  | 19.05.2016 | 15.10.2016 | количество обустроенных остановочных площадок | ед. | 3 |  | 2799, 765 |
|  |  |  | 29.03.2016 | 10.08.2016 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 20.05.2016 | 15.09.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. | 3 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2016 | 15.10.2016 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 3 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2016 | 15.10.2016 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 28 |  | 4055, 139 |
|  |  |  | 01.05.2016 | 15.05.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по передислокации остановочных павильонов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 25.05.2016 | 15.06.2016 | количество актов приемки выполненных работ по передислокации остановочных павильонов | ед. | 3 |  | 0,000 |
|  |  |  | 25.05.2016 | 15.06.2016 | количество передислоцированных остановочных павильонов | ед. | 3 |  | 199, 179 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | бюджет города Перми | 2481, 529 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 52 |  | 633, 486 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 2968, 665 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 26 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 2506, 482 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города (невыполнение показателя за 2015 год) | ед. | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94, 658 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | бюджет города Перми | 2256, 000 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города | ед. | 14 |  | 504, 715 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | бюджет города Перми | 3969, 700 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города | ед. | 19 |  | 1114, 700 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 3846, 400 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 46 |  | 1943, 959 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | бюджет города Перми | 2575, 600 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 52 |  | 499, 001 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 5678, 202 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 92 |  | 1320, 392 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды города Перми | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 127, 900 |
|  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 5 |  | 43, 319 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 39618, 791 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 39524, 133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94, 658 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 39618, 791 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 39524, 133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 965677, 883 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 965583, 225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 94,658 |