30.12.2016

1210

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые:

  - изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 855 (в ред. от 03.12.2015 № 1019, от 17.12.2015 № 1073, от 14.04.2016, № 261, от 07.06.2016 № 389, от 05.07.2016 № 468, от 05.08.2016 № 561, от 19.09.2016 № 706, от 09.12.2016 № 1093);

1.2. изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 908.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 01 января 2017 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2016 № 1210

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 855

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 624970,300 | 607679,500 | 472702,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 502983,466 | 607679,500 | 472702,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 121895,034 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 372891,362 | 372732,000 | 237754,600 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 255452,406 | 372732,000 | 237754,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 117438,956 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 17525,437 | 22543,500 | 22543,500 |
|  | бюджет города Перми | 17525,437 | 22543,500 | 22543,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 189468,172 | 169447,200 | 169447,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 184968,850 | 169447,200 | 169447,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе | 45085,329 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми»:

2.1. строку 1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми | всего | 189468,172 | 169447,200 | 169447,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 184968,850 | 169447,200 | 169447,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля | бюджет города Перми | 74611,302 | 58934,000 | 58934,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.4 | Задача. Повышение благоустройства территории города Перми | всего | 112353,187 | 108000,000 | 108000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 107945,665 | 108000,000 | 108000,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,0000 |

2.4. строки 1.4, 1.4.1, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры | всего | 45085,329 | 42956,800 | 42956,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 | 42956,800 | 42956,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры | всего | 45085,329 | 42956,800 | 42956,800 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 | 42956,800 | 42956,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 624970,300 | 607679,500 | 472702,100 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 502983,466 | 607679,500 | 472702,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 121895,034 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 624970,300 | 607679,500 | 472702,100 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 502983,466 | 607679,500 | 472702,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 121895,034 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |

3. В приложении к финансированию подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» в таблице 14 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 |
|  |  | бюджет города Перми | 160,727 | 375,029 |  | 4365,943 |
|  |  | всего | 160,727 | 375,029 |  | 4365,943 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. в графе 6 строки 1.2.3.1.1 цифры «1656,569» заменить цифрами «1658,159»;

4.2. в графе 6 строки 1.2.3.1.9 цифры «19908,113» заменить цифрами «19909,703»;

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными 
домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. строку 1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными домами | ДЖКХ | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | бюджет города Перми | 101,733 | 144,800 | 144,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество консультаций с жителями | ед. | 3100 | 2400 | 2400 | бюджет города Перми | 1750,000 | 1868,400 | 1868,400 |
|  |  |  | численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество изготовленных и размещенных на баннерах информационных материалов на территории города Перми по вопросам исполнения обязанностей собственников помещений многоквартирных домов, в целях пропаганды эффективного управления домом, соблюдения жилищного законодательства | ед. | 8 | - | - | бюджет Пермского края | 91,800 | 0,000 | 0,000 |

5.2. строки 1.3.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.2 | Оказание меры социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг | ДСП | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 4987 | 5625 | 5625 | бюджет города Перми | 46931,797 | 40853,300 | 40853,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЖО | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв.м | 166,1 | 187,3 | 187,3 |  |  |  |  |
|  |  | ДСП | количество граждан, которым оказана мера дополнительной социальной поддержки для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги | чел. | 1535 | - | - | бюджет города Перми | 8319,687 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 55251,484 | 40853,300 | 40853,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55251,484 | 40853,300 | 40853,300 |

5.3. строку «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 74611,302 | 58934,000 | 58934,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 74611,302 | 58934,000 | 58934,000 |

5.4. в графе 10 строки 1.3.4.1.1 цифры «6000,000» заменить цифрами «5945,665»;

5.5. в графе 10 строки 1.3.4.1.9 цифры «108000,000» заменить цифрами «107945,665»;

5.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 112353,187 | 108000,000 | 108000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 107945,665 | 108000,000 | 108000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 112353,187 | 108000,000 | 108000,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 107945,665 | 108000,000 | 108000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 189468,172 | 169447,200 | 169447,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 184968,850 | 169447,200 | 169447,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.7 цифры «162,380» заменить цифрами «148,132»;

6.2. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.8 цифры «423,340» заменить цифрами «174,194»;

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2356,303 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 2307,747 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,000 | 0,000 |

6.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 45085,329 | 42956,800 | 42956,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,00 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 45085,329 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,00 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 45085,329 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 | 42956,800 | 42956,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 | 0,00 | 0,000 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

7.1. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Экономическое стимулирование организаций, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся ТБО | % | 43,0 | 43,0 | 43,0 |

7.2. в приложении к Таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» строки 7, 8 признать утратившими силу.

8. В приложении 2:

8.1. в графе 8 строки 1.2.3.1.1 цифры «1656,569» заменить цифрами «1658,159».

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.1.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.16 | Поддержка сети ИКП на базе ТОС и общественных центров, проведение консультаций с жителями, информационно-методи-ческих занятий с советами МКД, консультантами ИКП | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 01.06.2016 | 25.12.2016 | количество консультаций с жителями | ед. | 3100 | бюджет города Перми | 1750,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 3 |  |  |

9.2. строки 1.3.2.2.1, 1.3.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 4987 | бюджет города Перми | 46931,797 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УЖО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс.кв.м | 166,1 |  |  |
| 1.3.2.2.2 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество граждан, которым оказана мера дополнительной социальной поддержки для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги | чел. | 1535 | бюджет города Перми | 3819,687 |

9.3. в графе 8 строки 1.3.2.2.3 цифры «8232» заменить цифрами «1535»;

9.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 55251,484 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55251,484 |

9.5. строку «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 74611,302 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 74611,302 |

9.6. в графе 10 строки 1.3.4.1.1 цифры «108000,000» заменить цифрами «107945,665»;

9.7. в графе 10 строки 1.3.4.1.1.1 цифры «6000,000» заменить цифрами «5945,665»;

9.8. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 189468,172 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 184968,850 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 4407,522 |
|  | бюджет Пермского края | 91,800 |

10. В приложении 4:

10.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.7 цифры «162,380» заменить цифрами «148,132»;

10.2. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.8 цифры «423,340» заменить цифрами «174,194»;

10.3. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 2356,303 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 2307,747 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 |

10.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 45085,329 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 45085,329 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 45085,329 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 45036,773 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года) | 48,556 |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 908

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» (далее – МКУ «СОИИ»); муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (далее – МКУ «ГКС»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «БСР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БпНЛ»); департамент социальной политики администрации города Перми (далее – ДСП); управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО) |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | ДЖКХ | акт выполненных работ по строительству 2 очереди канализационной сети | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 9945,225 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разработанная ПСД по строительству 3 очереди канализационной сети | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 15054,775 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на строительство 3 очереди канализационной сети | ед. | 1 | - | - |  |  |  |  |

2.2. строку 1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | объекты водоснабжения, водоотведения | кв.м | 157466,23 | 157466,23 | 157466,23 | бюджет города Перми | 2029,600 | 2029,600 | 2029,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объекты газоснабжения | кв.м | 833307 | 833307 | 833307 | бюджет города Перми | 6407,700 | 6407,700 | 6407,700 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» строки «Итого по основному мероприятия 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными 
домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. строки «Итого по основному мероприятия 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2513,200 | 2513,200 | 2513,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2513,200 | 2513,200 | 2513,200 |

4.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18836,000 | 19213,400 | 19213,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40853,300 | 40853,300 | 40853,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 59689,300 | 60066,700 | 60066,700 |

4.4. строки 1.3.3, 1.3.3.1, 1.3.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми | ДЖКХ | количество заявок | ед. | 375 | 375 | 375 | бюджет города Перми | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |

4.5. строки 1.3.3.1.2-1.3.3.1.9 признать утратившими силу;

4.6. после строки 1.3.3.1.1 дополнить строкой следующего содержания:

| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 108000,000 | 108000,000 | 108000,000 |

4.8. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 170202,500 | 170579,900 | 170579,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31730,200 | 31730,200 | 31730,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11682,900 | 11911,300 | 11911,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43413,100 | 43641,500 | 43641,500 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43413,100 | 43641,500 | 43641,500 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43413,100 | 43641,500 | 43641,500 |

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на строительство сетей | ДЖКХ | 09.01.2017 | 10.03.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей | ДЖКХ | 13.03.2017 | 29.12.2017 | промежуточный акт выполненных работ по строительству сетей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 46857,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46857,000 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство канализационной сети в микрорайоне «Кислотные дачи» Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение работ по строительству 2 очереди (2 этап) канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | ДЖКХ | 09.01.2017 | 03.07.2017 | акт выполненных работ по строительству канализационной сети | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9945,225 |
| 1.1.1.1.2.2 | Проведение авторского надзора за строительством 2 очереди канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района | ДЖКХ | 09.01.2017 | 03.07.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,502 |
| 1.1.1.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по строительству 3 очереди канализационной сети | ДЖКХ | 13.02.2017 | 17.03.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству 3 очереди канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | ДЖКХ | 20.03.2017 | 01.11.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14992,273 |
| 1.1.1.1.2.5 | Заключение муниципального контракта на строительство 3 очереди канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | ДЖКХ | 02.11.2017 | 29.12.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25000,000 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Висим» Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ДЖКХ | 13.02.2017 | 12.05.2017 | положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 670,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | 15.05.2017 | 03.07.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | Выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | 04.07.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ по строительству сетей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32455,500 |
| 1.1.1.1.3.4 | Выполнение работ по авторскому надзору | ДЖКХ | 04.07.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64,900 |
| 1.1.1.1.3.5 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации водопроводных сетей | ДЖКХ | 01.11.2017 | 29.12.2017 | технический паспорт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 183,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33374,200 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Вышка-1» Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Заключение муниципального контракта на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | 02.05.2017 | 03.07.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми | ДЖКХ | 04.07.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ по строительству сетей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15274,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | Выполнение работ по авторскому надзору | ДЖКХ | 04.07.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 44,300 |
| 1.1.1.1.4.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации водопроводных сетей | ДЖКХ | 01.11.2017 | 29.12.2017 | технический паспорт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 182,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15500,900 |
| 1.1.1.1.5 | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Выполнение работ по проектированию пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а главного разгрузочного коллектора г.Перми | ДЖКХ | 09.01.2017 | 31.05.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7955,800 |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству 3 очереди (1 этап) канализации города Перми | ДЖКХ | 01.06.2017 | 15.08.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.3 | Выполнение работ по строительству 3 очереди (1 этап) канализации города Перми | ДЖКХ | 16.08.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 188986,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 196942,200 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции 2 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2066,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2066,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 319741,200 |
| 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайоне индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Новобродовский | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11268,157 |
| 1.1.1.2.1.2 | Строительство газопровода в микрорайоне Пихтовая стрелка | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29527,519 |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Организация размещения муниципального заказа на строительство газопроводов в микрорайоне Пихтовая стрелка | ДЖКХ | 09.01.2017 | 02.06.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Выполнение работ по строительству газопроводов в микрорайоне Пихтовая стрелка | ДЖКХ | 02.06.2017 | 29.12.2017 | промежуточный акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29527,519 |
| 1.1.1.2.1.3 | Разработка проекта планировки и межевания территории (далее – ППиМТ) (по микрорайонам: Пихтовая стрелка, Голый Мыс, Бахаревский) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 02.06.2017 | разработанный ППиМТ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1200,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Корректировка ПСД (по микрорайонам: Язовая, Голый Мыс, Бахаревский) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | откорректированная ПСД | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1821,624 |
| 1.1.1.2.1.5 | Выполнение работ по авторскому надзору (по микрорайонам: Новобродовский, Пихтовая стрелка) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество актов выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 81,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43898,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43898,900 |
| 1.1.1.3 | Муниципальная поддержка газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по подключению к системе газоснабжения жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Прием заявок на предоставление субсидии (от юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей) | ДЖКХ | 01.02.2017 | 01.03.2017 | количество принятых заявок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии | ДЖКХ | 01.03.2017 | 03.04.2017 | протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.3 | Предоставление субсидий | ДЖКХ | 03.04.2017 | 29.12.2017 | количество получателей поддержки газификации жилых домов | чел. | 51 | бюджет города Перми | 4080,000 |
| 1.1.1.3.1.4 | Прием заявок на подключение жилых домов к системе газоснабжения (от граждан, претендующих на подключение жилого дома к системе газоснабжения) | ДЖКХ | 01.08.2017 | 31.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 51 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080,000 |
| 1.1.1.4 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв.м | 157466,23 | бюджет города Перми | 2029,600 |
| 1.1.1.4.1.2 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты газоснабжения) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | площадь земельного участка, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | кв.м | 833307 | бюджет города Перми | 6407,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8437,300 |
| 1.1.1.4.2 | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | Заключение договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание | ед. | 19 | бюджет города Перми | 3823,723 |
| 1.1.1.4.2.2 | Заключение договоров на первичный (повторный) пуск газа | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных договоров на первичный (повторный) пуск газа | ед. | 5 | бюджет города Перми | 592,325 |
| 1.1.1.4.2.3 | Заключение договоров на получение кадастровых и технических паспортов (технических планов) для газопроводов | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество технических паспортов | ед. | 18 | бюджет города Перми | 1115,560 |
| 1.1.1.4.2.4 | Заключение договоров на страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных договоров на страхование ответственности | ед. | 17 | бюджет города Перми | 569,492 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6101,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14538,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 382258,500 |
| 1.1.2 | Задача. Повышение эффективности системы теплоснабжения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение компенсации финансовых убытков теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Возмещение недополученных доходов ООО «ТС Кондратово» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Возмещение недополученных доходов ООО «ТС Кондратово» в соответствии с соглашением | ДЖКХ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | соглашение о возмещении недополученных доходов за 2016 г. хозяйствующему субъекту ООО «ТС Кондратово» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51594,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51594,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51594,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 51594,000 |
| 1.1.4 | Задача. Преобразование территории набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Капитальный ремонт набережной реки Камы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) (Дополнительные объемы работ) | ДЖКХ | 09.01.2017 | 30.06.2017 | акт выполненных работ (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12800,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12800,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 446652,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 446652,700 |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Дзержинского района | МКУ «БДР» | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района | т | 1669,461 | бюджет города Перми | 1483,600 |
| 1.2.1.1.1.2 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Индустриального района | МКУ «БИР» | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района | т | 2291,289 | бюджет города Перми | 2036,200 |
| 1.2.1.1.1.3 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Кировского района | МКУ «БКР» | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района | т | 3046,012 | бюджет города Перми | 2706,900 |
| 1.2.1.1.1.4 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Ленинского района | МКУ «БЛР» | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района | т | 1165,900 | бюджет города Перми | 1036,100 |
| 1.2.1.1.1.5 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Мотовилихинского района | МКУ «БМР» | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района | т | 3404,076 | бюджет города Перми | 3025,100 |
| 1.2.1.1.1.6 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 4188,056 | бюджет города Перми | 3721,800 |
| 1.2.1.1.1.7 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Свердловского района | МКУ «БСР» | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района | т | 3689,108 | бюджет города Перми | 3278,400 |
| 1.2.1.1.1.8 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 01.05.2017 | 31.10.2017 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды | т | 287,396 | бюджет города Перми | 255,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на поддержку сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров | ДЖКХ | 01.02.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров, проведение консультаций с жителями, информационно методических занятий с советами МКД, консультантами информационно-консультационных пунктов | ДЖКХ, общественные центры, ТОС | 02.05.2017 | 20.12.2017 | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | бюджет города Перми | 2013,200 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций с жителями | ед. | 2400 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 3 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2013,200 |
| 1.3.1.1.2 | Мониторинг качества управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на мониторинг качества управления многоквартирными домами | ДЖКХ | 01.10.2017 | 20.11.2017 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.2 | Проведение мониторинга по качеству управления многоквартирными домами | ДЖКХ | 21.11.2017 | 25.12.2017 | количество отчетов о проведенных мониторингах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2513,200 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2513,200 |
| 1.3.2 | Задача. Создание и внедрение эффективного механизма контроля деятельности управляющих организаций и муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Управление муниципальной долей собственности в многоквартирных домах в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ГКС» | МКУ «ГКС» | 12.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18836,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18836,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18836,000 |
| 1.3.2.2 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | 01.01.2017 | 29.12.2017 | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5625 | бюджет города Перми | 40853,300 |
|  |  | УЖО | 01.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв.м | 187,3 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40853,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40853,300 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59689,300 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Прием, регистрация и согласование заявок на возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми | ДЖКХ | 09.01.2017 | 31.06.2017 | количество заявок | ед. | 375 | бюджет города Перми | 108000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 170202,500 |

9. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «СОИИ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных контрактов | ед. | 65 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ «ГКС» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных контрактов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры | МКУ «СОИИ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | протяженность муниципальных сетей | п.м | 83519,9 | бюджет города Перми | 21285,900 |
|  |  | МКУ «ГКС» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | протяженность муниципальных сетей | п.м | 3596,5 | бюджет города Перми | 270,700 |
| 1.4.1.1.1.3 | Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «СОИИ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество заключенных контрактов | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.4 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «СОИИ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | протяженность бесхозяйных сетей | п.м | 44855,0 | бюджет города Перми | 10173,600 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31730,200 |
| 1.4.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «СОИИ» | МКУ «СОИИ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11682,900 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11682,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43413,100 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43413,100 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43413,100 |

10. Дополнить приложением 5 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» | 10.02.2017 | 15.12.2017 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс. кв.м | 683, 9272 | бюджет города Перми | 67955,000 |
| 1.5.1.1.1.2 | Мониторинг уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» | 10.02.2017 | 15.12.2017 | количество проведенных сверок с региональным оператором | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67955,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67955,000 |
| 1.5.1.2 | Мероприятия, направленные на приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1.1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ДЖКХ | 01.06.2017 | 25.12.2017 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 385 | внебюджетные источники | 316958,158 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 316958,158 |
| 1.5.1.2.2 | Осуществление функции органа местного самоуправления и собственников помещений при формировании и актуализации краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2.1 | Актуализация муниципального краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество внесений изменений в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 316958,158 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 384913,158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67955,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 316958,158 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 384913,158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67955,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 316958,158 |