29.12.2016

1202

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 913.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.12.2016 № 1202

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 913

1. В разделе финансирование подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных 
перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

1.1. строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество дорожных знаков на содержании | тыс.шт. | 30,414 | 30,414 | 30,414 | бюджет города Перми | 19288,5 | 19288,5 | 19288,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 220 | 226 | 228 | бюджет города Перми | 15935,4 | 16404,5 | 16570,8 |
|  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс.кв.м | 116,732 | 113,456 | 113,456 | бюджет города Перми | 53249,3 | 50176,1 | 50176,1 |
|  |  |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | шт. | 1371 | 1371 | 1371 | бюджет города Перми | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
|  |  |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 18807,2 | 25105,8 | 25105,8 |
|  |  |  | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | шт. | 150000 | 150000 | 150000 | бюджет города Перми | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

1.2. строку 1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1 | Строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство светофорных объектов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 58,3 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество построенных светофорных объектов | ед. | 4 | - | - |  | 4274,5 | 0,0 | 0,0 |

2. В приложении к разделу «Финансирование подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

2.1. строки 14 и 15 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 772,395 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 772,395 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 772,395 тыс.руб. (бюджет города Перми) |

2.2. после таблицы 4 дополнить таблицей следующего содержания:

Таблица 41

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Ушинского – ул.Аркадия Гайдара |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.4.1. Строительство светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – сложное место перехода к социально-значимым объектам (две школы и детский сад) для пешеходов (большинство из которых дети) в месте концентрации потоков движения транспортных средств |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 58,268 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 58,268 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 58,268 тыс.руб. (бюджет города Перми) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации к строительству светофорного объекта в последующие годы | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 04 августа 2016 г. № 21-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  |  |  |
|  |  | сдача-приёмка проектно-сметной документации к строительству объекта |  |  |  |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2020 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по строительству объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |
|  |  | приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  |  |

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 
Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию дорожных знаков | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. шт. | 30,414 |  | 19288,5 |
| 1.1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 62 |  | 5155,0 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 158 |  | 10780,4 |
| 1.1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2017 | 31.10.2017 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки краской | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 31.10.2017 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв.м | 83,0 |  | 21605,6 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2017 | 31.10.2017 | количество актов приемки выполненных работ по нанесению дорожной разметки термопластическими материалами | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 31.10.2017 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластическими материалами | тыс. кв.м | 33,732 |  | 31643,7 |
| 1.1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество актов приемки выполненных работ по установке столбиков сигнальных гибких | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | шт. | 1371 |  | 554,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксции | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов фото-, видеофиксации, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, находящихся на содержании | ед. | 61 |  | 6465,8 |
| 1.1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 77 |  | 6835,3 |
| 1.1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 |  | 1300,0 |
| 1.1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2758,3 |
| 1.1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 3 |  | 290,6 |
| 1.1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обслуживанию видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 124 |  | 1157,2 |
| 1.1.1.1.1.11 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 1 |  | 0,0 |
|  |  |  | 01.02.2017 | 25.12.2017 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | шт. | 150000 |  | 150,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107984,4 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функций заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ПермДДД» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30346,8 |
| 1.1.1.2.1.2 | Обследование дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 30.06.2017 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в весенний период | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в осенний период | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30346,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30346,8 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по разработке (актуализации) проектов организации дорожного движения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 394,0 |  | 1470,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом) | тыс. кв.м | 3839,6 |  | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) дорожных знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 1366 |  | 6325,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установка (демонтажу) искусственных неровностей | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 703,0 |  | 2861,1 |
| 1.1.1.3.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) барьерных дорожных, пешеходных ограждений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных дорожных ограждений | м | 200,0 |  | 841,6 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных пешеходных ограждений | м | 4800,0 |  | 6399,6 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) безбарьерных ограждений | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 622 |  | 1192,2 |
| 1.1.1.3.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке (демонтажу) направляющих устройств | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 123 |  | 991,8 |
| 1.1.1.3.1.6 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1876,2 |
| 1.1.1.3.1.7 | Модернизация пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 30.06.2017 | количество актов приемки выполненных работ по модернизации пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 30.06.2017 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 6 |  | 2925,4 |
| 1.1.1.3.1.8 | Развитие системы видеонаблюдения и фото-, видеофиксации на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество реализованных проектов по модернизации комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 179449,3 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 204332,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24882,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 204332,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24882,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 |
| 1.1.1.4 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Строительство светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций на строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 30.04.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектно-сметных документаций на строительство светофорных объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.4.1.2 | Разработка проектно-сметных документаций на строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.05.2017 | 30.06.2017 | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектно-сметных документаций на строительство светофорных объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 58,3 |
| 1.1.1.4.1.3 | Заключение муниципальных контрактов на строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 30.04.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству светофорных объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.4.1.4 | Выполнение работ по строительству светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.05.2017 | 30.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по строительству светофорных объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.05.2017 | 30.11.2017 | количество построенных светофорных объектов | ед. | 4 |  | 4274,5 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4332,8 |
| 1.1.1.4.2 | Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на разработку проектных (технических) документаций на реконструкцию светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 30.03.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку проектных (технических) документаций на реконструкцию светофорных объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.4.2.2 | Разработка проектных (технических) документаций на реконструкцию светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.04.2017 | 31.05.2017 | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектных (технических) документаций на реконструкцию светофорных объектов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.4.2.3 | Заключение муниципальных контрактов на реконструкцию светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.06.2017 | 30.06.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции светофорных объектов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.4.2.4 | Выполнение работ по реконструкции светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.07.2017 | 30.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции светофорных объектов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 30.11.2017 | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 5 |  | 3000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7332,8 |
| 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | Организация контроля парковочного пространства | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по мониторингу использования парковочного пространства автопатрулями на улично-дорожной сети города | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 |  | 3100,0 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки на улично-дорожной сети города | ед. | 4 |  | 2464,0 |
| 1.1.1.5.1.2 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | бюджет города Перми | 31665,6 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37229,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37229,6 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 387225,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 207776,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 387225,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 207776,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 179449,3 |

4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы 
«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Получение актов о фактически выполненном объеме транспортной работы от перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов о фактически выполненном объеме транспортной работы перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ед. | 348 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 29 | бюджет города Перми | 87474,5 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87474,5 |
| 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по автобусным маршрутам регулярных перевозок | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по автобусным маршрутам регулярных перевозок | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.2.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 36,6 | бюджет города Перми | 185923,3 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 185923,3 |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Получение актов о фактически выполненном объеме транспортной работы от перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов о фактически выполненном объеме транспортной работы перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ед. | 180 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским наземным электрическим транспортом | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | бюджет города Перми | 421425,4 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 421425,4 |
| 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по маршрутам регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов по маршрутам регулярных перевозок наземным электрическим транспортом | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.4.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. | 6,7 | бюджет города Перми | 37314,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 37314,0 |
| 1.2.1.1.5 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | Заключение муниципального контракта на проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных контрактов на проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.5.2 | Получение заключения аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество положительных заключений экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 95,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95,0 |
| 1.2.1.1.6 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | Предоставление отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество отчетов МКУ «Гортранс» о распределении денежных средств, поступивших в бюджет города Перми, от реализации льготных проездных документов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.6.2 | Осуществление расчета и предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество реализованных льготных проездных документов (пополнений льготных проездных документов) в год | тыс. шт. | 469,5 | бюджет города Перми | 340047,1 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 340047,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1072279,3 |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39428,8 |
| 1.2.1.2.1.2 | Осуществление контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок города Перми | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.1.3 | Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МКУ «Гортранс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru в год | тыс. ед. | 2835 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39428,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39428,8 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1111708,1 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Обустройство остановочных площадок | ДДиТ | 01.04.2017 | 30.06.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по обустройству остановочных площадок | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.05.2017 | 31.07.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на обустройство остановочных площадок | ед. | 3 |  | 0,0 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.08.2017 | количество актов приемки выполненных работ по обустройству остановочных площадок | ед. | 3 |  | 0,0 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.08.2017 | количество новых площадок на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 9 |  | 4808,3 |
| 1.2.2.1.1.2 | Изготовление и установка остановочных павильонов |  | 01.05.2017 | 30.06.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.07.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. | 2 |  | 0,0 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.08.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 2 |  | 0,0 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.08.2017 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 9 |  | 1045,6 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5853,9 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | бюджет города Перми | 2490,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 11 |  | 157,9 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 2968,7 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Индустриальном районе города Перми | ед. | 18 | бюджет города Перми | 67,8 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | бюджет города Перми | 2256,0 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | бюджет города Перми | 3498,9 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Ленинском районе города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 470,8 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 200 | бюджет города Перми | 3846,5 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 |  | 331,5 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | бюджет города Перми | 2575,6 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 4350,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Свердловском районе города Перми | ед. | 20 | бюджет города Перми | 1450,2 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды города Перми | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 11 | бюджет города Перми | 111,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 16,9 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24591,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30445,7 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30445,7 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1142153,8 |