06.02.2017

74

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в целях ликвидации аварийного жилищного фонда

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную Программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520 (в ред. от 26.12.2013 № 1251, от 30.04.2014 № 304, 
от 18.12.2014 № 1001, от 20.05.2015 № 297, от 29.06.2015 № 422, от 16.07.2015 
№ 473, от 04.09.2015 № 618, от 08.12.2015 № 1030, от 12.01.2016 № 6, 
от 12.04.2016 № 246, от 16.12.2016 № 1115).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 06.02.2017 № 74

- ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную адресную Программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520

1. В разделе «Паспорт Программы» в графе 2 строки «Основные показатели Программы» слова «2180 человек, освободить 26089,33 кв.м» заменить словами «2167 человек, освободить 26066,73 кв.м».

2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Необходимый объем финансирования Программы составляет 1427539,03678 тыс.руб., в том числе за счет средств:

Фонда – 367816,61381 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 154096,02000 тыс.руб.;

2014 год – 68744,50804 тыс.руб.;

2015 год – 118120,60008 тыс.руб.;

2016 год – 26855,48569 тыс.руб.;

бюджета Пермского края 262334,20954 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 12841,33500 тыс.руб.;

2014 год – 120847,13658 тыс.руб.;

2015 год – 100421,12630 тыс.руб.;

2016 год – 28224,61166 тыс.руб.;

бюджета города Перми – 591175,18540 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 236078,23630 тыс.руб.;

2014 год – 197767,98188 тыс.руб.;

2015 год – 114728,59495 тыс.руб.;

2016 год – 42600,37227 тыс.руб.;

внебюджетных источников – 206213,02803 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 60187,71557 тыс.руб.;

2014 год – 32248,19189 тыс.руб.;

2015 год – 83777,02057 тыс.руб.;

2016 год – 30000,10000 тыс.руб.».

3. В пункте 4.2:

3.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств Фонда, бюджета Пермского края и бюджета города Перми

|  | Наименование | Размер и объем долевого финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 год |  |  |  |
| 1.1 | Объем долевого финансирования (%) | 90 | 10 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 154096,02000 | 12841,33500 | 4280,44500 |
| 2 | 2014 год |  |  |  |
| 2.1 | Объем долевого финансирования со средствами Фонда (%) | 65,6 | 34,4 |  |
|  |  |  | 56,3 | 43,7 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 68744,50804 | 20295,37485 | 15747,57931 |
| 2.2 | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) (в рамках постановления Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п) (%) | - | 86836,77849 | 96278,44780 |
| 2.3 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24.01.2014 № 40-п) (тыс.руб.) | - | 13714,98324 | 9752,97585 |
| 3 | 2015 год |  |  |  |
| 3.1 | Объем долевого финансирования (%) | 47,4 | 52,6 |  |
|  |  |  | 66,7 | 33,3 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 118120,60008 | 87603,17410 | 43638,26747 |
| 3.2 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24 января 2014 г. № 40-п) (тыс.руб.) | - | 75 | 25 |
|  |  | - | 12817,95220 | 4704,32769 |
| 4 | 2016 год |  |  |  |
| 4.1 | Объем долевого финансирования (%) | 49,8 | 50,2 |  |
|  |  |  | 59,5 | 40,5 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 26855,48569 | 16105,98996 | 10947,53535 |
| 4.2 | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) (в рамках постановления Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п) (%) | - | 11708,30519 | 1236,65670 |
| 4.3 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24 января 2014 г. № 40-п) (тыс.руб.) | - | 410,31651 | - |

3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

- «Размер дополнительного финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (тыс.руб.), в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения стоимости 1 кв.м жилья, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554, постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п, распоряжениями Правительства Пермского края от 28 марта 2013 г. № 84-рп, от 27 декабря 2013 г. № 318-рп | 56365,82232 | 4929,84851 | - | - |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 81516,88637 | 31506,25142 | 48336,27344 | 22816,01989 |
| Объем финансирования на выкуп жилых помещений у собственников на исполнение судебных решений (тыс.руб.) | 7092,99585 | 7893,86026 | 2614,11230 | 5255,68720 |
| Объем финансирования на исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений (тыс.руб.) | 32710,56486 | 30795,42003 | 8932,02455 | - |
| Объем финансирования за счет имущества муниципальной казны (тыс.руб.) | 54111,52190 | 863,59870 | 6503,58950 | 2344,47313 |
| Итого | 231797,79130 | 75988,97892 | 66385,99979 | 30416,18022 |

4. В пункте 5.4 слова «переселить 2180 человек» заменить словами «переселить 2167 человек».

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов

| № | Адрес многоквартирного дома (МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми | дополнительное финансирование за счет бюджета города Перми |  |  |  |  | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  |  |  | на превышение цены 1 кв.м | на превышение общей площади жилых помещений | выкуп жилых помещений на исполнение судебных решений | предоставление жилых помещений на исполнение судебных решений | за счет имущества муниципальной казны |  |
|  |  | номер | дата |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 4 | 15.09.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 354,90 | 3 | 0 | 3 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 10239909,00 | 3531276,00 | 294273,00 | 98091,00 | 1387079,40 |  | 4929189, 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Бригадирская,4 | 6 | 16.05. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 22 | 361,80 | 6 | 5 | 1 | 308,50 | 239,80 | 68,70 | 15069492, 19 | 8995860,00 | 749655,00 | 249885,00 | 3201608,34 |  | 1872483, 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 146 | 17.11. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 22 | 22 | 394,00 | 7 | 2 | 5 | 329,80 | 86,80 | 243,00 | 17359805, 56 | 9616968,00 | 801414,00 | 267138,00 | 3558833,13 |  | 3115452, 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Гипсовая,1/37 | 125 | 23.12. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 516,70 | 2 | 0 | 2 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 3839215,39 | 2274480,00 | 189540,00 | 63180,00 | 672615,43 |  | 639399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Делегатская,25 | 6 | 25.10. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 24 | 332,00 | 7 | 5 | 2 | 279,20 | 190, 10 | 89,10 | 15553443, 84 | 8141472,00 | 678456,00 | 226152,00 | 3193360,32 |  | 3314003, 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 3 | 01.04. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 15 | 330,00 | 5 | 1 | 4 | 203,80 | 39,90 | 163,90 | 10990928, 43 | 5942808,00 | 495234,00 | 165078,00 | 2150144,71 |  | 2237663, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Дзержинского,18 | 75 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 44 | 43 | 526,90 | 10 | 2 | 8 | 413,60 | 88,00 | 325,60 | 28998917, 81 | 12060576, 00 | 1005048,00 | 335016,00 | 4721295,84 |  | 10876981,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 6 | 04.04. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 59 | 59 | 619,60 | 16 | 7 | 9 | 619,60 | 253, 60 | 366,00 | 35206497, 81 | 18067536, 00 | 1505628,00 | 501876,00 | 6781489,15 |  | 8349968, 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12. 2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 65 | 48 | 709,50 | 18 | 8 | 10 | 639,00 | 280, 40 | 358,60 | 33750875, 59 | 18606996, 00 | 1550583,00 | 516861,00 | 6342813,33 |  | 6733622, 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.Е | 169 | 08.11. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 18 | 18 | 258,60 | 6 | 1 | 5 | 245,50 | 42,60 | 202,90 | 15156378, 20 | 7158780,00 | 596565,00 | 198855,00 | 2495509,28 |  | 4706668, 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.С | 170 | 08.11. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 41 | 38 | 338,10 | 9 | 2 | 7 | 282,90 | 76,80 | 206,10 | 22858340, 82 | 8249364,00 | 687447,00 | 229149,00 | 3230483,96 |  | 10461896,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Магистраль-ная,5 | 4 | 19.03. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 27 | 18 | 399,60 | 13 | 8 | 5 | 232,15 | 144, 80 | 87,35 | 16222779, 89 | 6769494,00 | 564124,50 | 188041,50 | 2571709,31 |  | 6129410, 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Монастыр-ская,7 | 99 | 22.12. 2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 37 | 31 | 537,20 | 12 | 7 | 5 | 421,90 | 199, 10 | 222,80 | 23457508, 18 | 12302604, 00 | 1025217,00 | 341739,00 | 4420109,57 |  | 5367838, 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Советская,79, лит.А | 105 | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 13 | 13 | 169,50 | 3 | 0 | 3 | 135,80 | 0,00 | 135,80 | 7926552,37 | 3959928,00 | 329994,00 | 109998,00 | 1378630,43 |  | 2148001, 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Советская,79, лит.Б | 104 | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 110,50 | 3 | 0 | 3 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 3966186,28 | 2227824,00 | 185652,00 | 61884,00 | 790523,67 |  | 700302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Советская,79, лит.В | 106 | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 107,70 | 3 | 2 | 1 | 107,70 | 48,20 | 59,50 | 6619945,21 | 3140532,00 | 261711,00 | 87237,00 | 1175920,72 |  | 1954544, 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Советская,79, лит.Д | 107 | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4 | 4 | 109,10 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 2673907,08 | 1388016,00 | 115668,00 | 38556,00 | 540869,28 |  | 590797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Советская,81 | 108 | 16.02. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 15 | 12 | 134,10 | 2 | 0 | 2 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 6902940,27 | 2813940,00 | 234495,00 | 78165,00 | 1018917,06 |  | 2757423, 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Теплогор-ская,29 | 8 | 16.12. 2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 7 | 7 | 226,20 | 4 | 0 | 4 | 226,20 | 0,00 | 226,20 | 10257947, 44 | 6595992,00 | 549666,00 | 183222,00 | 2201908,59 |  | 727158,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Связистов,19 | б/н | 11.11. 1999 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 25 | 25 | 483,80 | 9 | 2 | 7 | 399,00 | 53,60 | 345,40 | 18280899, 87 | 10429074, 00 | 869089,50 | 289696,50 | 3862499,94 |  | 2830539, 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Нижнекурьин-ская,11а | 5 | 19.03. 2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 30 | 6 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 2299626,35 | 1215972,00 | 101331,00 | 33777,00 | 480625,63 |  | 467920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Окулова,20, лит.Б | б/н | 29.09. 2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 30 | 1 | 338,50 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1468411,11 | 606528,00 | 50544,00 | 16848,00 | 188875,23 |  | 605615,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 534 | 440 | 7700, 40 | 141 | 52 | 89 | 5338,15 | 1743,70 | 3594, 45 | 309100508,69 | 154096020,00 | 12841335, 00 | 4280445,00 | 56365822, 32 |  | 81516886,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Водников,49 | 16 | 27.10.2005 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 495,80 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 4425719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4425719,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Краснофлот-ская,28а | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 605,90 | 4 | 0 | 4 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 6758180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6758180,00 |
| 3 | Ул.Краснофлот-ская,30 | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 45 | 45 | 595,20 | 10 | 0 | 10 | 272,90 | 0,00 | 272,90 | 18964407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18964407,60 |
| 4 | Ул.Красноармей-ская 1-я,9а | б/н | 12.11.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 46 | 46 | 201,70 | 5 | 5 | 0 | 201,70 | 201,70 | 0,00 | 13003931,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 8317797,79 | 0,00 | 4852756,87 |
| 5 | Ул.Гатчинская,4 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 439,80 | 1 | 1 | 0 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 5500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5500000,00 |
| 6 | Ул.Энгельса,26 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 3 | 3 | 466,20 | 1 | 1 | 0 | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 2313768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313768,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,10 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 526,40 | 1 | 1 | 0 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 361818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Углеураль-ская,9 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 408,60 | 4 | 4 | 0 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000000,00 |
| 9 | Ул.Николая Островского,3а | 63 | 30.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 302,60 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 1340112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340112,20 | 0,00 |
| 10 | Ул.Монтажни- ков,13а | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 536,30 | 3 | 1 | 2 | 68,20 | 19,90 | 48,30 | 6254654,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 366761,00 | 2224754,17 | 3663139,50 | 0,00 |
| 11 | Ул.Монтажников,16 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 22 | 22 | 515,70 | 3 | 2 | 1 | 64,40 | 36,90 | 27,50 | 6456914,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 128455,13 | 0,00 | 6328459,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Судозаводская,21 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 522,80 | 3 | 2 | 1 | 56,20 | 37,30 | 18,90 | 6021719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021719,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Максима Горького,14 | б/н | 24.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 149,46 | 1 | 1 | 0 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864350,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Спортивная,21 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 452,80 | 1 | 0 | 1 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 2965360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2965360,30 | 0,00 |
| 15 | Ул.Грозненская,5 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 7 | 7 | 941,90 | 2 | 2 | 0 | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 2158963,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 133500,00 | 0,00 | 2025463,90 | 0,00 |
| 16 | Ул.Краснополян-ская,22 | б/н | 19.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 27 | 1197,88 | 7 | 3 | 4 | 346,08 | 152,40 | 193,68 | 16046320,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6102461,72 | 0,00 | 9943859,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Инженерная,36 | б/н | 12.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 1490,90 | 2 | 2 | 0 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1612602,44 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Ремонтная 2-я, 7 | б/н | 22.11.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 2 | 2 | 88,50 | 1 | 1 | 0 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1928036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928036,00 |
| 19 | Ул.Окулова,25, лит.Б | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 202,60 | 1 | 1 | 0 | 202,60 | 202,60 | 0,00 | 8877729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8877729,40 |
| 20 | Ул.Окулова,25, лит.А | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 68,30 | 1 | 1 | 0 | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992837,70 |
| 21 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 65 | 16 | 709,50 | 1 | 0 | 1 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11136320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Магистраль-ная,5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 7 | 399,60 | 3 | 1 | 2 | 52,55 | 14,10 | 38,45 | 4187808,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3568968,55 | 618840,00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Дзержинского,18 | 75 | 30.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 44 | 1 | 526,90 | 1 | 1 | 0 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770000,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Монастырская,7 | 99 | 22.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 37 | 1 | 537,20 | 1 | 0 | 1 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 1499222,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499222,52 | 0,00 |
| 25 | Ул.Вильямса,33 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 12 | 9 | 579,50 | 1 | 0 | 1 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 4696763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696763,40 | 0,00 |
| 26 | Ул.Карпинского, 46 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 14 | 4 | 363,70 | 1 | 1 | 0 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2121377,98 | 0,00 |
| 27 | Ул.Кировоград-ская,190 | б/н | 25.03.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 115,20 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 2078679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2078679,60 | 0,00 |
| 28 | Ул.Пономарева,81 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 11 | 6 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 2420740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420740,80 | 0,00 |
| 29 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.С | 170 | 08.11.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 41 | 3 | 338,10 | 1 | 0 | 1 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1291858,81 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Нижнекурьин-ская,11а | 5 | 19.03.2011 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 30 | 2 | 342,10 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2203028,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Герцена,9 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 20 | 3 | 506,40 | 1 | 1 | 0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327715,70 | 0,00 |
| 32 | Ул.Подлесная,9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 2 | 1542,40 | 1 | 1 | 0 | 36,20 | 36,20 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2355235,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 538 | 264 | 16933,34 | 67 | 33 | 34 | 2510,03 | 1370,10 | 1139,93 | 154102798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7092995,85 | 32710564,86 | 54111521,90 | 60187715,57 |
|  | Всего по 2013 году |  |  |  |  | 1072 | 704 | 24633,74 | 208 | 85 | 123 | 7848,18 | 3113,80 | 4734,38 | 463203306,87 | 154096020,00 | 12841335,00 | 4280445,00 | 56365822,32 |  | 81516886,37 | 7092995,85 | 32710564,86 | 54111521,90 | 60187715,57 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | б/н | 26.01. 2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 31 | 28 | 355,20 | 9 | 7 | 2 | 315,10 | 232, 90 | 82,20 | 18625046, 81 | 9743429,03 | 2875707,39 | 2231479,44 | 0,00 |  | 3774430, 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Ладожская,27 | 47 | 26.08. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 9 | 199,50 | 5 | 4 | 1 | 124,60 | 99,80 | 24,80 | 8587996,54 | 3499000,34 | 1033199,29 | 801642,29 | 0,00 |  | 3254154, 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Академика Павлова,7 | б/н | 24.10. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 18 | 551,30 | 4 | 0 | 4 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 10081380, 99 | 3258312,65 | 962128,07 | 746499,30 | 0,00 |  | 5114440, 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Академика Павлова,6а | б/н | 24.10. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 25 | 25 | 412,20 | 10 | 6 | 4 | 337,70 | 142, 70 | 195,00 | 18825998, 52 | 9361881,11 | 2764070,77 | 2144663,51 | 0,00 |  | 4555383, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.2-я Рыночная,22 | б/н | 16.12. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 19 | 385,90 | 10 | 7 | 3 | 253,60 | 172, 80 | 80,80 | 15668858, 65 | 8573214,77 | 2531257,98 | 1964014,77 | 0,00 |  | 2600371, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.2-я Рыночная,20 | б/н | 16.12. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 29 | 503,50 | 11 | 9 | 2 | 451,10 | 364, 10 | 87,00 | 25025514, 06 | 12239109, 27 | 3613344,45 | 2803664,06 | 0,00 |  | 6369396, 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Сивкова,19 | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 32 | 23 | 380,20 | 6 | 5 | 1 | 276,10 | 233, 00 | 43,10 | 15337019, 45 | 8598581,35 | 2538745,97 | 1969825,03 | 0,00 |  | 2229867, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Энгельса,7 | 77 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 13 | 476,30 | 7 | 2 | 5 | 212,10 | 32,00 | 180,10 | 13465919, 08 | 7761586,04 | 2291573,61 | 1778052,11 | 0,00 |  | 1634707, 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Кочегаров,31 | 81 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 21 | 5 | 412,00 | 1 | 0 | 1 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 2335821,65 | 1102682,46 | 325604,65 | 252631,27 | 0,00 |  | 654903, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Попова,55а | б/н | 26.08. 2010 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 32 | 1 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 2545592,45 | 1620183,20 | 478325,13 | 371141,84 | 0,00 |  | 75942,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 16.12. 2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 49 | 6 | 572,6 | 2 | 0 | 2 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 3131195,6 | 1827659,37 | 539285,93 | 418499,06 | 0,00 |  | 345751,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Карпинского, 124 | б/н | 16.12. 2009 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 86 | 3 | 1331, 60 | 1 | 1 | 0 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | 2663360,82 | 1158868,45 | 342131,61 | 265466,63 | 0,00 |  | 896903,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 405 | 179 | 5986, 50 | 67 | 41 | 26 | 2311,60 | 1339,50 | 972,10 | 136393713,62 | 68744508, 04 | 20295374, 85 | 15747579, 31 | 0,00 |  | 31506251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.КИМ,45 | б/н | 03.04. 2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 4 | 1205, 60 | 1 | 1 | 0 | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 1398262,10 | 0,00 | 1182417,71 | 215844,39 | 0,00 |  | 0,00 | 825000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Подольская,36 | б/н | 23.05. 2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 13 | 938,00 | 3 | 0 | 3 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 9248910,72 | 0,00 | 0,00 | 1725655,71 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7523255,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Пономарева,81 | б/н | 23.05. 2007 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 11 | 5 | 763,40 | 1 | 0 | 1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 3078671,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3078671,34 |  | 0,00 |
| 4 | Ул.Пашийская,8 | б/н | 18.10. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 28 | 26 | 762,40 | 10 | 8 | 2 | 274,40 | 219, 70 | 54,70 | 16446923, 39 | 0,00 | 7645453,96 | 7884837,87 | 0,00 |  | 0,00 | 916631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Энгельса,24 | б/н | 24.10. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 415,00 | 1 | 1 | 0 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 1873329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873329,00 |
| 6 | Ул.Адмирала Макарова,18 | б/н | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 16 | 16 | 528,90 | 5 | 5 | 0 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 7921176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7921176,36 |
| 7 | Ул.Адмирала Макарова,20 | б/н | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 2 | 2 | 527,70 | 2 | 2 | 0 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 1657091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1657091,00 |
| 8 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | б/н | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 536,90 | 5 | 5 | 0 | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 5066850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5066850,00 |
| 9 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 32 | 26.10. 2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 9 | 525,50 | 3 | 1 | 2 | 92,90 | 19,40 | 73,50 | 5221417,28 | 0,00 | 2600856,16 | 2620561,12 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Монтажников,13 | б/н | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 526,40 | 3 | 3 | 0 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 3344276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3344276,00 |
| 11 | Ул.Монтажников,14 | б/н | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 18 | 549,20 | 5 | 5 | 0 | 132,00 | 132, 00 | 0,00 | 6813555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1304576,70 | 2383895,00 | 0,00 | 3125084,00 |
| 12 | Ул.Судозаводская,19 | б/н | 18.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 26 | 26 | 579,00 | 7 | 6 | 1 | 204,10 | 138, 70 | 65,40 | 12155238, 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2894853,00 |  | 0,00 | 9260385,53 |
| 13 | Ул.Петропавлов-ская, 13а | б/н | 24.11. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 802,80 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 6190951,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6190951,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Подлесная,7/2 | б/н | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 13 | 680,60 | 5 | 5 | 0 | 167,90 | 167, 90 | 0,00 | 8763905,55 | 0,00 | 5382898,28 | 3381007,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Подлесная,9/2 | б/н | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 17 | 707,70 | 5 | 3 | 2 | 169,01 | 91,41 | 77,60 | 9436056,20 | 0,00 | 2167095,39 | 4996460,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2272500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Подлесная,9/3 | б/н | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 24 | 1542, 40 | 8 | 6 | 2 | 342,80 | 244, 20 | 98,60 | 17284592, 65 | 0,00 | 7194111,74 | 8534636,05 | 1555844,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Подлесная,9/4 | б/н | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 690,30 | 4 | 3 | 1 | 152,80 | 107, 10 | 45,70 | 8546837,66 | 0,00 | 5112415,13 | 3434422,53 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Спортивная,17 | б/н | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 381,30 | 5 | 5 | 0 | 159,68 | 159, 68 | 0,00 | 8695488,70 | 0,00 | 5643498,35 | 2188391,65 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863598,70 | 0,00 |
| 19 | Ул.Спортивная,19 | б/н | 16.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 381,90 | 2 | 2 | 0 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 3824078,00 | 0,00 | 0,00 | 3824078,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Максима Горького,12 | б/н | 17.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 307,20 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4396514,87 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Герцена,7а | б/н | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 13 | 629,60 | 5 | 3 | 2 | 262,10 | 138, 10 | 124,00 | 13266832, 15 | 0,00 | 7878253,00 | 5388579,15 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Герцена,9 | б/н | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 20 | 8 | 506,40 | 2 | 2 | 0 | 58,60 | 58,60 | 0,00 | 3485311,88 | 0,00 | 2085213,55 | 1400098,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Подлесная,23 | б/н | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 395,00 | 3 | 2 | 1 | 151,50 | 105, 10 | 46,40 | 8389802,92 | 0,00 | 1798162,04 | 6591640,88 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Герцена,6 | б/н | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 2 | 542,60 | 2 | 2 | 0 | 74,80 | 74,80 | 0,00 | 3680668,70 | 0,00 | 3680668,70 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ул.Герцена,7 | б/н | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 12 | 585,50 | 7 | 7 | 0 | 152,30 | 152, 30 | 0,00 | 11090616, 93 | 0,00 | 2513354,30 | 8577262,63 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ул.Вильямса,33 | б/н | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 3 | 579,50 | 1 | 1 | 0 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1952799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ул.Переселенче-ская, 16 | 86 | 18.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 1 | 1 | 523,40 | 1 | 1 | 0 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 646000,00 | 0,00 | 0,00 | 646000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул.Пашийская,6 | б/н | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 12 | 722,20 | 4 | 3 | 1 | 102,80 | 82,00 | 20,80 | 6756013,80 | 0,00 | 3045602,05 | 2595712,75 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1114699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ул.Карпинского,46 | б/н | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 10 | 363,70 | 3 | 3 | 0 | 140,40 | 140, 40 | 0,00 | 6645748,55 | 0,00 | 5912310,99 | 733437,56 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Карпинского,50 | б/н | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 7 | 399,00 | 1 | 0 | 1 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 3086992,61 | 0,00 | 2160894,83 | 926097,78 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Карпинского,52 | б/н | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 31 | 24 | 740,40 | 9 | 8 | 1 | 384,00 | 341, 20 | 42,80 | 19063383, 92 | 0,00 | 8325645,42 | 7363734,85 | 3374003,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул.Карпинского,54 | б/н | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 33 | 741,60 | 10 | 10 | 0 | 503,40 | 503, 40 | 0,00 | 23467959, 09 | 0,00 | 13714983, 24 | 9752975,85 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ул.Монастырская,7 | 99 | 22.12. 2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 37 | 5 | 537,20 | 1 | 1 | 0 | 70,90 | 70,90 | 0,00 | 3486823,00 | 0,00 | 0,00 | 3486823,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул.Советская,81 | 108 | 16.02. 2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 3 | 134,10 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 4262000,00 | 0,00 | 0,00 | 4262000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ул.Попова,55а | б/н | 26.08. 2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 32 | 5 | 406,20 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2304996,94 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 25.01. 2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 49 | 8 | 572,60 | 2 | 0 | 2 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 5977341,16 | 0,00 | 2392197,72 | 2055206,77 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1529936,67 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ул.Черепановых,11 | б/н | 25.01. 2011 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 33 | 6 | 518,70 | 2 | 0 | 2 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | 5241044,50 | 0,00 | 0,00 | 5241044,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ул.Верещагин-ская,29 | 50 | 21.08. 2009 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 766,20 | 1 | 1 | 0 | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 3063999,99 | 0,00 | 2042666,66 | 1021333,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Ул.Сивкова,13 | б/н | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 13 | 6 | 333,50 | 2 | 0 | 2 | 89,40 | 0,00 | 89,40 | 5065314,10 | 0,00 | 1711354,29 | 3353959,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Ул.Сивкова,17 | б/н | 23.12. 2008 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 9 | 438,40 | 3 | 2 | 1 | 119,10 | 75,40 | 43,70 | 8162860,68 | 0,00 | 4941780,20 | 3221080,48 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Ул.Окулова,20, лит.Д | б/н | 29.09. 2010 | 4.кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 2 | 96,40 | 1 | 0 | 1 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 2028468,60 | 0,00 | 1419928,02 | 608540,58 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 658 | 427 | 23884,40 | 139 | 108 | 31 | 5018,09 | 3728,79 | 1289, 30 | 283314104,77 | 0,00 | 100551761,73 | 106031423,65 | 4929848,51 |  | 0,00 | 7893860,26 | 30795420, 03 | 863598,70 | 32248191,89 |
|  | Итого по 2014 году |  |  |  |  | 1063 | 606 | 29870,90 | 206 | 149 | 57 | 7329,69 | 5068,29 | 2261, 40 | 419607818,39 | 68744508, 04 | 120847136,58 | 121779002,96 | 4929848,51 |  | 31506251,42 | 7893860,26 | 30795420, 03 | 863598,70 | 32248191,89 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | б/н | 26.01. 2007 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 3 | 355,20 | 1 | 1 | 0 | 40,10 | 40,10 | 0,00 | 1991400,00 | 663800,00 | 663800,00 | 663800,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Академика Павлова,7 | б/н | 24.10. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 5 | 551,30 | 1 | 1 | 0 | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 2579209,54 | 1221748,82 | 906099,98 | 451360,74 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.2-я Рыночная,22 | б/н | 16.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 5 | 385,90 | 2 | 2 | 0 | 98,80 | 98,80 | 0,00 | 5474141,01 | 541491,39 | 1536266,68 | 3396382,94 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Сивкова,19 | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 9 | 380,20 | 2 | 2 | 0 | 104,10 | 104, 10 | 0,00 | 5000449,00 | 3414919,48 | 1113537,29 | 471992,23 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Карпинского, 48 | б/н | 10.02. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 43 | 38 | 750,50 | 19 | 15 | 4 | 668,90 | 537, 10 | 131,80 | 34462999, 07 | 12666438, 87 | 14315713, 90 | 3828706,41 |  |  | 3652139, 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Космонавта Беляева,40а | б/н | 07.10. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 26 | 25 | 351,60 | 7 | 6 | 1 | 311,80 | 271, 70 | 40,10 | 14945057, 80 | 8399453,16 | 3701076,31 | 1060656,46 |  |  | 1783871, 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Карпинского, 124 | б/н | 16.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 87 | 84 | 1331, 60 | 25 | 22 | 3 | 1207,60 | 1040,40 | 167,20 | 56748597, 36 | 23506603, 56 | 17539830, 80 | 10659008, 84 |  |  | 5043154, 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Кочегаров,31 | 81 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 23 | 18 | 412,00 | 7 | 7 | 0 | 206,50 | 206, 50 | 0,00 | 9451953,80 | 4197998,44 | 2977342,02 | 1231706,54 |  |  | 1044906, 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Овчинникова, 24 | 80 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 37 | 35 | 470,20 | 12 | 9 | 3 | 399,4 | 327,1 | 72,30 | 19191555, 45 | 10394087, 70 | 4356385,87 | 1902867,31 |  |  | 2953269, 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Энгельса,7 | 77 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 16 | 476,30 | 7 | 5 | 2 | 205,90 | 150, 80 | 55,10 | 10756489, 62 | 2555749,05 | 5531156,54 | 911340,96 |  |  | 1758243, 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Энгельса,8 | 78 | 30.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 31 | 551,60 | 11 | 8 | 3 | 539,40 | 385, 80 | 153,60 | 27080793, 98 | 9786437,35 | 8103850,76 | 3615484,24 |  |  | 5575021, 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Попова,55а | б/н | 26.08. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 24 | 406,20 | 8 | 3 | 5 | 304,90 | 101, 90 | 203,00 | 15769671, 99 | 6897962,97 | 3239732,38 | 2429596,31 |  |  | 3202380, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Окулова,20, лит.Д | б/н | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 7 | 5 | 96,40 | 2 | 1 | 1 | 51,30 | 23,10 | 28,20 | 2915049,34 | 1168388,81 | 866525,98 | 431647,51 |  |  | 448487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Окулова,20, лит.Б | б/н | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 29 | 338,50 | 8 | 1 | 7 | 292,20 | 19,50 | 272,70 | 15734830, 29 | 5668924,87 | 4204311,64 | 2094317,64 |  |  | 3767276, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Монастырская,71, лит.А | 119 | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 28 | 23 | 357,40 | 6 | 0 | 6 | 222,80 | 0,00 | 222,80 | 13204301, 75 | 7439347,23 | 2348113,60 | 1169679,21 |  |  | 2247161, 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 123 | 11.11. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 9 | 135,50 | 2 | 0 | 2 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 3980521,57 | 1399493,74 | 1037923,04 | 517026,51 |  |  | 1026078, 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Соликамская,2, лит.А, Б | 140 | 11.01. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 141,30 | 3 | 3 | 0 | 113,06 | 113, 06 | 0,00 | 7796631,34 | 2818721,42 | 2090481,62 | 1041343,53 |  |  | 1846084, 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Нижнекурьин-ская,11а | 5 | 19.03. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 13 | 342,10 | 4 | 4 | 0 | 128,80 | 128, 80 | 0,00 | 8074406,08 | 2840956,60 | 2106972,18 | 1049558,05 |  |  | 2076919, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Черепановых, 11 | б/н | 25.01. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 27 | 518,70 | 10 | 6 | 4 | 388,40 | 259, 70 | 128,70 | 20085281, 10 | 6405952,29 | 6606295,83 | 3063281,36 |  |  | 4009751, 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 65 | 1 | 709,50 | 1 | 1 | 0 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 890000,00 | 421585,15 | 312665,17 | 155749,68 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Монастырская,71, лит.Б | б/н | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 5 | 157,10 | 1 | 0 | 1 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | 3156122,06 | 1116858,43 | 828308,88 | 412610,21 |  |  | 798344,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 29.09. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 49 | 22 | 572,60 | 9 | 9 | 0 | 262,30 | 262, 30 | 0,00 | 11718766, 46 | 4593680,75 | 3216783,63 | 3080150,79 |  |  | 413096,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 701 | 437 | 9791, 70 | 148 | 106 | 42 | 5753,06 | 4154,46 | 1598, 60 | 291008228,61 | 118120 600,08 | 87603174, 10 | 43638267, 47 | 0,00 |  | 41646186,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Подлесная,9/3 | б/н | 16.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 1 | 1542, 40 | 1 | 0 | 1 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 2078259,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2078259, 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Сивкова,13 | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 2 | 333,50 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 2149109,14 | 0,00 | 502163,15 |  |  |  | 1646945, 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Бабушкина,12 | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 786,40 | 6 | 5 | 1 | 209,60 | 163, 40 | 46,20 | 8217300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8217300,00 |
| 4 | Ул.Бабушкина,14 | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 22 | 22 | 546,50 | 7 | 7 | 0 | 218,8 | 218,8 | 0,00 | 9015404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9015404,00 |
| 5 | Ул.Карпинского, 14 | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 16 | 1338, 30 | 7 | 7 | 0 | 268,30 | 268, 30 | 0,00 | 11247094, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247094,00 |
| 6 | Ул.Кировоград-ская, 140 | 31 | 10.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 186,50 | 2 | 0 | 2 | 58,10 | 0,00 | 58,10 | 5453756,50 | 0,00 | 3773930,12 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1679826, 38 | 0,00 |
| 7 | Ул.Советская,4а | б/н | 21.12. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 4 | 4 | 487,40 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 1435888,30 | 0,00 | 1435888,30 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 32 | 26.10. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 17 | 8 | 525,50 | 5 | 3 | 2 | 105,10 | 66,40 | 38,70 | 6392738,08 | 0,00 | 853341,47 | 2168069, 08 |  |  | 651088,23 | 0,00 | 0,00 | 2720239, 30 | 0,00 |
| 9 | Ул.Окулова,26 | 128 | 23.12. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 27 | 235,7 | 7 | 7 | 0 | 235,7 | 235,7 | 0,00 | 14658168, 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14658168,33 |
| 10 | Ул.Монастырская,56, лит.Б | б/н | 23.12. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 51,10 | 1 | 0 | 1 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 3220700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3220700,00 |
| 11 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 123 | 11.11. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 16 | 7 | 135,50 | 2 | 0 | 2 | 67,40 | 0,00 | 67,40 | 4346251,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4346251,31 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Нижнекурьин-ская,11а | 5 | 19.03. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 9 | 342,10 | 3 | 0 | 3 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4585773,24 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Белинского,10 | б/н | 26.01. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 360,20 | 8 | 4 | 4 | 347,90 | 166, 40 | 181,50 | 16248898, 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16248898,49 |
| 14 | Ул.Бригадирская,4 | 6 | 16.05. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 24 | 2 | 361,80 | 1 | 1 | 0 | 53,30 | 53,30 | 0,00 | 2614112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2614112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.2-я Рыночная,20 | б/н | 16.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 33 | 4 | 503,50 | 1 | 1 | 0 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 3019236,95 | 0,00 | 0,00 | 2264427,71 |  |  | 754809,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Пермская,52, лит.А | б/н | 25.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 344,30 | 3 | 3 | 0 | 102,50 | 102, 50 | 0,00 | 5329898,00 | 0,00 | 5329898,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Магистраль-ная,5 | 4 | 19.03. 2011 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 2 | 399,60 | 1 | 1 | 0 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 312459,66 | 0,00 | 312459,66 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Карпинского, 52 | б/н | 23.12. 2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31 | 2 | 740,4 | 1 | 1 | 0 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 2441086,03 | 0,00 | 610271,50 | 271830,90 |  |  | 1558983, 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Монастырская,60 | б/н | 09.12. 2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 38 | 38 | 397,50 | 11 | 3 | 8 | 361,8 | 63,40 | 298,4 | 21169455, 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21169455,75 |
| 20 | Ул.Космонавта Беляева,40а | б/н | 07.10. 2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 27 | 1 | 351,60 | 1 | 1 | 0 | 39,70 | 39,70 | 0,00 | 2103523,82 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2103523, 82 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 432 | 226 | 9969,8 | 70 | 44 | 26 | 2396,40 | 1455,60 | 940,80 | 126039113,29 | 0,00 | 12817952, 20 | 4704327,69 | 0,00 |  | 6690086, 48 | 2614112,30 | 8932024,55 | 6503589, 50 | 83777020,57 |
|  | Всего по 2015 году |  |  |  |  | 1133 | 663 | 19761,50 | 218 | 150 | 68 | 8149,46 | 5610,06 | 2539,4 | 417047341,90 | 118120600,08 | 100421126,30 | 48342595, 16 | 0,00 |  | 48336273,44 | 2614112,30 | 8932024,55 | 6503589, 50 | 83777020,57 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастырская,71, лит.Б | б/н | 29.09. 2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 5 | 157,10 | 2 | 2 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 3952700,00 | 1969089,70 | 1180918,46 | 802691,84 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Монастырская,71, лит.А | 119 | 29.09. 2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 28 | 5 | 357,40 | 1 | 1 | 0 | 44,90 | 44,90 | 0,00 | 2110300,00 | 1051273,81 | 630478,47 | 428547,72 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 25.01. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 49 | 13 | 572,60 | 4 | 4 | 0 | 209,80 | 209, 80 | 0,00 | 9860600,00 | 4912188,10 | 2945977,33 | 2002434,57 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Окулова,39, лит.А | б/н | 14.07. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 17 | 17 | 130,70 | 5 | 5 | 0 | 130,70 | 130, 70 | 0,00 | 6142900,00 | 3060166,75 | 1835268,05 | 1247465,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Окулова,39, лит.Б | б/н | 14.07. 2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 21 | 21 | 106,30 | 4 | 4 | 0 | 106,30 | 106, 30 | 0,00 | 4996100,00 | 2488873,19 | 1492647,24 | 1014579,57 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Окулова,38, лит.А | б/н | 10.08. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 32 | 32 | 100,20 | 4 | 4 | 0 | 100,20 | 100, 20 | 0,00 | 4709400,00 | 2346049,80 | 1406992,03 | 956358,17 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Окулова,38, лит.Б | б/н | 10.08. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 158,8 | 4 | 4 | 0 | 158,60 | 158, 60 | 0,00 | 7454200,00 | 3713408,16 | 2227035,30 | 1513756,54 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Попова,5, лит.А, Б | б/н | 15.12. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 16 | 16 | 137,66 | 4 | 4 | 0 | 129,70 | 129, 70 | 0,00 | 6095900,00 | 3036753,08 | 1821226,22 | 1237920,70 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.2-я Рыночная,22 | б/н | 16.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 27 | 3 | 385,90 | 1 | 1 | 0 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 770800,00 | 383984,20 | 230286,12 | 156529,68 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Ладожская,27 | 47 | 26.08. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 12 | 3 | 199,50 | 1 | 1 | 0 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 1203200,00 | 599389,97 | 359471,02 | 244339,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Энгельса,7 | 77 | 30.12. 2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 31 | 2 | 476,30 | 1 | 1 | 0 | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 2721300,00 | 1355651,53 | 813022,34 | 552626,13 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Карпинского, 48 | б/н | 10.02. 2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 43 | 5 | 750,50 | 1 | 1 | 0 | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 3868111,00 | 1926950,57 | 1155646,45 | 785513,98 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Овчинникова, 24 | 80 | 30.12. 2009 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 37 | 2 | 470,20 | 1 | 1 | 0 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 958800,00 | 477638,88 | 286453,47 | 194707,65 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 337 | 135 | 4003, 16 | 32 | 32 | 0 | 1146,30 | 1146,30 | 0,00 | 53909011, 00 | 26855485, 69 | 16105989, 96 | 10947535, 35 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.КИМ,45 | б/н | 03.04. 2007 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 7 | 3 | 1205, 60 | 16 | 16 | 0 | 638,30 | 638, 30 | 0,00 | 30000100, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000100,00 |
| 2 | Ул.Пономарева,77 | б/н | 23.05. 2007 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 | 3 | 753,50 | 3 | 3 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 3989199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3989199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Переселенче-ская, 103 | 59 | 27.09. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 | 3 | 386,10 | 3 | 3 | 0 | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 2301043,59 | 0,00 | 83002,50 | 0,00 | 0,00 |  | 951553,29 | 1266487,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Пашийская,8 | б/н | 18.10. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 28 | 2 | 762,40 | 1 | 1 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 987000,00 | 0,00 | 493500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 493500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Подлесная,7/2 | б/н | 16.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 18 | 5 | 680,60 | 2 | 2 | 0 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 1776600,00 | 0,00 | 888300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 888300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Герцена,7а | б/н | 18.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 1 | 629,60 | 1 | 1 | 0 | 48,10 | 48,10 | 0,00 | 2260700,00 | 0,00 | 1130350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1130350, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Герцена,9 | б/н | 18.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 20 | 9 | 506,40 | 3 | 3 | 0 | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 4239400,00 | 0,00 | 2119700,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2119700, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Герцена,6 | б/н | 18.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 10 | 8 | 542,60 | 5 | 5 | 0 | 192,70 | 192, 70 | 0,00 | 9056900,00 | 0,00 | 0,00 | 1236656,70 | 0,00 |  | 7820243, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Пашийская,6 | б/н | 23.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 3 | 722,20 | 1 | 1 | 0 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 1527374,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1527374, 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Карпинского, 50 | б/н | 23.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 9 | 2 | 399,00 | 2 | 2 | 0 | 92,50 | 92,50 | 0,00 | 4042000,00 | 0,00 | 2021000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2021000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Карпинского, 52 | б/н | 23.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 31 | 5 | 740,40 | 3 | 3 | 0 | 94,20 | 94,20 | 0,00 | 4427399,20 | 0,00 | 2085719,20 | 0,00 | 0,00 |  | 2341680, 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Сивкова,13 | б/н | 23.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 13 | 5 | 333,50 | 1 | 1 | 0 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 1875300,00 | 0,00 | 937650,00 | 0,00 | 0,00 |  | 937650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Сивкова,17 | б/н | 23.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 15 | 6 | 438,40 | 2 | 2 | 0 | 100,40 | 100, 40 | 0,00 | 4718800,00 | 0,00 | 2359400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2359400, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Подольская,36 | б/н | 23.12. 2008 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 1 | 938,00 | 1 | 1 | 0 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 225267,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 225267,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 25.01. 2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 49 | 3 | 572,60 | 1 | 1 | 0 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 2344473,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2344473,13 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 249 | 59 | 9610, 90 | 45 | 45 | 0 | 1593,10 | 1593,10 | 0,00 | 73771558, 62 | 0,00 | 12118621, 70 | 1236656,70 | 0,00 |  | 22816019,89 | 5255687,20 |  | 2344473, 13 | 30000100,00 |
|  | Итого по 2016 году |  |  |  |  | 586 | 194 | 13041,46 | 77 | 77 |  | 2739,40 | 2739,40 | 0,00 | 127680569,62 | 26855485, 69 | 28224611, 66 | 12184192, 05 |  |  | 22816019,89 | 5255687,20 | 0,00 | 2344473, 13 | 30000100,00 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 3854 | 2167 | 87307,60 | 709 | 461 | 248 | 26066, 73 | 16531,55 | 9535, 18 | 1427539036,78 | 367816613,81 | 262334209,54 | 186586235,17 | 61295670, 83 |  | 184175431,12 | 22856655, 61 | 72438009, 44 | 63823183, 23 | 206213028,03 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР 
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь |  | Строительство многоквартирных домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Дополнительные источники финансирования на приобретение жилых помещений у застройщика | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | Дополнительные источники финансирования на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Выкуп жилых помещений у собственников |  | На превышение цены 1 кв.м по выкупу жилых помещений | Договор о развитии застроенных территорий |  | За счет средств местного бюджета на исполнение судебных решений |  | За счет имущества муниципальной казны |  | Внебюджетные источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | стоимость | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 121,10 | 10239909, 00 |  |  | 121,10 | 3923640,00 | 6316269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Бригадирская,4 | 308,50 | 15069492, 19 |  |  | 308,50 | 9995400,00 | 5074092,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 329,80 | 17359805,56 |  |  | 329,80 | 10685520,00 | 6674285,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Гипсовая,1/37 | 78,00 | 3839215,39 |  |  | 78,00 | 2527200,00 | 1312015,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Делегатская,25 | 279,20 | 15553443,84 |  |  | 279,20 | 9046080,00 | 6507363,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 203,80 | 10990928,43 |  |  | 203,80 | 6603120,00 | 4387808,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Дзержинского,18 | 413,60 | 28998917,81 |  |  | 413,60 | 13400640,00 | 15598277,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 619,60 | 35206497,81 |  |  | 619,60 | 20075040,00 | 15131457,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 639,00 | 33750875,59 |  |  | 639,00 | 20674440,00 | 13076435,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.Е | 245,50 | 15156378,20 |  |  | 245,50 | 7954200,00 | 7202178,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.С | 282,90 | 22858340,82 |  |  | 282,90 | 9165960,00 | 13692380,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Магистральная,5 | 232,15 | 16222779,89 |  |  | 232,15 | 7521660,00 | 8701119,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Монастырская,7 | 421,90 | 23457508,18 |  |  | 421,90 | 13669560,00 | 9787948,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Советская,79, лит.А | 135,80 | 7926552,37 |  |  | 135,80 | 4399920,00 | 3526632,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Советская,79, лит.Б | 76,60 | 3966186,28 |  |  | 76,60 | 2475360,00 | 1490826,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Советская,79, лит.В | 107,70 | 6619945,21 |  |  | 107,70 | 3489480,00 | 3130465,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Советская,79, лит.Д | 47,60 | 2673907,08 |  |  | 47,60 | 1542240,00 | 1131667,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Советская,81 | 96,50 | 6902940,27 |  |  | 96,50 | 3126600,00 | 3776340,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Теплогорская,29 | 226,20 | 10257947,44 |  |  | 226,20 | 7328880,00 | 2929067,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Связистов,19 | 399,00 | 18280899,87 |  |  | 399,00 | 11587860,00 | 6693039,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Нижнекурьинская,11а | 41,70 | 2299626,35 |  |  | 41,70 | 1351080,00 | 948546,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Окулова,20, лит.Б | 32,00 | 1468411,11 |  |  | 32,00 | 673920,00 | 794491,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Водников,49 | 39,40 | 4425719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40 | 4425719,00 |  |  |
| 24 | Ул.Краснофлотская,28а | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,50 | 6758180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Краснофлотская,30 | 272,90 | 18964407,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,90 | 18964407,60 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Красноармейская 1-я,9а | 201,70 | 13170554,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,05 | 4852756,87 | 21,65 | 8317797,79 |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Гатчинская,4 | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,50 | 5500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Энгельса,26 | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,30 | 2313768,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Энгельса,10 | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,90 | 361818,00 |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Углеуральская,9 | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,00 | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Николая Островского,3а | 28,90 | 1340112,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 | 1340112,20 |  |  |
| 32 | Ул.Монтажников,13а | 68,20 | 6254654,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 | 2591515,17 | 20,20 | 3663139,50 |  |  |
| 33 | Ул.Монтажников,16 | 64,40 | 6456914,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 | 128455,13 | 59,80 | 6328459,00 |  |  |
| 34 | Ул.Судозаводская,21 | 56,20 | 6021719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,20 | 6021719,00 |  |  |
| 35 | Ул.Максима Горького,14 | 19,30 | 1864350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 | 1864350,00 |  |  |
| 36 | Ул.Спортивня,21 | 68,60 | 2965360,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,60 | 2965360,30 |  |  |
| 37 | Ул.Грозненская,5 | 82,30 | 2158963,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,40 | 133500,00 | 26,90 | 2025463,90 |  |  |
| 38 | Ул.Краснополянская,22 | 346,08 | 16046320,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,40 | 6102461,72 | 193,68 | 9943859,00 |  |  |
| 39 | Ул.Инженерная,36 | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,40 | 1612602,44 |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Ремонтная 2-я, 7 | 44,00 | 1928036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 | 1928036,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Окулова,25, лит.Б | 202,60 | 8877729,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,60 | 8877729,40 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Окулова,25, лит.А | 68,30 | 2992837,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,30 | 2992837,70 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул. Капитана Гастелло,6 | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,70 | 11136320,00 |  |  |  |  |
| 44 | Ул.Магистральная,5 | 52,55 | 4187808,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,45 | 3568968,55 | 14,10 | 618840,00 |  |  |
| 45 | Ул.Дзержинского,18 | 26,80 | 770000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,80 | 770000,00 |  |  |
| 46 | Ул.Монастырская,7 | 22,80 | 1499222,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,80 | 1499222,52 |  |  |
| 47 | Ул.Вильямса,33 | 53,60 | 4696763,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,60 | 4696763,40 |  |  |
| 48 | Ул.Карпинского,46 | 41,20 | 2121377,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,20 | 2121377,98 |  |  |
| 49 | Ул.Кировоградская,190 | 40,40 | 2078679,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 2078679,60 |  |  |
| 50 | Ул.Пономарева,81 | 48,90 | 2420740,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,90 | 2420740,80 |  |  |
| 51 | Ул.Линия 5-я,1а, лит.С | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,70 | 1291858,81 |  |  |  |  |
| 52 | Ул.Нижнекурьинская, 11а | 42,70 | 2203028,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,70 | 2203028,10 |  |  |  |  |
| 53 | Ул.Герцена,9 | 30,00 | 1327715,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 1327715,70 |  |  |
| 54 | Ул.Подлесная,9/3 | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,20 | 2355235,00 |  |  |  |  |
|  | Итого за 2013 год | 7848,18 | 463203306,87 |  |  | 5338,15 | 171217800,00 | 137882708,69 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1175,15 | 60187715,57 | 544,10 | 39803560,71 | 790,78 | 54111521,90 |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | 315,10 | 18625046,81 |  |  | 261,70 | 12615081,86 | 3774430,95 |  |  |  | 53,40 | 2235534,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Ладожская,27 | 124,60 | 8587996,54 |  |  | 124,60 | 5333841,92 | 3254154,62 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Академика Павлова,7 | 137,80 | 10081380,99 |  |  | 137,80 | 4966940,02 | 5114440,97 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Академика Павлова,6а | 337,70 | 18825998,52 |  |  | 305,90 | 13230615,39 | 4555383,13 |  |  |  | 31,80 | 1040000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.2-я Рыночная,22 | 253,60 | 15668858,65 |  |  | 160,20 | 7892381,31 | 2600371,13 |  |  |  | 93,40 | 5176106,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.2-я Рыночная,20 | 451,10 | 25025514,06 |  |  | 393,70 | 15912453,28 | 6369396,28 |  |  |  | 57,40 | 2743664,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Сивкова,19 | 276,10 | 15337019,45 |  |  | 130,20 | 5396082,15 | 2229867,10 |  |  |  | 145,90 | 7711070,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Энгельса,7 | 212,10 | 13465919,08 |  |  | 212,10 | 11831211,76 | 1634707,32 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Кочегаров,31 | 41,10 | 2335821,65 |  |  | 41,10 | 1680918,38 | 654903,27 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Попова,55а | 50,50 | 2545592,45 |  |  | 50,50 | 2469650,17 | 75942,28 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Василия Каменского,17 | 49,70 | 3131195,60 |  |  | 49,70 | 2785444,36 | 345751,24 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.Карпинского,124 | 62,20 | 2663369,82 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 62,20 | 1766466,69 | 896903,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.КИМ,45 | 42,80 | 2223262,10 |  |  | 21,4 | 1398262,10 |  |  |  |  | 21,4 | 825000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Подольская,36 | 107,70 | 9248910,72 |  |  | 35,10 | 1725655,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,60 | 7523255,01 |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Пономарева,81 | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,80 | 3078671,34 |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Пашийская,8 | 274,40 | 16446923,39 |  |  | 214,90 | 14609598,65 |  |  |  |  | 26,80 | 920693,18 |  |  |  | 32,70 | 916631,56 |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Энгельса,24 | 39,80 | 1873329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,80 | 1873329,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Адмирала Макарова,18 | 171,90 | 7921176,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,90 | 7921176,36 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Адмирала Макарова,20 | 46,10 | 1657091,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 1657091,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | 109,60 | 5066850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,60 | 5066850,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 92,90 | 5221417,28 |  |  | 92,90 | 5221417,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Монтажников,13 | 59,30 | 3344276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,30 | 3344276,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Монтажников,14 | 132,00 | 6813555,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,70 | 3125084,00 | 67,30 | 3688471,70 |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Судозаводская,19 | 204,10 | 12155238,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,55 | 9260385,53 | 14,55 | 2894853,00 |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Петропавловская,13а | 55,70 | 6190951,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,70 | 6190951,20 |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Подлесная,7/2 | 167,90 | 8763905,55 |  |  | 146,90 | 8014080,55 |  |  |  |  | 21,00 | 749825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Подлесная,9/2 | 169,01 | 9436056,20 |  |  | 88,30 | 5716372,80 |  |  |  |  | 41,51 | 1447183,40 |  |  |  | 39,20 | 2272500,00 |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Подлесная,9/3 | 342,80 | 17284592,65 |  |  | 181,80 | 9506721,90 |  |  |  |  | 161,00 | 6222025,89 | 1555844,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Подлесная,9/4 | 152,80 | 8546837,66 |  |  | 69,10 | 4179144,96 |  |  |  |  | 83,70 | 4367692,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Спортивная,17 | 159,68 | 8695488,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,90 | 7831890,00 |  |  |  |  |  | 8,78 | 863 598,70 |  |  |
| 31 | Ул.Спортивная,19 | 86,80 | 3824078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,80 | 3824078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Максима Горького,12 | 42,50 | 4396514,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,50 | 4396514,87 |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Герцена,7а | 262,10 | 13266832,15 |  |  | 216,90 | 11254647,15 |  |  |  |  | 45,20 | 2012185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул.Герцена,9 | 58,60 | 3485311,88 |  |  | 58,60 | 3485311,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Подлесная,23 | 151,50 | 8389802,92 |  |  | 46,40 | 2568802,92 |  |  |  |  | 105,10 | 5821000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул.Герцена,6 | 74,80 | 3680668,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,80 | 3680668,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Герцена,7 | 152,30 | 11090616,93 |  |  | 85,60 | 8512036,02 |  |  |  |  | 66,70 | 2578580,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Вильямса,33 | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50 | 1952799,00 |  |  |  |  |
| 39 | Ул.Переселенческая,16 | 20,70 | 646000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,70 | 646000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Пашийская,6 | 102,80 | 6756013,80 |  |  | 61,50 | 4861314,80 |  |  |  |  | 20,50 | 780000,00 |  |  |  | 20,80 | 1114699,00 |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Карпинского,46 | 140,40 | 6645748,55 |  |  | 42,90 | 2444791,85 |  |  |  |  | 97,50 | 4200956,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Карпинского,50 | 61,30 | 3086992,61 |  |  | 61,30 | 3086992,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул.Карпинского,52 | 384,00 | 19063383,92 |  |  | 90,60 | 5266775,95 |  |  |  |  | 293,40 | 10422604,32 | 3374003,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул.Карпинского,54 | 503,40 | 23467959,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,40 | 23467959,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул.Монастырская,7 | 70,90 | 3486823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,90 | 3486823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ул.Советская,81 | 37,60 | 4262000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,60 | 4262000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ул.Попова,55а | 50,80 | 2304996,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,80 | 2304996,94 |  |  |  |  |
| 48 | Ул.Василия Каменского,17 | 50,80 | 5977341,16 |  |  | 26,70 | 4447404,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,10 | 1529936,67 |  |  |  |  |
| 49 | Ул.Черепановых,11 | 86,90 | 5241044,50 |  |  | 86,90 | 5241044,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ул.Верещагинская,29 | 54,40 | 3063999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,40 | 3063999,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ул.Сивкова,13 | 89,40 | 5065314,10 |  |  | 89,40 | 5065314,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ул.Сивкова,17 | 119,10 | 8162860,68 |  |  | 67,00 | 5514887,30 |  |  |  |  | 52,10 | 2647973,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ул.Окулова,20, лит.Д | 31,20 | 2028468,60 |  |  | 31,20 | 2028468,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год | 7329,69 | 419607818,39 |  |  | 3682,9 | 198263666,72 | 30609348,29 |  |  |  | 2479,51 | 113106980,86 | 5826751,64 | 680,95 | 32248191,89 | 477,55 | 37864280,29 | 8,78 | 863598,70 |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Космонавта Беляева,38 | 40,10 | 1991400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 40,10 | 1991400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Академика Павлова,7 | 62,90 | 2579209,54 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 62,90 | 2579209,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.2-я Рыночная,22 | 98,80 | 5474141,01 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 98,80 | 5474141,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Сивкова,19 | 104,10 | 5000449,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 104,10 | 5000449,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Карпинского,48 | 668,90 | 34462999,07 |  |  | 246,20 | 11518260,64 | 3652139,89 |  |  |  | 422,70 | 19292598,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Космонавта Беляева,40 а | 311,80 | 14945057,80 |  |  | 111,47 | 4566862,13 | 1783871,87 |  |  |  | 200,33 | 8594323,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Карпинского,124 | 1207,60 | 56748597,36 |  |  | 431,00 | 17865949,87 | 5043154,16 |  |  |  | 776,60 | 33839493,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Кочегаров,31 | 206,50 | 9451953,80 |  |  | 65,48 | 2773161,58 | 1044906,80 |  |  |  | 141,02 | 5633885,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.Овчинникова,24 | 399,40 | 19191555,45 |  |  | 163,20 | 6977550,24 | 2538214,57 |  |  |  | 236,20 | 9675790,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Энгельса,7 | 205,90 | 10756489,62 |  |  | 114,10 | 5207673,42 | 1758243,07 |  |  |  | 91,80 | 3790573,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Энгельса,8 | 539,40 | 27080793,98 |  |  | 370,90 | 14976506,79 | 5575021,63 |  |  |  | 168,50 | 6529265,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Попова,55а | 304,90 | 15769671,99 |  |  | 231,00 | 9221883,66 | 3202380,33 |  |  |  | 73,90 | 3345408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Окулова,20, лит.Д | 51,30 | 2915049,34 |  |  | 28,20 | 1271590,30 | 448487,04 |  |  |  | 23,10 | 1194972,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Окулова,20, лит.Б | 292,20 | 15734830,29 |  |  | 272,70 | 11346952,46 | 3767276,14 |  |  |  | 19,50 | 620601,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Монастырская,71, лит.А | 222,80 | 13204301,75 |  |  | 222,80 | 10957140,04 | 2247161,71 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Луначарского 2-я, 8 | 67,50 | 3980521,57 |  |  | 67,50 | 2954443,29 | 1026078,28 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Соликамская,2, лит.А, Б | 113,06 | 7796631,34 |  |  | 113,06 | 5950546,57 | 1846084,77 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Нижнекурьинская, 11а | 128,80 | 8074406,08 |  |  | 100,30 | 5268387,61 | 2076919,25 |  |  |  | 28,50 | 729099,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Черепановых,11 | 388,40 | 20085281,10 |  |  | 281,40 | 11672715,29 | 4009751,62 |  |  |  | 107,00 | 4402814,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 20,80 | 890000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 20,80 | 890000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул.Монастырская,71, лит.Б | 55,60 | 3156122,06 |  |  | 55,60 | 2357777,52 | 798344,54 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Василия Каменского,17 | 262,30 | 11718766,46 |  |  | 118,50 | 5699116,79 | 828151,29 |  |  |  | 143,80 | 5191498,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Подлесная,9/3 | 39,70 | 2078259,39 |  |  |  |  |  | 39,70 | 0,00 | 2078259,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Сивкова,13 | 39,40 | 2149109,14 |  |  |  |  |  | 39,40 | 502163,15 | 1646945,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Бабушкина,12 | 209,70 | 8217300,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 209,60 | 8217300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Бабушкина,14 | 218,8 | 9015404,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 218,80 | 9015404,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Карпинского,14 | 268,30 | 11247094,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 268,30 | 11247094,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Кировоградская,140 | 58,10 | 5453756,50 |  |  |  |  |  | 40,70 | 3773930,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 17,4 | 1679826,38 |  |  |
| 29 | Ул.Советская,4а | 16,70 | 1435888,30 |  |  |  |  |  | 16,70 | 1435888,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 105,10 | 6392738,08 |  |  |  |  |  | 38,10 | 2239670,55 | 651088,23 | 28,30 | 781740,00 |  |  |  |  |  | 38,7 | 2720239,3 |  |  |
| 31 | Ул.Окулова,26 | 235,7 | 14658168,33 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 235,7 | 14658168,33 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Монастырская,56, лит.Б | 25,80 | 3220700,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,80 | 3220700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 67,40 | 4346251,31 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 67,40 | 4346251,31 |  |  |  |  |
| 34 | Ул.Нижнекурьинская, 11а | 128,90 | 4585773,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 128,90 | 4585773,24 |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Белинского,10 | 347,90 | 16248898,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 347,90 | 16248898,49 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул.Бригадирская,4 | 53,30 | 2614112,30 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 53,30 | 2614112,30 |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Рыночная,20 | 22,50 | 3019236,95 |  |  |  |  |  | 22,50 | 2264427,71 | 754809,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Пермская,52, лит.А | 102,50 | 5329898,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 5329898,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул.Магистральная,5 | 14,30 | 312459,66 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 312459,66 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Карпинского,52 | 40,90 | 2441086,03 |  |  |  |  |  | 40,90 | 882102,40 | 1558983,63 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Монастырская,60 | 361,80 | 21169455,75 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 361,80 | 21169455,75 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул.Космонавта Беляева,40а | 39,70 | 2103523,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,7 | 2103523,82 |  |  |
|  | Итого за 2015 год | 8149,46 | 417047341,90 |  |  | 2993,41 | 130586518,20 | 41646186,96 | 238,00 | 11098182,23 | 6690086,48 | 2904,75 | 125199621,11 | 0,00 | 1667,9 | 83777020,57 | 249,60 | 11546136,85 | 95,80 | 6503589,50 |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастырская,71, лит.Б | 84,10 | 3952700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,10 | 3952700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Монастырская,71, лит.А | 44,90 | 2110300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,90 | 2110300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Василия Каменского,17 | 189,9 | 8925300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,9 | 8925300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Окулова,39, лит.А | 130,70 | 6142900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,70 | 6142900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Окулова,39, лит.Б | 106,30 | 4996100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,30 | 4996100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Окулова,38, лит.А | 100,20 | 4709400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 | 4709400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Окулова,38, лит.Б | 158,60 | 7454200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,60 | 7454200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Попова,5, лит.А, Б | 129,70 | 6095900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,70 | 6095900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул.2-я Рыночная,22 | 16,40 | 770800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,40 | 770800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Ладожская,27 | 25,60 | 1203200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,60 | 1203200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.Энгельса,7 | 57,90 | 2721300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,90 | 2721300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Карпинского,48 | 81,60 | 3868111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,60 | 3868111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Овчинникова,24 | 20,40 | 958800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,40 | 958800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.КИМ,45 | 638,30 | 30000100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 638,30 | 30000100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Пономарева,77 | 84,10 | 3989199,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 84,10 | 3989199,40 |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Переселенческая, 103 | 74,70 | 2301043,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 | 1034555,79 |  |  |  | 53,30 | 1266487,80 |  |  |  |  |
| 17 | Ул.Пашийская,8 | 21,00 | 987000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 | 987000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул.Подлесная,7/2 | 37,80 | 1776600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,80 | 1776600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул.Герцена,7а | 48,10 | 2260700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,10 | 2260700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул.Герцена,9 | 90,20 | 4239400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,20 | 4239400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Герцена,6 | 192,70 | 9056900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,70 | 9056900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Пашийская,6 | 32,20 | 1527374,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,20 | 1527374,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Карпинского,50 | 92,50 | 4042000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,50 | 4042000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Карпинского,52 | 94,20 | 4427400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,20 | 4427400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Сивкова,13 | 39,90 | 1875300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,90 | 1875300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Сивкова,17 | 100,40 | 4718800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,40 | 4718800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Подольская,36 | 27,10 | 225267,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,10 | 225267,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Василия Каменского,17 | 19,90 | 2344473,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 19,90 | 2344473,13 |  |  |
|  | Итого за 2016 год | 2739,40 | 127680569,62 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1943,80 | 90080309,29 |  | 638,30 | 30000100,00 | 137,40 | 5255687,20 | 19,90 | 2344473,13 |  |  |
|  | Всего по Программе | 26066,73 | 1427539036,78 | 0,00 | 0,00 | 12014,46 | 500067984,92 | 210138243,94 | 238,00 | 11098182,23 | 6690086,48 | 7328,06 | 329211911,266 | 5826751,64 | 4162,30 | 206213028,03 | 1408,65 | 94469665,05 | 915,26 | 63823183,23 |  |  |

7. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

- «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- выполнения муниципальной адресной программы

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| - Год | - Расселенная площадь |  |  |  |  |  | - Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | - Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего | - 2013 год | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - Всего |
|  | - кв.м | - кв.м | - кв.м | - кв.м | - кв.м | - кв.м | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - ед. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. | - чел. |
| 2013 | - 1739,68 | - 6108,50 |  |  |  | - 7848,18 | - 53 | - 155 |  |  |  | - 208 | - 133 | - 571 |  |  |  | - 704 |
| 2014 |  |  | - 7329,69 |  |  | - 7329,69 |  |  | - 206 |  |  | - 206 |  |  | - 606 |  |  | - 606 |
| 2015 |  |  |  | - 8149,46 |  | - 8149,46 |  |  |  | - 218 |  | - 218 |  |  |  | - 663 |  | - 663 |
| 2016 |  |  |  |  | - 2739,40 | - 2739,40 |  |  |  |  | - 77 | - 77 |  |  |  |  | - 194 | - 194 |
| Итого | - 1739,68 | - 6108,50 | - 7329,69 | - 8149,46 | - 2739,40 | - 26066,73 | - 53 | - 155 | - 206 | - 218 | - 77 | - 709 | - 133 | - 571 | - 606 | - 663 | - 194 | - 2167 |