06.03.2017

164

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 914 (в ред. 
от 10.01.2017 № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
города Перми

от 06.03.2017 № 164

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 914

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 923974,600 | 619873,100 | 721289,100 |
|  | бюджет города Перми | 737021,600 | 273546,000 | 375689,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 430877,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми | 243924,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 493097,300 | 613113,100 | 714529,100 |
|  | бюджет города Перми | 493097,300 | 266786,000 | 368929,600 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми | 243924,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 430877,300 | 6760,000 | 6760,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 493097,300 | 266786,000 | 368929,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций дополнительного образования |  | 450574,400 | 607489,200 | 712225,600 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 42522,900 | 5623,900 | 2303,500 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 923974,600 | 619873,100 | 721289,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 737021,600 | 273546,000 | 375689,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 923974,600 | 619873,100 | 721289,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 737021,600 | 273546,000 | 375689,600 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1. «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здания по ул.Машинистов,43 | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 94994,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджет города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 281947,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 94994,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.3 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 34170, 300 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34170, 300 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 424117,300 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 237164,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 430877,300 | 6760,000 | 6760,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 243924,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 430877,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми | 243924,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

4. В приложении к финансированию подпрограммы 1.1. «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. в таблице 2 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 281947,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 94994,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 46738,300 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2017 год – 140214,700 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |

4.2. дополнить таблицей 3 следующего содержания:

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми, ул.Каляева,35а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3 Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в микрорайоне Водники Кировского района города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 150 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 – 2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 56462,060 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 22291,760 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 34170,300 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | Выполненные СМР | шт. | 1 |  | 2016 год |
|  | Введенное в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации по ул.Каляева,35а | шт. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2016 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а |  | 2017 год |  |

5. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего 
и дополнительного образования» изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатель непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 33,293 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 61689, 757 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61723, 600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8791,602 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2129,257 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 340,760 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 184,910 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 582,857 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 450,312 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 291428, 314 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3786,068 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 221369, 920 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 303457, 700 | 225606, 300 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8463,940 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2354,423 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 189,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 124,936 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 762,242 | 179,641 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 62467, 901 | 34793, 558 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745, 300 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5820,359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,00 | 0,000 | 21000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 63000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 73600, 200 | 381882, 900 | 90000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73600, 200 | 35555, 800 | 6000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 21000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745, 300 | 63000, 000 |
| 1.2.1.1.4 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 | МКУ «УТЗ» | разработанная проектно-сметная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Юнг Прикамья,3 | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12225, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12225, 600 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 9342,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 250000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9342,900 | 0,000 | 250000, 000 |
| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2450,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 98400, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 65399, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 196199, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2450, 000 | 0,000 | 360000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2450, 000 | 0,000 | 98400, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 65399, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 196199, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 450574, 400 | 607489, 200 | 712225, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 450574, 400 | 261162, 100 | 366626, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 86399, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745, 300 | 259199, 600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 450574, 400 | 607489, 200 | 712225, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 450574, 400 | 261162, 100 | 366626, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 86399, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745, 300 | 259199, 600 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | введенный в эксплуатацию межшкольный стадион | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 18000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | МАОУ «СОШ № 41» г.Перми | введенная в эксплуатацию спортивная площадка | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 15000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | выполненные СМР (подготовительные работы) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 9522, 900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5623, 900 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор на СМР | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2303,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9522,900 | 5623,900 | 2303,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42522, 900 | 5623,900 | 2303,500 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42522, 900 | 5623,900 | 2303,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 493097, 300 | 613113, 100 | 714529, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 493097, 300 | 266786, 000 | 368929, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 86399, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745, 300 | 259199, 600 |

- 6. В приложении к разделу «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развития сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

- 6.1. строки 14, 15 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 64718,601 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 2995,001 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 61723,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

- 6.2. строки 14, 15 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

| - 14 | - Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 545785,491 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| - 15 | - Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 16721,491 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 303457,700 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 225606,300 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

- 6.3. строки 14, 15 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

| - 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 560788,027 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| - 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 6,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 14571,984 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года); 2016 год – 726,943 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год – 73600,200 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 35555,800 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 86581,800 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 259745,300 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2019 год – 6000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 21000,000 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2019 год – 63 000,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края |

- 6.4. строки 14, 15 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

| - 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 675361,600 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| - 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 236,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 12225,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 258800,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 404100,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

- 6.5. строки 14, 15 таблицы 5 изложить в следующей редакции:

| - 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 451518,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| - 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 9342,900 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 250000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2020 год – 192175,100 тыс.руб. – бюджет города Перми |

- 6.6. строки 14, 15 таблицы 6 изложить в следующей редакции:

| - 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 737 430,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| - 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 2450,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 98400,500 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 65399,900 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2019 год – 196199,600 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 374980,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

7.1. в строке 1 цифры «480» заменить цифрами «630»;

7.2. после строки «Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений» дополнить строкой следующего содержания:

|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства зданий дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

8.1. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 | ДИО | 01.07.2017 | 31.10.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | - бюджет города Перми | 94994,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 140214,700 |

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования»:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 281947,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 94994,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |

8.3. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.3 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 31.05.2017 | акт выполненных работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34170,300 |
| 1.1.1.1.3.2 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здание МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.06.2017 | 01.07.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34170,300 |

8.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 424117,300 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 237164,300 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |

8.5. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 430877,300 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 243924,300 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 430877,300 |
|  | бюджет города Перми | 243924,300 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |

9. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных
организаций города Перми» на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | заключенный договор о технологическом подключении к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ по технологическому подключению к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,550 |
| 1.2.1.1.1.2 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | заключенный муниципальный контракт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ по технологическому присоединению к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33,293 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 02.05.2017 | 03.07.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 04.07.2017 | 24.07.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | выполнение работ по реконструкции здания МАУ «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 25.07.2017 | 22.12.2017 | акт выполненных работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 61689,757 |
| 1.2.1.1.1.6 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 25.12.2017 | 29.12.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61723,600 |
| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8791,602 |
| 1.2.1.1.2.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2129,257 |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 340,760 |
| 1.2.1.1.2.4 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 184,910 |
| 1.2.1.1.2.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.03.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 582,857 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполненные работы по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291428, 314 |
| 1.2.1.1.2.8 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 01.05.2017 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 303457, 700 |
| 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8463,940 |
| 1.2.1.1.3.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2354,423 |
| 1.2.1.1.3.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 189,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 10.02.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.5 | заключение муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 03.04.2017 | 05.05.2017 | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 124,936 |
| 1.2.1.1.3.6 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 03.04.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62467,901 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 73600,200 |
| 1.2.1.1.5. | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 02.10.2017 | разработанная ПСД на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9342,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9342,900 |
| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | однократная привязка типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 03.07.2017 | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2450,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2450,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 450574, 400 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 450574, 400 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур на выполнение СМР межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на строительство межшкольного стадиона | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт на строительство межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | Выполнение СМР | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ по выполнению СМР по строительству межшкольного стадиона МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18000,000 |
| 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивной площадки | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт на строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | Выполнение СМР | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ по выполнению СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур по строительству спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивной площадки | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт на строительство спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.3 | Выполнение работ по строительству спортивной площадки (подготовительные работы) МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ по строительству спортивной площадки МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9522,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9522,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42522,900 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42522,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 493097, 300 |