04.04.2017

246

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2016 г. № 844 (в ред. 
от 23.11.2016 № 1047, от 25.01.2017 № 52).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми					                                   Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 04.04.2017 № 246

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2016 г. № 844

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 78273,286 | 60613,955 | 53865,355 |
|  | бюджет города Перми | 77134,555 | 60613,955 | 53865,355 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 48050,655 | 33057,255 | 22422,155 |
|  | бюджет города Перми | 48050,655 | 33057,255 | 22422,155 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 9912,731 | 2382,400 | 3005,300 |
|  | бюджет города Перми | 8774,000 | 2382,400 | 3005,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 1946,700 | 1923,300 | 1547,000 |
|  | бюджет города Перми | 1946,700 | 1923,300 | 1547,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
|  | бюджет города Перми | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра города Перми и локальных центров» |  | 48050,655 | 33057,255 | 22422,155 |
|  |  | бюджет города Перми | 48050,655 | 33057,255 | 22422,155 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  | 46754,700 | 31761,300 | 21126,200 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  | 1295,955 | 1295,955 | 1295,955 |
| 1.2 | Подпрограмма «Улучшение архитектурного облика города Перми» |  | 9912,731 | 2382,400 | 3005,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 8774,000 | 2382,400 | 3005,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  | 9912,731 | 2382,400 | 3005,300 |
| 1.3 | Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства» |  | 1946,700 | 1923,300 | 1547,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1946,700 | 1923,300 | 1547,000 |
| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | 1946,700 | 1923,300 | 1547,000 |
| 1.4 | Подпрограмма «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 78273,286 | 60613,955 | 53865,355 |
|  |  | бюджет города Перми | 77134,555 | 60613,955 | 53865,355 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 78273,286 | 60613,955 | 53865,355 |
|  |  | бюджет города Перми | 77134,555 | 60613,955 | 53865,355 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Обеспечение разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН | МКУ «ИТП» | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 2113,062 | 837,393 | - | бюджет города Перми | 25455, 400 | 10631, 300 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДГА | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 2113,062 | 837,393 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории, разработанная за счет физических и юридических лиц | га | - | 626,29 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2 | Корректировка документации по планировке территории | МКУ «ИТП», ДГА | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории Центр-1 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул.Революции на участке от ул.Куйбыше-ва до ул.Сибирской | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,0004 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории квартала № 179 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул.Революции на участке от ул.Куйбыше-ва до ул.Сибирской | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,0004 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории микрорайона Ива Мотовилихинского района города Перми в части корректировки раздела «Объекты инженерной инфраструктуры» | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 425,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 25880, 400 | 10631, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25880, 400 | 10631, 300 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. дополнить строками 1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.3.2 | Разработка и утверждение документации по планировке территории по ул.Промыш-ленной,112 | МКУ «ИТП», | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 1,89 | - | - | бюджет города Перми | 113,400 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДГА | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 1,89 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 113,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113,400 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 113,400 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 113,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 46754, 700 | 31761, 300 | 21126, 200 |
|  | бюджет города Перми | 46754, 700 | 31761, 300 | 21126, 200 |

3.5. строку «Итого по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 48050,655 | 33057,255 | 22422,155 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 48050,655 | 33057,255 | 22422,155 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 623,400 | 796,800 | 796,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 623,400 | 796,800 | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 623,400 | 796,800 | 796,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 623,400 | 796,800 | 796,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 623,400 | 796,800 | 796,800 |

4.2. строки 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 5313,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 203,200 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 99,300 | 620,400 | 1243,300 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 428,529 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 101,600 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 603,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 101,600 | 101,600 | 101,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 1220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 710,202 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 50,800 | 203,200 | 203,200 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 203,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 14 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 7439,400 | 620,400 | 1243,300 |
|  |  |  | количество снесенных самовольных построек в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в городе Перми | ед. | 14 | 19 | 19 | бюджет города Перми | 711,200 | 965,200 | 965,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9289,331 | 1585,600 | 2208,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8150,600 | 1585,600 | 2208,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9289,331 | 1585,600 | 2208,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8150,600 | 1585,600 | 2208,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 9912,731 | 2382,400 | 3005,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8774,000 | 2382,400 | 3005,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 9912,731 | 2382,400 | 3005,300 |
|  | бюджет города Перми | 8774,000 | 2382,400 | 3005,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития жилищного строительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, на которых произведены работы по закреплению на местности границ земельных участков | ед. | 59 | - | - | бюджет города Перми | 334,500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 72 | -10 | -10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1984 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальной программы Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

6.1. строки 1.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1 | Наполнение АИСОГД | ДГА | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 0,00011 | 0,00011 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | бюджет города Перми | 2317,300 | 2317,300 | 2317,300 |
|  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | ед. | 350 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 650,200 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1415,100 | 1415,100 | 1415,100 |
|  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков - база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | ед. | 400 | - | 400 | бюджет города Перми | 700,000 | 0,000 | 700,000 |
|  |  |  | количество планшетов масштаба 1:500, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 9) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5142,600 | 4382,600 | 5082,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5142,600 | 4382,600 | 5082,600 |

6.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
|  | бюджет города Перми | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |
|  | бюджет города Перми | 18363,200 | 23251,000 | 26890,900 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв.м | 560 | 630 | 700 |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 29,8613 | -10 | -10 |
|  | Доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки | % | 100 | 100 | - |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 64,30 | 34,96 | 33,83 |
|  | Доля площади территорий города в центре и локальных центрах, включенных в оборот посредством развития застроенных территорий, от площади территории, подлежащей развитию в текущем периоде | % | 100 | -10 | -10 |

8. Сноску 2 изложить в следующей редакции:

«2Документация по планировке Территории 5: в части СТН, часть Ж1, часть Ж13, часть И14, часть Г7, Г6, часть Ж8, часть Ж9, часть И8, часть И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж10, часть Ж3, И19, И20:

ограниченной ул.Сергея Есенина, ул.Красина, ул.Маяковского, долиной реки Мулянки, ул.Строителей, ул.Отдыха, ул.Южной 3-й, ул.Строителей, ул.Колхозной 1-й, ул.Сорокинской 2-й, ул.Фоминской в Дзержинском районе города Перми;

ограниченной ул.Кордонной 4-й, ул.Ипподромной 1-й, шоссе Космонавтов, Южным обходом города Перми, проездом (от шоссе Космонавтов до ул.Урожайной 3-й), ул.Камской, долиной реки Мулянки, ул.Встречной, шоссе Космонавтов, ул.Калиновой, ул.Андроновской 1-й, ул.Заливной, шоссе Космонавтов, ул.Экскаваторной, долиной реки Мулянки, ул.Верхнемуллинской, ул.Промышленной, ул.Пыжевской 2-й, автодорогой «Южный обход города Перми», ул.Заливной 
в Индустриальном районе города Перми;

ограниченной долиной реки Егошихи, ул.Пихтовой, ул.Козьмы Минина, ул.Краснополянской, ул.Уденской, ул.Героев Хасана, ул.Ординской, ул.Полазненской, ул.Ижевской, долиной реки Гусянки, ул.Старцева, ул.Глуховской, ул.Самаркандской, ул.Холмогорской 2-й, ул.Зеленогорской, ул.Зеленогорской 2-й, ул.Братской, ул.Казахской, ул.Луганской, долиной реки Егошихи, переходом от ул.Чкалова до ул.Старцева, проспектом Октябрят, долиной реки Талажанки, ул.Сакко и Ванцетти, ул.Рабочего Иванченко в Свердловском, Мотовилихинском районах города Перми;

ограниченной автодорогой «Бродовский тракт», ул.Липогорской 3-й, проездом (от ул.Липогорской 3-й до ул.Героев Хасана), ул.Героев Хасана, ул.Таежной 4-й, ул.Соболинской 4-й, границей города Перми, долиной реки Пижинежихи, ул.Соболинской 5-й, городскими лесами, железной дорогой, городскими лесами, ул.Таежной, ул.Центральная Ферма, городскими лесами, ул.1447-й км, железной дорогой, ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми;

ограниченной автодорогой «Бродовский тракт», ул.Виноградной, Бродовским кольцом, ул.Радиальной 1-й, ул.Грибной, ул.Радиальной 3-й, ул.Ореховой, ул.Радиальной 4-й, Ромашковым 2-м переулком, Ромашковым 1-м переулком, Бродовским кольцом, ул.Смородиновой, ул.Утренней, ул.Смородиновой, Бродовским кольцом в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул.Чкалова (Новые Ляды), ул.Лермонтова (Новые Ляды), ул.Некрасова (Новые Ляды), ул.Новой (Новые Ляды), ул.Чусовской (Новые Ляды) в Свердловском районе города Перми;

ограниченной ул.Кутузова, ул.Лянгасова, ул.Бакинских Комиссаров, ул.Волочаевской, ул.Рабкоровской, ул.Городищенской, городскими лесами, ул.Суперфосфатной, ул.Роменской, ул.Ракитной, Кукуштанским переулком, ул.Спасской, ул.Молдавской, ул.Уссурийской, городскими лесами, ул.Белорецкой 2-й, ул.Федотова, ул.Ракитной, ул.Федотова, ул.Генерала Доватора, ул.Ольховской, ул.Лянгасова, ул.Волочаевской, промышленной зоной, ул.Профсоюзной в Орджоникидзевском районе города Перми;

ограниченной ул.Корсуньской, ул.Бумажников, железной дорогой, ул.Хуторской, ул.Васильевской, ул.Ромашковой, ул.Звездной, ул.Евгения Пузырева, ул.Тулвинской, берегом реки Камы, ул.Хуторской, железной дорогой, ул.Стрелка, ул.Железнодорожной (Малые реки), промышленной зоной, Павловским 5-м проездом, промышленной зоной, ул.Водозаборной, Павловским 1-м проездом, долиной реки Рассохи в Орджоникидзевском районе города Перми.».

9. Сноску 13 изложить в следующей редакции:

«13Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, рассчитана исходя из количества многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на 01.01.2017. По состоянию на 01.01.2017 в реестре состоит 4732 семьи, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми в период с 2012 года по 2016 год включительно составляет 1912 участков. В 2017 году многодетным семьям планируется предоставить 72 земельных участка. Таким образом, «доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет» составит ((1912+72) / (4732 + 1912) x 100 %) = 29,86 %.».

10. В приложении 1:

10.1. в графе 8 строки 1.1.1.2.1.3 цифры «2106,60» заменить цифрами «2113,06»;

10.2. в графе 8 строки 1.1.1.2.1.4 цифры «2106,60» заменить цифрами «2113,06»;

10.3. строку 1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2 | Корректировка документации по планировке территории |
| --- | --- |

10.4. в графе 6 строки 1.1.1.2.2.1 слова «количество подготовленных и утвержденных изменений в документацию 
по планировке территории Центр-1 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул.Революции на участке 
от ул.Куйбышева до ул.Сибирской» заменить словами «количество подготовленных и утвержденных документаций 
по планировке территории Центр-1 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул.Революции на участке 
от ул.Куйбышева до ул.Сибирской»;

10.5. в графе 6 строки 1.1.1.2.2.2 слова «количество подготовленных и утвержденных изменений в документацию 
по планировке территории квартала № 179 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул.Революции 
на участке от ул.Куйбышева до ул.Сибирской» заменить словами «количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории квартала № 179 в части переноса красных линий в целях реконструкции ул.Революции 
на участке от ул.Куйбышева до ул.Сибирской»;

10.6. дополнить строкой 1.1.1.2.2.3 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.3 | Выполнение работ по корректировке документации по планировке территории микрорайона Ива Мотовилихинского района | ДГА, МКУ «ИТП» | 10.04.2017 | 29.12.2017 | количество подготовленных и утвержденных документаций по планировке территории микрорайона Ива Мотовилихинского района города Перми в части корректировки раздела «Объекты инженерной инфраструктуры» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 425,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 425,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 425,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 25880,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 25880,400 |
| 1.1.1.3 | Создание условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования |  |  |

10.8. в графе 6 строки  1.1.1.3.1.1 слова «количество территорий, на которые разработана документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков), разработанная за счет физических и юридических лиц, в целях реновации промышленных территорий» заменить словами «количество территорий, на которые разработана документация по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков) за счет физических и юридических лиц в целях реновации промышленных территорий»;

10.9. дополнить строками 1.1.1.3.2, 1.1.1.3.2.1, 1.1.1.3.2.2, 1.1.1.3.2.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе 
по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.3.2 | Разработка и утверждение документации по планировке территории по ул.Промышленной,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2.1 | Выполнение работ по топографической съемке территории по ул.Промышленной,112 | МКУ «ИТП» | 03.05.2017 | 30.06.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по топографической съемке территории по ул.Промышлен-ной,112 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 03.07.2017 | 01.08.2017 | акт сдачи выполненных работ по топографической съемке территории по ул.Промышлен-ной,112 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 113,400 |
| 1.1.1.3.2.2 | Доработка документации по планировке территории по ул.Промышленной,112 по результатам публичных слушаний | МКУ «ИТП» | 20.11.2017 | 08.12.2017 | площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории | га | 1,89 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.2.3 | Утверждение документации по планировке территории по ул.Промышленной,112 | ДГА | 11.12.2017 | 29.12.2017 | площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории | га | 1,89 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 113,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113,400 |

10.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 113,400 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 113,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 46754,700 |
|  | бюджет города Перми | 46754,700 |

10.11. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 48050,655 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 48050,655 |

11. В приложении 2:

11.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.1.2 цифры «796,800» заменить цифрами «623,400»;

11.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 623,400 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 623,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 623,400 |
|  | бюджет города Перми | 623,400 |

11.3. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,300 |
|  |  |  | 10.04.2017 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Индустриального района города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 428,529 |

11.4. строку 1.2.1.2.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.7 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 26.12.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1220,000 |
|  |  |  | 10.04.2017 | 26.12.2017 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 710,202 |

11.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 9289,331 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8150,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 9289,331 |
|  | бюджет города Перми | 8150,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 |

11.6. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 9912,731 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8774,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 9912,731 |
|  | бюджет города Перми | 8774,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1138,731 |

12. В приложении 3 строку 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.2 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 13.01.2017 | 29.12.2017 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в текущем году | ед. | 72 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1984 | бюджет города Перми | 0,000 |

13. В приложении 4:

13.1. дополнить строкой 1.4.1.1.1.6 следующего содержания:

| 1.4.1.1.1.6 | Выполнение работ по переводу планшетов в электронный вид | ДГА | 10.04.2017 | 31.10.2017 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу планшетов в электронный вид | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по переводу планшетов в электронный вид | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество планшетов масштаба 1:500, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 9) | ед. | 7 | бюджет города Перми | 60,000 |

13.2. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5142,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5142,600 |

13.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 18363,200 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 18363,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 18363,200 |
|  | бюджет города Перми | 18363,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 18363,200 |
|  | бюджет города Перми | 18363,200 |