14.04.2017

294

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 
2016 г. № 825 (в ред. от 29.11.2016 № 1065, от 22.02.2017 № 126).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Перми

от 14.04.2017 № 294

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 825

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 353283,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 342343,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 353283,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 342343,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  | 353283,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 342343,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  | 41424,000 | 32526,000 | 32526,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 311859,500 | 272873,900 | 267925,100 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | 353283,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 342343,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 353283,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 342343,500 | 305399,900 | 300451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели для восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 20424,000 | 32526,000 | 32526,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество ДОУ, для которых приобретается оборудование, мебель | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 13582,561 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34006,561 | 32526,000 | 32526,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34006,561 | 32526,000 | 32526,000 |

3.2. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.2, 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.2 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях - приобретение средств обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1 | Приобретение средств обучения: игрушек, интерактивного, спортивного оборудования и оборудования по оснащению творческих мастерских («Моделирование и конструирование», «Медиа-студия», «Швейная», «Столярная», «Инженерная», «Гончарная», «Домоводство», «Кулинария», «Художественная», «Спортивная») | ДОУ | количество ДОУ, для которых приобретаются игрушки, интерактивное и спортивное оборудование | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 7417,439 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7417,439 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7417,439 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 11 | 11 | 7 | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 62217, 600 | 52660,400 | 52660,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 7 | 10 | 3 | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 218701,900 | 164888, 300 | 162164, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5940, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | УДО | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | 2 | 1 | - бюджет города Перми | 20000, 000 | 55325,200 | 53100,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 311859,500 | 272873, 900 | 267925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 300919,500 | 272873, 900 | 267925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 311859,500 | 272873, 900 | 267925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 300919,500 | 272873, 900 | 267925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 311859,500 | 272873, 900 | 267925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 300919,500 | 272873, 900 | 267925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 353283,500 | 305399, 900 | 300451, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 342343,500 | 305399, 900 | 300451, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | - % | 8,1 | 8,1 | 5,1 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | - % | 3,0 | 5,3 | 0,8 |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | - % | - | 5,6 | 5,6 |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | - % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | - % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | - % | 100 | 100 | 100 |

5. Приложение изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций 
города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели для восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми по ул.Херсонской,2 | МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20424, 000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, который относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды, установка систем видеонаблюдения для приобретаемого здания МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми по ул.Машинистов,43а | МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13582, 561 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34006, 561 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34006, 561 |
| 1.1.1.2 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях – приобретение средств обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Приобретение средств обучения: игрушек, интерактивного, спортивного оборудования и оборудования по оснащению творческих мастерских («Моделирование и конструирование», «Медиа-студия», «Швейная», «Столярная», «Инженерная», «Гончарная», «Домоводство», «Кулинария», «Художественная», «Спортивная») | МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми | 17.02.2017 | 31.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение средств обучения: игрушек, интерактивного, спортивного оборудования и оборудования по оснащению творческих мастерских («Моделирование и конструирование», «Медиа-студия», «Швейная», «Столярная», «Инженерная», «Гончарная», «Домоводство», «Кулинария», «Художественная», «Спортивная») | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7417, 439 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7417, 439 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7417, 439 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41424, 000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 62217, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5000,000 |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды, для реконструируемого здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми по ул.Каляева,35а | МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9000,000 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды, установка систем видеонаблюдения для приобретаемого здания МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г.Перми по ул.Чернышевского,17в | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7398,600 |
| 1.1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, мебели, малых архитектурных форм, установка теневых навесов МАДОУ «Детский сад № 203» г.Перми по ул.Костычева,24 | МБДОУ «Детский сад № 203» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на текущий ремонт здания, инженерно-геологические изыскания, текущий ремонт здания МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 29» г.Перми по ул.Екатерининской,121 | МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 29» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД, отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, акт выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 11873, 310 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми по ул.25-го Октября,1а | МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2608,109 |
| 1.1.2.1.1.1.6 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 176» г.Перми по ул.Юрша,60а | МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 176» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5591,543 |
| 1.1.2.1.1.1.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 411» г.Перми по ул.Целинной,11а | МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 411» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14293, 617 |
| 1.1.2.1.1.1.8 | Выполнение работ по благоустройству территории, ремонт, установка теневых навесов, устройство ограждения в МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми по ул.1-й Красноармейской,17а, текущий ремонт здания | МБДОУ «Детский сад № 251» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7042,588 |
| 1.1.2.1.1.1.9 | Выполнение работ по текущему ремонту здания (бассейна) МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми по ул.Строителей,14 | МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 650,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016) года) | 5000,000 |
| 1.1.2.1.1.1.10 | Приобретение мебели, оборудования, в том числе для прогулочных участков для МАДОУ «Детский сад № 287» г. Перми по ул.Полины Осипенко,57а | МАДОУ «Детский сад № 287» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.2.1.1.1.11 | Приобретение мебели, оборудования, в том числе для прогулочных участков для МБДОУ «Детский сад № 295» г. Перми по ул.Лядовской, 101 | МБДОУ «Детский сад № 295» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1159,833 |
| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, разработанная ПСД) | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016) | 218701, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016) | 5940,000 |
| 1.1.2.1.1.2.1 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «ООШ № 73» г.Перми по ул.Ямпольской,16, приобретение мебели, оборудования | МАОУ «ООШ № 73» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, накладная, счет-фактура | ед. | 2 | бюджет города Перми | 106344, 364 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | Проведение капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 112» г.Перми по ул.Дружбы,18, приобретение мебели, оборудования | МАОУ «СОШ № 112» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, накладная, счет-фактура | ед. | 2 | бюджет города Перми | 90974, 618 |
| 1.1.2.1.1.2.3 | Разработка ПСД на комплексный капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми по ул.Полины Осипенко,46 | МАОУ «СОШ № 93» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6520,000 |
| 1.1.2.1.1.2.4 | Разработка ПСД на комплексный капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 129» г.Перми по ул.Мира,11 | МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7237,220 |
| 1.1.2.1.1.2.5 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 96» г.Перми по ул.Чкалова,48 | МАОУ «СОШ № 96» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6655,636 |
| 1.1.2.1.1.2.6 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 63» г.Перми по ул.Воронежской,8 | МАОУ «СОШ № 63» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 970,062 |
| 1.1.2.1.1.2.7 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 30» г.Перми по ул.Ивана Франко,43, государственная экспертиза по проверке сметной стоимости капитального ремонта | МАОУ «СОШ № 30» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД, положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости капитального ремонта | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5940,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20000, 000 |
| 1.1.2.1.1.3.1 | Проведение капитального ремонта здания спортивного комплекса «Прикамье», капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа по ул.Ласьвинской,1 | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ, акт выполненных в 2016 году работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 20000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 311859, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 300919, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 311859, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 300919, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 311859, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 300919, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 353283, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 342343, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 |