17.04.2017

296

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 867 (в ред. от 19.12.2016 № 1120, от 27.02.2017 № 132).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 17.04.2017 № 296

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2016 г. № 867

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9-11 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 2019007,741 | 1273608,508 | 1203884,340 |
|  | бюджет города Перми | 1006710,376 | 908408,800 | 783390,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 14631,586 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,201 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 19662,643 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 | 66529,708 | 68075,1 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 24183,043 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 589156,700 | 298670,000 | 352418,600 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 218477,742 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 757743,214 | 367549,600 | 421298,200 |
|  | бюджет города Перми | 252186,649 | 68879,600 | 68879,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418,600 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 193899,390 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 36961,100 | 32023,300 | 32023,300 |
|  | бюджет города Перми | 36961,100 | 32023,300 | 32023,300 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1224303,427 | 874035,608 | 750562,840 |
|  | бюджет города Перми | 717562,627 | 807505,900 | 682487,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3296,801 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,201 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 | 66529,708 | 68075,140 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете (%) | 4,8 | 4,9 | 3,5 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу (тыс. кв. м) | 10,7 | 9,0 | 9,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия (ед.) | 685 | 703 | 497 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | успешная реализация программы к 2019 г. позволит обеспечить: улучшение жилищных условий 1885 семей, проживающих в городе Перми; сокращение на 8,5 % аварийного жилищного фонда, числящегося на дату утверждения программы, с привлечением средств инвесторов, бюджета Российской Федерации и бюджета Пермского края; демонтаж 23,1 % многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на дату утверждения программы; поступление неналоговых доходов в бюджет города Перми в сумме 152,8 млн.руб. |  |  |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | бюджет города Перми | 252186,649 | 68879,600 | 68879,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418,600 |
|  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 193899,390 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  | 300728,224 | 68732,600 | 68732,600 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  | 457014,990 | 298817,000 | 352565,600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | бюджет города Перми | 36961,100 | 32023,300 | 32023,300 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  | 36961,100 | 32023,300 | 32023,300 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение доступности жилья | бюджет города Перми | 717562,627 | 807505,900 | 682487,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3296,801 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55887,201 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 | 66529,708 | 68075,140 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 697136,347 | 937505,900 | 682487,700 |
| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  | 527167,080 | 66529,708 | 68075,140 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 2019007,741 | 1273608,508 | 1203884,340 |
|  |  | бюджет города Перми | 1006710,376 | 908408,800 | 783390,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 14631,586 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55887,201 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 19662,643 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 | 66529,708 | 68075,1 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 24183,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 589156,700 | 298670,000 | 352418,600 |
|  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 218477,742 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 2019007,741 | 1273608,508 | 1203884,340 |
|  |  | бюджет города Перми | 1006710,376 | 908408,800 | 783390,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 14631,586 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55887,201 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 19662,643 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 | 66529,708 | 68075,1 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 24183,043 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 589156,700 | 298670,000 | 352418,600 |
|  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 218477,742 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения, непригодного для проживания жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 4,9 | 0,9 | 0,9 | бюджет города Перми | 224099, 749 | 40792, 700 | 40792, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 224099, 749 | 40792, 700 | 40792, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224099, 749 | 40792, 700 | 40792, 700 |

3.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.1.1.3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов (невыполнение показателя за 2016 год) | тыс. кв.м | 1,1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334, 785 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207, 330 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146, 460 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 48688, 575 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334, 785 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207, 330 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146, 460 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 296581,024 | 64585,400 | 64585,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 247892,449 | 64585,400 | 64585,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 300728,224 | 68732,600 | 68732,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 252039,649 | 68732,600 | 68732,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11334,785 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки 1.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий | УЖО | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 343 | 446 | 538 | внебюджетные источники | 249420,300 | 285554, 600 | 337066, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов (невыполнение показателя за 2016 год) | чел. | 198 | - | - | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 172500,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 421920,300 | 285554,600 | 337066, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 249420,300 | 285554,600 | 337066, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 172500,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.3 | Снос аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий | УЖО | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | 8,2 | 8,0 | 9,3 | внебюджетные источники | 13548,300 | 13115,400 | 15352,000 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным (невыполнение показателя за 2016 год) | тыс. кв.м | 12,1 | - | - | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 21399, 390 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 34947, 690 | 13115, 400 | 15352,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13548, 300 | 13115, 400 | 15352, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 21399, 390 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 457014,990 | 298817,000 | 352565, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 193899,390 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 457014,990 | 298817,000 | 352565, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 | 147,000 | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 193899,390 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 757743,214 | 367549,600 | 421298, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 252186,649 | 68879, 600 | 68879, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11334, 785 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207, 330 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146, 460 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 | 298670,000 | 352418, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 193899,390 | 0,0 | 0,0 |

3.6. в приложении в таблице 1:

3.6.1. в графе 3 строки 9 цифры «6,2» заменить цифрами «7,4»;

3.6.2. в графе 3 строки 14 цифры «282839,000» заменить цифрами «354373,724»;

3.6.3. строки 15-16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 272788,324 | 40792,700 | 40792,700 |
|  | бюджет города Перми | 224099,749 | 40792,700 | 40792,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения | тыс.кв.м | 5,0 | 2017 |
|  |  |  | 0,9 | 2018 |
|  |  |  | 0,9 | 2019 |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 418 | 2017 |
|  |  |  | 57 | 2018 |
|  |  |  | 51 | 2019 |

3.6.4. строку 18 изложить в следующей редакции:

| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | сокращение непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на 6,8 тыс.кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми, в процентах к количеству очередников до реализации проекта | % | 1,00 | 2017 |
|  |  |  | 0,13 | 2018 |
|  |  |  | 0,11 | 2019 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. в графе 6 строки 1.3.1.1.1 цифры «0,7» заменить цифрами «0,6»;

4.2. строки 1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Баранчин-ской,10 для обеспечения жильем граждан | УЖО | общая площадь жилых помещений в построенном 10-этажном многоквартирном жилом доме по ул.Баранчин-ской,10 для обеспечения жильем граждан | тыс. кв.м. | 10,1 | - | - | бюджет города Перми | 332437,700 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1951,847 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 334389,547 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 332437,700 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1951,847 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 334389,547 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 332437,700 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1951,847 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 697136,347 | 807505, 900 | 682487, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 695184,500 | 807505, 900 | 682487, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1951,847 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строки 1.3.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 114 | - | - | бюджет города Перми | 22000,000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49170,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (по соглашению, заключенному в 2016 году) | семья | 12 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1344,954 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 463102,502 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1344,954 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49170,300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 | 0,0 | 0,0 |

4.4. после строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.3.2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим ипотечный кредит (заем) под залог прав требования на строительство жилых помещений в многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом) | УЖО | количество граждан (обманутых дольщиков), получивших меры социальной поддержки | чел. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 378,127 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 378,127 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 527167,080 | 66529,708 | 68075,140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22378,127 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1344,954 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,201 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 | 66529,708 | 68075,140 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  | 527167,080 | 66529,708 | 68075,140 |
|  | бюджет города Перми | 22378,127 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1344,954 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,201 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 | 66529,708 | 68075,140 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 1224303, 427 | 874035, 608 | 750562, 840 |
|  | бюджет города Перми | 717562,627 | 807505, 900 | 682487, 700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3296,801 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,201 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 | 66529,708 | 68075,140 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 | 0,0 | 0,0 |

4.6. в приложении:

4.6.1. в таблице 1:

4.6.1.1. в графе 3 строки 9 цифры «40,4» заменить цифрами «40,3»;

4.6.1.2. в графе 3 строки 14 цифры «1852440,400» заменить цифрами «1852140,400»;

4.6.1.3. в графе 3 строки 15 цифры «362446,800» заменить цифрами «362146,800»;

4.6.1.4. в графе 3 строки 16 цифры «130» заменить цифрами «129»;

4.6.1.5. в графе 3 строки 18 цифры «558» заменить цифрами «557»;

4.6.2. в таблице 2 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 1301,281 | 98048,153 | 334389,547 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 1301,281 | 98048,153 | 332437,700 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 0,0 | 0,0 | 1951,847 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 4,8 | 4,9 | 3,5 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс.кв.м | 10,7 | 9,0 | 9,0 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 685 | 703 | 497 |

5.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 1,5 | 0,4 | 0,4 |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 5,0 | 0,9 | 0,9 |
|  | доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 1,8 | 0,2 | 0,2 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | чел. | 418 | 57 | 51 |

5.3. в графе 3 строки 1.3.1 цифры «130» заменить цифрами «129»;

5.4. строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 0,98 | 0,40 | 0,54 |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 4,5 | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 1,6 | бюджет города Перми | 73112,990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224099,749 |

6.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| - 1.1.1.1.3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 20.03.2017 | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов (невыполнение показателя за 2016 год) | тыс. кв.м | 1,1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 48688,575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 |

6.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 296581,024 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 247892,449 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 |

6.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 300728,224 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 252039,649 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 |

6.5. строки 1.1.2.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.2.1.3,  1.1.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.2 | Поэтапное расселение инвесторами многоквартирных домов, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию, в рамках договоров о развитии застроенной территории | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 343 | внебюджетные источники | 249420,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов (невыполнение показателя за 2016 год) | чел. | 198 | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 172500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 421920,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 249420,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 172500,000 |
| - 1.1.2.1.3 | Снос аварийного жилищного фонда в рамках развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Снос или реконструкция инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, подлежащих развитию | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество многоквартирных домов, снесенных инвесторами | ед. | 16 | внебюджетные источники | 13548,300 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | 8,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество многоквартирных домов, снесенных инвесторами (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 29 | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 21399,390 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным (невыполнение показателя за 2016 год) | тыс. кв.м | 12,1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 34947,690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13548,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 21399,390 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 457014,990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 193899,390 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 457014,990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 147,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 262968,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 193899,390 |

6.6. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 757743,214 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 252186,649 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 11334,785 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 15207,330 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 22146,460 |
|  | внебюджетные источники | 262968,600 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 193899,390 |

7. В приложении 3:

7.1. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.3 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 0,6 | бюджет города Перми | 29411,329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 29 |  |  |

7.2. строку 1.3.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов, за утраченные жилые помещения | УЖО | 01.02.2017 | 29.12.2017 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов, утраченного жилого помещения | ед. | 24 | бюджет города Перми | 600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строки 1.3.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1.2 | Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям инженерной инфраструктуры | УЖО | 09.01.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11626,560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1551,513 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4900,000 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6651,650 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 01.12.2017 | акт выполненных работ о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4805,490 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 400,334 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 334389, 547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 332437, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1951,847 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 334389, 547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 332437, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1951,847 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 697136, 347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 695184, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1951,847 |

7.4. строки 1.3.2.1.2.2, 1.3.2.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | со дня подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2017 года | 29.12.2017 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 114 | бюджет города Перми | 22000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49170,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 29.12.2017 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (по соглашению, заключенному в 2016 году) | семья | 12 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1344,954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 |
| 1.3.2.1.2.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи - участники программы | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2017 года | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв.м | 3,8 | внебюджетные источники | 326188,100 |
|  |  |  | 01.04.2017 | 29.12.2017 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями (по соглашению, заключенному в 2016 году) | тыс. кв.м | 0,5 | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 463102,502 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1344,954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 49170,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33328,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 326188,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 |

7.5. после строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| - 1.3.2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим ипотечный кредит (заем) под залог прав требования на строительство жилых помещений в многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.6.1 | Заключение договоров о предоставлении социальной выплаты (мер социальной поддержки) с гражданами, имеющими право на получение социальной выплаты | УЖО | 01.04.2017 | 29.12.2017 | количество граждан, инвестировавших средства в строительство жилых домов, по которым застройщик не выполнил обязательство по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом), и получивших ипотечный кредит (факт) | чел. | 4 | - | 0,0 |
| 1.3.2.1.6.2 | Перечисление социальной выплаты на расчетные счета гражданам (обманутым дольщикам) | УЖО | 01.04.2017 | 29.12.2017 | количество граждан (обманутых дольщиков), получивших меры социальной поддержки | чел. | 4 | бюджет города Перми | 378,127 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 378,127 |

7.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 527167,080 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22378,127 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1344,954 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,201 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  | 527167,080 |
|  | бюджет города Перми | 22378,127 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1344,954 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,201 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 1224303,427 |
|  | бюджет города Перми | 717562,627 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3296,801 |
|  | бюджет Пермского края | 55887,201 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4455,313 |
|  | бюджет Российской Федерации | 90298,450 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2036,583 |
|  | внебюджетные источники | 326188,100 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2016 года) | 24578,352 |