24.04.2017

308

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 914 (в ред. 
от 10.01.2017 № 3, от 06.03.2017 № 164).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
города Перми

от 24.04.2017 № 308

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 914

- В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 964228,653 | 619873,100 | 721289,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 737021,600 | 273546,000 | 375689,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 438945,894 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 243924,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 525282,759 | 613113,100 | 714529,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 493097,300 | 266786,000 | 368929,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |

1.2. в графе 3 строки 11 слова «ул.Машинистов,43» заменить словами «ул.Машинистов,43а».

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 243924,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 438945,894 | 6760,000 | 6760,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 493097,300 | 266786,000 | 368929,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | 453569,400 | 607489,200 | 712225,600 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 42522,900 | 5623,900 | 2303,500 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  | 29190,459 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 964228,653 | 619873,100 | 721289,100 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 737021,600 | 273546,000 | 375689,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 964228,653 | 619873,100 | 721289,100 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 737021,600 | 273546,000 | 375689,600 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1. «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов, 43а | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здания по ул.Машинистов,43а | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 94994,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34170,300 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6116,037 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 30,446 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 818,472 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 103,639 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 41238,894 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34170,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7068,594 | 0,000 | 0,000 |

3.3. дополнить строками 1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.4 | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Красно-гвардейской,42 | ДИО | оплаченный договор на приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Красногвар-дейской,42 в части работ по благоустройству территории | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 432185,894 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 237164,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 438945,894 | 6760,000 | 6760,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 243924,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 438945,894 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 243924,300 | 6760,000 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

4. В приложении к финансированию подпрограммы 1.1. «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. в таблице 2:

4.1.1. в графе 3:

4.1.1.1. в строке 1 слова «ул.Машинистов,43» заменить словами «ул.Машинистов,43а»;

4.1.1.2. в строке 3 «ул.Машинистов,43» заменить словами «ул.Машинистов,43а»;

4.1.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 360 мест по ул.Машинистов,43а | шт. | 1 | 2017 год |

4.1.3. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада на 360 мест по ул.Машинистов,43а | 2017 год |

4.2. в таблице 3:

4.2.1. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 56305,878 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 15066,984 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 34170,300 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год – 7068,594 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) |

4.2.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 03 марта 2017 г. № 1 |
| --- | --- | --- |

4.3. дополнить таблицей 4 следующего содержания:

«Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвардейской,42 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвардейской,42 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Висим является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 220 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 191500,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 190500,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми 2017 год – 1000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской,42 | шт. | 1 |  | 2015 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской,42 | шт. | 1 |  | 2016 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской,42 в части работ по благоустройству территории | шт. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 02 сентября 2015 г. № 44-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской, 42 |  | 2015 год |  |
|  |  | оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской, 42 |  | 2016 год |  |
|  |  | оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Красногвардейской, 42 в части работ по благоустройству территории |  | 2017 год |  |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 33,293 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 61689,757 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная ПСД на реконструкцию здания (в том числе проведенная государственная экспертиза ПСД) МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 64718,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 61723,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 | 0,000 | 0,000 |

5.2. строку 1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8791,602 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2129,257 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 340,760 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 184,910 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 582,857 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 450,312 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 291428, 314 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3786,068 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 221369, 920 | 0,000 |

5.3. строку 1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 7311,965 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 248646, 043 |
|  |  |  | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2030,935 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1353,957 |

5.4. строку 1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2450,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 13976, 109 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 84424, 391 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 65399, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 196199, 600 |

5.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 453569,400 | 607489,200 | 712225,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 450574,400 | 261162,100 | 366626,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 453569,400 | 607489,200 | 712225,600 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 450574,400 | 261162,100 | 366626,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |

5.6. после строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 783,618 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 156,851 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 28249,990 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 | 0,000 | 0,000 |

5.7. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 525282, 759 | 613113, 100 | 714529, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 493097, 300 | 266786, 000 | 368929, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185, 459 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 86399, 900 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745, 300 | 259199, 600 |

- 6. В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в таблице 1:

6.1.1. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 64718,600 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 0,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 61723,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год – 2995,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) |

- 6.1.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | ед.изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 | 2017 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми по ул.1905 года,2 | ед. | 1 | 2017 год |

- 6.1.3. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление ПСД | 2016-2017 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции | 2017 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми по ул.1905 года,2 | 2017 год |

- 6.2. в таблице 2:

- 6.2.1. в графе 3:

- 6.2.1.1. строки 1 аббревиатуру «МБОУ» заменить аббревиатурой «МАОУ»;

- 6.2.1.2. строки 3 аббревиатуру «МБОУ» заменить аббревиатурой «МАОУ»;

- 6.2.2. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 545785,422 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 16721,422 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 303457,700 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 225606,300 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2015 год |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2016 год |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненные работы по проведению авторского надзора за строительством | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |

- 6.2.3. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2015 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2017 год |
|  |  | оплаченный муниципальный контракт на проведение авторского надзора на строительство | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2017 год |
|  |  | введение в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2018 год |

6.3. строки 14, 15 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 560788,026 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 6,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 14571,984 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года); 2016 год – 726,942 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год – 73600,200 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 35555,800 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 86581,800 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 259745,300 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2019 год – 6000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 21000,000 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2019 год – 63000,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края |

6.4. дополнить таблицей 10 следующего содержания:

- «Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), ул.Советская,102а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МАОУ «СОШ № 32» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 учащийся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 101026,650 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 1000,0 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 549,563 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 5000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 15286,628 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 29190,459 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработка ПСД | ед. | 1 | 2013 год |  |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2014 год |  |
|  | оплата за разработку ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | заключение муниципального контракта на строительство | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр ПСД 08-13. Положительное заключение Государственной экспертизы Пермского края от 05.12.2014 № 59-1-5-0397-14 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 02.09.2015 № 44-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | наименование мероприятия |  |  | год начала и год завершения |
|  |  | изготовление ПСД |  |  | 2013-2014 годы |
|  |  | оплата работ за разработку ПСД |  |  | 2015 год |
|  |  | реконструкция здания (пристройка спортивного зала) |  |  | 2016-2017 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания (пристройка спортивного зала) |  |  | 2017 год |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 630 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1000 | 1000 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | ед. | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных отдельными спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | ед. | 97,77 | 97,77 | 97,77 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 19 | 18 | 18 |

7.2. дополнить строкой 1.2.3 следующего содержания:

| 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | 1 | - | - |

8. В приложении к таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми:

8.1. после строки 3 дополнить строкой 31 следующего содержания:

| 31 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 – доля СОШ, имеющих спортивные залы, в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортивные залы; K3 – общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. после строки 6 дополнить строкой 61 следующего содержания:

| 61 | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | - |  | К – количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях; Кi – один построенный спортивный зал в муниципальном среднем общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. В приложении 1:

9.1. в графе 2 строк 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.3 слова «ул.Машинистов,43» заменить словами «ул.Маши-нистов,43а»;

9.2. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 31.07.2017 | акт выполненных работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34170,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6116,037 |
| 1.1.1.1.3.2 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здание МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.06.2017 | 01.07.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |

9.3. дополнить строками 1.1.1.1.3.3-1.1.1.1.5 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.3 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.07.2017 | акт о выполнении работ по технологическому присоединению к электрическим сетям здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 30,446 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.07.2017 | акт о выполнении работ по технологическому подключению к системе теплоснабжения здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 818,472 |
| 1.1.1.1.3.5 | проведение авторского надзора за реконструкцией здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.07.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 103,639 |

9.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 41238,894 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34170,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7068,594 |

9.5. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.4 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвардейской,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | Оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвар-дейской,42 в части работ по благоустройству территории | ДИО | 01.08.2017 | 30.09.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года | 1000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1000,000 |

9.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 432185,894 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 237164,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |

9.7. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 438945,894 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 243924,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 438945,894 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 243924,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,300 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |

10. В приложении 2:

10.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | заключенный договор о технологическом подключении к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.03.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ по технологическому подключению к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,550 |
| 1.2.1.1.1.2 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
|  |  |  | 01.03.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ по технологическому присоединению к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 33,293 |

10.2. дополнить строками 1.2.1.1.1.3-1.2.1.1.1.7 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.3 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.07.2017 | 31.08.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.4 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.09.2017 | 20.09.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | выполнение работ по реконструкции здания МАУ «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 20.09.2017 | 22.12.2017 | акт выполненных работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 61689,757 |
| 1.2.1.1.1.6 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 25.12.2017 | 29.12.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г.Перми» (в том числе проведение государственной экспертизы ПСД) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.07.2017 | разработанная ПСД на реконструкцию здания (в том числе проведенная государственная экспертиза) МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми» (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |

10.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 64718,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 61723,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |

10.4. строки 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8791,602 |
| 1.2.1.1.2.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2129,257 |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 340,760 |
| 1.2.1.1.2.4 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 184,910 |
| 1.2.1.1.2.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.03.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 582,857 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291428, 314 |

10.5. строку 1.2.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.1 | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 02.10.2017 | разработанная ПСД на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7311,965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.6. после строки 1.2.1.1.5.1 дополнить строкой 1.2.1.1.5.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.5.2 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 28.04.2017 | 03.07.2017 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г.Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2030,935 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.7. строке 1.2.1.1.6.1 в графе 6 слова «СОШ № 93» заменить словами «СОШ № 129»;

10.8. после строки 1.2.1.1.6.1 дополнить строкой 1.2.1.1.6.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.2 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 24.04.2017 | 03.07.2017 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 453569,400 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета бюджетных ассигнований 2016 года) | 450574,400 |
|  | бюджет города Перми (бюджетные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 453569, 400 |
|  | бюджет города Перми (без учета бюджетных ассигнований 2016 года) | 450574,400 |
|  | бюджет города Перми (бюджетные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |

10.10. после строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.1.1.1-1.2.3.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт о выполнении работ по технологическому подключению к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 783,618 |
| 1.2.3.1.1.2 | проведение авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 156,851 |
| 1.2.3.1.1.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт выполненных работ по выполненным СМР по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 28249, 990 |
| 1.2.3.1.1.4 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | 01.07.2017 | 01.08.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 |

10.11. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 525282, 759 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 493097, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185, 459 |