24.05.2017

395

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Пермского края 
от 03 мая 2017 г. № 326-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 апреля 2017 г. № 288 (в ред. от 28.04.2017 № 330).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-никационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.05.2017 № 395

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 апреля 2017 г. № 288

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год |
| --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 378636,06773 |
|  | бюджет города Перми | 73116,84600 |
|  | бюджет Пермского края | 141134,07740 |
|  | бюджет Российской Федерации | 164385,14433 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь | итого | 217920,44062 |
|  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | итого | 160715,62711 |
|  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 378636,06773 |
|  |  | бюджет города Перми | 73116,84600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 141134,07740 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 164385,14433 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 378636,06773 |
|  |  | бюджет города Перми | 73116,84600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 141134,07740 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 164385,14433 |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства 
на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства

на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год |  | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по мероприятиям повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 28 | бюджет города Перми | 3158,80717 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14033,21848 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17391,94827 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 29 | бюджет города Перми | 3208,56784 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14254,28368 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17665,92351 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 34 | бюджет города Перми | 2492,01423 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11070,94489 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13720,68005 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 14 | бюджет города Перми | 1040,99316 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4624,68385 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5731,56203 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 62 | бюджет города Перми | 3652,43300 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16226,18520 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20109,78266 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 68 | бюджет города Перми | 2189,46937 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9726,86852 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 12054,91058 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 74 | бюджет города Перми | 4161,98223 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18489,89278 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22915,28912 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата |  | ед. | 309 | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 217920,44062 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 217920,44062 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 217920,44062 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | всего | 217920,44062 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |

4. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год |  | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт территории общего пользования набережной от Кафедрального собора до границы земельного участка ОАО «Порт Пермь» (1 этап от Кафедрального собора до моста через реку Каму) | МКУ «Перм-благоустройство» | количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  | площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 6 | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 160715,62711 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 160715,62711 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 160715,62711 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | всего | 160715,62711 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по мероприятиям повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Прием и отбор заявок от заинтересованных лиц на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | администрация Дзержинского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Дзержинского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 175 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Индустриального района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 53 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Кировского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 228 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Ленинского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 45 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Мотовилихинского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 203 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Орджоникидзевского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 69 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 30.03.2017 | 24.04.2017 | число поступивших в администрацию Свердловского района города Перми заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год | ед. | 213 | бюджет города Перми | 0,00000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 28 | бюджет города Перми | 3158,80717 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14033,21848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17391,94827 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 29 | бюджет города Перми | 3208,56784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14254,28368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17665,92351 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 34 | бюджет города Перми | 2492,01423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11070,94489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13720,68005 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 14 | бюджет города Перми | 1040,99316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4624,68385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 5731,56203 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 62 | бюджет города Перми | 3652,43300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16226,18520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20109,78266 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 68 | бюджет города Перми | 2189,46937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9726,86852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 12054,91058 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.06.2017 | 01.09.2017 | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 74 | бюджет города Перми | 4161,98223 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18489,89278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22915,28912 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 217920,44062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 217920,44062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 217920,44062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 217920,44062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19904,26700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 88426,07740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 109590,09622 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

на 2017 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Уча-стник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту общественных территорий города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт территории общего пользования набережной от Кафедрального собора до границы земельного участка ОАО «Порт Пермь» (1 этап от Кафедрального собора до моста через реку Каму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Осуществление закупки работ по благоустройству территории общего пользования | МКУ «Перм-благоуст-ройство» | 28.04.2017 | 30.06.2017 | количество подготовленных и размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования на офи-циальном сайте Единой ин-формационной системы в сфе-ре закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00000 |
|  |  |  | 03.07.2017 | 07.07.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Приемка выполненных строительно-монтажных работ по благоустройству территории общего пользования | МКУ «Перм-благоуст-ройство» | 10.07.2017 | 01.09.2017 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ благоустройства территории общего пользования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 160715,62711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 160715,62711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 160715,62711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 160715,62711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53212,57900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 52708,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54795,04811 |