01.06.2017

428

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 911 (в ред. от 17.03.2017 
№ 196, от 24.04.2017 № 311).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 01.06.2017 № 428

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 911

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 3703091,963 | 2908799,875 | 2836283,299 |
|  | бюджет города Перми | 2696918,587 | 2542194,275 | 2439500,999 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142,975 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 2684471,038 | 1919382,528 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2178679,563 | 1919382,528 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 746447,86467 | 721983,998 | 664543,100 |
|  | бюджет города Перми | 246065,964 | 355378,398 | 267760,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 272173,060 | 267433,349 | 267470,399 |
|  | бюджет города Перми | 272173,060 | 267433,349 | 267470,399 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 55,7 | 40,8 | 40,8 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1-1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | всего, в том числе | 2684471, 038 | 1919382, 528 | 1904269, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 2178679, 563 | 1919382, 528 | 1904269, 800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791, 475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего, в том числе | 2360905, 162 | 1554799, 888 | 1525129, 200 |
|  |  | бюджет города Перми | 1859206, 742 | 1554799, 888 | 1525129, 200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698, 420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации | всего, в том числе | 176442, 746 | 230218, 040 | 244776, 000 |
|  |  | бюджет города Перми | 172349, 691 | 230218, 040 | 244776, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093, 055 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | бюджет города Перми | 147123, 130 | 134364, 600 | 134364, 600 |

2.2. строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | всего, в том числе | 746447, 86467 | 721983, 998 | 664543, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 246065, 964 | 355378, 398 | 267760, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 467557, 000 | 366605, 600 | 396782, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473, 40067 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | всего, в том числе | 697319, 80067 | 686483, 998 | 629043, 100 |
|  |  | бюджет города Перми | 196937, 900 | 319878, 398 | 232260, 800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 467557, 000 | 366605, 600 | 396782, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473, 40067 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | всего в том числе | 3703091, 963 | 2908799, 875 | 2836283, 299 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 2696918, 587 | 2542194, 275 | 2439500, 999 |
|  | бюджет Пермского края | 467557, 000 | 366605, 600 | 396782, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142, 975 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473, 40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего в том числе | 3703091, 963 | 2908799, 875 | 2836283, 299 |
|  | бюджет города Перми | 2696918, 587 | 2542194, 275 | 2439500, 999 |
|  | бюджет Пермского края | 467557, 000 | 366605, 600 | 396782, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 9142, 975 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473, 40067 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Феде-рации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1980855,0 | 1983457,0 | 1983457,0 | бюджет города Перми | 134472, 535 | 134886, 000 | 132617, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв.м | 2667225, 17 | 2667225, 17 | 2667225, 17 | бюджет города Перми | 117946, 735 | 117779, 300 | 115216, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв.м | 2749089, 63 | 2749089, 63 | 2749089, 63 | бюджет города Перми | 117318, 392 | 117200, 800 | 113090, 800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв.м | 1518995,0 | 1518994,0 | 1518994,0 | бюджет города Перми | 220417, 858 | 220368, 400 | 219367, 700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв.м | 3302425,3 | 3302425,3 | 3302425,3 | бюджет города Перми | 194828, 620 | 194250, 700 | 190957, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв.м | 3178600,0 | 3178600,0 | 3178600,0 | бюджет города Перми | 126196, 483 | 124237, 600 | 120172, 900 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв.м | 3286864,0 | 3286864,0 | 3286864,0 | бюджет города Перми | 219092, 779 | 217851, 000 | 214890, 400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв.м | 414558,66 | 414558,66 | 414558,66 | бюджет города Перми | 13493, 695 | 16435, 200 | 15855, 200 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв.м | 19098612, 76 | 19101213, 76 | 19101213, 76 | бюджет города Перми | 1143767,097 | 1143009,000 | 1122169,300 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 121390,6 | 65649,0 | 65649,0 | бюджет города Перми | 32758, 700 | 32758, 700 | 35027, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 62884, 39510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | кв.м | 202400,4 | 72731,4 | 72731,4 | бюджет города Перми | 37008, 600 | 37008, 600 | 39571, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 174359, 63510 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | кв.м | 123328,0 | 82728,0 | 82728,0 | бюджет города Перми | 38334, 200 | 38334, 200 | 42444, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34958, 52315 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | кв.м | 104135,0 | 25811,0 | 25811,0 | бюджет города Перми | 14667, 150 | 14452, 000 | 15452, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 96540, 37250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | кв.м | 178270,7 | 128879,7 | 128879,7 | бюджет города Перми | 48543, 200 | 48543, 200 | 51836, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 54895, 65910 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | кв.м | 157026,0 | 125236,0 | 125236,0 | бюджет города Перми | 43073, 400 | 43073, 400 | 47138, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Феде-рации | 27819, 00743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | кв.м | 106098,0 | 82432 | 82432 | бюджет города Перми | 42755, 500 | 42755, 500 | 45716, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21579, 45157 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | кв.м | 47209,2 | 21113,2 | 21113,2 | бюджет города Перми | 8375, 400 | 8375, 400 | 8955, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26962, 95605 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | кв.м | 1039857,9 | 604580,3 | 604580,3 | бюджет города Перми | 265516, 150 | 265301, 000 | 286140, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо-устройство Ленинского района» |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 7460,0 | - | - | бюджет города Перми | 10212, 830 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество лестниц, в отношении которых проведены работы по ремонту | ед. | 1 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 7174,9 | - | - |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо-устройство Ленинского района» |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2017 году | ед. | - | 1 | 0 | бюджет города Перми | 0,000 | 5030,200 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | количество договоров на оплату работ по ремонту, выполненному в 2016 году | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 43866, 765 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 33168, 665 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 11562, 008 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми | 22889, 142 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 36452, 680 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 20809, 017 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 36391, 743 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 5390,405 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 57 | - | - | бюджет города Перми | 210530, 425 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество кронированных деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) |  | ед. | 1295 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1115,649 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) |  | ед. | 105 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 220,296 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество договоров на оплату работ по ремонту тротуара, выполненного в 2016 году |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 3580,390 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество договоров на оплату работ по замене бортового камня, выполненного в 2016 году |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 1316,313 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество договоров на оплату работ по установке ограждений, выполненных в 2016 году |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 68,375 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» |  | кв.м | 7360 | 7360 | 7360 | бюджет города Перми | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
|  |  | администрация Дзержинского района | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), что подтверждено выпиской из ЕГРП о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю |  | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | км | 2,8 | 1,6 | 1,5 | бюджет города Перми | 85,200 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | км | 4,1 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | км | 1,1 | 0,6 | 0,6 | бюджет города Перми | 33,600 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | км | 5,8 | 3,3 | 3,1 | бюджет города Перми | 179,000 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | км | 4,2 | 2,3 | 2,2 | бюджет города Перми | 127,700 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | км | 5,6 | 3,1 | 2,9 | бюджет города Перми | 170,300 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | км | 1,4 | 0,8 | 0,7 | бюджет города Перми | 42,600 | 25,800 | 25,800 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | км | 27,8 | 15,6 | 14,7 | бюджет города Перми | 851,300 | 515,000 | 515,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь паспортизированных автомобильных дорог |  | тыс. кв.м | 163,638 | - | - | бюджет города Перми | 617,965 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу |  | км | 60,9 | 17,5 | 16,2 | бюджет города Перми | 2951,700 | 873,700 | 873, 700 |
|  |  |  | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (неисполнение показателя в 2016 году) |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 362,475 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) |  | тыс. кв.м | 551,1 | 512,6 | 512,6 | бюджет города Перми | 507,000 | 600,000 | 600,000 |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | заключенный договор на предоставление гидрометеорологической информации |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 126,300 | 126,300 | 126,300 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество представленных управлению внешнего благоустройства отчетов о расходовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | управление внешнего благоустройства | количество представленных в Министерство транспорта Пермского края отчетов об использовании средств бюджета Российской Федерации, направленных на ремонт автомобильных дорог, в рамках осуществления координации деятельности территориальных органов по организации и контролю мероприятий по ремонту автомобильных дорог |  | ед. | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2151744,265 | 1425455,200 | 1420425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1650045,845 | 1425455,200 | 1420425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 4033,47 | 1735,6 | 1626,6 | бюджет города Перми | 7645,072 | 2723,200 | 2723,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 5513,9 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 9959,573 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 2880,0 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 3080,576 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 11563,4 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 16964,290 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 2787,9 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 4065,239 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 1783,6 | 1335,1 | 1251,3 | бюджет города Перми | 2600,820 | 2094,800 | 2094,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 8614,0 | 2536,6 | 2377,3 | бюджет города Перми | 20225,770 | 3980,000 | 3980,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 357,5 | 267,0 | 250,3 | бюджет города Перми | 505,264 | 419,000 | 419,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 37533, 77 | 13350,7 | 12512,5 | бюджет города Перми | 65046, 604 | 20947, 600 | 20947, 600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1073,4 | 560,8 | 525,6 | бюджет города Перми | 384,145 | 232,700 | 232,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 905,2 | 897,5 | 841,2 | бюджет города Перми | 347,890 | 372,400 | 372,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 1406,45 | 785,0 | 735,7 | бюджет города Перми | 342,286 | 325,700 | 325,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 815,1 | 617,0 | 578,2 | бюджет города Перми | 314,307 | 256,000 | 256,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 1171,3 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 451,700 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 749,4 | 729,3 | 683,5 | бюджет города Перми | 288,980 | 302,600 | 302,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 1367,8 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 527,459 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 146,08 | 112,3 | 105,3 | бюджет города Перми | 56,200 | 46,600 | 46,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 7634,73 | 5609,3 | 5257,1 | бюджет города Перми | 2712,967 | 2327,400 | 2327,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 367,997 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 1265,201 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 596,038 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 12 | - | - | бюджет города Перми | 1453,410 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 563,361 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 1898,113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 174,636 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 51 | - | - | бюджет города Перми | 6318,756 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2017 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4640,488 | 0,000 |

3.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74078, 327 | 27915, 488 | 23275, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2284903,392 | 1512451,488 | 1502780,800 |
|  | бюджет города Перми | 1783204,972 | 1512451,488 | 1502780,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п.м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | бюджет города Перми | 19901, 000 | 21748, 400 | 21748, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | 15898,7 | - | - | бюджет города Перми | 34842, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых начаты проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 600,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых начаты строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 18724, 701 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых завершены строительно-монтажные работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по дополнительной оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 883,769 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план транспортной безопасности | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми | 1350,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76001, 770 | 42348, 400 | 22348, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76001, 770 | 42348, 400 | 22348, 400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 2360905, 162 | 1554799, 888 | 1525129, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1859206, 742 | 1554799, 888 | 1525129, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698, 420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 500000, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | количество объектов, в отношении которых начаты работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | - | 2 | бюджет города Перми | 158470,500 | 0,000 | 154076,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | - | 12042 | 23510,2 | бюджет города Перми | 0,000 | 175991,812 | 57347,300 |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых начаты работы по капитальному ремонту | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 25681,700 | 7670,400 |
|  |  |  | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | кв.м | 1723,3 | 240,0 | 657,378 | бюджет города Перми | 7635,191 | 8209,600 | 25681,800 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 3 | - | бюджет города Перми | 636,800 | 15856,828 | 0,000 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 2 | 1 | - | бюджет города Перми | 5607,200 | 4478,100 | 0,000 |
|  |  |  | количество актов приемки разработанных и прошедших государственную экспертизу проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог с разворотными кольцами | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 176442,746 | 230218,040 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 172349,691 | 230218,040 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 176442,746 | 230218,040 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 172349,691 | 230218,040 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 176442,746 | 230218,040 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 172349,691 | 230218,040 | 244776,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки 1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1361,44 | 1383,59 | 1408,67 | бюджет города Перми | 134667,654 | 133149,600 | 133149,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 21,25 | 24,67 | 19,07 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 79,5 | 102,6 | 156,3 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 1,33 | - | - | бюджет города Перми | 9045,530 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143713,184 | 133149,600 | 133149,600 |

3.7. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.3.1.4 | Возмещение затрат на капитальный ремонт электрических сетей по ул.Монастырской от ул.Максима Горького до станции Пермь-1 | управление внешнего благоустройства | протяженность электрических сетей, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 1,05 | - | - | бюджет города Перми | 1829,846 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1829,846 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 147123,130 | 134364,600 | 134364,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 147123,130 | 134364,600 | 134364,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2684471,038 | 1919382,528 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми | 2178679,563 | 1919382,528 | 1904269,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением» муниципальной программы 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 116120, 700 | 21676, 100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 348361, 960 | 65028, 300 | 0,000 |
|  |  |  | количество разработанных рабочих документаций | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 6329, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18988, 240 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (неисполнение показателя 2016 года) | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 503300, 400 | 86704, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 122450, 200 | 21676, 100 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 367350, 200 | 65028, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул.Революции от ЦКР до ул.Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 20923, 200 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество этапов работ в отношении которых начаты работы по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 18293, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 54881, 400 |  |  |
|  |  |  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 90497, 850 | 68935, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 271493, 450 | 206806, 500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 94098, 400 | 361991, 300 | 275742, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39217, 000 | 90497, 850 | 68935, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 54881, 400 | 271493, 450 | 206806, 500 |

4.3. строки 1.2.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8 | Строительство мостового перехода через реку Каму в г.Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | количество подготовленных документаций по предпроектным проработкам | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2035,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6105,00 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 8140,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2035,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6105,00 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки 1.2.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10 | Строительство автомобильной дороги по ул.Журналиста Дементьева от ул.Лядовской до дома № 147 по ул.Журналиста Дементьева | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8546, 200 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | акты выполненных работ по строительству автомобильной дороги, запланированных в отчётном году | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 2856, 250 | 11425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 8568, 750 | 34275, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 8546, 200 | 11425, 000 | 45700, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8546, 200 | 2856, 250 | 11425, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 8568, 750 | 34275, 000 |

4.5. строки 1.2.1.1.11, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11 | Строительство автомобильной дороги Переход ул.Строителей - площадь Гайдара (проектно-изыскательские работы) | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7054, 500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2351, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 9406, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7054, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2351, 500 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строки 1.2.1.1.13, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.13 | Реконструкция ул.Героев Хасана от ул.Хлебозавод-ская до ул.Василия Васильева | МКУ «Пермблагоустройство» | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 7171, 700 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 21515, 100 | 0,000 |
|  |  |  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 51900, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 155700, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 0,000 | 28686, 800 | 207601, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7171, 700 | 51900, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 21515, 100 | 155700, 800 |

4.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 697319,80067 | 686483,998 | 629043,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 196937,900 | 319878,398 | 232260,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 697319,80067 | 686483,998 | 629043,100 |
|  | бюджет города Перми | 196937,900 | 319878,398 | 232260,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 746447,86467 | 721983,998 | 664543,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 246065,964 | 355378,398 | 267760,800 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 | 366605,600 | 396782,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 | 0,000 | 0,000 |

4.9. в приложении:

4.9.1. в таблице 1:

4.9.1.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 806023,080 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 806023,080 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 17500,000 тыс.руб., в том числе: 4375,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 13125,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 198518,280 тыс.руб., в том числе: 53004,570 тыс.руб. – бюджет города Перми; 145513,710 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 503300,400 тыс.руб., в том числе: 122450,200 тыс.руб. – бюджет города Перми; 367350,200 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 13500,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 86704,400 тыс.руб., в том числе: 21676,100 тыс.руб. – бюджет города Перми; 65028,300 тыс.руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2015-2017 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены подготовительные мероприятия и начаты работы по реконструкции | км | 1,1 | 2016 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции | км | 1,1 | 2017-2018 |
|  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018 год |

4.9.1.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали | 2015-2017 годы |
|  |  | подготовительные, строительно-монтажные работы по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали | 2016-2018 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2018 год |

4.9.2. в таблице 4 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 731831,700 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 731831,700 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 94098,400 тыс.руб., в том числе: 39217,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 54881,400 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2018 год –361991,300 тыс.руб., в том числе: 90497,850 тыс.руб. – бюджет города Перми; 271493,450 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 275742,000 тыс.руб., в том числе: 68935,500 тыс.руб. – бюджет города Перми; 206806,500 тыс.руб. – бюджет Пермского края |

4.9.3. в таблице 8 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 8140,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 8140,000 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 8140,000 тыс.руб., в том числе: 2035,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 6105,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края |

4.9.4. в таблице 10 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 22827,450 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 22827,450 тыс.руб., в том числе: 2017 год – 8546,200 тыс.руб., бюджет города Перми; 2018 год –11425,000 тыс.руб., в том числе: 2856,250 тыс.руб. – бюджет города Перми; 8568,750 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 45700,00 тыс.руб., в том числе: 11425,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 34275,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края |

4.9.5. в таблице 12 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 24180,000 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 24180,000 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 14774,0 тыс.руб., в том числе: 3693,5 тыс.руб. – бюджет города Перми; 11080,5 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2017 год – 9406,000 тыс.руб., в том числе: 2351,500 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 7054,500 тыс.руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) |

4.9.8. в таблице 14 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 236287,900 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 236287,900 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 28686,800 тыс.руб., в том числе: 7171,700 тыс.руб. – бюджет города Перми; 21515,100 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 207601,100 тыс.руб., в том числе: 51900,300 тыс.руб. – бюджет города Перми; 155700,800 тыс.руб. – бюджет Пермского края |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной 
деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 55,7 | 40,8 | 40,8 |

5.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,0 | 2,5 | 2,5 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 21,0 | 42,6 | 64,4 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 12,2 | 12,9 | 13,5 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,03 | 0,4 | 0,5 |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1980855,0 | бюджет города Перми | 134472,535 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 65649,0 | бюджет города Перми | 32758,700 |

6.2. дополнить строками 1.1.1.1.1.1.12-1.1.1.1.1.1.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.1.12 | шоссе Космонавтов от площади Центрального колхозного рынка до ул.Стахановской | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 37979,6 | бюджет Российской Федерации | 43415,69775 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1.13 | ул.Зои Космодемьянской от ул.Василия Каменского до ул.Барамзиной |  |  |  |  | кв.м | 3000,0 | бюджет Российской Федерации | 2927,80740 |
| 1.1.1.1.1.1.14 | ул.Барамзиной от ул.Папанинцев до ул.Вишерской |  |  |  |  | кв.м | 8752,0 | бюджет Российской Федерации | 7487,10635 |
| 1.1.1.1.1.1.15 | ул.Желябова от ул.Подлесной до проспекта Парковый |  |  |  |  | кв.м | 6010,0 | бюджет Российской Федерации | 9053,78360 |

6.3. строки 1.1.1.1.1.2.10, 1.1.1.1.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2.10 | Кронирование деревьев | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.04.2017 | 15.11.2017 | количество кронированных деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1295 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1115,649 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2.11 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев |  | 01.04.2017 | 15.11.2017 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев (неисполнение показателя за 2016 год) | ед. | 105 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 220,296 |

6.4. дополнить строками 1.1.1.1.1.2.12, 1.1.1.1.1.2.13 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.2.12 | шоссе Космонавтов от шоссе Космонавтов,335 до ул.Оверятской (включая транспортную развязку); от ул.Дениса Давыдова до ул.Стахановской | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 75764,0 | бюджет Российской Федерации | 126431, 86502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2.13 | ул.Промышленная от ул.Промышленной,84/2 до ул.Промышленной,98а |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 53905,0 | бюджет Российской Федерации | 47927, 77008 |

6.5. дополнить строками 1.1.1.1.1.3.8-1.1.1.1.1.3.10 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.3.8 | ул.Светлогорская от ул.Вольской до ул.Калинина | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 24600,0 | бюджет Российской Федерации | 20458, 52315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3.9 | ул.Липатова от ул.Кировоградской до ул.Магистральной |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 7000,0 | бюджет Российской Федерации | 6539, 17320 |
| 1.1.1.1.1.3.10 | ул.Магистральная от ул.Сысольской до ул.Ласьвинской |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 9000,0 | бюджет Российской Федерации | 7960, 82680 |

6.6. после строки 1.1.1.1.1.4.10 дополнить строками 1.1.1.1.1.4.11-1.1.1.1.1.4.14 следующего содержания

| 1.1.1.1.1.4.11 | ул.Пушкина от ул.Николая Островского до проспекта Комсомольского | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 11964,0 | бюджет Российской Федерации | 15519, 75130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4.12 | ул.Спешилова от ул.Борцов Революции до развязки «Сосновый Бор» |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 66300,0 | бюджет Российской Федерации | 81020, 62120 |
| 1.1.1.1.1.4.13 | ул.Монастырская в границах от путепровода включая площадь у станции Пермь-1 |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 7460,0 | бюджет города Перми | 10212, 830 |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | количество лестниц, в отношении которых проведены работы по ремонту | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь покрытия тротуара, приведенного в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 7174,9 |  |  |

6.7. после строки 1.1.1.1.1.5.5 дополнить строкой 1.1.1.1.1.5.6 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.5.6 | бульвар Гагарина от площади Дружбы до ул.Старцева | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 49391,0 | бюджет Российской Федерации | 54895, 65910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.8. после строки 1.1.1.1.1.6.6 дополнить строкой 1.1.1.1.1.6.7 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.6.7 | дорога на Чусовской водозабор от Восточного обхода до Чусовского водозабора | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 31790,0 | бюджет Российской Федерации | 27819, 00743 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.9. после строки 1.1.1.1.1.7.11 дополнить строками 1.1.1.1.1.7.12-1.1.1.1.1.7.16 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.7.12 | ул.Бригадирская от ул.Краснополянской до ул.Бригадирской,26 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 6760,0 | бюджет Российской Федерации | 5957, 25085 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7.13 | ул.Самаркандская от ул.Лихвинской до ул.Чукотской |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 5002,0 | бюджет Российской Федерации | 4883, 52034 |
| 1.1.1.1.1.7.14 | ул.Лихвинская от ул.Старцева до ул.Самаркандской |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 5339,0 | бюджет Российской Федерации | 5079, 98829 |
| 1.1.1.1.1.7.15 | ул.Старцева от ул.Чукотской до ул.Суздальской |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 5285,0 | бюджет Российской Федерации | 4644, 67180 |
| 1.1.1.1.1.7.16 | ул.Чукотская от ул.Самаркандской до ул.Старцева |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 1280,0 | бюджет Российской Федерации | 1014, 02029 |

6.10. после строки 1.1.1.1.1.8.2 дополнить строкой 1.1.1.1.1.8.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.8.3 | Автодорога Пермь-Сылва от ул.Трактовой до границы города | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 26096,0 | бюджет Российской Федерации | 26962, 95605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.11. строку 1.1.1.1.1.11 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.11 | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2017 | 01.12.2017 | площадь паспортизированных автомобильных дорог | тыс. кв.м | 163,638 | бюджет города Перми | 617,965 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2151744,265 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1650045,845 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

6.13. после строки 1.1.1.1.4.1.24 дополнить строками 1.1.1.1.4.1.241-1.1.1.1.4.1.243 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.1.241 | Ул.Лепешинской от ул.Ветлужской до ул.Машинистов | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 245,6 | бюджет города Перми | 3889,914 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1.242 | Ул.Генерала Наумова от ул.Ветлужской до ул.Машинистов |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 572,3 |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.243 | Тротуар по ул.Машинистов вдоль строящегося садика по ул.Машинистов,43а от ул.Лепешинской до ул.Генерала Наумова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 1120,9 |  |  |

6.14. после строки 1.1.1.1.4.2.14 дополнить строками 1.1.1.1.4.2.141-1.1.1.1.4.2.144 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.2.141 | Ул.Левченко от ул.Карпинского до ул.Стахановской | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 2042,0 | бюджет города Перми | 6828, 564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.2.142 | Ул.Нефтяников от ул.Качалова до ул.Космонавта Леонова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 708,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.2.143 | Ул.Модельная |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 255,0 |  |  |
| 1.1.1.1.4.2.144 | Технический проезд по шоссе Космонавтов от ул.Качалова до ул.Космонавта Леонова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 198,0 |  |  |

6.15. после строки 1.1.1.1.4.4.16 дополнить строками 1.1.1.1.4.4.161-1.1.1.1.4.4.163 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.4.161 | проспект Комсомольский от ул.Петропавловской до ул.Советской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1706,0 | бюджет города Перми | 3802, 880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.162 | проспект Комсомольский от ул.Советской до ул.Монастырской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 1113,4 |  |  |
| 1.1.1.1.4.4.163 | Пешеходная зона на площади Центрального колхозного рынка |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 5813,0 | бюджет города Перми | 9165, 827 |

6.16. после строки 1.1.1.1.4.7.14 дополнить строкой 1.1.1.1.4.7.141 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.7.141 | проспект Комсомольский от ул.Пушкина до ул.Полины Осипенко | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 5358,5 | бюджет города Перми | 15478, 642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.17. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному 
мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74078,327 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2284903,392 |
|  | бюджет города Перми | 1783204,972 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

6.18. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п.м | 21337,34 | бюджет города Перми | 19901,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части Коммунального моста через реку Каму, в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | 15898,7 | бюджет города Перми | 34842,300 |

6.19. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 76001,770 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 76001,770 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2360905,162 |
|  | бюджет города Перми | 1859206,742 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1698,420 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

6.20. строки 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.3 признать утратившими силу;

6.21. строку 1.1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.7 | Подземный пешеходный переход по шоссе Космонавтов в районе остановки «Гознак» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2017 | 20.12.2017 | площадь искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | кв.м | 182,2 | бюджет города Перми | 2639,191 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.22. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 176442,746 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 172349,691 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 176442,746 |
|  | бюджет города Перми | 172349,691 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 176442,746 |
|  | бюджет города Перми | 172349,691 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 4093,055 |

6.23. строку 1.1.3.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.4 | Субсидии на капитальный ремонт сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01.06.2017 | 30.10.2017 | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 1,33 | бюджет города Перми | 9045,530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.24. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 143713,184 |
| --- | --- | --- |

6.25. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» дополнить 
строками 1.1.3.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.3.1.4 | Возмещение затрат на капитальный ремонт электрических сетей по ул.Монастырской от ул.Максима Горького до станции Пермь-1 | управление внешнего благоустройства | 01.06.2017 | 30.10.2017 | протяженность электрических сетей, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 1,05 | бюджет города Перми | 1829,846 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1829,846 |

6.26. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 147123,130 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 147123,130 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2684471,038 |
|  | бюджет города Перми | 2178679,563 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5791,475 |
|  | бюджет Российской Федерации | 500000,000 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель). 2 этап. Реконструкция участка автомобильной дороги и ул.Героев Хасана от км 8+930 до ул.Ферма 4-я. 3 этап. Реконструкция ул.Героев Хасана от ул.Ферма 4-я до ул.Василия Васильева | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2017 | 31.12.2017 | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | 1 | бюджет города Перми | 116120,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 340024,063 |
| 1.2.1.1.1.2 | Осуществление авторского надзора |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на осуществление авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 829,641 |
| 1.2.1.1.1.3 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на осуществление строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 7508,256 |

7.2. строку 1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) (проектно-изыскательские работы) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6329,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18988,240 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных рабочих документаций | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 |

7.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 503300,400 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 122450,200 |
|  | бюджет Пермского края | 367350,200 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 13500,000 |

7.4. после строки 1.2.1.1.4.1 дополнить строкой 1.2.1.1.4.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.4.2 | Реконструкция ул.Революции от ЦКР до ул.Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | количество этапов работ в отношении которых начаты работы по реконструкции проезжей части автомобильной дороги | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18293,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 54881,400 |

7.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 94098,400 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 39217,000 |
|  | бюджет Пермского края | 54881,400 |

7.6. строки 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8.1 | Предпроектная проработка вариантов строительства мостового перехода через реку Кама города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных документаций по предпроектным проработкам | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2035,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6105,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 8140,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2035,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6105,000 |

7.7. строки 1.2.1.1.11.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования», изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул.Строителей-площадь Гайдара» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7054,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2351,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе | 9406,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7054,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2351,500 |

7.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 697319,80067 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 196937,900 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 697319,80067 |
|  | бюджет города Перми | 196937,900 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |

7.9. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 746447,86467 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 246065,964 |
|  | бюджет Пермского края | 467557,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 3351,500 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29473,40067 |