АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2017

№ 478

22.06.2017

478

О внесении изменений 
в муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 09.10.2015 № 741

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Перми от 09.10.2015 № 741

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», постановлениями Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта», от 18 июля 2014 г. № 645-п «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 23 июля 2014 г. № СЭД-35-05-06-149 «Об утверждении регионального краткосрочного плана», Уставом города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 октября 
2015 г. № 741 (в ред. от 03.02.2016 № 71, от 17.03.2016 № 175, от 29.06.2016 
№ 452, от 30.12.2016 № 1222), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Романова С.И.

Глава города Перми                                              		                         Д.И. Самойлов

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 22.06.2017 № 478

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми, на 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по МО город Пермь: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2755847,60 | 2384702,10 | 2118194,65 | 110851,00 | 1131232580,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1131232580,94 | Х | Х | Х | Х |
| Всего на 2015 год* |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4719,20 | 4356,20 | 4356,20 | 205,00 | 653464,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653464,48 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Город Пермь, ул.Лукоянова, д.2 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1641,00 | 1428,00 | 1428,00 | 80 | 60019,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60019,59 | 42,03 | 13,35 | 12.2015 | СС |
| 2 | Город Пермь, ул.Старцева, д.55 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3078,20 | 2928,20 | 2928,20 | 125 | 593444,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593444,89 | 202,67 | 679,48 | 12.2015 | СС |
| Всего на 2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 632768, 20 | 551195, 11 | 479820,52 | 23764,00 | 220967152,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220967152,21 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.24 | 1979 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6387,90 | 5740,80 | 5469,30 | 248 | 261349,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261349,47 | 45,52 | 13,35 | 12.2016 | СС |
| 2 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.28 | 1985 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6123,50 | 5814,70 | 5229,60 | 323 | 257718,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257718,81 | 44,32 | 13,35 | 12.2016 | СС |
| 3 | Город Пермь, ул.1-й Дубровский пер, д.10 | 1962 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 5 | 2 | 1762,00 | 1615,50 | 1314,10 | 109 | 396669,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396669,87 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 4 | Город Пермь, ул.9 Мая, д.18а | 1965 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 4167,40 | 3769,70 | 2595,60 | 109 | 880111,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880111,86 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 5 | Город Пермь, ул.9 Мая, д.22 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1805,50 | 1635,00 | 1529,60 | 55 | 1204373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204373,70 | 736,62 | 736,62 | 12.2017 | РО |
| 6 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.4 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4565,80 | 3684,70 | 2752,95 | 93 | 1024272,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024272,91 | 277,98 | 277,98 | 12.2017 | РО |
| 7 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.5 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1915,90 | 1838,60 | 1641,40 | 81 | 429257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429257,94 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 8 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.24 | 1955 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2108,10 | 2072,80 | 1627,50 | 51 | 2238644,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2238644,73 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2017 | РО |
| 9 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.41 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3541,70 | 2230,00 | 2153,80 | 157 | 520638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520638,10 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 10 | Город Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 1968 | 2010 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 2562,80 | 1682,90 | 1182,70 | 140 | 2432286,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2432286,07 | 1445,29 | 1621,62 | 12.2016 | РО |
| 11 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.26 | 1972 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3858,00 | 2858,00 | 2753,00 | 188 | 380118,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380118,09 | 133,00 | 787,15 | 12.2016 | СС |
| 12 | Город Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.13 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 4412,80 | 3866,80 | 3866,80 | 205 | 2280406,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280406,63 | 589,74 | 589,74 | 12.2017 | РО |
| 13 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.4 | 1970 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6965,00 | 6455,20 | 4353,80 | 188 | 2279266,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2279266,56 | 353,09 | 353,09 | 12.2017 | РО |
| 14 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.5 | 1971 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4748,20 | 4344,34 | 4284,74 | 235 | 1014273,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014273,06 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 15 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.7 | 1969 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4826,10 | 4408,30 | 4365,70 | 246 | 1029205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1029205,80 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 16 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.9 | 1973 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4808,60 | 4397,00 | 4397,00 | 236 | 1026567,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026567,59 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 17 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.50 | 1952 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 583,20 | 308,40 | 274,70 | 27 | 75724,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75724,54 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 18 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.83 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 3 | 2730,50 | 2471,40 | 2442,30 | 113 | 1338534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1338534,95 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 19 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3102,80 | 2065,70 | 1867,60 | 114 | 1739363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1739363,73 | 842,02 | 844,39 | 12.2017 | РО |
| 20 | Город Пермь, ул.Академика Курчатова, д.3 | 1969 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 7109,80 | 6072,80 | 5683,20 | 252 | 2982230,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2982230,62 | 491,08 | 491,08 | 12.2016 | РО |
| 21 | Город Пермь, ул.Александра Невского, д.18 | 1953 | 2010 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 4 | 2720,90 | 1958,60 | 1791,90 | 103 | 1560749,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1560749,58 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 22 | Город Пермь, ул.Александра Щербакова, д.15 | 1951 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 800,50 | 713,10 | 650,50 | 33 | 386222,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386222,09 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 23 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.6 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2840,00 | 2630,40 | 2542,80 | 128 | 1424650,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424650,94 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 24 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.10а | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3548,00 | 3100,00 | 3100,00 | 170 | 220252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220252,90 | 71,05 | 796,87 | 12.2016 | СС |
| 25 | Город Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.48 | 1974 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 12 | 1 | 3159,60 | 2935,70 | 2855,50 | 151 | 1112777,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1112777,08 | 379,05 | 379,05 | 12.2016 | РО |
| 26 | Город Пермь, ул.Астраханская, д.8 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 382,50 | 382,50 | 240,30 | 21 | 89332,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89332,88 | 233,55 | 233,55 | 12.2016 | РО |
| 27 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.72 | 1958 | 2011 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 3 | 2234,70 | 1523,30 | 1160,36 | 73 | 375980,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375980,91 | 246,82 | 246,82 | 12.2017 | РО |
| 28 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.8 | 1959 | 2011 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 671,40 | 624,00 | 624,00 | 36 | 145735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145735,20 | 233,55 | 233,55 | 12.2017 | РО |
| 29 | Город Пермь, ул.Барнаульская, д.9а | 1962 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 4 | 2 | 1483,80 | 1308,60 | 1162,60 | 45 | 305518,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305518,84 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 30 | Город Пермь, ул.Баумана, д.25 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1778,90 | 1619,90 | 1619,90 | 67 | 378198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378198,05 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 31 | Город Пермь, ул.Белинского, д.42 | 1968 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3800,80 | 3464,70 | 2500,70 | 120 | 808903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808903,51 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 32 | Город Пермь, ул.Боровая, д.20 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 2433,90 | 2399,61 | 1556,81 | 111 | 1630487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630487,00 | 679,48 | 679,48 | 12.2017 | РО |
| 33 | Город Пермь, ул.Боровая, д.24 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1674,10 | 1553,60 | 1393,40 | 62 | 362718,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362718,99 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 34 | Город Пермь, ул.Бородинская, д.31 | 1958 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2088,60 | 1823,60 | 1153,10 | 69 | 425755,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425755,89 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 35 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.1 | 1960 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 4139,00 | 2477,90 | 1844,50 | 62 | 1342055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342055,42 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 36 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.4 | 1968 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 1189,00 | 756,60 | 3466,10 | 204 | 10100,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10100,61 | 13,35 | 13,35 | 12.2016 | СС |
| 37 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.5 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1814,60 | 1791,80 | 1286,70 | 59 | 970456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970456,80 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 38 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.7 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2697,00 | 2690,40 | 2439,90 | 106 | 1457147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1457147,54 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 39 | Город Пермь, ул.Братьев Игнатовых, д.9 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3892,70 | 3568,10 | 3466,10 | 140 | 2628333,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2628333,82 | 736,62 | 736,62 | 12.2017 | РО |
| 40 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.23 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4135,80 | 3441,70 | 3097,20 | 130 | 845075,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845075,02 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 41 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.25 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1802,00 | 1598,20 | 1598,20 | 75 | 392422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392422,03 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 42 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.27 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2082,70 | 1885,00 | 1576,10 | 76 | 462842,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462842,90 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 43 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.97 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3598,10 | 3398,10 | 3198,00 | 135 | 338297,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338297,66 | 99,55 | 256,18 | 12.2016 | СС |
| 44 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.105 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2696,20 | 2696,20 | 1648,90 | 135 | 171100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171100,00 | 63,46 | 679,48 | 12.2016 | СС |
| 45 | Город Пермь, ул.Бумажников, д.12 | 1961 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1069,20 | 979,70 | 806,00 | 42 | 228730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228730,56 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 46 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.11 | 1965 | 2008 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 4005,50 | 3507,40 | 3126,40 | 175 | 2938710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2938710,16 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 47 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.15 | 1968 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 5356,30 | 3982,80 | 3753,70 | 214 | 2706232,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706232,94 | 679,48 | 679,48 | 12.2016 | РО |
| 48 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.3 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5484,00 | 4970,70 | 4410,30 | 258 | 1160509,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160509,33 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 49 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.5/ ул.Заречная, д.138 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3422,10 | 3156,50 | 2226,10 | 122 | 736948,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736948,06 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 50 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.7 | 1965 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3827,50 | 3494,20 | 3219,90 | 194 | 815790,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815790,87 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 51 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.36 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 3 | 1145,70 | 878,60 | 826,10 | 44 | 1477023,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1477023,25 | 1681,11 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 52 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.91 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2488,20 | 2033,40 | 1959,50 | 98 | 499281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499281,04 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 53 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.97 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3373,80 | 3168,00 | 2568,70 | 121 | 739632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739632,96 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 54 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.27 | 1973 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 2 | 3837,00 | 3649,60 | 3604,40 | 210 | 374820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374820,00 | 102,70 | 233,47 | 12.2016 | СС |
| 55 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.3 | 1970 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 1 | 2735,00 | 2538,00 | 2538,00 | 131 | 52116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52116,00 | 20,53 | 13,35 | 12.2016 | СС |
| 56 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.19 | 1969 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6596,50 | 5736,93 | 5675,83 | 272 | 2025652,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025652,62 | 353,09 | 353,09 | 12.2017 | РО |
| 57 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.5 | 1950 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 498,80 | 431,20 | 366,20 | 26 | 105876,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105876,85 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 58 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.9 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 3 | 4012,00 | 3152,10 | 2218,10 | 106 | 2141788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2141788,91 | 679,48 | 679,48 | 12.2016 | РО |
| 59 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.12а | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2020,50 | 1603,90 | 1251,50 | 50 | 1732228,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1732228,04 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 60 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.14 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 5176,00 | 4364,91 | 3114,51 | 102 | 2915148,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2915148,79 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 61 | Город Пермь, ул.Гашкова, д.17 | 1976 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 2 | 4423,20 | 4000,00 | 3957,00 | 216 | 449289,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449289,04 | 112,32 | 517,52 | 12.2016 | СС |
| 62 | Город Пермь, ул.Голева, д.10б | 1973 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 1 | 2530,30 | 1736,90 | 1387,14 | 129 | 412756,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412756,91 | 237,64 | 237,64 | 12.2016 | РО |
| 63 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.18а | 1969 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4919,10 | 4405,50 | 4116,90 | 158 | 2215966,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215966,51 | 503,00 | 503,00 | 12.2017 | РО |
| 64 | Город Пермь, ул.Двинская, д.10 | 1953 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 408,80 | 349,90 | 229,80 | 13 | 85914,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85914,45 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 65 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.21 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3548,20 | 3210,10 | 3049,20 | 182 | 788207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788207,95 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 66 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.26 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1628,00 | 1582,00 | 1214,70 | 62 | 369349,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369349,54 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 67 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.27 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3519,90 | 3180,90 | 3023,20 | 168 | 1523682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1523682,91 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 68 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.28 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4102,40 | 3725,40 | 2923,40 | 132 | 914734,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914734,72 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 69 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.30 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1720,20 | 1586,70 | 1215,50 | 51 | 370446,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370446,85 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 70 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.59 | 1934 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2772,90 | 2735,90 | 1840,01 | 82 | 2954799,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2954799,36 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 71 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.180 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 5042,90 | 4540,40 | 3691,50 | 166 | 2459126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2459126,05 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 72 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.184 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 4809,80 | 4761,40 | 4092,40 | 192 | 2578821,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2578821,86 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 73 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.214 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1847,90 | 1712,00 | 1540,60 | 66 | 399700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399700,64 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 74 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.34 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1076,30 | 986,10 | 931,60 | 33 | 497418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497418,42 | 504,43 | 504,43 | 12.2017 | РО |
| 75 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.52 | 1952 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 595,10 | 532,10 | 532,10 | 36 | 130651,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130651,83 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 76 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.42 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3708,20 | 3370,20 | 3370,20 | 167 | 1825334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1825334,02 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 77 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.59 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 3 | 1036,10 | 900,30 | 667,70 | 48 | 602651,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602651,82 | 669,39 | 669,39 | 12.2017 | РО |
| 78 | Город Пермь, ул.Желябова, д.19 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1591,60 | 1460,80 | 1102,40 | 79 | 1577678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577678,61 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 79 | Город Пермь, ул.Закамская, д.29а | 1958 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 2 | 948,10 | 948,10 | 586,50 | 41 | 221352,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221352,91 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 80 | Город Пермь, ул.Заречная, д.152 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1628,40 | 1273,30 | 1273,30 | 49 | 297277,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297277,35 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 81 | Город Пермь, ул.Карбышева, д.32 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 2351,30 | 2171,50 | 2027,50 | 98 | 1066380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066380,22 | 491,08 | 491,08 | 12.2016 | РО |
| 82 | Город Пермь, ул.Карбышева, д.44 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4027,90 | 3194,30 | 2808,00 | 133 | 720282,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720282,71 | 225,49 | 225,49 | 12.2017 | РО |
| 83 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.29 | 1971 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 5755,40 | 5536,20 | 5106,90 | 277 | 1292536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1292536,61 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 84 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.67 | 1975 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4484,30 | 4077,40 | 4055,70 | 125 | 951950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951950,58 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 85 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.71 | 1975 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 1 | 2527,60 | 2394,50 | 2327,30 | 104 | 1223206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1223206,38 | 510,84 | 510,84 | 12.2016 | РО |
| 86 | Город Пермь, ул.Качалова, д.15 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3450,90 | 3148,60 | 3040,30 | 140 | 735103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735103,64 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 87 | Город Пермь, ул.Качалова, д.16 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4182,20 | 3175,90 | 3035,30 | 118 | 2339431,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2339431,46 | 736,62 | 736,62 | 12.2017 | РО |
| 88 | Город Пермь, ул.Качалова, д.18 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1390,40 | 1260,10 | 1217,20 | 54 | 294195,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294195,55 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 89 | Город Пермь, ул.Качалова, д.19 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3412,50 | 3112,30 | 3059,00 | 133 | 1685652,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1685652,80 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 90 | Город Пермь, ул.Качалова, д.20 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3450,40 | 3115,90 | 2921,90 | 132 | 897348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897348,04 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 91 | Город Пермь, ул.Качалова, д.21 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3403,30 | 3112,70 | 3028,50 | 140 | 768276,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768276,62 | 246,82 | 246,82 | 12.2017 | РО |
| 92 | Город Пермь, ул.Качалова, д.23 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3409,30 | 3117,20 | 3001,90 | 125 | 727772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727772,68 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 93 | Город Пермь, ул.КИМ, д.95 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2683,10 | 2636,80 | 2449,20 | 147 | 615613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615613,70 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 94 | Город Пермь, ул.КИМ, д.97 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2654,30 | 2608,70 | 2474,80 | 150 | 609053,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609053,19 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 95 | Город Пермь, ул.КИМ, д.109 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1611,60 | 1592,30 | 1436,90 | 77 | 371754,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371754,28 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 96 | Город Пермь, ул.КИМ, д.113 | 1960 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3456,60 | 3092,70 | 2414,50 | 150 | 1481434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1481434,23 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 97 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.15 | 1953 | 2011 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 3 | 2695,50 | 2100,00 | 935,10 | 54 | 1521555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1521555,00 | 724,55 | 724,55 | 12.2016 | РО |
| 98 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.31 | 1960 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 2 | 1669,60 | 1625,00 | 1479,90 | 65 | 379388,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379388,75 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 99 | Город Пермь, ул.Комбайнеров, д.26 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2806,80 | 2575,40 | 2324,70 | 114 | 1394862,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1394862,39 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 100 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.7 | 1970 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 6054,00 | 5800,90 | 3854,20 | 152 | 3322581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322581,50 | 572,77 | 572,77 | 12.2017 | РО |
| 101 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.10 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 5785,20 | 3847,40 | 2464,40 | 98 | 898252,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898252,48 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 102 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.30 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3964,70 | 3663,87 | 2688,78 | 111 | 3957016,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3957016,24 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2017 | РО |
| 103 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.31а | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 3879,90 | 2910,32 | 2128,90 | 77 | 679472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679472,41 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 104 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.65 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4098,00 | 3809,59 | 1724,90 | 99 | 4011688,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4011688,75 | 1053,05 | 1053,05 | 12.2017 | РО |
| 105 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.69 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 8 | 5358,00 | 4241,00 | 4205,50 | 126 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 | 77,81 | 245,54 | 12.2016 | СС |
| 106 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.3 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3473,40 | 3121,70 | 2887,40 | 126 | 728823,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728823,30 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 107 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.5 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1741,50 | 1598,00 | 1569,20 | 51 | 373085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373085,06 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 108 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.13 | 1959 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2039,30 | 1590,90 | 1534,80 | 54 | 392665,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392665,94 | 246,82 | 246,82 | 12.2017 | РО |
| 109 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.15 | 1958 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2970,20 | 2581,70 | 2480,40 | 90 | 602749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602749,50 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 110 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.49 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 11306,60 | 11005,10 | 11005,10 | 584 | 5621845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5621845,28 | 510,84 | 510,84 | 12.2016 | РО |
| 111 | Город Пермь, ул.Котовского, д.2 | 1974 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 2 | 6477,00 | 5900,00 | 5791,90 | 146 | 799628,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799628,68 | 135,53 | 510,84 | 12.2016 | СС |
| 112 | Город Пермь, ул.Котовского, д.4 | 1974 | 2012 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 2 | 4517,00 | 3835,40 | 3835,40 | 177 | 1959275,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1959275,74 | 510,84 | 510,84 | 12.2017 | РО |
| 113 | Город Пермь, ул.Кояновская, д.3 | 1975 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 12 | 2 | 5831,50 | 4780,80 | 4482,60 | 203 | 1833436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1833436,80 | 383,50 | 383,50 | 12.2017 | РО |
| 114 | Город Пермь, ул.Красноводская, д.4 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1736,60 | 1588,40 | 1547,20 | 83 | 370843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370843,75 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 115 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.6 | 1972 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4776,50 | 4347,83 | 3968,95 | 208 | 1015087,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015087,87 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 116 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.8 | 1970 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4815,90 | 4324,44 | 3903,68 | 194 | 192480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192480,83 | 44,51 | 44,51 | 12.2017 | РО |
| 117 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.11 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3492,90 | 3160,50 | 3074,20 | 147 | 737881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737881,94 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 118 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.16 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 3688,30 | 2990,30 | 2396,00 | 100 | 710614,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710614,89 | 237,64 | 237,64 | 12.2016 | РО |
| 119 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.18а | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2691,50 | 2465,70 | 1973,10 | 121 | 575666,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575666,98 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 120 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.24 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1884,20 | 1599,70 | 1249,20 | 52 | 373481,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373481,96 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 121 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.25 | 1965 | 2013 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 3 | 2842,80 | 2618,80 | 2618,80 | 98 | 611411,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611411,24 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 122 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.27 | 1965 | 2012 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 3 | 2842,20 | 2648,30 | 2558,40 | 119 | 618298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618298,60 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 123 | Город Пермь, ул.Кронштадтская, д.6 | 1962 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1403,60 | 1284,70 | 1241,60 | 65 | 299938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299938,91 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 124 | Город Пермь, ул.Крупской, д.18 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3735,50 | 3249,80 | 2683,20 | 117 | 797955,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797955,89 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 125 | Город Пермь, ул.Крупской, д.22 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2078,80 | 1727,30 | 1371,70 | 65 | 1359644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1359644,20 | 787,15 | 787,15 | 12.2017 | РО |
| 126 | Город Пермь, ул.Крупской, д.28 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2701,90 | 2683,40 | 1855,40 | 97 | 626493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626493,40 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 127 | Город Пермь, ул.Крупской, д.32 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3674,50 | 3340,60 | 2459,00 | 131 | 820250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820250,92 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 128 | Город Пермь, ул.Крупской, д.38 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3373,40 | 2969,00 | 2420,90 | 124 | 729008,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729008,26 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 129 | Город Пермь, ул.Крупской, д.41 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 5037,30 | 4660,70 | 2428,50 | 121 | 1144388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1144388,28 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | РО |
| 130 | Город Пермь, ул.Крупской, д.41А | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4210,40 | 4040,10 | 2694,20 | 126 | 1935248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1935248,30 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 131 | Город Пермь, ул.Крупской, д.45 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 2665,30 | 1845,20 | 1740,50 | 102 | 883869,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883869,25 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 132 | Город Пермь, ул.Крупской, д.49 | 1961 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1821,50 | 1643,80 | 1514,30 | 61 | 787396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787396,64 | 479,01 | 479,01 | 12.2017 | РО |
| 133 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3930,90 | 3578,10 | 2423,00 | 153 | 913028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913028,25 | 255,17 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 134 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3954,30 | 3605,70 | 2406,00 | 182 | 3579744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3579744,76 | 992,80 | 1080,01 | 12.2016 | РО |
| 135 | Город Пермь, ул.Крупской, д.69/2 | 1964 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3906,00 | 3555,70 | 3555,70 | 196 | 899094,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899094,29 | 252,86 | 541,61 | 12.2016 | СС |
| 136 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 1939 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 826,10 | 579,20 | 434,83 | 30 | 973698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973698,91 | 1681,11 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 137 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 1938 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 647,60 | 580,30 | 535,50 | 38 | 975548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975548,13 | 1681,11 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 138 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.93 | 1948 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 3 | 3 | 1978,60 | 1719,90 | 1581,80 | 41 | 1861826,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1861826,15 | 1082,52 | 1082,52 | 12.2016 | РО |
| 139 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.103 | 1957 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 6553,20 | 6143,00 | 4614,20 | 162 | 11736201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11736201,50 | 1910,50 | 1910,50 | 12.2017 | РО |
| 140 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 640,20 | 512,80 | 512,80 | 29 | 862073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862073,21 | 1681,11 | 1681,11 | 12.2016 | РО |
| 141 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.47 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2092,40 | 1904,90 | 1195,10 | 66 | 1810302,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1810302,66 | 950,34 | 950,34 | 12.2017 | РО |
| 142 | Город Пермь, ул.Ленина, д.69/ул.Плеханова, д.34 | 1942 | 2013 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 5 | 3609,00 | 3609,20 | 3609,20 | 105 | 203925,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203925,18 | 56,50 | 15,86 | 12.2016 | СС |
| 143 | Город Пермь, ул.Лобвинская, д.18 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 2 | 2 | 807,20 | 663,30 | 590,60 | 28 | 359249,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359249,91 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 144 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.20 | 1957 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 6 | 998,60 | 926,40 | 838,70 | 44 | 566521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566521,39 | 611,53 | 611,53 | 12.2016 | РО |
| 145 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.26а | 1949 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1734,00 | 1685,40 | 1418,90 | 51 | 1343044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1343044,70 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 146 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.62б | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4106,50 | 3854,10 | 2694,20 | 108 | 899816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899816,73 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 147 | Город Пермь, ул.Максима Горького, д.49 | 2004 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 15 | 3 | 20831,60 | 16366,60 | 16366,60 | 489 | 2001853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2001853,00 | 122,31 | 491,08 | 12.2016 | СС |
| 148 | Город Пермь, ул.Малкова, д.10 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 5223,30 | 4416,30 | 4032,00 | 215 | 2391912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391912,24 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 149 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.37 | 1973 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 5213,90 | 5109,60 | 5109,60 | 264 | 404529,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404529,54 | 79,17 | 787,15 | 12.2016 | СС |
| 150 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.107Б | 1977 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 3 | 6667,70 | 5853,70 | 5775,50 | 570 | 714525,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714525,40 | 122,06 | 943,20 | 12.2016 | СС |
| 151 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.107В | 1985 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 3 | 6650,70 | 5849,60 | 5679,60 | 530 | 721106,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721106,26 | 123,27 | 943,20 | 12.2016 | СС |
| 152 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.40 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 767,70 | 674,30 | 674,30 | 38 | 365207,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365207,62 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 153 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.42 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 767,70 | 683,70 | 683,70 | 48 | 159678,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159678,14 | 233,55 | 233,55 | 12.2016 | РО |
| 154 | Город Пермь, ул.Мильчакова, д.29 | 1969 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6281,20 | 5678,90 | 5421,66 | 289 | 1325852,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1325852,78 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 155 | Город Пермь, ул.Мира, д.51 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4186,40 | 3834,90 | 2346,40 | 122 | 895334,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895334,10 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 156 | Город Пермь, ул.Мира, д.57 | 1958 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3293,80 | 2994,50 | 2345,30 | 76 | 2034702,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034702,86 | 679,48 | 679,48 | 12.2017 | РО |
| 157 | Город Пермь, ул.Мира, д.63 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3214,30 | 2430,50 | 2048,60 | 97 | 548053,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548053,44 | 225,49 | 225,49 | 12.2017 | РО |
| 158 | Город Пермь, ул.Мира, д.65 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 5 | 6458,60 | 5490,00 | 3050,90 | 141 | 1237940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1237940,10 | 225,49 | 225,49 | 12.2017 | РО |
| 159 | Город Пермь, ул.Мира, д.66В | 1966 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3954,40 | 3600,40 | 3287,90 | 154 | 1724627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724627,60 | 479,01 | 479,01 | 12.2016 | РО |
| 160 | Город Пермь, ул.Мира, д.67 | 1957 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 4476,40 | 4080,80 | 2627,40 | 99 | 920179,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920179,59 | 225,49 | 225,49 | 12.2017 | РО |
| 161 | Город Пермь, ул.Мира, д.69 | 1958 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 6875,60 | 6039,10 | 1765,00 | 157 | 1361756,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361756,66 | 225,49 | 225,49 | 12.2017 | РО |
| 162 | Город Пермь, ул.Мира, д.103 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3852,50 | 2602,30 | 2486,40 | 110 | 607558,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607558,98 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 163 | Город Пермь, ул.Мира, д.106 | 1964 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4264,00 | 1202,80 | 1131,20 | 154 | 660361,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660361,73 | 549,02 | 541,61 | 12.2016 | СС |
| 164 | Город Пермь, ул.Мира, д.108 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2908,30 | 2665,20 | 2579,70 | 140 | 622244,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622244,24 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 165 | Город Пермь, ул.Мира, д.112 | 1960 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4348,40 | 3919,50 | 2554,40 | 120 | 2122840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2122840,40 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 166 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3461,90 | 3044,90 | 2411,20 | 126 | 1636664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636664,25 | 537,51 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 167 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.25 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3174,00 | 3180,10 | 3121,60 | 100 | 295000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295000,00 | 92,76 | 491,08 | 12.2016 | СС |
| 168 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.11а | 1950 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1307,70 | 1142,10 | 1086,50 | 48 | 618572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618572,78 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 169 | Город Пермь, ул.Пионерская, д.15 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1806,50 | 1524,50 | 1196,90 | 53 | 355925,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355925,02 | 233,47 | 233,47 | 12.2016 | РО |
| 170 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.13А | 1958 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 16 | 2 | 13361,00 | 9487,20 | 9487,20 | 75 | 295903,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295903,88 | 31,19 | 212,85 | 12.2016 | СС |
| 171 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4351,70 | 4011,20 | 3097,70 | 179 | 5372208,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5372208,89 | 1339,30 | 1449,95 | 12.2017 | РО |
| 172 | Город Пермь, ул.Серпуховская, д.8 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 4172,60 | 3468,30 | 3445,60 | 364 | 6975583,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6975583,69 | 2011,24 | 2011,24 | 12.2017 | РО |
| 173 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4597,90 | 4054,20 | 4054,20 | 270 | 2195795,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195795,26 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 174 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.2 | 1972 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4795,10 | 4285,20 | 3823,80 | 211 | 569803,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569803,04 | 132,97 | 132,97 | 12.2017 | РО |
| 175 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.11 | 1950 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2783,00 | 2520,40 | 2134,70 | 67 | 1032481,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1032481,86 | 409,65 | 409,65 | 12.2017 | РО |
| 176 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.15 | 1943 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 3 | 2 | 1532,90 | 1360,90 | 1015,70 | 59 | 317729,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317729,32 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | РО |
| 177 | Город Пермь, ул.Тбилисская, д.5 | 1969 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3030,60 | 2699,80 | 2507,50 | 123 | 989314,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989314,72 | 366,44 | 366,44 | 12.2017 | РО |
| 178 | Город Пермь, ул.Тбилисская, д.9 | 1969 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3031,20 | 2686,60 | 2532,60 | 118 | 1455089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455089,43 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 179 | Город Пермь, ул.Уральская, д.110 | 1924 |  | кирпичные | 4 | 4 | 8088,70 | 5952,10 | 4540,30 | 178 | 3223716,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3223716,88 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | РО |
| 180 | Город Пермь, ул.Углеуральская, д.22 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5000,80 | 4522,67 | 4522,67 | 269 | 2449523,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449523,30 | 541,61 | 541,61 | 12.2016 | РО |
| 181 | Город Пермь, ул.Халтурина, д.12 | 1967 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3203,20 | 3001,30 | 2799,40 | 201 | 3241434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3241434,01 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2017 | РО |
| Всего на 2017 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2118360,20 | 1829150,79 | 1634017,93 | 86882,00 | 909611964,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909611964,24 | Х | Х | Х | Х |
| Объекты 2017 года |  |  |  |  |  |  | 1459793,07 | 1256566,19 | 1113069,19 | 58384,00 | 705662579,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705662579,89 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Веселая, д.5 | 1974 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1196,10 | 1085,30 | 1033,80 | 58 | 587809,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587809,33 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 2 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.10 | 1968 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6688,40 | 5952,30 | 3960,90 | 318 | 1714202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1714202,88 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 3 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.2 | 1962 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 951,70 | 802,20 | 761,40 | 47 | 434479,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434479,54 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 4 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.4 | 1962 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1655,60 | 1526,10 | 1012,90 | 83 | 1019221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019221,15 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 5 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.6 | 1963 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1596,10 | 1543,10 | 970,10 | 89 | 444397,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444397,37 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 6 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.8 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3334,60 | 2055,45 | 1361,60 | 103 | 591949,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591949,05 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 7 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Молодежная, д.8 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1659,50 | 1520,00 | 1504,80 | 80 | 437744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437744,80 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 8 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.79 | 1961 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 969,90 | 804,90 | 689,70 | 33 | 187920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187920,00 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 9 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.81 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2134,60 | 1451,00 | 1451,00 | 65 | 417873,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417873,49 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 10 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.81а | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2134,60 | 1510,10 | 1451,10 | 65 | 817885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817885,26 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 11 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.83 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1673,20 | 1460,70 | 953,60 | 68 | 420666,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420666,99 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 12 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.83а | 1964 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 2192,70 | 2024,40 | 2024,40 | 104 | 472636,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472636,67 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 13 | Город Пермь, ул.1-й Дубровский пер, д.7 | 1963 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 5 | 2 | 1863,10 | 1718,10 | 1512,90 | 88 | 440142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440142,86 | 256,18 | 256,18 | 12.2017 | РО |
| 14 | Город Пермь, ул.2-я Буровая, д.13 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1689,50 | 1314,12 | 1272,92 | 69 | 711740,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711740,53 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 15 | Город Пермь, ул.2-я Гамовская, д.20 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1271,40 | 1197,40 | 1197,40 | 60 | 344839,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344839,23 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 16 | Город Пермь, ул.2-я Гамовская, д.22 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1258,40 | 1188,80 | 1188,80 | 66 | 793951,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793951,97 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 17 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.49 | 1969 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3200,00 | 3045,70 | 2941,40 | 315 | 877131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877131,14 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 18 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.51 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4201,90 | 3169,80 | 2159,60 | 169 | 2116982,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2116982,63 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 19 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.16 | 1962 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3258,40 | 2344,90 | 2080,40 | 143 | 675307,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675307,75 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 20 | Город Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.30 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4008,00 | 3686,80 | 2528,20 | 135 | 4909932,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4909932,77 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 21 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.19 | 1972 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6417,00 | 5722,09 | 5711,70 | 315 | 3821555,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3821555,03 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 22 | Город Пермь, ул.Академика Курчатова, д.1 | 1969 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6975,86 | 6560,40 | 6014,30 | 266 | 4381428,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4381428,74 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 23 | Город Пермь, ул.Академика Курчатова, д.9 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6590,40 | 5129,00 | 3631,80 | 161 | 5384731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5384731,94 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 24 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2893,20 | 2593,20 | 2390,50 | 150 | 1731894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1731894,55 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 25 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6459,00 | 5808,50 | 3991,00 | 286 | 6288127,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6288127,87 | 1082,57 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 26 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.12а | 1964 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3300,00 | 3184,20 | 3184,20 | 150 | 489437,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489437,01 | 153,71 | 256,18 | 12.2017 | СС |
| 27 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.18 | 1964 |  | отсутствует | 5 | 4 | 3909,00 | 3040,60 | 3040,60 | 154 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 493,32 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 28 | Город Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.24 | 1970 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6641,00 | 6247,20 | 6004,10 | 315 | 6558685,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6558685,39 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 29 | Город Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.30 | 1970 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 7523,60 | 5586,40 | 5371,30 | 301 | 3730933,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3730933,10 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 30 | Город Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.32 | 1972 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 11199,20 | 10883,40 | 7662,70 | 387 | 2540947,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2540947,40 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 31 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.70 | 1957 |  | каменные обыкновенные | 3 | 3 | 1999,10 | 1328,50 | 1300,70 | 45 | 1058641,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1058641,80 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 32 | Город Пермь, ул.Баумана, д.1 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2882,90 | 2703,90 | 2684,60 | 179 | 2838716,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2838716,45 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 33 | Город Пермь, ул.Баумана, д.8 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3223,20 | 3191,00 | 3187,50 | 180 | 2131141,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2131141,26 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 34 | Город Пермь, ул.Баумана, д.9 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3494,80 | 3182,80 | 3080,80 | 165 | 1927376,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1927376,37 | 605,56 | 605,56 | 12.2017 | РО |
| 35 | Город Пермь, ул.Баумана, д.10 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3174,30 | 2998,40 | 2998,40 | 180 | 1333957,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333957,90 | 444,89 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 36 | Город Пермь, ул.Баумана, д.21 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3912,80 | 3532,00 | 3358,00 | 152 | 3028513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028513,40 | 857,45 | 857,45 | 12.2017 | СС |
| 37 | Город Пермь, ул.Баумана, д.21а | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3894,60 | 3530,90 | 3334,90 | 142 | 3481714,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3481714,56 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 38 | Город Пермь, ул.Баумана, д.25а | 1963 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2804,90 | 2567,80 | 2524,70 | 120 | 739500,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739500,72 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 39 | Город Пермь, ул.Баумана, д.29а | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2813,20 | 2523,90 | 2401,70 | 121 | 726857,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726857,96 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 40 | Город Пермь, ул.Баумана, д.33 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3523,10 | 3211,60 | 3194,00 | 150 | 924908,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924908,68 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 41 | Город Пермь, ул.Бенгальская, д.6 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 4164,50 | 2558,84 | 1504,60 | 135 | 2686423,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686423,76 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 42 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.11/2 | 1989 |  |  | 10 | 4 | 10610,80 | 8548,00 | 8222,20 | 449 | 2384426,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2384426,91 | 278,95 | 679,48 | 12.2017 | СС |
| 43 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 1962 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2764,30 | 2542,10 | 2057,00 | 153 | 1697766,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1697766,91 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 44 | Город Пермь, ул.Боровая, д.22 | 1953 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 2012,40 | 1629,87 | 1219,87 | 65 | 72545,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72545,51 | 44,51 | 44,51 | 12.2017 | РО |
| 45 | Город Пермь, ул.Боровая, д.26 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3933,80 | 3149,20 | 2822,10 | 175 | 140170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140170,89 | 44,51 | 44,51 | 12.2017 | РО |
| 46 | Город Пермь, ул.Боровая, д.30а | 1962 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 1734,30 | 1611,00 | 1510,70 | 68 | 463951,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463951,89 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 47 | Город Пермь, ул.Бородинская, д.33 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 673,00 | 669,40 | 605,00 | 37 | 80073,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80073,63 | 119,62 | 119,62 | 12.2017 | РО |
| 48 | Город Пермь, ул.Братская, д.2 | 1968 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4945,40 | 4444,09 | 4413,40 | 247 | 4382183,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4382183,83 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 49 | Город Пермь, ул.Братская, д.4 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4964,60 | 4446,29 | 4429,00 | 240 | 1280487,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1280487,06 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 50 | Город Пермь, ул.Братская, д.8 | 1968 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 4851,40 | 4389,73 | 4169,80 | 205 | 4328581,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4328581,06 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 51 | Город Пермь, ул.Братская, д.12 | 1968 | 2000 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6455,30 | 5736,46 | 5516,30 | 333 | 5656551,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5656551,11 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 52 | Город Пермь, ул.Братьев Игнатовых, д.15 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3882,00 | 3532,20 | 3432,30 | 165 | 3482996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482996,45 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 53 | Город Пермь, ул.Братьев Игнатовых, д.17 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3938,60 | 3586,30 | 3567,20 | 152 | 3536342,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3536342,84 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 54 | Город Пермь, ул.Бумажников, 2/ул.Корсуньская, д.3 | 1954 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 3 | 1018,30 | 907,00 | 843,51 | 55 | 683950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683950,56 | 754,08 | 754,08 | 12.2017 | РО |
| 55 | Город Пермь, ул.Василия Каменского, д.32 | 1956 |  | каменные обыкновенные | 2 | 2 | 708,20 | 633,50 | 563,60 | 30 | 119883,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119883,54 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 56 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.99 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4259,20 | 3231,30 | 3011,70 | 154 | 930582,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930582,09 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 57 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.7 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 732,30 | 637,70 | 582,60 | 35 | 193082,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193082,81 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 58 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.25 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 12977,30 | 11359,30 | 11098,30 | 489 | 3271364,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3271364,81 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 59 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.41а | 1963 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 5 | 2 | 1773,00 | 1624,00 | 1351,50 | 61 | 467695,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467695,76 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 60 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.75 | 1951 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 2 | 2 | 700,30 | 461,10 | 461,10 | 30 | 132792,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132792,19 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 61 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.77 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 2 | 2 | 729,50 | 642,60 | 423,30 | 33 | 185062,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185062,37 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 62 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.31а | 1962 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 3 | 2 | 752,80 | 634,90 | 438,20 | 50 | 845534,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845534,42 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 63 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.33 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3820,00 | 2897,10 | 2868,80 | 122 | 3041549,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3041549,41 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 64 | Город Пермь, ул.Гарцовская, д.46 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 662,70 | 552,50 | 220,50 | 38 | 1145315,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145315,93 | 2072,97 | 2072,97 | 12.2017 | РО |
| 65 | Город Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.28 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 4 | 718,80 | 671,60 | 454,00 | 41 | 506440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506440,13 | 754,08 | 754,08 | 12.2017 | РО |
| 66 | Город Пермь, ул.Героев Хасана, д.1 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 4359,50 | 3517,00 | 3002,10 | 123 | 4683799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4683799,92 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 67 | Город Пермь, ул.Героев Хасана, д.147 | 1973 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6723,30 | 5757,80 | 5432,80 | 280 | 1658188,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1658188,82 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 68 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.5 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3600,00 | 3364,70 | 3336,20 | 140 | 968999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968999,95 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 69 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.22 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 886,68 | 736,90 | 685,32 | 24 | 1527571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1527571,59 | 2072,97 | 2072,97 | 12.2017 | РО |
| 70 | Город Пермь, ул.Гремячинская, д.71 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1400,40 | 1362,50 | 1250,90 | 79 | 1085735,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085735,38 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 71 | Город Пермь, ул.Грузинская, д.3 | 1968 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6399,80 | 5749,27 | 5216,37 | 307 | 6035928,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6035928,60 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 72 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.8 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 4657,90 | 4550,30 | 4459,50 | 210 | 1310440,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310440,90 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 73 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.10 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 4953,90 | 4472,90 | 4472,90 | 170 | 2708609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2708609,33 | 605,56 | 605,56 | 12.2017 | РО |
| 74 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.16 | 1969 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6424,80 | 5620,80 | 5424,60 | 246 | 4785549,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4785549,12 | 851,40 | 851,40 | 12.2017 | СС |
| 75 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.17 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1810,50 | 1597,70 | 1569,60 | 78 | 460121,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460121,62 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 76 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.18 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1612,80 | 1539,50 | 1492,10 | 80 | 443360,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443360,61 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 77 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.20 | 1963 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2829,20 | 2587,70 | 2458,80 | 135 | 604150,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604150,32 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 78 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.25 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1424,10 | 1279,30 | 1222,30 | 62 | 368425,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368425,61 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 79 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.25а | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1407,40 | 1277,70 | 835,10 | 65 | 853324,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853324,72 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 80 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.27 | 1960 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1260,20 | 1243,20 | 808,00 | 65 | 830283,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830283,55 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 81 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.27а | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1401,70 | 1273,20 | 1273,20 | 61 | 366668,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366668,87 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 82 | Город Пермь, ул.Дружбы, д. 4 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3470,70 | 3125,50 | 2796,00 | 129 | 946338,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946338,89 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 83 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.51 | 1930 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 5 | 4531,70 | 3705,70 | 2847,80 | 117 | 3104857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3104857,80 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 84 | Город Пермь, ул.Елькина, д.2 | 1966 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3086,20 | 2724,80 | 2680,50 | 105 | 2283000,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2283000,93 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 85 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.30 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4905,00 | 4406,00 | 4295,90 | 172 | 4625683,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4625683,16 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 86 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.40 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1405,64 | 1274,00 | 1274,00 | 54 | 1696662,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1696662,24 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 87 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.57 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 420,70 | 380,50 | 337,20 | 23 | 115207,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115207,79 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 88 | Город Пермь, ул.Закамская, д.2а | 1942 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 6 | 5561,20 | 3827,92 | 3701,82 | 110 | 1102402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1102402,68 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 89 | Город Пермь, ул.Закамская, д.2б | 1942 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 12 | 10182,05 | 6266,04 | 6170,84 | 210 | 1804556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1804556,86 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 90 | Город Пермь, ул.Закамская, д.2в | 1942 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 7 | 5547,70 | 3712,48 | 3652,78 | 120 | 1069157,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069157,12 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 91 | Город Пермь, ул.Закамская, д.40 | 1957 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 3 | 1450,00 | 1375,70 | 906,60 | 56 | 396187,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396187,84 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 92 | Город Пермь, ул.Закамская, д.42 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 720,00 | 632,80 | 402,50 | 34 | 182240,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182240,07 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 93 | Город Пермь, ул.Закамская, д.44 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 700,00 | 632,40 | 401,30 | 24 | 182124,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182124,88 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 94 | Город Пермь, ул.Закамская, д.46 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 4 | 2400,00 | 2293,70 | 1083,30 | 74 | 660562,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660562,66 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 95 | Город Пермь, ул.Закамская, д.62 | 1959 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 4 | 4 | 2756,30 | 2716,17 | 1675,10 | 109 | 782229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782229,80 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 96 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.17 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2804,60 | 2499,70 | 2245,30 | 135 | 1353862,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353862,52 | 541,61 | 541,61 | 12.2017 | СС |
| 97 | Город Пермь, ул.Качалова, д.14 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2067,50 | 1552,00 | 1552,00 | 87 | 446960,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446960,48 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 98 | Город Пермь, ул.Качалова, д.24 | 1958 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3023,30 | 2444,10 | 2431,40 | 145 | 703876,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703876,36 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 99 | Город Пермь, ул.Качалова, д.25 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3423,30 | 3131,40 | 2991,70 | 133 | 901811,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901811,89 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 100 | Город Пермь, ул.Качалова, д.26 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 5386,10 | 3075,90 | 2800,10 | 115 | 4096360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4096360,58 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 101 | Город Пермь, ул.КИМ, д.115 | 1960 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1603,70 | 1581,30 | 1538,20 | 66 | 369186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369186,11 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 102 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.17 | 1953 | 2010 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 4 | 2452,10 | 1917,60 | 1809,90 | 57 | 2071027,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2071027,18 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 103 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.33 | 1960 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3217,10 | 2327,80 | 1691,80 | 126 | 670383,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670383,12 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 104 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.51 | 1956 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 2 | 4 | 2343,00 | 1546,40 | 1213,30 | 71 | 445347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445347,74 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 105 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.55 | 1955 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 4 | 2530,80 | 1622,90 | 1238,00 | 97 | 467378,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467378,97 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 106 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.75 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 3627,80 | 2620,60 | 1633,20 | 110 | 754706,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754706,59 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 107 | Город Пермь, ул.Клары Цеткин, д.13 | 1967 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2300,00 | 2174,70 | 1910,10 | 85 | 411540,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411540,23 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 108 | Город Пермь, ул.Клары Цеткин, д.17 | 1970 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2350,70 | 1914,30 | 1914,30 | 74 | 362262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362262,13 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 109 | Город Пермь, ул.Клары Цеткин, д.19 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 1 | 5113,40 | 4279,30 | 3894,30 | 248 | 2186037,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2186037,61 | 510,84 | 510,84 | 12.2017 | СС |
| 110 | Город Пермь, ул.Коминтерна, д.26 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1415,40 | 1283,00 | 1242,10 | 72 | 1708648,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708648,08 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 111 | Город Пермь, ул.Коминтерна, д.28 | 1970 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3738,70 | 3324,03 | 2134,70 | 135 | 957287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957287,40 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 112 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.14 | 1951 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 2566,80 | 1633,60 | 1326,00 | 43 | 2175563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175563,14 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 113 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.62 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 2854,36 | 2492,80 | 1412,20 | 47 | 2560354,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2560354,88 | 1027,10 | 1027,10 | 12.2017 | РО |
| 114 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.76 | 1953 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2831,20 | 2392,00 | 2392,00 | 81 | 2004161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2004161,12 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 115 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.96 | 1933 | 2012 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 4 | 6 | 3478,00 | 3449,90 | 3280,30 | 201 | 2890533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2890533,21 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 116 | Город Пермь, ул.Корсуньская, д.9 | 1959 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 705,30 | 637,70 | 593,06 | 30 | 665229,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665229,51 | 1043,17 | 1043,17 | 12.2017 | РО |
| 117 | Город Пермь, ул.Корсуньская, д.29/ул.Пузырева, д.1 | 1962 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4197,80 | 3307,20 | 2578,80 | 137 | 1919081,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1919081,35 | 580,27 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 118 | Город Пермь, ул.Космонавта Беляева, д.39 | 1960 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3045,50 | 2715,00 | 2582,90 | 171 | 781892,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781892,85 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 119 | Город Пермь, ул.Космонавта Беляева, д.41 | 1968 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3039,70 | 2710,80 | 1851,60 | 120 | 1353421,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353421,12 | 499,27 | 499,27 | 12.2017 | РО |
| 120 | Город Пермь, ул.Космонавта Беляева, д.49 | 1969 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3071,60 | 2737,60 | 1846,50 | 149 | 518063,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518063,42 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 121 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.7 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3459,20 | 3168,80 | 3109,90 | 141 | 912582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912582,71 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 122 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.9 | 1961 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1770,40 | 1596,80 | 1424,90 | 55 | 2126554,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2126554,37 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 123 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.11 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3451,50 | 3150,20 | 3036,50 | 121 | 907226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907226,10 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 124 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.22 | 1959 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2157,70 | 1452,40 | 1397,80 | 85 | 969999,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969999,86 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 125 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.38 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6414,80 | 5726,10 | 5639,10 | 277 | 1083607,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083607,16 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 126 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.40 | 1972 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3022,00 | 2690,00 | 2490,60 | 156 | 509055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509055,60 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 127 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.42 | 1972 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6438,00 | 5762,00 | 5491,20 | 286 | 3848209,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3848209,32 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 128 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.47 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 4 | 7561,50 | 6491,00 | 4789,48 | 372 | 5619063,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5619063,97 | 865,67 | 865,67 | 12.2017 | РО |
| 129 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.56 | 1968 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3091,40 | 2728,00 | 2667,10 | 149 | 516246,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516246,72 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 130 | Город Пермь, ул.Коспашская, д.15 | 1968 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3960,60 | 3377,13 | 3015,93 | 193 | 3545513,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3545513,70 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 131 | Город Пермь, ул.Косякова, д.74 | 1972 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 2919,00 | 2543,30 | 2338,00 | 212 | 1698568,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1698568,34 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 132 | Город Пермь, ул.Краснова, д.26 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1854,20 | 1693,30 | 1216,40 | 45 | 433789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433789,59 | 256,18 | 256,18 | 12.2017 | РО |
| 133 | Город Пермь, ул.Краснополянская, д.10 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1764,30 | 1619,20 | 1341,30 | 91 | 2571192,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2571192,45 | 1587,94 | 1587,94 | 12.2017 | РО |
| 134 | Город Пермь, ул.Краснополянская, д.15 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1719,10 | 1575,50 | 1369,40 | 50 | 477029,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477029,89 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 135 | Город Пермь, ул.Краснофлотская, д.15 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2820,30 | 2220,80 | 2220,80 | 62 | 2957572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2957572,61 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 136 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.5 | 1968 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3544,80 | 2988,40 | 2656,30 | 126 | 3137401,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3137401,62 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 137 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.23 | 1965 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2886,40 | 2624,30 | 2591,50 | 116 | 755772,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755772,16 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | СС |
| 138 | Город Пермь, ул.Крупской, д.30 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4100,00 | 3996,10 | 3927,00 | 114 | 1150836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1150836,84 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 139 | Город Пермь, ул.Крупской, д.68 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3045,00 | 2879,30 | 2879,30 | 125 | 563441,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563441,99 | 195,69 | 245,54 | 12.2017 | СС |
| 140 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 1940 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 996,70 | 697,80 | 611,30 | 46 | 1189696,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1189696,66 | 1704,92 | 1681,11 | 12.2017 | СС |
| 141 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.165 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3414,80 | 3123,80 | 3009,30 | 89 | 899623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899623,16 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 142 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 2784,20 | 2551,70 | 2352,10 | 100 | 1300130,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300130,54 | 509,52 | 509,52 | 12.2017 | РО |
| 143 | Город Пермь, ул.Кустовая, д.5 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 5 | 709,30 | 650,10 | 650,10 | 30 | 490227,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490227,41 | 754,08 | 754,08 | 12.2017 | РО |
| 144 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.10 | 1956 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 3 | 4 | 2283,50 | 1367,90 | 1051,40 | 73 | 393941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393941,52 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 145 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.11 | 1954 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 3 | 3 | 2162,10 | 1949,10 | 1859,00 | 53 | 1301725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1301725,93 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 146 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.60а | 1980 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3259,20 | 2966,40 | 2763,10 | 139 | 3114304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3114304,71 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 147 | Город Пермь, ул.Лебедева, д. 35 | 1943 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 5870,40 | 5086,40 | 4475,50 | 202 | 3397003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3397003,10 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 148 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.38 | 1951 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4435,00 | 3860,47 | 3782,07 | 156 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800000,00 | 984,34 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 149 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.43 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2046,40 | 1865,20 | 1461,50 | 73 | 564745,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564745,26 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 150 | Город Пермь, ул.Ленина, д.39 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4385,20 | 3527,10 | 2621,40 | 120 | 2810640,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2810640,18 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 151 | Город Пермь, ул.Ленина, д.65 | 1949 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 5176,40 | 4744,30 | 3099,50 | 150 | 6318268,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6318268,97 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 152 | Город Пермь, ул.Ленина, д.78 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3230,30 | 3209,70 | 2390,50 | 103 | 924361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924361,50 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 153 | Город Пермь, ул.Ленина, д.7а | 1928 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 2085,60 | 1830,17 | 1658,22 | 65 | 1222297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1222297,34 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 154 | Город Пермь, ул.Ленина, д.73 | 1962 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1914,00 | 1861,50 | 1477,70 | 76 | 536093,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536093,39 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 155 | Город Пермь, ул.Ленина, д.75 | 1962 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3517,10 | 3270,90 | 2658,80 | 116 | 941986,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941986,49 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 156 | Город Пермь, ул.Ленина, д.80 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3637,10 | 3342,00 | 2423,80 | 123 | 856153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856153,56 | 256,18 | 256,18 | 12.2017 | РО |
| 157 | Город Пермь, ул.Ленина, д.82 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3206,30 | 3189,60 | 2378,90 | 96 | 918572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918572,90 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 158 | Город Пермь, ул.Ленина, д.84 | 1962 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3444,20 | 3188,70 | 2624,60 | 114 | 918313,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918313,71 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 159 | Город Пермь, ул.Лепешинской, д.4 | 1952 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 686,80 | 611,50 | 560,30 | 48 | 115720,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115720,26 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 160 | Город Пермь, ул.Липатова, д.4 | 1961 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3545,50 | 3232,10 | 2076,20 | 160 | 930812,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930812,48 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 161 | Город Пермь, ул.Липатова, д.4а | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 1614,60 | 1587,90 | 1038,60 | 77 | 457299,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457299,32 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 162 | Город Пермь, ул.Липатова, д.5 | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3422,90 | 3118,90 | 2539,60 | 90 | 3125354,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3125354,28 | 1002,07 | 1080,01 | 12.2017 | СС |
| 163 | Город Пермь, ул.Липатова, д.6 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3444,20 | 3192,90 | 2068,60 | 168 | 919523,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919523,27 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 164 | Город Пермь, ул.Липатова, д.10 | 1961 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3587,70 | 3250,88 | 2100,70 | 145 | 936220,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936220,93 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 165 | Город Пермь, ул.Лобвинская, д.11 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 2 | 1051,30 | 964,30 | 637,10 | 44 | 644017,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644017,40 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 166 | Город Пермь, ул.Лобвинская, д.13 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 2 | 1035,80 | 948,60 | 605,00 | 45 | 243012,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243012,35 | 256,18 | 256,18 | 12.2017 | РО |
| 167 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.26 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 2051,60 | 1886,50 | 1507,60 | 76 | 543293,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543293,14 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 168 | Город Пермь, ул.Лукоянова, д.4 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2763,60 | 1970,90 | 1006,30 | 125 | 2069169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2069169,07 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 169 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.21 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4366,30 | 4024,70 | 3017,00 | 182 | 3372135,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3372135,14 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 170 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.32 | 1940 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2919,90 | 2643,40 | 2097,60 | 56 | 2106446,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2106446,16 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 171 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.32а | 1945 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 1 | 1190,70 | 1074,60 | 649,80 | 20 | 1431109,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1431109,30 | 1080,01 | 1080,01 | 12.2017 | РО |
| 172 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.33 | 1942 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3201,10 | 3062,72 | 2236,82 | 94 | 2566130,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2566130,58 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 173 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.65 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1808,50 | 1554,10 | 1419,70 | 53 | 1238415,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1238415,67 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 174 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.80 | 1972 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 33436,00 | 2850,20 | 2850,20 | 134 | 438098,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438098,54 | 153,71 | 256,18 | 12.2017 | СС |
| 175 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.90 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 6 | 16446,20 | 14589,40 | 13384,90 | 557 | 7043879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7043879,00 | 482,81 | 482,81 | 12.2017 | РО |
| 176 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.95а | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2393,90 | 2333,10 | 1913,60 | 78 | 1558184,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1558184,17 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 177 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.134 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3903,10 | 3753,10 | 3753,10 | 237 | 1794439,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1794439,68 | 478,12 | 796,87 | 12.2017 | СС |
| 178 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.28 | 1970 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3149,60 | 3149,60 | 3067,50 | 138 | 907053,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907053,30 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 179 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.30 | 1970 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 3874,10 | 3874,10 | 3805,40 | 235 | 1115702,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1115702,06 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 180 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.32 | 1972 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3506,10 | 3138,40 | 2139,30 | 175 | 903827,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903827,82 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 181 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.38 | 1970 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 5002,10 | 5002,10 | 4505,90 | 239 | 1440554,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440554,78 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 182 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.98 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2781,90 | 2420,00 | 2332,30 | 142 | 1616221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1616221,20 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 183 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.100 | 1965 | 2013 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3576,30 | 2987,60 | 2894,60 | 178 | 1995298,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1995298,54 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 184 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.100а | 1965 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3030,10 | 2675,60 | 2675,60 | 156 | 981692,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981692,33 | 366,91 | 679,48 | 12.2017 | СС |
| 185 | Город Пермь, ул.Максима Горького, д.58 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4043,20 | 3689,20 | 2523,00 | 108 | 1062452,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062452,71 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 186 | Город Пермь, ул.Малая Ямская, д.5а | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1771,50 | 1585,70 | 1591,16 | 68 | 2111771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2111771,83 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 187 | Город Пермь, ул.Малкова, д.4 | 1970 | 2013 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4664,00 | 4547,60 | 4336,60 | 214 | 4484251,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4484251,93 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 188 | Город Пермь, ул.Малкова, д.6 | 1969 | 2013 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6458,60 | 5755,10 | 5274,51 | 292 | 5674931,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5674931,46 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 189 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.16 | 1972 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 4971,90 | 4493,10 | 4144,40 | 240 | 1293967,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1293967,87 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 190 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.20 | 1970 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6015,80 | 5654,30 | 4252,10 | 96 | 3776280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3776280,80 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 191 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.28 | 1970 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 5315,50 | 4524,30 | 4421,50 | 204 | 4058840,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4058840,02 | 897,12 | 897,12 | 12.2017 | РО |
| 192 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.44 | 1963 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3769,44 | 3600,90 | 3464,30 | 168 | 374837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374837,00 | 104,10 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 193 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.30 | 1964 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3582,90 | 3253,58 | 2088,70 | 130 | 936998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936998,50 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 194 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.38 | 1968 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 4826,00 | 4253,00 | 3938,50 | 188 | 992947,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992947,91 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 195 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.40а | 1968 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 5100,00 | 4765,00 | 4633,30 | 171 | 1372272,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1372272,35 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 196 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.107а | 1968 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 2696,70 | 2696,70 | 2588,80 | 169 | 776622,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776622,63 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 197 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.50 | 1957 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 774,10 | 690,00 | 690,00 | 45 | 460823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460823,40 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 198 | Город Пермь, ул.Мелитопольская, д.28 | 1967 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3501,80 | 3207,00 | 3046,90 | 148 | 3366901,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3366901,02 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 199 | Город Пермь, ул.Механошина, д.10 | 1965 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3671,00 | 3568,40 | 3506,40 | 145 | 1027663,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027663,52 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 200 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.23 | 1969 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6473,30 | 5788,50 | 5601,40 | 303 | 1095415,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095415,74 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 201 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.25 | 1969 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6408,80 | 5711,70 | 5559,90 | 302 | 1080882,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080882,11 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 202 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.31 | 1973 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6463,20 | 5760,60 | 5342,50 | 335 | 1090135,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090135,94 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 203 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.35 | 1973 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6472,20 | 5762,80 | 5340,00 | 309 | 1090552,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090552,27 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 204 | Город Пермь, ул.Мира, д.20 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4460,70 | 4167,80 | 2551,20 | 335 | 1200284,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200284,72 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 205 | Город Пермь, ул.Мира, д.49 | 1961 | 2009 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4114,60 | 3824,50 | 3824,50 | 98 | 2554230,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2554230,57 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 206 | Город Пермь, ул.Мира, д.66 | 1964 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3921,50 | 3577,10 | 3353,20 | 132 | 4763838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4763838,70 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 207 | Город Пермь, ул.Мира, д.66а | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3889,80 | 3540,30 | 3403,50 | 126 | 1019571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019571,00 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 208 | Город Пермь, ул.Мира, д.66б | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3992,80 | 3629,90 | 3582,50 | 139 | 1045374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045374,90 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 209 | Город Пермь, ул.Мира, д.70б | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3872,20 | 3527,10 | 3349,20 | 141 | 3477967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3477967,50 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 210 | Город Пермь, ул.Мира, д.73 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1854,20 | 1649,60 | 1578,50 | 65 | 475068,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475068,30 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 211 | Город Пермь, ул.Мира, д.75 | 1965 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3838,50 | 3221,00 | 2990,20 | 166 | 927615,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927615,79 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 212 | Город Пермь, ул.Мира, д.79 | 1959 | 2003 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1783,40 | 1609,90 | 1609,90 | 88 | 463635,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463635,10 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 213 | Город Пермь, ул.Мира, д.81 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3669,50 | 3241,70 | 3182,30 | 145 | 933577,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933577,18 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 214 | Город Пермь, ул.Мира, д.85 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1720,00 | 1609,10 | 1489,70 | 76 | 1074653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074653,53 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 215 | Город Пермь, ул.Мира, д.88 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4093,20 | 3754,30 | 2427,10 | 192 | 1081200,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081200,86 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 216 | Город Пермь, ул.Мира, д.89 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1650,00 | 1546,30 | 1502,70 | 87 | 445318,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445318,94 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 217 | Город Пермь, ул.Мира, д.90 | 1959 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3483,00 | 3170,50 | 3088,40 | 136 | 913072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913072,30 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 218 | Город Пермь, ул.Мира, д.91 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3809,40 | 3660,00 | 1747,30 | 119 | 2444367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444367,60 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 219 | Город Пермь, ул.Мира, д.93 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3046,80 | 2850,50 | 1657,50 | 110 | 1903734,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903734,93 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 220 | Город Пермь, ул.Мира, д.95 | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3830,60 | 3526,50 | 3526,50 | 173 | 2355208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2355208,29 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 221 | Город Пермь, ул.Мира, д.98 | 1957 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 4 | 2 | 3198,70 | 2870,47 | 2646,97 | 56 | 2405051,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2405051,99 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 222 | Город Пермь, ул.Мира, д.98а | 1958 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3320,10 | 2482,70 | 2445,30 | 102 | 751711,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751711,91 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 223 | Город Пермь, ул.Мира, д.107 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3640,10 | 2808,80 | 2751,10 | 145 | 808906,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808906,31 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 224 | Город Пермь, ул.Мира, д.110 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2902,50 | 2643,70 | 2455,80 | 143 | 1765621,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1765621,48 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 225 | Город Пермь, ул.Мира, д.116 | 1966 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3047,90 | 2812,20 | 1604,40 | 138 | 1878155,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1878155,89 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 226 | Город Пермь, ул.Мира, д.120 | 1965 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2825,70 | 2431,20 | 1609,20 | 129 | 1623701,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623701,23 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 227 | Город Пермь, ул.Мира, д.122а | 1966 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2883,10 | 2642,70 | 2642,70 | 121 | 761071,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761071,17 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 228 | Город Пермь, ул.Мира, д.128 | 1966 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3512,20 | 3149,70 | 1936,40 | 136 | 2103558,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2103558,64 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 229 | Город Пермь, ул.Мира, д.130 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3741,30 | 3223,20 | 3223,20 | 116 | 928249,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928249,37 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 230 | Город Пермь, ул.Мира, д.132 | 1965 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3150,00 | 2813,30 | 2350,50 | 120 | 3746640,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3746640,41 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 231 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.101а | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1472,50 | 966,50 | 780,60 | 63 | 645486,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645486,69 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 232 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.27 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1871,90 | 1726,20 | 1394,10 | 77 | 1446313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446313,93 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 233 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.53а | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2060,60 | 1821,60 | 1585,75 | 81 | 524602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524602,58 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 234 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.53б | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1760,00 | 1606,30 | 1271,50 | 75 | 1345854,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1345854,52 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 235 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.74 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1917,20 | 1610,90 | 1367,40 | 62 | 463923,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463923,09 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 236 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.76 | 1964 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3842,30 | 3360,30 | 2844,30 | 160 | 967732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967732,80 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 237 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.93 | 1972 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 5469,80 | 4102,03 | 2455,43 | 126 | 1181343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181343,62 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 238 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.96 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6710,00 | 5462,30 | 4436,30 | 196 | 1573087,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1573087,78 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 239 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.121 | 1970 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3511,30 | 3124,30 | 2611,90 | 126 | 2086595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2086595,00 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 240 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3531,10 | 3215,00 | 3032,90 | 161 | 2147169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2147169,90 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 241 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.155 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1739,00 | 1609,90 | 1464,00 | 75 | 1075187,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075187,81 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 242 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 1965 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4167,30 | 3732,95 | 3121,25 | 143 | 2493087,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2493087,99 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 243 | Город Пермь, ул.Моторостроителей, д.5 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 13087,70 | 11485,90 | 11488,80 | 588 | 9942999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9942999,05 | 865,67 | 865,67 | 12.2017 | РО |
| 244 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.3 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1152,20 | 1025,00 | 930,00 | 111 | 295189,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295189,75 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 245 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.48 | 1960 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1383,80 | 1168,00 | 720,90 | 72 | 780060,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780060,48 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 246 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.48а | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 2 | 1029,60 | 940,60 | 825,70 | 50 | 628189,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628189,12 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 247 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.52 | 1960 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3829,20 | 3546,50 | 3381,10 | 188 | 2368565,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2368565,49 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 248 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.55 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4893,00 | 4468,30 | 4424,30 | 213 | 845581,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845581,09 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | РО |
| 249 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.60 | 1968 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5717,60 | 4878,20 | 3005,98 | 239 | 3257954,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3257954,65 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 250 | Город Пермь, ул.Николая Быстрых, д.6 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1682,80 | 1310,30 | 1292,70 | 65 | 875096,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875096,96 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 251 | Город Пермь, ул.Николая Быстрых, д.10 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4442,20 | 3701,50 | 2924,20 | 180 | 4929509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4929509,64 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 252 | Город Пермь, ул.Николая Островского, д.70 | 1971 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 6 | 11178,00 | 11118,70 | 7607,20 | 563 | 5679876,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5679876,71 | 510,84 | 510,84 | 12.2017 | СС |
| 253 | Город Пермь, ул.Новосибирская, д.4 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 3040,40 | 2951,90 | 2343,90 | 107 | 756217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756217,74 | 256,18 | 256,18 | 12.2017 | СС |
| 254 | Город Пермь, ул.Никулина, д.35 | 1969 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3696,60 | 3365,20 | 3056,90 | 131 | 2247482,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2247482,47 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 255 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.18 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2782,70 | 2560,60 | 2504,30 | 174 | 737427,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737427,19 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 256 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.19 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3091,10 | 2916,40 | 2515,00 | 192 | 839894,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839894,04 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 257 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.20 | 1961 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3412,30 | 3115,70 | 3075,50 | 125 | 897290,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897290,44 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 258 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.22 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3499,70 | 3201,30 | 3037,30 | 154 | 921942,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921942,39 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 259 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.26 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3484,20 | 3178,50 | 3106,30 | 136 | 915376,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915376,22 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 260 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.28 | 1959 | 2012 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3819,70 | 3501,90 | 3383,00 | 138 | 1008512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008512,18 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 261 | Город Пермь, ул.Оршанская, д.3 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 1652,00 | 1528,20 | 1474,40 | 74 | 1217776,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1217776,73 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 262 | Город Пермь, ул.Оршанская, д.5 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 682,20 | 630,20 | 587,80 | 30 | 475221,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475221,22 | 754,08 | 754,08 | 12.2017 | РО |
| 263 | Город Пермь, ул.Оршанская, д.7 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 686,10 | 632,80 | 588,50 | 30 | 477181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477181,82 | 754,08 | 754,08 | 12.2017 | РО |
| 264 | Город Пермь, ул.Оршанская, д.9 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 3 | 3 | 1636,00 | 1512,90 | 1512,90 | 56 | 1205584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1205584,62 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 265 | Город Пермь, ул.Осинская, д.2а | 1936 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 3209,50 | 2780,03 | 2140,33 | 97 | 1856670,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1856670,84 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 266 | Город Пермь, ул.Охотников, д.25 | 1962 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2823,30 | 2581,50 | 2206,30 | 140 | 3437938,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3437938,44 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 267 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 1964 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 3 | 2866,40 | 2615,70 | 1797,00 | 108 | 3483484,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3483484,63 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 268 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.7 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 1 | 2604,90 | 2159,10 | 2125,29 | 82 | 1360060,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360060,27 | 629,92 | 629,92 | 12.2017 | РО |
| 269 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.46 | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 4009,70 | 2617,10 | 2136,80 | 83 | 3485349,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3485349,10 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 270 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.64 | 1960 | 2009 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3381,00 | 3023,50 | 2631,40 | 123 | 2019274,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019274,71 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 271 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.70 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2720,80 | 2493,10 | 2177,70 | 112 | 717987,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717987,87 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 272 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.76 | 1964 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3593,00 | 3573,00 | 2473,40 | 126 | 2386263,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2386263,78 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 273 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.86 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1475,90 | 1351,90 | 1332,10 | 76 | 389333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389333,68 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 274 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.88 | 1959 | 2009 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4076,40 | 3228,40 | 2737,47 | 137 | 929746,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929746,92 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 275 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.101 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 5548,60 | 4525,30 | 4525,30 | 192 | 3606075,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3606075,81 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 276 | Город Пермь, ул.Пионерская, д.8 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 2 | 2100,00 | 1607,00 | 1607,00 | 78 | 462799,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462799,93 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 277 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.33 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2536,90 | 2536,90 | 2203,30 | 88 | 730601,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730601,83 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 278 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.62 | 1974 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 1 | 2390,40 | 1984,50 | 1820,28 | 159 | 571516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571516,16 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 279 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.17/1 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 717,40 | 645,00 | 645,00 | 29 | 195293,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195293,10 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 280 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.17/2 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 682,40 | 625,60 | 625,60 | 33 | 180166,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180166,54 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 281 | Город Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 1971 | 2012 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 4119,10 | 3600,30 | 3086,50 | 187 | 663860,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663860,55 | 184,39 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 282 | Город Пермь, ул.Пушкарская, д.65 | 1967 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3062,90 | 2742,30 | 1854,80 | 145 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 182,33 | 245,54 | 12.2017 | СС |
| 283 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.7 | 1973 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 13076,60 | 11337,53 | 10256,00 | 496 | 9814559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9814559,60 | 865,67 | 865,67 | 12.2017 | РО |
| 284 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.27 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 6 | 11995,80 | 11389,47 | 10081,47 | 443 | 7174454,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7174454,94 | 629,92 | 629,92 | 12.2017 | РО |
| 285 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.29 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2991,00 | 1863,20 | 1321,30 | 47 | 536582,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536582,97 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 286 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.35 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 1849,70 | 1677,60 | 1288,70 | 66 | 1120401,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1120401,94 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 287 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.37 | 1961 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1701,40 | 1692,80 | 1405,60 | 52 | 512545,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512545,98 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 288 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.1 | 1972 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5467,10 | 4948,40 | 4082,20 | 260 | 5195127,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5195127,22 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 289 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.3а | 1969 | 2009 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3583,70 | 3365,50 | 3150,60 | 162 | 2247682,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2247682,83 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 290 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.25 | 1975 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3605,60 | 3330,34 | 3179,84 | 186 | 959104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959104,60 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 291 | Город Пермь, ул.Репина, д.11 | 1953 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 993,90 | 870,70 | 570,80 | 36 | 263660,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263660,82 | 302,81 | 302,81 | 12.2017 | РО |
| 292 | Город Пермь, ул.Репина, д.27 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5304,70 | 3159,60 | 2711,90 | 241 | 3317137,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3317137,65 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 293 | Город Пермь, ул.Самолетная, д.36 | 1975 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 2 | 4349,00 | 3835,90 | 3835,90 | 180 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 182,49 | 943,20 | 12.2017 | СС |
| 294 | Город Пермь, ул.Связистов, д.4 | 1973 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 9 | 4 | 7635,30 | 7632,40 | 7576,60 | 359 | 2198054,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198054,87 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 295 | Город Пермь, ул.Связистов, д.18 | 1964 | 2009 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 2123,00 | 1966,60 | 1899,20 | 101 | 566361,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566361,13 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 296 | Город Пермь, ул.Связистов, д.20 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 2104,60 | 1958,60 | 1881,70 | 93 | 2608385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2608385,10 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 297 | Город Пермь, ул.Связистов, д.26 | 1963 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3414,50 | 3169,50 | 2785,60 | 145 | 912784,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912784,30 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 298 | Город Пермь, ул.Семченко, д.17 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1433,60 | 1303,80 | 1273,40 | 63 | 1736348,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1736348,69 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 299 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.3 | 1970 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 8 | 6597,90 | 5997,30 | 5977,30 | 317 | 6296325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6296325,37 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 300 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.5 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6651,50 | 6007,90 | 6007,30 | 331 | 6307453,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6307453,89 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 301 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.7 | 1971 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 8 | 6650,90 | 5964,70 | 5964,70 | 312 | 6262099,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6262099,94 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 302 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.11 | 1973 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6448,80 | 5772,20 | 5668,00 | 307 | 6060001,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6060001,89 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 303 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.13 | 1973 | 2012 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6417,80 | 5739,20 | 5342,20 | 347 | 6025356,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6025356,51 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 304 | Город Пермь, ул.Сестрорецкая, д.19а | 1967 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 3 | 3558,60 | 3034,10 | 2880,70 | 226 | 3185380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3185380,22 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 305 | Город Пермь, ул.Сибирская, д.1 | 1954 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 5825,90 | 5583,70 | 3450,10 | 162 | 3729129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3729129,88 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 306 | Город Пермь, ул.Сибирская, д.4а | 1948 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 2907,20 | 2229,10 | 1540,90 | 55 | 2968626,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2968626,21 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 307 | Город Пермь, ул.Сивкова, д.3а | 1972 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6931,10 | 5688,00 | 5585,20 | 270 | 3798787,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3798787,68 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 308 | Город Пермь, ул.Сивкова, д.5 | 1972 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6440,80 | 5782,60 | 5782,60 | 272 | 1750855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750855,62 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 309 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3721,70 | 3405,90 | 3289,92 | 167 | 763157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763157,10 | 224,07 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 310 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3594,70 | 3210,40 | 3034,50 | 140 | 2144097,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144097,74 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 311 | Город Пермь, ул.Советской Армии, д.5 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1793,80 | 1617,50 | 1617,50 | 87 | 979493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979493,30 | 605,56 | 605,56 | 12.2017 | РО |
| 312 | Город Пермь, ул.Советской Армии, д.9 | 1962 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1803,40 | 1627,00 | 1584,60 | 78 | 492623,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492623,06 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 313 | Город Пермь, ул.Советская, д.21 | 1933 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 3 | 1630,70 | 1449,65 | 1242,65 | 73 | 438925,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438925,03 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 314 | Город Пермь, ул.Советская, д.22 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 3 | 2744,40 | 1940,40 | 1012,70 | 35 | 2584147,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2584147,10 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 315 | Город Пермь, ул.Советская, д.25 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2857,40 | 2640,90 | 1915,80 | 77 | 760552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760552,79 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 316 | Город Пермь, ул.Советская, д.28 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1618,40 | 1609,60 | 1324,70 | 51 | 1074987,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074987,45 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 317 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.1 | 1971 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 5455,80 | 4951,60 | 4088,20 | 222 | 1426011,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1426011,28 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 318 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.3 | 1970 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6401,50 | 5650,00 | 5430,00 | 255 | 5931709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5931709,00 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 319 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.4 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3058,60 | 2710,90 | 2548,30 | 123 | 2846065,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2846065,47 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 320 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.6 | 1974 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3018,40 | 2691,00 | 2393,40 | 149 | 2825173,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2825173,26 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 321 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.11 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6415,80 | 5722,30 | 5516,80 | 265 | 3821695,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3821695,27 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 322 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.34 | 1972 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 3 | 9095,40 | 8643,70 | 6231,20 | 321 | 5444839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5444839,51 | 629,92 | 629,92 | 12.2017 | РО |
| 323 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 6128,30 | 5277,10 | 3300,00 | 333 | 1519752,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1519752,03 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 324 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.41 | 1975 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 1 | 4360,10 | 4223,10 | 4222,80 | 237 | 2660215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2660215,15 | 629,92 | 629,92 | 12.2017 | РО |
| 325 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.12 | 1950 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3466,08 | 2918,77 | 2326,07 | 88 | 552348,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552348,03 | 189,24 | 189,24 | 12.2017 | СС |
| 326 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.14 | 1951 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 4 | 3044,90 | 3023,60 | 2191,40 | 83 | 4026709,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4026709,54 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 327 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.5 | 1971 | 2013 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 6 | 4893,10 | 4405,00 | 4054,30 | 237 | 1333745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333745,90 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 328 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.7а | 1971 | 2012 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 2672,30 | 2539,90 | 2492,10 | 154 | 731465,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731465,80 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 329 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.15 | 1972 | 2006 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6270,30 | 5723,60 | 5542,60 | 245 | 1648339,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1648339,56 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 330 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34/4 | 1971 | 2010 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3038,60 | 2686,50 | 2414,40 | 147 | 773685,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773685,13 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 331 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.79 | 1959 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1759,80 | 1586,80 | 1390,00 | 65 | 480451,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480451,31 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 332 | Город Пермь, ул.Студенческая, д.20 | 1962 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1817,40 | 1640,10 | 1621,80 | 85 | 472332,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472332,39 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 333 | Город Пермь, ул.Сухумская, д.5 | 1954 |  | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 2 | 705,50 | 624,30 | 510,10 | 17 | 470772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470772,14 | 754,08 | 754,08 | 12.2017 | РО |
| 334 | Город Пермь, ул.Сухумская, д.10 | 1959 | 2011 | крупноблочные на сложном или цементном растворе | 2 | 3 | 1015,40 | 893,70 | 831,14 | 20 | 673921,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673921,29 | 754,08 | 754,08 | 12.2017 | РО |
| 335 | Город Пермь, ул.Таборская, д.12 | 1971 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 4 | 3493,70 | 3033,80 | 2829,60 | 157 | 873704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873704,06 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 336 | Город Пермь, ул.Таборская, д.22 | 1968 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 8 | 6477,50 | 5785,60 | 5237,00 | 253 | 6074070,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6074070,01 | 1049,86 | 1049,86 | 12.2017 | РО |
| 337 | Город Пермь, ул.Танкистов, д.48 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 3 | 1383,10 | 1028,70 | 630,80 | 51 | 622939,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622939,57 | 605,56 | 605,56 | 12.2017 | РО |
| 338 | Город Пермь, ул.Танкистов, д.68 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3863,80 | 3670,40 | 3564,90 | 158 | 1111323,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1111323,71 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 339 | Город Пермь, ул.Танкистов, д.70 | 1963 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3523,30 | 3148,50 | 2995,40 | 240 | 906736,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906736,51 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 340 | Город Пермь, ул.Толмачёва, д.32 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2739,90 | 2547,00 | 2256,10 | 98 | 733510,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733510,53 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 341 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.18/1 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 6115,10 | 4588,40 | 4255,10 | 232 | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 76,28 | 245,54 | 12.2017 | СС |
| 342 | Город Пермь, ул.Уральская, д. 103 | 1950 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 4 | 3 | 3190,90 | 2833,07 | 1833,17 | 91 | 2692379,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2692379,74 | 950,34 | 950,34 | 12.2017 | РО |
| 343 | Город Пермь, ул.Уфимская, д.4 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 6 | 15070,10 | 13179,30 | 13179,30 | 699 | 8301904,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8301904,65 | 629,92 | 629,92 | 12.2017 | РО |
| 344 | Город Пермь, ул.Уфимская, д.10 | 1970 | 2013 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4791,40 | 4303,50 | 4304,30 | 249 | 5731229,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5731229,16 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 345 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.155 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1735,20 | 1591,80 | 1475,20 | 68 | 458422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458422,48 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 346 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.157 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 1740,80 | 1602,10 | 1544,00 | 90 | 461388,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461388,77 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 347 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.161 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2059,30 | 1581,60 | 1581,60 | 58 | 455484,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455484,98 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 348 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.165 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 2 | 2106,80 | 1612,30 | 1483,80 | 60 | 1095525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095525,60 | 679,48 | 679,48 | 12.2017 | РО |
| 349 | Город Пермь, ул.Хохрякова, д.6а | 1961 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2500,90 | 2317,30 | 2100,20 | 111 | 1941572,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1941572,97 | 837,86 | 837,86 | 12.2017 | РО |
| 350 | Город Пермь, ул.Цимлянская, д.1 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 2931,50 | 2609,00 | 2163,67 | 134 | 751365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751365,91 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 351 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.15 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 5 | 14441,60 | 12262,59 | 11795,19 | 572 | 3531503,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3531503,29 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 352 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.17 | 1975 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 5 | 5333,00 | 4600,30 | 4600,30 | 120 | 544778,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544778,89 | 118,42 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 353 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.19 | 1973 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 9 | 5 | 13433,90 | 11747,10 | 11747,10 | 551 | 2884382,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2884382,93 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | СС |
| 354 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.17 | 1971 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 6 | 4925,80 | 4427,80 | 4243,80 | 241 | 1275162,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275162,12 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 355 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.18 | 1974 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 4 | 7612,10 | 7178,70 | 5191,20 | 427 | 3667167,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3667167,11 | 510,84 | 510,84 | 12.2017 | СС |
| 356 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.19 | 1973 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 9 | 4 | 7549,00 | 5181,00 | 4922,10 | 432 | 3263615,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3263615,52 | 629,92 | 629,92 | 12.2017 | РО |
| 357 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.26 | 1973 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 2635,50 | 2435,70 | 2315,30 | 132 | 598061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598061,78 | 245,54 | 245,54 | 12.2017 | СС |
| 358 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.29 | 1970 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 8 | 6346,20 | 5567,60 | 5482,80 | 325 | 3718377,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3718377,33 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 359 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.9 | 1961 | 2010 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3445,90 | 3154,90 | 3154,90 | 187 | 2107031,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2107031,51 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 360 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.15 | 1962 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3882,40 | 3014,00 | 1756,50 | 133 | 868001,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868001,86 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 361 | Город Пермь, ул.Чкалова, д.20 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 4 | 2799,36 | 2364,60 | 2275,90 | 107 | 1579221,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1579221,76 | 667,86 | 667,86 | 12.2017 | РО |
| 362 | Город Пермь, ул.Чкалова, д.48 | 1957 | 2013 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 5 | 7450,40 | 6781,20 | 6560,80 | 225 | 5403734,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5403734,84 | 796,87 | 796,87 | 12.2017 | РО |
| 363 | Город Пермь, ул.Чкалова, д.54 | 1964 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 2763,90 | 2528,20 | 2441,90 | 87 | 765488,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765488,39 | 302,78 | 302,78 | 12.2017 | РО |
| 364 | Город Пермь, ул.Шарташская, д.4 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 2 | 1427,70 | 1287,40 | 832,70 | 53 | 1714507,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1714507,82 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 365 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.6 | 1958 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 4 | 4 | 3020,00 | 2710,10 | 2676,30 | 98 | 780481,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780481,69 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 366 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.10 | 1959 | 2009 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3368,00 | 3167,50 | 3034,80 | 150 | 912208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912208,32 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 367 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.19 | 1968 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 6200,00 | 5976,20 | 5873,10 | 231 | 1721085,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1721085,83 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 368 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.23 | 1967 | 2011 | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 6 | 4700,00 | 4528,80 | 4437,60 | 201 | 1304249,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1304249,11 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 369 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.31 | 1974 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4044,20 | 3685,00 | 3587,30 | 140 | 1053467,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053467,42 | 285,88 | 285,88 | 12.2017 | РО |
| 370 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.49 | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3717,30 | 3402,80 | 2587,80 | 117 | 979972,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979972,37 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 371 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.51 | 1966 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3534,50 | 3237,60 | 2989,00 | 141 | 932396,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932396,42 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 372 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.53 | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3809,20 | 3498,10 | 2576,70 | 133 | 1007417,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007417,81 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 373 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.171А | 1967 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 1 | 2633,50 | 2269,60 | 2137,50 | 114 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | 396,55 | 491,08 | 12.2017 | СС |
| 374 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.175А | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 2 | 2473,90 | 2289,80 | 2263,60 | 216 | 659439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659439,50 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 375 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.177 | 1960 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3408,70 | 3112,30 | 2956,70 | 111 | 1035991,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035991,30 | 332,87 | 332,87 | 12.2017 | РО |
| 376 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.179А | 1968 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 9 | 1 | 2433,50 | 2251,70 | 2235,80 | 108 | 648467,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648467,08 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 377 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.191 | 1967 | 2011 | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3517,10 | 3220,90 | 3220,90 | 175 | 927586,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927586,99 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 378 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.193 | 1963 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3568,40 | 3544,90 | 3503,50 | 170 | 827627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827627,80 | 233,47 | 233,47 | 12.2017 | СС |
| 379 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.199 | 1965 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3490,80 | 3194,30 | 3194,30 | 183 | 919926,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919926,45 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 380 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.203 | 1964 | 2008 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3234,40 | 3200,80 | 3200,80 | 169 | 921798,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921798,39 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 381 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.205 | 1965 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3483,30 | 3185,60 | 2987,40 | 149 | 917420,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917420,94 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 382 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.209 | 1964 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 3 | 3261,90 | 2511,70 | 2511,70 | 116 | 723344,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723344,48 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 383 | Город Пермь, ул.Юрша, д.92 | 1972 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 5 | 1 | 2172,60 | 1730,00 | 974,40 | 80 | 498222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498222,70 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 384 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12А | 1963 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3539,60 | 3023,90 | 3023,90 | 161 | 4027109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4027109,06 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 385 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12Б | 1963 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3170,70 | 3169,61 | 2043,40 | 169 | 912815,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912815,98 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 386 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.14А | 1959 | 2011 | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 5 | 4 | 3259,90 | 3258,78 | 2108,60 | 185 | 938496,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938496,05 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 387 | Город Пермь, ул.Нефтяников, 20 | 1955 |  | каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 423,00 | 360,00 | 334,80 | 24 | 103676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103676,40 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 388 | Город Пермь, Шоссе Космонатов, 183 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 3524,00 | 3178,00 | 3090,90 | 154 | 4232333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4232333,28 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 389 | Город Пермь, ул.Николая Островского, 15А/1 | 1950 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 379,10 | 379,10 | 379,10 | 26 | 395465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395465,75 | 1043,17 | 1043,17 | 12.2017 | РО |
| 390 | Город Пермь, ул.Писарева, 34 | 1969 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 6 | 5247,70 | 3159,60 | 2966,50 | 265 | 4207828,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4207828,89 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 391 | Город Пермь, ул.Солдатова, 8 | 1975 |  | крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 12 | 2 | 5816,00 | 4774,80 | 4575,30 | 208 | 1253194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253194,00 | 262,46 | 262,46 | 12.2017 | РО |
| 392 | Город Пермь, ул.Чернышевского, 17 | 1972 |  | крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 5 | 4 | 3330,10 | 2938,60 | 2468,00 | 126 | 3913509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3913509,93 | 1331,76 | 1331,76 | 12.2017 | РО |
| 393 | Город Пермь, ул.Стахановская, 44 | 1972 | 2011 | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 5 | 4 | 4204,00 | 3912,80 | 3884,60 | 130 | 1002381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002381,10 | 256,18 | 256,18 | 12,2017 | РО |
| 394 | Город Пермь, ул.Транспортная, д.29 | 1959 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3 | 4 | 2050,60 | 1803,20 | 1356,01 | 103 | 885803,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885803,96 | 491,24 | 491,24 | 12.2017 | РО |
| 395 | Город Пермь, ул.Закамская, 20 | 1956 |  | кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича | 2 | 2 | 1085,60 | 971,00 | 903,03 | 42 | 279638,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279638,29 | 287,99 | 287,99 | 12.2017 | РО |
| 396 | Город Пермь, ул.Попова, д.57 | 1949-1951 |  | кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 3-4 | 4 | 2819,50 | 1963,40 | 1080,20 | 29 | 1936049,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1936049,84 | 986,07 | 986,07 | 12.2017 | РО |
| 397 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.8А | 1954 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 421,00 | 358,00 | 358,00 | 23 | 742123,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742123,26 | 2072,97 | 2072,97 | 12.2017 | РО |
| Замена лифтового оборудования |  | Х | Х | Х | Х | Х | 658567,13 | 572584,60 | 520948,74 | 28498,00 | 203949384,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203949384,35 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Город Пермь, пр-кт Декабристов, д.3 | 1979 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 9167,90 | 7574,21 | 6958,74 | 401 | 2394750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2394750,95 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 2 | Город Пермь, пр-кт Декабристов, д.41 | 1991 |  | крупнопанельные | 9 | 1 | 5279,20 | 4964,00 | 2632,89 | 174 | 1569476,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569476,38 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 3 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.10/3 | 1979 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4541,90 | 3863,22 | 3294,32 | 218 | 1221440,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1221440,89 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 4 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.20/1 | 1980 |  | крупнопанельные | 12 | 2 | 5733,20 | 4843,20 | 4487,83 | 223 | 2649126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2649126,90 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 5 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.22/1 | 1981 |  | крупнопанельные | 12 | 4 | 11340,50 | 9363,55 | 8916,15 | 430 | 5121661,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5121661,75 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 6 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.2А | 1987 |  | крупнопанельные | 16 | 1 | 6385,60 | 5357,80 | 5100,80 | 212 | 2930602,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2930602,10 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 7 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.8 | 1979 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4541,90 | 3851,70 | 3345,10 | 206 | 1217798,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1217798,59 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 8 | Город Пермь, ул. 25-го Октября, д.66 | 1988 |  | крупнопанельные | 10 | 3 | 6435,10 | 6416,90 | 6185,50 | 286 | 3509907,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3509907,17 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 9 | Город Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д.29/1 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4418,90 | 3914,00 | 3914,00 | 232 | 1237496,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1237496,08 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 10 | Город Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.22А | 1980 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 3882,60 | 3608,60 | 2664,70 | 199 | 1140937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140937,24 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 11 | Город Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.22 | 1973 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 7430,10 | 5073,50 | 4755,60 | 270 | 1604097,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1604097,19 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 12 | Город Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.28А | 1980 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 3896,80 | 3674,90 | 2666,60 | 202 | 1161899,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1161899,43 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 13 | Город Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.28Б | 1980 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 3872,70 | 3768,40 | 2651,10 | 196 | 1191461,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1191461,48 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 14 | Город Пермь, ул. Братская, д.6А | 1988 |  | крупнопанельные | 10 | 2 | 5179,96 | 4422,20 | 4302,60 | 239 | 2418848,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2418848,90 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 15 | Город Пермь, ул. Вижайская, д.24 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4379,10 | 3852,50 | 3838,50 | 450 | 1218051,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218051,52 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 16 | Город Пермь, ул. Вижайская, д.28 | 1986 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4439,80 | 3981,40 | 3824,50 | 139 | 1258806,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258806,06 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 17 | Город Пермь, ул. Вильямса, д.18 | 1984 |  | кирпичные | 9 | 2 | 4679,50 | 4102,80 | 3894,20 | 197 | 1297189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1297189,30 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 18 | Город Пермь, ул. Генерала Черняховского, д.90 | 1976 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4645,20 | 4043,70 | 2371,60 | 179 | 1278503,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1278503,56 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 19 | Город Пермь, ул. Генерала Черняховского, д.94 | 1977 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4630,10 | 4061,50 | 2609,40 | 210 | 1284131,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1284131,41 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 20 | Город Пермь, ул. Гусарова, д.7 | 1982 |  | кирпичные | 9 | 4 | 8882,50 | 7005,90 | 6050,30 | 322 | 2215067,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215067,40 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 21 | Город Пермь, ул. Гусарова, д.9 | 1978 |  | крупнопанельные | 9 | 6 | 13009,80 | 11370,40 | 10693,80 | 526 | 3594998,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3594998,85 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 22 | Город Пермь, ул. Гусарова, д.9/2 | 1978 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4410,70 | 3818,50 | 3704,20 | 227 | 1207301,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207301,69 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 23 | Город Пермь, ул. Елькина, д.3 | 1990 |  | крупнопанельные | 10 | 5 | 11475,50 | 10507,50 | 9946,10 | 469 | 5747377,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5747377,95 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 24 | Город Пермь, ул. Елькина, д.7 | 1988-1989 |  | крупнопанельные | 10 | 10 | 23950,90 | 22045,80 | 21010,30 | 1049 | 7462585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7462585,50 | 338,50 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 25 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.13 | 1982 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4387,10 | 3878,10 | 3851,10 | 216 | 1226145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226145,52 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 26 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.17 | 1982 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4314,80 | 3778,90 | 3778,90 | 187 | 1194781,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194781,29 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 27 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.21 | 1982 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4390,60 | 3854,40 | 3854,20 | 186 | 1218652,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218652,25 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 28 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.23 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4572,10 | 3875,83 | 3712,40 | 186 | 1225427,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1225427,81 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 29 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.25 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 9033,30 | 7707,40 | 7295,90 | 425 | 2436861,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2436861,86 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 30 | Город Пермь, ул. Кабельщиков, д.83 | 1988 |  | кирпичные | 9 | 6 | 13041,50 | 12142,60 | 11229,09 | 522 | 3839146,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3839146,64 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 31 | Город Пермь, ул. Кабельщиков, д.87 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4391,87 | 3855,57 | 3736,88 | 201 | 1219022,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219022,17 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 32 | Город Пермь, ул. Карбышева, д.74 | 1989 |  | крупнопанельные | 9 | 5 | 11105,40 | 9912,60 | 9431,50 | 467 | 3134083,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3134083,72 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 33 | Город Пермь, ул. Карбышева, д.78/3 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 8700,90 | 7654,00 | 6957,00 | 432 | 2419978,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2419978,29 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 34 | Город Пермь, ул. Карбышева, д.82/1 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 8671,61 | 7618,21 | 7079,91 | 449 | 2408662,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2408662,51 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 35 | Город Пермь, ул. Карбышева, д.86 | 1987 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 7005,10 | 6543,10 | 6350,10 | 294 | 2068743,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2068743,14 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 36 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.25 | 1980 |  | кирпичные | 9 | 1 | 4236,60 | 3870,10 | 2409,90 | 101 | 1223616,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1223616,15 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 37 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.27 | 1977 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3941,90 | 3600,00 | 2112,10 | 78 | 1138218,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138218,17 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 38 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.57 | 1975 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2784,30 | 2377,40 | 2316,80 | 106 | 751666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751666,63 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 39 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.71 | 1975 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2745,50 | 2394,70 | 2327,50 | 97 | 757136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757136,40 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 40 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.73 | 1976 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3590,39 | 3453,69 | 2176,2 | 106 | 1091959,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091959,08 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 41 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.75 | 1975 | 2009 | крупнопанельные | 9 | 6 | 13305,90 | 11302,30 | 10640,50 | 548 | 3573467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3573467,55 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 42 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.75Б | 1975 | 2009 | крупнопанельные | 9 | 6 | 13116,70 | 11315,60 | 10882,10 | 596 | 3577672,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3577672,64 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 43 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.83 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 6 | 13160,00 | 11495,90 | 11176,40 | 642 | 3634678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3634678,40 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 44 | Город Пермь, ул. Клары Цеткин, д.29 | 1984 |  | кирпичные | 9 | 1 | 4380,50 | 4247,40 | 4247,40 | 308 | 1342907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1342907,73 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 45 | Город Пермь, ул. Коломенская, д.32 | 1978 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 8302,00 | 7635,47 | 7264,17 | 434 | 2414119,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2414119,63 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 46 | Город Пермь, ул. Коломенская, д.7 | 1987 |  | крупнопанельные | 10 | 6 | 16620,40 | 14414,10 | 14117,90 | 684 | 7884204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7884204,67 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 47 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.40 | 1982 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4468,80 | 3853,70 | 3797,10 | 190 | 1218430,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218430,93 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 48 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.47 | 1971 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2635,00 | 2346,60 | 2220,00 | 118 | 741928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741928,54 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 49 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.48 | 1985 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 6699,90 | 5786,70 | 5545,80 | 327 | 1829590,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1829590,85 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 50 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.49А | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 7156,00 | 6229,00 | 6087,90 | 258 | 1969433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1969433,60 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 51 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.51А | 1974 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2799,00 | 2394,80 | 2361,60 | 88 | 757168,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757168,02 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 52 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.52 | 1979 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4733,90 | 3863,90 | 3993,40 | 198 | 1221655,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1221655,88 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 53 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.54 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 3871,40 | 3864,90 | 3489,50 | 201 | 1221972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1221972,05 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 54 | Город Пермь, ул. Куйбышева, д.67/1 | 1982 |  | кирпичные | 9 | 4 | 10179,80 | 9200,30 | 6539,86 | 323 | 2908874,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2908874,61 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 55 | Город Пермь, ул. Куйбышева, д.79 | 1985 |  | крупнопанельные | 10 | 3 | 7940,20 | 6894,30 | 6272,80 | 304 | 3771034,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3771034,77 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 56 | Город Пермь, ул. Куйбышева, д.79А | 1986 |  | кирпичные | 9 | 4 | 11595,60 | 6916,80 | 6563,70 | 343 | 2186896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2186896,50 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 57 | Город Пермь, ул. Куйбышева, д.89А | 1982 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4578,20 | 3897,70 | 3897,70 | 212 | 1232342,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1232342,49 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 58 | Город Пермь, ул. Куфонина, д.11 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4581,00 | 3963,90 | 3421,00 | 191 | 1253273,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1253273,05 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 59 | Город Пермь, ул. Куфонина, д.13 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4599,80 | 3897,43 | 3663,29 | 192 | 1232257,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1232257,12 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 60 | Город Пермь, ул. Куфонина, д.15 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4602,40 | 3907,16 | 3575,86 | 229 | 1235333,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235333,47 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 61 | Город Пермь, ул. Лодыгина, д.50/1 | 1982 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2358,80 | 1985,20 | 1759,50 | 77 | 627664,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627664,08 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 62 | Город Пермь, ул. Лодыгина, д.50/2 | 1982 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2369,80 | 1991,70 | 1819,80 | 81 | 629719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629719,20 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 63 | Город Пермь, ул. Лодыгина, д.52А | 1978 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4427,60 | 3892,30 | 3306,30 | 198 | 1230635,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230635,16 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 64 | Город Пермь, ул. Льва Шатрова, д.34 | 1987 |  | кирпичные | 9 | 4 | 10102,24 | 9594,30 | 8502,58 | 403 | 3033446,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3033446,27 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 65 | Город Пермь, ул. Льва Шатрова, д.35 | 1986 |  | крупнопанельные | 9 | 5 | 11586,53 | 9917,60 | 9541,43 | 490 | 3135664,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3135664,58 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 66 | Город Пермь, ул. Малкова, д.28/1 | 1989 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 2426,00 | 1982,20 | 1982,20 | 88 | 626715,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626715,57 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 67 | Город Пермь, ул. Малкова, д.28/5 | 1980 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 2398,40 | 1945,50 | 1947,60 | 94 | 615112,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615112,07 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 68 | Город Пермь, ул. Милиционера Власова, д.15 | 1983 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 6791,50 | 5826,90 | 5666,80 | 245 | 1842300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1842300,95 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 69 | Город Пермь, ул. Милиционера Власова, д.17 | 1982 |  | крупнопанельные | 9 | 14 | 31756,70 | 26781,00 | 25930,60 | 1274 | 8467394,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8467394,65 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 70 | Город Пермь, ул. Мира, д.78А | 1977 |  | кирпичные | 14 | 1 | 5693,20 | 5432,30 | 4855,90 | 217 | 2971352,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971352,01 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 71 | Город Пермь, ул. Моторостроителей, д.15 | 1979 |  | кирпичные | 14 | 1 | 5103,10 | 5634,20 | 5377,60 | 281 | 3081787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3081787,00 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 72 | Город Пермь, ул. Моторостроителей, д.17 | 1979 |  | кирпичные | 14 | 1 | 6205,90 | 5615,50 | 5336,10 | 278 | 3071558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3071558,50 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 73 | Город Пермь, ул. Народовольческая, д.39 | 1986 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4690,56 | 4009,60 | 4004,70 | 174 | 1267722,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1267722,10 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 74 | Город Пермь, ул. Народовольческая, д.42 | 1980 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3429,98 | 1821,60 | 146,30 | 147 | 575938,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575938,39 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 75 | Город Пермь, ул. Никулина, д.10Б | 1984 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4555,30 | 3822,60 | 3719,80 | 208 | 1208597,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1208597,99 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 76 | Город Пермь, ул. Новосибирская, д.15 | 1976 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3699,10 | 2072,50 | 2653,00 | 154 | 655265,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655265,88 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 77 | Город Пермь, ул. Новосибирская, д.26 | 1977 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 3840,70 | 3877,60 | 3702,90 | 192 | 1225987,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1225987,43 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 78 | Город Пермь, ул. Петропавловская, д.85 | 1972 |  | кирпичные | 12 | 1 | 4893,30 | 4556,20 | 4556,20 | 278 | 2492144,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2492144,03 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 79 | Город Пермь, ул. Плеханова, д.70 | 1983 |  | кирпичные | 9 | 1 | 5282,70 | 4305,10 | 4202,90 | 202 | 1361150,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361150,84 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 80 | Город Пермь, ул. Пулковская, д.11 | 1990 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4362,10 | 3893,30 | 3553,10 | 175 | 1230951,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230951,33 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 81 | Город Пермь, ул. Пулковская, д.9 | 1982 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4394,70 | 3858,50 | 3587,10 | 189 | 1219948,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219948,55 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 82 | Город Пермь, ул. Революции, д.3/4Б | 1989 |  | кирпичные | 10 | 1 | 2704,22 | 2358,25 | 2298,60 | 117 | 1289912,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289912,35 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 83 | Город Пермь, ул. Революции, д.3/4В | 1989 |  | кирпичные | 11 | 1 | 2477,22 | 2358,25 | 2053,80 | 93 | 1289912,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289912,35 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 84 | Город Пермь, ул. Репина, д.21 | 1969 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3156,23 | 2971,43 | 2056,23 | 98 | 939482,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939482,11 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 85 | Город Пермь, ул. Репина, д.29 | 1970 |  | кирпичные | 9 | 1 | 2985,50 | 2833,10 | 2073,00 | 99 | 895746,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895746,08 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 86 | Город Пермь, ул. Самолетная, д.56 | 1975 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 8699,80 | 7500,90 | 7500,90 | 407 | 2371572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2371572,40 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 87 | Город Пермь, ул. Самолетная, д.62А | 1986 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4447,70 | 3883,50 | 3751,10 | 216 | 1227852,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227852,85 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 88 | Город Пермь, ул. Серединная, д.2 | 1983 |  | кирпичные | 9 | 1 | 5900,94 | 4935,10 | 4706,90 | 192 | 1560339,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1560339,02 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 89 | Город Пермь, ул. Сибирская, д.50 | 1982 |  | кирпичные | 10 | 1 | 4349,60 | 2140,90 | 2134,90 | 85 | 1171026,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1171026,55 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 90 | Город Пермь, ул. Советской Армии, д.23 | 1986 |  | кирпичные | 9 | 2 | 5259,80 | 4959,80 | 3447,20 | 315 | 1568148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1568148,46 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 91 | Город Пермь, ул. Солдатова, д.24 | 1992 |  | кирпичные | 9 | 2 | 4183,30 | 3814,70 | 3664,90 | 345 | 1206100,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1206100,23 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 92 | Город Пермь, ул. Строителей, д.24В | 1980 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 9077,00 | 7528,82 | 7193,90 | 398 | 2380399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2380399,92 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 93 | Город Пермь, ул. Строителей, д.34 | 1981 |  | крупнопанельные | 9 | 6 | 11624,30 | 10022,10 | 7970,90 | 516 | 3168704,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3168704,52 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 94 | Город Пермь, ул. Тбилисская, д.1А | 1976 | 2003 | кирпичные | 9 | 1 | 4213,70 | 3908,90 | 1554,20 | 236 | 1235883,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235883,61 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 95 | Город Пермь, ул. Тбилисская, д.23 | 1978 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4325,30 | 3839,50 | 3179,60 | 174 | 1213941,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1213941,29 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 96 | Город Пермь, ул. Тбилисская, д.29 | 1979 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4422,60 | 3869,40 | 3225,70 | 191 | 1223394,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1223394,83 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 97 | Город Пермь, ул. Толбухина, д.6 | 1984 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 6495,20 | 5706,80 | 5360,10 | 322 | 1804328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1804328,73 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 98 | Город Пермь, ул. Фонтанная, д.1А/2 | 1989 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3912,60 | 3776,10 | 3050,30 | 269 | 1193896,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1193896,01 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 99 | Город Пермь, ул. Фонтанная, д.2А | 1989 |  | кирпичные | 10 | 3 | 7640,00 | 6831,00 | 6831,00 | 357 | 3736411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3736411,02 | 546,98 | 1641,10 | 2017 | РО |
| 100 | Город Пермь, ул. Яблочкова, д.23А | 1979 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4359,90 | 3825,90 | 3047,90 | 172 | 1209641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1209641,36 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 101 | Город Пермь, ул. Яблочкова, д.23Б | 1979 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4378,60 | 3831,60 | 3008,60 | 176 | 1211443,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1211443,54 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 102 | Город Пермь, ул. Янаульская, д.6 | 1990 |  | крупнопанельные | 9 | 1 | 3500,80 | 3274,10 | 3102,90 | 147 | 1035177,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035177,81 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 103 | Город Пермь, ул. Янаульская, д.8 | 1987 |  | крупнопанельные | 9 | 1 | 3511,80 | 3274,90 | 3122,20 | 158 | 1035430,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035430,74 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |
| 104 | Город Пермь, Шоссе Космонавтов, д.84 | 1974 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3723,88 | 2893,11 | 2265,21 | 275 | 914719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914719,54 | 316,17 | 948,61 | 2017 | РО |

* Включено информационно (капитальный ремонт выполнен в 2015 году)

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества

| № | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 жилищного кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 № 304-ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | ремонт балконных плит | ремонт козырьков входных крылец |
|  |  | руб. | наименование системы* | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по МО город Пермь: |  | 1131232580,94 |  | 404042652,11 | 273,00 | 210993263,35 | 137852,00 | 344889512,83 | 4701,22 | 9736268,64 | 80809, 83 | 104309649,11 | 5119,90 | 38772120,97 | 0,00 | 0,00 | 52054, 50 | 1007872,14 | 11318211, 31 | 0,00 | 0,00 | 4788212,50 | 1322763,47 |
| Всего на 2015 год* |  | 653464,48 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 593444,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60019,59 |
| 1 | Город Пермь, ул.Лукоянова, д.2 | 60019,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60019,59 |
| 2 | Город Пермь, ул.Старцева, д.55 | 593444,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 593444,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего на 2016 год |  | 220967152,22 |  | 129473880,61 | 0,00 | 0,00 | 17344, 80 | 44881108, 52 | 2965,22 | 4662229,23 | 22300, 00 | 21799691, 21 | 1411,90 | 12572925, 23 | 0,00 | 0,00 | 52054, 50 | 795155,74 | 679150,79 | 0,00 | 0,00 | 4788212,50 | 1262743,88 |
| 1 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.24 | 261349,47 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261349,47 |
| 2 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.28 | 257718,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257718,81 |
| 3 | Город Пермь, ул.1-й Дубровский пер, д.10 | 396669,87 | ВОД | 396669,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Город Пермь, ул.9 Мая, д.18а | 880111,86 | ЭЛ | 880111,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Город Пермь, ул.9 Мая, д.22 | 1204373,70 | ХВС, ГВС, ВОД | 1204373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.4 | 1024272,91 | ЭЛ | 860266,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.5 | 429257,94 | ЭЛ | 429257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Город Пермь, ул.25-го Октября, д.24 | 2238644,73 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.00 | 2238644,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.41 | 520638,10 | ЭЛ | 520638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Пермь, ул.Адмирала Макарова, д.34 | 2432286,07 | ТЕП | 615967,48 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1816318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.26 | 380118,09 | ТЕП, ГВС | 380118,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Город Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.13 | 2280406,63 | ТЕП | 2094297,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186109,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.4 | 2279266,56 | ЭЛ, ГАЗ | 2279266,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.5 | 1014273,06 | ЭЛ | 1014273,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.7 | 1029205,80 | ЭЛ | 1029205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.9 | 1026567,59 | ЭЛ | 1026567,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.50 | 75724,54 | ХВС | 75724,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.83 | 1338534,95 | ТЕП | 1338534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Город Пермь, ул.Академика Веденеева, д.85 | 1739363,73 | ТЕП, ГВС | 1739363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Город Пермь, ул.Академика Курчатова, д.3 | 2982230,62 | ХВС, ВОД | 2982230,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Город Пермь, ул.Александра Невского, д.18 | 1560749,58 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1560749,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Город Пермь, ул.Александра Щербакова, д.15 | 386222,09 | ТЕП | 386222,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.6 | 1424650,94 | ТЕП | 1424650,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.10а | 220252,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 220252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Город Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.48 | 1112777,08 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 1109753,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3023,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Город Пермь, ул.Астраханская, д.8 | 89332,88 | ЭЛ | 89332,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.72 | 375980,91 | ЭЛ | 355644,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20336,06 |
| 28 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.8 | 145735,20 | ЭЛ | 145735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Город Пермь, ул.Барнаульская, д.9а | 305518,84 | ЭЛ | 305518,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Город Пермь, ул.Баумана, д.25 | 378198,05 | ЭЛ | 378198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Город Пермь, ул.Белинского, д.42 | 808903,51 | ЭЛ | 808903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Город Пермь, ул.Боровая, д.20 | 1630487,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 1630487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Город Пермь, ул.Боровая, д.24 | 362718,99 | ЭЛ | 362718,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Город Пермь, ул.Бородинская, д.31 | 425755,89 | ЭЛ | 425755,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.1 | 1342055,42 | ТЕП | 1342055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.4 | 10100,61 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10100,61 |
| 37 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.5 | 970456,80 | ТЕП | 970456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Город Пермь, ул.Борчанинова, д.7 | 1457147,54 | ТЕП | 1457147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Город Пермь, ул.Братьев Игнатовых, д.9 | 2628333,82 | ХВС, ГВС, ВОД | 2628333,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.23 | 845075,02 | ГВС | 845075,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.25 | 392422,03 | ГВС | 392422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.27 | 462842,90 | ГВС | 462842,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.97 | 338297,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 338297,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Город Пермь, ул.Бульвар Гагарина, д.105 | 171100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 171100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Город Пермь, ул.Бумажников, д.12 | 228730,56 | ЭЛ | 228730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.11 | 2938710,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2938710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.15 | 2706232,94 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2706232,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.3 | 1160509,33 | ЭЛ | 1160509,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.5/ ул.Заречная, д.138 | 736948,06 | ЭЛ | 736948,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Город Пермь, ул.Вагонная, д.7 | 815790,87 | ЭЛ | 815790,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.36 | 1477023,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 | 1477023,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.91 | 499281,04 | ВОД | 499281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.97 | 739632,96 | ЭЛ | 739632,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.27 | 374820,00 | ЭЛ | 374820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.3 | 52116,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52116,00 |
| 56 | Город Пермь, ул.Вильвенская, д.19 | 2025652,62 | ЭЛ, ГАЗ | 2025652,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.5 | 105876,85 | ВОД | 105876,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.9 | 2141788,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 2141788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.12а | 1732228,04 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.00 | 1732228,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.14 | 2915148,79 | ТЕП | 2915148,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Город Пермь, ул.Гашкова, д.17 | 449289,04 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 201596,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247692,06 |
| 62 | Город Пермь, ул.Голева, д.10б | 412756,91 | ЭЛ | 405514,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.18а | 2215966,51 | ЭЛ | 1028552,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,82 | 1128600,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58813,43 |
| 64 | Город Пермь, ул.Двинская, д.10 | 85914,45 | ВОД | 85914,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.21 | 788207,95 | ГВС | 788207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.26 | 369349,54 | ЭЛ | 369349,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.27 | 1523682,91 | ЭЛ, ГВС | 1523682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.28 | 914734,72 | ГВС | 914734,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Город Пермь, ул.Дружбы, д.30 | 370446,85 | ЭЛ | 370446,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.59 | 2954799,36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327,00 | 2954799,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.180 | 2459126,05 | ТЕП | 2459126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.184 | 2578821,86 | ТЕП | 2578821,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.214 | 399700,64 | ЭЛ | 399700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.34 | 497418,42 | ХВС, ГВС | 484253,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13164,44 |
| 75 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.42 | 1825334,02 | ТЕП | 1825334,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.52 | 130651,83 | ВОД | 130651,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.59 | 602651,82 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 550560,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52091,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Город Пермь, ул.Желябова, д.19 | 1577678,61 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045,00 | 1577678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Город Пермь, ул.Закамская, д.29а | 221352,91 | ЭЛ | 221352,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Город Пермь, ул.Заречная, д.152 | 297277,35 | ЭЛ | 297277,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Город Пермь, ул.Карбышева, д.32 | 1066380,22 | ХВС, ГВС | 1066380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Город Пермь, ул.Карбышева, д.44 | 720282,71 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720282,71 | 0,00 |
| 83 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.29 | 1292536,61 | ЭЛ | 1292536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.67 | 951950,58 | ЭЛ | 951950,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Город Пермь, ул.Карпинского, д.71 | 1223206,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 1223206,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Город Пермь, ул.Качалова, д.15 | 735103,64 | ЭЛ | 735103,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Город Пермь, ул.Качалова, д.16 | 2339431,46 | ХВС, ГВС, ВОД | 2339431,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Город Пермь, ул.Качалова, д.18 | 294195,55 | ЭЛ | 294195,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Город Пермь, ул.Качалова, д.19 | 1685652,80 | ТЕП | 1685652,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Город Пермь, ул.Качалова, д.20 | 897348,04 | ЭЛ | 897348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Город Пермь, ул.Качалова, д.21 | 768276,62 | ЭЛ | 726722,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41554,55 |
| 92 | Город Пермь, ул.Качалова, д.23 | 727772,68 | ЭЛ | 727772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Город Пермь, ул.КИМ, д.95 | 615613,70 | ЭЛ | 615613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Город Пермь, ул.КИМ, д.97 | 609053,19 | ЭЛ | 609053,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Город Пермь, ул.КИМ, д.109 | 371754,28 | ЭЛ | 371754,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Город Пермь, ул.КИМ, д.113 | 1481434,23 | ЭЛ, ГВС | 1481434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.15 | 1521555,00 | ХВС, ГВС, ЭЛ | 1521555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.31 | 379388,75 | ЭЛ | 379388,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Город Пермь, ул.Комбайнеров, д.26 | 1394862,39 | ТЕП | 1394862,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.7 | 3322581,50 | ТЕП | 3141825,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.10 | 898252,48 | ЭЛ | 898252,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.30 | 3957016,24 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 3957016,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.31а | 679472,41 | ЭЛ | 679472,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.65 | 4011688,75 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 975940,77 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 3035747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.69 | 330000,00 | ГВС | 330000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.3 | 728823,30 | ЭЛ | 728823,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.5 | 373085,06 | ЭЛ | 373085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.13 | 392665,94 | ЭЛ | 371427,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21238,52 |
| 109 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.15 | 602749,50 | ЭЛ | 602749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.49 | 5621845,28 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1523,00 | 5621845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Город Пермь, ул.Котовского, д.2 | 799628,68 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,80 | 799628,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Город Пермь, ул.Котовского, д.4 | 1959275,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1959275,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Город Пермь, ул.Кояновская, д.3 | 1833436,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 1807238,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4924,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21274,56 |
| 114 | Город Пермь, ул.Красноводская, д.4 | 370843,75 | ЭЛ | 370843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.6 | 1015087,87 | ЭЛ | 1015087,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.8 | 192480,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.11 | 737881,94 | ЭЛ | 737881,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.16 | 710614,89 | ЭЛ | 698145,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12469,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.18а | 575666,98 | ЭЛ | 575666,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.24 | 373481,96 | ЭЛ | 373481,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.25 | 611411,24 | ЭЛ | 611411,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.27 | 618298,60 | ЭЛ | 618298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Город Пермь, ул.Кронштадтская, д.6 | 299938,91 | ЭЛ | 299938,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Город Пермь, ул.Крупской, д.18 | 797955,89 | ГВС | 797955,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Город Пермь, ул.Крупской, д.22 | 1359644,20 | ГВС, ТЕП | 1359644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Город Пермь, ул.Крупской, д.28 | 626493,40 | ЭЛ | 626493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Город Пермь, ул.Крупской, д.32 | 820250,92 | ГВС | 820250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Город Пермь, ул.Крупской, д.38 | 729008,26 | ГВС | 729008,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Город Пермь, ул.Крупской, д.41 | 1144388,28 | ГВС | 1144388,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Город Пермь, ул.Крупской, д.41а | 1935248,30 | ЭЛ, ГВС | 1935248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Город Пермь, ул.Крупской, д.45 | 883869,25 | ЭЛ, ГВС | 883869,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Город Пермь, ул.Крупской, д.49 | 787396,64 | ЭЛ, ГВС | 787396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/1 | 913028,25 | ТЕП | 913028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Город Пермь, ул.Крупской, д.65/2 | 3579744,76 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1311,00 | 3579744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Город Пермь, ул.Крупской, д.69/2 | 899094,29 | ТЕП | 899094,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/2 | 973698,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 973698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.68/3 | 975548,13 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 975548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.93 | 1861826,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042,00 | 1857509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.103 | 11736201,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1481,40 | 1573713,74 | 3498,60 | 5267315,35 | 359,90 | 4895172,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.30а | 862073,21 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 862073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.47 | 1810302,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1517957,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Город Пермь, ул.Ленина, д.69/ул.Плеханова, д.34 | 203925,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39789, 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164135,62 |
| 143 | Город Пермь, ул.Лобвинская, д.18 | 359249,91 | ТЕП | 359249,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.20 | 566521,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,40 | 566521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.26А | 1343044,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 1343044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.62Б | 899816,73 | ЭЛ | 899816,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Город Пермь, ул.Максима Горького, д.49 | 2001853,00 | ХВС, ГВС | 2001853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Город Пермь, ул.Малкова, д.10 | 2391912,24 | ТЕП | 2391912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.37 | 404529,54 | ТЕП, ГВС | 404529,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.107Б | 714525,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 714525,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.107В | 721106,26 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 721106,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.40 | 365207,62 | ТЕП | 365207,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.42 | 159678,14 | ЭЛ | 159678,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Город Пермь, ул.Мильчакова, д.29 | 1325852,78 | ЭЛ | 1325852,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Город Пермь, ул.Мира, д.51 | 895334,10 | ЭЛ | 895334,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Город Пермь, ул.Мира, д.57 | 2034702,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2034702,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Город Пермь, ул.Мира, д.63 | 548053,44 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548053,44 | 0,00 |
| 158 | Город Пермь, ул.Мира, д.65 | 1237940,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1237940,10 | 0,00 |
| 159 | Город Пермь, ул.Мира, д.66В | 1724627,60 | ЭЛ, ВОД | 1724627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Город Пермь, ул.Мира, д.67 | 920179,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920179,59 | 0,00 |
| 161 | Город Пермь, ул.Мира, д.69 | 1361756,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361756,66 | 0,00 |
| 162 | Город Пермь, ул.Мира, д.103 | 607558,98 | ЭЛ | 607558,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Город Пермь, ул.Мира, д.106 | 660361,73 | ТЕП | 660361,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Город Пермь, ул.Мира, д.108 | 622244,24 | ЭЛ | 622244,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Город Пермь, ул.Мира, д.112 | 2122840,40 | ТЕП | 2122840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.117 | 1636664,25 | ТЕП | 1636664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.25 | 295000,00 | ХВС,ГВС | 295000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.11а | 618572,78 | ТЕП | 618572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Город Пермь, ул.Пионерская, д.15 | 355925,02 | ЭЛ | 355925,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.13А | 295903,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 295903,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.19 | 5372208,89 | ТЕП,ХВС,ГВС,ВОД | 5372208,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Город Пермь, ул.Серпуховская, д.8 | 6975583,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 4618943,21 | 0,00 | 0,00 | 2490,00 | 2356640,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.14 | 2195795,26 | ТЕП | 2195795,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.2 | 569803,04 | ГАЗ | 512595,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57207,42 |
| 175 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.11 | 1032481,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 645676,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386805,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.15 | 317729,32 | ЭЛ | 317729,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Город Пермь, ул.Тбилисская, д.5 | 989314,72 | ЭЛ, ГАЗ | 953272,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36042,33 |
| 178 | Город Пермь, ул.Тбилисская, д.9 | 1455089,43 | ТЕП | 1455089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Город Пермь, ул.Уральская, д.110 | 3223716,88 | ТЕП | 3223716,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Город Пермь, ул.Углеуральская, д.22 | 2449523,30 | ТЕП | 2449523,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | Город Пермь, ул.Халтурина, д.12 | 3241434,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320,00 | 3241434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего на 2017 год: |  | 909611964,24 |  | 274568771,50 | 273,00 | 210993263,35 | 120507,20 | 300008404,31 | 1736,00 | 5074039,41 | 56409, 83 | 81916513, 01 | 3708,00 | 26199195, 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212716,40 | 10639060, 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объекты 2017 года |  | 705662579,89 |  | 274568771,50 | 3,00 | 7043879,00 | 120507,20 | 300008404,31 | 1736,00 | 5074039,41 | 56409, 83 | 81916513, 01 | 3708,00 | 26199195, 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212716,40 | 10639060, 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Веселая, д.5 | 587809,33 | ТЕП | 587809,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.10 | 1714202,88 | ЭЛ | 1714202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.2 | 434479,54 | ТЕП | 434479,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.4 | 1019221,15 | ТЕП | 1019221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.6 | 444397,37 | ЭЛ | 444397,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Мира, д.8 | 591949,05 | ЭЛ | 591949,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Молодежная, д.8 | 437744,80 | ЭЛ | 437744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.79 | 187920,00 | ЭЛ | 187920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.81 | 417873,49 | ЭЛ | 417873,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.81а | 817885,26 | ТЕП | 817885,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.83 | 420666,99 | ЭЛ | 420666,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Город Пермь, п.Новые Ляды, ул.Островского, д.83а | 472636,67 | ЭЛ | 472636,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Пермь, ул.1-й Дубровский пер, д.7 | 440142,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 440142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Город Пермь, ул.2-я Буровая, д.13 | 711740,53 | ТЕП | 711740,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Город Пермь, ул.2-я Гамовская, д.20 | 344839,23 | ЭЛ | 344839,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Город Пермь, ул.2-я Гамовская, д.22 | 793951,97 | ТЕП | 793951,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.49 | 877131,14 | ЭЛ | 877131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Город Пермь, ул.Автозаводская, д.51 | 2116982,63 | ТЕП | 2116982,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Город Пермь, ул.Адмирала Нахимова, д.16 | 675307,75 | ЭЛ | 675307,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Город Пермь, ул.Адмирала Ушакова, д.30 | 4909932,77 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1335,00 | 4909932,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Город Пермь, ул.Академика Вавилова, д.19 | 3821555,03 | ТЕП | 3821555,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Город Пермь, ул.Академика Курчатова, д.1 | 4381428,74 | ТЕП | 4381428,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Город Пермь, ул.Академика Курчатова, д.9 | 5384731,94 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575,00 | 5384731,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Город Пермь, ул.Анвара Гатауллина, д.12 | 1731894,55 | ТЕП | 1731894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.8 | 6288127,87 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889,00 | 6288127,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.12а | 489437,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 489437,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Город Пермь, ул.Аркадия Гайдара, д.18 | 1500000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Город Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.24 | 6558685,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1739,00 | 6558685,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Город Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.30 | 3730933,10 | ТЕП | 3730933,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Город Пермь, ул.Архитектора Свиязева, д.32 | 2540947,40 | ЭЛ | 2540947,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Город Пермь, ул.Барамзиной, д.70 | 1058641,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1058641,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Город Пермь, ул.Баумана, д.1 | 2838716,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234,00 | 2838716,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Город Пермь, ул.Баумана, д.8 | 2131141,26 | ТЕП | 2131141,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Город Пермь, ул.Баумана, д.9 | 1927376,37 | ХВС, ГВС | 1927376,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Город Пермь, ул.Баумана, д.10 | 1333957,90 | ТЕП | 1333957,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Город Пермь, ул.Баумана, д.21 | 3028513,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 3028513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Город Пермь, ул.Баумана, д.21а | 3481714,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 3481714,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Город Пермь, ул.Баумана, д.25а | 739500,72 | ЭЛ | 739500,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Город Пермь, ул.Баумана, д.29а | 726857,96 | ЭЛ | 726857,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Город Пермь, ул.Баумана, д.33 | 924908,68 | ЭЛ | 924908,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Город Пермь, ул.Бенгальская, д.6 | 2686423,76 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 2686423,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.11/2 | 2384426,91 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 2384426,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Город Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 | 1697766,91 | ТЕП | 1697766,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Город Пермь, ул.Боровая, д.22 | 72545,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72545,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Город Пермь, ул.Боровая, д.26 | 140170,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Город Пермь, ул.Боровая, д.30а | 463951,89 | ЭЛ | 463951,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Город Пермь, ул.Бородинская, д.33 | 80073,63 | ГАЗ | 80073,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Город Пермь, ул.Братская, д.2 | 4382183,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 4382183,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Город Пермь, ул.Братская, д.4 | 1280487,06 | ЭЛ | 1280487,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Город Пермь, ул.Братская, д.8 | 4328581,06 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 4328581,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Город Пермь, ул.Братская, д.12 | 5656551,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 5656551,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Город Пермь, ул.Братьев Игнатовых, д.15 | 3482996,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 3482996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Город Пермь, ул.Братьев Игнатовых, д.17 | 3536342,84 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 3536342,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Город Пермь, ул.Бумажников, д.2/ул.Корсуньская, д.3 | 683950,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 683950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Город Пермь, ул.Василия Каменского, д.32 | 119883,54 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119883,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Город Пермь, ул.Ветлужская, д.99 | 930582,09 | ЭЛ | 930582,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.7 | 193082,81 | ВОД | 193082,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Город Пермь, ул.Вижайская, д.25 | 3271364,81 | ЭЛ | 3271364,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.41а | 467695,76 | ЭЛ | 467695,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.75 | 132792,19 | ЭЛ | 132792,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Город Пермь, ул.Вильямса, д.77 | 185062,37 | ЭЛ | 185062,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.31а | 845534,42 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,40 | 845534,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Город Пермь, ул.Газеты Звезда, д.33 | 3041549,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1331,00 | 3041549,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Город Пермь, ул.Гарцовская, д.46 | 1145315,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 1145315,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Город Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.28 | 506440,13 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 506440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Город Пермь, ул.Героев Хасана, д.1 | 4683799,92 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 4683799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Город Пермь, ул.Героев Хасана, д.147 | 1658188,82 | ЭЛ | 1658188,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.5 | 968999,95 | ЭЛ | 968999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Город Пермь, ул.Глеба Успенского, д.22 | 1527571,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 1527571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Город Пермь, ул.Гремячинская, д.71 | 1085735,38 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1085735,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Город Пермь, ул.Грузинская, д.3 | 6035928,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1744,00 | 6035928,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.8 | 1310440,90 | ЭЛ | 1310440,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.10 | 2708609,33 | ХВС, ГВС | 2708609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Город Пермь, ул.Гусарова, д.16 | 4785549,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1714,00 | 4785549,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.17 | 460121,62 | ЭЛ | 460121,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.18 | 443360,61 | ЭЛ | 443360,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.20 | 604150,32 | ЭЛ | 604150,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.25 | 368425,61 | ЭЛ | 368425,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.25а | 853324,72 | ТЕП | 853324,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.27 | 830283,55 | ТЕП | 830283,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Город Пермь, ул.Дениса Давыдова, д.27а | 366668,87 | ЭЛ | 366668,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Город Пермь, ул.Дружбы, д. 4 | 946338,89 | ВОД | 946338,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Город Пермь, ул.Екатерининская, д.51 | 3104857,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 3104857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Город Пермь, ул.Елькина, д.2 | 2283000,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 2283000,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.30 | 4625683,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326,00 | 4625683,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.40 | 1696662,24 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,00 | 1696662,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Город Пермь, ул.Емельяна Ярославского, д.57 | 115207,79 | ВОД | 115207,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Город Пермь, ул.Закамская, д.2а | 1102402,68 | ЭЛ | 1102402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Город Пермь, ул.Закамская, д.2б | 1804556,86 | ЭЛ | 1804556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Город Пермь, ул.Закамская, д.2в | 1069157,12 | ЭЛ | 1069157,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Город Пермь, ул.Закамская, д.40 | 396187,84 | ЭЛ | 396187,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Город Пермь, ул.Закамская, д.42 | 182240,07 | ЭЛ | 182240,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Город Пермь, ул.Закамская, д.44 | 182124,88 | ЭЛ | 182124,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Город Пермь, ул.Закамская, д.46 | 660562,66 | ЭЛ | 660562,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Город Пермь, ул.Закамская, д.62 | 782229,80 | ЭЛ | 782229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Город Пермь, ул.Кавалерийская, д.17 | 1353862,52 | ТЕП | 1353862,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Город Пермь, ул.Качалова, д.14 | 446960,48 | ЭЛ | 446960,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Город Пермь, ул.Качалова, д.24 | 703876,36 | ЭЛ | 703876,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Город Пермь, ул.Качалова, д.25 | 901811,89 | ЭЛ | 901811,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Город Пермь, ул.Качалова, д.26 | 4096360,58 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 4096360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Город Пермь, ул.Ким, д.115 | 369186,11 | ЭЛ | 369186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.17 | 2071027,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1328,00 | 2071027,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.33 | 670383,12 | ЭЛ | 670383,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.51 | 445347,74 | ЭЛ | 445347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.55 | 467378,97 | ЭЛ | 467378,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Город Пермь, ул.Кировоградская, д.75 | 754706,59 | ЭЛ | 754706,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Город Пермь, ул.Клары Цеткин, д.13 | 411540,23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411540,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Город Пермь, ул.Клары Цеткин, д.17 | 362262,13 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362262,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Город Пермь, ул.Клары Цеткин, д.19 | 2186037,61 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 2186037,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Город Пермь, ул.Коминтерна, д.26 | 1708648,08 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 1708648,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Город Пермь, ул.Коминтерна, д.28 | 957287,40 | ЭЛ | 957287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.14 | 2175563,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | 2175563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.62 | 2560354,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | 2088617,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471737,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.76 | 2004161,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 2004161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Город Пермь, ул.Комсомольский проспект, д.96 | 2890533,21 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 2890533,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Город Пермь, ул.Корсуньская, д.9 | 665229,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 665229,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Город Пермь, ул.Корсуньская, д.29/ул.Пузырева, д.1 | 1919081,35 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,20 | 1919081,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Город Пермь, ул.Космонавта Беляева, д.39 | 781892,85 | ЭЛ | 781892,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Город Пермь, ул.Космонавта Беляева, д.41 | 1353421,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 1353421,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Город Пермь, ул.Космонавта Беляева, д.49 | 518063,42 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518063,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.7 | 912582,71 | ЭЛ | 912582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.9 | 2126554,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,00 | 2126554,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.11 | 907226,10 | ЭЛ | 907226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.22 | 969999,86 | ТЕП | 969999,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.38 | 1083607,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083607,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.40 | 509055,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.42 | 3848209,32 | ТЕП | 3848209,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.47 | 5619063,97 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 5619063,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Город Пермь, ул.Космонавта Леонова, д.56 | 516246,72 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516246,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Город Пермь, ул.Коспашская, д.15 | 3545513,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121,00 | 3545513,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Город Пермь, ул.Косякова, д.74 | 1698568,34 | ТЕП | 1698568,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Город Пермь, ул.Краснова, д.26 | 433789,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 433789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Город Пермь, ул.Краснополянская, д.10 | 2571192,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2156385,79 | 0,00 | 414806,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Город Пермь, ул.Краснополянская, д.15 | 477029,89 | ВОД | 477029,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Город Пермь, ул.Краснофлотская, д.15 | 2957572,61 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 2957572,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.5 | 3137401,62 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1108,00 | 3137401,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Город Пермь, ул.Крисанова, д.23 | 755772,16 | ЭЛ | 755772,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Город Пермь, ул.Крупской, д.30 | 1150836,84 | ЭЛ | 1150836,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Город Пермь, ул.Крупской, д.68 | 563441,99 | ГВС | 563441,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.72 | 1189696,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 1189696,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Город Пермь, ул.Куйбышева, д.165 | 899623,16 | ГВС | 899623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Город Пермь, ул.Кузбасская, д.32 | 1300130,54 | ТЕП | 1300130,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Город Пермь, ул.Кустовая, д.5 | 490227,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 490227,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.10 | 393941,52 | ЭЛ | 393941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, д.11 | 1301725,93 | ТЕП | 1301725,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Город Пермь, ул.Ласьвинская, 60а | 3114304,71 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 3114304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.35 | 3397003,10 | ТЕП | 3397003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.38 | 3800000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1653,00 | 3800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Город Пермь, ул.Лебедева, д.43 | 564745,26 | ГВС | 564745,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Город Пермь, ул.Ленина, д.39 | 2810640,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 2810640,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Город Пермь, ул.Ленина, д.65 | 6318268,97 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 6318268,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Город Пермь, ул.Ленина, д.78 | 924361,50 | ЭЛ | 924361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Город Пермь, ул.Ленина, д.7а | 1222297,34 | ТЕП | 1222297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Город Пермь, ул.Ленина, д.73 | 536093,39 | ЭЛ | 536093,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Город Пермь, ул.Ленина, д.75 | 941986,49 | ЭЛ | 941986,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Город Пермь, ул.Ленина, д.80 | 856153,56 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 856153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Город Пермь, ул.Ленина, д.82 | 918572,90 | ЭЛ | 918572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Город Пермь, ул.Ленина, д.84 | 918313,71 | ЭЛ | 918313,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Город Пермь, ул.Лепешинской, д.4 | 115720,26 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115720,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Город Пермь, ул.Липатова, д.4 | 930812,48 | ЭЛ | 930812,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Город Пермь, ул.Липатова, д.4а | 457299,32 | ЭЛ | 457299,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Город Пермь, ул.Липатова, д.5 | 3125354,28 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123,00 | 3125354,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Город Пермь, ул.Липатова, д.6 | 919523,27 | ЭЛ | 919523,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Город Пермь, ул.Липатова, д.10 | 936220,93 | ЭЛ | 936220,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Город Пермь, ул.Лобвинская, д.11 | 644017,40 | ТЕП | 644017,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Город Пермь, ул.Лобвинская, д.13 | 243012,35 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 243012,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Город Пермь, ул.Лодыгина, д.26 | 543293,14 | ЭЛ | 543293,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Город Пермь, ул.Лукоянова, д.4 | 2069169,07 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 2069169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.21 | 3372135,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 3372135,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.32 | 2106446,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 2106446,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.32а | 1431109,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,00 | 1431109,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.33 | 2566130,58 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2771,83 | 2566130,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.65 | 1238415,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 1238415,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.80 | 438098,54 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 438098,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.90 | 7043879,00 |  | 0,00 | 3,00 | 7043879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.95а | 1558184,17 | ТЕП | 1558184,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Город Пермь, ул.Луначарского, д.134 | 1794439,68 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1794439,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.28 | 907053,30 | ЭЛ | 907053,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.30 | 1115702,06 | ЭЛ | 1115702,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.32 | 903827,82 | ЭЛ | 903827,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.38 | 1440554,78 | ЭЛ | 1440554,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.98 | 1616221,20 | ТЕП | 1616221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.100 | 1995298,54 | ТЕП | 1995298,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | Город Пермь, ул.Магистральная, д.100а | 981692,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 981692,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Город Пермь, ул.Максима Горького, д.58 | 1062452,71 | ЭЛ | 1062452,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | Город Пермь, ул.Малая Ямская, д.5а | 2111771,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 2111771,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Город Пермь, ул.Малкова, д.4 | 4484251,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 4484251,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Город Пермь, ул.Малкова, д.6 | 5674931,46 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 5674931,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.16 | 1293967,87 | ЭЛ | 1293967,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.20 | 3776280,80 | ТЕП | 3776280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.28 | 4058840,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 4058840,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Город Пермь, ул.Макаренко, д.44 | 374837,00 | ЭЛ | 374837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.30 | 936998,50 | ЭЛ | 936998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.38 | 992947,91 | ЭЛ | 992947,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.40а | 1372272,35 | ЭЛ | 1372272,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | Город Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.107а | 776622,63 | ЭЛ | 776622,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Город Пермь, ул.Машинистов, д.50 | 460823,40 | ТЕП | 460823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Город Пермь, ул.Мелитопольская, д.28 | 3366901,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,00 | 3366901,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Город Пермь, ул.Механошина, д.10 | 1027663,52 | ЭЛ | 1027663,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.23 | 1095415,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095415,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.25 | 1080882,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080882,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.31 | 1090135,94 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090135,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Город Пермь, ул.Милиционера Власова, д.35 | 1090552,27 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090552,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Город Пермь, ул.Мира, д.20 | 1200284,72 | ЭЛ | 1200284,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Город Пермь, ул.Мира, д.49 | 2554230,57 | ТЕП | 2554230,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Город Пермь, ул.Мира, д.66 | 4763838,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1309,00 | 4763838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Город Пермь, ул.Мира, д.66а | 1019571,00 | ЭЛ | 1019571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Город Пермь, ул.Мира, д.66б | 1045374,90 | ЭЛ | 1045374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Город Пермь, ул.Мира, д.70б | 3477967,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 3477967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Город Пермь, ул.Мира, д.73 | 475068,30 | ЭЛ | 475068,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Город Пермь, ул.Мира, д.75 | 927615,79 | ЭЛ | 927615,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Город Пермь, ул.Мира, д.79 | 463635,10 | ЭЛ | 463635,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Город Пермь, ул.Мира, д.81 | 933577,18 | ЭЛ | 933577,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Город Пермь, ул.Мира, д.85 | 1074653,53 | ТЕП | 1074653,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Город Пермь, ул.Мира, д.88 | 1081200,86 | ЭЛ | 1081200,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Город Пермь, ул.Мира, д.89 | 445318,94 | ЭЛ | 445318,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Город Пермь, ул.Мира, д.90 | 913072,30 | ЭЛ | 913072,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Город Пермь, ул.Мира, д.91 | 2444367,60 | ТЕП | 2444367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Город Пермь, ул.Мира, д.93 | 1903734,93 | ТЕП | 1903734,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Город Пермь, ул.Мира, д.95 | 2355208,29 | ТЕП | 2355208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Город Пермь, ул.Мира, д.98 | 2405051,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2405051,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Город Пермь, ул.Мира, д.98а | 751711,91 | ГВС | 751711,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Город Пермь, ул.Мира, д.107 | 808906,31 | ЭЛ | 808906,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Город Пермь, ул.Мира, д.110 | 1765621,48 | ТЕП | 1765621,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Город Пермь, ул.Мира, д.116 | 1878155,89 | ТЕП | 1878155,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | Город Пермь, ул.Мира, д.120 | 1623701,23 | ТЕП | 1623701,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Город Пермь, ул.Мира, д.122а | 761071,17 | ЭЛ | 761071,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Город Пермь, ул.Мира, д.128 | 2103558,64 | ТЕП | 2103558,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Город Пермь, ул.Мира, д.130 | 928249,37 | ЭЛ | 928249,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Город Пермь, ул.Мира, д.132 | 3746640,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053,00 | 3746640,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.101а | 645486,69 | ТЕП | 645486,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.27 | 1446313,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 1446313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.53а | 524602,58 | ЭЛ | 524602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.53б | 1345854,52 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1345854,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.74 | 463923,09 | ЭЛ | 463923,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.76 | 967732,80 | ЭЛ | 967732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.93 | 1181343,62 | ЭЛ | 1181343,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.96 | 1573087,78 | ЭЛ | 1573087,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.121 | 2086595,00 | ТЕП | 2086595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.152 | 2147169,90 | ТЕП | 2147169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.155 | 1075187,81 | ТЕП | 1075187,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | Город Пермь, ул.Монастырская, д.161 | 2493087,99 | ТЕП | 2493087,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Город Пермь, ул.Моторостроителей, д.5 | 9942999,05 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2229,00 | 9942999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.3 | 295189,75 | ЭЛ | 295189,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.48 | 780060,48 | ТЕП | 780060,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.48а | 628189,12 | ТЕП | 628189,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.52 | 2368565,49 | ТЕП | 2368565,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.55 | 845581,09 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845581,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.60 | 3257954,65 | ТЕП | 3257954,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Город Пермь, ул.Николая Быстрых, д.6 | 875096,96 | ТЕП | 875096,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Город Пермь, ул.Николая Быстрых, д.10 | 4929509,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 4929509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Город Пермь, ул.Николая Островского, д.70 | 5679876,71 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2167,00 | 5679876,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Город Пермь, ул.Новосибирская, д.4 | 756217,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 756217,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | Город Пермь, ул.Никулина, д.35 | 2247482,47 | ТЕП | 2247482,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.18 | 737427,19 | ЭЛ | 737427,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.19 | 839894,04 | ЭЛ | 839894,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.20 | 897290,44 | ЭЛ | 897290,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.22 | 921942,39 | ЭЛ | 921942,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.26 | 915376,22 | ЭЛ | 915376,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Город Пермь, ул.Одоевского, д.28 | 1008512,18 | ЭЛ | 1008512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Город Пермь, ул.Оршанская, д.3 | 1217776,73 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1217776,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Город Пермь, ул.Оршанская, д.5 | 475221,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 475221,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | Город Пермь, ул.Оршанская, д.7 | 477181,82 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 477181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Город Пермь, ул.Оршанская, д.9 | 1205584,62 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1205584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Город Пермь, ул.Осинская, д.2а | 1856670,84 | ТЕП | 1856670,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | Город Пермь, ул.Охотников, д.25 | 3437938,44 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,00 | 3437938,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.1 | 3483484,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 3483484,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Город Пермь, ул.Патриса Лумумбы, д.7 | 1360060,27 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 1360060,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.46 | 3485349,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1109,00 | 3485349,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.64 | 2019274,71 | ТЕП | 2019274,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.70 | 717987,87 | ЭЛ | 717987,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.76 | 2386263,78 | ТЕП | 2386263,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.86 | 389333,68 | ЭЛ | 389333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.88 | 929746,92 | ЭЛ | 929746,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.101 | 3606075,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3606075,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | Город Пермь, ул.Пионерская, д.8 | 462799,93 | ЭЛ | 462799,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.33 | 730601,83 | ЭЛ | 730601,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Город Пермь, ул.Плеханова, д.62 | 571516,16 | ЭЛ | 571516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.17/1 | 195293,10 | ВОД | 195293,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Город Пермь, ул.Подлесная, д.17/2 | 180166,54 | ЭЛ | 180166,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Город Пермь, ул.Пономарева, д.65 | 663860,55 | ЭЛ | 663860,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Город Пермь, ул.Пушкарская, д.65 | 500000,00 | ГВС | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.7 | 9814559,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2758,00 | 9814559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.27 | 7174454,94 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2760,00 | 7174454,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.29 | 536582,97 | ЭЛ | 536582,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.35 | 1120401,94 | ТЕП | 1120401,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | Город Пермь, ул.Пушкина, д.37 | 512545,98 | ВОД | 512545,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.1 | 5195127,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 5195127,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.3а | 2247682,83 | ТЕП | 2247682,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Город Пермь, ул.Рабочая, д.25 | 959104,60 | ЭЛ | 959104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | Город Пермь, ул.Репина, д.11 | 263660,82 | ВОД | 263660,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Город Пермь, ул.Репина, д.27 | 3317137,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983,00 | 3317137,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | Город Пермь, ул.Самолетная, д.36 | 700000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | Город Пермь, ул.Связистов, д.4 | 2198054,87 | ЭЛ | 2198054,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | Город Пермь, ул.Связистов, д.18 | 566361,13 | ЭЛ | 566361,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | Город Пермь, ул.Связистов, д.20 | 2608385,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042,00 | 2608385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | Город Пермь, ул.Связистов, д.26 | 912784,30 | ЭЛ | 912784,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | Город Пермь, ул.Семченко, д.17 | 1736348,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 1736348,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.3 | 6296325,37 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014,00 | 6296325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.5 | 6307453,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025,00 | 6307453,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.7 | 6262099,94 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015,00 | 6262099,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.11 | 6060001,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1725,00 | 6060001,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Город Пермь, ул.Серебрянский проезд, д.13 | 6025356,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1715,00 | 6025356,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Город Пермь, ул.Сестрорецкая, д.19а | 3185380,22 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 3185380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Город Пермь, ул.Сибирская, д.1 | 3729129,88 | ТЕП | 3729129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | Город Пермь, ул.Сибирская, д.4а | 2968626,21 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 | 2968626,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | Город Пермь, ул.Сивкова, д.3а | 3798787,68 | ТЕП | 3798787,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | Город Пермь, ул.Сивкова, д.5 | 1750855,62 | ВОД | 1750855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.13 | 763157,10 | ЭЛ | 763157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Город Пермь, ул.Снайперов, д.15 | 2144097,74 | ТЕП | 2144097,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Город Пермь, ул.Советской Армии, д.5 | 979493,30 | ХВС, ГВС | 979493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Город Пермь, ул.Советской Армии, д.9 | 492623,06 | ГВС | 492623,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Город Пермь, ул.Советская, д.21 | 438925,03 | ВОД | 438925,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Город Пермь, ул.Советская, д.22 | 2584147,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422,00 | 2584147,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Город Пермь, ул.Советская, д.25 | 760552,79 | ЭЛ | 760552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Город Пермь, ул.Советская, д.28 | 1074987,45 | ТЕП | 1074987,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.1 | 1426011,28 | ЭЛ | 1426011,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.3 | 5931709,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1727,30 | 5931709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.4 | 2846065,47 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 2846065,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.6 | 2825173,26 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,00 | 2825173,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.11 | 3821695,27 | ТЕП | 3821695,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.34 | 5444839,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3541,00 | 5444839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.39 | 1519752,03 | ЭЛ | 1519752,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Город Пермь, ул.Солдатова, д.41 | 2660215,15 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 2660215,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.12 | 552348,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552348,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | Город Пермь, ул.Соловьева, д.14 | 4026709,54 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219,00 | 4026709,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.5 | 1333745,90 | ВОД | 1333745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.7а | 731465,80 | ЭЛ | 731465,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Город Пермь, ул.Стахановская, д.15 | 1648339,56 | ЭЛ | 1648339,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.34/4 | 773685,13 | ЭЛ | 773685,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Город Пермь, ул.Степана Разина, д.79 | 480451,31 | ГВС | 480451,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Город Пермь, ул.Студенческая, д.20 | 472332,39 | ЭЛ | 472332,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Город Пермь, ул.Сухумская, д.5 | 470772,14 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 470772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Город Пермь, ул.Сухумская, д.10 | 673921,29 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 673921,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | Город Пермь, ул.Таборская, д.12 | 873704,06 | ЭЛ | 873704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | Город Пермь, ул.Таборская, д.22 | 6074070,01 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1740,00 | 6074070,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Город Пермь, ул.Танкистов, д.48 | 622939,57 | ХВС, ГВС | 622939,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | Город Пермь, ул.Танкистов, д.68 | 1111323,71 | ГВС | 1111323,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | Город Пермь, ул.Танкистов, д.70 | 906736,51 | ЭЛ | 906736,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | Город Пермь, ул.Толмачёва, д.32 | 733510,53 | ЭЛ | 733510,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Город Пермь, ул.Тургенева, д.18/1 | 350000,00 | ГВС | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Город Пермь, ул.Уральская, д. 103 | 2692379,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2257588,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434791,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Город Пермь, ул.Уфимская, д.4 | 8301904,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2821,00 | 8301904,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | Город Пермь, ул.Уфимская, д.10 | 5731229,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1311,00 | 5731229,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.155 | 458422,48 | ЭЛ | 458422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.157 | 461388,77 | ЭЛ | 461388,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.161 | 455484,98 | ЭЛ | 455484,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | Город Пермь, ул.Хабаровская, д.165 | 1095525,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1095525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | Город Пермь, ул.Хохрякова, д.6а | 1941572,97 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 1941572,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Город Пермь, ул.Цимлянская, д.1 | 751365,91 | ЭЛ | 751365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.15 | 3531503,29 | ЭЛ | 3531503,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.17 | 544778,89 | ЭЛ | 544778,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Город Пермь, ул.Челюскинцев, д.19 | 2884382,93 | ГВС | 2884382,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.17 | 1275162,12 | ЭЛ | 1275162,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.18 | 3667167,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1542,00 | 3667167,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.19 | 3263615,52 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1771,00 | 3263615,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.26 | 598061,78 | ВОД | 598061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | Город Пермь, ул.Чердынская, д.29 | 3718377,33 | ТЕП | 3718377,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.9 | 2107031,51 | ТЕП | 2107031,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Город Пермь, ул.Чистопольская, д.15 | 868001,86 | ЭЛ | 868001,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Город Пермь, ул.Чкалова, д.20 | 1579221,76 | ТЕП | 1579221,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | Город Пермь, ул.Чкалова, д.48 | 5403734,84 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 5403734,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Город Пермь, ул.Чкалова, д.54 | 765488,39 | ВОД | 765488,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | Город Пермь, ул.Шарташская, д.4 | 1714507,82 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,00 | 1714507,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.6 | 780481,69 | ЭЛ | 780481,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.10 | 912208,32 | ЭЛ | 912208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.19 | 1721085,83 | ЭЛ | 1721085,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.23 | 1304249,11 | ЭЛ | 1304249,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | Город Пермь, ул.Шишкина, д.31 | 1053467,42 | ЭЛ | 1053467,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.49 | 979972,37 | ЭЛ | 979972,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.51 | 932396,42 | ЭЛ | 932396,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.53 | 1007417,81 | ЭЛ | 1007417,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.171А | 900000,00 | ХВС, ГВС | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.175А | 659439,50 | ЭЛ | 659439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.177 | 1035991,30 | ВОД | 1035991,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.179А | 648467,08 | ЭЛ | 648467,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.191 | 927586,99 | ЭЛ | 927586,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.193 | 827627,80 | ЭЛ | 827627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.199 | 919926,45 | ЭЛ | 919926,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.203 | 921798,39 | ЭЛ | 921798,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.205 | 917420,94 | ЭЛ | 917420,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Город Пермь, ул.Шоссе Космонавтов, д.209 | 723344,48 | ЭЛ | 723344,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Город Пермь, ул.Юрша, д.92 | 498222,70 | ЭЛ | 498222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12а | 4027109,06 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13330, 00 | 4027109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.12б | 912815,98 | ЭЛ | 912815,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Город Пермь, ул.Ямпольская, д.14а | 938496,05 | ЭЛ | 938496,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | Город Пермь, ул.Нефтяников, 20 | 103676,40 | ЭЛ | 103676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | Город Пермь, Шоссе Космонатов, 183 | 4232333,28 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1324,30 | 4232333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | Город Пермь, ул.Николая Островского, 15а/1 | 395465,75 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 395465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | Город Пермь, ул.Писарева, 34 | 4207828,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1591,00 | 4207828,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | Город Пермь, ул.Солдатова, 8 | 1253194,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 | 1253194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | Город Пермь, ул.Чернышевского, 17 | 3913509,93 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 3913509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | Город Пермь, ул.Стахановская, 44 | 1002381,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1002381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | Город Пермь, ул.Транспортная, д.29 | 885803,96 | ВОД | 544566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | Город Пермь, ул.Закамская, 20 | 279638,29 | ЭЛ | 279638,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | Город Пермь, ул.Попова, д.57 | 1936049,84 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1936049,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | Город Пермь, ул.Нефтяников, д.8а | 742123,26 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 742123,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена лифтового оборудования |  | 203949384,35 |  | 0,00 | 270,00 | 203949384,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Город Пермь, пр-кт Декабристов, д.3 | 2394750,95 |  | 0,00 | 3,00 | 2394750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Город Пермь, пр-кт Декабристов, д.41 | 1569476,38 |  | 0,00 | 2,00 | 1569476,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.10/3 | 1221440,89 |  | 0,00 | 2,00 | 1221440,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.20/1 | 2649126,90 |  | 0,00 | 4,00 | 2649126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.22/1 | 5121661,75 |  | 0,00 | 8,00 | 5121661,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.2А | 2930602,10 |  | 0,00 | 2,00 | 2930602,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Пермь, пр-кт Парковый, д.8 | 1217798,59 |  | 0,00 | 2,00 | 1217798,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Город Пермь, ул. 25-го Октября, д.66 | 3509907,17 |  | 0,00 | 3,00 | 3509907,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Город Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д.29/1 | 1237496,08 |  | 0,00 | 2,00 | 1237496,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Город Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.22А | 1140937,24 |  | 0,00 | 2,00 | 1140937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Город Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.22 | 1604097,19 |  | 0,00 | 3,00 | 1604097,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Город Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.28А | 1161899,43 |  | 0,00 | 2,00 | 1161899,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Город Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.28Б | 1191461,48 |  | 0,00 | 2,00 | 1191461,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Город Пермь, ул. Братская, д.6А | 2418848,90 |  | 0,00 | 2,00 | 2418848,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Город Пермь, ул. Вижайская, д.24 | 1218051,52 |  | 0,00 | 2,00 | 1218051,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Город Пермь, ул. Вижайская, д.28 | 1258806,06 |  | 0,00 | 2,00 | 1258806,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Город Пермь, ул. Вильямса, д.18 | 1297189,30 |  | 0,00 | 2,00 | 1297189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Город Пермь, ул. Генерала Черняховского, д.90 | 1278503,56 |  | 0,00 | 2,00 | 1278503,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Город Пермь, ул. Генерала Черняховского, д.94 | 1284131,41 |  | 0,00 | 2,00 | 1284131,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Город Пермь, ул. Гусарова, д.7 | 2215067,40 |  | 0,00 | 4,00 | 2215067,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Город Пермь, ул. Гусарова, д.9 | 3594998,85 |  | 0,00 | 6,00 | 3594998,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Город Пермь, ул. Гусарова, д.9/2 | 1207301,69 |  | 0,00 | 2,00 | 1207301,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Город Пермь, ул. Елькина, д.3 | 5747377,95 |  | 0,00 | 5,00 | 5747377,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Город Пермь, ул. Елькина, д.7 | 7462585,50 |  | 0,00 | 3,00 | 7462585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.13 | 1226145,52 |  | 0,00 | 2,00 | 1226145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.17 | 1194781,29 |  | 0,00 | 2,00 | 1194781,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.21 | 1218652,25 |  | 0,00 | 2,00 | 1218652,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.23 | 1225427,81 |  | 0,00 | 2,00 | 1225427,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Город Пермь, ул. Запорожская, д.25 | 2436861,86 |  | 0,00 | 4,00 | 2436861,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Город Пермь, ул. Кабельщиков, д.83 | 3839146,64 |  | 0,00 | 6,00 | 3839146,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Город Пермь, ул. Кабельщиков, д.87 | 1219022,17 |  | 0,00 | 2,00 | 1219022,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Город Пермь, ул. Карбышева, д.74 | 3134083,72 |  | 0,00 | 5,00 | 3134083,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Город Пермь, ул. Карбышева, д.78/3 | 2419978,29 |  | 0,00 | 4,00 | 2419978,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Город Пермь, ул. Карбышева, д.82/1 | 2408662,51 |  | 0,00 | 4,00 | 2408662,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Город Пермь, ул. Карбышева, д.86 | 2068743,14 |  | 0,00 | 2,00 | 2068743,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.25 | 1223616,15 |  | 0,00 | 1,00 | 1223616,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.27 | 1138218,17 |  | 0,00 | 1,00 | 1138218,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.57 | 751666,63 |  | 0,00 | 1,00 | 751666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.71 | 757136,40 |  | 0,00 | 1,00 | 757136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.73 | 1091959,08 |  | 0,00 | 1,00 | 1091959,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.75 | 3573467,55 |  | 0,00 | 6,00 | 3573467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.75Б | 3577672,64 |  | 0,00 | 6,00 | 3577672,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Город Пермь, ул. Карпинского, д.83 | 3634678,40 |  | 0,00 | 6,00 | 3634678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Город Пермь, ул. Клары Цеткин, д.29 | 1342907,73 |  | 0,00 | 1,00 | 1342907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Город Пермь, ул. Коломенская, д.32 | 2414119,63 |  | 0,00 | 4,00 | 2414119,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Город Пермь, ул. Коломенская, д.7 | 7884204,67 |  | 0,00 | 6,00 | 7884204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.40 | 1218430,93 |  | 0,00 | 2,00 | 1218430,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.47 | 741928,54 |  | 0,00 | 1,00 | 741928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.48 | 1829590,85 |  | 0,00 | 3,00 | 1829590,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.49А | 1969433,60 |  | 0,00 | 3,00 | 1969433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.51А | 757168,02 |  | 0,00 | 1,00 | 757168,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.52 | 1221655,88 |  | 0,00 | 2,00 | 1221655,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Город Пермь, ул. Космонавта Беляева, д.54 | 1221972,05 |  | 0,00 | 2,00 | 1221972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Город Пермь, ул. Куйбышева, д.67/1 | 2908874,61 |  | 0,00 | 4,00 | 2908874,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Город Пермь, ул. Куйбышева, д.79 | 3771034,77 |  | 0,00 | 3,00 | 3771034,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Город Пермь, ул. Куйбышева, д.79А | 2186896,50 |  | 0,00 | 4,00 | 2186896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Город Пермь, ул. Куйбышева, д.89А | 1232342,49 |  | 0,00 | 2,00 | 1232342,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Город Пермь, ул. Куфонина, д.11 | 1253273,05 |  | 0,00 | 2,00 | 1253273,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Город Пермь, ул. Куфонина, д.13 | 1232257,12 |  | 0,00 | 2,00 | 1232257,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Город Пермь, ул. Куфонина, д.15 | 1235333,47 |  | 0,00 | 2,00 | 1235333,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Город Пермь, ул. Лодыгина, д.50/1 | 627664,08 |  | 0,00 | 1,00 | 627664,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Город Пермь, ул. Лодыгина, д.50/2 | 629719,20 |  | 0,00 | 1,00 | 629719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Город Пермь, ул. Лодыгина, д.52А | 1230635,16 |  | 0,00 | 2,00 | 1230635,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Город Пермь, ул. Льва Шатрова, д.34 | 3033446,27 |  | 0,00 | 4,00 | 3033446,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Город Пермь, ул. Льва Шатрова, д.35 | 3135664,58 |  | 0,00 | 5,00 | 3135664,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Город Пермь, ул. Малкова, д.28/1 | 626715,57 |  | 0,00 | 1,00 | 626715,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Город Пермь, ул. Малкова, д.28/5 | 615112,07 |  | 0,00 | 1,00 | 615112,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Город Пермь, ул. Милиционера Власова, д.15 | 1842300,95 |  | 0,00 | 3,00 | 1842300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Город Пермь, ул. Милиционера Власова, д.17 | 8467394,65 |  | 0,00 | 14,00 | 8467394,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Город Пермь, ул. Мира, д.78А | 2971352,01 |  | 0,00 | 2,00 | 2971352,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Город Пермь, ул. Моторостроителей, д.15 | 3081787,00 |  | 0,00 | 2,00 | 3081787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Город Пермь, ул. Моторостроителей, д.17 | 3071558,50 |  | 0,00 | 2,00 | 3071558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Город Пермь, ул. Народовольческая, д.39 | 1267722,10 |  | 0,00 | 2,00 | 1267722,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Город Пермь, ул. Народовольческая, д.42 | 575938,39 |  | 0,00 | 1,00 | 575938,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Город Пермь, ул. Никулина, д.10Б | 1208597,99 |  | 0,00 | 2,00 | 1208597,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Город Пермь, ул. Новосибирская, д.15 | 655265,88 |  | 0,00 | 1,00 | 655265,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Город Пермь, ул. Новосибирская, д.26 | 1225987,43 |  | 0,00 | 2,00 | 1225987,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Город Пермь, ул.Петропавловская, д.85 | 2492144,03 |  | 0,00 | 2,00 | 2492144,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Город Пермь, ул. Плеханова, д.70 | 1361150,84 |  | 0,00 | 1,00 | 1361150,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Город Пермь, ул. Пулковская, д.11 | 1230951,33 |  | 0,00 | 2,00 | 1230951,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Город Пермь, ул. Пулковская, д.9 | 1219948,55 |  | 0,00 | 2,00 | 1219948,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Город Пермь, ул. Революции, д.3/4Б | 1289912,35 |  | 0,00 | 1,00 | 1289912,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Город Пермь, ул. Революции, д.3/4В | 1289912,35 |  | 0,00 | 1,00 | 1289912,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Город Пермь, ул. Репина, д.21 | 939482,11 |  | 0,00 | 1,00 | 939482,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Город Пермь, ул. Репина, д.29 | 895746,08 |  | 0,00 | 1,00 | 895746,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Город Пермь, ул. Самолетная, д.56 | 2371572,40 |  | 0,00 | 4,00 | 2371572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Город Пермь, ул. Самолетная, д.62А | 1227852,85 |  | 0,00 | 2,00 | 1227852,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Город Пермь, ул. Серединная, д.2 | 1560339,02 |  | 0,00 | 1,00 | 1560339,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Город Пермь, ул. Сибирская, д.50 | 1171026,55 |  | 0,00 | 1,00 | 1171026,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Город Пермь, ул. Советской Армии, д.23 | 1568148,46 |  | 0,00 | 2,00 | 1568148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Город Пермь, ул. Солдатова, д.24 | 1206100,23 |  | 0,00 | 2,00 | 1206100,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Город Пермь, ул. Строителей, д.24В | 2380399,92 |  | 0,00 | 4,00 | 2380399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Город Пермь, ул. Строителей, д.34 | 3168704,52 |  | 0,00 | 6,00 | 3168704,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Город Пермь, ул. Тбилисская, д.1А | 1235883,61 |  | 0,00 | 1,00 | 1235883,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Город Пермь, ул. Тбилисская, д.23 | 1213941,29 |  | 0,00 | 2,00 | 1213941,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Город Пермь, ул. Тбилисская, д.29 | 1223394,83 |  | 0,00 | 2,00 | 1223394,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Город Пермь, ул. Толбухина, д.6 | 1804328,73 |  | 0,00 | 3,00 | 1804328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Город Пермь, ул. Фонтанная, д.1А/2 | 1193896,01 |  | 0,00 | 1,00 | 1193896,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Город Пермь, ул. Фонтанная, д.2А | 3736411,02 |  | 0,00 | 3,00 | 3736411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Город Пермь, ул. Яблочкова, д.23А | 1209641,36 |  | 0,00 | 2,00 | 1209641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Город Пермь, ул. Яблочкова, д.23Б | 1211443,54 |  | 0,00 | 2,00 | 1211443,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Город Пермь, ул. Янаульская, д.6 | 1035177,81 |  | 0,00 | 1,00 | 1035177,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Город Пермь, ул. Янаульская, д.8 | 1035430,74 |  | 0,00 | 1,00 | 1035430,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Город Пермь, Шоссе Космонавтов, д.84 | 914719,54 |  | 0,00 | 2,00 | 914719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Включено информационно (капитальный ремонт выполнен в 2015 году).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

| Наименование муниципального района/городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по МО | 2755847,60 | 110851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1131232580,94 | 1131232580,94 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2015 г.* | 4719,20 | 205,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653464,48 | 653464,48 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2016 г. | 632768,20 | 23764,0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220967152,22 | 220967152,22 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2017 г. | 2118360,20 | 86882,0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909611964,24 | 909611964,24 |

* Включено информационно (капитальный ремонт выполнен в 2015 году).