27.06.2017

492

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 911 
(в ред. от 17.03.2017 № 196, от 24.04.2017 № 311, от 01.06.2017 № 428).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.06.2017 № 492

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 911

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку 1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 4033,47 | 1735,6 | 1626,6 | бюджет города Перми | 7645,072 | 2723,200 | 2723,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 5739,9 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 9959,573 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 2880,0 | 1602,1 | 1501,5 | бюджет города Перми | 3080,576 | 2513,700 | 2513,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 11520,4 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 16964,290 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 2787,9 | 2136,1 | 2002,0 | бюджет города Перми | 4065,239 | 3351,600 | 3351,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 1783,6 | 1335,1 | 1251,3 | бюджет города Перми | 2600,820 | 2094,800 | 2094,800 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 8614,0 | 2536,6 | 2377,3 | бюджет города Перми | 20225,770 | 3980,000 | 3980,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 357,5 | 267,0 | 250,3 | бюджет города Перми | 505,264 | 419,000 | 419,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 37716, 77 | 13350,7 | 12512,5 | бюджет города Перми | 65046, 604 | 20947, 600 | 20947, 600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1073,4 | 560,8 | 525,6 | бюджет города Перми | 384,145 | 232,700 | 232,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 905,2 | 897,5 | 841,2 | бюджет города Перми | 347,890 | 372,400 | 372,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 1406,45 | 785,0 | 735,7 | бюджет города Перми | 342,286 | 325,700 | 325,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 815,1 | 617,0 | 578,2 | бюджет города Перми | 314,307 | 256,000 | 256,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | кв.м | 1171,3 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 451,700 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | кв.м | 749,4 | 729,3 | 683,5 | бюджет города Перми | 288,980 | 302,600 | 302,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 1367,8 | 953,7 | 893,8 | бюджет города Перми | 527,459 | 395,700 | 395,700 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 146,08 | 112,3 | 105,3 | бюджет города Перми | 56,200 | 46,600 | 46,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 7634,73 | 5609,3 | 5257,1 | бюджет города Перми | 2712,967 | 2327,400 | 2327,400 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2016 году) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми | 367,997 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 8 | - | - | бюджет города Перми | 1265,201 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 596,038 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 12 | - | - | бюджет города Перми | 1453,410 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 563,361 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 6 | - | - | бюджет города Перми | 1898,113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 174,636 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 51 | - | - | бюджет города Перми | 6318,756 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2017 году) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 4640,488 | 0,000 |

2. В приложении 1:

2.1. строки 1.1.1.1.1.3.9, 1.1.1.1.1.3.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3.9 | ул.Липатова от ул.Кировоградской до ул.Магистральной | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2017 | 15.10.2017 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м | 7000,0 | бюджет Российской Федерации | 6539,60447 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3.10 | ул.Магистральная от ул.Сысольской до ул.Ласьвинской |  | 15.04.2017 | 15.10.2017 |  | кв.м | 9000,0 | бюджет Российской Федерации | 7960,39553 |

2.2. строку 1.1.1.1.4.1.19 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1.19 | ул.Водопроводная 3-я | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 355 | бюджет города Перми | 798,11084 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.1.1.1.4.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1.22 | тротуар от ул.Маяковского до ул.Маяковского,45 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 184 | бюджет города Перми | 322,68516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строки 1.1.1.1.4.2.141-1.1.1.1.4.2.144 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2.141 | ул.Левченко от ул.Стахановской до ул.Капитана Гастелло | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 576,0 | бюджет города Перми | 1234,68691 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.2.142 | ул.Нефтяников от ул.Качалова до ул.Космонавта Леонова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 554,0 | бюджет города Перми | 899,10572 |
| 1.1.1.1.4.2.143 | ул.Модельная от проспекта Декабристов до ул.Танкистов |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 294,0 | бюджет города Перми | 664,83796 |
| 1.1.1.1.4.2.144 | Технический проезд по шоссе Космонавтов от ул.Качалова до ул.Космонавта Леонова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 198,0 | бюджет города Перми | 542,55102 |

2.5. после строки 1.1.1.1.4.2.144 дополнить строками 1.1.1.1.4.2.145-1.1.1.1.4.2.1413 следующего содержания:

| 1.1.1.1.4.2.145 | проспект Декабристов от проспекта Декабристов, 75 до проспекта Декабристов,91 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 294,0 | бюджет города Перми | 281,64405 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.2.146 | ул.Космонавта Леонова от ул.Космонавта Леонова,43а до ул.Космонавта Леонова, 43б |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 242,0 | бюджет города Перми | 405,11983 |
| 1.1.1.1.4.2.147 | ул.Кавалерийская от ул.Танкистов до проспекта Декабристов |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 316,2 | бюджет города Перми | 507,16612 |
| 1.1.1.1.4.2.148 | ул.Чайковского (вдоль детского сада № 271) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 226,8 | бюджет города Перми | 309,68788 |
| 1.1.1.1.4.2.149 | тротуар по ул.Кавалерийской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 32,0 | бюджет города Перми | 46,58714 |
| 1.1.1.1.4.2.1410 | ул.Встречная от остановки «Санаторий «Энергетик» до ул.Встречной,31а |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 105,0 | бюджет города Перми | 302,66448 |
| 1.1.1.1.4.2.1411 | ул.Молодежная от ул.Карпинского до ул.Карпинского,51 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 231,0 | бюджет города Перми | 382,08164 |
| 1.1.1.1.4.2.1412 | ул.Мира от ул.Одоевского до ул.Качалова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 790,0 | бюджет города Перми | 422,28426 |
| 1.1.1.1.4.2.1413 | ул.Чайковского от ул.Кавалерийской до ул.Снайперов |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 680,0 | бюджет города Перми | 830,14699 |

2.6. строки 1.1.1.1.4.3.12-1.1.1.1.4.3.29 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.3.12 | ул.Кировоградская от ул.Торговой до ул.Липатова | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 810 | бюджет города Перми | 3080,576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.3.13 | ул.Маршала Рыбалко, 107 (подходы к спортивной площадке) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 180 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.14 | ул.Торговая от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 325 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.15 | тротуар от ул.Адмирала Ушакова,28 до ул.Адмирала Ушакова, 30 |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 120 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.16 | ул.Ласьвинская от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 390 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.17 | ул.Туапсинская от ул.Калинина до ул.Капитана Пирожкова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 180 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.18 | ул.Капитана Пирожкова от ул.Туапсинской до ул.Капитанской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 210 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.19 | ул.Сысольская,10/5 (подходы к ДЮСШОР Кировского района) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 90 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.20 | ул.Сокольская от ул.Камышинской до ул.Буксирной |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 350 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.21 | ул.Калинина от ул.Кировоградской до ул.Юнг Прикамья |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 90 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.22 | ул.Александра Невского от ул.Федосеева до ул.Адмирала Нахимова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 135 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.23 | ул.Кировоградская от ул.Торговой до ул.Липатова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 300 | бюджет города Перми | 342,286 |
| 1.1.1.1.4.3.24 | ул.Маршала Рыбалко, 107 (подходы к спортивной площадке) |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | - кв.м | 300 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.25 | ул.Ласьвинская от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 260 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.26 | ул.Туапсинская от ул.Калинина до ул.Капитана Пирожкова |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 70 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.27 | ул.Капитана Пирожкова от ул.Туапсинской до ул.Капитанской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 80 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.28 | ул.Сокольская от ул.Камышинской до ул.Буксирной |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 240 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3.29 | ул.Калинина от ул.Кировоградской до ул.Юнг Прикамья |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 156,45 |  |  |

2.7. строку 1.1.1.1.4.4.13 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.13 | ул.Куйбышева от ул.Ленина до ул.Советской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1615 | бюджет города Перми | 2161,265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строки 1.1.1.1.4.4.161, 1.1.1.1.4.4.162 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.161 | проспект Комсомольский от ул.Петропавловской до ул.Советской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1706,0 | бюджет города Перми | 2338,769 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.4.162 | проспект Комсомольский от ул.Советской до ул.Монастырской |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 1070,4 | бюджет города Перми | 1464,111 |

2.9. строку 1.1.1.1.4.4.18 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.4.18 | ул.Монастырская от ул.Сибирской до ул.Попова | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 687,6 | бюджет города Перми | 264,937 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.10. строки 1.1.1.1.4.6.2, 1.1.1.1.4.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.6.2 | ул.Гайвинская от ул.Репина до ул.Мелитопольской | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 668,6 | бюджет города Перми | 982,797 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.6.3 | ул.Репина от ул.Двинской до ул.Графтио |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 429 |  | 592,628 |

2.11. строки 1.1.1.1.4.6.5, 1.1.1.1.4.6.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.6.5 | ул.Гайвинская от ул.Репина до ул.Мелитопольской | - МКУ «Благо-устройство Орджоникидзевского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках | кв.м | 287,4 | бюджет города Перми | 102,002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.6.6 | ул.Репина от ул.Двинской до ул.Графтио |  | 15.04.2017 | 01.09.2017 |  | кв.м | 160 |  | 79,794 |

2.12. строку 1.1.1.1.4.7.141 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.7.141 | проспект Комсомольский от ул.Пушкина до ул.Революции | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 15.04.2017 | 01.09.2017 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 5358,5 | бюджет города Перми | 15478,642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |