ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Пермской городской Думы

от 19.11.2013 № 264

Разделы 2 и 3 инвестиционного проекта «Строительство нового корпуса муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»

2. Финансирование инвестиционного проекта

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименова- ние показателя непосредствен-ного результата | ед. изм. | план по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель: развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок, получение технических условий | Департамент образования (далее – ДО), МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | свидетельство о праве собственности | доку-мент | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача. Изготовление проектно - сметной документации (далее – ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям для реконструкции корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | ПСД | доку-мент | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача. Строительство нового корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Строительство нового корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | акт ввода в эксплуатацию | доку-мент | - | - | - | - | - | - | 1 |

Продолжение таблицы раздела 2. Финансирование инвестиционного проекта

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредствен-ного результата | ед. изм. | план по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2 | Мероприятие. Монтаж интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | акте о приемке | доку-мент |  | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.3.3 | Мероприятие. Оснащение оборудованием нового корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | акт приема-передачи | доку-мент | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Итого по задаче 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы раздела 2. Финансирование инвестиционного проекта

| № | Источник финансирования |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2009 | 2010 (неисполь-зованные ассигнова-ния 2009 года) | 2011 (неисполь-зованные ассигнова-ния 2009 года) | 2012 (неисполь-зованные ассигнова-ния 2009 года) | 2012 | 2013 |  | 2013 (неисполь-зованные ассигнова-ния 2012 года) |  | 2014 |  | 2014 (неисполь-зованные ассигнова-ния 2012 года) | 2015 |
| 1 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |
| 1 | Цель: развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | бюджет города Перми |  | 2477,759 | 2477,759 | 529,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | фонд софинансирования расходов (далее – ФСР) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми |  | 2477,759 | 2477,759 | 529,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ФСР |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Задача. Изготовление проектно-сметной документации (далее – ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | бюджет города Перми |  | 8300,747 | 8300,747 | 8300,747 | 5967,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ФСР |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми |  | 8300,747 | 8300,747 | 8300,747 | 5967,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,00 | 0,000 |
|  | ФСР |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Задача. Строительство нового корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | бюджет города Перми |  | 240105,205 | 0,000 | 0,000 | 1166,557 | 1166,557 | 140459,243 | 267,908 |  | 56877,321 |  | 99378,054 |  | 22582,299 | 0,000 |
|  | ФСР |  | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103514,391 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | бюджет города Перми |  | 84997,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 84997,506 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ФСР |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | бюджет города Перми |  | 22044,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 22044,441 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ФСР |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 347147,152 |  | 0,000 | 0,000 | 1166,557 | 1166,557 | 140459,243 |  | 267,908 |  | 56877,321 |  | 206420,001 | 22582,299 | 0,000 |
|  | ФСР | 103514,391 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 103514,391 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 357925,658 |  | 10778,506 | 8830,367 | 7134,190 | 1166,557 | 140459,243 |  | 267,908 |  | 56877,321 |  | 206420,001 | 22582,299 | 0,000 |
|  | ФСР | 103514,391 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 103514,391 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание | Инвестиции |
| --- | --- | --- |
| 2009 год |  |  |
| Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок, получение технических условий | выполнено | 1 948,139 |
| 2010 – 2011 годы |  |  |
| Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям для реконструкции корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | выполнено | 7 663,810 |
| 2012 год |  |  |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса | выполнено | 62 166,180 |
| Устройство свайного поля |  |  |
| Устройство котлована |  |  |
| Устройство ростверка фундамента |  |  |
| Устройство стен подвала |  |  |
| Устройство стен и перекрытий 1-го этажа |  |  |
| 2013 год |  |  |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | август | 160 659,620 (в том числе 103 514,391 – средства регионального фонда софинансиро-вания) |
| Устройство стен и перекрытий 2-го этажа | январь – июль |  |
| Устройство стен спортзала 1-го этажа | май – август |  |
| Устройство стен и перекрытий перехода | август – сентябрь |  |
| Устройство стен и перекрытий 3-го этажа | август – октябрь |  |
| Устройство стен и перекрытий 4-го этажа | октябрь – ноябрь |  |
| Установка оконных и наружных дверных блоков | ноябрь – декабрь |  |
| 2014 год |  |  |
| Выполнение черновых работ в помещениях | январь – март | 229 002,300 |
| Вынос наружных сетей | апрель – июнь |  |
| Выполнение чистовых работ в помещениях | июль – октябрь |  |
| Устройство внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации | октябрь – декабрь |  |
| Акт о приемке интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | декабрь |  |
| 2015 год |  |  |
| Акт ввода в эксплуатацию нового корпуса | февраль – март | 0,000 |
| Оснащение оборудованием нового корпуса | июль – август |  |