ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению

Пермской городской Думы

от 27.08.2013 № 189

**Раздел 4. «План-график инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах города Перми» на 2013 год» инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах города Перми»**

**4. План-график инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах**

**города Перми» на 2013 год**

| № | Наименование мероприятия инвестицион-ного проекта. Место проведения/  расположения (адрес) | Исполнитель  мероприятия | | Дата начала реали-зации | | Дата оконча-  ния реали-зации | Показатель непосредственного результата | | | | Источник  финансирова-ния | Объем  финансирова-ния  (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | ед.  из-ме-рения | | значе-ние |
| 1. Цель. Создание условий подключения к услуге газоснабжения 271 существующих домовладений в микрорайонах города Перми | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. Задача. Строительство газопроводов в микрорайонах города Перми | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Мероприятие. Микрорайон Гайва | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.3.1 | Мероприятие строительство газопроводов в микрорайоне Гайва | МКУ «Управление строительства города Перми» | | 2012 | 2013 | | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов (невыполнен-ный показатель 2012 года) | | км | 1,6 | бюджет Пермского края (за счет неиспользованных остатков 2012 года) | 4661,145 |
| Итого по мероприятию 1.1.3 | | | | | | | | | | | | 4661,145 |
| 1.1.7. Мероприятие. Микрорайон Нагорный | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7.1 | Мероприятие строительство газопроводов в микрорайоне Нагорный | МКУ «Управление строительства города Перми» | | 2012 | 2013 | | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов (невыполнен-ный показатель 2012 года) | | км | 2,6 | бюджет Пермского края (за счет неиспользованных остатков 2012 года) | 5902,098 |
| Итого по мероприятию 1.1.7 | | | | | | | | | | | | 5902,098 |
| Итого по задаче 1.1 | | |  | | | | | | | 4,2 | бюджет Пермского края (за счет неиспользованных остатков 2012 года) | 10563,243 |
| Всего | | |  | | | | | | | 4,2 | бюджет Пермского края (за счет неиспользованных остатков 2012 года) | 10563,243 |