ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению

Пермской городской Думы

от 27.08.2013 № 189

**Раздел 2. «Финансирование инвестиционного проекта» инвестиционного проекта**

**«Строительство газопроводов в микрорайонах города Перми»**

**2. Финансирование инвестиционного проекта**

| № | Наименование цели, задачи,  мероприятия  инвестицион-ного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата | | | | Источник финанси-рования | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя непосредст-венного результата | ед. из-ме-ре-ния | 2012 | 2013 | всего | 2012 | 2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель. Создание условий подключения к услуге газоснабжения 271 существующих домовладений в микрорайонах города Перми | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача. Строительство газопроводов в микрорайонах города Перми | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  микрорайон Верхние  Муллы | МКУ «Управление строительства города Перми» | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов | км | 1,8 |  | всего | 11390,492 | 11390,492 |  |
| бюджет Пермского края | 8542,869 | 8542,869 |  |
| бюджет города Перми | 2847,623 | 2847,623 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие микрорайон Нагорный | МКУ «Управление строительства города Перми» | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов | км | 1,1 |  | всего | 4545,544 | 4545,544 |  |
| бюджет Пермского края | 3409,157 | 3409,157 |  |
| бюджет города Перми | 1136,387 | 1136,387 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие  микрорайон  Гайва | МКУ «Управление строительства города Перми» | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов | км | 1,6 |  | всего | 6214,861 | 6214,861 |  |
| бюджет Пермского края | 4661,145 | 4661,145 |  |
| бюджет города Перми | 1553,716 | 1553,716 |  |
|  | 1,6 (невы-пол-нен-ный показа-тель 2012 года) | бюджет Пермского края (за счет неисполь-зованных остатков 2012 года) | 4661,145 |  | 4661,145 |
| 1.1.4 | Мероприятие  микрорайон  Владимирс-кий | МКУ «Управление строительства города Перми» | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов | км | 1,2 |  | всего | 3993,214 | 3993,214 |  |
| бюджет Пермского края | 2994,910 | 2994,910 |  |
| бюджет города Перми | 998,304 | 998,304 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие  микрорайон  Макарята | МКУ «Управление строительства города Перми» | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов | км | 0,3 |  | всего | 389,080 | 389,080 |  |
| бюджет Пермского края | 291,809 | 291,809 |  |
| бюджет города Перми | 97,271 | 97,271 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие  микрорайон  Плотинка | МКУ «Управление строительства города Перми» | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов | км | 1,2 |  | всего | 3256,095 | 3256,095 |  |
| бюджет Пермского края | 2442,071 | 2442,071 |  |
| бюджет города Перми | 814,024 | 814,024 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие  микрорайон Нагорный | МКУ «Управ-  ление строительства города Перми» | протяженность введенных  в эксплуатацию газопроводов | км | 2,6 |  | всего | 7909,005 | 7909,005 |  |
|  | бюджет Пермского края | 5931,757 | 5931,757 |  |
| бюджет города Перми | 1977,248 | 1977,248 |  |
|  |  |  | 2,6 (невы-полне-нный показа-тель 2012 года) | бюджет Пермского края  (за счет неисполь-зованных остатков 2012 года) | 5902,098 |  | 5902,098 |
| Итого по задаче 1.1 | |  | | | | | бюджет Пермского края | 28273,718 | 28273,718 |  |
|  | | | | | бюджет Пермского края (за счет неисполь-зованных остатков 2012 года) | 10563,243 |  | 10563,243 |
|  | | | | | бюджет города Перми | 9424,573 | 9424,573 |  |
| Итого по инвестиционному проекту | |  | | | | | бюджет Пермского края | 28273,718 | 28273,718 |  |
|  | | | | | бюджет Пермского края (за счет неисполь-зованных остатков 2012 года) | 10563,243 |  | 10563,243 |
|  | | | | | бюджет города Перми | 9424,573 | 9424,573 |  |