ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению

Пермской городской Думы

от 27.08.2013 № 189

**Раздел 1. «Паспорт инвестиционного проекта» инвестиционного проекта**

**«Строительство газопроводов в микрорайонах города Перми»**

**1. Паспорт инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта (место проведения/расположение (адрес) | инвестиционный проект «Строительство газопроводов в микрорайонах города Перми»:  мероприятие 1.1.1 (микрорайон Верхние Муллы);  мероприятие 1.1.2 (микрорайон Нагорный);  мероприятие 1.1.3 (микрорайон Гайва);  мероприятие 1.1.4 (микрорайон Владимирский);  мероприятие 1.1.5 (микрорайон Макарята);  мероприятие 1.1.6 (микрорайон Плотинка);  мероприятие 1.1.7 (микрорайон Нагорный) |
| 2 | Инициатор инвестиционного проекта | депутаты Пермской городской Думы |
| 3 | Заказчик инвестиционного проекта | заместитель главы администрации города Перми, руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |
| 4 | Исполнитель инвестиционного проекта | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми |
| 5 | Исполнители мероприятий инвестиционного проекта | муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» – осуществление функций заказчика, осуществление строительного контроля |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта | в настоящее время уровень и качество жизни населения в микрорайонах города Перми не соответствуют современным требованиям.  Отсутствуют условия для социально-экономического развития индивидуального жилищного строительства |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | подпункт 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 8 | Цель инвестиционного проекта | создание условий подключения к услуге газоснабжения 271 существующего домовладения в микрорайонах города Перми:  мероприятие 1.1.1 – микрорайон Верхние Муллы (58 существующих домовладений);  мероприятие 1.1.2 – микрорайон Нагорный  (12 существующих домовладений);  мероприятие 1.1.3 – микрорайон Гайва  (64 существующих домовладения);  мероприятие 1.1.4 – микрорайон Владимирский (30 существующих домовладений);  мероприятие 1.1.5 – микрорайон Макарята  (6 существующих домовладений);  мероприятие 1.1.6 – микрорайон Плотинка  (34 существующих домовладения);  мероприятие 1.1.7 – микрорайон Нагорный  (67 существующих домовладений) |
| 9 | Задачи инвестиционного проекта | строительство газопроводов в микрорайонах города Перми |
| 10 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2012-2013 гг. |
| 11 | Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб. | объемы финансирования:  2012 год – 37698,291 тыс.руб.,  в том числе:  бюджет города Перми – 9424,573 тыс.руб.,  бюджет Пермского края – 28273,718 тыс.руб.,  2013 год – 10563,243 тыс.руб.,  бюджет города Перми – 0 тыс.руб.,  бюджет Пермского края  (неиспользованные ассигнования 2012 года) – 10563,243 тыс.руб. |
| 12 | Объемы и источники финансирования проекта по годам реализации | объемы финансирования:  2012 год – 37698,291 тыс.руб.,  в том числе:  бюджет города Перми – 9424,573 тыс.руб.,  бюджет Пермского края – 28273,718 тыс.руб.,  2013 год – 10563,243 тыс.руб.,  бюджет города Перми – 0 тыс.руб.,  бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2012 года) – 10563,243 тыс.руб. |
| 13 | Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах города Перми  (9,8 км):  2012 год:  мероприятие 1.1.1 – микрорайон Верхние Муллы (1,8 км);  мероприятие 1.1.2 – микрорайон Нагорный  (1,1 км);  мероприятие 1.1.4 – микрорайон Владимирский  (1,2 км);  мероприятие 1.1.5 – микрорайон Макарята  (0,3 км)  мероприятие 1.1.6 – микрорайон Плотинка  (1,2 км);  2013 год:  мероприятие 1.1.3 – микрорайон Гайва  (1,6 км);  мероприятие 1.1.7 – микрорайон Нагорный  (2,6 км) |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | мероприятие 1.1.1 – микрорайон Верхние Муллы (шифр проекта: 825-09, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:  от 11.03.2011 № 59-1-5-0059-11);  мероприятие 1.1.2 – микрорайон Нагорный  (шифр проекта: I-0522-08, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:  от 21.07.2010 № 59-1-5-0227-10);  мероприятие 1.1.3 – микрорайон Гайва  (шифр проекта: 845-09, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:  от 14.03.2011 № 59-1-5-0063-11);  мероприятие 1.1.4 – микрорайон Владимирский  (шифр проекта: 832-09, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:  от 14.06.2011 № 59-1-5-0212-11);  мероприятие 1.1.5 – микрорайон Макарята  (шифр проекта: 828-09, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:  от 01.12.2010 № 59-1-5-0445-10);  мероприятие 1.1.6 – микрорайон Плотинка  (шифр проекта: 842-09, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:  от 02.06.2011 № 59-1-5-0199-11);  мероприятие 1.1.7 – микрорайон Нагорный  (шифр проекта: 834-09, реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:  от 02.11.2011 № 59-1-5-0454-11) |
| 15 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта | долгосрочные эффекты от реализации Программы и достижения ее основной цели:  обеспечение доступа к услуге газоснабжения собственникам 271 существующего домовладения и 70 домовладений перспективной застройки  в шести микрорайонах города Перми;  повышение комфортности условий проживания и качества жизни населения города Перми;  создание условий для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства в газифицированных микрорайонах города Перми;  создание условий для повышения эффективности использования коммунальных ресурсов  населением;  доступность для населения стоимости коммунальных услуг;  улучшение экологической обстановки на территории города Перми |
| 16 | Заключение по результатам оценки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми | не требуется в связи с наличием проектно-сметной документации |
| 17 | Заключение по результатам оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета города Перми, направляемых на капитальные вложения в форме инвестиционных проектов | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 25.05.2012 № 5; оценен на 18 баллов |