05.07.2017

512

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 913 
(в ред. от 29.12.2016 № 1202, от 10.04.2017 № 267, от 31.05.2017 № 423).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 05.07.2017 № 512

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 913

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 1720793,524 | 1459004,000 | 1349110,500 |
|  | бюджет города Перми | 1500576,451 | 1362377,500 | 1349110,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 394797,800 | 303113,600 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми | 207919,427 | 206487,100 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 1325995,724 | 1155890,400 | 1142623,400 |
|  | бюджет города Перми | 1292657,024 | 1155890,400 | 1142623,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 207919,427 | 206487,100 | 206487,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 394797,800 | 303113,600 | 206487,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | бюджет города Перми | 1292657,024 | 1155890,400 | 1142623,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 1292470,024 | 1112127,300 | 1112356,300 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 33525,700 | 43763,100 | 30267,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1720793,524 | 1459004,000 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 1500576,451 | 1362377,500 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1720793,524 | 1459004,000 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 1500576,451 | 1362377,500 | 1349110,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40767,773 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «ПермДДД» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 30097, 173 | 30895, 700 | 30895, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30097, 173 | 30895, 700 | 30895, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30097, 173 | 30895, 700 | 30895, 700 |

3.2. строки 1.1.1.4, 1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ «ПермДДД» | количество вновь установленных (в том числе приобретенных и изготовленных) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 5411,259 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество дооборудованных и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 2803,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8214,259 | 3000,000 | 3000,000 |

3.3. строки 1.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

3.4. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 394797,800 | 303113,600 | 206487,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 207919,427 | 206487,100 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 394797,800 | 303113,600 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми | 207919,427 | 206487,100 | 206487,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 | 96626,500 | 0,000 |

3.5. приложение к финансированию подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» признать утратившим силу.

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 110,0 | 95,0 | 95,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110,0 | 95,0 | 95,0 |

4.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1234711,365 | 1072279,300 | 1072279,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1201372,665 | 1072279,300 | 1072279,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МКУ «Гор-транс» | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 34261,573 | 34815,928 | 34815,928 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество автоматизированных систем учета пассажиропотока | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 82,216 | 23,716 | 23,716 |
|  |  |  | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | шт. | 65444 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 4644,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год | тыс. шт. | 295,2 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 11907,837 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | час | 205178 | 192866 | 192866 | бюджет города Перми | 978,301 | 1286,190 | 1286,190 |
|  |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 2835 | 2835 | 2835 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 5883,932 | 3722,166 | 3951,166 |
|  |  |  | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | 18000 | 18000 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57758,659 | 39848,000 | 40077,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57758,659 | 39848,000 | 40077,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1292470, 024 | 1112127, 300 | 1112356, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1259131, 324 | 1112127, 300 | 1112356, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки 1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров | ДДиТ | количество новых остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 9 | 4 | - | бюджет города Перми |  | 4808, 300 |  | 2654, 200 |  | 0, 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество существующих остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | - | 1 | 6 | бюджет города Перми |  | 0, 000 |  | 356, 400 |  | 2631, 900 |  |
|  |  |  | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | шт. | 23 | 12 | 14 | бюджет города Перми |  | 3425, 600 |  | 1497, 400 |  | 1876, 100 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 8233, 900 |  | 4508, 000 |  | 4508, 000 |

4.5. строки 1.2.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов | МКУ «Благоустройство Дзержин-ского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 | 132 | бюджет города Перми |  | 2490, 000 | 2490, 000 | 2600, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 16 | 19 | 4 | бюджет города Перми |  | 507, 900 | 4157, 900 | 47, 900 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Индустри-ального района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 145 | 145 | бюджет города Перми |  | 2968, 700 | 2968, 700 | 2968, 700 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Индустриальном районе города Перми | ед. | 9 | 3 | 3 | бюджет города Перми |  | 417,800 | 67,800 | 67,800 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 117 | бюджет города Перми |  | 2256, 000 | 2256, 000 | 2256, 000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 131 | 131 | 131 | бюджет города Перми |  | 3498, 900 | 3498, 900 | 3969, 700 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Ленинском районе города Перми | ед. | 24 | 7 | 0 | бюджет города Перми |  | 470,800 | 470,800 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Мотовили-хинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 200 | 202 | 202 | бюджет города Перми |  | 3846, 500 | 3846, 500 | 3846, 500 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми |  | 331,500 | 514,800 | 514,800 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Орджоникидзевского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 156 | 156 | бюджет города Перми |  | 2575, 600 | 2575, 600 | 2575, 600 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | 154 | 156 | бюджет города Перми |  | 0,000 | 980,000 | 984,000 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 199 | 199 | бюджет города Перми |  | 4350, 000 | 4350, 000 | 4350, 000 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Свердловском районе города Перми | ед. | 90 | 39 | 20 | бюджет города Перми |  | 1450, 200 | 10950, 200 | 1450, 200 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми |  | 111,000 | 111,000 | 127,900 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в поселке Новые Ляды | ед. | 2 | 2 | 0 | бюджет города Перми |  | 16,900 | 16,900 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1085 | 1093 | 1093 | бюджет города Перми |  | 22096, 700 | 22096, 700 | 22694, 400 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 71 | 60 | 44 | бюджет города Перми |  | 3195, 100 | 17158, 400 | 3064, 700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25291, 800 | 39255, 100 | 25759, 100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33525, 700 | 43763, 100 | 30267, 100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33525, 700 | 43763, 100 | 30267, 100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325995,724 | 1155890, 400 | 1142623, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1292657,024 | 1155890, 400 | 1142623, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338, 700 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении 1:

5.1. строку 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 62 |  | 5227,530 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество актов приемки выполненных работ по содержанию светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 158 |  | 10707,870 |

5.2. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ПермДДД» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30097,173 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30097,173 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30097,173 |

5.4. строки 1.1.1.4, 1.1.1.4.1, 1.1.1.4.1.1, 1.1.1.4.1.2, 1.1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на организацию обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 30.10.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на установку (приобретение, изготовление) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных муниципальных контрактов на дооборудование и ремонт светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.1.2 | Выполнение работ по установке светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми (в том числе их приобретение и изготовление) | МКУ «ПермДДД» | 01.08.2017 | 30.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по установке (приобретению, изготовлению) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество вновь установленных (в том числе приобретенных и изготовленных) светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 5411,259 |
| 1.1.1.4.1.3 | Выполнение работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2017 | 30.11.2017 | количество актов приемки выполненных работ по дооборудованию и ремонту светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество дооборудованных и отремонтированных светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2803,000 |

5.5. строку 1.1.1.4.1.4 признать утратившей силу;

5.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8214,259 |
| --- | --- | --- |

5.7. строки 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.2.1, 1.1.1.4.2.2, 1.1.1.4.2.3, 1.1.1.4.2.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

5.8. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 394797,800 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 207919,427 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 394797,800 |
|  | бюджет города Перми | 207919,427 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7429,073 |
|  | бюджет Пермского края | 179449,300 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.5.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | Получение заключения аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 110,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 110,0 |

6.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1234711,365 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1201372,665 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |

6.3. строки 1.2.1.2.1.1-1.2.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34261,573 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.2 | Организация проезда отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием электронных проездных документов | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество автоматизированных систем учета пассажиропотока | ед. | 1 | бюджет города Перми | 82,216 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | шт. | 65444 | бюджет города Перми | 4644, 800 |
|  |  |  |  |  | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год | тыс. шт. | 295,2 | бюджет города Перми | 11907,837 |
| 1.2.1.2.1.3 | Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество часов информирования посредством электронных информационных табло | час | 174591 | бюджет города Перми | 803, 611 |
|  |  |  |  |  | количество часов информирования с использованием сети Интернет (интернет-сайты учреждения www.gortransperm.ru, www.map.gortransperm.ru, www.m.gortransperm.ru) | час | 23652 | бюджет города Перми | 18,973 |
|  |  |  |  |  | количество часов информирования путем функционирования телефона «горячая линия» | час | 6935 | бюджет города Перми | 155, 717 |
|  |  |  |  |  | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru в год | тыс. ед. | 2835 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Осуществление централизованного управления движением автомобильного и наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах города Перми и контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми | МКУ «Гор-транс» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5883, 932 |

6.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам 
финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 57758,659 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 57758,659 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 1292470,024 |
|  | бюджет города Перми | 1259131,324 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |

6.5. строки 1.2.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | Изготовление и установка остановочных павильонов | ДДиТ | 01.05.2017 | 30.06.2017 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.07.2017 | количество заключенных муниципальных контрактов на изготовление и установку остановочных павильонов | ед. | 2 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.08.2017 | количество актов приемки выполненных работ по изготовлению и установке остановочных павильонов | ед. | 2 |  | 0,000 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 31.08.2017 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 23 |  | 3425,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8233,900 |

6.6. строки 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми |  | ед. |  | 132 |  | бюджет города Перми |  | 2490,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми |  | ед. |  | 16 |  |  |  | 507,900 |  |
| 1.2.2.1.2.2 |  | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми |  | ед. |  | 143 |  | бюджет города Перми |  | 2968,700 |
|  |  |  |  |  |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту в Индустриальном районе города Перми |  | ед. |  | 9 |  | бюджет города Перми |  | 417,800 |

6.7. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 25291,800 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33525,700 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33525,700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 1325995, 724 |
|  | бюджет города Перми | 1292657,024 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 33338,700 |