10.07.2017

515

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-новлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 912 (в ред. от 15.12.2016 
№ 1113, от 16.01.2017 № 25, от 16.05.2017 № 365).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного само-управления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 10.07.2017 № 515

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми

от 20 октября 2016 г. № 912

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 после слов «департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА)» дополнить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее – МКУ «УТЗ»)»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы): | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего, (тыс.руб.), в том числе | 170558,566 | 226071,480 | 141559,300 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 162084,383 | 226071,480 | 141559,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8474,183 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 154809,802 | 212741,700 | 128146,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 147009,802 | 212741,700 | 128146,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 15748,764 | 13329,780 | 13413,300 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 15074,581 | 13329,780 | 13413,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 147009,802 | 212741,700 | 128146,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7800,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 68575,736 | 124862,600 | 40244,400 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 86234,066 | 87879,100 | 87901,600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 15074,581 | 13329,780 | 13413,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  | 4994,600 | 4971,000 | 4971,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  | 8739,364 | 6343,980 | 6427,500 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 765,700 | 765,700 | 765,700 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 170558,566 | 226071,480 | 141559,300 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 162084,383 | 226071,480 | 141559,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8474,183 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 170558,566 | 226071,480 | 141559,300 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 162084,383 | 226071,480 | 141559,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8474,183 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами | МКУ «ПГУГЗ» | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГУГЗ» | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 32414,146 | 33023,400 | 33023,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32414,146 | 33023,400 | 33023,400 |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39043,446 | 39652,700 | 39652,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32 | ДОБ | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) на строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32 (невыполнение показателя за 2016 года) | ед. | 1 - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2800,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проведенная государственная экспертиза инженерных изысканий по ул.Куфонина,32 |  | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 398,790 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 60775,736 | 124862,600 | 40244,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7800,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки 1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами | МКУ «ПГСС» | количество групп оперативного реагирования | групп | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 80281,366 | 81902,700 | 81902,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество комплексов технических средств ИЦ ЕДДС г.Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80401,366 | 82022,700 | 82022,700 |

3.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 86234,066 | 87879,100 | 87901,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 86234,066 | 87879,100 | 87901,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 147009,802 | 212741,700 | 128146,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7800,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строку 15 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 5081,626: 2014 год – 1383,836; 2016 год – 499,000(дополнительные инженерные изыскания); 2017 год – 398,790 (государственная экспертиза инженерных изысканий); 2017 год – 2800,000 разработанная ПСД (неиспользованные ассигнования 2016 года) |
| --- | --- | --- |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1 | Строительство источников противопожарного водоснабжения | МКУ «УТЗ» | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 5387,090 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «УТЗ» | разработанная ПСД для строительства пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 211,148 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | количество построенных пожарных водоемов северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2937,153 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | разработанная ПСД для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 210,103 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2937,153 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2011,136 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | разработанная ПСД для строительства пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 221,245 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3084,010 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | разработанная ПСД для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.9-й Линии,70 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 221,029 | 0,000 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Верхняя Курья по ул.9-й Линии,70 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3084,010 |
|  |  | МКУ «УТЗ» | разработанная ПСД для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья, ул.10-я Линия,50 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 232,080 |
|  |  | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | 5 | 3 | бюджет города Перми | 27,400 | 27,400 | 27,400 |
|  |  | ДОБ | выполненные работы по устранению недостатков, выявленных при строительстве пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 218,304 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | выполненные работы по озеленению территории пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (река Мулянка) по ул.Южной,10 Дзержинского района города Перми (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 43,391 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | выполненные работы по благоустройству территории пожарного водоема в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевского района города Перми (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 630,792 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 8065,181 | 6343,980 | 6427,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 | 0,00 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 8065,181 | 6343,980 | 6427,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 8065,181 | 6343,980 | 6427,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15074,581 | 13329,780 | 13413,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 | 0,000 | 0,000 |

4.3. в приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

4.3.1. таблицу 1 признать утратившей силу;

4.3.2. таблицы 2-7 изложить в следующей редакции:

- «Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Налимиха Кировского района города Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия. Численность населения – 3786 чел. Площадь зон малоэтажной застройки, кв.км – 5,1. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные частные дома – 1500. Показатели по Кировскому району – 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 7,44; 6,5; 7,7; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,3; 0,85; 0,31; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,3; 0,78; 1,16 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 2226,136 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 2226,136: 2016 год – 215,000; 2017 год – 2011,136 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) | ед. | 1 |  | 2016 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | 106-2015 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД |  | 2015 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД |  | 2016 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2017 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2017 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2018 |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул.9-й Линии,70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхняя Курья, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. – более 5000. Площадь, кв.км – 4,01. Жилые дома по этажности (шт.) – более 1000. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,03; 6,4; 5,5; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,1; 0,38; 0,7; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,54; 0,76; 1,22 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3305,039 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3305,039: 2018 год – 221,029; 2019 год – 3084,010 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД |  | 2018 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД |  | 2018 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2019 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2019 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2020 |  |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии,50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхняя Курья, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения – более 5000 чел. Площадь, кв.км – 4,01. Жилые дома по этажности (шт.) – более 1000. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,03; 6,4; 5,5; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,1; 0,38; 0,7; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,54; 0,76; 0,1,22 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 232,080 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 232,080: 2019 год – 232,080 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2020 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД |  | 2019 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД |  | 2019 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2020 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2020 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2021 |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения – 3706 чел. Площадь, кв.км – 2,7. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,03; 6,4; 5,5; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,1; 0,38; 0,7; травмированных на 10 тыс. населения – 0,54; 0,76; 1,22 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 3147,256 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3147,256: 2017 год – 210,103; 2018 год – 2937,153 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД |  | 2017 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД |  | 2017 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2018 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2018 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2019 |  |

- Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Январский Орджоникидзевского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Площадь зон малоэтажной застройки, кв.км – 3,0. Численность населения, чел. – 3650. Жилые дома по этажности (шт.): 1-этажные частные дома – 200, 2-этажные – 400. Показатели по Орджоникидзевскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 3,16; 7,0; 6,7; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,5; 1,3; 0,8; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,98; 0,8; 0,71 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 5614,013 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми –5614,013: 2016 год – 226,923; 2017 год – 5387,090 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) |  | 1 |  | 2016 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД |  | 2016 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД |  | 2016 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2017 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2017 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2018 |  |

- Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова и ул.Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в жилом районе Камский Орджоникидзевского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. – 15050. Жилые дома по этажности, шт.: 1-этажные частные дома – 200. Показатели по Орджоникидзевскому району: увеличение количества пожаров, погибших в результате пожаров, травмированных в результате пожаров: 2013 год, 2014 год, 2015 год: количество пожаров на 10 тыс. населения – 3,16; 7,0; 6,7; количество погибших на 10 тыс. населения – 0,5; 1,3; 0,8; количество травмированных на 10 тыс. населения – 0,98; 0,8; 0,71 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 3305,255 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 3305,255: 2018 год – 221,245; 2019 год – 3084,010 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД |  | 2018 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД |  | 2018 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  | 2019 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2019 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2020 |  |

4.3.3. таблицы 8, 9 признать утратившими силу;

4.3.4. дополнить таблицей 13 следующего содержания:

«Таблица 13

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами. Численность населения, чел. – 200-350 Площадь зон малоэтажной застройки, кв.км– 18,7. Жилые дома по этажности, шт.: 1-этажные частные дома – 45, 2-этажные – 21. Показатели по Кировскому району: количество пожаров на 10 тыс. населения: 2014 год – 6,5, 2015 год – 7,7, 2016 год – 6,25; количество погибших в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2014 год – 0,85, 2015 год – 0,31, 2016 год – 0,69; травмированных: 2014 год – 0,78, 2015 год – 1,16, 2016 год – 1,0. Показатели по микрорайону Оборино: количество пожаров, 2014, 2015, 2016 годы: 1, 1, 1; количество погибших, 2014, 2015, 2016 годы: 0, 0, 1 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Устав города Перми, постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства или приобретения объекта муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 3148,301 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, всего – 3148,301 тыс.руб., в том числе: 2017 – 211,148 тыс.руб., 2018 – 2937,153 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация (далее – ПСД) | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 |  | 2018 |
| 117 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД |  | 2017 |  |
|  |  | 2. разработанная ПСД |  | 2017 |  |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР) |  | 2018 |  |
|  |  | 4. выполнение СМР |  | 2018 |  |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2019 |  |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Осуществление денежных выплат с начислениями по содержанию МКУ «ПГУГЗ» | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество штатных единиц МКУ «ПГУГЗ» | ед. | 73 | бюджет города Перми | 25926,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Создание условий для функционирования МКУ «ПГУГЗ» (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расходы) | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество объектов размещения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 6487,446 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32414,146 |

5.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39043,446 |
| --- | --- | --- |

5.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 60775,736 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7800,000 |

5.4. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1 цифры «80300,400» заменить цифрами «80281,366»;

5.5. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 80401,366 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 86234,066 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 86234,066 |

5.6. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 147009,802 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7800,000 |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 19.05.2017 | 05.06.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. строки 1.2.3.1.1.1.1, 1.2.3.1.1.1.2, 1.2.3.1.1.1.3 признать утратившими силу;

6.3. строку 1.2.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 05.06.2017 | 10.08.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строки 1.2.3.1.1.2.1, 1.2.3.1.1.2.2, 1.2.3.1.1.2.3 признать утратившими силу;

6.5. строку 1.2.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 10.08.2017 | 25.12.2017 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5387,090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.6. строки 1.2.3.1.1.3.1, 1.2.3.1.1.3.2, 1.2.3.1.1.3.3 признать утратившими силу;

6.7. строку 1.2.3.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.4 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по разработке ПСД на строительство пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 19.05.2017 | 09.06.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по разработке ПСД на строительство пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.8. строки 1.2.3.1.1.4.1, 1.2.3.1.1.4.2, 1.2.3.1.1.4.3 признать утратившими силу;

6.9. строку 1.2.3.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке ПСД на строительство пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 09.06.2017 | 14.08.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД на строительство пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.10. после строки 1.2.3.1.1.5 дополнить строками 1.2.3.1.1.6, 1.2.3.1.1.7, 1.2.3.1.1.8, 1.2.3.1.1.9, 1.2.3.1.1.10, 1.2.3.1.1.11, 1.2.3.1.1.12, 1.2.3.1.1.13, 1.2.3.1.1.14, 1.2.3.1.1.15, 1.2.3.1.1.16 следующего содержания:

| 1.2.3.1.1.6 | Разработка ПСД на строительство пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 15.08.2017 | 25.12.2017 | разработанная ПСД на строительство пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 211,148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.1.7 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по разработке ПСД на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 19.05.2017 | 09.06.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по разработке ПСД на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.8 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке ПСД на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 09.06.2017 | 14.08.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по разработке ПСД на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.9 | Разработка ПСД на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. 6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 15.08.2017 | 25.12.2017 | разработанная ПСД на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 210,103 |
| 1.2.3.1.1.10 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 19.05.2017 | 05.06.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.11 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 05.06.2017 | 10.08.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.12 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 10.08.2017 | 25.12.2017 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2011,136 |
| 1.2.3.1.1.13 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | бюджет города Перми | 27,400 |
| 1.2.3.1.1.14 | Устранение выявленных недостатков при строительстве пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | ДОБ | 01.05.2017 | 01.09.2017 | акт выполненных работ по устранению выявленленных недостатков по строительству пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 218,304 |
| 1.2.3.1.1.15 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка) по ул.Южной,10 Дзержинского района города Перми | ДОБ | 20.04.2017 | 30.05.2017 | акт выполненных работ по озеленению пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка) по ул.Южной,10 Дзержинского района города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43,391 |
|  |  |  |  |  | акт приемки законченного строительством объекта в микрорайоне Заостровка (Мулянка) по ул.Южной,10 Дзержинского района города Перми |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.16 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевского района города Перми | ДОБ | 01.05.2017 | 30.06.2017 | строительству пожарного водоема в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевского района города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 630,792 |

6.11. строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 8065,181 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 8065,181 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 8065,181 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 |

6.12. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15074,581 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 674,183 |