12.07.2017

530

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 
2016 г. № 825 (в ред. от 29.11.2016 № 1065, от 22.02.2017 № 126, от 14.04.2017 
№ 294, от 12.05.2017 № 353).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми  			                                                      Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
города Перми

от 12.07.2017 № 530

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние 
образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 825

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 369079,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 358139,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 369079,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 358139,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций лицензионным требованиям |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 358139,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми |  | 36773,890 | 37176,110 | 32526,000 |
| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 332305,564 | 260723,790 | 227925,100 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | 369079,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 358139,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 369079,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 358139,454 | 297899,900 | 260451,100 |
|  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Проведение ремонтных работ для восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций | ДОУ | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 15773, 890 | 37176, 110 | 32526, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15773, 890 | 37176, 110 | 32526, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15773, 890 | 37176, 110 | 32526, 000 |

3.2. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36773, 890 | 37176, 110 | 32526, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.1.2.1.1, « Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций | ДОУ | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 13 | 11 | 7 | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 62888, 863 | 52660, 400 | 52660, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | СОШ | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 8 | 2 | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 231223,431 | 152738, 203 | 122164, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5940, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | УДО | количество УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 2 | 1 | - бюджет города Перми | 22603, 160 | 55325, 187 | 53100, 100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 327655,454 | 260723, 790 | 227925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 316715,454 | 260723, 790 | 227925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 327655,454 | 260723, 790 | 227925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 316715,454 | 260723, 790 | 227925, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.2.3, 1.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.2.2 |  | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.1 |  | Приобретение оборудования и мебели для оснащения строящегося спортивного зала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ДОУ | количество ДОУ, для которых приобретены оборудование, мебель | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 1478, 220 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 1478, 220 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 1478, 220 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.3 | Приобретение средств обучения для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Приобретение учебного оборудования для оснащения строящегося спортивного зала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) |  | ДОУ | количество ДОУ, для которых приобретено учебное оборудование | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 3171, 890 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 3171, 890 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 3171, 890 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 332305,564 | 260723, 790 | 227925, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 321365,564 | 260723, 790 | 227925, 100 |
|  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 369079,454 | 297899, 900 | 260451, 100 |
|  | - бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 358139,454 | 297899, 900 | 260451, 100 |
|  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | - % | 8,8 | 8,1 | 5,1 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | - % | 6,0 | 4,5 | - |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | - % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | - % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | - % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | - % | 100 | 100 | 100 |

5. В приложении:

5.1. строки 1.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Проведение капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми по ул.Херсонской,2, государственная экспертиза достоверности сметной стоимости капитального ремонта | МАДОУ «Детский сад № 261» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ, положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости капитального ремонта | ед. | 2 | бюджет города Перми | 15773,890 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15773,890 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15773,890 |

5.2. графу 2 строки 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

«Приобретение мебели, оборудования (технологического, для медицинского блока, прогулочных участков и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), оргтехники, инвентаря (хозяйственного, кухонного и прочего, которое относится к полномочиям города Перми), мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, ковров, жалюзи, кухонной, столовой посуды, установка охранной сигнализации, установка домофона для приобретаемого здания МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми по ул.Машинистов,43а»;

5.3. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 36773,890 |
| --- | --- | --- |

5.4. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт выполненных работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели) | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016) | 62888,863 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016) | 5000,000 |

5.5. после строки 1.1.2.1.1.1.11 дополнить строками 1.1.2.1.1.1.12, 1.1.2.1.1.1.13 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.1.12 | Разработка ПСД на ремонт кровли, замену системы отопления МАДОУ «ЦРР – детский сад № 355 «Чулпан» г.Перми по ул.Аркадия Гайдара,11 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 355 «Чулпан» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 371,263 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1.13 | Выполнение работ по ремонту теневых навесов МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г.Перми по ул.Колвинской,23 | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |

5.6. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта, разработанная ПСД) | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 231223, 431 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5940,000 |

5.7. строку 1.1.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2.4 | Разработка ПСД на комплексный капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 129» г.Перми по ул.Мира,11, (п. Новые Ляды), ремонт ограждения территории | МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД, акт выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 7737,220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.8. после строки 1.1.2.1.1.2.10 дополнить строками 1.1.2.1.1.2.11, 1.1.2.1.1.2.12 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.2.11 | Разработка ПСД на укрепление фундамента и стен, инженерно-геологические изыскания, детально-инструментальное обследование строительных конструкций МАОУ «Лицей № 10» г.Перми по ул.Льва Шатрова,5 | МАОУ «Лицей № 10» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | разработанная ПСД, отчет о результатах инженерно-геологических изысканий, отчет о результатах детально-инструментального обследования строительных конструкций | ед. | 3 | бюджет города Перми | 700,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.12 | Выполнение работ по устройству системы водоотведения МАОУ «СОШ № 107» г.Перми по шоссе Космонавтов,194 | МАОУ «СОШ № 107» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1300,000 |

5.9. строки 1.1.2.1.1.3, 1.1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 09.01.2017 | 29.12.2017 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22603,160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3.1 | Проведение капитального ремонта здания спортивного комплекса «Прикамье», капитальный ремонт здания легкоатлетического манежа по ул.Ласьвинской,1, приобретение спортивного оборудования и инвентаря | МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ, акт выполненных в 2016 году работ, накладная, счет-фактура на приобретение оборудования и инвентаря | ед. | 3 | бюджет города Перми | 22003,160 |

5.10. после строки 1.1.2.1.1.3.1 дополнить строкой 1.1.2.1.1.3.2 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.3.2 | Выполнение работ по устройству ограждения хоккейной коробки МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» г.Перми по ул.Репина,67а | МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.11. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 327655, 454 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 316715, 454 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 327655, 454 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 316715, 454 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 |

5.12. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», 1.1.2.3, 1.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.2.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.1 | Приобретение оборудования и мебели для оснащения строящегося спортивного зала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение оборудования, мебели | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1478,220 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1478,220 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1478,220 |
| 1.1.2.3 | Приобретение средств обучения для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Приобретение учебного оборудования для оснащения строящегося спортивного зала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми | 09.01.2017 | 29.12.2017 | накладная, счет-фактура на приобретение учебного оборудования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3171,890 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3171,890 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3171,890 |

5.13. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2., в том числе по источникам финансирования |  | 332305, 564 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 321365, 564 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 369079, 454 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 358139, 454 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 10940, 000 |