14.07.2017

539

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 914 (в ред. 
от 10.01.2017 № 3, от 06.03.2017 № 164, от 24.04.2017 № 308, от 29.05.2017 
№ 412).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
города Перми

от 14.07.2017 № 539

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2016 г. № 914

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 1052845,340 | 891872,020 | 774828,320 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 820108,299 | 545544,920 | 429228,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 435998,894 | 271258,920 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240977,367 | 271258,920 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 616846,446 | 620613,100 | 768068,320 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 579130,932 | 274286,000 | 422468,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед.изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов, ед. | 630 | 288 | 0 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 15,03 | 16,54 | 16,54 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения, ед. | 0 | 1000 | 1000 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, % | 19 | 18 | 18 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240977,367 | 271258,920 | 6760,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 435998,894 | 271258,920 | 6760,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 579130,932 | 274286,000 | 422468,820 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | 494510,097 | 614989,200 | 765764,820 |

2.2. строки 1.2.3, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  | 79190,459 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1052845, 340 | 891872,020 | 774828,320 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 820108,299 | 545544,920 | 429228,820 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1052845, 340 | 891872,020 | 774828,320 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 820108,299 | 545544,920 | 429228,820 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43а | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Машинистов,43а | ед. | 1 | - | - | - бюджет города Перми | 92047,067 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 279000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 92047,067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.5 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Грибоедова,68 | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул.Грибоедова, 68 | ед. | - | 1 | - | - бюджет города Перми | 0,000 | 264498,920 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | 0,000 | 264498,920 | 0,000 |

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 429238,894 | 264498, 920 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 234217,367 | 264498, 920 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 435998,894 | 271258, 920 | 6760,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240977,367 | 271258, 920 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 435998,894 | 271258, 920 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240977,367 | 271258, 920 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |

3.5. В приложении строку 15 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 92047,067 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 46738,233 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2017 год – 140214,700 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |
| --- | --- | --- |

3.6. дополнить таблицей 5 следующего содержания:

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Грибоедова,68 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Грибоедова,68 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми существует потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях в связи с активным ведением жилищного строительства. В целях развития сети дошкольных образовательных учреждений возникает необходимость строительства и приобретения зданий в муниципальную собственность |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 288 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 264 498,920 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2018 год – 264 498,920 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение |  | год реализации |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Грибоедова,68 | шт. | 1 |  | 2018 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания по ул.Грибоедова,68 | шт. | 1 |  | 2018 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 03 марта 2017 г. № 1 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада на 288 мест по ул.Грибоедова,68 |  | 2018 год |  |
|  |  | оплата договора на приобретение в муниципальную собственность здания по ул.Грибоедова,68 |  | 2018 год |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования»:

4.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | заключенный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 9,988 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 23,305 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 12197, 759 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 98221, 023 |
|  |  |  | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 24,396 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 196,441 |
|  |  |  | разработанная ПСД на реконструкцию здания (в том числе проведенная государственная экспертиза ПСД) МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 3005, 538 | 12245, 460 | 98417, 464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 10,538 | 12245, 460 | 98417, 464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995, 000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 |  | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8791,602 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2129,257 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 340,760 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 184,909 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 494,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 336,788 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 291428,314 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3786,068 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 199014, 481 | 0,000 |
|  |  |  |  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 25285,413 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 303368, 842 | 228422, 750 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми |  | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8463,938 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2354,423 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 188,937 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 247,960 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 587,041 | 0,000 |
|  |  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 146344,942 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 250,263 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 19656,586 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157600,200 | 366820, 990 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157600,200 | 20493,890 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745, 300 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2450,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 4192,833 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9783,276 |
|  |  |  | заключенные договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 9019,729 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | - | - | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4856,778 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4882,202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 259199, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 15662, 562 | 0,000 | 365121, 756 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15662, 562 | 0,000 | 19522,256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 86399, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 259199, 600 |

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 494510, 097 | 614989,200 | 765764,820 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 485985, 042 | 268662,100 | 420165,320 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 86399, 900 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745, 300 | 259199, 600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 494510, 097 | 614989,200 | 765764,820 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 485985, 042 | 268662,100 | 420165,320 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 86399, 900 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745, 300 | 259199, 600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 783,618 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 156,851 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 28249, 990 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190, 459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190, 459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190, 459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190, 459 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 616846, 446 | 620613,100 | 768068, 320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 579130, 932 | 274286,000 | 422468 820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185, 459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581, 800 | 86399, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745, 300 | 259199, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. в таблице 1:

5.1.1. строки 10-16 изложить в следующей редакции:

| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2019 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 113668,462 тыс.руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 0,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 10,538 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год – 2995,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год – 12245,460 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 98417,464 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | 2019 год |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | 2019 год |

5.1.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | 2016-2017 годы |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | 2017 год |
|  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | 2018 год |
|  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | 2018-2019 годы |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | 2018 год |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | 2019 год |
|  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | 2019 год |

5.2. в таблице 2:

5.2.1. строки 14-16 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 548513,014 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 16721,422 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 303368,842 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 228422,750 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2015 год |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2016 год |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненные работы по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |

5.2.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2015 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2017 год |
|  |  | оплаченный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2017-2018 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | 2018 год |

5.3.в таблице 3:

5.3.1. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. |  | всего – 539726,116 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. |  | 2015 год – 6,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 14571,984 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года); 2016 год – 726,942 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год – 157600,200 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 20493,890 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 86581,800 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2018 год – 259745,300 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |
| 16 |  | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  |  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2015 год |
|  |  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2016 год |
|  |  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  |  | выполненные работы по авторскому надзору по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2018 годы |
|  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (уровень ниже 0) | ед. | 1 | 2017 год |
|  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (1-4 этажи) | ед. | 1 | 2018 год |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  |  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | 2018 год |

5.3.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка ПСД | 2015 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (уровень ниже 0) | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми (1-4 этажи) | 2018 год |
|  |  | введение в эксплуатацию здания нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | 2018 год |

5.4. в таблице 6:

5.4.1. строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 15662,562 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 19522,256 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2019 год – 86399,900 тыс.руб. – софинансирование бюджета города Перми; 2019 год – 259199,600 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 356645,682 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | 2016 год |
|  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенные договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 2 | 2017 год |
|  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 2 | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | 2019 год |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | 2020 год |

5.4.2. строку 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 2016 год |
|  |  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 2017 год |
|  |  | заключенные договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 2017 год |
|  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 2019 год |
|  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 2019 год |
|  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 2019-2020 годы |
|  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | 2020 год |

5.5. строку 15 таблицы 10 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 1000,0 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 549,563 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 5000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 15286,628 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 29190,459 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2017 год – 50000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) |
| --- | --- | --- |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| - 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 630 | 288 | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1000 | 1000 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | ед. | 15,03 | 16,54 | 16,54 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных отдельными спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | ед. | 97,77 | 97,77 | 97,77 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 19 | 18 | 18 |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43а | ДИО | 15.05.2017 | 31.12.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | - бюджет города Перми | 92047,067 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | 140214, 700 |

7.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 279000,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 92047,067 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,067 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 429238,894 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 234217,367 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |

7.3. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 435998,894 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240977,367 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 435998,894 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240977,367 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | заключенный договор о технологическом подключении к системе теплоснабжения здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 28.02.2017 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 9,988 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.11.2017 | 01.12.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.12.2017 | 20.12.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми (в том числе проведение государственной экспертизы ПСД) | МКУ «УТЗ» | 25.12.2017 | 20.10.2017 | разработанная ПСД на реконструкцию здания (в том числе проведенная государственная экспертиза) МАУ ДО «ДЮЦ им. В.Соломина» г.Перми (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3005,538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 10,538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |

8.2. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.8, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8791,602 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2129,257 |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 340,760 |
| 1.2.1.1.2.4 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 184,909 |
| 1.2.1.1.2.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.03.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 494,000 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 42» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291428, 314 |
| 1.2.1.1.2.8 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | МКУ «УТЗ» | 01.03.2017 | 29.12.2017 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 303368, 842 |

8.3. строки 1.2.1.1.3.1-1.2.1.1.3.6, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8463,938 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2354,423 |
| 1.2.1.1.3.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 188,937 |
| 1.2.1.1.3.4 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 10.02.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.5 | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 03.04.2017 | 05.05.2017 | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 247,960 |
| 1.2.1.1.3.6 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 03.04.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146344, 942 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157600, 200 |

8.4. строки 1.2.1.1.6.1, 1.2.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.1 | однократная привязка типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 10.10.2017 | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2450,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.6.2 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 28.04.2017 | 25.12.2017 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4192,833 |

8.5. дополнить строкой 1.2.1.1.6.3 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.3 | заключение договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, водоотведения нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г.Перми | МКУ «УТЗ» | 03.07.2017 | 25.12.2017 | заключенные договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения, водоотведения нового корпуса МАОУ «СОШ № 129» г. Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 9019,729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15662, 562 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 494510, 097 |
|  | бюджет города Перми (без учета бюджетных ассигнований 2016 года) | 485985, 042 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года) | 2995, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года) | 5530, 055 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 494510, 097 |
|  | бюджет города Перми (без учета бюджетных ассигнований 2016 года) | 485985, 042 |
|  | бюджет города Перми (бюджетные ассигнования 2016 года) | 2995, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года) | 5530, 055 |

8.7. строки 1.2.3.1.1.1-1.2.3.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.1 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт о выполнении работ по технологическому подключению к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 783,618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.1.2 | проведение авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 156,851 |
| 1.2.3.1.1.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт выполненных работ по выполненным СМР по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 28249,990 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт выполненных работ по выполненным СМР по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 |
| 1.2.3.1.1.4 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2017 | 01.09.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 |

8.8. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 616846,446 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 579130,932 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года) | 5530,055 |